| Phụ lục IV KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |
| STT | Nội dung | Địa điểm | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch 2024 | Kế hoạch 2025 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.315.982 |  |
| A | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.247.736 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh | NT | 7968066 | 292 | 2023-2026 | 295/QĐ 24/2/2023 | 2.583.995 | 2.583.995 | 1.110.813 | 755.594 | 355.219 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 |  |  |  | 2023-2026 | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 6.012.349 | 1.436.000 | 1.007.247 | 428.753 |  |
|  | trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | BH-LT | 7.968.276 | 292 |  | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 6.012.349 | 718.000 | 289.247 | 428.753 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |
| II | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT |  | 292 | 2025-2026 | 3027/QĐ-UBND 18/10/2024; 1686/QĐ-UBND 05/6/2024 | 3.871.110 | 3.871.110 | 2.000.000 | 7.622 | 1.463.764 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| B | Hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.246 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Vành Đai 1, thành phố Long Khánh | LK | 7.927.333 | 292 | 2023-2025 | 2321/QĐ - 06/9/2022 | 1.458.382 | 1.458.382 | 585.721 | 249.800 | 335.921 | UBND thành phố Long Khánh |
| 2 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa | BH | 7.832.165 | 292 | 2022-2025 | 1580/QĐ 13/5/2021; 4207/QĐ 8/10/2021 | 1.506.538 | 1.506.538 | 813.450 | 185.000 | 628.450 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |
|  | Môi trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự phòng bố trí khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.875 |  |