| Phụ lục V KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021 (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |
| STT | Nội dung | Địa điểm | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Dự toán nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021 | Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch 2024 | Kế hoạch 2025 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi năm 2021 | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.000 |  |
| A | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436.000 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 |  |  |  | 2023-2026 | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 6.012.349 |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | BH-LT | 7.968.276 | 292 |  | 233/QĐ 15/2/2023 | 6.012.349 | 6.012.349 | 586.000 | 150.000 | 436.000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |