| Phụ lục II KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Nội dung | ĐĐ XD (cấp huyện cũ) | Mã dự án | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch 2024 | Kế hoạch năm 2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  |  | NSTT | Thu sử dụng đất |  | XSKT | Bội chi | Quỹ sắp xếp DN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.750.464 | 2.361.690 | 352.520 | 1.883.700 | 1.111.697 | 2.000.000 | 40.857 |
| A | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.723.180 | 2.358.690 | 331.886 | 1.883.700 | 1.108.047 | 2.000.000 | 40.857 |
| I | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đồng) | LT | 7009680 | 2017-2025 | 2628/QĐ - 16/8/2016; 888/QĐ - 4/4/2024 | 514.738 | 514.738 | 60.425 | 30.814 | 29.610 | 29.610 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500 | XL-ĐQ |  | 2019-2025 | 4209 ngày 08/10/2021 | 886.629 | 886.629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND huyện Xuân Lộc thực hiện |  | 7510365 |  |  |  |  | 172.002 | 172.002 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 | BH |  | 2020-2025 | 3893/QĐ 29/11/2019 | 783.000 | 783.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện |  | 7801709 |  |  |  |  | 144.644 | 104.644 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |
| b | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện |  | 7471288 |  |  |  |  | 357.371 | 349.370 | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài | BH | 7749894 | 2020-2025 | 3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 494.600 | 494.600 | 145.207 | 131.411 | 13.796 | 13.796 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | BH | 7812822 | Tối đa 5 năm | 889/QĐ ngày 27/4/2023 | 1.340.000 | 1.340.000 | 789.192 | 689.191 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | BH | 7865840 | Tối đa 5 năm | 2550/QĐ ngày 23/7/2020; 825/QĐ ngày 04/01/2022 | 1.146.000 | 1.146.000 | 1.046.476 | 1.031.475 | 15.000 |  | 10.000 | 5.000 |  |  |  |
| 7 | Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | BH | 7812823 | 2021-2025 | 4208/QĐ 08/10/2021 | 614.100 | 614.100 | 203.897 | 188.896 | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |
| 8 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện Trảng Bom (100% NST) | TB | 7895798 | Tối đa 4 năm | 3635/QĐ-UBND 28/12/2022 | 110.330 | 110.330 | 90.331 | 40.331 | 50.000 | 30.000 |  | 20.000 |  |  |  |
| 9 | Dự án đường ven Sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | BH | 7832239 | Tối đa 6 năm | 2149/QĐ-UBND 25/6/2022 | 573.905 | 573.905 | 233.304 | 116.582 | 116.721 | 116.721 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch | LT-NT | 7343181 | 2022-2025 | 1743/QĐ - 24/7/2023 | 647.061 | 647.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  | 82.007 | 32.007 | 50.000 |  |  |  |  | 50.000 |  |
| b | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Nhơn Trạch thực hiện bồi thường |  |  |  |  |  |  | 268.894 | 0 | 268.894 |  |  |  |  | 268.894 |  |
| c | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Long Thành thực hiện bồi thường |  |  |  |  |  |  | 115.330 | 0 | 115.330 |  |  |  |  | 115.330 |  |
| d | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Long Thành thực hiện bồi thường (chỉ giải ngân khi hoàn thiện thủ tục điều chỉnh tiểu dự án bồi thường) |  |  |  |  |  |  | 117.395 |  | 117.395 |  |  | 117.395 |  |  |  |
| 11 | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất | TN |  | Tối đa 3 năm | 2023/QĐ 14/6/2021 | 59.200 | 59.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất do UBND huyện Cẩm Mỹ thực hiện bồi thường |  |  |  |  |  |  | 4.028 | 0 | 4.028 |  | 4.028 |  |  |  |  |
| 12 | Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) | TB | 7635140 | Tối đa 3 năm | 71/QĐ-SKHĐT ngày 15/7/2022 | 68.022 | 68.022 | 42.530 | 29.029 | 13.500 | 4.500 |  |  | 9.000 |  |  |
| 13 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh 100% xây lắp) | BH | 7660685 | 2021-2025 | 4618/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | 137.732 | 137.732 | 47.300 | 16.300 | 31.000 | 31.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN | 7777886 | Tối đa 5 năm | 1241/QĐ ngày 30/5/2023 | 99.244 | 99.244 | 60.741 | 10.741 | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25 C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là Đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại) | NT | 8008764 | Tối đa 5 năm | 3458/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 | 1.264.000 | 1.264.000 | 1.184.200 | 1.084.200 | 100.000 | 30.000 |  |  | 70.000 |  |  |
| 16 | Dự án Đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú | TP | 7809661 | Tối đa 4 năm | 1959/QĐ ngày 10/6/2021 | 150.135 | 150.135 | 135.424 | 101.424 | 34.000 |  | 34.000 |  |  |  |  |
| 17 | Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú (NST100%) | TP | 7865838 | Tối đa 4 năm | 1858/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 | 193.435 | 193.435 | 159.002 | 110.052 | 28.949 | 28.949 |  |  |  |  |  |
| 18 | Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST100%) | TN | 7869745 | Tối đa 4 năm | 2957/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 199.000 | 199.000 | 155.400 | 130.400 | 25.000 |  | 25.000 |  |  |  |  |
| 19 | Đường song hành Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất | TN | 7870442 | Tối đa 4 năm | 2955/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 | 183.000 | 183.000 | 145.000 | 130.500 | 14.500 | 4.500 | 10.000 |  |  |  |  |
| 20 | Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường) | LK | 7852273 | Tối đa 4 năm | 2246/QĐ-UBND 20/9/2023 | 212.400 | 212.400 | 23.132 | 3.132 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | Đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm Mỹ | CM | 7930181 | 2022-2025 | 68/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2022 | 41.981 | 41.981 | 41.450 | 38.050 | 3.400 | 3.400 |  |  |  |  |  |
| 22 | Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh (NST 100%) | LK | 7851697 | Tối đa 4 năm | 5141/QĐ-UBND 21/12/2021;1167/QĐ-UBND 25/4/2024 | 160.413 | 160.413 | 148.753 | 96.500 | 55.100 | 48.900 |  |  | 6.200 |  |  |
| 23 | Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%) | LK | 7851696 | Tối đa 3 năm | QĐ 26/QĐ-SKHĐT 01/03/2023 | 70.310 | 70.310 | 41.962 | 40.462 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 24 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST100%) | NT | 7853021 | Tối đa 4 năm | 1795/QĐ-13/7/2022 | 639.040 | 639.040 | 432.400 | 292.400 | 114.658 |  | 114.658 |  |  |  |  |
| 25 | Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST100%) | LT-NT | 7866235 | Tối đa 4 năm | 3538/QĐ 20/12/2022 | 1.493.043 | 1.493.043 | 600.016 | 280.016 | 320.000 |  |  |  |  | 320.000 |  |
| 26 | Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (NST 50%) | XL | 7692037 | Tối đa 4 năm | 3801/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 | 479.640 | 479.640 | 175.996 | 85.996 | 90.000 |  |  |  | 90.000 |  |  |
| 27 | Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh (NST100%) | CM-LK |  | Tối đa 4 năm | 1711/QĐ-05/7/2022 | 462.270 | 462.270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh |  | 7891066 |  |  | 462.175 | 462.175 | 183.113 | 86.612 | 76.500 | 76.500 |  |  |  |  |  |
| b | Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ | CM | 8015763 |  | 2198/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 |  |  | 53.052 | 30.370 | 16.300 | 15.611 | 689 |  |  |  |  |
| 28 | Mở rộng đường Lê Duẩn (NST hỗ trợ 50% chi phí xây lắp) | LT | 7896573 | Tối đa 4 năm | 1910/QĐ-UBND 10/8/2023 | 1.025.670 | 1.025.670 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |  |  |  |  |  |
| 29 | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2), NST100% | XL | 7888896 | Tối đa 4 năm | 5200/QĐ-UBND 08/2/2021 | 116.110 | 116.110 | 88.586 | 81.286 | 7.300 | 4.000 |  |  | 3.300 |  |  |
| 30 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | ĐQ | 7880688 | Tối đa 4 năm | 365/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 | 145.840 | 145.840 | 130.311 | 46.649 | 33.326 | 33.326 |  |  |  |  |  |
| 31 | Dự án tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch | NT | 7914621 | Tối đa 4 năm | 1126/QĐ ngày 18/5/2023 | 345.048 | 345.048 | 208.036 | 8.023 | 45.000 | 45.000 |  |  |  |  |  |
| 32 | Dự án Khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa | BH | 8042118 | Tối đa 4 năm | 1913/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 | 717.500 | 717.500 | 208.036 | 8.023 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 33 | Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh | NT |  | 2023-2026 |  | 2.584.000 | 2.584.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai |  | 7968066 |  | 295/QĐ-24/02/2023 | 2.584.000 | 2.584.000 | 1.114.196 | 184.791 | 24.396 |  |  |  | 24.396 |  |  |
| 34 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán | ĐQ |  | 2020-2025 | 3435/QD-UBND ngày 31/10/2019 | 297.932 | 297.932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện |  | 7739709 |  |  | 297.932 | 297.932 | 59.008 | 56.007 | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| b | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường |  |  |  |  |  |  | 110.552 | 107.052 | 3.500 |  |  |  | 3.500 |  |  |
| 35 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả bồi thường do huyện Định Quán thực hiện) | TP+ĐQ |  | 2020-2025 | 3450/QĐ - 31/10/2019 | 114.660 | 114.660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện |  | 7739708 |  |  | 114.660 | 114.660 | 22.521 | 17.521 | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |
| b | Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường |  |  |  |  |  |  | 11.726 | 9.926 | 1.800 |  |  |  | 1.800 |  |  |
| 36 | Dự án Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa (hoàn vốn ứng trước) | BH | 8042117 | 2025-2026 | 3287/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 | 1.127.521 | 1.127.521 | 194.413 | 1.600 | 192.776 | 7.300 | 2.200 |  |  | 183.276 |  |
| 37 | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất | TN | 7832166 | 2022-2025 | 2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2021; 1616/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 92.585 | 92.585 | 36.300 | 29.780 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |
| 38 | Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%) | LT | 7912051 | Tối đa 4 năm | 3091/QĐ-UBND 30/11/2023 | 161.500 | 161.500 | 135.572 | 95.429 | 40.143 | 11.143 |  |  | 29.000 |  |  |
| 39 | Nâng cấp mở rộng Đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu | VC | 7868397 | 2022-2025 | 2077/QĐ-UBND-28/8/2023 | 539.000 | 539.000 | 413.780 | 101.000 | 250.000 |  |  | 200.000 | 50.000 |  |  |
| I.2 | Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | BH | 7865839 | Tối đa 5 năm | 2611/QĐ-UBND ngày 28/7/2024 | 3.247.000 | 3.247.000 | 1.601.468 | 1.477.700 | 123.768 |  |  | 90.750 | 33.018 |  |  |
| 2 | Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh | LK | 7927333 | Tối đa 4 năm | 2321/QĐ-UBND 06/9/2022 | 1.458.382 | 1.458.382 | 297.884 | 277.884 | 5.000 |  |  | 5.000 |  |  |  |
| 3 | Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định quán | ĐQ | 7813560 | Tối đa 4 năm | 1435/QĐ ngày 05/4/2021 | 239.000 | 239.000 | 220.000 | 64.024 | 130.676 |  |  | 110.676 | 20.000 |  |  |
| 4 | Đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ | CM | 7930180 | Tối đa 4 năm | 2158/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 | 189.220 | 189.220 | 64.408 | 4.407 | 60.000 | 60.000 |  | 0 |  |  |  |
| 5 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | NT | 7585990 | Tối đa 4 năm | 1981 -17/8/2023 | 816.335 | 816.335 | 621.032 | 8.118 | 500.000 |  | 32.226 | 400.000 | 67.774 |  |  |
| 6 | Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom) | TB | 7896194 | Tối đa 4 năm | 439/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 | 160.090 | 160.090 | 8.000 | 1.620 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa | BH | 8042119 | Tối đa 06 năm | 3281/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 | 1.719.649 | 1.719.649 | 540.400 | 0 | 492.700 | 32.700 |  | 460.000 |  |  |  |
| 8 | Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu ( 02 khu đất khoảng 33,6ha trên địa bàn huyện) | VC | 7935509 | Tối đa 4 năm | 140/QĐ ngày 02/2/2023 | 315.025 | 315.025 | 10.000 | 3.723 | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST100%) | TP-ĐQ | 7891065 | Tối đa 4 năm | 3496/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 852.060 | 852.060 | 69.015 | 9.014 | 4.500 | 4.500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | TN, LT | 8130700 | 2024-2026 | 3341/QĐ-UBND 08/11/2024 | 3.096.521 | 3.096.521 | 700.000 |  | 210.429 | 0 | 429 |  | 0 | 210.000 |  |
| 11 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | ĐQ,TN,CM,LT,LK | 8130699 | 2024-2026 | 107/QĐ-UBND 13/01/2025 | 3.338.663 | 3.338.663 | 700.000 |  | 210.442 |  | 442 | 0 |  | 210.000 |  |
| 12 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | XL, CM, LT | 8130698 | 2025-2027 | 321/QĐ-UBND 24/01/2025 | 1.709.548 | 1.709.548 | 575.000 |  | 172.918 |  | 418 | 0 |  | 172.500 |  |
| 13 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT | 8094231 | Tối đa 6 năm | 1686/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 | 1.176.048 | 1.176.048 | 100.000 | 0 | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |  |
| 14 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | BH | 8014337 | 2023-2026 | 1305/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 | 2.836.099 | 2.836.099 | 1.588.025 | 1.118.025 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |  |
| II | Hoạt động của các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỷ theo tiến độ phê duyệt của Trung ương từ 2023-2025, phần còn lại từ ngân sách trung ương) | TP |  | Tối đa 3 năm | 119/QĐ-TANDTC-KHTC 05/5/2021 | 38.300 | 38.300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Xây dựng mới Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai | BH | 7915678 | 2022-2025 | 134/QĐ-SKHĐT ngày 23/11/2023 | 35.980 | 35.980 | 35.000 | 21.637 | 13.363 |  | 13.363 |  |  |  |  |
| 3 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu (ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 tỷ theo tiến độ phê duyệt của Trung ương từ 2023-2025, phần còn lại từ ngân sách trung ương) | VC |  | Tối đa 3 năm | 121/QĐ-TANDTC-KHTC | 37.800 | 37.800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai | BH | 8044819 | Tối đa 3 năm | 170/QĐ-SKHĐT ngày 26/9/2024 | 16.164 | 16.164 | 12.150 | 2.150 | 13.000 | 10.000 | 3.000 |  |  |  |  |
| 5 | Dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp nguồn cho Trụ sở làm việc Báo Đồng Nai | BH | 8112229 | Tối đa 3 năm | 1188/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 | 1.715 | 1.715 | 1.395 |  | 1.395 |  |  |  | 1.395 |  |  |
| II.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính công thành phố Long Khánh (bao gồm hoàn vốn ứng trước) | LK | 7940888 | Tối đa 4 năm | 2621/QĐ-UBND ngày 5/9/2024 | 132.000 | 132.000 | 12.700 | 900 | 1.100 | 1.100 |  |  |  |  |  |
| III | Công trình công cộng tại các đô thị |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | VC | 7563733 | 2017-2025 | 3622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 182.000 | 182.000 | 74.984 | 67.984 | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |  |
| IV | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | BH |  | 2017-2025 | 4637/QĐ 10/11/2021 | 267.620 | 267.620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư | BH | 7005078 |  |  |  |  | 45.400 | 18.118 | 27.282 | 27.282 |  |  |  |  |  |
| b | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện | BH | 7831394 |  |  |  |  | 118.000 | 113.600 | 4.400 | 4.400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành | LT | 7005124 | 2020-2025 | 2504 - 20/7/2017 | 584.830 | 584.830 | 136.156 | 131.397 | 4.758 | 4.758 |  |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư | BH | 7005102 | Theo tiến độ Hiệp định | 246/QĐ-UBND 20/01/2017 | 6.610.252 | 6.610.252 | 41.115 | 29.115 | 12.000 | 12.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) | TB | 7228594 | Tối đa 4 năm | 2742/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 | 88.920 | 88.920 | 85.001 | 52.655 | 32.345 | 32.345 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (NST 50%, phần còn lại do Công ty CPĐTPT Thuận Lợi 50%) | LT | 7912052 | Tối đa 4 năm | 197/QĐ-SKHĐT 7/12/2023 | 91.426 | 45.713 | 44.907 | 1.630 | 43.276 | 43.276 |  |  |  |  |  |
| 6 | Trạm bơm ấp 3 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | TP | 7936909 | Tối đa 3 năm | 118/QD-SKHĐT ngày 13/10/2022 | 41.923 | 41.923 | 35.373 | 11.761 | 23.611 | 23.611 |  |  |  |  |  |
| IV.2 | Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm Mỹ | CM | 7967916 | 2023-2026 | 296/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 | 102.963 | 102.963 | 5.618 | 2.018 | 2.600 |  | 2.600 |  |  |  |  |
| 2 | Tuyến thoát nước hạ lưu đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch | NT | 8013074 | Tối đa 4 năm | 3991/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 105.999 | 105.999 | 32.500 | 500 | 32.000 |  | 2.000 | 30.000 |  |  |  |
| V | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh | ĐQ | 7161160 | 2020-2025 | 5397/QĐ ngày 31/12/2021 | 454.601 | 454.601 | 110.367 | 96.320 | 14.047 | 14.047 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa-dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA | BH |  | 2017-2025 | 3664/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 | 373.172 | 373.172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa |  | 7572389 |  |  |  |  | 59.134 | 55.375 | 3.758 | 3.758 |  |  |  |  |  |
| b | Tiểu Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa: do Biên Hòa thực hiện bồi thường |  | 7638978 |  |  |  |  | 10.144 | 59.455 | 613 |  |  |  | 613 |  |  |
| 3 | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (Ngân sách thành phố Long Khánh chi bồi thường) | LK | 7323489 | 2020-2025 | 1980/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 | 544.659 | 544.659 | 200.000 | 190.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trạm bơm Đắc Lua | TP | 7366644 | 2020-2025 | 2046/QĐ-UBND 23/08/2023 | 131.058 | 131.058 | 147.892 | 127.892 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú | TP | 7882605 | 2022-2025 | 2320/QĐ-UBND 06/09/2022 | 134.455 | 134.455 | 116.260 | 90.260 | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc | XL | 7882604 | 2022-2025 | 1667/QĐ-UBND 13/7/2023 | 89.774 | 89.774 | 70.520 | 26.020 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường) | NT | 7853019 | 2022-2025 | 4780/QĐ ngày 24/11/2021 | 207.315 | 207.315 | 158.688 | 151.688 | 7.000 | 7.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình thành phố Biên Hòa | BH | 7917150 | Tối đa 4 năm | 1908/QĐ -10/8/2023 | 201.643 | 201.643 | 52.800 | 28.308 | 24.492 | 24.492 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu | VC | 7935507 | Tối đa 4 năm | 245/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | 144.632 | 144.632 | 45.474 | 5.474 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |
| V.2 | Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai | BH | 7589849 | Tối đa 4 năm | 4837/QĐ 22/12/2020 | 376.999 | 376.999 | 40.967 | 4.935 | 37.423 |  |  | 31.879 | 5.544 |  |  |
| 2 | Dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Long Thành | LT | 7543016 | Tối đa 4 năm | 2433/QĐ - 9/10/2023 | 92.987 | 92.987 | 21.750 | 7.750 | 14.000 | 14.000 |  |  |  |  |  |
| VI | An ninh và trật tự, an toàn xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | BH | 7004692 | 2018-2025 | 3333/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 | 754.000 | 754.000 | 618.928 | 418.219 | 200.709 | 200.709 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhà tạm giữ công an huyện Xuân Lộc (NST100%) | XL | 7004692 | Tối đa 3 năm | 123/QĐ-UBND ngày 13/9/2023 | 36.000 | 36.000 | 36.001 | 25.653 | 10.347 | 10.347 |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025 | ĐN | 7004692 | Tối đa 5 năm | 610/QĐ-UBND ngày 03/04/2024 | 988.000 | 988.000 | 450.933 | 150.933 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Long Thành | LT | 7004692 | Tối đa 3 năm | 1519/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 | 44.900 | 44.900 | 35.275 | 10.275 | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh | LT | 7004692 | Tối đa 3 năm | 1964/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 | 59.385 | 59.385 | 55.461 | 15.461 | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |
| VII | Quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Quốc phòng ĐA2 | ĐN | 7004686 | Tối đa 5 năm | 190/QĐ-BTL 21/01/2019 | 125.000 | 125.000 | 36.260 | 24.964 | 11.296 | 11.296 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án V1 | ĐN | 7004686 | Tối đa 4 năm | 1107/QĐ-UBND ngày 29/8/2024 | 536.700 | 536.700 | 499.039 | 102.039 | 397.000 |  |  | 203.000 | 194.000 |  |  |
| 3 | Dự án Xây dựng bổ sung một số công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (bao gồm hoàn vốn ứng trước) | BH | 7004686 | Tối đa 4 năm | 5357/QĐ-BCH; Ngày 31/12/2021 | 221.102 | 221.102 | 220.999 | 112.891 | 108.107 | 87.107 | 21.000 |  |  |  |  |
| VII.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án SCH (bao gồm hoàn vốn ứng trước) | ĐN | 7004686 | Tối đa 4 năm | 451/QĐ-QK ngày 15/8/2024 | 170.200 | 170.200 | 97.699 | 59.999 | 37.700 | 37.700 |  |  |  |  |  |
| VIII | Môi trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát) | BH | 7431293 | 2021-2025 | 525/QĐ ngày 27/3/2023 | 109.175 | 109.175 | 104.800 | 94.692 | 10.107 | 10.107 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | TP | 7850701 | 2022-2025 | 49/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2022 | 62.677 | 62.677 | 33.042 | 23.042 | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |
| VIII.2 | Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất | TN | 7920132 | Tối đa 4 năm | 3712/QĐ 30/12/2022 | 299.854 | 299.854 | 173.500 | 52.500 | 121.000 | 11.000 |  | 110.000 |  |  |  |
| IX | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai | BH | 8051847 | Tối đa 3 năm | 2334/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 | 42.911 | 42.911 | 20.000 | 6.583 | 13.417 |  |  |  | 13.417 |  |  |
| 2 | Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | NT | 7915499 | Tối đa 4 năm | 3144/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 | 170.514 | 170.514 | 76.950 | 20.950 | 40.000 |  |  |  | 40.000 |  |  |
| X | Công nghệ thông tin (chuyển đổi số) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu | BH | 8039130 | Tối đa 3 năm | 211/QĐ-SKHĐT ngày 25/12/2023 | 17.446 | 17.446 | 16.000 | 4.850 | 2.600 |  | 2.600 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự | ĐN | 7004692 | Tối đa 4 năm | 3462/QĐ-UBND 28/12/2023 | 796.921 | 796.921 | 708.973 | 272.074 | 377.756 | 250.000 |  |  | 86.899 |  | 40.857 |
| 3 | Dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028 (bao gồm hoàn vốn ứng trước) | BH | 8076812 | Tối đa 4 năm | 3041/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 | 120.000 | 120.000 | 106.350 | 350 | 108.400 |  | 2.400 |  | 106.000 |  |  |
| X.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Đầu tư Hệ thống bộ đàm kỹ thuật số trên phạm vi toàn tỉnh | ĐN | 7004692 | Tối đa 3 năm | 193/QĐ-SKHĐT ngày 24/10/2024 |  |  | 27.100 | 100 | 15.000 |  | 15.000 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh | BH | 8097771 | Tối đa 3 năm | 224/QĐ-SKHĐT ngày 27/11/2024 | 14.975 | 14.975 | 4.100 | 400 | 3.700 |  | 3.700 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai | BH | 8101520 | Tối đa 3 năm | 239/QĐ-SKHĐT ngày 05/12/2024 | 20.000 | 20.000 | 19.500 | 209 | 10.000 |  | 10.000 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (bao gồm hoàn vốn ứng trước) | BH | 8109469 | Tối đa 3 năm | 849/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 2.500 | 2.500 | 2.343 | 0 | 2.343 |  | 43 |  | 2.300 |  |  |
| XI | Y tế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Định huyện Xuân Lộc | XL | 8040043 | Tối đa 3 năm | 963/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 13.050 | 13.050 | 7.000 | 2.800 | 4.200 |  |  |  | 4.200 |  |  |
| 2 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc | XL | 8040041 | Tối đa 3 năm | 964/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 12.440 | 12.440 | 7.200 | 2.800 | 4.400 |  |  |  | 4.400 |  |  |
| 3 | Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc | XL | 8040044 | Tối đa 3 năm | 962/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 9.600 | 9.600 | 6.300 | 2.800 | 3.500 |  |  |  | 3.500 |  |  |
| 4 | Dự án Xây dựng Trạm Y tế xã Lộ 25, huyện Thống Nhất | TN | 8070522 | Tối đa 3 năm | 110/QĐ-SKHĐT ngày 11/6/2024 | 8.582 | 8.582 | 8.500 | 2.100 | 5.400 |  |  |  | 5.400 |  |  |
| 5 | Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm y tế xã Phú Cường huyện Định Quán | ĐQ | 7972132 | Tối đa 3 năm | 146/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2023 | 6.055 | 6.055 | 4.500 | 3.100 | 1.400 |  |  |  | 1.400 |  |  |
| 6 | Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm y tế thị trấn Định Quán huyện Định Quán | ĐQ | 7972134 | Tối đa 3 năm | 152/SKH - 24/10/2023 | 6.042 | 6.042 | 5.500 | 500 | 2.300 |  |  |  | 2.300 |  |  |
| 7 | Dự án Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch | NT | 7946362 | Tối đa 4 năm | 1517/QĐ-UBND ngày 22/05/2024 | 467.563 | 467.563 | 102.605 | 2.605 | 36.745 |  |  |  | 36.745 |  |  |
| 8 | Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa | BH | 7650602 | 2020-2025 | 3446/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 11.940 | 11.940 | 3.761 | 3.391 | 370 |  |  |  | 370 |  |  |
| 9 | Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh | LK | 7650600 | 2019-2025 | 3447/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 11.597 | 11.597 | 3.399 | 2.871 | 528 |  |  |  | 528 |  |  |
| 10 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai | BH | 7742011 | 2019-2025 | 3453/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 30.648 | 30.648 | 12.270 | 8.370 | 3.900 |  |  |  | 3.900 |  |  |
| 11 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa, | BH | 7650612 | 2021-2025 | 2179/QĐ 29/6/2021 | 8.544 | 8.544 | 5.640 | 4.240 | 1.100 |  |  |  | 1.100 |  |  |
| 12 | Xây mới Khối 2 tầng Trung tâm y tế huyện Long Thành | LT | 7813217 | 2021-2025 | 2257/QĐ 02/7/2021 | 12.611 | 12.611 | 10.290 | 8.589 | 1.700 |  |  |  | 1.700 |  |  |
| 13 | Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ | CM | 7817919 | 2021-2025 | 1766/QĐ 27/5/2021 | 92.447 | 92.447 | 62.562 | 60.361 | 15.755 |  |  |  | 15.755 |  |  |
| 14 | Xây dựng mới Trạm y tế xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ | CM | 7967917 | Tối đa 3 năm | 102/QĐ-SKHĐT 12/5/2024 | 11.763 | 11.763 | 7.351 | 2.351 | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |
| 15 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức huyện Cẩm Mỹ | CM | 8030999 | Tối đa 3 năm | 184/QĐ-SKHDT 21/11/2023 | 10.846 | 10.846 | 7.190 | 350 | 140 |  |  |  | 140 |  |  |
| 16 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ | CM | 8030997 | Tối đa 3 năm | 177/QĐ-SKHDT 15/11/2023 | 8.730 | 8.730 | 2.188 | 2.187 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 17 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ | CM | 8030996 | Tối đa 3 năm | 176/QĐ-SKHDT 15/11/2023 | 10.180 | 10.180 | 7.200 | 640 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 18 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Nhạn huyện Cẩm Mỹ | CM | 8031000 | Tối đa 3 năm | 183/QĐ-SKHDT 21/11/2023 | 9.769 | 9.769 | 7.200 | 2.200 | 5.000 |  |  |  | 5.000 |  |  |
| 19 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Quảng Tiến huyện Trảng Bom | TB | 7997453 | Tối đa 3 năm | 173/QĐ-SKHĐT Ngày 15/11/2023 | 7.696 | 7.696 | 7.000 | 2.137 | 4.110 |  |  |  | 4.110 |  |  |
| 20 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tây Hòa huyện Trảng Bom | TB | 7997451 | Tối đa 3 năm | 182/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023 | 8.782 | 8.782 | 7.900 | 2.688 | 5.100 |  |  |  | 5.100 |  |  |
| 21 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Đông Hòa huyện Trảng Bom | TB | 7997455 | Tối đa 3 năm | 181/QĐ-SKHĐT Ngày 17/11/2023 | 8.264 | 8.264 | 7.400 | 2.079 | 5.150 |  |  |  | 5.150 |  |  |
| 22 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Thao huyện Trảng Bom | TB | 7997452 | Tối đa 3 năm | 179/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023 | 7.852 | 7.852 | 7.051 | 2.395 | 4.530 |  |  |  | 4.530 |  |  |
| 23 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Trầu huyện Trảng Bom | TB | 7997456 | Tối đa 3 năm | 170/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2023 | 7.779 | 7.779 | 7.000 | 2.307 | 4.393 |  |  |  | 4.393 |  |  |
| 24 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Cây Gáo huyện Trảng Bom | TB | 7997457 | Tối đa 3 năm | 180/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023 | 7.328 | 7.328 | 6.600 | 2.197 | 4.402 |  |  |  | 4.402 |  |  |
| 25 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom | TB | 7997454 | Tối đa 3 năm | 175/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2023 | 9.284 | 9.284 | 8.100 | 2.785 | 5.240 |  |  |  | 5.240 |  |  |
| 26 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Minh huyện Trảng Bom | TB | 7997450 | Tối đa 3 năm | 172/QĐ-SKHĐT Ngày 15/11/2023 | 6.966 | 6.966 | 6.300 | 1.965 | 4.149 |  |  |  | 4.149 |  |  |
| 27 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom | TB | 7997460 | Tối đa 3 năm | 195/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2023 | 899 | 899 | 802 | 742 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 28 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom | TB | 7997461 | Tối đa 3 năm | 194/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2023 | 996 | 996 | 918 | 748 | 170 |  |  |  | 170 |  |  |
| 29 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã An Viễn huyện Trảng Bom | TB | 7997462 | Tối đa 3 năm | 190/QĐ-SKHĐT ngày 24/11/2023 | 1.061 | 1.061 | 951 | 790 | 160 |  |  |  | 160 |  |  |
| 30 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Đồi 61 huyện Trảng Bom | TB | 7997458 | Tối đa 3 năm | 191/QĐ-SKHĐT ngày 24/11/2023 | 1.416 | 1.416 | 1.269 | 1.149 | 120 |  |  |  | 120 |  |  |
| 31 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Bắc Sơn huyện Trảng Bom | TB | 7997459 | Tối đa 3 năm | 193/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2023 | 893 | 893 | 802 | 742 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
| 32 | Xây dựng Trạm Y tế xã Gia Tân 2 huyện Thống Nhất | TN | 8015411 | Tối đa 3 năm | 83/QĐ-SKHĐT ngày 15/4/2024 | 6.372 | 6.372 | 5.600 | 1.500 | 4.100 |  |  |  | 4.100 |  |  |
| 33 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Tân 3 huyện Thống Nhất | TN | 8015410 | Tối đa 3 năm | 92/QĐ-SKHDT ngày 02/5/2024 | 1.689 | 1.689 | 1.500 | 600 | 900 |  |  |  | 900 |  |  |
| 34 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Kiệm huyện Thống Nhất | TN | 8015484 | Tối đa 3 năm | 82/QĐ-SKHĐT ngày 15/4/2024 | 1.225 | 1.225 | 1.200 | 500 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |
| 35 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất | TN | 8015483 | Tối đa 3 năm | 91/QĐ-SKHĐT ngày 02/5/2024 | 2.266 | 2.266 | 2.100 | 1.000 | 1.100 |  |  |  | 1.100 |  |  |
| 36 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Sơn huyện Long Thành | LT | 7995634 | Tối đa 3 năm | 131/QĐ-SKHĐT ngày 25/9/2023 | 10.204 | 10.204 | 9.000 | 6.483 | 5.216 |  |  |  | 5.216 |  |  |
| 37 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tam An huyện Long Thành | LT | 7995632 | Tối đa 3 năm | 130/QĐ-SKHĐT ngày 25/9/2023 | 9.176 | 9.176 | 8.300 | 5.300 | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| 38 | Cải tạo, sửa chữa 07 Trạm y tế xã Cẩm Đường, xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp, xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã An Phước, xã Long Phước huyện Long Thành | LT | 7995635 | Tối đa 3 năm | 159/QĐ-SKHĐT 03/11/2023 | 19.741 | 19.741 | 16.000 | 6.290 | 9.710 |  |  |  | 9.710 |  |  |
| 39 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Long Tân huyện Nhơn Trạch | NT | 7966793 | Tối đa 3 năm | 164/QĐ-SKH- 09/11/2023 | 8.405 | 8.405 | 7.100 | 4.300 | 2.800 |  |  |  | 2.800 |  |  |
| 40 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch | NT | 7966794 | Tối đa 3 năm | 185/QĐ-SKHĐT ngày 21/11/2023 | 10.504 | 10.504 | 8.800 | 4.200 | 4.600 |  |  |  | 4.600 |  |  |
| 41 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch | NT | 7966791 | Tối đa 3 năm | 162/QĐ-SKH- 09/11/2023 | 10.525 | 10.525 | 8.600 | 4.300 | 4.300 |  |  |  | 4.300 |  |  |
| 42 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Điền huyện Tân Phú | TP | 8020740 | Tối đa 3 năm | 65/QĐ-SKHĐT ngày 27/3/2024 | 9.283 | 9.283 | 7.229 | 2.100 | 5.129 |  |  |  | 5.129 |  |  |
| 43 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc huyện Xuân Lộc | XL | 8040042 | Tối đa 3 năm | 105/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2024 | 10.730 | 10.730 | 9.420 | 400 | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| 44 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc | XL | 8040045 | Tối đa 3 năm | 103/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2024 | 12.060 | 12.060 | 3.400 | 400 | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| 45 | Cải tạo, sửa chữa 03 Trạm Y tế tại xã Phú Ngọc, xã Túc Trưng, xã Gia Canh huyện Định Quán | ĐQ | 7972133 | Tối đa 3 năm | 62/QĐ 17/5/2023 | 9.998 | 9.998 | 8.710 | 8.190 | 520 |  |  |  | 520 |  |  |
| XI.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới Trạm Y tế phường Tân Hòa thành phố Biên Hòa | BH | 8028324 | Tối đa 3 năm | 182/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2024 | 5.115 | 5.115 | 4.840 | 0 | 4.000 |  |  |  | 4.000 |  |  |
| 2 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa | BH | 8003682 | Tối đa 3 năm | 189/QĐ-SKHĐT ngày 22/10/2024 | 7.249 | 7.249 | 12.250 | 100 | 5.500 |  |  |  | 5.500 |  |  |
| 3 | Dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Trung, huyện Tân Phú | TP | 7690546 | Tối đa 3 năm | 208/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2024 | 8.539 | 8.539 | 7.394 | 230 | 7.164 |  |  |  | 7.164 |  |  |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Bửu Hòa thành phố Biên Hòa | BH | 8010654 | Tối đa 3 năm | 183/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2024 | 6.010 | 6.010 | 3.400 | 100 | 3.300 |  |  |  | 3.300 |  |  |
| 5 | Dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Thanh huyện Tân Phú | TP | 8053649 | tối đa 03 năm | 251/QĐ-SKHĐT ngày 18/12/2024 | 5.855 | 5.855 | 4.710 | 100 | 4.600 |  |  |  | 4.600 |  |  |
| XII | Văn hóa - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII.1 | Dự án chuyền tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, sản xuất chương trình cho 02 studio truyền hình (Studio 3 và 4) (ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng) | BH | 7991902 | Tối đa 3 năm | 199/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2023 | 25.443 | 25.443 | 20.000 | 5.000 | 15.000 |  |  |  | 15.000 |  |  |
| XII.2 | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú (kể cả hoàn vốn ứng trước) | TP | 8026008 | Tối đa 3 năm | 2936/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 | 7.340 | 7.340 | 6.100 | 100 | 6.000 |  | 1.590 |  | 4.410 |  |  |
| XIII | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã nhưng còn thiếu vốn kế hoạch (kể cả các dự án thuộc giai đoạn 2016-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.399 | 29.399 |  |  | 20.000 |  |  |
| B | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.284 | 3.000 | 20.634 | 0 | 3.650 | 0 | 0 |
| 1 | Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | BH | 7795753 | Tối đa 5 năm |  | 99.570 | 99.570 | 2.155 | 655 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án xây dựng cầu thay phà cát lái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT | NT | 8097405 |  |  |  |  | 4.673 | 1.000 | 2.000 |  | 2.000 |  |  |  |  |
| 3 | Dự án nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh (02 khu đất khoảng 42ha trên đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh) | LK | 7949677 | Tối đa 4 năm |  | 462.931 | 462.931 | 1.700 | 1.400 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án xây dựng tuyến đường D5. đường N3 thuộc Hạ tầng Trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (01 khu đất khoảng 39,863ha trên địa bàn huyện) | VC | 7935508 | Tối đa 4 năm |  | 296.405 | 296.405 | 10.051 | 654 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 5 | Dự án Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu (02 khu đất khoảng 111,3ha trên địa bàn huyện) | VC | 7935505 | Tối đa 4 năm | 3145/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 | 1.056.000 | 1.056.000 | 10.100 | 2.223 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng các tuyến đường trong nội bộ Khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 | BH | 8078967 | Tối đa 4 năm |  | 318.138 | 318.138 | 6.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 7 | Dự án xây dựng, cải tạo một số tuyến đường đảm bảo tổ chức giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh | BH | 7990829 | 2023-2026 |  | 187.507 | 187.507 | 5.400 | 300 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 8 | Dự án Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Long Đức) (nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện Long Thành) | LT | 7957407 | Tối đa 4 năm |  | 753.246 | 753.246 | 12.900 | 987 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom) | TB | 7896195 | Tối đa 4 năm |  | 213.050 | 213.050 | 9.754 | 1.354 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 10 | Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa | BH | 7891689 | Tối đa 5 năm |  | 1.545.000 | 1.545.000 | 16.425 | 1.325 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa | BH | 7891062 | Tối đa 4 năm |  | 310.000 | 310.000 | 6.664 | 1.164 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 12 | Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100-Km18+100 và đoạn từ km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183), huyện Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu (NST100%) | XL-ĐQ-VC | 7891063 | Tối đa 4 năm |  | 935.910 | 935.910 | 2.952 | 2.951 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Đầu tư xây dựng đường 25C Đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng (NST100%) | NT | 7891064 | Tối đa 4 năm |  | 875.780 | 875.780 | 18.906 | 1.406 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |
| 14 | Đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom, NST 100% | TB | 7895799 | 2022-2025 |  | 1.039.494 | 1.039.494 | 17.920 | 2.020 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
| 15 | Đường Vành đai 2, thành phố Long Khánh (NST 100%) | LK | 7927332 | Tối đa 4 năm |  | 1.858.000 | 1.858.000 | 10.000 | 1.000 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 16 | Đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | CM | 7930179 | Tối đa 4 năm |  | 780.898 | 780.898 | 17.000 | 1.900 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 17 | Dự án chỉnh trang lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, xây hào kỹ thuật dọc Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất (ngân sách tỉnh 50% tổng mức đầu tư) | TN | 8015413 | 2023-2026 |  | 308.491 | 308.491 | 5.742 | 242 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 18 | Dự án chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc | XL | 7919419 | Tối đa 4 năm |  | 287.180 | 287.180 | 7.665 | 2.165 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 19 | Dự án xây dựng kiên cố hóa đoạn từ lý trình Km6+692 đến lý trình Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến lý trình Km1+077 tuyến kênh T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành | LT | 8080136 | Tối đa 4 năm |  | 150.000 | 150.000 | 6.375 | 975 | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 20 | Nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu (NST100%) | VC | 7935506 | Tối đa 4 năm |  | 504.865 | 504.865 | 16.287 | 787 | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 21 | Dự án Nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | VC | 7772849 | Tối đa 5 năm |  | 459.620 | 459.620 | 16.000 | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 22 | Dự án xây dựng mới đập dâng Long An, huyện Long Thành | LT | 7943519 | Tối đa 3 năm |  | 43.550 | 43.550 | 4.000 | 412 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |
| 23 | Dự án Chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vết và kiên cố hoá Suối Rết, thành phố Long Khánh (Ngân sách thành phố Long Khánh khoảng 15 tỷ xây dựng đường nội bộ) | LK | 7949800 | Tối đa 4 năm |  | 488.722 | 488.722 | 16.800 | 800 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 24 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | LT | 7759954 | Tối đa 3 năm |  | 107.180 | 107.180 | 2.142 | 842 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 25 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên | TB | 7759955 | 2022-2025 |  | 221.511 | 221.511 | 4.009 | 1.009 | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 26 | Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh | CM | 7820837 | Tối đa 4 năm |  | 789.562 | 789.562 | 17.577 | 2.477 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 27 | Dự án chống sạt lở tại khu vực đài tưởng niệm các chiến sỹ đặc công 113 (kể cả hoàn vốn ứng trước) | BH-TB | 8101167 | Tối đa 3 năm |  | 37.800 | 37.800 | 7.900 | 0 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 28 | Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ | CM | 7986741 | Tối đa 4 năm |  | 69.800 | 69.800 | 1.853 | 752 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 29 | Xây dựng mới Trạm Y tế phường Xuân Tân thành phố Long Khánh | LK | 7988280 | Tối đa 3 năm |  | 11.000 | 11.000 | 1.100 | 50 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 30 | Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Long Thành huyện Long Thành | LT | 7995633 | Tối đa 3 năm |  | 10.927 | 10.927 | 1.450 | 350 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 31 | Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Long Giao huyện Cẩm Mỹ | CM | 8031002 | Tối đa 3 năm |  | 12.580 | 12.580 | 12.000 | 0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 32 | Hệ thống thông tin ngành kế hoạch và đầu tư giai đoạn 1 (trừ lĩnh vực đầu tư công) (kể cả hoàn vốn ứng trước) | BH | 8109323 | Tối đa 3 năm |  | 19.759 | 19.759 | 18.100 | 0 | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 33 | Dự án nâng cấp sửa chữa cơ sở 2 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai | BH | 8085409 | Tối đa 3 năm |  | 12.660 | 12.660 | 1.500 | 400 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 34 | Xây dựng Trạm Y tế phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa | BH | 8003681 | Tối đa 3 năm |  | 10.130 | 10.130 | 9.550 | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 35 | Xây dựng Trạm Y tế phường Long Bình thành phố Biên Hòa | BH | 8003683 | Tối đa 3 năm |  | 9.460 | 9.460 | 7.850 | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 36 | Xây dựng mới Trạm Y tế phường Bửu Long thành phố Biên Hòa | BH | 8027791 | Tối đa 3 năm |  | 4.853 | 4.853 | 4.590 | 84 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 37 | Xây dựng mới Trạm Y tế phường Long Hưng thành phố Biên Hòa | BH | 8027790 | Tối đa 3 năm |  | 6.116 | 6.116 | 5.790 | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 38 | Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Tân Vạn thành phố Biên Hòa | BH | 8045469 | Tối đa 3 năm |  | 2.967 | 2.967 | 2.790 | 0 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |
| 39 | Dự án Đầu tư thiết bị đầu cuối công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số ngành Y tế Đồng Nai | BH |  | Tối đa 3 năm |  | 24.925 | 24.925 | 22.800 | 0 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 40 | Dự án Triển khai hệ thống Tư vấn khám chữa bệnh từ xa | BH |  | Tối đa 3 năm |  | 20.165 | 20.165 | 18.400 | 0 | 124 |  | 124 |  |  |  |  |
| 41 | Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai | BH |  | Tối đa 3 năm |  | 15.000 | 15.000 | 14.500 | 258 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 42 | Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Nai | BH |  | Tối đa 3 năm |  | 4.460 | 4.460 | 4.200 | 0 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |
| 43 | Dự án Nhà lưu niệm Tỉnh ủy Lâm thời Biên Hòa tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu | VC | 8124990 | Tối đa 3 năm |  | 24.170 | 24.170 | 1.000 |  | 1.000 |  | 1.000 |  |  |  |  |
| 44 | Dự án Xây dựng đường ĐT.769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường ĐT.770B) | LT-CM | 8134922 | Tối đa 4 năm |  | 1.406.351 | 1.406.351 | 18.100 |  | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |
| 45 | Dự án xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong tại Công viên văn hóa Sông Ray | CM | 8042960 | Tối đa 3 năm |  | 19.840 | 19.840 | 320 | 27 | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| 46 | Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Định Quán | ĐQ | 7813216 | Tối đa 3 năm |  | 13.400 | 10.790 | 10.000 |  | 370 |  | 370 |  |  |  |  |
| 47 | Xây dựng, sửa chữa khối Dự phòng của Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ | CM | 8124981 | Tối đa 3 năm |  | 34.710 | 34.710 | 710 |  | 710 |  | 710 |  |  |  |  |
| 48 | Thay thế hệ thống máy lạnh tại Trụ sở khối Nhà nước | BH | 8131565 | Tối đa 3 năm |  | 28.780 | 28.780 | 25.897 |  | 260 |  | 260 |  |  |  |  |
| 49 | Dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cửa xả số 1 khu công nghiệp Dầu Giây | TN |  | Tối đa 4 năm |  | 173.151 | 173.151 | 1.100 |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 50 | Dự án Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh | BH | 7004692 | Tối đa 4 năm |  | 208.610 | 208.610 | 100 |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  |  |