| Phụ lục III.2 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Nội dung | Phân loại | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  | Lũy kế vốn huyện giải ngân đến hết 2020 | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+…+17 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Tổng số (A+B) |  |  |  |  |  |  | 2.476.935 |  | 626.708 | 231.966 | 301.739 | 169.486 | 72.388 | 35.145 | 24.720 |
| A | NGUỒN VỐN TỈNH |  |  |  |  |  |  | 2.448.977 |  | 601.438 | 231.416 | 277.019 | 169.486 | 72.388 | 35.145 | 0 |
| I | ĐÃ PHÂN BỔ CHI TIẾT |  |  |  |  |  |  | 2.448.977 |  | 601.438 | 231.416 | 277.019 | 169.486 | 72.388 | 35.145 | 0 |
| I.1 | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |  |  |  |  |  |  | 2.448.977 |  | 513.152 | 231.416 | 249.479 | 146.711 | 72.388 | 30.380 | 0 |
| 1 | Xây dựng Trường tiểu học Xuân Lập (hạng mục: 18 phòng học, các phòng chức năng và phòng đa năng; cải tạo, sửa chữa khối dãy phòng 3 tầng; cải tạo sân nền, hàng rào) | HT 2025 | P. Xuân Lập | 8013409 | 072 | 2023-2026 | 517/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 56.470 |  | 51.000 | 44.000 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |  |
| 2 | Xây dựng Trụ sở Công an thành phố các hạng mục: (Hội trường, phòng chức năng, Trụ sở làm việc của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và nâng cấp sửa chữa nhà tạm giữ của công an thành phố). | HT 2025 | P. Phú Bình | 8013412 | 041 | 2023-2025 | 515/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 33.806 |  | 35.000 | 26.200 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |  |
| 3 | Sửa chữa Trụ sở Công an các phường, xã: Xuân Bình, Bàu Sen, Hàng Gòn. | HT 2025 | P. Xuân Bình, Bàu Sen; xã Hàng Gòn | 8096877 | 041 | 2024-2026 | 1580 16/10/2024 | 3.036 |  | 2.750 | 900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |  |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Bàu Trâm | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8098745 | 011 | 2024-2026 | 1578 16/10/2024 | 2.427 |  | 2.150 | 700 | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 |  |
| 5 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở tòa án nhân dân thành phố Long Khánh. | HT 2025 | P. Xuân Hòa | 8042849 | 341 | 2023-2025 | 1031 ngày 10/11/2023 | 10.332 |  | 9.588 | 8.838 | 750 | 750 | 0 | 0 |  |
| 6 | Sửa chữa Trụ sở UBND phường Xuân Tân | HT 2025 | Phường Xuân Tân | 8091950 | 341 | 2024-2026 | 1564 15/10/2024 | 1.498 |  | 1.350 | 450 | 900 | 900 | 0 | 0 |  |
| 7 | Xây dựng Kho lưu trữ, nhà Truyền thống và trang thiết bị tại Trụ sở Thành ủy | Tạm ngưng | Phường Xuân An | 8096868 | 341 | 2024-2026 | số 1581 16/10/2024 | 6.434 |  | 5.800 | 1.100 | 221 | 221 | 0 | 0 |  |
| 8 | Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen | HT 2025 | P. Bàu Sen | 8042798 | 341 | 2023-2025 | 1035 ngày 10/11/2023 | 14.864 |  | 13.950 | 13.500 | 450 | 450 | 0 | 0 |  |
| 9 | Đường CMT8 nối dài, thành phố Long Khánh và hạ tầng kỹ thuật các tuyến dường giao thông khu phức hợp phường Xuân an, Xuân Hòa, thành phố Long Khánh | CT 2026 | TP. Long Khánh | 7848176 | 292 | 2023-2026 | 527/QĐ-UBND 11/7/2023 | 1.293.802 |  | 5.700 | 4.700 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |  |
| 10 | Đầu tư XD đường giao thông và công viên cây xanh dọc tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An) | HT 2025 | P. Xuân An | 7922110 | 292 | 2023-2025 | 1476/QĐ-UBND 15/8/2022 | 66.204 |  | 58.257 | 18.257 | 40.000 | 13.020 | 0 | 26.980 |  |
| 11 | Đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | HT 2025 | P. Xuân An | 7935511 | 292 | 2023-2025 | 2151/QĐ-UBND ngaøy 31/12/2024 | 77.710 |  | 66.744 | 58.721 | 8.200 | 0 | 5.800 | 2.400 |  |
| 12 | Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường) | CT 2026 | TP. Long Khánh | 7852273 | 292 | 2024-2027 | 2246/QĐ-UBND 20/9/2023 | 212.400 |  | 110.871 | 46.443 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |  |
| 13 | Hệ thống wifi công cộng tại 04 vị trí: Tượng đài chiến thắng, Công viên Phố đi bộ phường Xuân An, Chợ Long Khánh, Công viên phường Xuân Trung | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8091944 | 314 | 2024-2026 | 1556 10/10/2024 | 2.198 |  | 1.875 | 600 | 1.275 | 1.275 | 0 | 0 |  |
| 14 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Đài truyền thanh thành phố | HT 2025 | P. Xuân An | 8096431 | 191 | 2024-2026 | 1591 18/10/2024 | 4.523 |  | 3.448 | 747 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |  |
| 15 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Bàu Trâm | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8091940 | 341 | 2024-2026 | 1564 14/10/2024 | 7.755 |  | 7.100 | 1.700 | 5.200 | 5.200 |  |  |  |
| 16 | Xây dựng Trụ sở làm việc UBND phường Suối Tre | Tạm ngưng | P. Suối Tre | 8098750 | 341 | 2024-2026 | 1579 16/10/2024 | 23.479 |  | 10.300 | 300 | 25 | 25 |  |  |  |
| 17 | Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn | CT 2026 | Xã Hàng Gòn | 8072996 | 292 | 2024-2026 | 1585/QĐ-UBND 25/9/2024 | 33.101 |  | 10.500 | 500 | 11.766 | 10.666 | 1.100 |  |  |
| 18 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Xuân Lập | HT 2025 | P. Xuân Lập | 8096438 | 161 | 2024-2026 | 1576 ngày 13/11/2023 | 6.656 |  | 6.000 | 1.300 | 4.100 |  | 4.100 |  |  |
| 19 | Nâng cấp, sữa chữa Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường Bàu Sen | HT 2025 | P. Bàu Sen | 8096437 | 161 | 2024-2026 | 1574 ngày 13/11/2023 | 6.891 |  | 6.200 | 1.300 | 4.600 |  | 4.600 |  |  |
| 20 | Nâng cấp, sửa chữa Đền thờ Liệt sỹ thành phố Long Khánh | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8096871 | 371 | 2024-2026 | số 1577 16/10/2024 | 5.655 |  | 5.400 | 700 | 4.500 |  | 4.500 |  |  |
| 21 | Nâng cấp, cải tạo Đài Tổ Quốc ghi công và hàng rào trong Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8096870 | 371 | 2024-2026 | số 1575 16/10/2024 | 7.968 |  | 7.100 | 260 | 6.839 | 1.039 | 5.800 | 0 |  |
| 22 | Nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố | Tạm ngưng | P. Xuân An | 8042115 | 011 | 2024-2026 | 1854/QĐ-UBND 25/11/2024 | 28.988 |  | 400 | 200 | 287 | 287 | 0 | 0 |  |
| 23 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố | Tạm ngưng | P. Xuân An | 8098748 | 341 | 2024-2026 | 1760/QĐ-UBND 13/11/2024 | 5.752 |  | 5.000 |  | 159 | 159 |  |  |  |
| 24 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hòa | Tạm ngưng | P. Xuân Hòa | 8098736 | 011 | 2024-2026 | 1759/QĐ-UBND 13/11/2024 | 1.384 |  | 1.250 |  | 1.200 | 1.200 |  |  |  |
| 25 | Nâng cấp, mở rộng đường 9 tháng 4, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | CT 2026 | P. Xuân An | 8128225 | 292 | 2025-2028 | 2043/QĐ-UBND 20/12/2024 | 187.313 |  | 67.899 |  | 59.007 | 20.919 | 38.088 | 0 |  |
| 26 | Nâng cấp tuyến đường Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung (Đoạn đầu tuyến giáp đường Hùng Vương cuối tuyến giáp đường Hồ Thị Hương) | CT 2026 | P. Xuân An | 8132149 | 292 | 2025-2027 | 1863/QĐ-UBND 27/11/2024 | 16.457 |  | 10.300 |  | 10.300 | 10.300 | 0 | 0 |  |
| 27 | Xây dựng cầu tổ 10 khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập | HT 2025 | P. Xuân Lập | 8132147 | 292 | 2025-2027 | 1939/QĐ-UBND 05/12/2024 | 6.625 |  | 2.900 |  | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 |  |
| 28 | Xây dựng cầu Thiện Mỹ, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 8132145 | 292 | 2025-2027 | 1938/QĐ-UBND 05/12/2024 | 6.355 |  | 3.100 |  | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 |  |
| 29 | Xây dựng trường MN Xuân Thanh, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | CBĐT | P. Xuân An | 8016452 | 071 | Tối đa 3 năm | 1646/QĐ-UBND 24/10/2021 | 44.787 |  | 100 |  | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 30 | Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực (Đoạn 1: đầu tuyến giao đường Hồ Thị Hương, điểm cuối tuyến giáp Khu tái định cư Bảo Vinh), phường Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An) | CBĐT | P. Xuân An | 8128224 | 292 | Tối đa 4 năm | 2043/QĐ-UBND 20/12/2024 | 108.558 |  | 510 |  | 500 | 0 | 500 | 0 |  |
| 31 | Nâng cấp đường Trần Nhân Tông, phường Bảo Vinh | CBĐT | P. Bảo Vinh | 8128223 | 292 | Tối đa 4 năm | 2043/QĐ-UBND 20/12/2024 | 165.549 |  | 510 |  | 500 | 500 | 0 | 0 |  |
| 32 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ xã Bình Lộc | CBĐT | Xã Bình Lộc |  | 161 | Tối đa 3 năm |  | - |  | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 03 nút giao đường Hồ Thị Hương - 9 Tháng 4; nút giao Hồ Thị Hương - Nguyễn Trãi và nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Trãi | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8101467 | 292 | 2024-2026 | 1583/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 2.876 |  | 2.710 | 859 | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 |  |
| 34 | Cải tạo vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước và ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, điện đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn giao Quang Trung đến Trần Phú). | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8050718 | 311 | 2023-2025 | 1166/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 | 44.276 |  | 41.258 | 35.810 | 1.825 | 0 | 0 | 1.825 |  |
| 35 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình | HT 2025 | P. Xuân Bình | 8101253 | 311 | 2024-2026 | 1593/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | 3.066 |  | 2.860 | 860 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |  |
| 36 | Nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư tổ 08 - 10, ấp 01, xã Bình Lộc | HT 2025 | Xã Bình Lộc | 8101500 | 311 | 2024-2026 | 1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 | 3.374 |  | 3.200 | 1.020 | 2.180 | 0 | 0 | 2.180 |  |
| 37 | Nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến số 1,2,3,5 khu dân cư ấp 01 và đường Lê A (đoạn từ hẻm 332 đến hẻm 338), xã Bình Lộc | HT 2025 | Xã Bình Lộc | 8101254 | 311 | 2024-2026 | 1479/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 | 3.212 |  | 3.020 | 970 | 2.050 | 0 | 0 | 2.050 |  |
| 38 | Nâng cấp đường số 2, phường Xuân Bình | HT 2025 | P. Xuân Bình | 8101468 | 292 | 2024-2026 | 1568/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 | 2.581 |  | 2.420 | 643 | 1.770 | 1.770 |  |  |  |
| 39 | Cải tạo, phân luồng giao thông khu vực xung quanh Công viên Bia Chiến thắng, phường Xuân An | HT 2025 | P. Xuân An | 8101483 | 292 | 2024-2026 | 1750/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 | 13.113 |  | 8.000 | 3.000 | 9.000 | 9.000 |  |  |  |
| 40 | Ngầm hóa đường dây hạ thế, trung thế trên đường CMT8 (đoạn giao Hùng Vương với Nguyễn Thị Minh Khai) | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8101503 | 292 | 2024-2026 | 1582/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 24.184 |  | 11.920 | 220 | 20.400 | 20.400 |  |  |  |
| 41 | Lắp đặt Bảng chỉ dẫn và cải tạo, chỉnh trang khu vực trước khuôn viên Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn | HT 2025 | Xã Hàng Gòn | 8101482 | 161 | 2024-2026 | 1592/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 4.744 |  | 4.698 | 198 | 4.500 | 1.600 | 2.900 | 0 |  |
| I.3 | Nhiệm vụ khác |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.286 | 0 | 27.540 | 22.775 | 0 | 4.765 | 0 |
| 1 | Cấp sau quyết toán | KHAC |  |  |  |  |  |  |  | 21.286 |  | 5.460 | 5.460 |  |  |  |
| 2 | Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội | KHAC |  |  |  |  |  |  |  | 39.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |
| 3 | Cấp vốn điều lệ cho Hội Nông dân thành phố | KHAC |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |
| 4 | Bố trí vốn hỗ trợ các công trình xã hội hóa (chi tiết theo phụ lục đính kèm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.000 |  | 10.080 | 5.315 |  | 4.765 |  |
| II | DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự phòng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự phòng cho các dự án dự kiến hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm 2025 | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | NGUỒN VỐN KHÁC (từ nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa của tỉnh) |  |  |  |  |  |  | 27.958 |  | 25.270 | 550 | 24.720 | 0 | 0 | 0 | 24.720 |
| I | UBND PHƯỜNG BẢO VINH |  |  |  |  |  |  | 2.379 |  | 2.150 | 100 | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 2.050 |
| 1 | Tuyến đường nội đồng tổ 03 đi cánh đồng Háp, phường Bảo Vinh | HT 2025 | P. Bảo Vinh | 8098752 | 292 | 2025-2027 | 1848/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1.442 |  | 1.300 | 50 | 1.250 |  |  |  | 1.250 |
| 2 | Tuyến đường nội đồng tổ 27A đi đến tổ 23 cánh đồng Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh | HT 2025 | P. Bảo Vinh | 8098753 | 292 | 2025-2027 | 1847/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 937 |  | 850 | 50 | 800 |  |  |  | 800 |
| II | UBND PHƯỜNG LONG KHÁNH |  |  |  |  |  |  | 6.324 |  | 5.670 | 200 | 5.470 | 0 | 0 | 0 | 5.470 |
| 1 | Đường nội đồng ruộng Dầu đi cánh đồng ruộng Dầu, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8100591 | 292 | 2025-2027 | 1852/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 2.825 |  | 2.500 | 100 | 2.400 |  |  |  | 2.400 |
| 2 | Đường nội đồng ruộng 9 Mẫu đi cánh đồng ruộng 9 Mẫu, ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm. | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8100589 | 292 | 2025-2027 | 1853/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 3.499 |  | 3.170 | 100 | 3.070 |  |  |  | 3.070 |
| III | UBND PHƯỜNG BÁO VINH |  |  |  |  |  |  | 19.255 |  | 17.450 | 250 | 17.200 | 0 | 0 | 0 | 17.200 |
| 1 | Đường nội đồng tổ 04 ấp Ruộng Tre đi cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 810087 | 292 | 2025-2027 | 1851/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 13.814 |  | 12.500 | 100 | 12.400 |  |  |  | 12.400 |
| 2 | Đường nội đồng tổ 09 ấp Ruộng Tre đi cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 8100873 | 292 | 2025-2027 | 1850/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1.048 |  | 950 | 50 | 900 |  |  |  | 900 |
| 3 | Đường nội đồng tổ 01 ấp 18 Gia đình đi cánh đồng Háp, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 8100874 | 292 | 2025-2027 | 1849/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 4.393 |  | 4.000 | 100 | 3.900 |  |  |  | 3.900 |