| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ DO HUYỆN QUẢN LÝ

(Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước, ngân sách huyện năm 2008)

(Ban hành kèm theo Tờ trình 355/TTr-UBND ngày 24/12/2007)

–––––––––––––––––––––––––––––––

| STT | Chỉ tiêu | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Tổng MĐT hoặc TDT được duyệt | Đã thanh toán từ KC công đến 31/12/06 | Kế hoạch năm 2007 | Kế hoạch 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng | Xây lắp | Thiết bị | CP khác |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 17,880 | 102,037 | 59,880 | 2,450 | 39,707 |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 16,830 | 46,086 | 36,380 | 2,450 | 7,256 |
| A | Chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 16,100 | 17,420 | 16,000 | 350 | 1,070 |
|  | a/ Giao thông |  |  |  |  |  | 13,000 | 9,500 | 9000 |  | 500 |
| 1 | Đường số 1 |  | 2007-2008 |  | 33,865 | 12,549 | 13,000 | 9,500 | 9000 |  | 500 |
|  | b/ Xây dựng |  |  |  |  |  | 3,100 | 7,920 | 7,000 | 350 | 570 |
| 1 | Tụ điểm văn hóa Hiệp Phước | H.Phước | 2007-2008 |  | 4,407 |  | 1,000 | 3,820 | 3250 | 160 | 410 |
| 2 | Mở rộng trụ sở làm việc UBND huyện | UBH | 2007-2008 | 270m2 | 1,557 |  | 900 | 530 | 500 |  | 30 |
| 3 | Sân đường nội bộ BCH Quân sự huyện |  | 2007-2008 |  | 600 |  | 200 | 380 | 350 |  | 30 |
| 4 | Trường Mẫu giáo Long Thọ | L.Thọ | 2007-2008 |  | 4,680 |  | 1,000 | 3,190 | 2900 | 190 | 100 |
| B | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  | 480 | 14,116 | 12,230 | 900 | 986 |
|  | a/ Giao thông |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 5,100 | - | 400 |
| 1 | Trải nhựa đường vào Trường MG Hoa Sen | L.Tân | 2007-2008 | 758m | 11,904 | 68 | 200 | 5,500 | 5,100 |  | 400 |
|  | b/ Xây dựng |  |  |  |  |  |  | 8,616 | 7,130 | 900 | 586 |
| 1 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Phú Hữu | P.Hữu | 2008 |  | 733 |  |  | 690 | 620 |  | 70 |
| 2 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Phước Thiền | P.Thiền | 2008 |  | 581 |  |  | 550 | 490 |  | 60 |
| 3 | Xây mới Trạm Y tế Long Thọ | L.Thọ | 2008 |  | 2,391 |  |  | 2,270 | 1,330 | 700 | 240 |
| 4 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Hiệp Phước | Hiệp Phước | 2008 |  | 891 |  |  | 840 | 760 |  | 80 |
| 5 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Long Tân | L.Tân | 2008 |  | 1,084 |  |  | 1,026 | 730 | 200 | 96 |
| 6 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Vĩnh Thanh | V.Thanh | 2008 |  | 904 |  |  | 820 | 780 |  | 40 |
| 7 | Xây mới trụ sở trung tâm đầu tư phát triển cụm CN huyện | PĐ-VT | 2007-2008 |  |  |  | 280 | 2,420 | 2,420 |  |  |
| C | Công trình dự phòng |  |  |  |  |  | 250 | 14,550 | 8,150 | 1,200 | 5,200 |
|  | a/ Giao thông |  |  |  |  |  |  | 10,150 | 5,250 | - | 4,900 |
| 1 | Đường từ Nhà máy nước đến KCN 1 | P.Thiền | 2008 | 1113m | 2,418 |  | 140 | 2,100 | 1,300 |  | 800 |
| 2 | Đường vào Trường Kỹ thuật Công nghiệp | P.Hội | 2008 | 566m | 2,360 |  |  | 1,900 | 900 |  | 1000 |
| 3 | Đường từ khu TĐC Đại Lộc đến Trường TH Đ.Phước | Đ.Phước | 2008 |  |  |  | 20 | 1,000 | 800 |  | 200 |
| 4 | Đường từ HL19 đến kênh tiêu Hiệp Phước | H .Phước | 2008 |  | 834 |  | 50 | 1,550 | 650 |  | 900 |
| 5 | Đường vào Trường TH Phước Thiền (Đường số 3) | P.Thiền | 2008 | 1128m | 4,555 | 60 | 40 | 3,600 | 1,600 |  | 2000 |
|  | b/ Xây dựng |  |  |  |  |  |  | 2,200 | 2,100 | - | 100 |
| 1 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy | Khu TT | 2008 |  |  |  |  | 1,200 | 1100 |  | 100 |
| 3 | Trường Mẫu giáo Đại Phước | Đ.Phước | 2008 |  |  |  |  | 1,000 | 1000 |  |  |
|  | c/ Công trình điện |  |  |  |  |  |  | 2,200 | 800 | 1,200 | 200 |
| 1 | Máy phát điện dự phòng Huyện ủy, UBND huyện | Khu TT | 2008 |  |  |  |  | 1,200 |  | 1,200 |  |
| 2 | Hệ thống điện chiếu sáng HL12, HL19 | huyện NT | 2008 |  |  |  |  | 1,000 | 800 |  | 200 |
| II | Chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị thực hiện dự án |  |  |  |  |  | 1,050 | 21,780 | - | - | 21,780 |
|  | a/ Giao thông |  |  |  |  |  |  | 20,400 | - | - | 20,400 |
| 1 | CP bồi thường đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ | P.Hữu | 2008 | 3174m | 23,872 | 307 | 500 | 8,000 |  |  | 8000 |
| 2 | CP bồi thường đường từ 319 đến sông Đồng Môn | P.Thiền | 2008 | 663m | 44,323 | 224 | 400 | 12,000 |  |  | 12000 |
| 3 | Đường Cầu Cháy xã Phú Đông | P.Đông | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 4 | Đường ấp Phước Lương | P.Đông | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 5 | Mở rộng HL19 (đoạn trong khu dân cư H.Phước) | H.Phước | 2007-2008 |  |  | 70 | 150 | 50 |  |  | 50 |
| 6 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 | NT | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 7 | Đường 14 khu dân cư ngã tư Hiệp Phước | H.Phước | 2008 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
|  | b/ Xây dựng |  |  |  |  |  |  | 1,380 | - | - | 1,380 |
| 1 | Chi phí bồi thường Trường Mẫu giáo Long Thọ | L.Thọ | 2008 |  |  |  |  | 700 |  |  | 700 |
| 2 | Trường Mẫu giáo Đại Phước | Đ.Phước | 2008 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 3 | Trường Mẫu giáo Phước An | P.An | 2008 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 4 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh | V.Thanh | 2008 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 5 | Trường Mẫu giáo Phú Thạnh | P.Thạnh | 2008 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
| 6 | Xây mới Trạm Y tế Phú Thạnh | P.Thạnh | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 7 | Xây mới Trạm Y tế Phú Đông | P.Đông | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 8 | Xây mới Trạm Y tế Phú Hội | P.Hội | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 9 | Tụ điểm văn hóa Phước Khánh | P.Khánh | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 10 | Tụ điểm văn hóa Vĩnh Thanh | V.Thanh | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 11 | Tụ điểm văn hóa Phước An | P.An | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 12 | Tụ điểm văn hóa Phú Thạnh | P.Thạnh | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 13 | Tụ điểm văn hóa Phú Hội | P.Hội | 2008 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| * | Nguồn phí hạ tầng |  |  |  |  |  | 12,000 | 28,000 | 23,500 | - | 4,500 |
| 1 | Tái định cư Đại Lộc | Đ.Phước | 2007-2008 |  | 44,644 |  | 10,000 | 22,500 | 20,500 |  | 2000 |
| 2 | Tái định cư Phước An | P.An | 2008-2009 |  | 5,602 |  | 2,000 | 5,500 | 3000 |  | 2,500 |
| III | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  | 6,171 | 0 | 0 | 6,171 |
| A | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 4,871 | 0 | 0 | 4,871 |
| 1 | QH khu công viên Giồng Sắn | P.Đông | 2006-2007 |  |  |  |  | 630 |  |  | 630 |
| 2 | QH khu du lịch Cống Ô Kèo | V.Thanh | 2006-2007 |  |  |  |  | 850 |  |  | 850 |
| 3 | QH 1/500 khu dân cư Phú Thạnh - Vĩnh Thanh | PT-VT | 2007-2008 |  |  |  |  | 71 |  |  | 71 |
| 4 | QH 1/500 khu dân cư Long Thọ | L.Thọ | 2007-2008 |  |  |  |  | 220 |  |  | 220 |
| 5 | QH 1/500 khu dân cư ấp Xóm Hố xã P.Hội | P.hội | 2007-2008 |  |  |  |  | 370 |  |  | 370 |
| 6 | QH 1/2000 khu dân cư Phước An A | P.An | 2007-2008 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
| 7 | QH 1/2000 khu dân cư 2 bên đường Giồng Ô Đông | Phú Đông | 2007-2008 |  |  |  |  | 330 |  |  | 330 |
| 8 | QH 1/2000 khu dân cư 2 bên đường xã P.Khánh | P.Khánh | 2007-2008 |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |
| 9 | QH 1/2000 hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường HL19 | HL19 | 2007-2008 |  |  |  |  | 1,150 |  |  | 1,150 |
| 10 | QH 1/2000 hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc đường 25A | xã L.Tân | 2007-2008 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| B | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 1,300 |  |  | 1,300 |
| 1 | QH khu tái định cư xã Hiệp Phước | Hiệp Phước | 2008 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 2 | QH khu tái định cư xã Phước Thiền | P.Thiền | 2008 |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |
| 3 | Thiết kế khu chung cư tạm cư L.Thọ - Phước An | L.Thọ-PA | 2008 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 4 | QH khu dân cư xã Phước An | P.An | 2008 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 5 | QH khu dân cư Phước An 2 (CB.CNV) | P.An | 2008 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
| 6 | QH khu XD Hà Nội | P.An | 2008 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Từ Ngọc Chiếu