| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM | #### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2013 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Kèm theo Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của HĐND huyện)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công trình (Hạng mục công trình) | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Xã huy động | Đã thanh toán | Nhu cầu vốn cần bổ sung | Kế hoạch vốn năm 2013 | Kế hoạch vốn năm 2013 sau điều chỉnh | Phân theo nguồn vốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách tập trung |  |  | NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu |  | Nguồn thu tiền giao đất theo dự toán tỉnh giao | Nguồn sự nghiệp kinh tế có tính chất XDCB | Nguồn vốn huyện khai thác |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cân đối ổn định hàng năm | Ngành giáo dục | Hạ tầng nông thôn mới | Chi phí bồi thường mở rộng nhà máy xử lý rác thải | Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình XHH GTNT |  |  | Nguồn thu hạ tầng | Nguồn thu ngoài NSNN do phát sinh lãi gửi tiết kiệm | Nguồn kết dư NSH 2012 chuyển sang |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4-5-6 | 8 | 9=10+11+...+19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | TỔNG CỘNG |  | 654.251 | 9.100 | 405.686 | 239.465 | 133.576 | 146.018 | 24.100 | 34.400 | 16.900 | 8.836 | 5.650 | 28.000 | 4.000 | 6.000 | 11.340 | 6.792 |  |
| A | THANH TOÁN NỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH |  | 404.372 |  | 368.485 | 35.887 | 30.000 | 31.785 | 7.660 | 8.000 |  |  | 1.785 |  |  | 3.000 | 11.340 |  |  |
| B | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  | 119.255 | 2.200 | 37.202 | 79.853 | 50.490 | 51.274 | 7.190 | 12.500 | 13.400 |  | 1.584 | 14.600 |  | 2.000 |  |  |  |
| I | Nông thôn mới |  | 33.291 |  | 8.850 | 24.441 | 19.000 | 19.000 |  |  | 13.400 |  |  | 3.600 |  | 2.000 |  |  |  |
| * | Giao thông |  | 21.083 |  | 6.500 | 14.583 | 11.800 | 11.800 |  |  | 9.200 |  |  | 2.600 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường BTNN Tân Thành - Bàu Hàm (giai đoạn 02 - dài 3,2km) | Thanh Bình | 10.881 |  | 1.500 | 9.381 | 7.700 | 7.700 |  |  | 5.700 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Đường liên xã Trung Hòa - Tây Hòa - Đồi 61 (giai đoạn 01) | Trung Hòa | 10.202 |  | 5.000 | 5.202 | 4.100 | 4.100 |  |  | 3.500 |  |  | 600 |  |  |  |  | UBND 03 xã Trung Hòa, Tây Hòa, Đồi 61 vận động dân hiến đất làm đường. |
| * | Văn hóa |  | 12.208 |  | 2.350 | 9.858 | 7.200 | 7.200 |  |  | 4.200 |  |  | 1.000 |  | 2.000 |  |  |  |
| 3 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 3.761 |  |  | 3.761 | 3.500 | 3.500 |  |  | 1.500 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |
| 4 | TTVH xã Trung Hòa | Trung Hòa | 3.993 |  |  | 3.993 | 3.700 | 3.700 |  |  | 2.700 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| II | Giáo dục |  | 38.140 |  | 18.441 | 19.699 | 15.000 | 15.000 |  | 12.500 |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường TH Trưng Vương | Ban QLDA | 26.029 |  | 13.541 | 12.488 | 9.500 | 9.500 |  | 8.500 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Bắc Sơn - xã Bắc Sơn | Ban QLDA | 12.111 |  | 4.900 | 7.211 | 5.500 | 5.500 |  | 4.000 |  |  |  | 1.500 |  |  |  |  |  |
| III | Các công trình còn lại |  | 47.824 | 2.200 | 9.911 | 35.713 | 16.490 | 17.274 | 7.190 |  |  |  | 1.584 | 8.500 |  |  |  |  |  |
| * | Giao thông |  | 47.824 | 2.200 | 9.911 | 35.713 | 16.490 | 17.274 | 7.190 |  |  |  | 1.584 | 8.500 |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu Cống Bi - Tây Hòa (đường vào nhà máy xử lý chất thải) | Tây Hòa | 4.022 |  | 2.380 | 1.642 | 600 | 1.584 |  |  |  |  | 1.584 |  |  |  |  |  | XHH |
| 2 | Đường số 9, ấp An Chu, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | 4.010 | 1.600 |  | 2.410 | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 3 | Đường số 1, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.598 | 600 |  | 998 | 800 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 4 | Đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom | P. QLĐT | 1.781 |  |  | 1.781 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mương thoát nước và vỉa hè đường 29/4, TT. Trảng Bom | TTDVHTCI | 2.949 |  |  | 2.949 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu | 5.949 |  | 2.100 | 3.849 | 2.700 | 2.700 | 1.700 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Đường Ngô Quyền, thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 16.499 |  | 3.054 | 13.445 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường Lý Nam Đế nối dài | Ban QLDA | 11.016 |  | 2.376 | 8.640 | 3.500 | 3.500 |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |  |
| C | CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI |  | 130.624 | 6.900 |  | 123.724 | 41.586 | 49.737 | 4.250 | 13.900 | 2.000 | 8.836 | 2.281 | 12.400 |  | 1.000 |  | 5.070 |  |
| I | Giáo dục |  | 70.707 |  |  | 70.707 | 23.450 | 24.900 |  | 13.900 |  |  |  | 9.250 |  |  |  | 1.750 |  |
| 1 | Trường THCS Hòa Bình, xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 7.287 |  |  | 7.287 | 4.300 | 2.600 |  | 2.600 |  |  |  |  |  |  |  |  | Điều chỉnh 08 phòng học lên 10 phòng học |
| 2 | Trường Tiểu học An Bình, xã Trung Hòa | Ban QLDA | 7.095 |  |  | 7.095 | 3.900 | 2.500 |  | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | Điều chỉnh 14 phòng học xuống 09 phòng học |
| 3 | Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Sông Trầu | Ban QLDA | 6.468 |  |  | 6.468 | 1.500 | 2.300 |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nhà công vụ giáo viên khu vực Bàu Hàm | Ban QLDA | 4.134 |  |  | 4.134 | 3.500 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 phòng |
| 5 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 19.441 |  |  | 19.441 | 5.000 | 6.800 |  | 1.800 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  | Điều chỉnh 18 phòng học xuống 15 phòng học |
| 6 | Mầm non Ánh Dương, xã Đồi 61 (xây mới 04 phòng học cơ sở 02 và sửa chữa sân, tường rào cơ sở 01) | P. GD - ĐT | 3.574 |  |  | 3.574 | 1.250 | 1.250 |  |  |  |  |  | 1.250 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trường Mẫu giáo Tân Thành, xã Thanh Bình | P. GD - ĐT | 9.957 |  |  | 9.957 | 2.000 | 3.500 |  | 1.500 |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo Tân Lập, xã Sông Trầu | Ban QLDA | 7.751 |  |  | 7.751 | 2.000 | 2.700 |  | 1.700 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Lập, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 2.500 |  |  | 2.500 |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 | Tổng mức đầu tư tạm tính |
| 10 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 2.500 |  |  | 2.500 |  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 875 | Tổng mức đầu tư tạm tính |
| II | Nông thôn mới |  | 23.166 | 500 |  | 22.666 | 3.000 | 8.501 | 600 |  | 2.000 |  | 2.281 |  |  | 1.000 |  | 2.620 |  |
| * | Giao thông |  | 23.166 | 500 |  | 22.666 | 3.000 | 8.501 | 600 |  | 2.000 |  | 2.281 |  |  | 1.000 |  | 2.620 |  |
| 1 | Đường BTNN khu dân cư ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh | Hưng Thịnh | 8.261 | 500 |  | 7.761 | 3.000 | 3.000 |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  | XHH |
| 2 | Đường vào Nghĩa trang huyện Trảng Bom tại xã Đồi 61 | TTDVHTCI | 1.534 |  |  | 1.534 |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường tổ 21, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 13.371 |  |  | 13.371 |  | 4.901 |  |  |  |  | 2.281 |  |  |  |  | 2.620 | XHH |
| III | Các công trình còn lại |  | 36.751 | 6.400 |  | 30.351 | 15.136 | 16.336 | 3.650 |  |  | 8.836 |  | 3.150 |  |  |  | 700 |  |
| * | Giao thông |  | 28.772 | 6.400 |  | 22.372 | 2.800 | 3.500 | 1.650 |  |  |  |  | 1.150 |  |  |  | 700 |  |
| 1 | Đường giáp ranh liên xã Giang Điền - Quảng Tiến | Giang Điền | 3.734 | 500 |  | 3.234 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | XHH |
| 2 | Đường số 2, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.709 | 600 |  | 1.109 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 3 | Đường số 3, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.852 | 600 |  | 1.252 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 4 | Đường khu 1 - khu 3 và đường số 3 khu 2 - khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa | Đông Hòa | 4.274 | 1.000 |  | 3.274 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 5 | Đường vào rừng Linh Quy, ấp An Hòa, xã Tây Hòa | Tây Hòa | 1.151 | 500 |  | 651 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 6 | Đường số 5, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 3.116 | 900 |  | 2.216 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 7 | Đường khu C2, ấp Thuận An đi Tây Hòa | Sông Thao | 6.012 | 400 |  | 5.612 | 450 | 450 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 8 | Đường giáp ranh ấp Bùi Chu -Phú Sơn, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | 2.285 | 900 |  | 1.385 | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XHH |
| 9 | Đường vào Trường Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | 2.665 | 1.000 |  | 1.665 | 250 | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | XHH |
| 10 | Nâng cấp đường nội bộ KP2 -TT. Trảng Bom (đường Đình Thần) | TT. Trảng Bom | 1.974 |  |  | 1.974 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | UBND TT. Trảng Bom vận động dân hiến đất, tài sản trên đất không bồi thường |
|  | Công trình hạ tầng công cộng |  | 7.980 |  |  | 7.980 | 12.336 | 12.336 | 1.500 |  |  | 8.836 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Văn phòng làm việc Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện | CA huyện | 3.180 |  |  | 3.180 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Xây dựng hạ tầng cụm nghề gỗ mỹ nghệ, xã Bình Minh | P. Kinh Tế | 4.800 |  |  | 4.800 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  | Tổng mức đầu tư tạm tính |
| 13 | Bảng thông tin điện tử huyện tại TT. Trảng Bom | BQLDA | 650 |  |  | 650 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hỗ trợ chi phí bồi thường phần diện tích mở rộng dự án Nhà máy xử lý chất thải tại xã Tây Hòa | TTPTQĐ |  |  |  |  | 8.836 | 8.836 |  |  |  | 8.836 |  |  |  |  |  |  | Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu |
| D | NHÓM CÔNG TRÌNH |  |  |  |  |  | 10.500 | 11.849 | 5.000 |  | 1.500 |  |  |  | 4.000 |  |  | 1.349 |  |
| I | Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính | TTDVHTCI |  |  |  |  | 6.500 | 6.500 | 2.500 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
| 1 | Sự nghiệp giao thông |  |  |  |  |  | 5.500 | 5.500 | 2.500 |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
| 2 | Sự nghiệp thị chính |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |
| II | Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã |  |  |  |  |  | 4.000 | 5.349 | 2.500 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 1.349 | UBND huyện chủ động điều hành theo tình hình thực tế; 1,349 tỷ đồng bố trí công trình Đền tưởng niệm -U1 |
| E | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.373 |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 373 | (Có danh mục riêng) |