| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH ––––––––– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– |
| --- | --- |

DANH MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH 2006

Nguồn vốn: Ngân sách huyện

Ban hành kèm theo Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 22/6/2006 của UBND huyện Long Thành

Đơn vị : Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | KH năm 2006 | Giá trị giảm (-) | Giá trị tăng + | KH dự kiến điều chỉnh | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng (I+II) |  |  | 39,530 | (16,038) | 10,394 | 33,886 | Giảm 5.644 |
|  | Các dự án ghi KH đầu năm tiếp tục thực hiện |  |  | 24,780 | (1,288) | 3,469 | 26,961 |  |
| I | Nguồn ngân sách tập trung |  |  | 14,260 | (1,248) | 518 | 13,530 |  |
| 1 | Đường liên khu Văn Hải-Liên Kim Sơn | Thị trấn LT | 2006 | 3,000 | (8) |  | 2,992 | Đang thi công |
| 2 | Trường mẫu giáo Phước Tân | Phước Tân | 2006 | 210 | (9) |  | 301 | Đã nghiệm thu |
| 3 | Trường mẫu giáo Tam An | Tam An | 2006 | 300 |  | 150 | 450 | Đang làm hồ sơ |
| 4 | Trường mẫu giáo An Hòa | An Hòa | 2006 | 620 | (30) |  | 590 | Chuẩn bị nghiệm thu |
| 5 | Trường mẫu giáo Bình An | Bình An | 2006 | 300 | (10) |  | 290 | Đã nghiệm thu |
| 6 | Trường mẫu giáo Bàu Cạn | Bàu Cạn | 2006 | 310 | (16) |  | 290 | Đang chỉ định thầu |
| 7 | Trường mẫu giáo Cẩm Đường | Cẩm Đường | 2006 | 320 | (12) |  | 308 | Đã nghiệm thu |
| 8 | Trường mẫu giáo Phước Thái | Phước Thái | 2006 | 300 | (20) |  | 280 | Đã nghiệm thu |
| 9 | Trường mẫu giáo Tân Hiệp | Tân Hiệp | 2006 | 300 | (24) |  | 276 | Đã nghiệm thu |
| 10 | Trung tâm VH xã Tam Phước |  |  | 1,500 |  |  | 1,500 | Đang trình phê duyệt KHĐT |
| 11 | Trung tâm VH Lộc An | Lộc An | 2006 | 1,500 |  | 255 | 1,755 | Đang thẩm định TDT |
| 12 | Tường rào TTVH huyện (3 mặt còn lại) | An Phước | 2006 | 1,000 |  | 113 | 1,113 | Đang thẩm định BC KTKT |
| 13 | Đường ra ấp An Định | Tam An | 2006 | 1,000 | (26) |  | 974 | Đang chỉ định thầu |
| 14 | Đường vào ấp Phước Nguyên | An Phước | 2006 | 500 | (93) |  | 407 | Đang thi công |
| 15 | XD trụ sở các ban ấp |  | 2006 | 3,000 | (1,000) |  | 1,000 | Giảm 10 do chưa có đất |
| II | Nguồn quỹ đất công + nguồn khác |  |  | 25,270 | (14,790) | 9,876 | 20,356 |  |
| a | Thực hiện dự án |  |  | 10,080 | - | 2,651 | 12,731 |  |
| 1 | XD hoa viên (trước Nhà hát) | Thị trấn LT | 05-06 | 1,400 |  | 385 | 1,785 | Chuẩn bị nghiệm thu |
| 2 | Nhà thi đấu đa năng | Thị trấn LT | 2006 | 4,900 |  | 98 | 4,998 | Đang thi công |
| 3 | Đường xã Long Hưng | Long Hưng | 05-06 | 1,500 |  | 1,529 | 3,029 | Đang thẩm định TDT |
| 4 | Trụ sở VP. Đăng ký quyền SD đất | Thị trấn LT | 2006 | 1,000 |  | 35 | 1,035 | Đang thẩm định TDT |
| 5 | Đường vào chợ Long Phú | Phước Thái | 2006 | 500 |  | 604 | 1,104 | Đang thẩm định BC KT-KT |
| 6 | XD đài truyền thanh không dây |  | 2006 | 780 |  |  | 780 | Đang lập hồ sơ |
| b | Quy hoạch |  |  | 280 | (20) |  | 260 |  |
| 1 | QH khu dân cư HC xã Long An | Long An | 2006 | 100 | - |  | 100 | Đang lập hồ sơ |
| 2 | QH khu dân cư Phước Bình-Tân Hiệp | PB-TH | 2006 | 120 | (20) |  | 100 | Đang lập hồ sơ |
| 3 | QH chợ Long Phú Phước Thái | Phước Thái | 2006 | 30 | - |  | 30 | Trình Sở XD, chờ phê duyệt |
| 4 | QH chợ Phước Hòa Long Phước | Long Phước | 2006 | 30 | - |  | 30 | Trình Sở XD, chờ phê duyệt |
| c | Chuẩn bị đầu tư-CBTHDA (lập hồ sơ) |  |  | 160 | (20) | 300 | 440 |  |
| 1 | Nghĩa trang Cán bộ | Long Phước | 06-07 | 20 | - |  | 20 | Đang lập hồ sơ |
| 2 | Di tích mộ Nguyễn Đức Ứng | Long Phước | 06-07 | 20 | - |  | 20 | Đang lập hồ sơ |
| 3 | Đường bến củi | Thị trấn LT | 06-07 | 20 | - |  | 20 | Đang lập hồ sơ |
| 4 | Cầu bến củi | Thị trấn LT | 06-07 | 50 | (20) |  | 30 | Đang lập hồ sơ |
| 5 | Đường liên Kim Sơn-Cầu Xéo | Thị trấn LT | 06-07 | 30 | - |  | 30 | Đang lập hồ sơ |
| 6 | TT VH xã An Hòa | An Hòa | 06-07 | 20 | - |  | 20 | Đang lập hồ sơ |
| 7 | Trường mầm non Tam Phước | Tam Phước | 2006 |  | - | 200 | 200 | Vốn NS tỉnh, thanh toán CPKS |
| 8 | Đường vào mò đá Long An | Long An | 2006 |  | - | 100 | 100 | Đang lập hồ sơ |
| d | Các dự án đã ghi KH đầu năm đề nghị điều chỉnh giảm |  |  | 14,750 | (14,750) | - | - |  |
| 1 | Trường mầm non Tam Phước |  |  | 3,300 | (3,300) | - |  | xin chủ trương về quy mô |
| 2 | Nâng cấp đường trục dọc số 4 |  |  | 750 | (750) | - |  | xin vốn NS tỉnh |
| 3 | Nâng cấp đường trục dọc số 7 |  |  | 350 | (350) | - |  | xin vốn NS tỉnh |
| 4 | Chợ Phước Hòa Long Phước |  |  | 2,500 | (2,500) |  |  | Chờ phê duyệt quy hoạch |
| 5 | TT VH xã Long An |  |  | 1,500 | (1,500) |  |  | Vị trí XD không bảo đảm |
| 6 | TT VH xã Tam An |  |  | 1,500 | (1,500) |  |  | Thay đổi vị trí XD |
| 7 | Đường vào chợ Phước Hòa |  |  | 1,500 | (1,500) |  |  | Chờ phê duyệt quy hoạch |
| 8 | Đường Cầu Xéo- Lộc An |  |  | 2,000 | (2,000) |  |  | Chưa bố trí được vốn |
| 9 | Phòng làm việc CA huyện |  |  | 1,000 | (1,000) |  |  | Đề nghị xin ngành dọc |
| 10 | QH Khu tái định cư Lộc An |  |  | 120 | (120) |  |  | Giao cho DN đầu tư |
| 11 | QH khu tái định cư Long Đức |  |  | 100 | (100) |  |  | Giao cho DN đầu tư |
| 12 | Lập hồ sơ mở rộng đường 1,2 khu TTHC |  |  | 20 | (20) |  |  | Xin vốn tỉnh |
| 13 | Lập hồ sơ mở rộng đường NĐC-QL 51B |  |  | 20 | (20) |  |  | Chuyển vốn thực hiện DA |
| 14 | Lập hồ sơ đường liên xã Long Đức Lộc An |  |  | 30 | (30) |  |  | Chưa triển khai trong năm 2006 |
| 15 | Lập hồ sơ trụ sở P.KT |  |  | 20 | (20) |  |  | Thay đổi chủ trương |
| 16 | Lập hồ sơ trụ sở P.VHTTTT |  |  | 20 | (20) |  |  | nt |
| 17 | Lập hồ sơ đường vào ấp Phước Nguyên |  |  | 20 | (20) |  |  | Chuyển vốn thực hiện DA |
| e | Các dự án mới đề nghị bổ sung (tăng) |  |  | - | - | 6,925 | 6,925 |  |
| 1 | XD 10 phòng vệ sinh Trường MN LT | Thị trấn LT | 2006 |  |  | 236 | 236 | Thi công chuẩn bị bàn giao |
| 2 | Trường tiểu học Tam Thiện | Phước Thái | 2006 |  |  | 525 | 525 | nt |
| 3 | Trường tiểu học Long Đức | Long Đức | 2006 |  |  | 505 | 505 | nt |
| 4 | Trường tiểu học Long An | Long An | 2006 |  |  | 562 | 562 | nt |
| 5 | Trường THCS Tân Thành | Bàu Cạn | 2006 |  |  | 684 | 684 | nt |
| 6 | Trường TH Bình Sơn (PH Bàu Tre) | Bình Sơn | 2006 |  |  | 611 | 611 | nt |
| 7 | Trường tiểu học Tam Phước | Tam Phước | 2006 |  |  | 767 | 767 | nt |
| 8 | Trường THCS Tam Phước | Tam Phước | 2006 |  |  | 388 | 388 | nt |
| 9 | Tường rào kho đạn BCH QS huyện | Thị trấn LT | 2006 |  |  | 270 | 270 | nt |
| 10 | HTCS đường 25B đến Bà Ký | Long An | 2006 |  |  | 405 | 405 | Đã thi công xong |
| 11 | Mở rộng đường Nguyễn Đình Chiểu-QL51B | Thị trấn LT | 2006 |  |  | 796 | 796 | Đang giải phóng mặt bằng |
| 12 | Điện trung, hạ thế Tr.PTTH Long Phước | Long Phước | 2006 |  |  | 187 | 187 | Đang lập hồ sơ |
| 13 | Trường mẫu giáo Phước Bình | Phước Bình | 2006 |  |  | 303 | 303 | Đang lập h/s chỉ định thầu |
| 14 | Trường mẫu giáo Bình An | Bình An | 2006 |  |  | 336 | 336 | Đang lập hồ sơ |
| 15 | Điện chợ Long Phú | Long Phước | 2006 |  |  | 350 | 350 | Đang lập hồ sơ |

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hoàng