Phụ lục III.8

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung | Phân loại | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 vốn huyện | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn XSKT (từ nguồn HTMT cũ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.062,452832 | 137.680,452832 | 35.312 | 6.900 | 35.170 |  |
| * | DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường số 26 (Đường khu 2 ấp Suối Cả) | HT 2025 | Long Giao | 7950301 |  |  | 234/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 | 35.991 | 35.000 | 28.950 | 2.865 | 2.865 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Đường nội đồng tổ 1 Láng me đi Thoại Hương, xã Xuân Đông | HT 2025 | Xuân Đông | 8080243 |  |  | 501/QĐ-UBND ngày 05/7/2024 | 11.594 | 3.100 | 600 | 6.400 | 6.400 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Đường nội đồng tổ 10D ấp 10 xã Sông Ray | HT 2025 | Sông Ray | 8080245 |  |  | 901/QĐ_UBND ngày 06/8/2024 | 11.222 | 3.100 | 3.100 | 5.600 | 5.600 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Đường nội đồng tổ 3 đi tổ 7 vào lòng hồ Sông Ray | HT 2025 | Sông Ray | 8080254 |  |  | 977/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 | 23.103 | 3.100 | 300 | 4.400 | 4.400 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Đường N20 (đoạn N16-QL56) Giai đoạn 1: QL56-D3-1 | CT 2026 | Long Giao | 7955231 |  |  | 196/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 | 21.489 |  | 680 | 355 | 355 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| III | Công trình chuẩn bị đầu tư 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa tuyến đường Cẩm Sơn - Cù Bị | CBDT | Xuân Mỹ |  |  |  |  | - | 500 | - | 4.600 | 4.600 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Đường Rừng tre - La Hoa | CBDT | Xuân Đông | 8031007 |  |  |  | - | 500 | 300 | 163 | 163 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Kênh nội đồng ấp 6 xã Sông Nhạn | CBDT | Sông Nhạn | 8080246 |  |  |  | - | 200 | - | - | - | - | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Hệ thống kênh dẫn nước hồ Suối Đôi | CBDT |  | 8080242 |  |  |  | - | 200 | 100 | 100 | 100 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 5 | Đường 765 đi làng Dân tộc | CBDT |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| B | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC |  |  |  | '072 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng phòng học trường mầm non Hoa Sen | HT 2025 | Xuân Tây | 7951253 |  |  | 235/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 | 16.654 | 13.600 | 3.600 | 13.000 | 13.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu học Xuân Đông (kể cả cấp sau quyết toán) | HT 2025 | Xuân Đông | 7955226 |  |  | 704/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 | 28.535 | 28.399 | 23.399 | 5.801 | 451,368000 | 5.350 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng Trường tiểu học Ngô Mây | HT 2025 | Lâm San | 7950728 |  |  | 613/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 | 22.566 | 24.000 | 20.840 | 2.400 |  | 2.400 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường Tiểu học Xuân Đường | HT 2025 | Xuân Đường | 7951252 |  |  | 722/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 | 28.948 | 26.000 | 17.500 | 7.800 |  | 7.800 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 5 | Xây dựng phòng học, phòng chức năng trường Mầm non Xuân Đường | HT 2025 | Xuân Đường | 7959597 |  |  | 677/QĐ-UBND ngày 28//2023 | 44.973 | 38.953 | 21.953 | 17.000 | 17.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 6 | Xây dựng trường mầm non Xuân Đông (PH ấp Bể Bạc) | HT 2025 | Xuân Đông | 7950727 |  |  | 564/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 | 44.575 | 35.000 | 19.350 | 17.650 | 2.650 |  |  | 15.000 | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 7 | Xây dựng trường mầm non Lâm San | HT 2025 | Lâm San | 7951891 |  |  | 618/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 42.492 | 35.000 | 21.300 | 6.000 | 6.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 8 | Xây dựng trường mầm non Sông Ray ấp 1 | HT 2025 | Sông Ray | 7959598 |  |  | 588/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 | 54.425 | 40.000 | 22.350 | 28.650 | 8.650 |  |  | 20.000 | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 9 | XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Hồng Bàng | HT 2025 | Sông Ray | 8030995 |  |  | 495/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 | 14.976 | 13.550 | 3.550 | 10.000 | 10.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 10 | Xây dựng khu hiệu bộ, phòng chức năng trường Tiểu Học Võ Thị Sáu |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 11 | Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu Học Long Giao |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Mỹ | CT 2026 | Long Giao | 8070561 |  |  | 103/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 | 27.231 | 5.650 | 750 | 170 |  |  |  | 170 | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Thừa Đức 2 | CT 2026 | Thừa Đức 2 | 8030993 |  |  |  | - | 10.000 | 500 | 10 |  | 10 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | XD bổ sung các phòng học phòng chức năng trường TH Mỹ Hạnh | CT 2026 |  | 8030994 |  |  |  | - | 10.000 | 500 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 8 | Xây mới trường mầm non Tuổi Thơ, xã Thừa Đức | CT 2026 | Thừa Đức 2 | 8087891 |  |  |  | - | 8.200 | 200 | - |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 9 | Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Xuân Tây, xã Xuân Tây | CT 2026 | Xuân Tây | 8087944 |  |  |  | - | 7.200 | 500 | 6.000 |  | 6.000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 10 | Xây mới trường mầm non Xuân Tây, xã Xuân Tây | CT 2026 | Xuân Tây | 8087910 |  |  |  | - | 10.200 | 650 | 550 |  | 550 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| III | Công trình Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng trường Mầm non Hướng Dương | CBDT | Sông Nhạn | 8030989 |  |  |  | - | 10.000 | 200 | - |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Trãi | CBDT | Xuân Đông | 8087930 |  |  |  | - | 500 | 100 | - |  | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| C | CÔNG TRÌNH QLNN |  |  |  | 341 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự Thị trấn Long Giao | HT 2025 | Long Giao | 8087920 |  |  | 294/QĐ-UBND ngày 10/6/2024 | 8.746 | 3.400 | 2.100 | 4.500 | 4.500 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Sông Nhạn | HT 2025 | Sông Nhạn | 7955225 |  |  | 290/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 31.276 | 28.000 | 15.550 | 8.500 | 8.500 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Thừa Đức | HT 2025 | Thừa Đức | 7951888 |  |  | 510/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 | 30.377 | 27.000 | 15.500 | 7.300 | 7.300 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Xuân Quế | HT 2025 | Xuân Quế | 7955224 |  |  | 296/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 | 28.221 | 25.000 | 17.570 | 4.200 | 4.200 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| II | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm Chính trị huyện | CT 2026 | Long Giao | 8118370 |  |  |  | - | 12.770 | - | 3.366 | 3.366 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Xuân Quế thành trụ sở làm việc Công an xã Xuân Quế | CBDT | Xuân Quế | 8087935 |  |  |  | - | 5.000 | 100 | - | - | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Sông Nhạn thành trụ sở làm việc Công an xã Sông Nhạn | CBDT | Sông Nhạn | 8087920 |  |  |  | - | 5.000 | 100 | - | - | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Thừa Đức thành trụ sở làm việc Công an xã Thừa Đức | CBDT | Thừa Đức | 8087292 |  |  |  | - | 5.000 | 100 | - | - | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| III | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sông Ray | CBDT | Sông Ray | 8087945 |  |  |  | - | 200 | 50 | - | - | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Xây dựng mới Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Mỹ | CBDT | Xuân Mỹ | 8118375 |  |  |  | - | 500 | - | - | - | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Xuân Đường | CBDT | Xuân Đường | 8118372 |  |  |  | - | 5.000 | - | - | - | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Xây dựng Trung tâm Chính trị huyện Cẩm Mỹ | CBDT | Long Giao | 8118370 |  |  |  | - | 200 | - | - | - | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| D | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Nhân Nghĩa | CT 2026 | Nhân Nghĩa | 8108308 |  |  |  | - | 900 | 400 | 900 | - |  | 900 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| E | Đầu tư xây dựng cơ bản khác - Nguồn vốn nhận uỷ thác tại địa phương năm 2025: 4 tỷ đồng - Nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân năm 2025: 2 tỷ đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |  |  | 6.000 |  |  |
| F | Cấp sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi ấp Tân Xuân xã Bảo Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,363555 | 105,363555 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 2 | Đường N16 (đoạn từ D17 đến D13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,017000 | 4,017000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 3 | Xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Xuân Bảo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,088000 | 376,088000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 4 | Đường N8-2 (đoạn D7-D3-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,492000 | 104,492000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 5 | Xây mới khu hiệu bộ, phòng chức năng Trường Tiểu học Lâm San |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.133,422000 | 1.133,422000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 6 | Nâng cấp đường ấp 3 Lâm San - Quảng Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,216000 | 648,216000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 7 | Xây dựng phòng học trường tiểu học Ngô Mây |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,920000 | 83,920000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 8 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,248000 | 107,248000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 9 | Xây dựng trường Mầm non Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.267,670277 | 1.267,670277 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 10 | Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,168000 | 870,168000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 11 | Đường D7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,073000 | 128,073000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 12 | Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Lý Tự Trọng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,570000 | 250,570000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 13 | Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,322000 | 248,322000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 14 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Quân sự xã Bảo Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,515000 | 242,515000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 15 | Đường N14-2 (Đoạn D17-D13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,857000 | 34,857000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 16 | Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng trường mầm non Sơn Ca |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,065000 | 62,065000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 17 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc huyện ủy Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,682000 | 248,682000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 18 | Sửa chữa Trụ sở làm việc Khối Nông lâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,416000 | 169,416000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 19 | Nâng cấp Đường Cọ Dầu 2 - Suối Lức |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,563000 | 347,563000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 20 | Đường N14-2 (Đoạn D13-D3-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,798000 | 83,798000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 21 | Xây dựng phòng học, phòng chức năng khu hiệu bộ Trường tiểu học Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.801,393000 | 1.801,393000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 22 | Đường nội ô ấp 1, ấp 5 xã Sông Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,842000 | 197,842000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 23 | Đường nội đồng ấp 2, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,713000 | 409,713000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 24 | Xây dựng đường vào cụm Công nghiệp Long Giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.358,476000 | 2.358,476000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 25 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Long Giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,134000 | 150,134000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 26 | Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Sông Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,270000 | 390,270000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 27 | Xây dựng trường mầm non Bảo Bình (Phân hiệu Tân Xuân) |  |  | 7930184 |  |  |  |  |  |  | 2.093,130000 | 2.093,130000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 28 | Đường nội đồng Cù Nhí 1 ra đường 72 xã Sông Ray |  |  | 7950300 |  |  |  |  |  |  | 153,764000 | 153,764000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 29 | Đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ |  |  | 7967920 |  |  |  |  |  |  | 838,321000 | 838,321000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 30 | Đầu tư xây dựng mới Trạm Y tế xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ |  |  | 7967919 |  |  |  |  |  |  | 682,747000 | 682,747000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 31 | Xây dựng trụ sở Công an xã Bảo Bình |  |  | 7905098 |  |  |  |  |  |  | 2,988000 | 2,988000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 32 | Xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng Trường tiểu học Trung Dũng |  |  | 7955227 |  |  |  |  |  |  | 589,664000 | 589,664000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 33 | Đường nội đồng ấp 3 xã Xuân Tây đi xã Bảo Bình |  |  | 7822096 |  |  |  |  |  |  | 367,080000 | 367,080000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 34 | Đường N10 (Đoạn D9 ¸ D3-1) |  |  | 7959602 |  |  |  |  |  |  | 104,380000 | 104,380000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 35 | Đường nội đồng ấp 9, ấp 10, xã Sông Ray |  |  | 7814714 |  |  |  |  |  |  | 4,400000 | 4,400000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| 36 | Đường N7 nối dài trước trụ sở Đội CA-PCCC và Đường trước trụ sở Huyện đội |  |  | 7903841 |  |  |  |  |  |  | 84,132000 | 84,132000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |
| ** | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Xã Cẩm Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường N1 tổ 10 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình |  |  |  |  |  | 73/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 | 3.161 |  |  | 1.383 |  | 1.383 |  |  | UBND Xã Cẩm Mỹ |
| 2 | Đường số 3 tổ 9 Khu phố Suối Cả |  |  |  |  |  | 94/QĐ-UBND ngày 08/03/2024; 974/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 | 2.663 |  |  | 882 |  | 882 |  |  | UBND Xã Cẩm Mỹ |
| 3 | Đường nhánh 1 tổ 12, Khu phố Hoàn Quân |  |  |  |  |  | 98/QĐ-UBND ngày 11/03/2024; 220/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | 219 |  |  | 67 |  | 67 |  |  | UBND Xã Cẩm Mỹ |
| 4 | Đường nhánh 2 tổ 12, Khu phố Hoàn Quân |  |  |  |  |  | 93/QĐ-UBND ngày 08/03/2024; 219/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | 725 |  |  | 236 |  | 236 |  |  | UBND Xã Cẩm Mỹ |
|  | Xã Sông Ray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 2, tổ 3, tổ 6B, ấp 10, xã Sông Ray |  |  |  |  |  | 733/QĐ-UBND ngày 10/10/2023; 987/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 | 745 |  |  | 308 |  | 308 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 2 | Đường tổ 9, ấp 10, xã Sông Ray |  |  |  |  |  | 728/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 | 922 |  |  | 372 |  | 372 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 3 | Đường tổ 3, tổ 4C ấp 7, xã Sông Ray |  |  |  |  |  | 729/QĐ-UBND ngày 10/10/2023; 179/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 | 350 |  |  | 148 |  | 148 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 4 | Đường tổ 5 ấp 1, xã Sông Ray |  |  |  |  |  | 730/QĐ-UBND ngày 10/10/2023; 178/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 | 558 |  |  | 240 |  | 240 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 5 | Đường tổ 13 ấp 10, nhánh 2 xã Sông Ray |  |  |  |  |  | 731/QĐ-UBND ngày 10/10/2023; 177/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 | 499 |  |  | 199 |  | 199 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 6 | Đường Nhánh rẽ tổ 1, ấp 1, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 280/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 116 |  |  | 34 |  | 34 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 7 | Đường tổ 3B đi tổ 1, ấp 1, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 279/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 660 |  |  | 216 |  | 216 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 8 | Đường tổ 5A, ấp 1, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 276/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 262 |  |  | 84 |  | 84 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 9 | Đường tổ 1C, ấp 2, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 273/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 637 |  |  | 204 |  | 204 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 10 | Đường tổ 4C, ấp 4, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 266/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 521 |  |  | 166 |  | 166 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 11 | Đường Nhánh rẽ tổ 9, ấp 1, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 277/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 443 |  |  | 143 |  | 143 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 12 | Đường tổ 6G nối dài, ấp 3, xã Lâm San |  |  |  |  |  | 282/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 504 |  |  | 161 |  | 161 |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 13 | Đường Nhánh rẽ tổ 9, ấp 1, xã Lâm San |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 | 162 |  |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 14 | Đường tổ 6G nối dài, ấp 3, xã Lâm San |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 | 182 |  |  |  | UBND Xã Sông Ray |
| 15 | Đường dây hạ thế 1 pha tuyến tổ 8, ấp 5, xã Lâm San |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  | UBND Xã Sông Ray |
|  | Xã Xuân Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 9 ấp La Hoa |  |  |  |  |  | 579/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 | 381 |  |  | 137 | 1 | 136 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 2 | Đường tổ 4 ấp Suối Nhát |  |  |  |  |  | 578/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 | 344 |  |  | 121 | 11 | 110 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 3 | Đường tổ 10 ấp Cọ Dầu 2 |  |  |  |  |  | 981/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 | 285 |  |  | 132 | 41 | 91 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 4 | Đưởng tổ 8, tổ 9, tổ 10 ấp Cọ Dầu 1 |  |  |  |  |  | 988/QĐ-UBND ngày 05/08/2021 | 872 |  |  | 346 | 33 | 313 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 5 | Đường tổ 3 ấp La Hoa |  |  |  |  |  | 1572/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 32/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 | 949 |  |  | 367 | 35 | 332 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 6 | Đường tổ 6 nối đường 13-2 N2 ấp 10, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  | 187/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 | 357 |  |  | 159 | 18 | 141 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 7 | Đường tổ 12 nhánh 2 ấp 10, xã Xuân tây |  |  |  |  |  | 181/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 | 552 |  |  | 193 |  | 193 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 8 | Đường tổ 4 ấp 10, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  | 186/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 | 796 |  |  | 309 |  | 309 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 9 | Đường tổ 8 nối dài ấp 10, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  | 183/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 | 499 |  |  | 204 |  | 204 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 10 | Đường tổ 4.2.2 ấp 10, xã Xuân tây |  |  |  |  |  | 184/QĐ-UBND ngày 17/04/2024 | 775 |  |  | 286 |  | 286 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 11 | Đường tổ 3 ấp 7, xã Xuân tây |  |  |  |  |  | 1134/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 1.032 |  |  | 474 |  | 474 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 12 | Đường tổ 3 nhánh 2 ấp 1, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  | 1130/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 883 |  |  | 432 |  | 432 |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 13 | Đường tổ 6 nối đường 13-2 N2 ấp 10, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 111 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 14 | Đường tổ 8, tổ 9, tổ 10 ấp Cọ Dầu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 | 347 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 15 | Đường tổ 3 ấp La Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 | 368 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 16 | Đường tổ 4, ấp Suối Nhát |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 | 122 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 17 | Đường tổ 9 ấp La Hoa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 137 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 18 | Đường tổ 10 ấp Cọ Dầu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 132 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 19 | Đường tổ 3, ấp Thoại Hương |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 | 157 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
| 20 | Đường dây hạ thế tổ 8, ấp 5, xã Xuân Tây |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 | 308 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đông |
|  | Xã Xuân Đường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 7B-3 ấp 8, xã Thừa Đức |  |  |  |  |  | 1013/QĐ-UBND ngày 05/08/2021; 1131/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 1.642 |  |  | 572 |  | 572 |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
| 2 | Đường Bưng A nối dài, xã Xuân Đường |  |  |  |  |  | 1085/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 | 540 |  |  | 173 |  | 173 |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
| 3 | Đường tổ 1A ấp Tự Túc, xã Thừa Đức |  |  |  |  |  | 978/QĐ-UBND ngày 04/09/2024 | 1.411 |  |  | 484 |  | 484 |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
| 4 | Đường tổ 2-2 ấp 8, xã Thừa Đức |  |  |  |  |  | 846/QĐ-UBND ngày 29/06/2021; 1193/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | 1.256 |  |  | 433 |  | 433 |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
| 5 | Đường tổ 2-2 ấp 8 xã Thừa Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 | 479 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
| 6 | Đường tổ 1A ấp Tự Túc, xã Thừa Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 | 535 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
| 7 | Đường tổ 7B-3, ấp 8, xã Thừa Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 | 624 |  |  |  | UBND Xã Xuân Đường |
|  | Xã Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 1, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 | 872 |  |  |  | UBND Xã Xuân Mỹ |
| 2 | Đường tổ 1, tổ 22 ấp Láng Lớn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 | 167 |  |  |  | UBND Xã Xuân Mỹ |
| 3 | Đường N1 tổ 10 ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.080 | 1.080 |  |  |  | UBND Xã Xuân Mỹ |
|  | Xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường khu 1 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế nối dài |  |  |  |  |  | 270/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 902 |  |  | 307 |  | 307 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 2 | Đường D1 khu Suối Bơm ấp 1, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 308/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 | 1.342 |  |  | 454 |  | 454 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 3 | Đường Nhánh N50, khu Trung đạo ấp 1, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 309/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 | 252 |  |  | 82 |  | 82 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 4 | Đường D5 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 267/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 652 |  |  | 220 |  | 220 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 5 | Đường D6 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 271/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 499 |  |  | 150 |  | 150 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 6 | Đường D7 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 268/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 397 |  |  | 132 |  | 132 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 7 | Đường D8 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 306/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 | 678 |  |  | 228 |  | 228 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 8 | Đường D9 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 269/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 726 |  |  | 244 |  | 244 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 9 | Đường D4 khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  | 1551/QĐ-UBND ngày 28/10/2019; 44/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 | 299 |  |  | 103 |  | 103 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 10 | Đường D1 khu 2 ấp 5 nối dài, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  | 1216/QĐ-UBND ngày 10/09/2021; 1025/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 | 372 |  |  | 124 |  | 124 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 11 | Đường khóm 4 ấp 1 nối dài, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  | 1213/QĐ-UBND ngày 10/09/2021; 1024/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 | 874 |  |  | 297 |  | 297 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 12 | Đường D3 khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  | 1463/QĐ-UBND ngày 24/10/2019; 1019/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 | 842 |  |  | 294 |  | 294 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 13 | Đường chùa Hoằng Độ ấp 57, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 304/QĐ-UBND ngày 13/06/2024; 1407/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 | 2.115 |  |  | 737 |  | 737 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 14 | Đường D7 khu 3 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  | 310/QĐ-UBND ngày 13/06/2024 | 894 |  |  | 304 |  | 304 |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 15 | Đường D1 khu 2 ấp 5 nối dài, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 | 137 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 16 | Đường Khóm 4 ấp 1 nối dài, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 | 329 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 17 | Đường D3 Khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325 | 325 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 18 | Đường D4 Khóm 5 ấp 1, xã Sông Nhạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 | 114 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 19 | Đường dây hạ thế 1 pha tuyến khu 1, ấp 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 | 352 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 20 | Đường dây hạ thế 1 pha tuyến tổ 4, ấp Suối Đục |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 | 194 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 21 | Đường D9 khu 2 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 22 | Đường nhánh N50 khu Trung Đạo ấp 1, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 23 | Đường D1 khu Suối Bơm ấp 1, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 | 497 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 24 | Đường D7 khu 2, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 | 147 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 25 | Đường D7 khu 3, ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 337 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 26 | Đường Chùa Hoằng Độ, ấp 57, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 | 813 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 27 | Đường khu 1 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 | 339 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |
| 28 | Đường D6 khu 3 ấp Suối Râm, xã Xuân Quế |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 | 495 |  |  |  | UBND Xã Xuân Quế |