Phụ lục III.9

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung | Phân loại | Địa điểm đầu tư (xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.376 | 145.823 | 51.333 | 100.220 |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân | CT sang 2026 | Xã Thiện Tân | 7872166 | 292 | 2023-2026 | 3295/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 | 140.000 | 105.000 | 37.904 | 9.286 | 9.286 |  | - |
| 2 | Đường kết nối, dẫn vào Cầu Hiếu Liêm | CT sang 2026 | Xã Trị An | 8016763 | 292 | 2023-2026 | 3969/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 95.121 | 74.200 | 14.200 | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 3 | Xây dựng Trụ sở và nâng cấp các khối nhà làm việc trong UBND xã Bình Lợi | HT2025 | Xã Bình Lợi | 8078427 | 341 | 2023-2025 | 2891/QĐ-UBND ngày 12/9/2024 | 14.991 | 14.991 | 5.500 | 7.963 | 7.963 |  |  |
| 4 | Xây mới sân bóng đá các trường THCS trên địa bàn huyện | HT2025 | Địa bàn huyện | 8101242 | 073 | 2024-2026 | 3759/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 | 6.339 | 6.350 | 200 | 5.200 | 5.200 |  |  |
| 5 | Nâng cấp đường Hương Lộ 6, xã Thạnh Phú | CT sang 2026 | Xã Thạnh Phú | 8016762 | 292 | 2023-2026 | 4959/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 411.882 | 42.000 | 1.000 | 32.500 | - |  | 32.500 |
| 6 | Sửa chữa một số hạng mục trong UBND và Trung tâm văn hóa xã Trị An | CBĐT | Xã Trị An | 8129416 | 341 | 2024-2026 |  | - | 12.000 |  | - | - |  |  |
| 7 | Cải tạo núi đá công viên, sữa chữa nhà quản trang nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu | CBĐT | Xã Thiện Tân |  | 398 | 2025-2027 |  | - | 200 |  | 300 | 300 |  |  |
| 8 | Xây dựng mới và cải tạo một số hạng mục trường TH Phú Lý | HT2025 | Xã Phú Lý | 8016761 | 072 | 2023-2026 | 2910/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 | 49.603 | 44.000 | 13.799 | 31.508 |  | 24.138 | 7.370 |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Bàu Phụng | HT2025 | Xã Phú Lý | 8016751 | 072 | 2023-2025 | 1916/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 | 20.871 | 19.500 | 17.050 | 500 |  | 500 |  |
| 10 | Xây dựng mới trường TH Kim Đồng (cơ sở 2) | CT sang 2026 | TT Vĩnh An | 8101249 | 072 | 2024-2026 | 3363/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 | 44.747 | 40.000 | 1.100 | 37.000 | 17.000 | 20.000 |  |
| 11 | Xây dựng trường TH-THCS Vĩnh Tân | CT sang 2026 | Xã Vĩnh Tân | 8118352 | 072 | 2024-2026 | 1367/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 | 139.590 | 30.000 | 543 | 23.300 | 20.000 | 3.300 |  |
| 12 | Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục trường Tiểu học Cây Gáo B (cơ sở 1) | CT sang 2026 | TT Vĩnh An | 8129415 | 072 | 2024-2026 | 1020/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 42.087 | 20.000 |  | 9.500 |  | 1.500 | 8.000 |
| 13 | Đường Lý Thái tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần | CT sang 2026 | TT Vĩnh An | 8016757 | 292 | 2023-2025 | 2753/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 63.121 | 60.000 | 800 | 3.000 |  |  | 3.000 |
| 14 | Xây dựng đường N3 (đường Ngô Quyền), giai đoạn 1 và đường số 10 trong khu Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao huyện | HT2025 | TT Vĩnh An | 8016756 | 292 | 2023-2025 | 3808/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 | 17.076 | 15.000 | 9.500 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 15 | Đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Vĩnh An (đường D3 theo quy hoạch). | CT sang 2026 | TT Vĩnh An | 8129417 | 292 | 2024-2026 | 1368/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 | 76.165 | 2.000 |  | 8.500 |  |  | 8.500 |
| 16 | Đầu tư hệ thống Truyền thanh thông minh - viễn thông và bảng điện tử trên địa bàn huyệnVĩnh Cửu | CT sang 2026 | Huyện Vĩnh Cửu | 8079099 | 103 | 2023-2025 | 3542/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | 27.764 | 27.800 | 500 | 19.600 |  |  | 19.600 |
| 17 | Khu tái định cư Bình Lợi | CT sang 2026 | Xã Bình Lợi | 8035836 | 338 | 2023-2025 | 4475/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 | 2.453 | 24.831 | 1.000 | 26.000 | 6.000 |  | 20.000 |
| 18 | Chuyển thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính, lập bản đồ địa chính khu đất thể hiện vị trí từng thửa đất, lập hồ sơ kỹ thuật, cắm mốc ranh đất dự án xây dựng hạ tầng điểm dân cư số 6 | CBĐT | Xã Trị An | 8155766 | 332 | 2025-2027 |  | - | 1.732 |  | 50 |  |  | 50 |
| 19 | Cầu và đường dẫn Bình Lục - Tân Triều, xã Tân Bình | HT2025 | Xã Tân Bình | 7874581 | 292 | 2022-2024 | 626/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 | 21.215 |  |  | - |  |  |  |
| 20 | Nâng cấp đường Chu Văn An, TT Vĩnh An | HT2025 | TT Vĩnh An | 7931263 | 292 | 2023-2025 | 2691/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 | 74.923 | 51.827 |  | 1.455 | 1.455 |  |  |
| 21 | Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân | CT sang 2026 | Xã Thiện Tân | 7872166 | 292 | 2023-2026 | 3295/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 | 140.000 |  |  | - |  |  |  |
| 22 | Đường kết nối, dẫn vào Cầu Hiếu Liêm | CT sang 2026 | Xã Trị An | 80116763 | 292 | 2023-2026 | 3969/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 | 95.121 |  |  | - |  |  |  |
| 23 | Xây mới hội trường, một số hạng mục và cải tạo Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện | HT2025 | TT Vĩnh An | 8016749 | 161 | 2023-2025 | 1917/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 | 30.309 |  |  | - |  |  |  |
| 24 | Đầu tư, mua sắm hạ tầng ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác chuyển đổi số | CT sang 2026 | Địa bàn huyện | 8044308 | 103 | 2023-2025 | 830/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 | 10.772 |  |  | - |  |  |  |
| 25 | Xây dựng mới trường TH Kim Đồng (cơ sở 2) | CT sang 2026 | TT Vĩnh An | 8101249 | 072 | 2024-2026 | 3363/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 | 44.747 |  |  | - |  |  |  |
| 26 | Xây dựng trường TH-THCS Vĩnh Tân | CT sang 2026 | Xã Vĩnh Tân | 8118352 | 072 | 2024-2026 | 1367/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 | 139.590 |  |  | - |  |  |  |
| 27 | Đường Lý Thái tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần | CT sang 2026 | TT Vĩnh An | 8016757 | 292 | 2023-2025 | 2753/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 63.121 |  |  | - |  |  |  |
| 28 | Đầu tư hệ thống Truyền thanh thông minh - viễn thông và bảng điện tử trên địa bàn huyệnVĩnh Cửu | CT sang 2026 | Địa bàn huyện | 8079099 | 103 | 2023-2025 | 3542/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | 27.764 |  |  | - |  |  |  |
| 29 | Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị Trấn Vĩnh An | HT2025 | TT Vĩnh An | 7741085 | 332 | 2022-2023 | 361/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 | 3.890 | 3.890 | 2.390 | 1.035 | 1.035 |  |  |
| 30 | Cải tạo, sửa chữa và thay thế Hệ thống chiếu sáng, hệ thống đèn trang trí đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Vĩnh An | HT2025 | TT Vĩnh An | 8123145 | 312 | 2024-2026 | 4907/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 3.326 | 3.195 | 158 | 2.829 | 2.829 |  |  |
| 31 | Cải tạo, sửa chữa và thay thế Hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện (một số tuyến còn sử dụng bóng đèn Sodium). | HT2025 | Địa bàn huyện | 8123540 | 312 | 2024-2026 | 5032/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 10.935 | 9.860 | 490 | 8.025 | 8.025 |  |  |
| 32 | Cải tạo, sửa chữa và thay thế Hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện | HT2025 | Địa bàn huyện | 8123542 | 312 | 2024-2026 | 5031/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 2.671 | 3.168 | 180 | 2.742 | 2.742 |  |  |
| 33 | Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân xã Phú Lý | HT2025 | Xã Phú Lý | 8136240 | 332 | 2024-2026 |  | - | 634 | 100 | 480 | 480 |  |  |
| 34 | Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Tân Bình | HT2025 | Xã Tân Bình | 8144643 | 332 | 2024-2026 |  | - | 883 |  | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 35 | Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại ấp 5, xã Thạnh Phú | HT2025 | Xã Thạnh Phú | 8144664 | 332 | 2024-2026 |  | - | 600 |  | 488 | 488 |  |  |
| 36 | Mở rộng hệ thống cấp nước sạch dọc tuyến đường Long Chiến | HT2025 | Xã Bình Lợi | 8046031 | 311 | 2023-2025 | 3824/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 | 2.885 |  |  | - |  |  |  |
| 37 | Mở rộng hệ thống cấp nước sạch dọc tuyến đường Xóm Rạch | HT2025 | Xã Bình Lợi | 8046030 | 311 | 2023-2025 | 3825/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 | 2.950 |  |  | - |  |  |  |
| 38 | Lập phương án ứng phó tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Mo Nang | HT2025 | Xã Tân An | 8054789 | 283 | 2023-2025 | 3392/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 | 1.596 | 1.600 | 1.096 | 360 | 360 |  |  |
| 39 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống đèn trang trí và 02 cổng chào trên địa bàn huyện | CBĐT | Huyện Vĩnh Cửu | 8132062 | 161 | 2024-2026 |  | - | 730 |  | - | - |  |  |
| II | UBND phường Tân Triều |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội đồng Giáo Tùng (giai đoạn 2), xã Bình Lợi; | CT sang 2026 | Xã Bình Lợi | 7987181 | 292 | 2023-2025 | 9706/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 4.286 | 12.448 |  | 10.301 | 10.301 |  |  |
| 2 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Lợi (giai đoạn 2) | CT sang 2026 | Xã Bình Lợi | 8118943 | 311 | 2024-2026 | 5030/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 4.304 | 5.648 | 300 | 2.463 | 2.463 |  |  |
| 3 | Xây dựng khu thể thao xã Bình Lợi | HT2025 | Xã Bình Lợi | 8118786 | 221 | 2024-2026 | 4851/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 2.992 | 2.694 | 222 | 2.630 | 2.630 |  |  |
| 4 | Đường nội đồng Giáo Tùng (giai đoạn 2), xã Bình Lợi; | CT sang 2026 | Xã Bình Lợi | 7987181 | 292 | 2023-2025 | 9706/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 4.286 | 1.896 |  | 1.895 |  | 1.895 |  |
| 5 | Đường nội đồng Giáo Tùng (giai đoạn 2), xã Bình Lợi; | CT sang 2026 | Xã Bình Lợi | 7987181 | 292 | 2023-2025 | 9706/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 4.286 |  |  | - |  |  |  |
| 6 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Lợi | HT2025 | Xã Bình Lợi | 8043858 | 311 | 2023-2025 | 4840/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 8.130 |  |  | - |  |  |  |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa kết hợp khu thể thao các ấp tại xã Thạnh Phú | HT2025 | Xã Thạnh Phú | 8118788 | 161 | 2024-2026 | 5033/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 3.491 | 3.142 | 201 | 2.926 | 2.926 |  |  |
| 8 | Cải tạo, sửa chữa trung tâm VHTT - HTCĐ xã Thạnh Phú | HT2025 | Xã Thạnh Phú | 8118793 | 161 | 2024-2026 | 5036/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 2.321 | 2.090 | 161 | 2.097 | 2.097 |  |  |
| 9 | Cải tạo nhà làm việc trụ sở UBND xã Thạnh Phú | CT sang 2026 | Xã Thạnh Phú | 8118953 | 341 | 2024-2026 | 5037/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 2.271 | 2.238 | 138 | 877 | 877 |  |  |
| 10 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Thạnh Phú | HT2025 | Xã Thạnh Phú | 8043857 | 311 | 2023-2025 | 3822/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 | 11.680 |  |  | - |  |  |  |
| 11 | Cải tạo cảnh quan công cộng khu 2, ấp Bình Thạch, xã Tân Bình | CBĐT | Xã Tân Bình | 8138168 | 161 | 2025-2027 |  | - | 1.132 |  | 100 | 100 |  |  |
| 12 | Đầu tư các tuyến đường ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Bình (giai đoạn 2) | CBĐT | Xã Tân Bình | 8153981 | 311 | 2025-2027 |  | - | 1.000 |  | 200 |  |  | 200 |
| 13 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Bình | HT2025 | Xã Tân Bình | 8044631 | 311 | 2023-2025 | 4842/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 3.509 |  |  | - |  |  |  |
| 14 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Bình Hòa | HT2025 | Xã Tân Bình | 8044632 | 311 | 2023-2025 | 4475/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 | 2.453 |  |  | - |  |  |  |
| III | UBND xã Phú Lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường số N7 liên ấp 1-3 (GĐ1), xã Phú Lý |  | Xã Phú Lý | 7978256 | 292 | 2022-2024 | 9711/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 25.484 | 15.075 | 11.513 | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 2 | Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở Công an xã Phú Lý | CT sang 2026 | Xã Phú Lý | 8119568 | 011 | 2024-2026 | 5957/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 3.941 | 5.212 | 237 | 2.650 | 2.650 |  |  |
| 3 | Xây dựng một số hạng mục trong khuôn viên Trung tâm văn hoá xã Phú Lý | HT2025 | Xã Phú Lý | 8119569 | 221 | 2024-2026 | 4910/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 2.286 | 2.079 | 171 | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 4 | Xây dựng mới một số hạng mục khu thể thao xã Phú Lý | HT2025 | Xã Phú Lý | 8119568 | 221 | 2024-2026 | 4909/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 2.087 | 1.900 | 229 | 1.850 | 1.850 |  |  |
| 5 | Đường tổ 8-N2, ấp Bàu Phụng, xã Phú Lý (CP BT GPMB, CBĐT...) |  | Xã Phú Lý | 7978257 | 292 | 2023-2025 | 9575/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 | 5.961 |  |  | - |  |  |  |
| 6 | Đường số N7 liên ấp 1-3 (GĐ1), xã Phú Lý (CP BT GPMB, CBĐT...) |  | Xã Phú Lý | 7978256 | 292 | 2023-2025 | 9711/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 25.484 |  |  | - |  |  |  |
| 7 | Xây dựng mới phòng họp và nhà bảo vệ UBND xã Phú Lý | HT2025 | Xã Phú Lý | 8102071 | 341 | 2023-2025 | 3128/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 | 2.370 |  |  | - |  |  |  |
| IV | UBND xã Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Trị An | HT2025 | Xã Trị An | 8103933 | 278 | 2024-2026 | 3345/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 | 1.856 | 1.859 | 116 | 473 | 473 |  |  |
| V | UBND xã Tân An |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Sửa chữa một số hạng mục trụ sở UBND xã Vĩnh Tân | CBĐT | Xã Vĩnh Tân |  | 341 | 2024-2026 |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Vĩnh Tân |  | Xã Vĩnh Tân | 8046432 | 311 | 2023-2025 | 2255/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 | 10.391 |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Đầu tư các tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Tân An | HT2025 | Xã Tân An | 8048037 | 311 | 2023-2025 | 3823/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 | 2182 |  |  | - |  |  |  |
| VI | Cấp sau quyết toán đã phân bổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Ban Quản lý dự án khu vực 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bê tông hóa kênh dẫn trạm bơm Long Chiến | KHAC | Xã Bình Lợi | 8016752 | 283 |  | 3052/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 | 1.783 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Trạm bơm và đường ống cấp nước thô đến nhà máy nước sạch xã Phú Lý | KHAC | Xã Mã Đà - Phú Lý | 7918950 | 311 |  | 944/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 14.381 |  |  | 230 | 230 |  |  |
| 3 | Đại tu, sửa chữa đường Quang Trung | KHAC | TT Vĩnh An | 8044309 | 292 |  | 941/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 13.449 |  |  | 107 | 107 |  |  |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng đường Long Chiến, xã Bình Lợi | KHAC | Xã Bình Lợi | 8089262 | 312 |  | 1356/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 2.002 |  |  | 22 | 22 |  |  |
| 5 | Đường Vĩnh Tân - Tân An (giai đoạn 1) | KHAC | Xã Vĩnh Tân - Tân An | 7797241 | 292 |  | 3301/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 12.719 |  |  | 344 | 344 |  |  |
| 6 | Cải tạo, sửa chữa Thư viện và kho lưu trữ huyện | KHAC | Xã Mã Đà | 8016754 | 161 |  | 3830/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 | 2.876 |  |  | 18 | 18 |  |  |
| 7 | Xây dựng mới hội trường, một số hạng mục và cải tạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Cửu | KHAC | Xã Bình Lợi | 8016749 | 161 |  | 1354/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 25.788 |  |  | 90 | 90 |  |  |
| 8 | Cải tạo cảnh quan và nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Vĩnh Cửu | KHAC | TT Vĩnh An | 8016758 | 341 |  | 947/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 13.618 |  |  | 52 | 52 |  |  |
| 9 | Nâng cấp, sữa chữa trụ sở phòng Tài nguyên và Môi trường | KHAC | TT Vĩnh An | 8044307 | 341 |  | 1017/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 13.109 |  |  | 50 | 50 |  |  |
| 10 | Xây dựng trường TH - THCS Mã Đà | KHAC | Xã Mã Đà | 7830874 | 072 |  | 4906/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 63.087 |  |  | 172 | 172 |  |  |
| 11 | Trường Mầm non Bình Lợi | KHAC | Xã Bình Lợi | 7709340 | 071 |  | 383/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 | 37.950 |  |  | 77 | 77 |  |  |
| 12 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC trường TH Cây Gáo A | KHAC | TT Vĩnh An | 8044305 | 072 |  | 945/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 2.484 |  |  | 14 | 14 |  |  |
| 13 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC trường mầm non Hiếu Liêm | KHAC | Xã Trị An | 8044306 | 071 |  | 1022/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 2.282 |  |  | 13 | 13 |  |  |
| 14 | Xây dựng mới 01 khối phòng học và cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phong Lan | KHAC | TT Vĩnh An | 8035834 | 071 |  | 949/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 19.165 |  |  | 70 | 70 |  |  |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Sông Mây | KHAC | Xã Vĩnh Tân | 8044314 | 072 |  | 1021/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 8.478 |  |  | 65 | 65 |  |  |
| 16 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC trường TH Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8044304 | 072 |  | 948/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 2.792 |  |  | 16 | 16 |  |  |
| 17 | Trường mầm non Sơn Ca (MN Cây Gáo) | KHAC | TT Vĩnh An | 7776365 | 071 |  | 1015/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 39.765 |  |  | 549 | 549 |  |  |
| 18 | Xây dựng trường tiểu học Tân Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 7868398 | 072 |  | 1283/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 | 54.430 |  |  | 362 | 362 |  |  |
| 19 | Xây mới trường tiểu học Cây Gáo B (cơ sở 2) | KHAC | TT Vĩnh An | 7968076 | 072 |  | 1361/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 29.606 |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 20 | Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Bàu Phụng | KHAC | TT Vĩnh An | 8016751 | 072 |  | 3303/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 17.613 |  |  | 68 | 68 |  |  |
| 21 | Hệ thống chiếu sáng đường ranh thị trấn Vĩnh An (giai đoạn 1) | KHAC | TT Vĩnh An | 8087568 | 312 |  | 946/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 1.934 |  |  | 11 | 11 |  |  |
| 22 | Đại tu, sửa chữa tuyến đường trục chính xã Hiếu Liêm (đoạn từ từ tiếp giáp Công ty thủy điện Trị An đến ngã ba giao đường Hiếu Liêm) | KHAC | Xã Hiếu Liêm | 8046035 | 292 |  | 1014/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 7.574 |  |  | 36 | 36 |  |  |
| 23 | Hệ thống chiếu sáng đường Sở Quýt xã Thiện Tân | KHAC | Xã Thiện Tân | 8087567 | 312 |  | 1360/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 1.598 |  |  | 9 | 9 |  |  |
| 24 | Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập đoạn đường ĐT 768 (Đoạn từ ngã ba đường Đồng Khởi đến ngã ba đường D4 | KHAC | Xã Thạnh Phú | 7835706 | 311 |  | 3302/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 4.671 |  |  | 27 | 27 |  |  |
| 25 | Lắp đặt thiết bị quan trắc hồ Mo Nang | KHAC | Xã Tân An | 8054790 | 283 |  | 3261/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 | 1.420 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 26 | Lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thẻ dục, thể thao và trò chơi trẻ em trên địa bàn huyện | KHAC | Địa bàn huyện | 8087708 | 221 |  | 3305/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 5.019 |  |  | 27 | 27 |  |  |
| VI.2 | UBND phường Tân Triều |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa Trung tâm VHTT-HTCĐ xã, nhà văn hóa các ấp xã Bình Lợi | KHAC |  | 8036744 | 161 |  | 1355/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 4.569 |  |  | 26 | 26 |  |  |
| 2 | Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT phục vụ chuyển đổi số xã Bình Lợi | KHAC | Xã Bình Lợi | 8039384 | 103 |  | 1293/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 | 1.331 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 3 | Đường hẻm 83, liên ấp 7-6 xã Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8018207 | 292 |  | 4774/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 926 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Đường liên tổ 5-6, ấp 5, xã Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8018204 | 292 |  | 4773/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 | 593 |  |  | 3 | 3 |  |  |
| 5 | Đường hẻm tổ 4, ấp 5, xã Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8018206 | 292 |  | 4853/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 731 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Đường hẻm tổ 5.4, ấp 5, xã Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8018205 | 292 |  | 4776/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 594 |  |  | 3 | 3 |  |  |
| 7 | Nâng cấp, cải tạo hẻm số 03 vào Đình Thần Bình Thạnh, ấp 3, xã Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8043178 | 292 |  | 1023/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 1.232 |  |  | 7 | 7 |  |  |
| 8 | Xây mới một số hạng mục trụ sở Công an xã Thạnh Phú | KHAC | Xã Thạnh Phú | 8018202 | 011 |  | 4777/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 5.208 |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 9 | Sửa chữa, nâng cấp đường vào nhà bia thành lập chi bộ Bình Phước - Tân Triều, xã Tân Bình | KHAC | Xã Tân Bình | 8111217 | 292 |  | 1359/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 3.536 |  |  | 21 | 21 |  |  |
| 10 | Xây dựng hội trường và nâng cấp sửa chữa một số hạng mục UBND xã Tân Bình | KHAC | Xã Tân bình | 8022454 | 341 |  | 3665/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 | 4.743 |  |  | 54 | 54 |  |  |
| VI.3 | UBND xã Phú Lý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 11, ấp 4, xã Phú Lý | KHAC | Xã Phú Lý | 8018699 | 292 |  | 942/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 824 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 2 | Đường tổ 6 ấp 4 (giai đoạn 1) xã Phú Lý | KHAC | Xã Phú Lý | 8018700 | 292 |  | 1018/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 2.853 |  |  | 34 | 34 |  |  |
| 3 | Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Phú Lý | KHAC | Xã Phú Lý | 7978259 | 278 |  | 3304/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 1.480 |  |  | 9 | 9 |  |  |
| VI.4 | UBND xã Tân An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường dây hạ thế tuyến đường tổ 4, ấp 3, xã Vĩnh Tân | KHAC | Xã Vĩnh Tân | 8052103 | 312 |  | 943/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 189 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa nhà một cửa và tiếp công dân xã Vĩnh Tân | KHAC | Xã Vĩnh Tân | 8109048 | 341 |  | 1357/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 1.188 |  |  | 7 | 7 |  |  |
| VI.5 | UBND xã Trị An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa kết hợp khu thể thao ấp 1 và ấp 2, xã Mã Đà | KHAC | TT Vĩnh An | 8085963 | 161 |  | 1016/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 | 1.329 |  |  | 129 | 129 |  |  |
| VII | Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Hội Nông dân |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quỹ hỗ trợ nông dân | KHAC | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  |  | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| VI.2 | Ngân hàng CSXH |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ủy thác sang NHCSXH | KHAC | Huyện Vĩnh Cửu |  |  |  | 136/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 | 6.000 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |