Phụ lục III.10

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | KHÁC (dân góp 49) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 11 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  | 275.568.727,775 | 275.431.388,534 | 57.350,000 | 76.042,516 | 300,000 | 3.646,725 |  |
| A | DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường ven sông Đồng Nai, huyện Định Quán | Phú Tân Phú Vinh | 7787851 | 292 | 4555/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 | 58.046 | 25.000 | 4.690 | 700,000 | 700,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 2 | Đường Suối Rắc (đoạn từ Km 0+700 đến km 2+050) | Túc Trưng | 7958185 | 292 | 793/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 21.880 | 21.500 | 7.082 | 5.500,000 | 5.500,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở TTVHTT&TT (thư viện) | TTĐQ | 8033939 | 161 | 1665/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 | 5.226 | 5.200 | 1.959 | 746,000 | 746,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 4 | Nâng cấp, Sửa chữa trụ sở Huyện ủy Định Quán | TTĐQ | 8091238 | 341 | 3170/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | 13.028 | 12.800 | 2.383 | 2.000,000 | 2.000,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 5 | Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Huệ) | TTĐQ | 7958186 | 292 | 625/QĐ-UBND ngày 02/8/2023; 2688/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 | 14.995 | 14.800 | 6.414 | 8.400,000 | 8.400,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 6 | Nâng cấp trường TH Nguyễn Đình Chiểu | Phú Hòa | 7986126 | 072 | 1940/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 42.643 | 42.500 | 13.038 | 26.000,000 | 26.000,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 7 | Trường tiểu học Nguyễn Du | TTĐQ | 7777892 | 072 | 1992/QĐ-UBND ngày 22/4/2024 | 62.776 | 45.000 | 13.415 | 16.000,000 | 11.000,000 | 5.000,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 8 | Nâng cấp Trường mầm non Túc Trưng | Túc Trưng | 8033938 | 071 | 3828/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 41.620 | 41.400 | 258 | 15.500,000 | 7.000,000 |  | 8.500,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 9 | Trường tiểu học Quang Trung | Phú Ngọc | 7986125 | 072 | 1796/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 | 88.217 | 40.000 | 0 | 700,000 | 700,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 10 | Nâng cấp Trụ sở Công an xã phú Hòa | Phú Hòa | 8068396 | 041 | 249/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 10.582 | 10.000 | 1.800 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 11 | Mở rộng khu tái định cư Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán | TTĐQ | 8012257 | 285 | 2151/QĐ-UBND ngày 29/7/2024; 1352/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 | 210.430 | 61.000 | 494 | 15.000,000 | 3.000,000 |  | 12.000,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 12 | Xây dựng nhà văn hóa dân tộc Dao (xã Thanh Sơn) | Thanh Sơn | 8093294 | 221 | 888/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 | 13.120 | 13.000 | 294 | 10.400,000 | 10.400,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 13 | Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Phú Lợi | Phú Lợi | 8085885 | 283 | 1137/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 | 1.582 | 1.500 | 200 | 900,000 | 900,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 14 | Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Gia Canh | Gia Canh | 8096772 | 283 | 1135/QĐ-UBND ngày 06/5/2025 | 14.539 | 14.500 | 200 | 11.000,000 | 10.950,000 | 50,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 15 | Xây dựng mở rộng đường Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán | TTĐQ | 7773267 | 292 |  |  | 61.000 | 213 | 400,000 | 400,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 16 | Trụ sở công an xã Phú Tân | Phú Tân | 8082265 | 041 | 55/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 10.506 | 10.000 |  | 450,000 | 450,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 17 | Trụ sở công an xã Phú Ngọc | Phú Ngọc | 8093238 | 041 | 64/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 | 11.609 | 11.000 | 327 | 130,000 | 130,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 18 | Nâng cấp, sửa chữa đường 118 (đường 118 - sông Đồng Nai) | Phú Vinh- Phú Tân | 7841624 | 292 | 2102/QĐ-UBND ngày 04/06/2021 | 68.735 |  | 51.900 | 7.800,000 | 7.800,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 19 | Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Phú Cường | Phú Cường | 7940890 | 072 | 3860/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 | 32.524 | 39.600 |  | 1.700,000 |  | 1.700,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 20 | Mở rộng cấp nước 03 xã Là Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định ( giai đoạn 1) | Phú ngọc, La Ngà, Ngọc Định | 8087172 | 283 | 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 35.920 | 2.000 |  | 1.500,000 | 1.500,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 21 | Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Phú Tân | Phú Tân | 8102070 | 283 |  |  | 11.000 |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 22 | Nâng cấp, mở rộng Đường Phú Lợi - Phú Hòa | Phú Lợi- Phú Hòa | 8116816 | 292 |  |  | 500 |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 23 | Cầu Suối Soong (Đường 118- Sông Đồng Nai) | Phú Vinh | 8116819 | 292 |  |  | 3.000 |  | 400,000 | 400,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 24 | Cầu Tam Bung 2 đường 101 Nam Lộ | Túc Trưng La Ngà | 8116818 | 292 |  |  | 13.800 |  | 400,000 | 400,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 25 | Cầu Suối Nhàn đường 101 Nam Lộ | Túc Trưng Suối Nho | 8116820 | 292 |  |  | 28.700 |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 26 | Đường Điểu Cải (Đoạn đầu đường Trần Phú đến đường Thác Mai) | TTĐQ | 8070050 | 292 |  |  | 25.000 |  | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 27 | Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh | Phú Ngọc | 7958182 | 292 | 2308/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 | 197.202 | 141.000 | 36.560 | 42.000,000 | 20.000,000 |  | 22.000,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 28 | Nâng Cấp, Sửa chữa trụ sở Công an huyện Định Quán | TTĐQ | 8030164 | 041 | 188/QĐ-UBND ngày 05/9/2024 | 14.911 | 14.500 | 2.940 | 9.500,000 | 9.500,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 29 | Khu tái định cư ấp 3 xã Gia Canh | Gia Canh | 8014951 | 285 |  | 14.880 |  |  | 2.000,000 |  | 2.000,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 30 | Khu tái định cư khu 8 ấp 5 xã Gia Canh | Gia Canh | 8012256 | 285 | 1507/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 25.007 | 25.000 | 4.278 | 6.900,000 |  |  | 6.900,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 31 | Khu tái định cư xã Phú Túc | Phú Túc |  |  |  |  | 38.000 |  | 550,000 |  |  | 550,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 32 | Đường Nguyễn Trãi nối dài | TTĐQ | 8116817 | 292 |  |  | 2.000 |  | 420,000 |  |  | 420,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 33 | Nâng cấp, mở rộng Đường 101 (Nam lộ) | La Ngà, Túc Trưng, Suối Nho |  |  |  |  | 2.000 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 34 | Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn | Thanh Sơn |  |  | 1820/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 | 104.485 | 42.700 | 3.332 | 2.500,000 |  |  | 2.500,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 35 | Đường ống cấp nước sinh hoạt ấp 1, 2 xã Thanh Sơn | Thanh Sơn | 8026828 | 283 | 2822/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 | 23.658 | 23.600 | 626 | 17.000,000 |  |  | 17.000,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 36 | Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai | TTĐQ | 7777599 | 073 |  |  |  |  | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 37 | Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (điểm Mít Nài) | La Ngà | 7841619 | 072 | 3994/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 | 34.443 | 34.400 | 22.057 | 6.150,000 |  | 6.150,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 38 | Trường mầm non La Ngà | La Ngà | 7889396 | 071 | 4465/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 | 42.850 | 42.800 | 32.971 | 3.100,000 |  | 3.100,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 39 | Trường MN Hoa Hồng thị trấn Định Quán | TTĐQ | 7889395 | 071 | 3266/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 75.312 | 55.500 | 11.026 | 11.200,000 |  | 11.200,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 40 | Nâng cấp, mở rộng Trường TH Liên Sơn (điểm chính) | Thanh Sơn | 7986127 | 072 | 1939/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 52.532 | 15.000 | 1.029 | 700,000 |  | 700,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 41 | Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Trưng Vương (điểm chính) | TTĐQ |  |  | 3264/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 48.632 | 30.000 | 384 | 1.000,000 |  | 1.000,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 42 | Trường mầm non Sao Mai | Gia Canh | 7958183 | 071 | 1641/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 | 47.121 | 30.000 | 787 | 9.050,000 |  | 9.050,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 43 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Túc Trưng | 7986128 | 072 | 3265/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 65.119 | 27.000 | 1.397 | 14.500,000 |  | 14.500,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 44 | Nâng cấp, mở rộng trường TH Mạc Đĩnh Chi | Túc Trưng | 8040541 | 072 |  |  | 3.000 |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 45 | Nâng cấp và sửa chữa trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (Cơ sở 1,2) | TTĐQ |  | 073 |  |  | 9.000 |  | 400,000 |  | 400,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 46 | Nâng cấp cải tạo sân vận động huyện | xã Định Quán | 7889394 | 221 | 3972/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 52.088 | 47.042 | 45.042 | 2.000,000 |  | 2.000,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 47 | Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu tái định cư 3 thị trấn Định Quán | TTĐQ |  |  |  |  | 808 |  | 800,000 |  |  | 800,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 48 | Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phân khu 3 thị trấn Định Quán | TTĐQ |  |  |  |  | 1.500 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 49 | Duy tu sửa chữa đường 104 Phú Ngọc (Đoạn Km1+120 đến Km2+820) | Phú Ngọc | 7692407 | 292 |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  | 4,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 50 | Đường liên xã Phú Lợi- Gia Canh- Thị trấn Định Quán | Phú Lợi- Gia Canh- Thị trấn Định Quán | 7914512 | 292 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 51 | Lưới điện trung thế Khu 2, ấp 1 xã Phú Tân | Phú Tân | 7671665 | 309 |  |  |  |  | 33,000 |  |  |  |  | 33,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 52 | Đường dây trung hạ thế và TBA tại tổ 7 ấp Vĩnh An xã La Ngà | La Ngà | 7804830 | 309 |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  |  | 8,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 53 | Lưới điện tổ 2-3 ấp 5 xã Suối Nho | Suối Nho | 7931792 | 309 |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  | 9,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 54 | Lưới điện tổ 4 ấp 5 xã Suối Nho | Suối Nho | 7931791 | 309 |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  | 11,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 55 | Đường điện hạ thế KDC 3 ấp 3 xã Phú Ngọc | Phú Ngọc | 7841419 | 309 |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  |  | 11,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 56 | Lưới điện KDC 2 ấp 7 xã Phú Ngọc | Phú Ngọc | 7931793 | 309 |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | 20,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 57 | Lưới điện trung thế, hạ thế và TBA tổ 8 - tổ 4 ấp Hòa Thành xã Ngọc Định | Ngọc Định | 7866881 | 309 |  |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  | 28,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 58 | Đường dây trung thế và TBA tổ 10 ấp Hòa Thành | Ngọc Định | 7956127 | 309 |  |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  | 36,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 59 | Đường dây trung hạ thế và TVA khu vực sản xuất tập trung ấp 5, xã Phú Lợi | Phú Lợi | 7811420 | 309 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 60 | Lưới điện tổ 14, tổ 6A ấp 3 xã Thanh Sơn | Thanh Sơn | 7928120 | 309 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  | 13,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 61 | Lưới điện tổ 2, ấp 4 xã Thanh Sơn | Thanh Sơn | 7928121 | 309 |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |  | 10,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 62 | Lưới điện khu 1 và khu 4, ấp 3 Tầng, xã Phú Vinh | Phú Vinh | 7931794 | 309 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  | 6,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 63 | Đường dây trung thế và TBA khu 9 ấp 7, xã Phú Tân | Phú Tân | 8042810 | 309 |  |  |  |  | 226,000 |  |  |  |  | 226,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 64 | Đường dây trung thế và TBA khu 5 ấp 2, xã Phú Tân | Phú Tân | 8033572 | 309 |  |  |  |  | 43,000 |  |  |  |  | 43,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 65 | Lưới điện hạ thế khu vực Suối rắc, ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng | Túc Trưng | 8042877 | 309 |  |  |  |  | 1.188,000 |  |  |  |  | 1.188,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 66 | Đường dây trung hạ thế và TBA tổ 7, 10 ấp 1, xã Thanh Sơn | Thanh sơn | 8042809 | 309 |  |  |  |  | 149,000 |  |  |  |  | 149,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 67 | Đường dây trung hạ thế và TBA khu dân cư 4, ấp 5, xã Phú Ngọc | Phú Ngọc | 7957398 | 309 |  |  |  |  | 230,000 |  |  |  |  | 230,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 68 | Đường dây trung hạ thế và TBA tổ 1, KDC 1 (đồi 2) ấp Bến Nôm 2 xã Phú Cường | Phú cường | 8063498 | 309 |  |  |  |  | 293,000 |  |  |  |  | 293,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 69 | Đường dây trung hạ thế và TBA tổ 1, ấp 4 xã Thanh Sơn | Thanh sơn | 8060015 | 309 |  |  |  |  | 244,000 |  |  |  |  | 244,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 70 | Đường dây trung hạ thế và TBA tổ 8, 12 ấp 8 xã Thanh Sơn | Thanh sơn | 8042808 | 309 |  |  |  |  | 307,000 |  |  |  |  | 307,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 71 | Đường dây trung hạ thế và TBA khu 2a, ấp 3 xã Phú Tân | Phú Tân | 8114720 | 309 |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |  | 60,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 72 | Đường dây trung hạ thế cánh đồng nhỏ ấp 4 xã Suối Nho phục vụ cho cây hàng năm | Suối Nho | 7888753 | 309 |  |  |  |  | 19,000 |  |  |  |  | 19,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 73 | Đường dây trung hạ thế tổ 3 ấp 6 xã Suối Nho phục vụ tưới cho cây lâu năm. | Suối Nho | 7888752 | 309 |  |  |  |  | 32,000 |  |  |  |  | 32,000 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 74 | Xây dựng hố van tưới các tuyến đường ống thuộc công trình trạm bơm ấp 7 | Phú Tân | 8105464 | 283 | 2700/QĐ-UBND ngày 11/9/2024 | 3.070 | 3.000 | 763 | 2.000,000 | 2.000,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 75 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh | TTĐQ | 8070051 | 292 |  |  | 31.000 | 144 | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 76 | Nâng cấp, cải tạo Trường THCS Thanh Sơn | Thanh Sơn | 7940891 | 073 | 3859/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 | 36.610 | 40.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 77 | Đường Phú lợi- Phú Hòa (Hạng mục: Mương thoát nước đoạn từ Km0+400 đến Km 0+900) | Phú lợi | 8040542 | 292 | 3829/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 9.431 | 9.400 | 7.532 | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 78 | Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Phú Hòa | Phú Hòa | 8086104 | 283 |  |  | 6.000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 79 | Nâng cấp Trạm bơm Ngọc Định | Ngọc Định | 7841618 | 283 | 3268/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 34.743 | 15.000 | 864 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 80 | Kênh nội đồng Trạm bơm ấp 1, xã Thanh Sơn | Thanh Sơn | 7904228 | 283 | 3712/QĐ-UBND ngày 22/9/2021; 2429/QĐ-UBND ngày 31/5/2022; 1634/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 | 9.276 | 910 | 430 | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 81 | Khu tái định cư đường nối cụm công nghiệp Phú Túc đi tỉnh lộ 763 | Phú Túc |  |  |  |  | 100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 82 | Khu tái định cư 3 thị trấn Định Quán | TTĐQ |  |  |  |  | 100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 83 | Nâng cấp, sửa chữa chợ Định Quán | TTĐQ |  |  |  |  | 4.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 84 | Nâng cấp, sửa chữa chợ Phú Lợi | Phú Lợi | 8065699 | 312 |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 85 | Xây dựng chợ Lâm Trường 3 xã Thanh Sơn | Thanh Sơn |  |  |  |  | 100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 86 | Xây dựng chợ 104 xã Phú Ngọc | Phú Ngọc |  |  |  |  | 100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 87 | Nâng cấp, sửa chữa chợ Phú Tân | Phú Tân |  |  |  |  | 100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 88 | Cầu Nagoa đường Nagoa | Suối nho | 8125179 | 292 |  |  | 3.000 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 89 | Nâng cấp, mở rộng Đường 17/3 | TTĐQ |  |  |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 90 | Nâng cấp, mở rộng Đường ấp 2 đi ấp 9 gia Canh | Gia canh |  |  |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 91 | Trường tiểu học và trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ. | Thanh Sơn | 7958181 | 072 |  |  | 5.000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 92 | Trường THCS Suối Nho | Suối Nho | 8116814 | 073 |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 93 | Nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | Phú Lợi |  | 072 |  |  | 6.000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 94 | Trường THCS Ngô Thời Nhiệm tiên tiến hiện đại | TTĐQ |  | 073 |  |  | 1.000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 95 | Trường TH Võ Thị Sáu (điểm chính) | Suối Nho |  | 072 |  |  | 1.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 96 | Quy hoạch chung đô thị Phú Túc | Phú Túc |  |  |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 97 | Quy hoạch chung đô thị La Ngà | La Ngà |  |  |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 98 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân Thanh Sơn | Thanh Sơn |  |  |  |  | 1.500 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 99 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang nhân dân Túc Trưng | Túc Trưng |  |  |  |  | 1.500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 100 | Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Định Quán | TTĐQ |  |  |  |  | 2.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 101 | Trụ sở BCH quân sự Thị trấn Định Quán | TTĐQ |  |  |  |  | 500 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 102 | Nâng cấp, sửa Trụ sở BCH quân sự xã phú Hòa | Phú Hòa |  |  |  |  | 1.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 103 | Khu thao trường huấn luyện BCH quân sự huyện | TTĐQ |  |  |  |  | 500 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 104 | Trụ sở BCH quân sự xã Phú Lợi | Phú Lợi |  |  |  |  | 3.000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 105 | Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 1, KDC 1 (đồi 2) ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  |  | 289,891 | 289,891 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 106 | Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 7, 10 ấp 1, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 179,481 | 179,481 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 107 | Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 1 ấp 4, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 388,378 | 388,378 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 108 | Lưới điện hạ thế khu vực Suối Rắc, ấp Đồng Xoài, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 351,354 | 351,354 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 109 | Đường dây trung, hạ thế và TBA khu 5 ấp 2, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 365,268 | 365,268 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 110 | Đường dây trung, hạ thế và TBA khu 9 ấp 7, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 357,593 | 357,593 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 111 | Đường dây trung, hạ thế và TBA tổ 8, 12 ấp 8, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 237,081 | 237,081 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 112 | Đường dây trung, hạ thế và TBA khu 2a ấp 3, xã Phú tân |  |  |  |  |  |  |  | 2.207,084 | 2.207,084 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 113 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x37,5KVA cánh đồng ấp 4 xã Phú Hòa. |  |  |  |  |  |  |  | 32,832 | 32,832 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 114 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến cánh đồng ấp 6 xã Suối Nho |  |  |  |  |  |  |  | 127,052 | 127,052 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 115 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến vào cánh đồng KDC 5 ấp Suối Son, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  |  | 237,315 | 237,315 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 116 | Đường dây hạ thế và TBA phục vụ sản xuất nông nghiệp KDC 1,4 ấp 5 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 22,212 | 22,212 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 117 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến cánh đồng tổ 11 ấp 4 xã Suối Nho. |  |  |  |  |  |  |  | 51,658 | 51,658 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 118 | Đường dây trung hạ thế tổ 3 ấp 6 xã Suối Nho phục vụ tưới cho cây lâu năm. |  |  |  |  |  |  |  | 316,217 | 316,217 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 119 | Đường dây trung hạ thế cánh đồng nhỏ ấp 4 xã Suối Nho phục vụ cho cây lâu năm |  |  |  |  |  |  |  | 119,151 | 119,151 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 120 | Đường dây trung hạ thế và TBA tổ 7 ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 172,366 | 172,366 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 121 | Đường dây trung hạ thế và TBA 1x100KVA KDC 5 ấp Cầu Ván, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  |  | 271,608 | 271,608 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 122 | Đường dây trung hạ thế và TBA phục vụ sản xuất nông nghiệp KDC 2 ấp 3 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 252,809 | 252,809 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 123 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến KDC 2, 3 ấp 4 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 19,279 | 19,279 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 124 | Đường dây trung hạ thế và TBA 1x100KVA tổ 13 ấp 1 , xã Suối Nho |  |  |  |  |  |  |  | 152,052 | 152,052 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 125 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến cánh đồng 30/4 ấp 4 , xã Suối Nho |  |  |  |  |  |  |  | 170,804 | 170,804 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 126 | Trường Tiểu học Kim đồng |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 127 | Đường bao cụm công nghiệp thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 83,902 | 83,902 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 128 | Nhà làm việc công an thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 129 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư khu tái định cư xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  |  | 91,393 | 91,393 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 130 | Mương thoát nước đường ấp 3,4,5 xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 171,263 | 171,263 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 131 | Trạm bơm ấp 1, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 87,707 | 87,707 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 132 | Khu tái định cư trung tâm xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 349,759 | 349,759 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 133 | Đường vào trường mầm non Phú Hoa |  |  |  |  |  |  |  | 110,618 | 110,618 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 134 | Nâng cấp, mở rộng trường Tiểu học Thanh Sơn (Điểm chính) |  |  |  |  |  |  |  | 252,444 | 252,444 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 135 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x37,5KVA cánh đồng ấp 4 xã Phú Hòa. |  |  |  |  |  |  |  | 77,791 |  |  |  |  | 77,791 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 136 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến cánh đồng ấp 6 xã Suối Nho |  |  |  |  |  |  |  | 161,010 |  |  |  |  | 161,010 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 137 | Đường dây hạ thế và TBA phục vụ sản xuất nông nghiệp KDC 1,4 ấp 5 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 114,807 |  |  |  |  | 114,807 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 138 | Đường dây trung hạ thế và TBA khu dân cư 2 ấp 6 xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  | 100,780 |  |  |  |  | 100,780 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 139 | Đường dây trung hạ thế và TBA 3x50KVA tuyến KDC 2,3, ấp 4 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 206,337 |  |  |  |  | 206,337 | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |
| 140 | Đường và khu tái định cư ấp 3 xã Phú Lợi |  | 7709183 |  |  |  |  |  | 193,683 | 193,683 |  |  |  |  |  |
| 141 | Nâng cấp Sửa chữa đường Cầu Trắng; |  | 7841614 |  |  |  |  |  | 247,655 | 247,655 |  |  |  |  |  |
| II | Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án khu đất vùng phụ cận dự án đầu tư xây dựng đường 770B. tại Suối Nho | Suối Nho |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |  | 120,000 |  |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán |
| 2 | Dự án bồi thường, hỗ trợ Xây dựng Pano an toàn giao thông tại ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán | Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  | 1.660,000 |  |  | 1.660,000 |  |  | Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán |
| III | UBND xã Phú Vinh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án bồi thường xây dựng nhà văn hóa ấp 7 xã Phú Tân | Phú Tân |  |  |  |  |  |  | 240,000 |  |  | 240,000 |  |  | UBND xã Phú Vinh |
| 2 | Nâng cấp, Sửa chữa trụ sở UBND xã Phú Vinh | Phú Vinh |  |  |  |  | 2.000 |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  | UBND xã Phú Vinh |
| 3 | Nạo vét Suối Son xã Phú Vinh | Phú Vinh | 8097404 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Phú Vinh |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã Phú Vinh |  |  |  |  |  |  |  | 164,776 | 164,776 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| V | UBND xã Thống Nhất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã Phú Cường | Phú Cường |  |  |  |  | 500 |  | 200,000 | 200,000 |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 1 | Dự án bồi thường xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Tâm xã Phú Cường | Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 210,000 |  |  | 210,000 |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 2 | Dự án bồi thường xây dựng nhà văn hóa ấp Phú Tân xã Phú Cường | Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 450,000 |  |  | 450,000 |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| VI | UBND xã Phú Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng khu Tái định cư ấp 3 xã Phú Lợi | Phú Lợi | 8111218 | 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Phú Hòa |
| 2 | Xây dựng nhà văn hóa ấp 4 xã Phú lợi | Phú Lợi |  |  |  |  | 500 |  | 300,000 |  |  | 300,000 |  |  | UBND xã Phú Hòa |
| 3 | Nâng cấp, sửa chữa trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 141,656 | 141,656 |  |  |  |  | UBND xã Phú Hòa |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng khu tái định cư ấp 3, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 9,841 | 9,841 |  |  |  |  | UBND xã Phú Hòa |
| 5 | Xây dựng hố van tưới các tuyến đường ống thuộc công trình trạm bơm ấp 7 |  |  |  |  |  |  |  | 68,258 | 68,258 |  |  |  |  | UBND xã Phú Hòa |
| 6 | Đường Nội đồng N3 ấp 4 |  | 8155013 |  |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,000 |  | UBND xã Phú Hòa |
| 7 | Kiên cố kênh mương ngã ba sông (Ba sự) |  | 8155012 |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 100,000 |  | UBND xã Phú Hòa |
| VII | UBND xã Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu Suối Lớn, ấp Hòa Thuận xã Ngọc Định | Ngọc Định |  | 292 | 2041/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 | 3.270 | 3.400 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  | UBND xã Định Quán |
| 2 | Cầu Suối Nhỏ ấp Hòa Thành xã Ngọc Định | Ngọc Định |  | 292 | 2042/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 | 3.517 | 3.400 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  | UBND xã Định Quán |
| 3 | Nâng cấp, Sửa chữa trụ sở UBND Thị trấn Định Quán | TTĐQ | 8095915 | 341 | 2026/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 | 2.999 | 3.000 | 1.226 | 1.500,000 | 1.500,000 |  |  |  |  | UBND xã Định Quán |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán | TTĐQ | 8107390 | 312 | 3159/QĐ-UBND ngày 09/10/2024 | 1.710 | 1.600 | 89 | 1.000,000 | 1.000,000 |  |  |  |  | UBND xã Định Quán |
| 5 | Đường nội đồng Gia Canh 2 giai đoạn 1 xã Gia Canh | Gia Canh | 8104735 | 292 | 1016/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 | 8.052 | 8.403 |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Định Quán |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng các tuyến đường nội ô thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 275.134.000,000 | 275.134.000,000 |  |  |  |  | UBND xã Định Quán |
| VIII | UBND xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu tổ 7, ấp 8 xã Thanh Sơn | Thanh sơn |  |  |  |  | 3.200 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  | UBND xã Thanh Sơn |
| 2 | Nạo vét kênh tiêu ấp 1 xã Thanh Sơn | Thanh Sơn | 8091673 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Thanh Sơn |
| 3 | Gia cố bờ kè dọc tuyến kênh N3 cánh đồng Máy Cày xã Phú Hòa | Phú Hòa | 8090717 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UBND xã Thanh Sơn |
| 4 | Gia cố bờ kè suối dọc tuyến đường nội đồng ấp 8 xã Thanh Sơn (cấp sau quyết toán) | Thanh Sơn | 8091672 | 292 |  |  |  |  | 92,516 |  |  | 92,516 |  |  | UBND xã Thanh Sơn |
| 5 | Đường giao thông nông thôn cặp theo kênh tiêu ấp 8 - Thanh Sơn | Thanh Sơn | 8091530 | 292 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thanh Sơn |
| 6 | Xây dựng Nghĩa Trang Thanh Sơn | Thanh sơn |  |  |  |  | 500 |  | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  | UBND xã Thanh Sơn |
| IX | UBND xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao, học tập cộng đồng xã Túc Trưng | Túc Trưng |  |  |  |  | 2.800 |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  | UBND xã La Ngà |
| 2 | Xây dựng Nghĩa Trang Túc Trưng | Túc Trưng |  |  |  |  | 500 |  | 100,000 |  |  | 100,000 |  |  | UBND xã La Ngà |
| 3 | Cầu Suối Rắc, ấp đức Thắng xã Túc Trưng | Túc Trưng |  |  |  |  | 1.850 |  | 500,000 |  |  | 500,000 |  |  | UBND xã La Ngà |
| X | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vốn ủy thác qua NHCS-XH |  |  |  |  |  |  |  | 6.000,000 | 6.000,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ vốn Quỹ Hội Nông Dân |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 | 600,000 |  |  |  |  |  |
| B | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XÃ PHÚ VINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường KDC 1 ấp 1 và KDC 5 ấp 2, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 171,628 | 171,628 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 2 | Đường 118 - đường bê tông 118 đi 120, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 236,316 | 236,316 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 3 | Đường liên khu 2, 3, 4 ấp 2, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 404,450 | 404,450 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 4 | Đường khu 4,5 ấp 8 xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 1.188,097 | 1.188,097 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 5 | Đường khu 1, 2 ấp 5 xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 1.175,043 | 1.175,043 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 6 | Đường khu 2 ấp 2, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 3.398,937 | 3.398,937 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 7 | Đường Khu 1 ấp 6, xã Phú Tân |  |  |  |  |  |  |  | 277,330 | 277,330 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 8 | Nâng cấp đường trạm y tế - liên ấp 4-5 xã Phú Vinh |  |  |  |  |  |  |  | 530,298 | 530,298 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 9 | Đường khu 2 ấp 2, xã Phú Tân |  |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 28/06/2022; 3783/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 | 5036,9 |  |  | 1.357,000 | 1.357,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 10 | Mương thoát nước phố 2, phố 3 ấp 4 xã Phú Vinh |  |  |  | 1247/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 | 2762 |  |  | 1.176,000 | 1.176,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 11 | Nâng cấp đường hồ 116 (Đường phố 1 ấp 5 nối phố 6 ấp 3) xã Phú Vinh |  |  |  | 595/QĐ-UBND ngày 7/3/2025 | 10405,589 |  |  | 5.194,545 | 5.194,545 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 12 | Đường khu 1, 2 ấp 5 xã Phú Tân |  |  |  | 2009/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 | 3538,173 |  |  | 755,160 | 755,160 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
| 13 | Đường khu 4,5 ấp 8 xã Phú Tân |  |  |  | 1899/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 | 2322,355 |  |  | 467,280 | 467,280 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Vinh |
|  | XÃ PHÚ HÒA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường liên ấp 1-4, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 311,860 | 311,860 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 2 | Đường liên ấp 1,2,4,5 nối dài đoạn 2, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 305,753 | 305,753 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 3 | Nâng cấp đường hẻm 56 ấp 3, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 105,039 | 105,039 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 4 | Mương thoát nước phố 5, 6, 7 ấp 4, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 560,527 | 560,527 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 5 | Nâng cấp mở rộng đường phố 9 ấp 5, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 269,607 | 269,607 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 6 | Đường tổ 2 ấp 6, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 220,459 | 220,459 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 7 | Nâng cấp đường nội đồng Be 118 (đường nội đồng tập đoàn 61), xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 5.634,829 | 5.634,829 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 8 | Đường Be 123, xã phú lợi |  |  |  |  |  |  |  | 346,236 | 346,236 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 9 | Đường nhánh Be 123, xã phú lợi |  |  |  |  |  |  |  | 210,989 | 210,989 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 10 | Đường nội đồng khu chăn nuôi tập trung nối dài ấp 5, xã Phú Lợi |  |  |  |  |  |  |  | 268,980 | 268,980 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 11 | Đường vào khu dân cư ấp 1, xã Phú Hòa |  |  |  |  |  |  |  | 605,028 | 605,028 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 12 | Nâng cấp đường KDC 7 ấp 2 (Nhánh 1), xã Phú Hòa |  |  |  |  |  |  |  | 213,954 | 213,954 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 13 | Đường KDC 4, 19 ấp 1, xã Phú Hòa |  |  |  |  |  |  |  | 1.313,820 | 1.313,820 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 14 | Đường dây hạ thế sau TBA phú Lợi 7 ấp 3 |  |  |  |  |  |  |  | 135,171 | 135,171 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 15 | Đường dây hạ thế sau TBA chăn nuôi Phú Lợi 1 ấp 5 |  |  |  |  |  |  |  | 43,435 | 43,435 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 16 | Nâng cấp đường liên ấp 1-4, xã Phú Lợi |  |  |  | 1154/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 | 3116 |  |  | 741,000 | 741,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 17 | Đường nối ấp 4 đi khu dân cư ấp 1, xã Phú Hòa |  |  |  | 893/QĐ-UBND ngày 31/03/2023 | 939,2 |  |  | 206,000 | 206,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 18 | Nâng cấp, mở rộng đường liên ấp 2,3,4 (đoạn từ km0+00 đến km0+450), xã Phú Hòa |  |  |  | 1478/QĐ-UBND ngày 04/07/2023 | 3898,2 |  |  | 913,000 | 913,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 19 | Nâng cấp đường nối KDC 22 - KDC 16 ấp 4, xã Phú Hòa |  |  |  | 3280/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 | 6327 |  |  | 2.140,000 | 2.140,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 20 | Nâng cấp đường ấp 3 đoạn 1, xã Phú Hòa |  |  |  | 2960/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 | 9826 |  |  | 2.893,000 | 2.893,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 21 | Đường liên ấp 1,2,4,5 nối dài đoạn 2, xã phú lợi |  |  |  | 1874/QĐ-UBND ngày 10/06/2024 | 2041 |  |  | 666,000 | 666,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 22 | Đường tổ 2 ấp 6 xã phú lợi; |  |  |  | 3652/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 | 1653 |  |  | 541,000 | 541,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 23 | Nâng cấp đường nội đồng Be 118 (đường nội đồng tập đoàn 61), xã phú lợi |  |  |  | 4644/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 8790 |  |  | 3.079,000 | 3.079,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 24 | Đường vào khu dân cư ấp 1, xã Phú Hòa |  |  |  | 2149/QĐ-UBND ngày 29/07/2024 | 1030 |  |  | 327,000 | 327,000 |  |  |  |  | UBND Xã Phú Hòa |
| 1 | Đường nội đồng N2 - ấp 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.277,048 | 1.277,048 |  |  |  |  |  |
|  | XÃ ĐỊNH QUÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường khu 3 ấp 8 đi khu 16 ấp 7, xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 2 | Nâng cấp đường Gia Canh 1, xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  | 10.520,999 | 10.520,999 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 1 | Đường KDC 1,2,5 khu tái định cư ấp 1 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 141,657 | 141,657 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 2 | Đường Lô 9 KDC 6 ấp 3 (Giai đoạn 3) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 41,290 | 41,290 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 3 | Đường KDC 4 ấp 7 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 64,193 | 64,193 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 4 | Đường KDC 1 ấp 7 (tuyến 1,2,3) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 74,048 | 74,048 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 5 | Đường KDC 2, 7 ấp 7 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 105,207 | 105,207 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 6 | Đường khu dân cư 1 ấp 7 (Giai đoạn 4) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 9,554 | 9,554 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 7 | Đường Be 110 ấp 5 (Giai đoạn 2) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 1.482,420 | 1.482,420 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 8 | Đường KDC 7 ấp 2 (Nhánh 1) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 75,464 | 75,464 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 9 | Đường khu dân cư 2, 3 ấp 7 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 80,838 | 80,838 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 10 | Đường Lô 9 KDC 6 ấp 3 (Giai đoạn 2) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 23,138 | 23,138 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 11 | Đường khu dân cư 7 ấp 3 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 36,080 | 36,080 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 12 | Đường KDC 11 ấp 7 (Nhánh 4 và 5) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 130,614 | 130,614 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 13 | Đường KDC 4 ấp 5 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 306,189 | 306,189 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 14 | Đường khu dân cư 10 ấp 3 (Nhánh 2) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 92,572 | 92,572 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 15 | Đường khu dân cư 6 ấp 2 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 64,887 | 64,887 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 16 | Đường khu dân cư 8 ấp 3 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 202,381 | 202,381 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 17 | Đường khu dân cư 1 ấp 4 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 220,722 | 220,722 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 18 | Đường khu dân cư 3 ấp 4 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 45,586 | 45,586 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 19 | Đường KDC 7 ấp 2 (Km2 đường 104) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 157,357 | 157,357 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 20 | Đường KDC 3 ấp 5 giai đoạn 2 xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 41,982 | 41,982 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 21 | Đường KDC 4 ấp 5 (Đoạn 2) xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 86,062 | 86,062 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 22 | Đường KDC 2 ấp 7, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 33,840 | 33,840 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 23 | Đường khu dân cư 9 ấp 3, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 73,438 | 73,438 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 24 | Đường khu dân cư 6 ấp 3, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 61,924 | 61,924 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 25 | Đường khu dân cư 4 ấp 3, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 44,162 | 44,162 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 26 | Đường khu dân cư 9, 10 (Nhánh 2) ấp 3, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 54,490 | 54,490 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 27 | Đường KDC 10 ấp 2 (Nhánh 1+ 2), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 48,203 | 48,203 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 28 | Đường KDC 3 ấp 2 (Giai đoạn 2), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 35,549 | 35,549 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 29 | Đường KDC 1-4 ấp 5, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 72,471 | 72,471 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 30 | Nâng cấp đường khu dân cư ấp 1, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 11.059,400 | 11.059,400 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 31 | Đường tổ 3 nhánh 3 ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 866,800 | 866,800 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 32 | Đường tổ 6 nhánh 2 ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 5.146,064 | 5.146,064 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 33 | Đường khu dân cư 1 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 30,882 | 30,882 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 34 | Đường KDC 5 và KDC 7 ấp Hòa Thành, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 43,641 | 43,641 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 35 | Đường tổ 3 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 38,507 | 38,507 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 36 | Đường khu dân cư 4 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 101,430 | 101,430 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 37 | Nâng cấp đường nội đồng tổ 2 (Hùynh Toàn) ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 84,874 | 84,874 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 38 | Đường khu dân cư 2 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 74,522 | 74,522 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 39 | Nâng cấp đường nội đồng Ba lan nối dài (Giai đoạn 2) ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 607,441 | 607,441 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 40 | Đường tổ 3 nhánh 1 ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 236,117 | 236,117 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 41 | Đường tổ 3 nhánh 3 ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 308,271 | 308,271 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 42 | Đường khu dân cư 4 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 48,033 | 48,033 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 43 | Nâng cấp đường nội đồng tổ 2 (Hùynh Toàn) ấp Hòa Thành, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 57,210 | 57,210 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 44 | Đường khu dân cư 2 ấp Hòa Trung, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 34,642 | 34,642 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 45 | Đường KDC 5 và KDC 7 ấp Hòa Thành, xã Ngọc Đinh |  |  |  |  |  |  |  | 30,369 | 30,369 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 46 | Đường tổ 4 nhánh 1 ấp Hòa Đồng, xã Ngọc Định |  |  |  |  |  |  |  | 2.295,624 | 2.295,624 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 47 | Đường nhánh tổ 4 khu phố Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 137,298 | 137,298 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 48 | Đường liên tổ 4, 5, 7 khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 438,626 | 438,626 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 49 | Đường và mương thoát nước chống ngập tổ 7 khu phố Hiệp nhất, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 1.148,581 | 1.148,581 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 50 | Đường tổ 2 khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 633,095 | 633,095 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 51 | Đường liên tổ 4-5 Khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 529,526 | 529,526 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 52 | Đường tổ 9 khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 20,210 | 20,210 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 53 | Đường liên tổ 9-11 khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 236,152 | 236,152 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 54 | Đường tổ 8 khu phố Hiệp Tâm 1 và Hiệp Tâm 2, Thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 210,143 | 210,143 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 55 | Đường tổ 6 khu phố Hiệp Lực , thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 80,783 | 80,783 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 56 | Đường tổ 2 khu phố Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 123,906 | 123,906 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 57 | Đường tổ 5 khu phố Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán |  |  |  |  |  |  |  | 1.261,549 | 1.261,549 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 58 | Đường dây hạ thế KDC 6 ấp 7 xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  | 127,691 | 127,691 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 59 | Đường dây trung hạ thế khu dân cư 6 ấp 6 xã Gia Canh |  |  |  |  |  |  |  | 549,657 | 549,657 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 60 | Đường điện dây hạ thế tại khu dân cư 3 ấp 1, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 50,223 | 50,223 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 61 | Đường điện dây hạ thế tại khu dân cư 1 ấp 1, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 67,683 | 67,683 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 62 | Đường khu dân cư 3 ấp 1 (Nhánh 2), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 22,816 | 22,816 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 63 | Đường khu dân cư 6 ấp 1, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 38,452 | 38,452 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 64 | Đường khu dân cư 7 ấp 1, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 16,737 | 16,737 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 65 | Đường khu dân cư 4 ấp 7, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 32,017 | 32,017 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 66 | Đường khu dân cư 5 ấp 1, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 29,566 | 29,566 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 67 | Đường khu dân cư 1 ấp 6, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 28,038 | 28,038 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 68 | Đường khu dân cư 4 ấp 1 (Nhánh 1+ Nhánh 2), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 30,488 | 30,488 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 69 | Đường khu dân cư 2 ấp 7 (Nhánh 2), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 30,134 | 30,134 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 70 | Đường khu dân cư 5 ấp 2 (Giai đoạn 3), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 27,590 | 27,590 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 71 | Đường khu dân cư 3 ấp 4 (Giai đoạn 2), xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 27,846 | 27,846 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 72 | Đường khu dân cư 8, 9, 11 ấp 7, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 58,420 | 58,420 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 73 | Đường khu dân cư 9, 10, 11 ấp 7, xã Phú Ngọc |  |  |  |  |  |  |  | 84,719 | 84,719 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 74 | Đường nội đồng ấp 7 đi ấp 8 xã Gia Canh |  |  |  | 1784/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 | 5.417 |  |  | 4.280,000 | 4.280,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 75 | Đường khu 8 ấp 7, xã Gia Canh |  |  |  | 391/QĐ-UBND ngày 07/8/2024 | 463 |  |  | 290,000 | 290,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 76 | Đường Khu dân cư 3 (nhánh 1) ấp 2, xã Gia Canh |  |  |  | 311/QĐ-UBND ngày 17/11/2013 | 459 |  |  | 290,000 | 290,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 77 | Lưới điện hạ thế KDC 4 ấp 3 và KDC 5 ấp 5 |  |  |  | 2171/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 | 1.801 |  |  | 1.200,000 | 1.200,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 78 | Đường KDC 1 ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định |  |  |  | 1900/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 | 1.539 |  |  | 1.000,000 | 1.000,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 79 | Đường dây hạ thế tổ 6 ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định |  |  |  | 218/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 | 425 |  |  | 239,000 | 239,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 80 | Đường tổ 3 ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định |  |  |  | 2524/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 | 3.483 |  |  | 2.500,000 | 2.500,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 81 | Đường KDC 3 ấp 5 giai đoạn 2 xã Phú Ngọc |  |  |  | 4483/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 | 1.160 |  |  | 780,000 | 780,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 82 | Đường KDC 4 ấp 5 (Đoạn 2) xã Phú Ngọc |  |  |  | 1664/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 | 1.595 |  |  | 1.020,000 | 1.020,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 83 | Đường nội đồng tuyến bắc KDC 5 ấp 3 (đoạn 1), xã Phú Ngọc |  |  |  | 3621/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 | 4.229 |  |  | 2.800,000 | 2.800,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 84 | Đường liên tổ 4 - 6 khu phố Hiệp Lực, thị trấn Định Quán |  |  |  | 3405/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 | 2.058 |  |  | 1.300,000 | 1.300,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 85 | Đường tổ 4 ấp Hòa Thành xã Ngọc Định |  |  |  | 2587/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 | 1.155 |  |  | 770,435 | 770,435 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
| 86 | Đường dây trung hạ thế và TBA 1P-100kVA tổ 5 khu phố Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán |  |  |  | 2422/QĐ-UBND ngày 01/8/2024 | 0 |  |  | 630,000 | 630,000 |  |  |  |  | UBND Xã Định Quán |
|  | XÃ LA NGÀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường liên tổ 11,13,14 (Đoạn từ QL 20 đến ngã 3 văn Hoa xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 35,160 | 35,160 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 2 | Đường nội đồng tổ 2 ấp 1 xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 200,697 | 200,697 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 3 | Đường tổ 13 ấp 5 xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 4 | Đường tổ 7 (đoạn 3), ấp Mít Nài, xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 5 | Đường tổ 7 ấp Phú Quý 2, xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 212,149 | 212,149 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 6 | Đường tổ 2A ấp 1, xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 339,671 | 339,671 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 7 | Đường tổ 3 thuộc Đồi 92 ấp 94, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 855,340 | 855,340 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 8 | Nâng cấp đường tổ 4 ấp 94 (Đồi 48) Đoạn 1, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 299,295 | 299,295 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 9 | Nâng cấp đường Vành Đai 50Ha cây ăn Trái ấp 94, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 331,540 | 331,540 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 10 | Nâng cấp đường KX08 (Đoạn 2) ấp Suối DZui, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 504,435 | 504,435 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 11 | Đường giao thông KDC 1- KDC 2 ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 137,523 | 137,523 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 12 | Đường tổ 1-5 ấp Đồn Điền 3, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 190,940 | 190,940 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 13 | Đường tổ 3, Dốc đá ấp 94, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 579,200 | 579,200 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 14 | Đường số 2 tổ 7 ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 213,610 | 213,610 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 15 | Đường KDC 6 ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 864,030 | 864,030 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 16 | Đường Chuyên Canh ấp 94, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 485,037 | 485,037 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 17 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở ban chỉ huy quân sự xã La Ngà |  |  |  |  |  |  |  | 1,555 | 1,555 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 18 | Đường tổ 2A ấp 1 xã La Ngà |  |  |  | 3965/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 | 2369,2 |  |  | 668,000 | 668,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 19 | Đường tổ 7 ấp Phú Quý 2, xã La Ngà |  |  |  | 3832/QĐ-UBND ngày 11/09/2022 | 1328 |  |  | 349,000 | 349,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 20 | Đường tổ 5 (Nhánh 3) ấp Vĩnh An, xã La Ngà |  |  |  | 3997/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 | 1437 |  |  | 382,000 | 382,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 21 | Nâng cấp đường KX 08 (Đoạn 2), xã Túc Trưng |  |  |  | 1703/QĐ-UBND ngày 17/03/2022 | 2248 |  |  | 952,000 | 952,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 22 | Đường ấp 2-97, xã La Ngà |  |  |  | 2064/QĐ-UBND ngày 11/07/2024 | 2757 |  |  | 962,000 | 962,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 23 | Đường tổ 4 ấp Đức Thắng, xã Túc Trưng |  |  |  | 3175/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 | 517 |  |  | 210,000 | 210,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 24 | Đường tổ 3 thuộc Đồi 92 ấp 94, xã Túc Trưng, xã Túc Trưng |  |  |  | 2452/QĐ-UBND ngày 05/08/2024 | 3324 |  |  | 1.357,000 | 1.357,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 25 | Đường KDC 6 ấp Suối DZui, xã Túc Trưng |  |  |  | 1445/QĐ-UBND ngày 26/03/2024 | 4906 |  |  | 2.035,000 | 2.035,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 26 | Đường tổ 3 dốc đá ấp 94, xã Túc Trưng, xã Túc Trưng |  |  |  | 2821/QĐ-UBND ngày 26/09/2024 | 1136 |  |  | 454,000 | 454,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 27 | Đường giao thông KDC1 - KDC 2 ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 | 24,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 28 | Đường số 2 tổ 7 ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 105,000 | 105,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 29 | Đường giao thông KDC1 - KDC 2 ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 | 24,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 30 | Đường số 2 tổ 7 ấp Suối Dzui, xã Túc Trưng |  |  |  |  |  |  |  | 105,000 | 105,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 31 | Đường liên tổ 1, 3, 10, 2-14 ấp 4, xã La Ngà |  |  |  | 3406/QĐ-UBND ngày 11/08/2024 | 2697 |  |  | 1.553,000 | 1.553,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
| 32 | Đường tổ 6 ấp Phú Quý 2 (giai đoạn 2) xã La Ngà |  |  |  | 3996/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 | 573 |  |  | 269,000 | 269,000 |  |  |  |  | UBND Xã La Ngà |
|  | XÃ THANH SƠN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường kết nối cầu Suối Dưng 1 với Cầu Suối Dưng 2, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 276,052 | 276,052 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 2 | Nâng cấp đường Lò gạch Suối Dưng, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 290,343 | 290,343 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 3 | Nâng cấp đường liên tổ 1-3A ấp 2, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 6.012,000 | 6.012,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 4 | Đường 9a, 9b ấp 7, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 1.933,113 | 1.933,113 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 5 | Nâng cấp đường tổ 9, 10 ấp 8, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 243,547 | 243,547 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 6 | Nâng cấp đường liên tổ 7,8,12,13 ấp 8, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 5.614,119 | 5.614,119 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 7 | Lưới điện hạ thế tại tổ 2a, 3a ấp 2, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 328,686 | 328,686 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 8 | Lưới điện hạ thế tại tổ 7,8,12,13 ấp 8, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 66,453 | 66,453 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 9 | Lưới điện hạ thế tại tổ 4A, 5A ấp 2, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 69,311 | 69,311 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 10 | Lưới điện hạ thế tại tổ 12 ấp 7, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 31,775 | 31,775 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 11 | Đường nội đồng ấp 8, xã Thanh Sơn |  |  |  | 3880/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 3.710 |  |  | 1.575,000 | 1.575,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 12 | Đường nội đồng tổ 7 ấp 3, xã Thanh Sơn |  |  |  | 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 | 3.026 |  |  | 900,000 | 900,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 13 | Nâng cấp đường ngã ba cây sao Suối Lá, xã Thanh Sơn |  |  |  | 732/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 | 8.910 |  |  | 3.143,000 | 3.143,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 14 | Đường tổ 8 ấp 1 đi tổ 8 ấp 2, xã Thanh Sơn |  |  |  | 758/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 | 5.227 |  |  | 1.672,000 | 1.672,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 15 | Nâng cấp đường liên tổ 7, 8,12, 13 ấp 8, xã Thanh Sơn |  |  |  | 3021/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 | 9.025 |  |  | 1.592,000 | 1.592,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 16 | Đường 9a, 9b ấp 7 xã Thanh Sơn |  |  |  | 864/QĐ-UBND ngày 29/03/2023 | 8.434 |  |  | 3.529,000 | 3.529,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 17 | Nâng cấp đường liên tổ 1-3A ấp 2 xã Thanh Sơn |  |  |  | 3184/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 | 7.876 |  |  | 3.341,000 | 3.341,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 18 | Đường tổ 11, ấp 5 xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 3,608 | 3,608 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 19 | Nâng cấp đường liên tổ 2 đi tổ 7 ấp 2, xã Thanh Sơn |  |  |  |  |  |  |  | 48,061 | 48,061 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |
| 20 | Nâng cấp đường tổ 7-15 ấp 7, xã Thanh Sơn |  |  |  | 2881/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 | 14.921 |  |  | 3.000,000 | 3.000,000 |  |  |  |  | UBND Xã Thanh Sơn |