Phụ lục III.11

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung (danh mục dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan theo dõi danh mục đối với các dự án đã tất toán) | Phân loại | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13 |
|  | TỔNG SỐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.221,876200 | 262.501,281200 | 38.244,595 | 17.510 | 5.966 |  |
| A | DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện | HT 2025 | các xã | 8072168 | 261 | 2024-2025 | 2345/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 | 5.230 | 5.000 | 2.500 | 1.200 | 1.200 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 2 | Mở rộng trường Mầm non Phú An | HT 2025 | Phú An | 7976624 | 071 | 2023-2025 | 2711/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 | 12.295 | 7.700 | 3.140 | 4.320 | 4.320 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 3 | Nâng cấp trường Tiểu học Phù Đổng | CT 2026 | Phú Lâm | 7964418 | 072 | 2024-2026 | 3487/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 | 41.153 | 39.100 | 7.050 | 565 | 65 |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 4 | Sửa chữa trường TH & THCS Phú An | HT 2025 | Phú An | 7963056 | 072 | 2024-2025 | 4008/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 | 14.992 | 14.000 | 4.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 5 | Sửa chữa Nhà công vụ và trang bị Phòng Khánh tiết Huyện ủy | HT 2025 | Thị trấn | 8031723 | 351 | 2023-2025 | 5025/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 | 1.793 | 1.800 | 1.513 | 167 | 167 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 6 | Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện | HT 2025 | Thị trấn | 8094165 | 341 | 2024-2025 | 4200/QĐ-UBND ngày 9/10/2024 | 2.529 | 2.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 7 | Xây dựng Trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã Phú Thịnh |  | Phú Thanh | 8095465 | 041 |  |  | 12.287 | 3.000 | 2.280 | 140 | 140 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 8 | Cải tạo sửa chữa Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện | HT 2025 | Thị trấn | 7995653 | 161 | 2024-2025 | 5027/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 | 6.305 | 5.700 | 948 | 1.300 | 1.300 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 9 | Khu Tái định cư 15ha huyện Tân Phú | CT 2026 | Thị trấn | 7957403 | 285 | 2024-2026 | 3521/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 | 592.762 | 487.902 | 308.457 | 126.748 | 126.748 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 10 | Đường dây trung thế trạm biến áp Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | CBĐT | Thị trấn | 8041106 | 302 |  |  |  | 650 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 11 | Đường dây trung thế trạm biến áp Trụ sở Huyện uỷ Tân Phú | CBĐT | Thị trấn | 8041106 | 302 |  |  |  | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 12 | Đường be 129 (giai đoạn 2) | CT 2026 | Phú Thanh | 8030166 | 292 | 2024-2026 | 3817/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 70.855 | 55.289 | 12.989 | 12.800 | 12.800 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 13 | Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân | CT 2026 | Phú Lộc | 8041106 | 292 | 2024-2026 | 5373/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 | 116.419 | 110.000 | 25.500 | 54.000 | 54.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 14 | Dự án Cấp bách tạm thời chống sạt lở (đoạn còn lại GĐ2) bờ sông La Ngà, xã Phú Bình | HT 2025 | Phú Bình | 8097640 | 283 | 2025 | 1575/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 | 2.085 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 15 | Nâng cấp Trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên | CBĐT | Nam Cát Tiên | 8096491 | 341 |  | 4917/QĐ-UBND ngày 4/11/2024 | 28.952 | 1.700 | 350 | 960 | 960 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 16 | Xây dựng Trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã Đak Lua | CBĐT | Đak Lua |  | 041 |  |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 17 | Xây dựng, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Phú An | CBĐT | Phú An |  | 161 |  |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 18 | Xây dựng Hội trường Trung tâm văn hoá xã Phú Lộc | CBĐT | Phú Lộc |  | 161 |  |  |  | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 19 | Nâng cấp hạ tầng ứng dụng CNTT phục vụ các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Tân Phú | CBĐT | các xã | 8097637 | 314 |  | 215/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 | 5.390 | 300 | 0 | 175 | 175 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 20 | Thiết lập bảng tin điện tử công cộng trên địa bàn huyện Tân Phú | CBĐT | các xã | 8.157.114 | 314 |  |  |  | 300 | 0 | 170 | 170 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 21 | Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (23-26) | CT 2026 | Thị trấn | 7957402 | 072 | 2024-2026 | 4916/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 | 119.590 | 40.000 | 19.727 | 6.595 |  | 6.595 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 22 | Nâng cấp trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát | HT 2025 | Phú Xuân | 7936907 | 072 | 2023-2025 | 11814/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 | 13.631 | 13.000 | 12.335 | 660 |  | 660 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 23 | Nâng cấp trường Tiểu học Trần Quốc Toản | HT 2025 | Phú Xuân | 7936910 | 072 | 2022-2025 | 5380/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 | 12.579 | 12.400 | 9.539 | 2.560 |  | 2.560 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 24 | Điểm Trường Mầm non Đắc Lua (điểm trường chính) | HT 2025 | Đak Lua | 7985763 | 071 | 2024-2025 | 4973/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 | 9.275 | 8.000 | 2.068 | 5.990 |  | 5.990 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 25 | Nâng cấp trường Mầm non Núi Tượng | HT 2025 | Núi Tượng | 8053650 | 071 | 2024-2025 | 2766/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 | 11.894 | 11.000 | 456 | 10.500 |  | 5.500 | 5.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 26 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú (cơ sở chính) | HT 2025 | Thị trấn | 8083033 | 075 | 2024-2025 | 3608/QĐ-UBND ngày 27/8/2024 | 3.931 | 3.700 | 1.200 | 2.500 |  | 2.500 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 27 | Sửa chữa Trường Mầm non Minh Khai | HT 2025 | Thị trấn | 8094167 | 071 | 2024-2025 | 4563/QĐ-UBND ngày 28/10/24 | 11.435 | 10.000 | 2.666 | 7.200 |  | 7.200 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 28 | Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | CT 2026 | Đak Lua | 8094166 | 072 | 2025-2026 | 4616/QĐ-UBND ngày 31/10/24 | 22.930 | 21.000 | 0 | 700 |  | 700 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 29 | Mở rộng trường tiểu học Phú Trung | CT 2026 | Phú Trung | 7985764 | 072 | 2025-2026 | 4923/QĐ-UBND ngày 05/11/24 | 26.391 | 20.000 | 0 | 710 |  |  | 710 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 30 | Nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | CT 2026 | Phú Bình | 8094163 | 072 | 2025-2026 | 4974/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 | 31.997 | 26.000 | 0 | 10.000 |  |  | 10.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 31 | Nâng cấp, mở rộng đường Suối Đá, xã Thanh Sơn | CBĐT | xã Phú Lâm | 8160399 | 292 | 2025-2027 | 2806/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 | 19.421 | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 32 | Nâng cấp đường Đabongkua, xã Đak Lua | CBĐT | xã Đak Lua | 8154288 | 292 | 2025-2027 | 3670/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 | 19.789 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 33 | Đầu tư và nâng cấp, chuyển đổi hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn huyện Tân Phú | CBDT | TP | 8097639 | 314 |  |  |  | 300 |  | 170 | 170 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 34 | Xây dựng Nhà huấn luyện và thi đấu võ thuật của Ban CHQS huyện Tân Phú | HT 2025 | Thị trấn | 7004686 | 011 |  | 5050/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 | 1.530 | 1.500 | 100 | 1.400 | 1.400 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
|  | Bố trí vốn cấp sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa Trường THCS Phương Lâm | QT | Phú Thanh | 7970544 | 073 | 2022-2024 | 10488/QĐ-UBND ngày 29/9/2022 | 3.461 |  |  | 156,116 | 156,116 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 2 | Hệ thống camera giám sát an toàn, an ninh tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn huyện Tân Phú | QT | Tân Phú | 7004692 | 041 | 2023 | 2853/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 | 4.386 |  |  | 15,728 | 15,728 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 3 | Mở rộng Trường Mầm non Phú Sơn | QT | Phú Sơn | 7779117 | 071 | 2020-2024 | 5033/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 13.561 |  |  | 302,912 | 302,912 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 4 | Trường Tiểu học Nguyễn Du (giai đoạn 2) | QT | Phú Sơn | 7813558 | 072 | 2020-2024 | 5021/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 14.986 |  |  | 307,897 | 307,897 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 5 | Xây dựng phòng chức năng trường THCS Phú Bình | QT | Phú Bình | 7779125 | 073 | 2021-2024 | 4012/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 | 13.090 |  |  | 651,920 | 651,920 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 6 | Sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (cơ sở 2) | QT | Tân Phú | 7958929 | 075 | 2022-2024 | 10685/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 | 2.633 |  |  | 223,797 | 223,797 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 7 | Đường 600B (giai đoạn 2) | QT | Phú Xuân-Phú An | 7779137 | 292 | 2019-2024 | 2070/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 | 55.004 |  |  | 750,217 | 750,217 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 8 | Kiên cố hóa Kênh cấp 2 Trạm bơm ấp 4, ấp 9, 10 xã Đắc Lua. | QT | Đak Lua | 7977727 | 283 | 2023-2024 | 3149/QĐ-UBND ngày 11/9/2023 | 14.964 |  |  | 134,325 | 134,325 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 9 | Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng huyện Tân Phú | QT | Tân Phú | 7915863 | 221 | 2022-2024 | 677/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 | 5.311 |  |  | 202,673 | 202,673 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 10 | Cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị | QT | Tân Phú | 7779120 | 351 | 2020-2024 | 5032/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 3.244 |  |  | 147,981 | 147,981 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 11 | Trung tâm văn hóa xã Phú Xuân (giai đoạn 2) | QT | Phú Xuân | 7779099 | 161 | 2020-2024 | 5025/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 3.150 |  |  | 38,020 | 38,020 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 12 | Cải tạo, sửa chữa 03 điểm để làm khu cách ly tập trung dự phòng trên địa bàn huyện | QT | Thị trấn | 7945104 |  | 2022-2024 | 11588/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 553 |  |  | 19,943 | 19,943 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 13 | Cải tạo, sửa chữa Cơ sở 2 (cũ) của Trường Tiểu học Nguyễn Huệ để thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tân Phú. | QT | Thị trấn | 7945330 |  | 2022-2024 | 11587/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 472 |  |  | 17,154 | 17,154 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| 14 | Đường Trà Cổ (đoạn 2) xã Phú Điền | QT | Phú Điền | 7957401 |  | 2023-2024 | 3084/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 | 39.165 |  |  | 341,595 |  | 341,595 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |
| II | UBND xã Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Lộc | HT 2025 | Phú Lộc | 8098467 | 011 |  | 5105/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 | 1.132 | 1.000 | 100 | 900 | 900 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 2 | Sửa chữa Trụ sở UBND xã và Nhà xã đội xã Phú Xuân | QT | Phú Xuân | 7791676 | 341 | 2019-2025 | 1103/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 | 955 |  |  | 98,348 | 98,348 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa ấp 5 xã Phú Lộc | QT | Phú Lộc | 7582674 | 161 | 2016 | 1193/QĐ-UBND ngày 10/07/2016 | 207 |  |  | 33,955 | 33,955 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 4 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lộc, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú Lộc | 7856449 | 332 | 2020-2022 | 2257/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 | 309 |  |  | 72,323 | 72,323 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 5 | Xây dựng Nhà văn hóa các Khu phố: 1,4,6 và 9, thị trấn Tân Phú. | QT | Thị trấn | 7960374 |  | 2023-2025 | 2015/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 | 2.462 |  |  | 37,208 | 37,208 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 6 | Trụ sở công an xã Phú Thanh | QT | Phú Thanh | 7851200 |  | 2022-2025 | 10751/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 | 5.881 |  |  | 209,007 | 209,007 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| III | UBND xã Tà Lài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Thịnh | HT 2025 | Phú Thịnh | 8118268 | 011 |  | 4982/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 | 2.221 | 2.000 | 100 | 1.900 | 1.900 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa các hạng mục Nhà văn hóa, Khu nhà truyền thống, sân bóng đá xã Tà Lài | CBĐT | Tà Lài |  | 161 |  |  |  | 1.700 | 0 | 100 | 100 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 3 | Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4 | CT 2026 | Phú Lập | 8152896 | 292 | 2025-2026 | 2562/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 | 6.263 | 6.270 | 0 | 1.866 |  |  |  | 1.866 | UBND xã Tà Lài |
| 4 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lập, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú Lập | 7851193 | 332 | 2020-2022 | 2447/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 | 284 |  |  | 65,642 | 65,642 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 5 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Lài, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Tà Lài | 7851197 | 332 | 2020-2022 | 2408/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 | 297 |  |  | 68,711 | 68,711 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 6 | Nhà văn hóa ấp 3 xã Phú Lập | QT | Phú Lập | 7540982 | 161 | 2016 | 2640/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 | 426 |  |  | 23,790 | 23,790 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 7 | Sửa chữa Nhà văn hoá ấp 1, ấp 2, ấp 5 và xây dựng Nhà văn hoá ấp 3, xã Tà Lài | QT | Tà Lài | 7710417 | 161 | 2018 | 2235/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 | 1.200 |  |  | 6,691 | 6,691 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 8 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú Thịnh | 7855876 | 332 | 2020-2022 | 2076/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 | 293 |  |  | 68,488 | 68,488 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 9 | Sửa chữa UBND xã Phú Lập | QT | Phú Lập | 7978255 |  | 2023-2025 | 13840/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 | 1.951 |  |  | 38,987 | 38,987 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 10 | Sửa chữa TT VHTT xã Phú Lập | QT | Phú Lập | 7610886 |  | 2017 | 2849/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 | 206 |  |  | 26,171 | 26,171 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 11 | Cải tạo, nâng cấp TTVHTT-HTCĐ xã Phú Thịnh | QT | Phú Thịnh | 8053706 |  | 2023-2024 | 3624/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 1.273 |  |  | 30,380 | 30,380 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| IV | UBND xã Phú Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiên cố kênh mương Trạm bơm ấp Đa Tôn, Thanh Trung, Suối Đá - Thanh Sơn | HT 2025 | Thanh Sơn | 8123858 | 283 | 2025 | 5104/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 | 4.316 | 4.316 | 200 | 4.000 |  |  |  | 4.000 | UBND xã Phú Lâm |
| 2 | Lắp đặt Hệ thống chiếu sáng đèn đường Trung tâm xã Thanh Sơn | QT | Thanh Sơn | 7837645 | 312 | 2020-2024 | 5110/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 929 |  |  | 221,570 | 221,570 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 3 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Bình, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú Bình | 7851199 | 332 | 2020-2022 | 2448/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 | 351 |  |  | 89,658 | 89,658 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 4 | Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Thanh Sơn | 7856448 | 332 | 2020-2022 | 2077/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 | 257 |  |  | 59,282 | 59,282 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 5 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Lâm, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú Lâm | 7869119 | 332 | 2020-2022 | 2145/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 | 379 |  |  | 88,855 | 88,855 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| V | UBND xã Đak Lua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kiên cố kênh mương Trạm bơm ấp 9, 10, xã Đak Lua nhánh N2 | CBĐT | Đak Lua |  | 283 |  |  |  | 2.299 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | UBND xã Đak Lua |
| VI | UBND xã Nam Cát Tiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú An, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú An | 7856445 | 332 | 2020-2022 | 2312/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | 206 |  |  | 47,489 | 47,489 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| 2 | Trụ sở Nhà xã đội xã Nam Cát Tiên | QT | Nam Cát Tiên | 7582681 | 011 | 2016 | 1299/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 | 1.018 |  |  | 49,452 | 49,452 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| VII | UBND xã Phú Điền |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch chung xây dựng xã Phú Điền, huyện Tân Phú giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 | QT | Phú Điền | 7851201 | 332 | 2020-2022 | 2291/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 | 312 |  |  | 73,114 | 73,114 |  |  |  | UBND xã Phú Điền |
| 2 | Trụ sở xã đội xã Phú Điền | QT | Phú Điền | 7553474 | 011 | 2016 | 192/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 | 1.148 |  |  | 58,692 | 58,692 |  |  |  | UBND xã Phú Điền |
| VI | Nhiệm vụ khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nguồn ủy thác ngân hàng chính sách | KHAC | Thị trấn |  |  |  |  |  | 29.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |  |  |  |  |
| 2 | Bổ sung nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân | KHAC | Thị trấn |  |  |  |  |  | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |
| B | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Xã Nam Cát Tiên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường số 1 ấp 6B, xã Núi Tượng (nay là xã Nam Cát Tiên) |  |  |  |  |  | 09/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 | 1.171 |  |  | 665,763 | 665,763 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| 2 | Đường số 2 ấp 6A, xã Núi Tượng (nay là xã Nam Cát Tiên) |  |  |  |  |  | 08/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 | 1.822 |  |  | 1.466,000 | 1.466,000 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| 3 | Đường số 6, ấp 1 |  |  |  |  |  | 714/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 | 1.137 |  |  | 943,710 | 943,710 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| 4 | Đường số 19, ấp 9 |  |  |  |  |  | 711/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 | 939 |  |  | 779,370 | 779,370 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| 5 | Đường số 24, ấp 9 |  |  |  |  |  | 712/QĐ-UBND ngày 25/05/2022 | 1.065 |  |  | 883,950 | 883,950 |  |  |  | UBND xã Nam Cát Tiên |
| II | Xã Tân Phú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường cổng ấp VH ấp 4 đi cầu số 4 |  |  |  |  |  | 441/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 | 2.514 |  |  | 1.974,000 | 1.974,000 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 2 | Hệ thống đèn chiếu sáng đường nông thôn đèn năng lượng mặt trời xã Trà Cổ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,928 | 384,928 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 3 | Đường Nhà nghỉ Ngọc Bích |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,790 | 650,790 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 4 | Đường Cổng văn hoá ấp 4 đi Trại Cưa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,368 | 929,368 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 5 | Tuyến hạ thế điện ấp 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,277 | 430,277 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 6 | Tuyến hạ thế điện +TBA ấp 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,675 | 906,675 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 7 | Tuyến hạ thế điện tổ 8&9 ấp Thọ Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,648 | 332,648 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 8 | Tuyến điện hạ thế tổ 7,8 ấp Ngọc Lâm 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,262 | 334,262 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 9 | Đường tổ 1 ấp Ngọc Lâm 1 xã Phú Xuân (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2235/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,988 | 89,988 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 10 | Đường tổ 10 ấp Ngọc Lâm 2 (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2669/QĐ-UBND ngày 27/5/2025 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,021 | 39,021 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 11 | Đường Tổ 7 Bàu Mây (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2785/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,020 | 41,020 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 12 | Tuyến hạ thế đường Hàng Chanh Đoạn 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,476800 | 730,476800 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 13 | Đường dây hạ thế tuyến hạ thế tổ 10 ấp 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,571800 | 96,571800 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 14 | Tuyến hạ thế Năm Hưng Hai Ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,929600 | 720,929600 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 15 | Tuyến hạ thế đường ông Sáu Tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,060 | 913,060 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 16 | Tuyến hạ Thế Tổ 9 ấp 4 | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,192 | 129,192 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 17 | Đường Ngã 3 ông Tú ấp 4 | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,425 | 136,425 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| 18 | Tuyến hạ thế đường mười mẫu tổ 1, ấp Bàu Mây |  |  |  |  |  | 142/QĐ-UBND ngày 10/05/2024 | 131 |  |  | 105,000 | 105,000 |  |  |  | UBND xã Tân Phú |
| III | Xã Tà Lài |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến hạ thế tổ 10-11, ấp 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,582 | 356,582 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 2 | Đường 1-5 xã Tà Lài (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 1669 ngày 28/3/2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,718 | 143,718 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 3 | Đường 19-5 xã Tà Lài (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2612/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,290 | 173,290 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 4 | Đường hẻm 21 đường số 3 ấp 2 |  |  |  |  |  | 112/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 | 942 |  |  | 721,574 | 721,574 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 5 | Đường hẻm 21/2 đường số 3 ấp 2 |  |  |  |  |  | 111/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 | 924 |  |  | 711,512 | 711,512 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 6 | Đường nhà cộng đồng ấp 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,419 | 85,419 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 7 | Đường số 4 ấp 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.149,623 | 1.149,623 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 8 | Đường điện hạ thế tổ 6, ấp 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,677 | 476,677 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 9 | Đường tổ 3 ấp 6 xã Phú Thịnh | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,837 | 80,837 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 10 | Đường Nhà cộng đồng ấp 4 |  |  |  |  |  | 98/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 | 981 |  |  | 342,000 | 342,000 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| 11 | Tuyến điện trung thế - TBA - hạ thế tổ 2 ấp 2 |  |  |  |  |  | 66/QĐ-UBND ngày 19/5/2023, 87/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 | 2.481 |  |  | 1.984,800 | 1.984,800 |  |  |  | UBND xã Tà Lài |
| IV | Xã Đak Lua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến đường tổ 2 ấp 4 (từ ông Hùng Khắc -ông Tú) |  |  |  |  |  | 263/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 3.368 |  |  | 1.442,000 | 640,000 | 802,000 |  |  | UBND xã Đak Lua |
| 2 | Tuyến đường tổ 5 ấp 7 (từ nghĩa địa -bà Bé) |  |  |  |  |  | 143/QĐ-UBND ngày 05/04/2024 | 2.636 |  |  | 1.130,000 | 0,000 | 1.130,000 |  |  | UBND xã Đak Lua |
| 3 | Đường tổ 2 ấp 5 (từ ông Hải Cần - đến suối) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,707 | 727,707 |  |  |  | UBND xã Đak Lua |
| 4 | Đường tổ 6 ấp 1 (từ ông Mong - đến ông Thăng Vải) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.079,528 | 1.079,528 |  |  |  | UBND xã Đak Lua |
| 5 | Tuyến tổ 2 ấp 4 (từ ông Hừng Khắc - ông Tú) |  |  |  |  |  |  | 3.435 |  |  | 1.442,000 | 1.442,000 |  |  |  | UBND xã Đak Lua |
| 6 | Tuyến đường tổ 5 ấp 7 (từ nghĩa địa - bà Bé) |  |  |  |  |  |  | 2.768 |  |  | 1.130,000 | 1.130,000 |  |  |  | UBND xã Đak Lua |
| V | Xã Phú Lâm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Chân Đập (Ông Phượng - Ông Chiêu) |  |  |  |  |  | 216/QĐ-UBND ngày 29/10/2024 | 819 |  |  | 635,000 | 369,000 | 266,000 |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 2 | Đường Bàu sen - Suối đá xã Thanh Sơn (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2029 ngày 25/4/2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,204 | 478,204 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 3 | Đường Ông Độ (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2543/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,780 | 18,780 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 4 | Đường trục ấp số 4 xã Thanh Sơn (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 2684/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,742 | 108,742 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 5 | Tuyến hạ thế Đa Tôn- Cầu 3- Phú An |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,763 | 180,763 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 6 | Tuyến điện hạ thế đường be cây số 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,757 | 419,757 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 7 | Đường be cây số 1 (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 82/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND xã) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,598 | 56,598 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 8 | Đường be cây số 2 (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 86/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND xã) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,254 | 105,254 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 9 | Đường nội đồng trên tuyến mương Hai Cỏng (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 87/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND xã) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,711 | 17,711 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |
| 10 | Đường nội đồng trên tuyến mương Sấp Môn (Chi trả sau quyết toán DAHT QĐ 81/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND xã) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,284 | 66,284 |  |  |  | UBND xã Phú Lâm |