Phụ lục IV

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

| STT | Nội dung | Địa điểm | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch 2024 | Kế hoạch 2025 | Chủ đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: phần vốn NSNN |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.315.982 |  |
| A | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783.972 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh | NT | 7968066 | 292 | 2023-2026 | 295/QĐ-UBND ngày 24/2/2023 | 2.583.995 | 2.583.995 | 1.110.813 | 755.594 | 355.219 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |
| 2 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 |  |  |  | 2023-2026 | 233/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 | 6.012.349 | 6.012.349 | 1.436.000 | 1.007.247 | 428.753 |  |
|  | trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | BH-LT | 7.968.276 | 292 |  | 233/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 | 6.012.349 | 6.012.349 | 718.000 | 289.247 | 428.753 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |
| II | Dự án khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT |  | 292 | 2025-2026 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024; 1686/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 | 3.871.110 | 3.871.110 | 2.000.000 | 7.622 | 1.463.764 |  |
|  | trong đó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án xây dựng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT |  |  | 2025-2026 | 3027/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | 2.695.062 | 2.695.062 |  |  | 763.764 | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |
| b | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1) | NT |  |  | 2025-2026 | 1686/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 | 1.176.048 | 1.176.048 |  |  | 700.000 | Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch |
| B | Hỗ trợ có mục tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.068.246 |  |
|  | Giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Vành Đai 1, thành phố Long Khánh | LK | 7.927.333 | 292 | 2023-2025 | 2321/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 | 1.458.382 | 1.458.382 | 585.721 | 249.800 | 335.921 | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 2 | Xây dựng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa | BH | 7.832.165 | 292 | 2022-2025 | 1580/QĐ-UBND ngày 13/5/2021; 4207/QĐ-UBND ngày 8/10/2021 | 1.506.538 | 1.506.538 | 813.450 | 185.000 | 628.450 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |
|  | Môi trường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Dự phòng bố trí khi đủ điều kiện về hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.875 |  |
| 1 | Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù lao Phố) thành phố Biên Hòa | BH | 7431291 | 278 | 2022-2025 | 2220/QĐ-UBND ngày 16/7/2013, 4387/QĐ-UBND ngày 18/10/2021, 263/QĐ-UBND ngày 24/01/2022, 2716/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 | 350.788 | 350.788 | 235.550 | 131.675 | 103.875 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai |