

Phụ lục II
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	S
T
T
	Nội dung
	ĐĐ XD (cấp huyện cũ)
	Mã dự án
	Tiến độ thực hiện
	Quyết định đầu tư dự án
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025
	Lũy kế giải ngân đến hết kế hoạch 2024
	Kế hoạch năm 2025
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	Số/ngày
	Tổng mức
 vốn đầu tư
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: phần vốn NSNN
	
	
	
	NSTT
	Thu sử dụng đất 
	XSKT
	Bội chi
	Quỹ sắp xếp DN
	

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	Tổng số 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.649.940
	2.322.922
	428.516
	1.649.787
	1.207.858
	2.000.000
	40.857
	 

	A
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.352.986
	2.307.819
	404.883
	1.649.787
	1.202.958
	746.682
	40.857
	-

	I
	Giao thông 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	I.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp hạ tầng khu hành chính huyện Long Thành (5 tuyến đã xong giải phóng mặt bằng có dự toán là 70 tỷ đồng)
	LT
	7009680
	2017-2025
	2628/QĐ-UBND ngày 16/8/2016; 888/QĐ-UBND ngày
 4/4/2024
	514.738 
	514.738 
	60.425 
	30.814 
	26.610 
	26.610 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	2
	Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1
	BH
	 
	2020-2025
	3893/QĐ-UBND ngày 29/11/2019
	783.000 
	783.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	a
	Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện
	 
	7801709
	 
	 
	 
	 
	144.644 
	104.644 
	40.000 
	40.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1: phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới thành phố Biên Hòa cũ
	 
	7471288
	 
	 
	 
	 
	357.371 
	349.370 
	6.700 
	6.700 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa

	3
	Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài 
	BH
	7749894
	2020-2025
	3436/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	494.600 
	494.600 
	145.207 
	131.411 
	13.296 
	13.296 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	4
	Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	BH
	7812822
	Tối đa
 5 năm
	889/QĐ-UBND ngày 27/4/2023
	1.340.000 
	1.340.000 
	789.192 
	689.191 
	123.600 
	123.600 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng  đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) 
	BH
	7865840
	Tối đa 
5 năm
	2550/QĐ-UBND ngày 23/7/2020; 825/QĐ-UBND ngày 04/01/2022
	1.146.000 
	1.146.000 
	1.046.476 
	1.031.475 
	29.232 
	 
	14.000 
	9.661 
	5.571 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa

	6
	Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu)
	BH
	7812823
	2021-2025
	4208/QĐ-UBND ngày 08/10/2021
	614.100 
	614.100 
	203.897 
	188.896 
	15.000 
	 
	15.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	7
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), huyện Trảng Bom (100% NST)
	TB
	7895798
	Tối đa 
4 năm
	3635/QĐ-UBND ngày 28/12/2022
	110.330 
	110.330 
	90.331 
	40.331 
	31.000 
	30.000 
	 
	1.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	8
	Dự án đường ven Sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa 
	BH
	7832239
	Tối đa
6 năm
	2149/QĐ-UBND ngày 25/6/2022
	573.905 
	573.905 
	233.304 
	116.582 
	67.000 
	67.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	9
	Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch
	LT-NT
	7343181
	2022-2025
	 1743/QĐ-UBND ngày 24/7/2023
	647.061 
	647.061 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.007 
	32.007 
	50.000 
	 
	 
	 
	 
	50.000 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Nhơn Trạch thực hiện bồi thường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	268.894 
	0 
	134.517 
	 
	 
	 
	 
	134.517 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch

	c
	Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Long Thành thực hiện bồi thường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115.330 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	 
	0 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	d
	Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Long Thành thực hiện bồi thường (chỉ giải ngân khi hoàn thiện thủ tục điều chỉnh tiểu dự án bồi thường)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117.395 
	 
	115.330 
	 
	 
	115.330 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	10
	Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất
	TN
	 
	Tối đa 
3 năm
	2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2021
	59.200 
	59.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	a
	Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất: phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới huyện Cẩm Mỹ cũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.028 
	0 
	1.402 
	 
	1.402 
	 
	 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ

	11
	Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%)
	TB
	7635140
	Tối đa 
3 năm
	71/QĐ-SKHĐT ngày 15/7/2022
	68.022 
	68.022 
	42.530 
	29.029 
	13.500 
	4.500 
	 
	 
	9.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	12
	Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa (ngân sách tỉnh 100% xây lắp)
	BH
	7660685
	2021-2025
	4618/QĐ-UBND ngày 26/12/2018
	137.732 
	137.732 
	47.300 
	16.300 
	30.100 
	30.100 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	13
	Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TN
	7777886
	Tối đa 
5 năm
	1241/QĐ-UBND ngày 30/5/2023
	99.244 
	99.244 
	60.741 
	10.741 
	45.000 
	45.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	14
	Đoạn 2 (từ đầu đường số 9 đến Hương lộ 19) thuộc Dự án đường 25 C giai đoạn 1 (đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319), huyện Nhơn Trạch (trước đây là Đường 25C huyện Nhơn Trạch, đoạn còn lại)
	NT
	8008764
	Tối đa
 5 năm
	3458/QĐ-UBND ngày 21/12/2010
	1.264.000 
	1.264.000 
	1.184.200 
	1.084.200 
	130.000 
	59.670 
	330 
	 
	70.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	15
	Dự án Đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú 
	TP
	7809661
	Tối đa 
4 năm
	1959/QĐ-UBND ngày 10/6/2021
	150.135 
	150.135 
	135.424 
	101.424 
	12.500 
	 
	12.500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	16
	Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú (NST100%)
	TP
	7865838
	Tối đa 
4 năm
	1858/QĐ-UBND ngày 20/7/2022
	193.435 
	193.435 
	159.002 
	110.052 
	21.449 
	21.449 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	17
	Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST100%)
	TN
	7869745
	Tối đa 
4 năm
	2957/QĐ-UBND ngày 01/11/2022
	199.000 
	199.000 
	155.400 
	130.400 
	25.000 
	 
	25.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	18
	Đường song hành Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất
	TN
	7870442
	Tối đa 
4 năm
	2955/QĐ-UBND ngày 01/11/2022
	183.000 
	183.000 
	145.000 
	130.500 
	13.600 
	4.500 
	9.100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	19
	Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường)
	LK
	7852273
	Tối đa 
4 năm
	2246/QĐ-UBND 20/9/2023
	212.400
	212.400
	23.132
	3.132
	28.023
	23.023
	5.000
	
	
	
	
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	20
	Đường ấp 4 xã Sông Nhạn đi xã lộ 25, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7930181
	2022-2025
	68/QĐ-SKHĐT ngày 30/6/2022
	41.981
	41.981
	41.450
	38.050
	2.100
	2.100
	
	
	
	
	
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	21
	Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghi), thành phố Long Khánh (NST 100%)
	LK
	7851697
	Tối đa 
4 năm
	5141/QĐ-UBND ngày
21/12/2021;
1167/QĐ-UBND ngày
25/4/2024
	160.413
	160.413
	148.753
	96.500
	52.800
	46.600
	
	
	6.200
	
	
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	22
	Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%)
	LK
	7851696
	Tối đa
 3 năm
	QĐ 26/QĐ-SKHĐT ngày 01/03/2023
	70.310
	70.310
	41.962
	40.462
	1.650
	
	1.650
	
	
	
	
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	23
	Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST100%)
	NT
	7853021
	Tối đa 
4 năm
	1795/QĐ-UBND ngày 13/7/2022
	639.040
	639.040
	432.400
	292.400
	144.658
	
	144.658
	
	
	
	
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	24
	Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST100%)
	LT-NT
	7866235
	Tối đa 
4 năm
	3538/QĐ-UBND ngày 20/12/2022
	1.493.043
	1.493.043
	600.016
	280.016
	320.000
	
	
	
	
	320.000
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	25
	Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú (NST 50%)
	XL
	7692037
	Tối đa 
4 năm
	3801/QĐ-UBND ngày 11/12/2024
	479.640
	479.640
	175.996
	85.996
	97.500
	
	7.500
	
	90.000
	
	
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	26
	Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh (NST100%)
	CM-LK
	 
	Tối đa 
4 năm
	1711/QĐ-UBND ngày 05/7/2022
	462.270 
	462.270 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đầu tư tuyến đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ - TP. Long Khánh 
	 
	7891066
	 
	 
	462.175 
	462.175 
	183.113 
	86.612 
	51.500 
	51.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ:  phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới huyện Cẩm Mỹ cũ
	CM
	8015763
	 
	2198/QĐ-UBND ngày 14/9/2023
	 
	 
	53.052 
	30.370 
	445 
	 
	445 
	 
	 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Cẩm Mỹ

	27
	Mở rộng đường Lê Duẩn (NST hỗ trợ 50% chi phí xây lắp)
	LT
	7896573
	Tối đa 
4 năm
	1910/QĐ-UBND ngày
10/8/2023 
	1.025.670 
	1.025.670 
	75.000 
	0 
	109.276 
	109.276 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	28
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2), NST100%
	XL
	7888896
	Tối đa 
4 năm
	5200/QĐ-UBND ngày 08/2/2021
	116.110 
	116.110 
	88.586 
	81.286 
	9.053 
	4.000 
	1.753 
	 
	3.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	29
	Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán
	ĐQ
	7880688
	Tối đa 
4 năm
	365/QĐ-UBND ngày 08/03/2023
	145.840 
	145.840 
	130.311 
	46.649 
	54.526 
	53.526 
	1.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 10 

	30
	Dự án tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút  giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch
	NT
	7914621
	Tối đa 
4 năm
	1126/QĐ-UBND ngày 18/5/2023
	345.048 
	345.048 
	208.036 
	8.023 
	39.000 
	39.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	31
	Dự án Khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa
	BH
	8042118
	Tối đa 4 năm
	1913/QĐ-UBND ngày 26/6/2024
	717.500 
	717.500 
	208.036 
	8.023 
	200.000 
	200.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	32
	Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
	NT
	 
	2023-2026
	 
	2.584.000 
	2.584.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua  tỉnh Đồng Nai
	 
	7968066
	 
	295/QĐ-UBND ngày 24/02/2023
	2.584.000 
	2.584.000 
	1.114.196 
	184.791 
	24.396 
	 
	 
	 
	24.396 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	33
	Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán 
	ĐQ
	 
	2020-2025
	3435/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 
	297.932 
	297.932 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện
	 
	7739709
	 
	 
	297.932 
	297.932 
	59.008 
	56.007 
	3.000 
	 
	 
	 
	3.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán  (phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới huyện Định Quán cũ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110.552 
	107.052 
	2.255 
	 
	 
	 
	2.255 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán

	34
	Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán
	TP+ĐQ
	 
	2020-2025
	3450/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	114.660 
	114.660 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công tỉnh thực hiện
	 
	7739708
	 
	 
	114.660 
	114.660 
	22.521 
	17.521 
	5.000 
	 
	 
	 
	5.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán (phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới huyện Định Quán cũ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.726 
	9.926 
	457 
	 
	 
	 
	457 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Định Quán

	35
	Dự án Xây dựng Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa (hoàn vốn ứng trước)
	BH
	8042117
	2025-2026
	3287/QĐ-UBND ngày 06/11/2024
	1.127.521 
	1.127.521 
	194.413 
	1.600 
	193.501 
	7.300 
	2.925 
	 
	 
	183.276 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	36
	Xây dựng  đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất
	TN
	7832166
	2022-2025
	2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2021; 1616/QĐ-UBND ngày 30/5/2024
	92.585
	92.585
	36.300 
	29.780 
	700 
	 
	 
	 
	700 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	37
	Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%)
	LT
	7912051
	Tối đa 
4 năm
	3091/QĐ-UBND ngày
30/11/2023 
	161.500 
	161.500 
	135.572 
	95.429 
	46.143 
	17.143 
	 
	 
	29.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	38
	Nâng cấp mở rộng Đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	7868397
	2022-2025
	2077/QĐ-UBND ngày 28/8/2023
	539.000 
	539.000 
	413.780 
	101.000 
	180.000 
	 
	 
	130.000 
	50.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	I.2
	Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa
	BH
	7865839
	Tối đa
 5 năm
	2611/QĐ-UBND ngày 28/7/2024
	3.247.000 
	3.247.000 
	1.601.468 
	1.477.700 
	139.268 
	 
	 
	106.250 
	33.018 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa

	2
	Dự án đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh
	LK
	7927333
	Tối đa 
4 năm
	2321/QĐ-UBND ngày 06/9/2022
	1.458.382 
	1.458.382 
	297.884 
	277.884 
	0 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	3
	Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định quán
	ĐQ
	7813560
	Tối đa 
4 năm
	1435/QĐ-UBND ngày 05/4/2021
	239.000 
	239.000 
	220.000 
	64.024 
	92.676 
	 
	 
	72.676 
	20.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 10 

	4
	Đường dọc Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7930180
	Tối đa 
4 năm
	2158/QĐ-UBND ngày 19/8/2022
	189.220 
	189.220 
	64.408 
	4.407 
	21.476 
	21.476 
	 
	0 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	5
	Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch
	NT
	7585990
	Tối đa 
4 năm
	1981/QĐ-UBND ngày 17/8/2023
	816.335 
	816.335 
	621.032 
	8.118 
	409.268 
	 
	 
	341.494 
	67.774 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	6
	Đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An), huyện Trảng Bom  (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom)
	TB
	7896194
	Tối đa 
4 năm
	439/QĐ-UBND ngày 23/02/2024
	160.090 
	160.090 
	8.000 
	1.620 
	29.500 
	 
	29.500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	7
	Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa
	BH
	8042119
	Tối đa
 06 năm
	3281/QĐ-UBND ngày 06/11/2024
	1.719.649 
	1.719.649 
	540.400 
	0 
	1.081.060 
	32.700 
	 
	732.376 
	315.984 
	 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	8
	Dự án đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành đấu nối ra đường ĐT.768 nối dài và đường ĐT.762, huyện Vĩnh Cửu ( 02 khu đất khoảng 33,6ha trên địa bàn huyện)
	VC
	7935509
	Tối đa
4 năm
	140/QĐ-UBND ngày 02/2/2023
	315.025 
	315.025 
	10.000 
	3.723 
	1.000 
	 
	1.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	9
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ) (NST100%)
	TP-ĐQ
	7891065
	Tối đa
4 năm
	3496/QĐ-UBND ngày 29/12/2023
	852.060 
	852.060 
	69.015 
	9.014 
	4.500 
	4.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	10
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TN, LT
	8130700
	2024-2026
	3341/QĐ-UBND ngày 08/11/2024
	3.096.521
	3.096.521
	700.000
	 
	1.907 
	0 
	429 
	 
	0 
	1.478 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	11
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh  (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ,TN,CM,LT,LK
	8130699
	2024-2026
	107/QĐ-UBND ngày 13/01/2025
	3.338.663
	3.338.663
	700.000
	 
	1.428 
	 
	442 
	0 
	 
	986 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	12
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành  (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL, CM, LT
	8130698
	2025-2027
	321/QĐ-UBND ngày 24/01/2025
	1.709.548
	1.709.548
	575.000
	 
	1.370 
	 
	418 
	0 
	 
	952 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	13
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1)
	NT
	8094231
	Tối đa
 6 năm
	1686/QĐ-UBND ngày 05/6/2024
	1.176.048 
	1.176.048 
	100.000 
	0 
	0 
	 
	 
	0 
	 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch

	14
	Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
	BH
	8014337
	2023-2026
	1305/QĐ-UBND ngày 05/6/2023
	2.836.099 
	2.836.099 
	1.588.025 
	1.118.025 
	55.473 
	0 
	0 
	0 
	0 
	55.473 
	 
	Trung tâm phát triển
 quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	I.3
	Dự án Khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Cầu Mã Đà
	xã Trị An và xã Tân Lợi
	8160118
	Tối đa 3 năm
	585/QĐ-UBND ngày 29/7/2025
	133.087 
	133.087 
	70.000 
	 
	35.000 
	35.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	II
	Hoạt động của các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	II.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Xây dựng mới Nhà khách Tỉnh ủy Đồng Nai
	BH
	7915678
	2022-2025
	134/QĐ-SKHĐT ngày 23/11/2023
	35.980 
	35.980 
	35.000 
	21.637 
	14.823 
	1.460 
	13.363 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai
	BH
	8044819
	Tối đa 
3 năm
	170/QĐ-SKHĐT ngày 26/9/2024
	16.164 
	16.164 
	12.150 
	2.150 
	13.000 
	10.000 
	3.000 
	 
	 
	 
	 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường

	3
	Dự án xây dựng đường dây và trạm biến áp cấp nguồn cho Trụ sở làm việc Báo Đồng Nai
	BH
	8112229
	Tối đa 
3 năm
	1188/QĐ-UBND ngày 17/4/2025
	1.715 
	1.715 
	1.395 
	 
	1.395 
	 
	 
	 
	1.395 
	 
	 
	Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai

	II.2
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính công thành phố Long Khánh (bao gồm hoàn vốn ứng trước)
	LK
	7940888
	Tối đa 
4 năm
	2621/QĐ-UBND ngày 5/9/2024
	132.000 
	132.000 
	12.700 
	900 
	377 
	377 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	III
	Công trình công cộng tại các đô thị  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	III.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm
	VC
	7563733
	2017-2025
	3622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	182.000 
	182.000 
	74.984 
	67.984 
	2.300 
	2.300 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	IV
	Cấp nước, thoát nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	IV.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	BH
	 
	2017-2025
	4637/QĐ-UBND ngày 10/11/2021
	267.620 
	267.620 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	a
	Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan do Ban Quản lý dự án làm chủ đầu tư
	BH
	7005078
	 
	 
	 
	 
	45.400 
	18.118 
	22.979 
	22.979 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan: phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới thành phố Biên Hòa cũ
	BH
	7831394
	 
	 
	 
	 
	118.000 
	113.600 
	5.200 
	4.400 
	800 
	 
	 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa

	2
	Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành
	LT
	7005124
	2020-2025
	2504/QĐ-UBND ngày 20/7/2017
	584.830 
	584.830 
	136.156 
	131.397 
	7.758 
	7.758 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	3
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa (vốn đối ứng theo Hiệp định), trong đó đã bao gồm chi phí BTGPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư
	BH
	7005102
	Theo tiến độ Hiệp định
	246/QĐ-UBND 20/01/2017
	6.610.252 
	6.610.252 
	41.115 
	29.115 
	9.500 
	9.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	4
	Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST)
	TB
	7228594
	Tối đa
 4 năm
	2742/QĐ-UBND ngày 10/10/2022
	88.920 
	88.920 
	85.001 
	52.655 
	30.345 
	30.345 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	5
	Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (NST 50%, phần còn lại do Công ty CPĐTPT Thuận Lợi 50%)
	LT
	7912052
	Tối đa
 4 năm
	197/QĐ-SKHĐT
7/12/2023
	91.426 
	45.713 
	44.907 
	1.630 
	6.000 
	6.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	6
	Trạm bơm ấp 3 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú
	TP
	7936909
	Tối đa 
3 năm
	118/QD-SKHĐT ngày 13/10/2022
	41.923 
	41.923 
	35.373 
	11.761 
	8.111 
	8.111 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	IV.2
	Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7967916
	2023-2026
	296/QĐ-UBND ngày 02/02/2024
	102.963 
	102.963 
	5.618 
	2.018 
	1.600 
	 
	1.600 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	2
	Tuyến thoát nước hạ lưu đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch
	NT
	8013074
	Tối đa 4 năm
	3991/QĐ-UBND ngày 24/12/2024
	105.999 
	105.999 
	32.500 
	500 
	52.000 
	 
	22.000 
	30.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	V
	Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	V.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh 
	ĐQ
	7161160
	2020-2025
	5397/QĐ ngày 31/12/2021
	454.601 
	454.601 
	110.367 
	96.320 
	8.547 
	8.547 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 10 

	2
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa-dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA
	BH
	 
	2017-2025
	3664/QĐ-UBND ngày 17/10/2017
	373.172 
	373.172 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	a
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa
	 
	7572389
	 
	 
	 
	 
	59.134 
	55.375 
	9.058 
	9.058 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	b
	Tiểu Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa: phần bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa giới thành phố Biên Hòa cũ
	 
	7638978
	 
	 
	 
	 
	10.144 
	59.455 
	613 
	 
	 
	 
	613 
	 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa

	3
	Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải (Ngân sách thành phố Long Khánh chi bồi thường)
	LK
	7323489
	2020-2025
	1980/QĐ-UBND ngày 11/6/2021
	544.659 
	544.659 
	200.000 
	190.000 
	5.000 
	5.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	4
	Trạm bơm Đắc Lua
	TP
	7366644
	2020-2025
	2046/QĐ-UBND 
23/08/2023
	131.058 
	131.058 
	147.892 
	127.892 
	20.000 
	20.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	5
	Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Đa Tôn, huyện Tân Phú
	TP
	7882605
	2022-2025
	2320/QĐ-UBND 
06/09/2022
	134.455 
	134.455 
	116.260 
	90.260 
	11.500 
	11.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	6
	Dự án Cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc
	XL
	7882604
	2022-2025
	1667/QĐ-UBND 13/7/2023
	89.774 
	89.774 
	70.520 
	26.020 
	24.500 
	24.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	7
	Dự án Kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường)
	NT
	7853019
	2022-2025
	4780/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
	207.315 
	207.315 
	158.688 
	151.688 
	335 
	335 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	8
	Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình thành phố Biên Hòa
	BH
	7917150
	Tối đa 
4 năm
	1908/QĐ-UBND ngày 10/8/2023
	201.643 
	201.643 
	52.800 
	28.308 
	46.589 
	33.659 
	12.930 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	9
	Gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đỉnh cong Tân An), huyện Vĩnh Cửu
	VC
	7935507
	Tối đa 
4 năm
	245/QĐ-UBND ngày 29/01/2024
	144.632 
	144.632 
	45.474 
	5.474 
	60.000 
	60.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	V.2
	Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai
	BH
	7589849
	Tối đa 
4 năm
	4837/QĐ-UBND ngày 22/12/2020
	376.999 
	376.999 
	40.967 
	4.935 
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng xung quanh Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Long Thành
	LT
	7543016
	Tối đa 
4 năm
	2433/QĐ-UBND ngày 9/10/2023
	92.987 
	92.987 
	21.750 
	7.750 
	14.000 
	14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	VI
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	VI.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai 
	BH
	7004692
	2018-2025
	3333/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2019
	754.000 
	754.000 
	618.928 
	418.219 
	200.709 
	200.709 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	2
	Nhà tạm giữ công an huyện Xuân Lộc (NST100%)
	XL
	7004692
	Tối đa 
3 năm
	123/QĐ-UBND 
ngày 13/9/2023
	36.000 
	36.000 
	36.001 
	25.653 
	10.347 
	10.347 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	3
	Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025
	ĐN
	7004692
	Tối đa
 5 năm
	610/QĐ-UBND ngày 03/04/2024 
	988.000 
	988.000 
	450.933 
	150.933 
	180.000 
	180.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	4
	Xây dựng Đồn Công an cảng hàng không quốc tế Long Thành
	LT
	7004692
	Tối đa 3 năm
	1519/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2024
	44.900 
	44.900 
	35.275 
	10.275 
	25.000 
	25.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	5
	Xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh
	LT
	7004692
	Tối đa 
3 năm
	1964/QĐ-UBND 
ngày 03/7/2024
	59.385 
	59.385 
	55.461 
	15.461 
	40.000 
	40.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	VII
	Quốc phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	VII.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Quốc phòng ĐA2
	ĐN
	7004686
	Tối đa 
5 năm
	190/QĐ-BTL 21/01/2019
	125.000 
	125.000 
	36.260 
	24.964 
	11.296 
	11.296 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án V1
	ĐN
	7004686
	Tối đa
 4 năm
	1107/QĐ-UBND ngày 29/8/2024
	536.700 
	536.700 
	499.039 
	102.039 
	124.900 
	 
	 
	0 
	124.900 
	 
	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

	3
	Dự án Xây dựng bổ sung một số công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (bao gồm hoàn vốn ứng trước)
	BH
	7004686
	Tối đa
 4 năm
	5357/QĐ-BCH ngày 31/12/2021
	221.102 
	221.102 
	220.999 
	112.891 
	108.107 
	87.107 
	21.000 
	 
	 
	 
	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

	VII.2
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án SCH (bao gồm hoàn vốn ứng trước)
	ĐN
	7004686
	Tối đa
 4 năm
	451/QĐ-QK ngày 15/8/2024
	170.200
	170.200
	97.699 
	59.999 
	35.700 
	35.700 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

	VIII
	Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	VIII.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)
	BH
	7431293
	2021-2025
	 525/QĐ-UBND ngày 27/3/2023
	109.175 
	109.175 
	104.800 
	94.692 
	10.537 
	10.537 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) 
	TP
	7850701
	2022-2025
	49/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2022
	62.677 
	62.677 
	33.042 
	23.042 
	7.000 
	7.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	VIII.2
	Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất
	TN
	7920132
	Tối đa
 4 năm
	3712/QĐ-UBND 30/12/2022
	299.854 
	299.854 
	173.500 
	52.500 
	121.000 
	11.000 
	 
	110.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	IX
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai
	BH
	8051847
	Tối đa 
3 năm
	2334/QĐ-UBND ngày 28/9/2023
	42.911 
	42.911 
	20.000 
	6.583 
	32.629 
	18.212 
	 
	1.000 
	13.417 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	NT
	7915499
	Tối đa 
4 năm
	 3144/QĐ-UBND ngày 04/12/2023
	170.514 
	170.514 
	76.950 
	20.950 
	60.000 
	2.051 
	17.949 
	 
	40.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	X
	Công nghệ thông tin (chuyển đổi số)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	BH
	8039130
	Tối đa 
3 năm
	211/QĐ-SKHĐT ngày 25/12/2023
	17.446 
	17.446 
	16.000 
	4.850 
	5.006 
	 
	5.006 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính

	2
	Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự
	ĐN
	7004692
	Tối đa
 4 năm
	3462/QĐ-UBND 28/12/2023
	796.921 
	796.921 
	708.973 
	272.074 
	377.756 
	250.000 
	 
	 
	86.899 
	 
	40.857 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	3
	Dự án Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Nai hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028 (bao gồm hoàn vốn ứng trước)
	BH
	8076812
	Tối đa
 4 năm
	3041/QĐ-UBND ngày 21/10/2024
	120.000 
	120.000 
	106.350 
	350 
	1.385 
	 
	 
	 
	1.385 
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ

	X.2
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Đầu tư Hệ thống bộ đàm kỹ thuật số trên phạm vi toàn tỉnh 
	ĐN
	7004692
	Tối đa
 3 năm
	193/QĐ-SKHĐT ngày 24/10/2024
	 
	 
	27.100 
	100 
	15.000 
	 
	15.000 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh
	BH
	8097771
	Tối đa
 3 năm
	224/QĐ-SKHĐT ngày 27/11/2024
	14.975 
	14.975 
	4.100 
	400 
	3.700 
	 
	3.700 
	 
	 
	 
	 
	Sở Xây dựng

	3
	Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai
	BH
	8101520
	Tối đa
 3 năm
	239/QĐ-SKHĐT ngày 05/12/2024
	20.000 
	20.000 
	19.500 
	209 
	10.000 
	 
	10.000 
	 
	 
	 
	 
	Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai

	4
	Dự án Nâng cấp Hạ tầng Công nghệ thông tin của Sở Công Thương (bao gồm hoàn vốn ứng trước)
	BH
	8109469
	Tối đa
 3 năm
	849/QĐ-UBND ngày 17/3/2025
	2.500
	2.500
	2.343 
	0 
	2.343 
	 
	43 
	 
	2.300 
	 
	 
	Sở Công thương

	XI
	Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XI.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Định huyện Xuân Lộc
	XL
	8040043
	Tối đa
 3 năm
	963/QĐ-UBND ngày 05/5/2023
	13.050 
	13.050 
	7.000 
	2.800 
	4.430 
	 
	 
	 
	4.430 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	2
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc
	XL
	8040041
	Tối đa
 3 năm
	964/QĐ-UBND ngày 05/5/2023
	12.440 
	12.440 
	7.200 
	2.800 
	4.220 
	 
	 
	 
	4.220 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	3
	Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc
	XL
	8040044
	Tối đa
 3 năm
	962/QĐ-UBND ngày 05/5/2023
	9.600 
	9.600 
	6.300 
	2.800 
	3.500 
	 
	 
	 
	3.500 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	4
	Dự án Xây dựng Trạm Y tế xã Lộ 25, huyện Thống Nhất
	TN
	8070522
	Tối đa
 3 năm
	110/QĐ-SKHĐT ngày 11/6/2024
	8.582 
	8.582 
	8.500 
	2.100 
	5.200 
	 
	 
	 
	5.200 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	5
	Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm y tế xã Phú Cường huyện Định Quán
	ĐQ
	7972132
	Tối đa
 3 năm
	146/QĐ-SKHĐT ngày  17/10/2023
	6.055 
	6.055 
	4.500 
	3.100 
	1.750 
	 
	350 
	 
	1.400 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 10 

	6
	Dự án Nâng cấp và cải tạo Trạm y tế thị trấn Định Quán huyện Định Quán
	ĐQ
	7972134
	Tối đa
 3 năm
	152/SKH - 24/10/2023
	6.042 
	6.042 
	5.500 
	500 
	4.700 
	 
	2.400 
	 
	2.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 10 

	7
	Dự án Xây mới Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch
	NT
	7946362
	Tối đa 
4 năm
	 1517/QĐ-UBND ngày 22/05/2024
	467.563 
	467.563 
	102.605 
	2.605 
	21.811 
	 
	 
	 
	21.811 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	8
	Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa
	BH
	7650602
	2020-2025
	3446/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	11.940 
	11.940 
	3.761 
	3.391 
	370 
	 
	 
	 
	370 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	9
	Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh
	LK
	7650600
	2019-2025
	3447/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	11.597 
	11.597 
	3.399 
	2.871 
	528 
	 
	 
	 
	528 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	10
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai 
	BH
	7742011
	2019-2025
	3453/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	30.648 
	30.648 
	12.270 
	8.370 
	3.900 
	 
	 
	 
	3.900 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	11
	Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa,
	BH
	7650612
	2021-2025
	2179/QĐ-UBND ngày 29/6/2021
	8.544 
	8.544 
	5.640 
	4.240 
	1.100 
	 
	 
	 
	1.100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	12
	Xây mới Khối 2 tầng Trung tâm y tế
huyện Long Thành 
	LT
	7813217
	2021-2025
	2257/QĐ-UBND ngày 02/7/2021
	12.611 
	12.611 
	10.290 
	8.589 
	1.700 
	 
	 
	 
	1.700 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	13
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7817919
	2021-2025
	1766/QĐ-UBND ngày 27/5/2021
	92.447 
	92.447 
	62.562 
	60.361 
	18.517 
	2.762 
	 
	 
	15.755 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	14
	Xây dựng mới Trạm y tế xã Xuân Tây,
 huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7967917
	Tối đa 
3 năm
	102/QĐ-SKHĐT ngày
12/5/2024
	11.763
	11.763
	7.351 
	2.351 
	6.200 
	 
	100 
	 
	6.100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	15
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức
 huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8030999
	Tối đa 
3 năm
	184/QĐ-SKHĐT ngày
21/11/2023
	10.846 
	10.846 
	7.190 
	350 
	188 
	 
	 
	 
	188 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	16
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Đường
 huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8030997
	Tối đa 
3 năm
	177/QĐ-SKHĐT
ngày 15/11/2023
	8.730 
	8.730 
	2.188 
	2.187 
	4.700 
	4.700 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	17
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Quế
 huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8030996
	Tối đa 
3 năm
	176/QĐ-SKHĐT ngày
15/11/2023
	10.180 
	10.180 
	7.200 
	640 
	60 
	 
	 
	 
	60 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	18
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Nhạn
 huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8031000
	Tối đa 
3 năm
	183/QĐ-SKHĐT ngày
21/11/2023
	9.769 
	9.769 
	7.200 
	2.200 
	5.500 
	 
	 
	 
	5.500 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	19
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Quảng Tiến
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997453
	Tối đa 
3 năm
	173/QĐ-SKHĐT Ngày 15/11/2023 
	7.696 
	7.696 
	7.000 
	2.137 
	4.110 
	 
	 
	 
	4.110 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	20
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tây Hòa 
huyện Trảng Bom
	TB
	7997451
	Tối đa 
3 năm
	182/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023
	8.782 
	8.782 
	7.900 
	2.688 
	5.100 
	 
	 
	 
	5.100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	21
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Đông Hòa
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997455
	Tối đa 
3 năm
	181/QĐ-SKHĐT Ngày 17/11/2023 
	8.264 
	8.264 
	7.400 
	2.079 
	5.150 
	 
	 
	 
	5.150 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	22
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Thao
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997452
	Tối đa 
3 năm
	179/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023
	7.852 
	7.852 
	7.051 
	2.395 
	4.530 
	 
	 
	 
	4.530 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	23
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Sông Trầu
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997456
	Tối đa 
3 năm
	170/QĐ-SKHĐT ngày 15/11/2023
	7.779 
	7.779 
	7.000 
	2.307 
	4.393 
	 
	 
	 
	4.393 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	24
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Cây Gáo huyện Trảng Bom
	TB
	7997457
	Tối đa 
3 năm
	180/QĐ-SKHĐT ngày 17/11/2023
	7.328 
	7.328 
	6.600 
	2.197 
	4.402 
	 
	 
	 
	4.402 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	25
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hưng Thịnh huyện Trảng Bom
	TB
	7997454
	Tối đa 
3 năm
	175/QĐ-SKHĐT  ngày 15/11/2023
	9.284 
	9.284 
	8.100 
	2.785 
	5.240 
	 
	 
	 
	5.240 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	26
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Minh
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997450
	Tối đa 
3 năm
	172/QĐ-SKHĐT Ngày 15/11/2023 
	6.966 
	6.966 
	6.300 
	1.965 
	4.149 
	 
	 
	 
	4.149 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	27
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom
	TB
	7997460
	Tối đa 
3 năm
	195/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2023
	899 
	899 
	802 
	742 
	60 
	 
	 
	 
	60 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	28
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Hố Nai 3 huyện Trảng Bom
	TB
	7997461
	Tối đa 
3 năm
	194/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2023
	996 
	996 
	918 
	748 
	170 
	 
	 
	 
	170 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	29
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã An Viễn
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997462
	Tối đa 
3 năm
	190/QĐ-SKHĐT ngày 24/11/2023
	1.061 
	1.061 
	951 
	790 
	160 
	 
	 
	 
	160 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	30
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Đồi 61
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997458
	Tối đa 
3 năm
	191/QĐ-SKHĐT ngày 24/11/2023
	1.416 
	1.416 
	1.269 
	1.149 
	120 
	 
	 
	 
	120 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	31
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Bắc Sơn
 huyện Trảng Bom
	TB
	7997459
	Tối đa 
3 năm
	193/QĐ-SKHĐT ngày 28/11/2023
	893 
	893 
	802 
	742 
	60 
	 
	 
	 
	60 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	32
	Xây dựng Trạm Y tế xã Gia Tân 2
 huyện Thống Nhất
	TN
	8015411
	Tối đa 
3 năm
	83/QĐ-SKHĐT ngày 15/4/2024
	6.372 
	6.372 
	5.600 
	1.500 
	3.950 
	 
	 
	 
	3.950 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	33
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Tân 3
 huyện Thống Nhất
	TN
	8015410
	Tối đa 
3 năm
	92/QĐ-SKHĐT ngày 02/5/2024
	1.689 
	1.689 
	1.500 
	600 
	900 
	 
	 
	 
	900 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	34
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Kiệm 
huyện Thống Nhất
	TN
	8015484
	Tối đa 
3 năm
	82/QĐ-SKHĐT ngày 15/4/2024
	1.225 
	1.225 
	1.200 
	500 
	700 
	 
	 
	 
	700 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	35
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Xuân Thiện 
huyện Thống Nhất
	TN
	8015483
	Tối đa 
3 năm
	91/QĐ-SKHĐT ngày 02/5/2024
	2.266 
	2.266 
	2.100 
	1.000 
	950 
	 
	 
	 
	950 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	36
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bình Sơn 
huyện Long Thành
	LT
	7995634
	Tối đa 
3 năm
	131/QĐ-SKHĐT ngày
25/9/2023 
	10.204 
	10.204 
	9.000 
	6.483 
	5.216 
	 
	 
	 
	5.216 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	37
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Tam An 
huyện Long Thành
	LT
	7995632
	Tối đa 
3 năm
	130/QĐ-SKHĐT ngày
25/9/2023 
	9.176 
	9.176 
	8.300 
	5.300 
	3.000 
	 
	 
	 
	3.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	38
	Cải tạo, sửa chữa 07 Trạm y tế xã Cẩm Đường, xã Bàu Cạn, xã Tân Hiệp, xã Phước Bình, xã Phước Thái, xã An Phước, xã Long Phước huyện Long Thành
	LT
	7995635
	Tối đa 
3 năm
	159/QĐ-SKHĐT
03/11/2023 
	19.741 
	19.741 
	16.000 
	6.290 
	9.710 
	 
	 
	 
	9.710 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	39
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Long Tân 
huyện Nhơn Trạch
	NT
	7966793
	Tối đa 
3 năm
	164/QĐ-SKH- 09/11/2023
	8.405 
	8.405 
	7.100 
	4.300 
	2.454 
	 
	 
	 
	2.454 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	40
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Hiệp Phước
 huyện Nhơn Trạch
	NT
	7966794
	Tối đa 
3 năm
	185/QĐ-SKHĐT ngày 21/11/2023
	10.504 
	10.504 
	8.800 
	4.200 
	4.775 
	 
	 
	 
	4.775 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	41
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phước Thiền huyện Nhơn Trạch
	NT
	7966791
	Tối đa 
3 năm
	162/QĐ-SKH- 09/11/2023
	10.525 
	10.525 
	8.600 
	4.300 
	4.351 
	 
	 
	 
	4.351 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 06

	42
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Điền
 huyện Tân Phú
	TP
	8020740
	Tối đa 
3 năm
	65/QĐ-SKHĐT ngày 27/3/2024
	9.283 
	9.283 
	7.229 
	2.100 
	5.629 
	 
	 
	 
	5.629 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	43
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc
 huyện Xuân Lộc
	XL
	8040042
	Tối đa 
3 năm
	105/QĐ-SKHĐT ngày 17/5/2024
	10.730 
	10.730 
	9.420 
	400 
	4.000 
	 
	 
	 
	4.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	44
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bảo Hòa 
huyện Xuân Lộc
	XL
	8040045
	Tối đa 
3 năm
	103/QĐ-SKHĐT ngày 13/5/2024
	12.060 
	12.060 
	3.400 
	400 
	4.000 
	 
	 
	 
	4.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	45
	Cải tạo, sửa chữa 03 Trạm Y tế tại xã Phú Ngọc, xã Túc Trưng, xã Gia Canh huyện Định Quán
	ĐQ
	7972133
	Tối đa 3 năm
	62/QĐ-UBND ngày 17/5/2023
	9.998 
	9.998 
	8.710 
	8.190 
	520 
	 
	 
	 
	520 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 10 

	46
	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8030998
	Tối đa 3 năm
	169/QĐ-SKHĐT ngày
24/9/2024
	8.863
	8.863
	12.000 
	200 
	2.000 
	2.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	XI.2
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Tân Hòa
 thành phố Biên Hòa
	BH
	8028324
	Tối đa 
3 năm
	182/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2024 
	5.115 
	5.115 
	4.840 
	0 
	2.230 
	 
	 
	 
	2.230 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	2
	Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Hiệp
 thành phố Biên Hòa
	BH
	8003682
	Tối đa 
3 năm
	189/QĐ-SKHĐT ngày 22/10/2024
	7.249 
	7.249 
	12.250 
	100 
	3.100 
	 
	 
	 
	3.100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	3
	Dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Trung, huyện Tân Phú
	TP
	7690546
	Tối đa 
3 năm
	208/QĐ-SKHĐT ngày 05/11/2024
	8.539 
	8.539 
	7.394 
	230 
	7.164 
	 
	 
	 
	7.164 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	4
	Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Bửu Hòa thành phố Biên Hòa
	BH
	8010654
	Tối đa 
3 năm
	183/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2024
	6.010 
	6.010 
	3.400 
	100 
	3.300 
	 
	 
	 
	3.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	5
	Dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Thanh huyện Tân Phú
	TP
	8053649
	tối đa 03 năm
	251/QĐ-SKHĐT ngày 18/12/2024
	5.855
	5.855
	4.710 
	100 
	1.300 
	 
	 
	 
	1.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	XII
	Văn hóa - xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XII.1
	Dự án chuyền tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, camera, sản xuất chương trình cho 02 studio truyền hình (Studio 3 và 4) (ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng)
	BH
	7991902
	Tối đa 
3 năm
	199/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2023
	25.443 
	25.443 
	20.000 
	5.000 
	9.429 
	 
	 
	 
	9.429 
	 
	 
	Báo và Phát thanh, truyền hình Đồng Nai

	XII.2
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú (kể cả hoàn vốn ứng trước)
	TP
	8026008
	Tối đa 
3 năm
	2936/QĐ-UBND ngày 08/10/2024
	7.340 
	7.340 
	6.100 
	100 
	5.600 
	 
	1.590 
	 
	4.010 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 11

	B
	Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.800
	6.800
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	Lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.800 
	 
	6.800 
	6.800 
	 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính

	C
	Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.290.154
	8.303
	23.633
	0
	4.900
	1.253.318
	0
	 

	1
	Dự án tuyến thu gom về trạm xử lý nước thải số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa 
	BH
	7795753
	Tối đa 
5 năm
	 
	99.570 
	99.570 
	2.155 
	655 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án xây dựng cầu thay phà cát lái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT
	NT
	8097405
	 
	 
	 
	 
	4.673 
	1.000 
	395 
	 
	395 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	3
	Dự án nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh (02 khu đất khoảng 42ha trên đường Ngô Quyền, thành phố Long Khánh)
	LK
	7949677
	Tối đa 
4 năm
	 
	462.931 
	462.931 
	1.700 
	1.400 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	4
	Dự án xây dựng tuyến đường D5. đường N3 thuộc Hạ tầng Trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (01 khu đất khoảng 39,863ha trên địa bàn huyện) 
	VC
	7935508
	Tối đa 
4 năm
	 
	296.405 
	296.405 
	10.051 
	654 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	5
	Dự án Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu (02 khu đất khoảng 111,3ha trên địa bàn huyện) 
	VC
	7935505
	Tối đa 
4 năm
	3145/QĐ-UBND ngày 28/10/2024
	1.056.000 
	1.056.000 
	10.100 
	2.223 
	1.500 
	 
	1.500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	6
	Xây dựng các tuyến đường trong nội bộ Khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1
	BH
	8078967
	Tối đa 
4 năm
	 
	318.138 
	318.138 
	6.000 
	1.000 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	7
	Dự án xây dựng, cải tạo một số tuyến đường đảm bảo tổ chức giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh
	BH
	7990829
	2023-2026
	 
	187.507 
	187.507 
	5.400 
	300 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	8
	Dự án Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Long Đức)  (nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện Long Thành)
	LT
	7957407
	Tối đa 
4 năm
	 
	753.246 
	753.246 
	12.900 
	987 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	9
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Sông Thao - Bàu Hàm, huyện Trảng Bom (khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện Trảng Bom)
	TB
	7896195
	Tối đa 
4 năm
	 
	213.050 
	213.050 
	9.754 
	1.354 
	400 
	 
	400 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	10
	Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa
	BH
	7891689
	Tối đa
 5 năm
	 
	1.545.000 
	1.545.000 
	16.425 
	1.325 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	11
	Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa
	BH
	7891062
	Tối đa 
4 năm
	 
	310.000 
	310.000 
	6.664 
	1.164 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	12
	Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100-Km18+100 và đoạn từ km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183), huyện Xuân Lộc, Định Quán, Vĩnh Cửu (NST100%)
	XL-ĐQ-VC
	7891063
	Tối đa 
4 năm
	 
	935.910 
	935.910 
	2.952 
	2.951 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	13
	Đầu tư xây dựng đường 25C Đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng (NST100%)
	NT
	7891064
	Tối đa 
4 năm
	 
	875.780 
	875.780 
	18.906 
	1.406 
	2.500 
	 
	2.500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	14
	Đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom, NST 100%
	TB
	7895799
	2022-2025
	 
	1.039.494 
	1.039.494 
	17.920 
	2.020 
	900 
	 
	900 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 03

	15
	Đường Vành đai 2, thành phố Long Khánh
 (NST 100%)
	LK
	7927332
	Tối đa 
4 năm
	 
	1.858.000 
	1.858.000 
	10.000 
	1.000 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	16
	Đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7930179
	Tối đa 
4 năm
	 
	780.898 
	780.898 
	17.000 
	1.900 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	17
	Dự án chỉnh trang lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, xây hào kỹ thuật dọc Quốc lộ 20, huyện Thống Nhất (ngân sách tỉnh 50% tổng mức đầu tư)
	TN
	8015413
	2023-2026
	 
	308.491 
	308.491 
	5.742 
	242 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	18
	Dự án chỉnh trang đô thị, xây kè bảo vệ nguồn nước đầu nguồn hồ Núi Le, huyện Xuân Lộc
	XL
	7919419
	Tối đa 
4 năm
	 
	287.180 
	287.180 
	7.665 
	2.165 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 07

	19
	Dự án xây dựng kiên cố hóa đoạn từ lý trình Km6+692 đến lý trình Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến lý trìnhKm1+077 tuyến kênh T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành
	LT
	8080136
	Tối đa
4 năm
	 
	150.000
	150.000
	6.375 
	975 
	400 
	 
	400 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	20
	Nạo vét và xây dựng bờ kè suối Tân Trạch, huyện Vĩnh Cửu (NST100%)
	VC
	7935506
	Tối đa 
4 năm
	 
	504.865 
	504.865 
	16.287 
	787 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	21
	Dự án Nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	7772849
	Tối đa 
5 năm
	 
	459.620 
	459.620 
	16.000 
	500 
	447 
	 
	447 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	22
	Dự án xây dựng mới đập dâng Long An,
 huyện Long Thành
	LT
	7943519
	Tối đa
 3 năm
	 
	43.550 
	43.550 
	4.000 
	412 
	200 
	 
	200 
	 
	 
	 
	 
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	23
	Dự án Chỉnh trang đô thị, kè bờ, nạo vết và kiên cố hoá Suối Rết, thành phố Long Khánh (Ngân sách thành phố Long Khánh khoảng 15 tỷ xây dựng đường nội bộ)
	LK
	7949800
	Tối đa
 4 năm
	 
	488.722 
	488.722 
	16.800 
	800 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	24
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên
	LT
	7759954
	Tối đa
 3 năm
	 
	107.180 
	107.180 
	2.142 
	842 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	25
	Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng Bom giai đoạn ưu tiên
	TB
	7759955
	2022-2025
	 
	221.511 
	221.511 
	4.009 
	1.009 
	303 
	303 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	26
	Đường Thừa Đức đi thị xã Long Khánh
	CM
	7820837
	Tối đa
 4 năm
	 
	789.562 
	789.562 
	17.577 
	2.477 
	100 
	 
	100 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	27
	Dự án chống sạt lở tại khu vực đài tưởng niệm các chiến sỹ đặc công 113 (kể cả hoàn vốn ứng trước)
	BH-TB
	8101167
	Tối đa
 3 năm
	 
	37.800
	37.800
	7.900 
	0 
	300 
	 
	300 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	28
	Dự án Nhà thi đấu đa năng huyện Cẩm Mỹ
	CM
	7986741
	Tối đa
 4 năm
	 
	69.800 
	69.800 
	1.853 
	752 
	0 
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	29
	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Xuân Tân thành phố Long Khánh
	LK
	7988280
	Tối đa
 3 năm
	 
	11.000 
	11.000 
	1.100 
	50 
	0 
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 02

	30
	Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Long Thành 
huyện Long Thành
	LT
	7995633
	Tối đa
 3 năm
	 
	10.927 
	10.927 
	1.450 
	350 
	100 
	 
	 
	 
	100 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 05

	31
	Xây dựng mới Trạm Y tế thị trấn Long Giao
 huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8031002
	Tối đa
 3 năm
	 
	12.580 
	12.580 
	12.000 
	0 
	0 
	 
	 
	 
	0 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 08

	32
	Hệ thống thông tin ngành kế hoạch và đầu tư giai đoạn 1 (trừ lĩnh vực đầu tư công) (kể cả hoàn vốn ứng trước)
	BH
	8109323
	Tối đa
 3 năm
	 
	19.759 
	19.759 
	18.100 
	0 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tài chính

	33
	Dự án nâng cấp sửa chữa cơ sở 2 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai
	BH
	8085409
	Tối đa
 3 năm
	 
	12.660 
	12.660 
	1.500 
	400 
	50 
	 
	 
	 
	50 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	34
	Xây dựng Trạm Y tế phường Trảng Dài 
thành phố Biên Hòa 
	BH
	8003681
	Tối đa
 3 năm
	 
	10.130 
	10.130 
	9.550 
	100 
	1.380 
	 
	1.330 
	 
	50 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	35
	Xây dựng Trạm Y tế phường Long Bình 
thành phố Biên Hòa 
	BH
	8003683
	Tối đa
 3 năm
	 
	9.460 
	9.460 
	7.850 
	100 
	1.100 
	 
	1.050 
	 
	50 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	36
	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Bửu Long
 thành phố Biên Hòa
	BH
	8027791
	Tối đa
 3 năm
	 
	4.853 
	4.853 
	4.590 
	84 
	650 
	 
	600 
	 
	50 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	37
	Xây dựng mới Trạm Y tế phường Long Hưng
 thành phố Biên Hòa
	BH
	8027790
	Tối đa
 3 năm
	 
	6.116 
	6.116 
	5.790 
	100 
	1.075 
	 
	1.025 
	 
	50 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	38
	Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Tân Vạn
 thành phố Biên Hòa
	BH
	8045469
	Tối đa
 3 năm
	 
	2.967 
	2.967 
	2.790 
	0 
	430 
	 
	380 
	 
	50 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 01

	39
	Dự án Đầu tư thiết bị đầu cuối công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số ngành Y tế Đồng Nai
	BH
	 
	Tối đa
 3 năm
	 
	24.925
	24.925
	22.800 
	0 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Sở Y tế

	40
	Dự án Triển khai hệ thống Tư vấn khám chữa bệnh từ xa
	BH
	 
	Tối đa
 3 năm
	 
	20.165
	20.165
	18.400 
	0 
	0 
	 
	0 
	 
	 
	 
	 
	Sở Y tế

	41
	Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai
	BH
	 
	Tối đa
 3 năm
	 
	15.000
	15.000
	14.500 
	258 
	419 
	 
	419 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kih tế

	42
	Dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính tỉnh Đồng Nai
	BH
	 
	Tối đa
 3 năm
	 
	4.460
	4.460
	4.200 
	0 
	150 
	 
	150 
	 
	 
	 
	 
	Sở Tư pháp

	43
	Dự án Nhà lưu niệm Tỉnh ủy Lâm thời Biên Hòa tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	8124990
	Tối đa 3 năm
	 
	24.170 
	24.170 
	1.000 
	 
	1.000 
	 
	1.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 09

	44
	Dự án Xây dựng đường ĐT.769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường ĐT.770B)
	LT-CM
	8134922
	Tối đa 4 năm
	 
	1.406.351
	1.406.351
	18.100 
	 
	3.000 
	 
	 
	 
	3.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	45
	Dự án xây dựng tượng đài Thanh niên xung phong tại Công viên văn hóa Sông Ray
	CM
	8042960
	Tối đa 3 năm
	 
	19.840 
	19.840 
	320 
	27 
	320 
	 
	320 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	46
	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Định Quán
	ĐQ
	7813216
	Tối đa 3 năm
	 
	13.400 
	10.790 
	10.000 
	 
	370 
	 
	370 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	47
	Xây dựng, sửa chữa khối Dự phòng của Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ
	CM
	8124981
	Tối đa 3 năm
	 
	34.710 
	34.710 
	710 
	 
	710 
	 
	710 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	48
	Thay thế hệ thống máy lạnh tại Trụ sở khối Nhà nước
	BH
	8131565
	Tối đa 3 năm
	 
	28.780 
	28.780 
	25.897 
	 
	4.760 
	 
	4.760 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai

	49
	Dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào cửa xả số 1 khu công nghiệp Dầu Giây
	TN
	 
	Tối đa 4 năm
	 
	173.151 
	173.151 
	1.100 
	 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	50
	Dự án Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh
	BH
	7004692
	Tối đa 4 năm
	 
	208.610 
	208.610 
	100 
	 
	3.000 
	3.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công an tỉnh Đồng Nai

	51
	Dự án Đường liên xã Bình Minh đi xã Trảng Bom.
	Xã Bình Minh, Xã Trảng Bom
	 
	 
	 
	178 
	178 
	 
	 
	177 
	 
	177 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	52
	Dự án đường trục chính N12 – thị trấn Dầu Giây
	xã Dầu Giây
	 
	Tối đa
 3 năm
	 
	1.702 
	1.702 
	2.100 
	 
	500 
	 
	500 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực 04

	53
	Dự án Trụ sở kiểm dịch y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	xã Long Thành
	8162513
	2025-2029
	 
	1.520
	 
	1.500 
	 
	1.500 
	 
	 
	 
	1.500 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	54
	Dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh
	Tỉnh Đồng Nai
	8162179
	2025-2029
	 
	6.792
	 
	5.000 
	 
	5.000 
	5.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	D
	KẾ HOẠCH VỐN 2025 (không tính tỷ lệ giải ngân năm 2025; dự kiến thực hiện thủ tục kéo dài sang năm 2026 để thực hiện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	992.100
	0
	0
	0
	0
	992.100
	 
	-

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TN, LT
	8130700
	2024-2026
	3341/QĐ-UBND ngày 08/11/2024
	3.096.521 
	3.096.521
	700.000 
	 
	348.000 
	 
	 
	 
	 
	348.000 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	2
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh  (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ,TN,CM,LT,LK
	8130699
	2024-2026
	107/QĐ-UBND ngày 13/01/2025
	3.338.663 
	3.338.663
	700.000 
	 
	349.000 
	 
	 
	 
	 
	349.000 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	3
	Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành  (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL, CM, LT
	8130698
	2025-2027
	321/QĐ-UBND ngày 24/01/2025
	1.709.548 
	1.709.548
	575.000 
	 
	295.100 
	 
	 
	 
	 
	295.100 
	 
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai

	E
	Dự phòng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	261.218 
	 
	 
	 
	 
	261.218 
	 
	-




