Phụ lục VII.6

KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ) | Phân loại (HT 2025, CT sang 2026, CBĐT, KHAC, DP) | Mã dự án | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  |  |  |  |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Kế hoạch năm 2025 |  |  |  |  | Chủ đầu tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tổng số | Ngân sách trung ương | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Ngân sách xã |  |  |  | Tỉnh giao (trước ngày 01/7/2025) |  | Huyện cũ giao (trước ngày 01/7/2025) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TW | XSKT | NSTT | ĐẤT |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 697.143 | 343.574 | 70.003 | 277.482 | 3.533 |  |  | 273.084 | 152.210 | 99.979 | 3.343 | 17.552 |  |  |
| I | NHIỆM VỤ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐÃ GIAO TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 |  |  |  |  | 134.118 | 8.297 | 877 | 124.944 | - |  |  | 64.206 | 39.206 | 6.000 | 2.000 | 17.000 |  |  |
| I.1 | Huyện Phú Riềng |  |  |  |  | 78.200 | - | - | 78.200 | - |  |  | 37.603 | 19.603 | 6.000 | - | 12.000 |  |  |
| 1 | Xây dựng 04 phòng học lầu Trường Mẫu giáo Long Hưng (điểm thôn 5) | HT 2025 | 8143198 | 2025-2026 | 826/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 4.000 |  |  | 4.000 |  | 1.500 |  | 2.500 | 2.500 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 2 | Xây dựng 09 phòng học lầu và công trình phụ Trường TH Lê Văn Tám (điểm thôn Bình Hiếu) | HT 2025 | 8143234 | 2024-2026 | 854/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 8.000 |  |  | 8.000 |  | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 3 | Xây dựng 08 phòng học lầu trường THCS Bù Nho | HT 2025 | 8138766 | 2024-2026 | 635/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 6.800 |  |  | 6.800 |  | 2.500 |  | 3.400 | 3.400 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 4 | Xây dựng 06 phòng học lầu Trường TH Lê Văn Tám (điểm chính thôn thôn Phước Thịnh) | HT 2025 | 8138767 | 2024-2026 | 636/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 4.500 |  |  | 4.500 |  | 1.500 |  | 2.200 | 2.200 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 5 | Xây dựng cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phú Riềng (cũ) -Giai đoạn 1 | CT sang 2026 | 8155679 | 2025-2026 | 1183/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 15.500 |  |  | 15.500 |  | 10.950 |  | 1.000 | 103 | 897 |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 6 | Nâng cấp đường ĐH.312 thuộc xã Phú Riềng ( Đoạn từ ĐT.741 đi về hướng xã Long Tân ) | CT sang 2026 | 8149231 | 2025-2026 | 1140/QĐ-UBND ngày 18/04/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 19.500 |  |  | 19.500 |  | 15.000 |  | 12.103 | 3.500 | 2.603 |  | 6.000 | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 7 | Nâng cấp đường dọc Suối Dên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng | CT sang 2026 | 8149226 | 2022-2025 | 1141/QĐ-UBND Ngày 18/4/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 19.900 |  |  | 19.900 |  | 15.000 |  | 12.400 | 3.900 | 2.500 |  | 6.000 | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| I.2 | Huyện Lộc Ninh |  |  |  |  | 55.918 | 8.297 | 877 | 46.744 | - |  |  | 26.603 | 19.603 | - | 2.000 | 5.000 |  |  |
| a | Xã Lộc Thành |  |  |  |  | 8.143 | 8.143 | - | - | - |  |  | 5.270 | 5.270 |  |  |  |  |  |
| 8 | Đường BTXM tổ 5, ấp Tà Tê 2 (Đoạn từ nhà ông Ba Hạ đến ông Lã Duy Đông) | HT 2025 | 8144992 | 2025 | 103/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 742 | 742 |  |  |  | 440 |  | 440 | 440 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 9 | Đường BTXM tổ 3, ấp Tà Tê 2 (Đoạn từ quốc lộ 14C đến Điểu Thức) | HT 2025 | 8144990 | 2025 | 102/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 482 | 482 |  |  |  | 285 |  | 285 | 285 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 10 | Đường BTXM tổ 2, ấp Tà Tê 2 (Đoạn từ đường nhựa đến nhà ông Định) | HT 2025 | 8144991 | 2025 | 104/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 215 | 215 |  |  |  | 126 |  | 126 | 126 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 11 | Đường BTXM tổ 1, ấp Lộc Bình 1 (Đoạn nối tiếp BTXM đến đập thuỷ lợi) | HT 2025 | 8144987 | 2025 | 105/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 297 | 297 |  |  |  | 221 |  | 221 | 221 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 12 | Đường BTXM tổ 1, ấp Lộc Bình 1 (Đoạn từ nhà ông Điểu Út đến bà Lợi) | HT 2025 | 8144988 | 2025 | 107/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 424 | 424 |  |  |  | 315 |  | 315 | 315 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 13 | Đường BTXM tổ 5 ấp Kliêu đi trung tâm hành chính xã (Đoạn nối tiếp đường nhựa đến ông Lâm Nom) | HT 2025 | 8144993 | 2025 | 106/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 1.039 | 1.039 |  |  |  | 771 |  | 771 | 771 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 14 | Tuyến đường BTXM tổ 5 ấp Kliêu (Đoạn từ nhà ông Hoàn đến nhà ông Thái) | HT 2025 | 8144989 | 2025 | 108/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 514 | 514 |  |  |  | 381 |  | 381 | 381 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 15 | Đường BTXM tổ 6 ấp KLiêu (Đoạn từ ông Ông Thủy đến Chợ) | HT 2025 | 8144994 | 2025 | 109/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 112 | 112 |  |  |  | 83 |  | 83 | 83 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 16 | Đường bê tông xi măng tổ 4, ấp Cần Dực, Xã Lộc Thành (Đoạn từ ông Hùng đến ông Hiền) | CBĐT | 8157189 | 2025 | 171/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 1.079 | 1.079 |  |  |  | 646 |  | 646 | 646 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 17 | Đường bê tông xi măng tổ 1, ấp Tà Tê 1, Xã Lộc Thành (Đoạn nối tiếp đường BTXM nhà ông Điểu Thực đến kênh mương thủy lợi) | HT 2025 | 8157191 | 2025 | 173/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 705 | 705 |  |  |  | 521 |  | 521 | 521 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 18 | Đường BTXM tổ 2B, ấp Hưng Thịnh | HT 2025 | 8149610 | 2025 | 114/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 240 | 240 |  |  |  | 140 |  | 140 | 140 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 19 | Đường BTXM tổ 3D, ấp Hưng Thủy | HT 2025 | 8149220 | 2025 | 113/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 265 | 265 |  |  |  | 154 |  | 154 | 154 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 20 | Đường BTXM tổ 3C ấp Cần Lê | HT 2025 | 8149609 | 2025 | 116/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 320 | 320 |  |  |  | 187 |  | 187 | 187 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 21 | Đường BTXM tổ 1B ấp Tà Thiết | HT 2025 | 8149608 | 2025 | 115/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 1.709 | 1.709 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| b | Xã Lộc Hưng |  |  |  |  | 877 | - | 877 | - | - |  |  | 435 | 435 |  |  |  |  |  |
| 22 | Đường BTXM tổ 2, ấp 3, xã Lộc Hưng | HT 2025 | 8153151 | Đã hoàn thành | 174/QĐ-UBND của UBND huyện Lộc Ninh | 532 |  | 532 |  |  |  |  | 262 | 262 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng | QĐ giao vốn 1696/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 |
| 23 | Đường BTXM tổ 9, ấp 8 xã Lộc Điền | HT 2025 | 8156427 | Chưa Làm | 64/QĐ-UBND của UBND huyện Lộc Ninh | 346 |  | 346 |  |  |  |  | 173 | 173 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng | QĐ giao vốn 1857/QĐ-UBND ngày 06/06/2025 |
| c | Xã Lộc Tấn |  |  |  |  | 1.744 | - | - | 1.744 | - |  |  | 1.744 | 1.744 |  |  |  |  |  |
| 24 | Đường bê tông xi măng tổ 1 ấp Vườn Bưởi (tuyến ông Sạch), xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138764 | 2024-2025 | 387/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 252 |  |  | 252 |  | 252 |  | 252 | 252 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 25 | Mở rộng đường bê tông xi măng tổ 5 ấp 11B, xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138900 | 2024-2025 | 388/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 140 |  |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 140 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 26 | Đường bê tông xi măng tổ 4 ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138899 | 2024-2025 | 390/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 175 |  |  | 175 |  | 175 |  | 175 | 175 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 27 | Đường bê tông xi măng tổ 3 ấp 10, xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138898 | 2024-2025 | 389/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 47 |  |  | 47 |  | 47 |  | 47 | 47 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 28 | Đường bê tông xi măng tổ 6 ấp K54, xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138902 | 2024-2025 | 391/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 572 |  |  | 572 |  | 572 |  | 572 | 572 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 29 | Đường bê tông xi măng tổ 9 ấp K54 (tuyến bà Phụng), xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138901 | 2024-2025 | 392/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 267 |  |  | 267 |  | 267 |  | 267 | 267 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 30 | Đường bê tông xi măng tổ 9 ấp K54 (tuyến ông Dần), xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138769 | 2024-2025 | 394/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 133 |  |  | 133 |  | 133 |  | 133 | 133 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 31 | Đường bê tông xi măng tổ 9 ấp K54 (tuyến đồi đu đủ), xã Lộc Thiện | HT2025 | 8138903 | 2024-2025 | 393/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 158 |  |  | 158 |  | 158 |  | 158 | 158 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| d | Xã Lộc Ninh |  |  |  |  | 154 | 154 | - | - | - |  |  | 154 | 154 |  |  |  |  |  |
| 32 | Đường BTXM tổ 1, ấp 9, xã Lộc Thái | HT 2025 | 8149224 | 2025 | 360/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 55 | 55 |  |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  | UBND xã Lộc Ninh |  |
| 33 | Đường BTXM tổ 5, ấp 5, xã Lộc Thái | HT 2025 | 8149230 | 2025 | 357/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 99 | 99 |  |  |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  | UBND xã Lộc Ninh |  |
| đ | Ban QLDA KV Lộc Ninh |  |  |  |  | 45.000 | - | - | 45.000 | - |  |  | 19.000 | 12.000 | - | 2.000 | 5.000 |  |  |
| 34 | Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận | HT 2026 | 8081705 | 2024-2025 | 2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của UBND huyện Lộc Ninh | 45.000 |  |  | 45.000 |  | 45.000 | 20.000 | 19.000 | 12.000 |  | 2.000 | 5.000 | Ban QLDA khu vực Lộc Ninh |  |
| II | XÃ NÔNG THÔN MỚI |  |  |  |  | 563.025 | 335.277 | 69.125 | 152.538 | 3.533 |  |  | 208.878 | 113.004 | 93.979 | 1.343 | 552 |  |  |
| II.1 | Xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2025 |  |  |  |  | 19.365 | 12.499 | 6.616 | 250 | - |  |  | 19.033 | 12.559 | 6.000 |  | 474 |  |  |
| 35 | Mở rộng đường BTXM thôn Đăk Á (BGM.23) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151899 | 2025 | 1063/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 174 | 174 |  |  |  | 174 |  | 174 | 174 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 36 | Mở rộng đường BTXM thôn Cầu Sắt (BGM.07) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151898 | 2025 | 1112/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 480 | 480 |  |  |  | 480 |  | 480 | 480 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 37 | Mở rộng đường BTXM thôn Bù Dốt (BGM.18) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151903 | 2025 | 931/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 282 | 282 |  |  |  | 282 |  | 282 | 282 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 38 | Mở rộng đường BTXM thôn Đắk Á (BGM.19) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151901 | 2025 | 1115/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 349 | 349 |  |  |  | 349 |  | 349 | 349 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 39 | Mở rộng đường BTXM thôn Bù Nga (BGM.27) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151902 | 2025 | 1116/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 186 | 186 |  |  |  | 186 |  | 186 | 186 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 40 | Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (Từ QL 14C đến hồ thôn 7) xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (MDA 8091240) | HT 2024 | 8091240 | 2025 | 138/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập | 1.010 | 760 |  | 250 |  | 1.010 |  | 250 |  |  |  | 250 | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 41 | Xây dựng đường BTXM thôn Bù Rên (Nối tiếp BGM.11) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151900 | 2025 | 932/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 668 | 668 |  |  |  | 668 |  | 668 | 668 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 42 | Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ nhà ông Đinh Văn Toản đến hồ thôn 7), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151904 | 2025 | 1010/QĐ-UBND ngày 09/05/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 691 | 691 |  |  |  | 691 |  | 691 | 691 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 43 | Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (từ QL 14C đến nhà ông Lăng Văn Tý), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8151897 | 2025 | 1009/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 691 | 691 |  |  |  | 691 |  | 691 | 691 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 44 | Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt (BGM.07), xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8153200 | 2025 | 930/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 942 | 942 |  |  |  | 942 |  | 942 | 942 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 45 | Xây dựng đường BTXM thôn Cầu Sắt ( từ nhà ông Mã Văn Thắng đến nhà ông Đinh Văn Toản), (BGM.M8) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8153199 | 2025 | 1141/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 691 | 691 |  |  |  | 691 |  | 691 | 691 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 46 | Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Rên (BGM.10) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8150868 | 2025 | 747/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 1.799 | 1.799 |  |  |  | 1.799 |  | 1.799 | 1.799 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 47 | Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Dốt (BGM.18) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8149626 | 2025 | 618/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 48 | Xây dựng mương thoát nước thôn Đắk Á (BGM.04) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8149725 | 2025 | 690/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 698 | 698 |  |  |  | 698 |  | 698 | 698 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 49 | Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Nga (BGM.27) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8150866 | 2025 | 689/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 268 | 268 |  |  |  | 268 |  | 268 | 268 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 50 | Sửa chữa, nâng cấp cống Đăk Côn và mở rộng tuyến đường từ thôn Đăk Côn đi hồ Bù Rên (BGM.25) xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8149729 | 2025 | 741/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 6.500 | 500 | 6.000 |  |  | 6.500 |  | 6.500 | 500 | 6.000 |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 51 | Xây dựng nhà vệ sinh, nhà xe trường TH Đăk Á xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8149724 | 2025 | 620/QĐ-UBND ngày 15/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 52 | Xây dựng 02 nhà vòm, nhà vệ sinh Trường MGHH xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8153197 | 2025 | 747/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 53 | Sửa chữa 04 phòng chức năng trường TH Bù Gia Mập xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8149727 | 2025 | 744/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 54 | San lấp mặt bằng, tạo cảnh quan công viên, khu vui chơi văn hoá thể thao xã | HT 2025 | 8150867 | 2025 | 874/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 55 | Xây dựng sân BTXM thôn Đăk Á, xã Bù Gia Mập | HT 2025 | 8153198 | 2025 | 1175/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của UBND huyện Bù Gia Mập | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  | 120 | 120 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 56 | Xây dựng sân BTXM chợ Bù Gia Mập xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (MDA ) | HT 2026 | 8091241 | 2025 | 139/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập | 444 |  | 444 |  |  | 444 | 294 | 150 |  |  |  | 150 | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 57 | Xây dựng sân bê tông xi măng NVHCĐ thôn Bù Nga xã Bù Gia Mập (MDA 8091239) | HT 2027 | 8091239) | 2025 | 140/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND huyện Bù Gia Mập | 172 |  | 172 |  |  | 172 | 98 | 74 |  |  |  | 74 | UBND xã Bù Gia Mập |  |
| 58 | Xây dựng mương thoát nước thôn Bù Nga (BGM.13) xã Bù Gia Mập | HT2025 |  | 2.025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập | Vốn NSTW bổ sung tại Quyết định số 1148/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ |
| 59 | Vốn chưa phân khai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 460 |  |  |  | UBND xã Bù Gia Mập | Trước ngày 01/7/2025 UBND huyện Bù Gia Mập cũ đã giao UBND xã Bù Gia Mập nhưng chưa phân khai chi tiết dự án |
| II.2 | Hoàn thiện theo bộ tiêu chí hiện hành, nâng cao chất lượng giữ vững các tiêu chí sau đạt chuẩn |  |  |  |  | 438.687 | 322.778 | 306 | 112.901 | 491 |  |  | 104.866 | 100.445 | 3.000 | 1.343 | 78 |  |  |
| a | Huyện Hớn Quản |  |  |  |  | 266.101 | 266.101 | - | - | - |  |  | 17.350 | 17.350 | - | - | - |  |  |
|  | Xã Minh Đức |  |  |  |  | 16.231 | 16.231 | - | - | - |  |  | 16.231 | 16.231 |  |  |  |  |  |
| 59 | Xây dựng mương trên tuyến đường DH. Minh Đức - Tống Lê Chân đoạn qua ấp 1, xã Minh Tâm | HT 2025 | 8140250 | 2025 |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 200 | 200 |  |  |  | UBND xã Minh Đức | Giao vốn tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của UBND huyện Hớn Quản |
| 60 | Xây dựng đường nhựa ấp 3, xã Minh Tâm nối phường Hưng Chiến, TX Bình Long | HT 2025 | 8140578 | 2025 |  | 4.599 | 4.599 |  |  |  |  |  | 4.599 | 4.599 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
| 61 | Sửa chữa nhà vệ sinh, bồn nước trường Mầm non Minh Tâm | HT 2025 | 8140248 | 2025 |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
| 62 | Xây dựng đường nhựa An Phú - Minh Tâm (đoạn Trung tâm sóc Rul đến cầu Ba Nông | HT 2025 | 8140247 | 2025 |  | 5.099 | 5.099 |  |  |  |  |  | 5.099 | 5.099 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
| 63 | Nâng cấp đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù đoạn qua trường Mầm non, Tiểu học dài 300m, từ 3m lên 5m, dày 14cm xã Minh Đức | HT 2025 | 8143213 | 2025 |  | 396 | 396 |  |  |  |  |  | 396 | 396 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
| 64 | Xây dựng đường Bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù ấp 2 dài 150m, dày 14cm xã Minh Đức | HT 2025 | 8143214 | 2025 |  | 179 | 179 |  |  |  |  |  | 179 | 179 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
| 65 | Xây dựng đường nhựa Minh Đức - Đồng Nơ (đoạn nối tiếp trại heo Hòa Phước) xã Minh Đức | HT 2025 | 8143215 | 2025 |  | 5.108 | 5.108 |  |  |  |  |  | 5.108 | 5.108 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
| 66 | Sửa chữa đường sỏi phún ấp Đồng Dầu, ấp 1A dài 2km xã Minh Đức | HT 2025 | 8143216 | 2025 |  | 350 | 350 |  |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |  | UBND xã Minh Đức |  |
|  | Xã Tân Hưng |  |  |  |  | 249.870 | 249.870 | - | - | - |  |  | 1.119 | 1.119 | - | - | - |  |  |
| 67 | Đường BTXM theo cơ chế đặc thù nội bộ nghĩa trang xã dài 280m, rộng 5m,dày 14cm |  | 8143196 | hoàn thành 100% | Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/04/2025 của UBND xã Tân Hưng | 257 | 257 |  |  |  |  |  | 257 | 257 |  |  |  | UBND xã Tân Hưng | Giao vốn tại Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện |
| 68 | Đường BTXM theo cơ chế đặc thù tổ 4 ấp Hưng Lập A,dài 70m, rộng 3m,dày 14cm |  | 8143197 | hoàn thành 100% | Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 08/04/2025 của UBND xã Tân Hưng | 50 | 50 |  |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | UBND xã Tân Hưng |  |
| 69 | Đường BTXM theo cơ chế đặc thù ấp Địa hạt dài 320m. Rộng 4m, dày 14cm, Tỉnh Bình Phước |  | 8143207 | hoàn thành 100% | Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 của UBND xã Thanh An | 249.000 | 249.000 |  |  |  |  |  | 249 | 249 |  |  |  | UBND xã Tân Hưng |  |
| 70 | Đường BTXM theo cơ chế đặc thù ấp Xa Cô dài 264m, rộng 4m, dày 14cm, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước |  | 8143208 | hoàn thành 100% | Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 của UBND xã Thanh An | 205 | 205 |  |  |  |  |  | 205 | 205 |  |  |  | UBND xã Tân Hưng |  |
| 71 | Đường BTXM theo cơ chế đặc thù ấp Thuận An dài 460m, rộng 4m , dày 14cm, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước |  | 8143209 | hoàn thành 100% | Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 của UBND xã Thanh An | 358 | 358 |  |  |  |  |  | 358 | 358 |  |  |  | UBND xã Tân Hưng |  |
| b | Huyện Lộc Ninh |  |  |  |  | 21.866 | 21.866 | - | - | - |  |  | 23.077 | 23.077 | - | - | - |  |  |
|  | Xã Lộc Quang |  |  |  |  | 5.099 | 5.099 | - | - | - |  |  | 5.912 | 5.912 | - | - | - |  |  |
| 72 | Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 9 ấp Việt Quang đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa) | HT 2025 | 8153202 | Thi công nền đường, xây mương thoát nước | 1679/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  | UBND xã Lộc Quang |  |
| 73 | Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 5 ấp Bù Tam đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa) | HT 2025 | 8153203 | Thi công nền đường, xây mương thoát nước | 1689/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 3.599 | 3.599 |  |  |  |  |  | 3.599 | 3.599 |  |  |  | UBND xã Lộc Quang |  |
| 74 | Xây dựng cổng chào xã Lộc Phú và cổng chào các ấp (8 cổng), xã Lộc Phú | HT 2025 |  | Thiết kế - lập dự toán |  |  |  |  |  |  |  |  | 813 | 813 |  |  |  | UBND xã Lộc Quang |  |
|  | Xã Lộc Hưng |  |  |  |  | 5.099 | 5.099 | - | - | - |  |  | 5.099 | 5.099 | - | - | - |  |  |
| 75 | Nâng cấp sân trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Lộc Khánh | 2025 | 8151896 | Đã hoàn thành, đang nghiệm thu | 1681/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng |  |
| 76 | Đường tổ 3 đi tổ 4, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (khu nhà máy xay lúa) | 2025 | 8149620 | Đang thi công | 1529/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 398 | 398 |  |  |  |  |  | 398 | 398 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng |  |
| 77 | Đường tổ 7, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (ông Nguyễn Phụng - Nguyễn Văn Khoa) | HT 2025 | 8149621 | Đang thi công | 1528/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 974 | 974 |  |  |  |  |  | 974 | 974 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng |  |
| 78 | Đường tổ 7, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (khu Hồ Văn Hương) | HT 2025 | 8153206 | Đang thi công | 1527/QĐ-UBND ngày 9/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 1.432 | 1.432 |  |  |  |  |  | 1.432 | 1.432 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng |  |
| 79 | Đường số 9, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh (từ trại heo LN 10 đến khu đất ông Thái Văn Thanh) | HT 2025 | 8151894 | Đang thi công | 1624/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 980 | 980 |  |  |  |  |  | 980 | 980 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng |  |
| 80 | Đường tổ 5 Chả Đôn (Từ ông Trần Ngọc Ẩn đến Tô Vĩnh Nghiêm), xã Lộc Khánh | HT 2025 | 8151895 | Đã hoàn thành, đang kiểm toán | 1623/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 của UBND huyện Lộc Ninh | 735 | 735 |  |  |  |  |  | 735 | 735 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng |  |
| 81 | Duy tu sửa chữa đường nhựa từ xóm nùng đi Cần Lê |  |  | Chuẩn bị làm |  | 180 | 180 |  |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  | UBND xã Lộc Hưng | QĐ giao vốn số 857/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 và QĐ giao vốn điều chỉnh số 1327/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 của UBND huyện |
|  | Xã Lộc Thành |  |  |  |  | 5.635 | 5.635 | - | - | - |  |  | 6.033 | 6.033 | - | - | - |  |  |
| 82 | Nâng cấp đường sỏi đỏ tổ 2 ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành (Đoạn đường nhựa nhà Dung đến nhà ông Nhâm) | HT 2025 | 8148479 | 2025 | 1403/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 83 | Nâng cấp đường nhựa liên xã Lộc Thành – Lộc Thái (đoạn từ ngã Ba Lộc Bình 1 đến cổng chào ấp Lộc Bình 2) | HT 2025 | 8148478 | 2025 | 1402/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 84 | Đường nhựa tổ 7, ấp Tân Mai đi Trung tâm hành chính xã Lộc Thành (đoạn từ đường liên xã Lộc Thành - Lộc Hưng đến ông Sơn) | HT 2025 | 8144981 | 2025 | 1235/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND huyện | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 85 | Đường nhựa tổ 1, 2, ấp Tà Tê 2 đi Trung tâm hành chính xã Lộc Thành (đoạn từ cổng chào ấp đến ông Nhiều) | HT 2025 | 8144980 | 2025 | 1234/QĐ-UBND ngày 11/4/2025 của UBND huyện | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 86 | Nâng cấp 8 phòng học lầu và 02 dãy phòng trệt; Nâng cấp sân trường lát gạch Terazzo và xây bồn hoa; nâng cao hệ thống mái che bằng sắt hiện hữu và lắp đặt mới mái che bằng sắt cho khu vui chơi vận động ngoài trời trường MG Hoa Sen | HT 2025 | 8153770 | 2025 | 1678/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 của UBND huyện | 866 | 866 |  |  |  | 1.000 |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
| 87 | Sân bê tông nhà văn hóa các ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2, tà Tê 1, tà Tê 2, Tân Mai | HT 2025 | 8155206 | 2025 | 1402/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện | 769 | 769 |  |  |  | 1.033 |  | 1.033 | 1.033 |  |  |  | UBND xã Lộc Thành |  |
|  | Xã Lộc Hòa |  |  |  |  | 6.033 | 6.033 | - | - | - |  |  | 6.033 | 6.033 | - | - | - |  |  |
| 88 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Lộc Hòa từ trạm y tế xã đến ấp 8B, xã Lộc Hòa | CT 2026 | 8128570 | Đang thi công | 1466/QĐ - UBND ngày 08/5/2025 của UBND huyện | 6.033 | 6.033 |  |  |  |  |  | 6.033 | 6.033 |  |  |  | UBND xã Lộc Thạnh |  |
| c | Huyện Bù Đốp |  |  |  |  | 12.353 | 11.132 | - | 1.221 | - |  |  | 12.353 | 11.132 | - | 1.221 | - |  |  |
| 89 | Nâng cấp , mở rộng đường GTNT ấp 6 xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp |  | 7940190 | 2025 | 764/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của UBND huyện | 6.320 | 5.099 |  | 1.221 |  |  |  | 6.320 | 5.099 |  | 1.221 |  | UBND xã Hưng Phước |  |
| 90 | Nâng cấp, mở rộng đường GTNT từ Tổ 4 ấp Tân Phước và Tổ 2 ấp Tân Hưng đi trung tâm xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp. |  | 8149218 | 2025 | 731/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của UBND huyện | 6.033 | 6.033 |  |  |  |  |  | 6.033 | 6.033 |  |  |  | UBND xã Hưng Phước |  |
| d | Huyện Bù Gia Mập |  |  |  |  | 6.218 | 5.912 | 306 | - | - |  |  | 6.218 | 6.218 | - | - | - |  |  |
|  | Xã Phước Minh |  |  |  |  | 5.099 | 5.099 | - | - | - |  |  | 5.099 | 5.099 | - | - | - |  |  |
| 91 | Xây dựng mương thoát nước thôn Bình Giai, xã Phước Minh (tuyến PM.16) | HT 2025 | 8149617 | 2025 | 778/QĐ-UBND ngày 25/04/2025 của UBND huyện | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | UBND xã Đa Kia |  |
| 92 | Xây dựng mương thoát nước thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh (tuyến PM.03; PM.41) | HT 2025 | 8149616 | 2025 | 631/QĐ-UBND ngày 16/04/2025 của UBND huyện | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | UBND xã Đa Kia |  |
| 93 | Nâng cấp sửa chữa đường, cầu đường GTNT tuyến PM.04 thôn Bình Tiến, xã Phước Minh | HT 2025 | 8149618 | 2025 | 743/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 của UBND huyện | 3.099 | 3.099 |  |  |  |  |  | 3.099 | 3.099 |  |  |  | UBND xã Đa Kia |  |
|  | Xã Đăk Ơ |  |  |  |  | 813 | 813 | - | - | - |  |  | 813 | 813 | - | - | - |  |  |
| 94 | Sửa chữa đường thôn 4 và thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ | HT 2025 | 8149622 | 2025 | 779/QĐ-UBND | 813 | 813 |  |  |  |  |  | 813 | 813 |  |  |  | UBND xã Đak Ơ |  |
|  | Xã Phú Văn |  |  |  |  | 306 | - | 306 | - | - |  |  | 306 | 306 | - | - | - |  |  |
| 95 | Mở rộng đường BTXM thôn 2 (đường gần Khu tịnh Thất) xã Phú Văn |  | 8144979 | 2025 | 872/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 của UBND huyện | 306 |  | 306 |  |  |  |  | 306 | 306 |  |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| đ | H Phú Riềng |  |  |  |  | 105.822 | 10.811 | - | 92.800 | - |  |  | 20.979 | 17.857 | 3.000 | 122 | - |  |  |
|  | Xã Long Tân |  |  |  |  | 30.411 | 6.911 | - | 23.500 | - |  |  | 8.099 | 5.099 | 3.000 | - | - |  |  |
| 96 | Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân –Tân Hưng, Hớn Quản kết nối ĐT758 | CT sang 2026 | 8132594 | 2024-2026 | 489/QĐ-UBND ngày 04/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 23.500 |  |  | 23.500 |  | 23.500 |  | 4.879 | 1.879 | 3.000 |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 97 | Duy tu, sửa chữa đường thôn 5: đoạn từ nhà ông Hoan Diễm đến tiếp giáp đường quy hoạch số 2) |  |  | 2025 |  | 379 | 379 |  |  |  |  |  | 379 | 379 |  |  |  | UBND xã Long Hà |  |
| 98 | Giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân - Tân Hưng Hớn kết nối DT758 | HT 2025 | 8113602 | 2024-2025 | 3326/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  | 1.000 | 779 | 779 |  |  |  | UBND xã Long Hà |  |
| 99 | Giải phóng mặt bằng và mở rộng đường giao thông từ xã kết nối cầu Long Tân - Long Hà | HT 2025 | 8113603 | 2024-2025 | 3324/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  | 2.345 | 1.530 | 1.530 |  |  |  | UBND xã Long Hà |  |
| 100 | Láng nhựa tuyến đường thôn 5: giáp khu hậu cần Quốc phòng kết nối thôn 5, thôn 6 |  |  | 2025 |  | 532 | 532 |  |  |  |  |  | 532 | 532 |  |  |  | UBND xã Long Hà |  |
|  | Xã Long Bình |  |  |  |  | 40.800 | - | - | 40.800 | - |  |  | 5.099 | 5.099 | - | - | - |  |  |
| 101 | Giải phóng mặt bằng và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng | HT2025 | 8117995 | Thực hiện được 80% tiến độ dự án | 3416/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 | 3.000 |  |  | 3.000 |  | 3.000 | 2.192 | 322 | 322 |  |  |  | UBND xã Bình Tân |  |
| 102 | Nâng cấp, sửa chữa hàng rào trung tâm văn hoá xã | HT2025 | 8158807 |  | 1859/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | UBND xã Bình Tân |  |
| 103 | Nâng cấp đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng | CT sang 2026 | 8132595 | 2024-2026 | 450/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 14.500 |  |  | 14.500 |  | 14.500 |  | 2.200 | 2.200 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| 104 | Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Long Bình đi xã Đakia, Bù Gia Mập (đoạn ĐT.757b- tuyến Long Hưng –Long Bình) | CT sang 2026 | 8098515 | 2024-2026 | 451/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 23.000 |  |  | 23.000 |  | 23.000 |  | 2.277 | 2.277 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
|  | Xã Long Hà |  |  |  |  | 32.400 | 3.900 | - | 28.500 | - |  |  | 6.033 | 6.033 | - | - | - |  |  |
| 105 | Sửa chữa hội trường nhà văn hóa xã | HT 2025 |  | 2025 | 2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  | UBND xã Long Hà |  |
| 106 | Sửa chữa nâng cấp láng nhựa đường thôn Bù Ka I ra trung tâm xã (từ nhà ông Phạm Thanh Dũng đến đường liên xã Long Hà - Long Hưng) | HT 2025 |  | 2025 | 746/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 3400 | 3.400 |  |  |  |  |  | 3.400 | 3.400 |  |  |  | UBND xã Long Hà |  |
| 107 | Nâng cấp đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé –xã Long Hà | CT sang 2026 | 8132598 | 2024-2026 | 448/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 28.500 |  |  | 28.500 |  | 28.500 |  | 2.133 | 2.133 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
|  | Xã Phước Tân |  |  |  |  | 1.158 | - | - | - | - |  |  | 813 | 813 | - | - | - |  |  |
| 108 | Đường BTXM, GTNT Bàu Đĩa: Đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Chi đến ông Hoàng Văn Chung | HT 2025 | 8146564 | 2025 | 868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 | 648 |  |  |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  |  | UBND xã Phú Trung |  |
| 109 | Đường BTXM, GTNT thôn Đồng Tháp: Đoạn từ đường Phước Tân - Phú Trung đến ông Hứa Văn Niệm 270m | HT 2025 | 8146562 | 2025 | 868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 | 257 |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 |  |  |  | UBND xã Phú Trung |  |
| 110 | Xây dựng sân BTXM trường Mẫu giáo Phước Tân (điểm chính) | HT 2025 | 8146563 | 2025 | 868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 | 102 |  |  |  |  |  |  | 68 | 68 |  |  |  | UBND xã Phú Trung |  |
| 111 | Sửa chữa hàng rào trường TH&THCS Trần Phú | HT 2025 | 8158808 | 2025 | 868/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 | 151 |  |  |  |  |  |  | 145 | 145 |  |  |  | UBND xã Phú Trung |  |
|  | Xã Phú Trung |  |  |  |  | 1.053 | - | - | - | - |  |  | 935 | 813 | - | 122 | - |  |  |
| 112 | Hoàn thiện công trình phụ trợ các trường học | HT 2025 | 8151907 | 2025 | 1522/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 | 863 |  |  |  |  |  |  | 764 | 642 |  | 122 |  | UBND xã Phú Trung |  |
| 113 | Xây dựng cổng, hàng rào, sân bê tông xi măng Trạm y tế xã | HT 2025 | 8150852 | 2025 | 1403/QĐ-UBND ngày 7/5/2025 | 190 |  |  |  |  |  |  | 171 | 171 |  |  |  | UBND xã Phú Trung |  |
| e | Huyện Bù Đăng |  |  |  |  | 26.327 | 6.956 | - | 18.880 | 491 |  |  | 24.889 | 24.811 | - | - | 78 |  |  |
| 114 | Thâm nhập nhựa và xây mương, cống thoát nước tuyến đường thôn 9 (sóc ông La) đi thôn 6, xã Thống Nhất | HT2025 | 8143226 | 2025 | QĐ 727/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 5.200 |  |  | 5.200 |  | 5.200 |  | 5.099 | 5.099 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 115 | Nâng cấp, sửa chữa và xây mương, cống thoát nước các tuyến đường thôn 1, thôn 2, thôn 4, thôn 5 (khu dốc ngầm; khu Bảy Liếm; khu Chung chiều, suối Đak Bui) - xã Đường 10 | HT2025 | 8143225 | 2025 | QĐ 728QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 4.055 |  |  | 4.055 |  | 4.055 |  | 3.790 | 3.790 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 116 | Nâng cấp, mở rộng đường BTXM từ ngã tư Hội trường thôn 4 đến nhà ông Tịnh bò - xã Đoàn Kết | HT2025 | 8143229 | 2025 | QĐ Số 729/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 2.600 |  |  | 2.600 |  | 2.600 |  | 2.400 | 2.400 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 117 | Nâng cấp, mở rộng đường tránh lũ thôn 3 đi thôn 4, xã Đoàn Kết (khu Sân bay Vĩnh Thiện cũ) | HT2025 | 8150864 | 2025 | QĐ Số 1079/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 | 3.245 |  |  | 3.245 |  | 3.245 |  | 3.033 | 3.033 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 118 | Xây dựng mương thoát nước tuyến đường Thọ Sơn đi Đăk Nhau (đoạn qua thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn) | HT2025 | 8143231 | 2025 | QĐ 733/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 3.780 |  |  | 3.780 |  | 3.780 |  | 3.533 | 3.533 |  |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 119 | Xâ+B201:W202y dựn+B201:W202g cổng hàng rào nghĩa trang Thôn 4 xã Đăng Hà | HT 2025 | 8155678 | 2025 | Quyết định số 703/QĐ-UBND | 328 | 307 |  |  | 21 |  |  | 328 | 307 |  |  | 21 | UBND xã Phước Sơn |  |
| 120 | Xây dựng đường điện chiếu sáng năng lượng mặt trời từ ấp 3 ra ấp 6 trên trục DT 755 và ấp 1 đi Thống Nhất | HT 2025 | 8148461 | 2024-2025 | Quyết định số 703/QĐ-UBND | 870 | 813 |  |  | 57 |  |  | 870 | 813 |  |  | 57 | UBND xã Phước Sơn |  |
| 121 | Xây dựng mương thoát nước khu TTHC xã Đường 10 | HT 2025 | 8144978 | 2025 | Số 859/QĐ-UBND ngày 22/04/2025 | 566 | 529 |  |  | 37 |  |  | 529 | 529 |  |  |  | UBND xã Đak Nhau |  |
| 122 | Đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời các tuyến đường: Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 và Thôn 5 xã Đường 10 | HT 2025 | 8149221 | 2025 | Số 1022/QĐ-UBND ngày 06/05/2025 | 428 | 400 |  |  | 28 |  |  | 400 | 400 |  |  |  | UBND xã Đak Nhau |  |
| 123 | Đầu tư loa thông minh và camera an ninh trên địa bàn xã Đường 10 | HT 2025 | 8154646 | 2025 | Số 1291/QĐ-UBND ngày 30/05/2025 | 407 | 380 |  |  | 27 |  |  | 380 | 380 |  |  |  | UBND xã Đak Nhau |  |
| 124 | Nâng cấp, sửa chữa đường từ Nhà văn hóa thôn Đak Nung đi thôn Đăng Lang xã Đak Nhau | HT 2025 | 8157198 | 2025 | Số 1500/QĐ-UBND ngày 16/06/2025 | 870 | 813 |  |  | 57 |  |  | 813 | 813 |  |  |  | UBND xã Đak Nhau |  |
| 125 | Đầu tư đường BTXM ngã 3 nội đồng thôn 3 (kéo dài kết nối qua thôn 4) xã Đoàn Kết | HT 2025 | 8149276 | 2025 | 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 647 | 600 |  |  | 47 |  |  | 600 | 600 |  |  |  | UBND xã Bù Đăng |  |
| 126 | Xây dựng,nâng cấp,sửa chữa một số hạng mục trường Tiểu Học Thọ Sơn(điểm lẻ thôn Sơn Lập,điểm lẻ thôn Sơn Thọ(CTMT:10492) | HT 2025 | 8146566 | 2025 | 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 2.675 | 2.500 |  |  | 175 |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  |  | UBND xã Thọ Sơn |  |
| 127 | Xây dựng hệ thống đường đèn điện chiếu sáng năng lượng mặt trời tuyến đường thôn 3 xã Đồng Nai | HT 2025 | 8150865 | 2025 | 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 328 | 307 |  |  | 21 |  |  | 307 | 307 |  |  |  | UBND xã Thọ Sơn |  |
| 128 | Mua sắm trang thiết bị máy tính Trường TH & THCS Nghĩa Bình |  | 8149619 | Đã Thanh toán | 703/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 328 | 307 |  |  | 21 |  |  | 307 | 307 |  |  |  | UBND xã Nghĩa Trung |  |
| II.3 | Các xã phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao năm 2025 |  |  |  |  | 67.839 | - | 37.479 | 29.909 | 110 |  |  | 50.979 | - | 50.979 | - | - |  |  |
| a | Huyện Đồng Phú |  |  |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  |
| 129 | Mở rộng đường từ trung tâm xã đi Thạch Màng (đoạn từ ngã ba Đồng Bia đến ngã tư Ba Phương Út Linh) | HT 2025 | 7895798 | 2025 | Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú | 6.000 |  | 6.000 |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  | UBND xã Tân Lợi |  |
| b | Huyện Lộc Ninh |  |  |  |  | 12.000 | - | 12.000 | - | - |  |  | 12.000 |  | 12.000 | - |  |  |  |
| 130 | Đường nhựa tổ 3, tổ 4 , ấp 1 , xã Lộc Thiện |  | 8147543 | 2025-2026 | 1430/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  | UBND xã Lộc Tấn |  |
| 131 | Nâng cấp đường liên xã đoạn từ QL13 đến cầu Năm Thành, xã Lộc Thạnh | HT 2025 | 8153894 | Đang thi công | 1680/QĐ-UBND ngày 20/5/2025 | 2.200 |  | 2.200 |  |  |  |  | 2.200 |  | 2.200 |  |  | UBND xã Lộc Thạnh |  |
| 132 | Mương thoát nước ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh (Đoạn từ hộ ông Bùi Văn Đăng đến đập Lộc Thạnh) | HT 2025 | 8153893 | Chưa làm | 1625/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 | 1.700 |  | 1.700 |  |  |  |  | 1.700 |  | 1.700 |  |  | UBND xã Lộc Thạnh |  |
| 133 | Mương thoát nước ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh (Đoạn từ hộ ông Nguyễn Thế Cần đến hộ ông Đàm Đình Quân) | HT 2025 | 8153892 | Chưa làm | 1687/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 600 |  |  | UBND xã Lộc Thạnh |  |
| 134 | Mương thoát nước đường ĐT754 (đoạn từ hộ ông Vinh đến kênh N1), xã Lộc Thạnh | HT 2025 | 8149730 | Chưa làm | 1526/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 | 1.500 |  | 1.500 |  |  |  |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  | UBND xã Lộc Thạnh |  |
| c | Huyện Hớn Quản |  |  |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  |
| 135 | Nâng cấp TTVH - TDTT và HTCĐ xã Tân Lợi | HT 2025 | 8137959 | 2025 | 90/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 640 |  | 640 |  |  |  |  | 640 |  | 640 |  |  | UBND xã Tân Quan |  |
| 136 | XD nhà VH ấp Ấn Lợi, xã Tân Lợi | HT 2025 | 8137960 | 2025 | 85/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 1.466 |  | 1.466 |  |  |  |  | 1.466 |  | 1.466 |  |  | UBND xã Tân Quan |  |
| 137 | NC nhà VH ấp sóc Trào A, xã Tân Lợi | HT 2025 | 8137962 | 2025 | 86/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 641 |  | 641 |  |  |  |  | 641 |  | 641 |  |  | UBND xã Tân Quan |  |
| 138 | XD nhà VH ấp Phú Miêng, xã Tân Lợi | HT 2025 | 8138282 | 2025 | 87/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 1.174 |  | 1.174 |  |  |  |  | 1.174 |  | 1.174 |  |  | UBND xã Tân Quan |  |
| 139 | XD nhà VH ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi | HT 2025 | 8138279 | 2025 | 88/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 840 |  | 840 |  |  |  |  | 840 |  | 840 |  |  | UBND xã Tân Quan |  |
| 140 | XD nhà VH ấp Bà Lành, xã Tân Lợi | HT 2025 | 8137961 | 2025 | 89/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 1.239 |  | 1.239 |  |  |  |  | 1.239 |  | 1.239 |  |  | UBND xã Tân Quan |  |
| d | Huyện Phú Riềng |  |  |  |  | 18.500 | - | - | 18.500 | - |  |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  |  |  |
| 141 | Nâng cấp, mở rộng đường Thôn 6 từ trung tâm xã Long Tân kết nối với đường liên huyện Phú Riềng - Hớn Quản | CT sang 2026 | 8132597 | 2024-2026 | 637/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Phú Riềng | 18.500 |  |  | 18.500 |  | 18.500 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  | Ban QLDA khu vực Phú Riềng |  |
| đ | Huyện Bù Gia Mập |  |  |  |  | 6.320 | - | 5.979 | - | - |  |  | 5.979 | - | 5.979 | - | - |  |  |
| 142 | Xây dựng đường BTXM từ thôn 19/5 đến đồi ông Cao, xã Đức Hạnh (ĐHA.01) | HT2025 | 8146153 | 2025 | 864/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 | 990 |  | 649 |  |  |  |  | 649 |  | 649 |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| 143 | Xây dựng đường BTXM vào trạm y tế xã Đức Hạnh (tuyến N3) | HT2025 | 8146151 | 2025 | 866/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 114 |  | 114 |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| 144 | Nâng cấp, mở rộng đường vào nghĩa trang nhân dân xã Đức Hạnh và đường nội bộ nghĩa trang | HT2025 | 8146154 | 2025 | 867/QĐ-UBND ngày 5/5/2025 | 795 |  | 795 |  |  |  |  | 795 |  | 795 |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| 145 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu tái định cư thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (ĐHA 25 và ĐHA 26) | HT 2025 | 8150856 | 2025 | 800/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  |  | 1.200 |  | 1.200 |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| 146 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ trung tâm xã đến tuyến đường ĐH 06 xã Đức Hạnh ĐHA 10 | HT 2025 | 8146846 | 2025 | 682/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 2.135 |  | 2.135 |  |  |  |  | 2.135 |  | 2.135 |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| 147 | Nâng cấp mở rộng tuyến đường GTNT thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh (ĐHA 09) và tuyến đường xóm mới (ĐHA 29) | HT 2025 | 8150859 | 2025 | 801/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 | 1.086 |  | 1.086 |  |  |  |  | 1.086 |  | 1.086 |  |  | UBND xã Phú Nghĩa |  |
| e | Huyện Bù Đốp cũ |  |  |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  |
| 148 | Nâng cấp láng nhựa đường ấp Tân Thuận, ấp Soc Niê, ấp Tân An đi trung tâm xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp | HT2025 | 8149624 |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  | UBND xã Tân Tiến |  |
| g | Huyện Bù Đăng |  |  |  |  | 13.019 | - | 1.500 | 11.409 | 110 |  |  | 12.000 | - | 12.000 | - | - |  |  |
| 149 | Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường 01,2B, số 3 Trung tâm xã Đường 10 | HT2025 | 8159225 |  | QĐ 919/QĐ-UBND ngày 23/04/2025 | 6.380 |  |  | 6.380 |  | 6.380 |  | 6.000 |  | 6.000 |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 150 | Nâng cấp, mở rộng đường xóm Hồn Việt - thôn 3, xã Đoàn Kết. 8143230 | HT2025 | 8143230 | 2025 | QĐ 731/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 3.424 |  |  | 3.424 |  | 3.424 |  | 3.000 |  | 3.000 |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 151 | Xây dựng mái che và nhà tập thể thao Trường TH Đoàn Kết. 8143227 | HT2025 | 8143227 | 2025 | QĐ 732/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 1.605 |  |  | 1.605 |  | 1.605 |  | 1.500 |  | 1.500 |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| 152 | Đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời các tuyến đường: Tổ 2, thôn 1; Quốc lộ 14, thôn 2; đi Dốc bà Tham, thôn 5; ông Vệ, thôn 6 xã Đoàn Kết | HT 2025 | 8153032 | 2025 | 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 | 647 |  | 600 |  | 47 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | UBND xã Bù Đăng |  |
| 153 | Đầu tư 30 cụm loa thông minh trên địa bàn xã Đoàn Kết | HT 2025 | 8149273 | 2025 | 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 | 963 |  | 900 |  | 63 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | UBND xã Bù Đăng |  |
| II.4 | Các xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu 2025 |  |  |  |  | 37.134 | - | 24.724 | 9.478 | 2.932 |  |  | 34.000 | - | 34.000 | - | - |  |  |
| a | Huyện Đồng Phú |  |  |  |  | 6.770 | - | - | 6.000 | 770 |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  |
| 154 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường Thuận Phú 1 từ ngã ba nhà thờ đến hộ bà Nguyễn Thị Ninh | 2025 | 8157196 | 2025 | 1612/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú | 938 |  |  | 750 | 188 |  |  | 750 |  | 750 |  |  | UBND xã Thuận Lợi |  |
| 155 | Nâng cấp láng nhựa đường GTNT ấp Đồng Búa từ DT758 - trại gà Hùng Nhơn đến ngã ba nhà văn hóa | 2025 | 8157197 | 2025 | 1613/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú | 2.906 |  |  | 2.470 | 436 |  |  | 2.470 |  | 2.470 |  |  | UBND xã Thuận Lợi |  |
| 156 | Xây dựng Công viên tượng đài xã Thuận Phú | 2025 | 8157201 | 2025 | 1614/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND huyện Đồng Phú | 2.926 |  |  | 2.780 | 146 |  |  | 2.780 |  | 2.780 |  |  | UBND xã Thuận Lợi |  |
| b | Huyện Bù Đăng |  |  |  |  | 7.482 | - | 2.750 | 3.478 | 1.254 |  |  | 6.000 | - | 6.000 | - | - |  |  |
| 157 | Đầu tư mở rộng đường BTXM Thôn 8, xã Bom Bo |  | 8149229 | Năm 2025 | QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 2.025 |  | 900 |  | 1.125 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | UBND xã Bom Bo |  |
| 158 | Mua sắm các thiết bị và xử lý bảo vệ môi trường xã Bom Bo |  | 8145472 | Năm 2025 | QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 107 |  | 100 |  | 7 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | UBND xã Bom Bo |  |
| 159 | Mương thoát nước khu trung tâm thương mại xã Bom Bo |  | 8143811 | Năm 2025 | QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 1.230 |  | 1.150 |  | 80 |  |  | 1.150 |  | 1.150 |  |  | UBND xã Bom Bo |  |
| 160 | Đầu tư các thiết chế thôn thông minh; Loa thông minh; Camera an ninh trên địa bàn xã Bom Bo |  | 8150839 | Năm 2025 | QĐ số 703/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND huyện Bù Đăng | 642 |  | 600 |  | 42 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | UBND xã Bom Bo |  |
| 161 | Thảm bê tông nhựa một số tuyến đường Trung tâm thôn 3, xã Bom Bo | HT2025 | 8143813 |  | 764/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 | 3.478 |  |  | 3.478 |  | 3.478 |  | 3.250 |  | 3.250 |  |  | Ban QLDA khu vực Bù Đăng |  |
| c | Thành phố Đồng Xoài |  |  |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  |
| 162 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Việt Út, ấp 7, xã Tân Thành | HT2025 | 8154651 | 2025 | QĐ số 94/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 | 5.500 |  | 5.500 |  |  |  |  | 5.500 |  | 5.500 |  |  | UBND phường Đồng Xoài |  |
| d | Thị xã Bình Long |  |  |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  |
| 163 | Nâng cấp, mở rộng TL.T64 (đoạn từ đường bao quanh vùng điện nhà máy xi măng Bình Phước đến nhà ông Phan Văn Thuần | HT2025 | 8144974 | 2025 | QĐ số 634/QĐ-UBND ngày 16/4/2025 | 5.500 |  | 5.500 |  |  |  |  | 5.500 |  | 5.500 |  |  | UBND phường An Lộc |  |
| e | Thị xã Chơn Thành |  |  |  |  | 6.382 | - | 5.474 | - | 908 |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  |
| 164 | Nâng cấp tuyến đường tổ 1, ấp 2 xã Minh Thắng | HT 2025 | 8149222 | 2025 | Số 1422/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 | 1.213 |  | 849 |  | 364 | 875 |  | 875 |  | 875 |  |  | UBND xã Nha Bích |  |
| 165 | Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tuyến đường ấp 2 đến trung tâm xã Minh Thắng | HT 2025 | 8149162 | 2025 | Số 1423/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 | 1.150 |  | 1.150 |  |  | 1.150 |  | 1.150 |  | 1.150 |  |  | UBND xã Nha Bích |  |
| 166 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ấp 3 và ấp 5 đến trung tâm xã Minh Thắng | HT 2025 | 8149158 | 2025 | Số 1424/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 | 975 |  | 975 |  |  | 975 |  | 975 |  | 975 |  |  | UBND xã Nha Bích |  |
| 167 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào nhà văn hoá ấp 4 đến trung tâm xã Minh Thắng | HT 2025 | 8149159 | 2025 | Số 1425/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 | 925 |  | 925 |  |  | 925 |  | 925 |  | 925 |  |  | UBND xã Nha Bích |  |
| 168 | Duy tu, sửa chữa tuyến đường trục chính ấp 1, xã Minh Thắng nối với đường ĐH09 | HT 2025 | 8149160 | 2025 | Số 1426/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 | 919 |  | 735 |  | 184 | 735 |  | 735 |  | 735 |  |  | UBND xã Nha Bích |  |
| 169 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tổ 1, ấp 7, xã Minh Thắng | HT 2025 | 8149161 | 2025 | Số 1427/QĐ-UBND ngày 29/04/2025 | 1.200 |  | 840 |  | 360 | 840 |  | 840 |  | 840 |  |  | UBND xã Nha Bích |  |
| f | Thị xã Phước Long |  |  |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  | 5.500 | - | 5.500 | - | - |  |  |
| 170 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số; Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng | HT 2025 | 8151906 | 2025 | 708/QĐ-UBND ngày 12/5/2025 của UBND thị xã Phước Long | 490 |  | 490 |  |  |  |  | 490 |  | 490 |  |  | UBND phường Phước Bình |  |
| 171 | Sửa chữa trường Mẫu giáo Hương Sen” thay thế cho dự án “Hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Giang” (do hiện trạng các phòng học tại trường Mẫu giáo Hương Sen đã được đầu tư từ năm 2015 đến nay đã bị xuống cấp, cần thiết nâng cấp, sửa chữa để phục vụ việc giảng dạy và học tập | HT 2025 | 8149228 | 2025 | 657/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 của UBND thị xã Phước Long | 311 |  | 311 |  |  |  |  | 311 |  | 311 |  |  | UBND phường Phước Bình |  |
| 172 | Vá dặm mặt đường, nạo vét gia cố mương thoát nước các tuyến đường nội ô thôn Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2 | HT 2025 | 8146847 | 2025 | 654/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND thị xã Phước Long | 3.449 |  | 3.449 |  |  |  |  | 3.449 |  | 3.449 |  |  | Ban QLDA khu vực Phước Long |  |
| 173 | Đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng các giao lộ giao thông nội ô xã | HT 2025 | 8146848 | 2025 | 655/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của UBND thị xã Phước Long | 1.250 |  | 1.250 |  |  |  |  | 1.250 |  | 1.250 |  |  | Ban QLDA khu vực Phước Long |  |