

Phụ lục VIII.3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh 
(cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	THỊ XÃ CHƠN THÀNH
	 
	 
	 
	             639.624 
	         27.482 
	            162.279 
	       297.547 
	           -   
	       152.316 
	 

	A
	KHỐI THỊ XÃ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng Trường MN Nha Bích đạt chuẩn
	5134/QĐ-UBND
24/12/2020
	              16.526 
	              16.145 
	                    183 
	 
	 
	 
	 
	               183 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	2
	Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A đạt chuẩn
	5084/QĐ-UBND
24/12/2020
	              27.428 
	              26.300 
	                    759 
	 
	 
	               759 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	3
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm chính trị thị xã Chơn Thành
	 
	                4.976 
	                6.750 
	                  4.963 
	 
	 
	               687 
	 
	            4.276 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	4
	Cải tạo, sửa chữa Phòng Kinh tế
	2898/QĐ-UBND
23/10/2023
	                2.000 
	                1.875 
	                  1.075 
	 
	 
	            1.075 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	5
	Cải tạo, sửa chữa Phòng Giáo dục và Đào tạo
	2897/QĐ-UBND
23/10/2023
	                4.500 
	                4.255 
	                  1.813 
	 
	 
	            1.813 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	6
	Cải tạo, sửa chữa Phòng Tài nguyên và Môi trường
	2900/QĐ-UBND
23/10/2023
	                5.000 
	                4.675 
	                  1.522 
	 
	 
	            1.522 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	7
	Cải tạo, sửa chữa Phòng TC-KH và Ban QLDA ĐTXD
	2896/QĐ-UBND
23/10/2023
	                4.500 
	                4.215 
	                  1.804 
	 
	 
	               888 
	 
	               916 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	8
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã
	2899/QĐ-UBND
23/10/2023
	                1.500 
	                1.360 
	                    608 
	 
	 
	               608 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	9
	Cải tạo, sửa chữa phòng QLĐT và Phòng LĐ-TB&XH
	1554/QĐ-UBND  15/6/2023
	                5.000 
	                4.800 
	                  1.824 
	 
	 
	            1.824 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	10
	Cải tạo, sửa chữa nhà công vụ và nhà ăn UBND thị xã Chơn Thành
	3191/QĐ-UBND  23/11/2023
	                3.500 
	                3.150 
	                  1.473 
	 
	 
	 
	 
	            1.473 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	11
	Cải tạo, sửa chữa Hội trường và trụ sở Thị ủy Chơn Thành
	3190/QĐ-UBND  23/11/2023
	                6.500 
	                6.455 
	                  4.182 
	 
	 
	            1.231 
	 
	            2.951 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	12
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường cao Bá Quát (đoạn từ đường QL13 đến đường Nguyễn Văn Linh
	3725/QĐ-UBND
30/12/2022
	                3.000 
	                2.700 
	                    692 
	 
	 
	 
	 
	               692 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	13
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Âu Cơ, thị trấn Chơn Thành
	3726/QĐ-UBND
30/12/2022
	                2.000 
	                1.800 
	                  1.107 
	 
	 
	               625 
	 
	               482 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	14
	Sửa chữa đường dây và thay thế trạm biến áp cho Hội trường và trụ sở HĐND-UBND thị xã Chơn Thành
	3512/QĐ-UBND
29/12/2023
	                1.200 
	                1.100 
	                    138 
	 
	 
	 
	 
	               138 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	15
	Đường ĐH 01 (Nha Bích - Minh Thành - Minh Hưng): Kết nối xã Nha Bích với phường Minh Thành và phường Minh Hưng
	3437/QĐ-UBND
29/10/2019
	              56.000 
	 
	                  3.809 
	 
	 
	               460 
	 
	            3.349 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	16
	Đường ĐH 05 (ngã tư Ngọc Lầu - Minh Hưng): Kết nối phường Minh Long với phường Minh Hưng ra TTHC thị xã Chơn Thành
	3026/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 
	              69.000 
	              37.115 
	                    665 
	 
	 
	 
	 
	               665 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	17
	Đường ĐH 15 (ranh Minh Hưng - Chơn Thành): Kết nối phường Hưng Long (thị trấn Chơn Thành) với phường Minh Hưng
	3438/QĐ-UBND
29/10/2019
	              62.000 
	                7.380 
	                    735 
	 
	 
	               685 
	 
	                 50 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	18
	Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để hình thành các phường của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	2270/QĐ-UBND ngày 29/10/2019
	            139.554 
	              14.200 
	                  2.690 
	 
	 
	            2.212 
	 
	               478 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	19
	Xây dựng 01 km đường ĐT 751 từ ngã tư Chơn Thành đi Minh Long (đoạn từ Km1+20 đến Km2+00) huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	1992/QĐ-UBND ngày 16/10/2017
	              22.000 
	                1.010 
	                  1.007 
	 
	 
	 
	 
	            1.007 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	20
	Đường ĐT 756B (Nha Bích - Tân Quan), huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	911/QĐ-UBND ngày 24/6/2019
	              20.000 
	                  400 
	                    398 
	 
	 
	 
	 
	               398 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	21
	Xây dựng đường trục chính Khu dân cư Thành Tâm
	4288/QĐ-UBND
09/11/2020
	              24.000 
	              21.000 
	                      51 
	 
	 
	 
	 
	                 51 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	22
	Xây dựng đường N1 nối dài, N2, N3. D6 - Khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi
	2956/QĐ-UBND
24/6/2021
	              27.550 
	              23.590 
	                      45 
	 
	 
	 
	 
	                 45 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	23
	Xây dựng đường N4, N5, D7, D8, D9, D10, D11 - Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi
	2955/QĐ-UBND
24/6/2021
	              30.000 
	              28.900 
	                  1.399 
	 
	 
	 
	 
	            1.399 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	24
	Xây dựng đường đấu nối từ đường ĐH05 đến đường ĐH239 (Trừ Văn Thố), xã Minh Long
	3605/QĐ-UBND ngày 18/8/2021
	              45.000 
	              38.085 
	                      16 
	 
	 
	 
	 
	                 16 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	25
	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 239 (Trừ Văn Thố)
	4601/QĐ-UBND ngày 09/9/2021
	              79.000 
	              74.515 
	                15.787 
	            7.000 
	 
	            4.000 
	 
	            4.787 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	26
	Vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội năm 2025
	1646/QĐ-UBND ngày 31/10/2024
	                3.000 
	                3.000 
	                  3.000 
	 
	 
	            3.000 
	 
	 
	Ngân hàng chính sách Xã hội, Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Phòng giao dịch Chơn Thành

	27
	Xây dựng KHB và 06 phòng học lầu kèm theo trang thiết bị Trường TH&THCS Lương Thế Vinh
	582/QĐ-UBND  09/04/2024
	              11.000 
	              10.700 
	                  2.092 
	 
	 
	            1.860 
	 
	               232 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	28
	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường Ngô Tất Tố, thị trấn Chơn Thành
	3724/QĐ-UBND
30/12/2022
	                7.000 
	                6.490 
	                  4.404 
	 
	 
	 
	 
	            4.404 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	29
	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, thị trấn Chơn Thành
	1718/QĐ-UBND
24/7/2023
	            120.000 
	            108.000 
	              104.000 
	 
	 
	         104.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	30
	Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Hưng, phường Hưng Long
	2277/QĐ-UBND 
06/9/2023
	              55.100 
	              49.500 
	                29.201 
	 
	 
	           25.000 
	 
	            4.201 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	31
	Cải tạo, kè bờ Suối Đôi (dài 2,5 km)
	1135/QD-UBND
27/5/2022
	              80.000 
	              72.000 
	                21.300 
	 
	 
	           21.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	32
	Cải tạo, kè bờ Suối Bến Đình (đoạn từ cầu xe lửa đến đường liên KP4 - KP5)
	1537/QĐ-UBND
27/5/2022
	              30.000 
	              27.000 
	                  8.192 
	 
	 
	            3.240 
	 
	            4.952 
	Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành

	33
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Thành Tâm, huyện Chơn Thành
	3167/QĐ-UBND ngày 22/11/2023
	            360.000 
	                  440 
	                    430 
	 
	 
	 
	 
	               430 
	UBND phường Chơn Thành

	B
	KHỐI XÃ, PHƯỜNG
	 
	 
	 
	                      -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà vệ sinh và hàng rào trường TH & THCS Lương Thế Vinh
	119/QĐ - UBND
ngày 12/4/2023
	                1.114 
	                1.114 
	                  1.114 
	 
	 
	            1.114 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	2
	Xây dựng trạm y tế Phường Minh Hưng (xã Minh Hưng cũ)
	120/QĐ-UBND 
ngày 01/03/2023
	                6.000 
	                5.885 
	                  2.984 
	 
	 
	            1.500 
	 
	            1.484 
	UBND Phường Minh Hưng

	3
	Sửa chữa 04 phòng học của trường Tiểu học Minh Hưng A
	292/QĐ-UBND ngày 10/9/2024
	                1.250 
	                1.130 
	                  1.127 
	 
	 
	            1.127 
	 
	 
	UBND Phường Minh Hưng

	4
	Xây dựng Trường TH&THCS Minh Long đạt chuẩn
	 98/QĐ-UBND ngày
 24/5/2023 
	              23.000 
	              23.000 
	                11.497 
	 
	 
	            3.500 
	 
	            7.997 
	UBND Phường Minh Hưng

	5
	Nâng cấp mở rộng đường Minh Thành - An Long
	170/QĐ-UBND
 ngày 22/11/2023
	            120.000 
	            102.800 
	                52.093 
	 
	 
	           10.000 
	 
	           42.093 
	UBND Phường Chơn Thành 

	6
	Nâng cấp, mở rộng đường ngang Trung tâm ấp 6, xã Nha Bích
	204/QĐ-UBND ngày 30/12/2022
	                8.200 
	                8.100 
	                  4.588 
	 
	 
	            4.410 
	 
	               178 
	UBND xã Nha Bích

	7
	Xây dựng nhà ở doanh trại Công an xã Nha Bích
	50/QĐ-UBND ngày 30/01/2024
	                1.250 
	                1.155 
	                  1.154 
	 
	 
	            1.154 
	 
	                 -   
	UBND xã Nha Bích

	8
	Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng đường vào nhà văn hoá ấp 7 xã Minh Thắng ( MDA: 7954740)
	 62/QĐ-UBND, ngày 10/5/2022 
	              11.000 
	              11.000 
	                  4.472 
	            1.500 
	 
	 
	 
	            2.972 
	UBND xã Nha Bích

	9
	Xây dựng Trạm Y tế xã Minh Thắng
	 190/QĐ-UBND, ngày 19/9/2023 
	                6.000 
	                5.880 
	                  2.977 
	 
	 
	            1.500 
	 
	            1.477 
	UBND xã Nha Bích

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường DH09 đoạn qua xã Minh Thắng
	 50/QĐ-UBND, ngày 08/3/2023 
	              18.000 
	              18.000 
	                12.842 
	            3.500 
	 
	            1.000 
	 
	            8.342 
	UBND xã Nha Bích

	11
	Nâng cấp đường GTNT ấp 5, xã Minh Lập
	 540/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 
	                3.800 
	                2.950 
	                  1.752 
	 
	 
	 
	 
	            1.752 
	UBND xã Nha Bích

	12
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 8-10-11, ấp 3 xã Minh Lập (8016644)
	  36/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 
	              19.000 
	              16.513 
	                10.629 
	            2.837 
	 
	 
	 
	            7.792 
	UBND xã Nha Bích

	13
	Nâng cấp, mở rộng đường ấp 6 đi ấp 1, xã Minh Lập
	 659/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 
	              12.422 
	              12.422 
	                  7.753 
	 
	 
	            5.000 
	 
	            2.753 
	UBND xã Nha Bích

	14
	Xây dựng Trạm y tế xã Minh Lập
	 67/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 
	                6.000 
	                6.000 
	                  2.921 
	 
	 
	            1.500 
	 
	            1.421 
	UBND xã Nha Bích

	15
	Xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường THCS Minh Lập đạt chuẩn
	 
	                3.000 
	                3.000 
	                  2.928 
	            2.928 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nha Bích

	16
	Xây dựng, cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trường Tiểu học Minh Lập
	 216/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 
	                2.250 
	                2.250 
	                  2.208 
	 
	 
	 
	 
	            2.208 
	UBND xã Nha Bích

	17
	Xây dựng Trường THCS Minh Lập đạt chuẩn
	 566/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 
	              12.500 
	              10.850 
	                    994 
	               994 
	 
	 
	 
	 
	UBND xã Nha Bích

	18
	Xây dựng mương và cống thoát nước đường ấp Chà Hòa, xã Quang Minh đi xã Minh Thắng.
	 188/UBND-KT ngày 18/3/2022 
	                3.000 
	                2.580 
	                    522 
	 
	 
	               522 
	 
	 
	UBND xã Tân Quan

	19
	Xây dựng bếp ăn bán trú, nhà vệ sinh, đường BTXM khuông viên Trường Tiểu học xã Quang Minh.
	 188/UBND-KT ngày 18/3/2022 
	                3.500 
	                3.280 
	                  1.473 
	 
	 
	            1.473 
	 
	 
	UBND xã Tân Quan

	20
	Xây dựng 02 phòng học, nhà bảo vệ, hầm chứa nước thải nhà ăn và nâng cấp, mở rộng sân bê tông Trường Mần non xã Quang Minh.
	 188/UBND-KT ngày 18/3/2022 
	                2.500 
	                2.500 
	                    501 
	 
	 
	               501 
	 
	 
	UBND xã Tân Quan

	21
	Nâng cấp đường GTNT đường D10, ấp Ruộng 3, xã Quang Minh (đầu tuyến cống ông Sâm, cuối tuyến giáp ranh xã Minh Thắng).
	 188/UBND-KT ngày 18/3/2022 
	                5.000 
	                4.250 
	                  1.890 
	 
	 
	 
	 
	            1.890 
	UBND xã Tân Quan

	22
	 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 09(đoạn qua Quang Minh)
	 1065/UBND-KT ngày 22/11/2022 
	              33.000 
	              25.000 
	                19.607 
	            5.000 
	 
	            1.500 
	 
	           13.107 
	UBND xã Tân Quan

	23
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường Minh Long
	 139a/QĐ-UBND ngày
 15/07/2024 
	                3.500 
	                2.600 
	                  2.600 
	 
	 
	            1.000 
	 
	            1.600 
	UBND Phường Minh Hưng

	24
	Nạo vét mở rộng suối ông Thành, phường Thành Tâm
	 162/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 
	              12.600 
	                9.135 
	                  6.925 
	 
	 
	 
	 
	            6.925 
	UBND Phường Chơn Thành 

	25
	Xây dựng trạm y tế xã Minh Thành
	Số 48/QĐ-UBND ngày 27/3/2023
	                6.000 
	                5.990 
	                  3.090 
	               838 
	 
	            1.500 
	 
	               752 
	UBND Phường Chơn Thành 

	26
	Xây dựng trường TH & THCS Minh Thành đạt chuẩn
	122/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
	              14.700 
	              13.920 
	                  5.501 
	            2.885 
	 
	               900 
	 
	            1.716 
	UBND Phường Chơn Thành 

	27
	Sửa chữa nhà văn hóa khu phố 1, phường Hưng Long, TX Chơn Thành 
	213/QĐ - UBND
ngày 06/9/2024
	300
	300
	                    292 
	 
	                    292 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	28
	Sửa chữa nhà văn hóa khu phố 2, phường Hưng Long, TX Chơn Thành 
	214/QĐ - UBND
ngày 06/9/2024
	400
	400
	                    327 
	 
	                    327 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	29
	Sửa chữa nhà văn hóa khu phố 4, phường Hưng Long, TX Chơn Thành 
	215/QĐ - UBND
ngày 06/9/2024
	300
	300
	                    295 
	 
	                    295 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	30
	Sửa chữa nhà văn hóa khu phố 7, phường Hưng Long, TX Chơn Thành 
	216/QĐ - UBND
ngày 06/9/2024
	400
	400
	                    340 
	 
	                    340 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	31
	Xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường THCS Minh Thắng đạt chuẩn
	 115/QĐ-UBND, ngày 24/5/2023 
	              15.000 
	              14.500 
	                12.289 
	 
	 
	            4.007 
	 
	            8.282 
	UBND xã Nha Bích

	32
	Nâng cấp, mở rộng đường liên tổ khu phố 10 - khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long
	49/QĐ - UBND
ngày 14/03/2023
	              14.999 
	              14.250 
	                12.250 
	 
	                12.250 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	33
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 7 - tổ 9, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành.
	53/QĐ - UBND
ngày 15/03/2023
	              49.000 
	              49.000 
	                20.000 
	 
	                20.000 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	34
	Nâng cấp, mở rộng đường liên khu phố 4 - khu phố 8 phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành
	189/QĐ - UBND
ngày 03/08/2023
	              60.000 
	              57.000 
	                35.000 
	 
	                35.000 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 

	35
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 2 – tổ 3, khu phố 5, phường Minh Hưng
	Số 236/QĐ-UBND
 ngày 31/5/2023
	              35.000 
	              33.250 
	                32.000 
	                 -   
	                32.000 
	                 -   
	           -   
	                 -   
	UBND Phường Minh Hưng

	36
	Nâng cấp, mở rộng đường từ tổ 4 đi tổ 7, khu phố 12, phường Minh Hưng
	Số 144/QĐ-UBND
 ngày 09/3/202
	              32.000 
	              30.400 
	                28.900 
	 
	                28.900 
	 
	 
	 
	UBND Phường Minh Hưng

	37
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 4B, khu phố 2, phường Minh Hưng
	Số 352/QĐ-UBND
 ngày 26/12/2022
	                9.448 
	                9.000 
	                  6.500 
	 
	                 6.500 
	 
	 
	 
	UBND Phường Minh Hưng

	38
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 5A, khu phố 2, phường Minh Hưng
	Số 353/QĐ-UBND 
ngày 26/12/202
	                9.475 
	                9.000 
	                  8.000 
	 
	                 8.000 
	 
	 
	 
	UBND Phường Minh Hưng

	39
	Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm ấp 6, xã Nha Bích
	Số 128, ngày 21/11/2022
	              35.000 
	              33.250 
	                28.800 
	                 -   
	 
	           28.800 
	           -   
	                 -   
	UBND xã Nha Bích

	40
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 3, ấp Suối Ngang, xã Nha Bích
	Số 114, ngày 27/03/2023 
	              16.800 
	              15.960 
	                  8.000 
	 
	 
	            8.000 
	 
	                 -   
	UBND xã Nha Bích

	41
	Xây dựng trụ sở HĐND-UBND xã Minh Lập
	 Số 1522, ngày 25/5/2023 
	              32.500 
	              32.500 
	                      -   
	                 -   
	 
	                 -   
	           -   
	                 -   
	UBND xã Nha Bích

	42
	Nâng cấp mở rộng đường vào nhà văn hóa ấp 4, xã Minh Lập
	 Số 658 ngày 27/12/2022 
	              14.500 
	              13.775 
	                13.375 
	 
	                13.375 
	 
	 
	 
	UBND xã Nha Bích

	43
	 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH 11 (đoạn từ TTHC xã Quang Minh đi xã Phước An)
	 1065/UBND-KT ngày 22/11/2022 
	              45.000 
	              42.750 
	                40.750 
	 
	 
	40.750
	 
	 
	UBND xã Tân Quan

	44
	Nâng cấp, mở rộng đường tổ 9 khu phố 8, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	303/QĐ - UBND
ngày 23/12/2024
	                5.000 
	                5.000 
	                  5.000 
	 
	                 5.000 
	 
	 
	 
	UBND Phường Chơn Thành 



