Phụ lục III.1

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn thu bảo vệ và phát triển đất trồng lúa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 12 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 581.221,327865 | 246.936 | 82.344 | 246.577,214111 | 5.364,113754 |  |
| A | CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Tân Hạnh | Tân Hạnh | 7012503 | 073 | Đến hết năm 2025 | 3055/QĐ-QLDA ngày 16/11/2023 | 93.453 | 46.640 | 29.244 | 9.210 | 9.210 |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Xây dựng hoàn chỉnh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học | Trảng Dài | 7971506 | 072 | Đến hết năm 2025 | 811/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 | 65.498 | 17.450 | 17.236 | 100 |  | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Lê Thị Vân | An Bình | 8007976 | 072 | Đến hết năm 2026 | 1753/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 | 14.996 | 13.120 | 2.570 | 10.960 |  | 10.960 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Nâng cấp Trường THCS Trảng Dài | Trảng Dài | 8010656 | 73 | Đến hết năm 2025 | 2170/QĐ-UBND ngày 24/08/2023 | 43.460 | 39.510 | 13.415 | 25.800 |  | 25.800 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 5 | Trường Tiểu học Tân Phong | Tân Triều | 7658050 | 072 | Đến hết năm 2025 | 5191/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 85.057 | 49.800 | 48.128 | 5.300 |  | 5.300 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 6 | Xây dựng trường tiểu học Tân Hiệp, TP. Biên Hòa | Tân Hiệp | 7658049 | 072 | Đến hết năm 2025 | 13919/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | 113.157 | 100.468 | 83.349 | 16.784 | 7.620 | 9.164 | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường tiểu học Quang Vinh | Quang Vinh | 8014696 | 72 | Đến hết năm 2026 | 843/QĐ-UBND ngày 19/04/2024 | 75.057 | 19.900 | 100 | 10.600 | 10.600 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Xây dựng Trường mầm non Tân Vạn | Tân Vạn | 7850703 | 071 | Đến hết năm 2025 | 5479/QĐ-UBND ngày 07/08/2021 | 69.913 | 33.040 | 24.399 | 8.600 | 8.600 | - | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Trường tiểu học Hóa An 2 | Hóa An | 7705597 | 072 | Đến hết năm 2025 | 3292/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 88.772 | 51.826 | 35.156 | 15.810 | 6.410 | 9.400 | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Trường THCS Ngô Nhơn Tịnh thành phố Biên Hòa | Quyết Thắng | 7012530 | 073 | Đến hết năm 2025 | 13594/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 | 104.202 | 33.657 | 21.884 | 5.690 | 10 | 5.680 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 5 | Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Tân Mai (CS1) | Tân Mai | 8029308 | 071 | Đến hết năm 2026 | 3903/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 | 23.322 | 10.110 | 10 | 7.340 |  | 7.340 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 6 | Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Tân Hòa | Tân Hòa | 8012158 | 071 | Đến hết năm 2026 | 1754/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 | 22.366 | 15.300 | 617 | 7.450 |  | 7.450 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 7 | Trường Tiểu học Long Bình 1, thành phố Biên Hòa | Long Bình | 7656943 | 072 | Đến hết năm 2025 | 1000/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 190.218 | 16.765 | 1.760 | 800 | 800 | - | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| c | Thực hiện công tác bồi thường GPMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng trường TH Phan Đăng Lưu, thành phố Biên Hòa | Thanh Bình | 7656946 | 072 | Đến hết năm 2025 | 7689/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 | 70.725 | 2.470 | 1.736 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Mở rộng trường THCS Hòa Hưng tại phường An Hòa | An Hòa | 7778313 | 072 | Đến hết năm 2025 | 4470/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 10.795 | 9.102 |  | 3.042 | 3.042 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Trường tiểu học Long Bình Tân 2 | Long Bình Tân | 7775959 | 072 | Đến hết năm 2025 | 4473/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 88.957 | 2.550 | 1.478 | 100 | 100 | - | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Long Bình Tân | Long Bình Tân | 8022455 | 071 |  |  | 33.752 | 210 | - | 1.050 |  | 1.050 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương | Hố Nai | 8028323 | 072 |  |  | 23.152 | 400 | 144 | 100 |  | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Phan Chu Trinh | Hố Nai | 8028322 | 72 |  |  | 21.018 | 400 | 200 | 100 | - | - | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Trường tiểu học Trảng Dài 4 | Trảng Dài | 8026680 | 73 |  |  | 228.544 | 460 | 292 | 100 | - | - | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 5 | Xây dựng, cải tạo Trường THCS Hoàng Diệu | Hố Nai | 7682330 | 309 |  |  | 44.484 | 400 | 144 | 100 | - | - | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| B | CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước khu vực QL51 và Khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân | Long Bình Tân | 7682330 | 309 | Đến hết năm 2025 | 1889/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 | 88.329 | 65.086 | 47.266 | 17.800 |  | - | 17.800 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương (giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa | Bửu Hòa | 7660685 | 309 | Đến hết năm 2025 | 3698/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 133.332 | 50.106 | 43.450 | 5.885 | - | - | 5.885 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| b | Công trình khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa | Hiệp Hòa | 7785985 | 312 | Đến hết năm 2025 | 5534/QĐ-UBND ngày 08/08/2021 | 197.355 | 57.400 | 24.334 | 1.820 | 1.820 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Nâng cấp cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Du với đường N4 phường Bửu Long | Bửu Long | 7881708 | 309 | Đến hết năm 2025 | 4462/QĐ-UBND ngày 19/07/2021 | 8.675 | 9.060 | 2.263 | 1.600 | 1.600 |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương | Quyết Thắng | 7828371 | 309 | Đến hết năm 2025 | 9385/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 123.255 | 34.260 | 23.493 | 3.200 | 3.200 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| c | Thực hiện công tác bồi thường GPMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường D23 theo quy hoạch (đường vào khu tập thể nhà máy dệt Thống Nhất) | Tân Biên | 7875719 | 309 | Đến hết năm 2025 | 13714/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 | 22.617 | 5.350 | 159 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Đường nối từ khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp 9,4ha ra đường Trần Quốc Toản | Tam Hiệp | 7915677 | 309 | Đến hết năm 2025 | 2762/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 | 64.989 | 6.930 | 593 | 35.000 | 23.865 | - | 11.135 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Đường theo quy hoạch D8 tại phường Quang Vinh | Quang Vinh | 8005495 | 309 | Đến hết năm 2025 | 1991/QĐ-UBND ngày 08/07/2023 | 42.817 | 6.160 | 102 | 120 | - | - | 120 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Đường kết nối Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) | Bửu Long | 7922108 | 309 | Đến hết năm 2025 | 381/QĐ-UBND ngày 07/03/2024 | 51.634 | 7.100 | 189 | 100 | - | - | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chỉnh trang hành lang suối Linh | Tam Hiệp, Long Long Bình, An Bình, Bình Đa | 7891177 | 312 |  |  | 30.000 | 130 | - | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Đường vào trường THPT Nam Hà | Hiệp Hòa | 7711973 | 309 |  |  | 10.953 | 170 | 163 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Xây dựng đường D10 tại phường Quang Vinh | Quang Vinh | 7915268 | 309 |  |  | 40.247 | 410 | 5 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Nâng cấp, mở rộng cầu Ông Gia, đường Trần Quốc Toản, phường An Bình | An Bình | 8132568 |  |  |  | 12.000 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 5 | Xây dựng cầu Bà Bột, phường Tam Hiệp | Tam Hiệp | 8132569 |  |  |  | 10.000 | 10 |  | 210 |  |  | 210 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 6 | Xây dựng đường liên khu 3-4 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa | Long Bình | 7931277 | 309 |  |  | 125.179 | 580 | 9 | 20 | - | - | 20 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| C | HẠ TẦNG, TÁI ĐỊNH CƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Hạnh 4,2ha | Tân Hạnh | 7571527 | 309 | Đến hết năm 2025 | 2717/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 | 110.000 | 74.500 | 59.203 | 11.931 |  | - | 11.931 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Xây dựng Hạ tầng khu tái định cư phường Bửu Hòa | Bửu Hòa |  |  | Đến hết năm 2025 | 3902/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 | 75.400 | 47.757 | 38.063 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai, thành phố Biên Hòa | phường Thống Nhất và phường Tân Mai | 7775076 | 309 | Đến hết năm 2025 | 3536/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 | 1.054.532 | 953.884 | 808.640 | 149.970 | 82.481 | - | 67.489 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| b | Thực hiện công tác bồi thường GPMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa | Tân Vạn | 7660013 | 309 | Đến hết năm 2025 | 574/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 | 101.409 | 109.726 | 35.226 | 74.558 | 60.000 | - | 14.558 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Xây dựng khu dân cư phục vụ TĐC phường Bình Đa (quy mô khoảng 3ha) | Bình Đa | 7711974 | 309 | Đến hết năm 2025 | 2661/QĐ-UBND ngày 25/05/2020 | 154.212 | 96.921 | 77.633 | 18.963 | 18.963 | - |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Thống Nhất | Thống Nhất | 7685374 | 309 | Đến hết năm 2025 | 8053/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 | 72.922 | 34.410 | 29.828 | 4.545 | 4.545 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (6,2ha) | Tam Hiệp | 7708087 | 309 | Đến hết năm 2025 | 2484/QĐ-UBND ngày 14/5/2020; 70/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 | 436.483 | 416.482 | 224.545 | 70.575 | 4.060 | - | 66.515 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hạ tầng Khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3ha phường Bửu Long | Bửu Long | 7871590 | 309 |  |  | 383.822 | 670 | 459 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Khu dân cư phục vụ tái định cư 2, phường Hiệp Hòa | Hiệp Hòa | 7881709 | 309 |  |  | 91.026 | 170 | 97 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Xây dựng hạ tầng tái định cư phường Tân Biên (dự án 2) | Tân Biên | 7876145 | 309 |  |  | 119.406 | 520 | 278 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Hạ tầng khu tái định cư 7,4 ha phường Bửu Long | Bửu Long | 8149852 | 309 |  |  | 500.000 | 220 | - | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 5 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 2 phường Tân Hiệp | Tân Hiệp | 7915266 | 309 |  |  | 53.000 | 210 | 77 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 6 | Hạ tầng khu tái định cư 2 phường Long Bình Tân | Long Bình Tân | 7915267 | 309 |  |  | 38.033 | 870 | 405 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 7 | Xây dựng hạ tầng khu dân cư và tái định cư phường Trảng Dài | Trảng Dài | 8148473 | 309 |  |  | 154.037 | 120 |  | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| D | CÁC CÔNG TRÌNH QL NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thành phố Biên Hòa | Quang Vinh |  |  |  |  | 93.941 | 85.300 |  | 17.840 |  |  | 17.840 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
|  | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng phường Bửu Hòa | Bửu Hòa |  |  |  |  | 10.000 | 8.750 |  | 8.000 |  |  | 8.000 |  | UBND phường Biên Hòa |
| 2 | Xây dựng Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa | Tân Hòa |  |  |  |  | 6.200 | 5.900 |  | 5.800 |  |  | 5.800 |  | UBND phường Hố Nai |
| 3 | Xây dựng mới Trụ sở làm việc Công an xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa | Long Hưng |  |  |  |  | 9.663 | 8.200 |  | 410 |  |  | 410 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| b | Thực hiện công tác bồi thường GPMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và mở rộng chợ Hóa An | Hoá An | 7658051 | 321 | Đến hết năm 2025 | 4763/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 84.434 | 47.494 | 47.443 | 50 | - | - | 50 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Bảo tồn, tôn tạo khu lăng mộ Trịnh Hoài Đức | Trung Dũng | 7776888 | 161 | Đến hết năm 2025 | 343/QĐ-UBND ngày 12/2/2009; 78/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 | 170.247 | 14.280 | 34 | 20 | 10 | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Trụ sở bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Biên Hòa và Trụ sở Ban Tiếp công dân thành phố | Thống Nhất | 8016764 | 341 | Đến hết năm 2027 | 938/QĐ-UBND ngày 04/05/2024 | 91.083 | 1.510 | 1.172 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo cảnh quan môi trường xung quanh Hồ điều hòa, phường Quang Vinh | Quang Vinh | 7719164 | 312 |  |  | 35.100 | 204 | 203 | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Hố Nai | Hố Nai | 8101547 | 341 |  |  | 12.099 | 150 |  | 100 | - | - | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| E | CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh thành phố Biên Hòa | Thống Nhất |  |  |  |  | - | 160 |  | 10 | - | - | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông tại 19 phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa | TPBH |  |  |  |  | - | 40 |  | 40 | - | - | 40 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| F | CÔNG TRÌNH TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN |  |  |  |  |  | - | 10.000 | - | 10.000 | - | - | 10.000 |  |  |
| 1 | Xây dựng mới khối 04 phòng học, phòng họp, phòng hỗ trợ học tập và các công trình phụ trợ trường TH Tân Phong A |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 2 | Trường TH Trần Quốc Toản |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 3 | Trường TH Phù Đổng |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 4 | Đường D9 (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Hoa đến đường Võ Thị Sáu) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 5 | Đường liên khu phố 8B vào khu hành chính và khu tái định cư phường Tân Biên |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 6 | Xây dựng đường liên khu phố 3-4-5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 7 | Sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 8 | Trường Mầm non Tân Phong |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 9 | Xây dựng thêm các phòng học bộ môn và hội trường Trường THCS Ngô Gia Tự |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 10 | Xây dựng thêm 24 phòng học và khối hiệu bộ trường TH Tam Phước 2 |  | 7889409 |  |  |  |  |  |  | 3.277,217000 |  |  | 1.167,807237 | 2.109,409763 | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 11 | Xây dựng cơ sở hạ tầng làng nghề gốm sứ Tân Hạnh |  | 7012270 |  |  |  |  |  |  | 93,907491 |  |  | - | 93,907491 | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 12 | Trung tâm dịch vụ, hành chính công |  | 7610764 |  |  |  |  |  |  | 1.994,745500 |  |  | - | 1.994,745500 | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 13 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Tân Hiệp |  | 7656944 |  |  |  |  |  |  | 1.166,051000 |  |  | - | 1.166,051000 | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 14 | Nạo vét suối Tân Mai |  | 7601040 |  |  |  |  |  |  | 1.254,198000 |  |  | 1.254,198000 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 15 | Trường Mẫu giáo Tân Phong |  | 7658046 |  |  |  |  |  |  | 2.468,599874 |  |  | 2.468,599874 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 16 | Xây dựng thêm 24 phòng học + 04 phòng học và các phòng hỗ trợ học tập Trường Tiểu học Bình Đa |  | 7889407 |  |  |  |  |  |  | 238,827000 |  |  | 238,827000 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| 17 | Chống ngập tại đường Đồng Khởi (đoạn từ cầu Đồng Khởi Km3+375 đến ngã 3 Thiết Giáp Km4+750) |  | 7966178 |  |  |  |  |  |  | 274,782000 |  |  | 274,782000 | - | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |
| G | CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO PHƯỜNG XÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CÁC CÔNG TRÌNH QL NHÀ NƯỚC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng phường Tam Phước |  |  |  |  | 441/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1.635 | 1.700 |  | 1.500 |  |  | 1.500 |  | UBND phường Tam Phước |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Văn phòng khu phố 2 phường Tân Phong |  |  |  |  |  |  | 700 |  | 100 |  |  | 100 |  | UBND phường Tân Triều |
| 2 | Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng phường Long Bình Tân |  |  |  |  |  | 2.700 | 2.700 |  | 50 |  |  | 50 |  | UBND phường Long Hưng |
| 3 | Sửa chữa, cải tạo Trung tâm văn hoá, thể thao và học tập cộng đồng phường Bình Đa |  |  |  |  |  | 2.400 | 2.350 |  | 50 |  |  | 50 |  | UBND phường Tam Hiệp |
|  | CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Tỏ nối dài tại khu phố 1 phường An Hòa |  |  |  |  | 263/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1.399 | 400 |  | 300 |  |  | 300 |  | UBND phường Long Hưng |
| II | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 31.310 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Lập, khu phố 8, phường Tam Hiệp |  |  |  |  |  | 3.800 | 3.800 |  | 100 |  |  | 100 |  | UBND phường Tam Hiệp |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp đường hẻm 738 Phạm Văn Thuận, Khu phố 7 - 8, phường Tam Hiệp |  |  |  |  |  | 4.300 | 4.300 |  | 100 |  |  | 100 |  | UBND phường Tam Hiệp |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường và xây dựng hệ thống thoát nước của hẻm 1464, khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước |  |  |  |  |  | 1.890 | 1.890 |  | 100 |  |  | 100 |  | UBND phường Tam Phước |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa tuyến đường và xây dựng hệ thống thoát nước của đường hẻm 80, phường Tam Phước |  |  |  |  |  | 820 | 820 |  | 50 |  |  | 50 |  | UBND phường Tam Phước |
| 5 | Đầu tư hệ thống thoát nước đường Phạm Văn Thuận (Từ hẻm chùa Long Quan Tự đến điểm tiếp giáp mương cuối chợ Tân Mai) |  |  |  |  |  | 830 | 830 |  | 50 |  |  | 50 |  | UBND phường Tam Hiệp |
| 6 | Sửa chữa, nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường giao thông khu dân cư khu phố 7 và khu phố 7A, phường Long Bình |  |  |  |  |  | 4.890 | 2.445 |  | 100 |  |  | 100 |  | UBND phường Long Bình |
| 7 | Nâng cấp Tuyến đường nối từ đường Huỳnh Mẫn Đạt tại phường Hóa An đến đoạn tiếp giáp đường Bùi Thị Xuân thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. |  |  |  |  |  | 14.780 | 14.750 |  | 100 |  |  | 100 |  | UBND phường Biên Hòa |
| 8 | Sửa chữa Trụ sở UBND phường Tân Vạn |  |  |  |  |  | 2.250 | 2.200 |  | 50 |  |  | 50 |  | UBND phường Biên Hòa |
| 9 | Sửa chữa Trụ sở làm việc UBND phường An Bình |  |  |  |  |  | 2.300 | 2.250 |  | 50 |  |  | 50 |  | UBND phường Trấn Biên |