Phụ lục VIII.6

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ) | Quyết định đầu tư ban đầu |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch 2025 | Trong đó |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Tiền sử dụng đất | Vốn các chương trình MTQG | Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7 |
|  | HUYỆN LỘC NINH |  |  |  | 319.127 | 30.108 | 38.527 | 38.959 | 54.681 | 156.852 |  |
| A | KHỐI HUYỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị trấn Lộc Ninh | 546/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 | 10.486 | 10.487 | 38 | 38 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 2 | XD Cầu BTCT đường liên xã Lộc Tấn - Lộc Thạnh | 4644/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 | 3.483 | 3.483 | 367 |  |  |  |  | 367 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 3 | Điện ấp 11, xã Lộc Thuận | 2839/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 2.500 | 1.671 | 266 |  |  | 266 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 4 | Điện THT ấp K57, xã Lộc Tấn | 2840/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 | 3.300 | 2.387 | 131 |  |  |  |  | 131 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 5 | Đường liên xã Lộc Tấn - Lộc Thiện (đoạn từ nhà văn hóa ấp Bù Núi B đi ấp K54,xã Lộc Thiện) | 4033/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 3.999 | 4.000 | 210 |  |  |  |  | 210 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 6 | Đường từ Trường TH Lộc Thiện B đi ấp 4A, xã Lộc Tấn | 4032/QĐ-UBND ngày 8/12/2023 | 8.851 | 9.000 | 3.185 | 2.000 |  |  |  | 1.185 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 7 | Đường nhựa liên xã ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp đi ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú | 5442/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 | 13.500 | 13.500 | 913 |  |  |  |  | 913 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 8 | Đường nhựa từ khu di tích Tà Thiết đi cửa khẩu Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh | 501/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 | 55.000 | 55.000 | 711 |  |  |  |  | 711 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 9 | Đường từ ngã ba Hố Bom, thị trấn Lộc Ninh đi ấp 10, xã Lộc Thiện | 891/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 | 28.000 | 28.000 | 1.898 |  |  |  |  | 1.898 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 10 | XD 24 phòng học lầu trường THCS Lộc Khánh | 167/QĐ-UBND 14/01/2022 | 22.500 | 22.500 | 1.231 |  |  |  |  | 1.231 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 11 | Xây dựng 08 phòng học lầu, hàng rào, sân bê tông Trường Tiểu học Lộc Điền B | 4524/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 | 4.764 | 5.350 | 67 | 67 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 12 | Xây dựng 12 phòng học lý thuyết (khối tiểu học) và 06 phòng học bộ môn (khối THCS) Trường TH&THCS Lộc Thành | 3952/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 | 20.000 | 20.000 | 228 |  |  | 228 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 13 | XD 06 phòng học và chức năng và các công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Vàng Anh | 2120/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 8.762 | 9.000 | 688 |  |  | 688 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 14 | XD 03 phòng học tập, 03 phòng hỗ trợ học tập, 03 phòng phụ trợ và nhà tập đa năng Trường TH Lộc Hưng | 2067/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 | 11.487 | 14.900 | 162 | 162 |  |  |  | - | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 15 | XD Đường điện THT và trạm điện ba pha trường TH Lộc Thái A | 2068/QĐ-UBND 03/7/2023 | 800 | 800 | 11 |  |  |  |  | 11 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 16 | Xây dựng 02 phòng học bộ môn, 01 hội trường, 01 phòng bảo vệ, nhà xe học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường TH và THCS Lộc An | 2595/QĐ-UBND ngày 14/8/2023 | 8.610 | 9.000 | 1.182 |  |  |  |  | 1.182 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 17 | Xây dựng hàng rào, sửa chữa Hội trường, sửa chữa trụ sở làm việc, hệ thống giám sát camera, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy Văn phòng Huyện ủy | 4076/QĐ-UBND 11/12/2023 | 2.700 | 2.700 | 1.308 | 908 |  |  |  | 400 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 18 | Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Hiệp | 4080/QĐ-UBND 11/12/2023 | 2.000 | 2.000 | 947 | 900 |  |  |  | 47 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 19 | Đường từ cổng chào ấp K54 xã Lộc Thiện đấu nối với đường phía tây Quốc lộ 13 (Chơn Thành - Hoa Lư) | 2027/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 | 30.000 | 30.000 | 499 | 499 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 20 | Xây dựng cầu Bù Núi xã Lộc Tấn | 2063/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | 6.173 | 9.730 | 695 |  |  |  |  | 695 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 21 | Xây dựng nhà thể thao có mái che, nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, hệ thống thoát nước, giếng khoan, sân bê tông Trường THCS Lộc Quang | 3069/QĐ-UBND 30/5/2024 | 3.912 | 4.000 | 673 |  |  |  |  | 673 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 22 | Vốn ủy thác ngân hàng chính sách |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |  |  | Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Phòng giao dịch Lộc Ninh |
| 23 | Nâng cấp, mở rộng đường từ QL13 đến chợ xã Lộc Hòa | 2176/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 | 14.500 | 14.500 | 7.305 | 2.790 |  |  |  | 4.515 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 24 | Xây dựng cầu BTCT ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh | 4089/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 | 9.796 | 12.000 | 2.888 | 2.000 |  |  |  | 888 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 25 | Đường tổ 5, ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang kết nối đường ĐT756 | 2390/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 17.000 | 17.000 | 7.629 | 2.000 |  | 3.000 |  | 2.629 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 26 | Xây dựng 06 phòng học bộ môn (khối TH), nhà thể dục thể thao có mái che (khối THCS) và một số hạng phụ trợ Trường TH và THCS Lộc Thành | 4078/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 10.982 | 11.000 | 1.200 | 700 |  |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 27 | Xây dựng hàng rào, sửa chữa trụ sở làm việc, hệ thống giám sát camera, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy trụ sở UBND huyện | 4079/QĐ-UBND 11/12/2023 | 2.256 | 2.700 | 610 | 500 |  |  |  | 110 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 28 | Xây dựng 12 phòng học và chức năng, nhà đa năng và sân khấu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Khánh | 3555/QĐ-UBND 15/7/2024 | 14.254 | 14.950 | 5.000 | 1.000 |  | 1.500 |  | 2.500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 29 | Xây dựng Nhà tập thể dục thể thao, 09 phòng bộ môn, chức năng và công trình phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thiện | 3556/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 | 14.135 | 14.900 | 6.220 | 1.000 |  |  |  | 5.220 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 30 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông kè đá, san lấp mặt bằng, công trình phụ Công an xã Lộc An | 7565/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 1.000 | 1.000 | 850 |  |  |  |  | 850 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 31 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Hoà | 7566/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 850 | 850 | 700 |  |  |  |  | 700 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 32 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thạnh | 7567/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 | 942 | 1.000 | 800 |  |  |  |  | 800 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 33 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thành | 2436/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 | 1.100 | 1.100 | 900 |  |  |  |  | 900 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 34 | Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Quang | 4092/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 2.300 | 2.300 | 870 | 740 |  |  |  | 130 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 35 | Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, cổng, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thuận | 4091/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 2.200 | 2.200 | 1.100 | 1.000 |  |  |  | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 36 | Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, cổng, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Phú | 4090/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 2.300 | 2.300 | 1.271 | 1.100 |  |  |  | 171 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 37 | Cải tạo, sửa chữa Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh (cũ) thành trụ sở làm việc các Hội trên địa bàn huyện Lộc Ninh | 3554/QĐ-UBND 15/7/2024 | 1.573 | 2.000 | 490 |  |  | 490 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 38 | Xây dựng cổng, hàng rào, sân bê tông Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh | 7932/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 | 1.695 | 2.000 | 1.500 |  |  |  |  | 1.500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 39 | Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh | 7933/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 4.475 | 5.000 | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 40 | Thảm bê tông nhựa trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh | 4494/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 | 1.800 | 1.800 | 600 | 500 |  |  |  | 100 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 41 | Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận | 2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 45.000 | 45.000 | 11.000 | 2.000 |  |  |  | 9.000 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 42 | Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi nối dài (đoạn từ cổng Công ty cao su Lộc Ninh đi Nghĩa trang Làng 2) | 316/QĐ-UBND ngày 04/02/2025 | 10.900 | 10.900 | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 43 | Xây dựng 09 phòng học lý thuyết, 05 phòng bộ môn, 05 phòng hỗ trợ học tập, hệ thống PCCC và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Lộc Thái | 4108/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 | 31.000 | 31.000 | 10.812 | 1.000 |  | 5.412 |  | 4.400 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 44 | Xây dựng hàng rào, cải tạo nâng cấp khối phòng học, hiệu bộ cũ và một số hạng mục phụ trợ khác Trường Trung học cơ sở Lộc Thái | 3558/QĐ-UBND ngày 15/7/24 | 6.564 | 7.100 | 3.000 | 1.000 |  |  |  | 2.000 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 45 | Xây dựng 03 phòng chức năng khối tiểu học, 06 phòng chức năng khối trung học cơ sở và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Hòa | 3553/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 | 9.473 | 9.500 | 5.760 | 1.000 | 1.200 | 1.030 |  | 2.530 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 46 | Xây dựng hồ nước phòng, chống cháy rừng và tạo cảnh quang trong khu vực quy hoạch tổng thể di tích căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng Miền Nam Việt Nam | 4298/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 | 14.607 | 14.900 | 10.378 |  |  | 3.678 |  | 6.700 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 47 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Tấn | 2435/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 | 1.100 | 1.100 | 900 |  |  |  |  | 900 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 48 | Xây dựng hàng rào Đại đội Bộ binh 31 huyện Lộc Ninh | 4495/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 | 5.500 | 5.500 | 2.956 | 1.000 |  | 1.456 |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 49 | Điện thắp sáng nông thôn chưa phân bổ về các xã |  |  | 561 | 561 |  |  |  |  | 561 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 50 | Sửa chữa các nhà thờ, khu tưởng niệm, nhà lưu niệm trong khu di tích Tà Thiết | 56/QĐ-UBND ngày 04/3/2025 | 1.625 | 1.838 | 1.500 |  |  |  |  | 1.500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 51 | Xây dựng cầu tổ 7, ấp Tân Lợi qua suối Bù Linh đi UBND xã Lộc Phú | 1167/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 | 5.000 | 5.175 | 4.500 |  |  |  |  | 4.500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 52 | Đường GTNT từ nhà văn hóa cộng đồng ấp Cần Lê đi tổ 4, ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh | 1021/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 6.491 | 6.500 | 5.500 |  |  |  |  | 5.500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 53 | Xây dựng đường GTNT tổ 5, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh | 1022/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 | 4.000 | 4.000 | 3.810 |  |  |  |  | 3.810 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 54 | Đường điện trung hạ áp và TBA Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh A | 315/QĐ-UBND ngày 04/02/2025 | 750 | 750 | 750 |  |  |  |  | 750 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 55 | Xây dựng nhà tập đa năng Trường TH Lộc Thái A |  | 8.685 | 300 | 294 | 294 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 56 | Xây dựng mới cầu bê tông cốt thép đường Phan Bội Châu |  | 3.603 | 504 | 504 |  |  |  |  | 504 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 57 | Điện Trung hạ thế và TBA tổ 11, ấp 8 xã Lộc Điền |  | 1.500 | 200 | 151 |  |  | 151 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 58 | Đường từ ấp Sóc Lớn đi khu 41 hộ, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh |  | 8.882 | 250 | 211 |  |  | 211 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 59 | Điện Trung hạ thế và TBA tổ 5, ấp Hưng Thủy và tổ 11 ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh |  | 956 | 150 | 125 |  |  | 125 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 60 | Điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị - Trung tâm hành chính - Thương mại - Dịch vụ - Dân cư huyện Lộc Ninh |  | 1.500 | 1.500 | 52 |  |  |  |  | 52 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 61 | Điện tổ 4, ấp Tân Hai, xã Lộc Phú (Đoạn từ ngã ba điểm trường ấp SooRung đến nhà ông Cửu) |  |  | 1.096 | 135 |  |  |  |  | 135 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 62 | Điện tổ 3,6,7 ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh (đoạn từ nhà bà Thảo đến nhà bà tám Tuyết) |  |  | 3.187 | 742 |  |  |  |  | 742 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 63 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thạnh |  |  | 878 | 28 |  |  |  |  | 28 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 64 | Điện trung hạ thế ấp 4A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh |  |  | 1.000 | 151 |  |  |  |  | 151 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 65 | VỐN TẤT TOÁN CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN CAP |  |  | 17.839 | 1.820 | 102 |  |  |  | 1.718 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 66 | Xây dựng 10 phòng học chức năng và nhà tập đa năng Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh B | 2062/QĐ-UBND 30/6/2023 | 14.900 | 14.900 | 4.000 | 1.000 |  |  |  | 3.000 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 67 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Cúc (Lộc Tấn) | 492/QĐ-UBND 24/02/2023 | 30.000 | 30.000 | 8.000 |  | 8.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 68 | Xây dựng hàng rào, sân bê tông và một số công trình phụ trợ khác Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh B | 3557/QĐ-UBND 15/7/2024 | 5.880 | 7.000 | 308 | 308 |  |  |  | - | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 69 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông kè đá, san lấp mặt bằng, công trình phụ Công an xã Lộc Thiện | 2435/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 | 1.000 | 1.000 | 850 |  |  |  |  | 850 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 70 | Xây dựng cầu và đường tổ 11, ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú | 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 | 15.000 | 15.000 | 13.000 |  |  |  |  | 13.000 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 71 | Xây dựng 04 phòng học, 02 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; phòng thư viện;nhà kho; nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường mẫu giáo Măng Non xã Lộc Điền | 1286/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 13.300 | 13.300 | 6.500 |  |  |  |  | 6.500 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 72 | Nâng cấp đường Nguyễn Huệ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh |  | 13.000 | 13.000 | 4.000 |  | 4.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 73 | Xây dựng 02 phòng khối HCQT, 06 phòng khối học tập, 02 phòng khối phụ trợ học tập, 03 phòng khối phụ trợ, nhà tập thể dục thể thao có mái che, nhà xe giáo viên và học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thuận | 7930/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 19.100 | 19.100 | 11.742 |  | 6.000 | 5.742 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 74 | Xây dựng 08 phòng khối học tập, 04 phòng khối hỗ trợ học sinh, 06 phòng khối phụ trợ, 04 phòng khối HCQT và các công trình phụ trợ Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thạnh | 7931/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 23.500 | 23.500 | 12.031 |  | 5.000 | 6.089 |  | 942 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 75 | Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông, giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh | 7929/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 39.000 | 39.000 | 15.662 |  | 4.000 | 112 |  | 11.550 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 76 | Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trụ sở, nhà ở Doanh trại, bếp ăn, nhà kho, nhà vệ sinh,hàng rào, cổng và một số hạng mục phụ Công an xã Lộc Điền |  | 1.900 | 1.900 | 50 |  |  |  |  | 50 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 77 | Chi phí GPMB các dự án trên địa bàn huyện Lộc Ninh |  | 80.000 | 130.086 | 11.200 |  |  |  |  | 11.200 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 78 | CHƯƠNG TRÌNH 1.000 KM ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG CHƯA PHÂN Bổ CHO CÁC XÃ |  |  |  | 2.111 |  |  |  |  | 2.111 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 79 | Lập quy hoạch chung đô thị Lộc Ninh đến năm 2040 |  | 3.405 | 5.900 | 41 |  |  |  |  | 41 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 80 | Lập quy hoạch chung đô thị Lộc Thái | 1815/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 2.609 | 4.600 | 952 |  |  |  |  | 952 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 81 | Lập quy hoạch chung đô thị Lộc Hiệp | 1781/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 | 3.000 | 6.800 | 1.109 |  |  |  |  | 1.109 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 82 | Lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 | QĐ 625/QĐ-UBND ngày 12/02/2025 | 2.728 | 2.600 | 138 |  |  |  |  | 138 | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
|  | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận | 2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 45.000 | 12.000 | 12.000 |  |  |  | 12.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| * | Cấp sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng 12 phòng học và chức năng, nhà đa năng và sân khấu trường TH và THCS Lộc Khánh |  |  |  | 1.987 |  | 1.987 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 2 | Xây dựng 05 phòng hành chính quản trị, 16 phòng học tập, 03 phòng hỗ trợ học tập, 02 phòng phụ trợ và các công trình phụ trợ Trường TH thị trấn Lộc Ninh A |  |  |  | 1.003 |  | 1.003 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 3 | Xây dựng Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh A (vị trí mới) |  |  |  | 1.127 |  | 1.127 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 4 | Xây dựng nhà tập thể dục thể thao, 09 phòng học bộ môn, chức năng và công trình phụ trợ trường TH&THCS Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh |  |  |  | 158 |  | 158 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 5 | Xây dựng hàng rào, sân bê tông Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh |  |  |  | 31 |  | 31 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| 6 | Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, kè đá, san lấp mặt bằng, công trình phụ Công an xã Lộc An |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |
| B | KHỐI XÃ |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường từ ấp Vườn Bưởi đi trung tâm hành chính xã (đoạn từ tổ 3, ấp Vườn Bưởi đi tổ 8, ấp Măng Cải) | 4644/QĐ-UBND ngày 27/11/2021 | 9.924 | 1.124 | 775 |  |  |  |  | 775 | UBND xã Lộc Tấn |
| 2 | Đường ấp Bù Tam, xã Lộc Quang | 151/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 | 5.354 | 5.358 | 340 |  |  |  |  | 340 | UBND xã Lộc Quang |
| 3 | Xây dựng cống thoát nước tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh |  | 491 | 493 | 61 |  |  |  |  | 61 | UBND xã Lộc Thạnh |
| 4 | Đường tổ 1 ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện | 218/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 | 3.000 | 3.000 | 1.977 | 500 |  |  |  | 1.477 | UBND xã Lộc Tấn |
| 5 | Xây dựng cống bản liên hợp và sửa chữa đường sỏi đỏ từ nhà văn hóa ấp Bù Núi B đi cầu 32 hộ, xã Lộc Tấn | 247/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 | 2.000 | 2.000 | 1.950 |  |  | 1.950 |  | - | UBND xã Lộc Tấn |
| 6 | Điện thắp sáng nông thôn |  | 12.811 | 12.811 | 1.439 |  |  | 1.439 |  | - | UBND xã Lộc Ninh |
| 7 | Xây dựng sân bê tông nhà văn hóa ấp Vẽ Vang, xã Lộc Phú | 1074/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 | 200 | 200 | 180 |  |  |  |  | 180 | UBND xã Lộc Quang |
| 8 | Xây dựng đường điện THT tổ 5, ấp Thắng Lợi, xã Lộc Phú | 1075/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 | 1.000 | 1.000 | 900 |  |  |  |  | 900 | UBND xã Lộc Quang |
| 9 | Xây dựng công trình thủy lợi ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú | 1073/QĐ-UBND ngày 03/4/2025 | 2.100 | 2.100 | 1.975 |  |  |  |  | 1.975 | UBND xã Lộc Quang |
| 10 | Sửa chữa, nạo vét kênh mương nội đồng đập thủy lợi Tà Tê 1, xã Lộc Thành phục vụ sản xuất lúa nước | 1076/QĐ-UBND ngày 03/4/25 | 230 | 230 | 200 |  |  |  |  | 200 | UBND xã Lộc Thành |
| 11 | Sửa chữa, nâng cấp đường sỏi đỏ tổ 2, ấp Tà Tê 1 đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (Đoạn từ nhà bà Thị Loan đến nhà bà Thị Nom) | 1006/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 | 1.375 | 1.375 | 1.200 |  |  |  |  | 1.200 | UBND xã Lộc Thành |
| 12 | Đường GTNT tổ 1, ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện | 1168/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 | 2.819 | 2.819 | 2.500 |  |  |  |  | 2.500 | UBND xã Lộc Tấn |
| 13 | Đường tổ 1 ấp K54 Lộc Thiện đi Bù Núi xã Lộc Tấn |  |  | 6.000 | 6.000 |  | 6.000 |  |  |  | UBND xã Lộc Tấn |
| 14 | Đường GTNT tổ 7, ấp K54, xã Lộc Thiện | 1169/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 | 3.789 | 3.800 | 3.500 |  |  |  |  | 3.500 | UBND xã Lộc Tấn |
| 15 | Xây dựng hệ thống tưới, tiêu cho cánh đồng ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh |  | 7.711 | 60 | 53 |  |  |  |  | 53 | UBND xã Lộc Hưng |
| 16 | Sửa chữa, nâng cấp mương thoát nước dọc đường dân sinh tổ 12, ấp 7, xã Lộc Thái |  | 1.062 | 150 | 122 |  |  |  |  | 122 | UBND xã Lộc Ninh |
| 17 | Đường điện tổ 5, 7, 10, ấp Tân Lợi, tổ 2, 3, 8, 10, ấp Tân Hai, xã Lộc Phú |  | 5.228 | 350 | 348 |  |  |  |  | 348 | UBND xã Lộc Quang |
| 18 | Xây dựng đường nhựa ấp Tân Bình 2 đi ấp Tà Tê 1, Tà Tê 2, xã Lộc Thành |  | 2.104 | 20 | 19 |  |  |  |  | 19 | UBND xã Lộc Thành |
| 19 | Xây dựng đường GTNT ấp Tà Tê 2 xã Lộc Thành |  | 1.456 | 200 | 159 |  |  |  |  | 159 | UBND xã Lộc Thành |
| 20 | Xây dựng đường từ ấp Cần Dực đi trung tâm hành chính xã (Đoạn từ ấp Cần Dực đi ấp K’Liêu), xã Lộc Thành |  | 3.546 | 200 | 183 |  |  |  |  | 183 | UBND xã Lộc Thành |
| 21 | Đường điện trung hạ thế và trạm biến áp tổ 2, 5 ấp Thắng Lợi, tổ 4, 6 ấp Vẻ Vang, tổ 2, 4 ấp Tân Lợi, tổ 2, 8, 10 ấp Tân Hai, tổ 3 ấp Bù Nồm, tổ 5 ấp Bù Linh, tổ 5 ấp Soor Rung |  | 7.356 | 200 | 169 |  |  |  |  | 169 | UBND xã Lộc Quang |
| 22 | XD kè mương thoát nước tổ 3 ấp 10 và tổ 6 ấp 11B, xã Lộc Thiện |  | 1.400 | 1.400 | 1.400 |  |  | 1.400 |  |  | UBND xã Lộc Tấn |
| 23 | Đường tổ 6 ấp Vườn Bưởi đi tổ 7 ấp Măng Cải |  | 1.103 | 1.103 | 1.103 |  |  | 1.103 |  |  | UBND xã Lộc Tấn |
| 24 | CHƯƠNG TRÌNH 1.000 KM ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG |  | 42.530 | 42.530 | 3.889 | 1.000 |  | 2.889 |  |  | UBND xã Lộc Ninh |
|  | CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| I | CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 1 | Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 9 ấp Việt Quang đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa) |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  | 1.500 |  | UBND xã Lộc Quang |
| 2 | Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 5 ấp Bù Tam đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa) |  | 3.599 | 3.599 | 3.599 |  |  |  | 3.599 |  | UBND xã Lộc Quang |
| 3 | Nâng cấp sân Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Lộc Khánh |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 4 | Làm 03 cổng chào văn hóa ấp Sóc Lớn, ấp Quyết Thành và ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh |  | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 5 | Đường tổ 3 đi tổ 4, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (Khu nhà máy xay lúa) |  | 398 | 398 | 398 |  |  |  | 398 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 6 | Đường tổ 7, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (Ông Nguyễn Phụng - Nguyễn Văn Khoa) |  | 974 | 974 | 974 |  |  |  | 974 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 7 | Đường tổ 7, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (Khu Hồ Văn Hương) |  | 1.432 | 1.432 | 1.432 |  |  |  | 1.432 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 8 | Đường tổ 9, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh (Từ trại heo LN 10 đến khu đất ông Thái Văn Thanh) |  | 980 | 980 | 980 |  |  |  | 980 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 9 | Đường tổ 5 Chà Đôn (từ ông Trần Ngọc Ẩn đến Tô Vĩnh Nghiêm), xã Lộc Khánh |  | 735 | 735 | 735 |  |  |  | 735 |  | UBND xã Lộc Hưng |
| 10 | Đường nhựa tổ 7, ấp Tân Mai đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (Đoạn từ đường liên xã Lộc Thành – Lộc Hưng đến ông Sơn) |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  | UBND xã Lộc Thành |
| 11 | Đường nhựa tổ 1, 2, ấp Tà Tê 2 đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (Đoạn từ cổng chào ấp đến ông Nhiều) |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  | UBND xã Lộc Thành |
| 12 | Nâng cấp đường nhựa liên xã Lộc Thành – Lộc Thái (Đoạn từ ngã ba Lộc Bình 1 đến Cổng chào ấp Lộc Bình 2) |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  | UBND xã Lộc Thành |
| 13 | Nâng cấp đường sỏi đỏ tổ 2, ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành (Đoạn đường nhựa nhà Dung đến nhà ông Nhâm) |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 500 |  | UBND xã Lộc Thành |
| 14 | Nâng cấp, sơn mới 08 phòng học lầu và 02 dãy phòng trệt; Nâng cấp sân trường lát gạch Terazzo và xây bồn hoa; Nâng cao hệ thống mái che bằng sắt hiện hữu và lắp đặt mới mái che bằng sắt cho khu vui chơi vận động ngoài trời Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Lộc Thành |  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  | UBND xã Lộc Thành |
| 15 | Sân bê tông nhà văn hóa ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2, Tà Tê 1, Tà Tê 2, Tân Mai, xã Lộc Thành |  | 1.033 | 1.033 | 1.033 |  |  |  | 1.033 |  | UBND xã Lộc Thành |
| 16 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Lộc Hòa từ trạm y tế xã đến ấp 8B, xã Lộc Hòa |  | 6.033 | 6.033 | 6.033 |  |  |  | 6.033 |  | UBND xã Lộc Thạnh |
| 17 | Xây dựng cổng chào xã Lộc Phú và cổng chào các ấp (8 cổng) |  | 813 | 813 | 813 |  |  |  | 813 |  | UBND xã Lộc Quang |
| 18 | Đường nhựa tổ 3, 4 ấp 1, xã Lộc Thiện |  | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |  |  | 6.000 |  | UBND xã Lộc Tấn |
| 19 | Nâng cấp đường liên xã đoạn từ QL13 đến cầu Năm Thành, xã Lộc Thạnh |  | 2.200 | 2.200 | 2.200 |  |  |  | 2.200 |  | UBND xã Lộc Thạnh |
| 20 | Mương thoát nước ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh (Đoạn từ hộ ông Bùi Văn Đăng đến đập Lộc Thạnh) |  | 1.700 | 1.700 | 1.700 |  |  |  | 1.700 |  | UBND xã Lộc Thạnh |
| 21 | Mương thoát nước ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh (Đoạn từ hộ ông Nguyễn Thế Cần đến hộ ông Đàm Đình Quân) |  | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | UBND xã Lộc Thạnh |
| 22 | Mương thoát nước đường ĐT754 (đoạn từ hộ ông Vinh đến kênh N1), xã Lộc Thạnh |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  | 1.500 |  | UBND xã Lộc Thạnh |
| 23 | Đường bê tông xi măng các xã |  | 7.604 | 7.604 | 7.604 |  |  |  | 7.604 |  |  |