Phụ lục III.2

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung | Phân loại | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Tiến độ thực hiện | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.839,232422 | 160.713,232422 | 38.795 | 33.703,284 | 24.720 |  |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng Trường tiểu học Xuân Lập (hạng mục: 18 phòng học, các phòng chức năng và phòng đa năng; cải tạo, sửa chữa khối dãy phòng 3 tầng; cải tạo sân nền, hàng rào) | HT 2025 | P. Xuân Lập | 8013409 | 072 | 2023-2026 | 517/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 | 56.470 | 49.000 | 44.000 | 4.750 |  | 4.750 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 2 | Xây dựng Trụ sở Công an thành phố các hạng mục: (Hội trường, phòng chức năng, Trụ sở làm việc của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và nâng cấp sửa chữa nhà tạm giữ của công an thành phố). | HT 2025 | P. Phú Bình | 8013412 | 041 | 2023-2025 | 515/QĐ-UBND ngày 07/7/2023; 1980/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 | 36.186 | 35.200 | 26.200 | 9.000 | 9.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 3 | Sửa chữa Trụ sở Công an các phường, xã: Xuân Bình, Bàu Sen, Hàng Gòn. | HT 2025 | P. Xuân Bình, Bàu Sen; xã Hàng Gòn | 8096877 | 041 | 2024-2026 | 1580/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 3.036 | 2.800 | 900 | 1.900 | 1.900 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 4 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Bàu Trâm | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8098745 | 011 | 2024-2026 | 1578/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 2.427 | 2.050 | 700 | 1.350 | 1.350 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 5 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở tòa án nhân dân thành phố Long Khánh. | HT 2025 | P. Xuân Hòa | 8042849 | 341 | 2023-2025 | 1031/QĐ-UBND ngày ngày 10/11/2023 | 10.332 | 9.588 | 8.838 | 750 | 750 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 6 | Sửa chữa Trụ sở UBND phường Xuân Tân | HT 2025 | Phường Xuân Tân | 8091950 | 341 | 2024-2026 | 1564/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 | 1.498 | 1.350 | 450 | 900 | 900 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 7 | Xây dựng Kho lưu trữ, nhà Truyền thống và trang thiết bị tại Trụ sở Thành ủy | Tạm ngưng | Phường Xuân An | 8096868 | 351 | 2024-2026 | 1581/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 6.434 | 1.321 | 1.100 | 221 | 221 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 8 | Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen | HT 2025 | P. Bàu Sen | 8042798 | 341 | 2023-2025 | 1035/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 | 14.864 | 13.950 | 13.500 | 450 | 450 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 9 | Đường CMT8 nối dài, thành phố Long Khánh và hạ tầng kỹ thuật các tuyến dường giao thông khu phức hợp phường Xuân an, Xuân Hòa, thành phố Long Khánh | CT 2026 | TP. Long Khánh | 7848176 | 292 | 2023-2026 | 527/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 | 1.293.802 | 5.700 | 4.700 | 1.000 | 0 |  | 1.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 10 | Đầu tư XD đường giao thông và công viên cây xanh dọc tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An) | HT 2025 | P. Xuân An | 7922110 | 292 | 2023-2025 | 1476/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 | 66.204 | 58.257 | 18.257 | 28.800 | 13.020 |  | 15.780 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 11 | Đường Phạm Lạc, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | HT 2025 | P. Xuân An | 7935511 | 292 | 2023-2025 | 2151/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 77.710 | 66.762 | 58.721 | 9.652 | 0 | 7.252 | 2.400 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 12 | Mở rộng mặt đường, bố trí làn xe chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm bến xe Long Khánh và điểm công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (ngân sách thành phố Long Khánh thực hiện bồi thường) | CT 2026 | TP. Long Khánh | 7852273 | 292 | 2024-2027 | 2246/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 | 212.400 | 110.143 | 46.443 | 44.300 | 44.300 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 13 | Hệ thống wifi công cộng tại 04 vị trí: Tượng đài chiến thắng, Công viên Phố đi bộ phường Xuân An, Chợ Long Khánh, Công viên phường Xuân Trung | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8091944 | 314 | 2024-2026 | 1556/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 | 2.198 | 1.875 | 600 | 1.275 | 1.275 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 14 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Đài truyền thanh thành phố | HT 2025 | P. Xuân An | 8096431 | 191 | 2024-2026 | 1591/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | 4.523 | 2.348 | 747 | 1.600 | 1.600 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 15 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Bàu Trâm | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8091940 | 341 | 2024-2026 | 1564/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | 7.755 | 6.900 | 1.700 | 5.050 | 5.050 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 16 | Xây dựng Trụ sở làm việc UBND phường Suối Tre | Tạm ngưng | P. Suối Tre | 8098750 | 341 | 2024-2026 | 1579/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 23.479 | 325 | 300 | 25 | 25 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 17 | Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn | CT 2026 | Xã Hàng Gòn | 8072996 | 292 | 2024-2026 | 1508/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 | 33.101 | 12.266 | 500 | 11.766 | 10.666 | 1.100 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 18 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng phường Xuân Lập | HT 2025 | P. Xuân Lập | 8096438 | 161 | 2024-2026 | 1576/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 | 6.656 | 5.400 | 1.300 | 4.100 |  | 4.100 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 19 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập Cộng đồng phường Bàu Sen | HT 2025 | P. Bàu Sen | 8096437 | 161 | 2024-2026 | 1574/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 | 6.891 | 5.900 | 1.300 | 4.600 |  | 4.600 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 20 | Nâng cấp, sửa chữa Đền thờ Liệt sỹ thành phố Long Khánh | HT 2025 | P.Suối Tre | 8096871 | 371 | 2024-2026 | 1577/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 5.656 | 5.200 | 700 | 4.343 |  | 4.343 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 21 | Nâng cấp, cải tạo Đài Tổ Quốc ghi công và hàng rào trong Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8096870 | 371 | 2024-2026 | 1575/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 7.968 | 7.100 | 260 | 6.839 | 1.039 | 5.800 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 22 | Nâng cấp, sửa chữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố | Tạm ngưng | P. Xuân An | 8042115 | 011 | 2024-2026 | 1854/QĐ-UBND 25/11/2024 | 28.988 | 487 | 200 | 287 | 287 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 23 | Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chính trị thành phố | Tạm ngưng | P. Xuân An | 8098748 | 341 | 2024-2026 | 1760/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 5.752 | 159 |  | 159 | 159 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 24 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân Hòa | Tạm ngưng | P. Xuân Hòa | 8098736 | 011 | 2024-2026 | 1759/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 | 1.384 | 1.200 |  | 77 | 77 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 25 | Nâng cấp, mở rộng đường 9 tháng 4, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | CT 2026 | P. Xuân An | 8128225 | 292 | 2025-2028 | 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 187.313 | 62.591 |  | 1.400 | 1.400 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 26 | Nâng cấp tuyến đường Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung (Đoạn đầu tuyến giáp đường Hùng Vương cuối tuyến giáp đường Hồ Thị Hương) | CT 2026 | P. Xuân An | 8132149 | 292 | 2025-2027 | 338/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 16.173 | 10.300 |  | 13.300 | 13.300 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 27 | Xây dựng cầu tổ 10 khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập | HT 2025 | P. Xuân Lập | 8132147 | 292 | 2025-2027 | 339/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 | 3.575 | 2.900 |  | 3.200 | 3.200 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 28 | Xây dựng cầu Thiện Mỹ, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 8132145 | 292 | 2025-2027 | 337/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 | 4.147 | 3.100 |  | 3.650 | 0 | 3.650 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 29 | Xây dựng trường MN Xuân Thanh, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | CBĐT | P. Xuân An | 8016452 | 071 | Tối đa 3 năm | 1646/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 | 44.787 | 100 |  | 0 | 0 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 30 | Nâng cấp đường Nguyễn Trung Trực (Đoạn 1: đầu tuyến giao đường Hồ Thị Hương, điểm cuối tuyến giáp Khu tái định cư Bảo Vinh), phường Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An) | CBĐT | P. Xuân An | 8128224 | 292 | Tối đa 4 năm | 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 108.558 | 510 |  | 500 | 0 | 500 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 31 | Nâng cấp đường Trần Nhân Tông, phường Bảo Vinh | CBĐT | P. Bảo Vinh | 8128223 | 292 | Tối đa 4 năm | 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 165.549 | 510 |  | 0 | 0 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 32 | Nâng cấp, sửa chữa Nhà bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ xã Bình Lộc | CBĐT | Xã Bình Lộc |  | 161 | Tối đa 3 năm |  | - | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 33 | Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 03 nút giao đường Hồ Thị Hương - 9 Tháng 4; nút giao Hồ Thị Hương - Nguyễn Trãi và nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Trãi | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8101467 | 292 | 2024-2026 | 1583/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 2.876 | 2.710 | 859 | 1.800 | 0 |  | 1.800 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 34 | Cải tạo vỉa hè, xây dựng hệ thống thoát nước và ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, điện đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn giao Quang Trung đến Trần Phú). | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8050718 | 311 | 2023-2025 | 519/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 | 44.276 | 37.635 | 35.810 | 1.825 | 0 |  | 1.825 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 35 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát nước trên đường Trần Quang Diệu, phường Xuân Bình | HT 2025 | P. Xuân Bình | 8101253 | 311 | 2024-2026 | 1593/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 | 3.066 | 2.860 | 860 | 2.000 | 0 |  | 2.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 36 | Nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư tổ 08 - 10, ấp 01, xã Bình Lộc | HT 2025 | Xã Bình Lộc | 8101500 | 311 | 2024-2026 | 1478/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 | 3.374 | 3.200 | 1.020 | 2.180 | 0 |  | 2.180 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 37 | Nâng cấp hệ thống thoát nước trên tuyến số 1,2,3,5 khu dân cư ấp 01 và đường Lê A (đoạn từ hẻm 332 đến hẻm 338), xã Bình Lộc | HT 2025 | Xã Bình Lộc | 8101254 | 311 | 2024-2026 | 1479/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 | 3.212 | 3.020 | 970 | 2.050 | 0 |  | 2.050 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 38 | Nâng cấp đường số 2, phường Xuân Bình | HT 2025 | P. Xuân Bình | 8101468 | 292 | 2024-2026 | 1568/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 | 2.581 | 2.420 | 643 | 1.655 | 1.655 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 39 | Cải tạo, phân luồng giao thông khu vực xung quanh Công viên Bia Chiến thắng, phường Xuân An | HT 2025 | P. Xuân An | 8101483 | 292 | 2024-2026 | 1750/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 | 13.113 | 12.000 | 3.000 | 8.300 | 8.300 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 40 | Ngầm hóa đường dây hạ thế, trung thế trên đường CMT8 (đoạn giao Hùng Vương với Nguyễn Thị Minh Khai) | HT 2025 | TP. Long Khánh | 8101503 | 292 | 2024-2026 | 1582/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 24.184 | 22.320 | 220 | 20.850 | 20.850 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 41 | Lắp đặt Bảng chỉ dẫn và cải tạo, chỉnh trang khu vực trước khuôn viên Di tích Mộ Cự Thạch Hàng Gòn | HT 2025 | Xã Hàng Gòn | 8101482 | 161 | 2024-2026 | 1592/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 4.744 | 4.698 | 198 | 3.900 | 1.200 | 2.700 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 42 | Xây dựng đường N5-D4-N3 (giai đoạn 1) theo quy hoạch | QT |  | 7910328 |  |  |  |  |  |  | 3,187 | 3,187 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 43 | Đầu tư, mở rộng Đường song hành với đường 21/4 và hệ thống cây xanh cách ly, phường Suối Tre | QT |  | 7848173 |  |  |  |  |  |  | 533,087 | 533,087 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 44 | Xây dựng Nhà Văn hóa khu phố Suối Tre, phường Suối Tre | QT |  | 8042112 |  |  |  |  |  |  | 14,357 | 14,357 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 45 | Sửa chữa Ban Chỉ huy quân sự phường Xuân An. | QT |  | 8042113 |  |  |  |  |  |  | 66,636 | 66,636 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 46 | Xây dựng Trường 19/5, P. Xuân Lập | QT |  | 7651542 |  |  |  |  |  |  | 486,086 | 486,086 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 47 | Xây dựng Nhà văn hóa khu phố Cẩm Tân | QT |  | 8042800 |  |  |  |  |  |  | 14,622 | 14,622 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 48 | Kè gia cố, chống thấm và sạt lở cho trụ điện 33B03 tuyến đường dây 500KV Vĩnh Tân – Sông Mây trong khu vực hồ chứa nước Suối Tre | QT |  | 8042116 |  |  |  |  |  |  | 12,447 | 12,447 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 49 | Nâng cấp, sửa chữa UBND Phường Phú Bình | QT |  | 8013411 |  |  |  |  |  |  | 148,015 | 148,015 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 50 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Khối vận thành phố Long Khánh. | QT |  | 8013410 |  |  |  |  |  |  | 74,667 | 74,667 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 51 | Đặt bảng ghi dấu Di tích địa điểm Căn cứ thị ủy Long Khánh tại xã Bàu Trâm | QT |  | 7971618 |  |  |  |  |  |  | 108,555 | 108,555 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 52 | Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Hồ Thị Hương, phường Xuân Bình | QT |  | 7949678 |  |  |  |  |  |  | 323,902 | 323,902 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 53 | Xây dựng trụ sở làm việc UBND phường Bàu Sen | QT |  | 8042798 |  |  |  |  |  |  | 181,336 | 181,336 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 54 | Xây dựng trường TH Lê Lợi (Phân hiệu Cáp Rang), Phường Suối Tre | QT |  | 8013408 |  |  |  |  |  |  | 119,732 | 119,732 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 55 | Cải tạo khuôn viên di tích Tòa hành chính tỉnh Long Khánh. | QT |  | 7876138 |  |  |  |  |  |  | 100,871 | 100,871 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 56 | Xây dựng trường MN Sen Hồng, phường Suối Tre | QT |  | 7940887 |  |  |  |  |  |  | 812,287 | 812,287 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 57 | Trường Mầm non An Lộc phân hiệu Núi Tung | QT |  | 7985322 |  |  |  |  |  |  | 529,570 | 529,570 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 58 | Trường Tiểu học Hòa Bình (Hạng mục: Xây mới khu hiệu bộ; Xây mới 12 phòng học, Xây mới nhà vệ sinh, trang bị bàn ghế 02 chỗ ngồi; Cải tạo, sửa chữa dãy phòng học cũ; xây nhà bảo vệ, tường rào giáp trường mẫu giáo Họa Mi. | QT |  | 7714746 |  |  |  |  |  |  | 1.623,697 | 1.623,697 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 59 | Xây dựng Nhà văn hóa khu phố Núi Tung | QT |  | 8042111 |  |  |  |  |  |  | 260,629 | 260,629 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 60 | Nâng cấp, sửa chữa đập Lác Chiếu, xã Bảo Quang | QT |  | 7941571 |  |  |  |  |  |  | 26,407 | 26,407 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 61 | Nâng cấp, sửa chữa đập Sân Bay, xã Bàu Trâm | QT |  | 7941570 |  |  |  |  |  |  | 19,470 | 19,470 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |
| 62 | Xây dựng Trụ sở công an phường Xuân Lập | QT |  | 7952852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,284 |  |  |
| II | Nhiệm vụ khác |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội | KHAC |  |  |  |  |  |  | 39.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |
| 2 | Cấp vốn điều lệ cho Hội Nông dân thành phố | KHAC |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |
| III | UBND PHƯỜNG BẢO VINH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến đường nội đồng tổ 03 đi cánh đồng Háp, phường Bảo Vinh | HT 2025 | P. Bảo Vinh | 8098752 | 292 | 2025-2027 | 1848/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1.442 | 1.300 | 50 | 1.250 |  |  |  | 1.250 | UBND phường Bảo Vinh |
| 2 | Tuyến đường nội đồng tổ 27A đi đến tổ 23 cánh đồng Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh | HT 2025 | P. Bảo Vinh | 8098753 | 292 | 2025-2027 | 1847/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 937 | 850 | 50 | 800 |  |  |  | 800 | UBND phường Bảo Vinh |
| 3 | Đường nội đồng tổ 04 ấp Ruộng Tre đi cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 810087 | 292 | 2025-2027 | 1851/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 13.814 | 12.500 | 100 | 12.400 |  |  |  | 12.400 | UBND phường Bảo Vinh. |
| 4 | Đường nội đồng tổ 09 ấp Ruộng Tre đi cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 8100873 | 292 | 2025-2027 | 1850/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 1.048 | 950 | 50 | 900 |  |  |  | 900 | UBND phường Bảo Vinh |
| 5 | Đường nội đồng tổ 01 ấp 18 Gia đình đi cánh đồng Háp, xã Bảo Quang | HT 2025 | Xã Bảo Quang | 8100874 | 292 | 2025-2027 | 1849/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 4.393 | 4.000 | 100 | 3.900 |  |  |  | 3.900 | UBND phường Bảo Vinh |
| 6 | Đường tổ 9 đi tổ 11 ấp Ruộng Tre | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,151 | 163,151 |  |  |  | UBND phường Bảo Vinh |
| 7 | Đường tổ 23C ấp Ruộng Lớn, xã (nay là phường) Bảo Vinh | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,506 | 229,506 |  |  |  | UBND phường Bảo Vinh |
| IV | UBND PHƯỜNG LONG KHÁNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội đồng ruộng Dầu đi cánh đồng ruộng Dầu, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8100591 | 292 | 2025-2027 | 1852/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 2.825 | 2.500 | 100 | 2.400 |  |  |  | 2.400 | UBND phường Long Khánh |
| 2 | Đường nội đồng ruộng 9 Mẫu đi cánh đồng ruộng 9 Mẫu, ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm. | HT 2025 | Xã Bàu Trâm | 8100589 | 292 | 2025-2027 | 1853/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 3.499 | 3.170 | 100 | 3.070 |  |  |  | 3.070 | UBND phường Long Khánh |
| 3 | Đường hẻm số 3 tổ 10, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,294 | 28,294 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 4 | Đường tổ 18, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,963 | 37,963 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 5 | Đường số 6 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,042 | 34,042 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 6 | Hẻm tổ 13 ấp Bàu Sầm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,460 | 57,460 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 7 | Đường số 4 tổ 10 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,023 | 7,023 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 8 | Đường hẻm số 2 tổ 16 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,465 | 17,465 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 9 | Hẻm tổ 11 ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,099 | 47,099 |  |  |  | UBND phường Long Khánh |
| 10 | Đường Hoa Sen – Ruộng Dầu (dự án XHH) | dự án XHH |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.576 |  |  | 4.576 |  | UBND phường Long Khánh. |
| V | UBND PHƯỜNG BÌNH LỘC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Lê A nối dài, xã Bình Lộc | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,896 | 162,896 |  |  |  | UBND Bình Lộc |
| 2 | Đường tổ 3, 4 ấp Cây Da, xã Bình Lộc | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,963 | 398,963 |  |  |  | UBND Bình Lộc |
| VI | UBND PHƯỜNG HÀNG GÒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 16, ấp Tân Phong | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,440422 | 11,440422 |  |  |  | UBND phường Hàng Gòn |
| 2 | Đường tổ 38, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,336 | 4,336 |  |  |  | UBND phường Hàng Gòn |
| 3 | Đường tổ 9 ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn | QT |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,034 | 80,034 |  |  |  | UBND phường Hàng Gòn |