Phụ lục III.4

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm xây dựng (cấp xã cũ) | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư dự án (số, ngày tháng) | Tổng dự toán được duyệt | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2024 | Tổng cộng kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nguồn NSTT | Nguồn XSKT | Khai thác quỹ đất | Nguồn XSKT (từ nguồn HTMT huyện cũ) | Kết dư Đất | Kết dư nguồn thu bảo vệ đất lúa |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 10 |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  | 650.321,963 | 219.292,016 | 65.710 | 59.350 | 40.000 | 243.203,554 | 22.930 |  |
| A | DỰ ÁN GIAO CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Công trình chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường D7 giai đoạn 1 (Từ Đường N1 đến Đường N7) | 8.015.482 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 4690/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 12.801 |  | 6.150 | 5.000 | - | 1.150 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 2 | Đường trục chính D4 + D5 (Tiếp giáp dự án Khu dân cư A1-C1 đến Đường N13) | 8.011.520 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 2220/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 53.236 |  | 25.760 | 25.760 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 3 | Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) | 7.947.013 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 973/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2024 | 149.155 |  | 42.000 | - | - | 42.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 4 | Đường Bình Lộc - Tín Nghĩa | 7.922.722 | Xuân Thiện | 2023-2025 | 5647/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 | 12.938 |  | 1.000 | 1.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 5 | Đường D17 (Đoạn từ ngã tư trụ sở tạm UBND xã Bàu Hàm 2 ra QL1A) | 7.906.611 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 4674/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 13.632 |  | 3.000 | 3.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 6 | Đường D6 (đoạn từ đường trước trụ sở khối vận nối dài đến đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học) | 8.019.761 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 2219/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 40.009 |  | 20.000 | 20.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 7 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường DT770B đến Cầu Suối đá) | 7.968.674 | Xuân Thiện | 2023-2025 | 2995/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 | 41.348 |  | 9.500 | 9.500 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 8 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện | 7.920.130 | Xuân Thiện | 2022-2025 | 5147/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 | 90.417 |  | 13.000 | 13.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 9 | Đường N7 giai đoạn 3 | 7.963.811 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 4264/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 92.644 |  | 48.920 | 38.920 | - | 10.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 10 | Đường từ Quốc lộ 20 vào trường THCS Gia Tân 1 | 7.760.799 | Gia Tân 1 | 2023-2025 | 1967/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 29.055 |  | 13.500 | 11.500 | - | 2.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 11 | Trường mầm non Bình Lộc | 7.869.744 | Xuân Thiện | 2023-2025 | 9898/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 22.241 |  | 8.000 | - | 8.000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 12 | Trường mầm non Hoa Cúc | 7.966.805 | Hưng Lộc | 2023-2025 | 3393/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 |  |  | 100 | - | 100 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 13 | Trường mầm non Sơn Ca | 7.861.907 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 3013/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 | 22.117 |  | 11.000 | - | 11.000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 14 | Trường tiểu học Lê Lợi | 7.968.776 | Quang Trung | 2023-2025 | 2381/QĐ-UBND ngày 08/07/2022 | 12.252 |  | 8.000 | - | 8.000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 15 | Trường tiểu học Nguyễn Du | 7.921.562 | Gia Kiệm | 2023-2025 | 801/QĐ-BQLDA ngày 23/4/2024 | 79.557 |  | 41.000 | - | 21.000 |  | 20.000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 16 | Trường THCS Lý Tự Trọng (Chuẩn quốc gia) | 8.073.285 | Lộ 25 | 2024-2026 | 1244/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 | 96.549 |  | 29.999 | 4.000 | 5.999 |  | 20.000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 17 | Cải tạo sửa chữa phòng họp 2 và các công trình phụ trợ | 8.086.938 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 1479/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | 3.635 |  | 1.465 | 1.465 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 18 | Cải tạo sửa chữa Trụ sở Huyện uỷ | 8.086.598 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 1478/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | 14.982 |  | 7.500 | 6.700 | - | 800 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 19 | Cải tạo sửa chữa trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch | 8.086.939 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 1480/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | 31.036 |  | 1.500 | 1.500 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 20 | Cải tạo sửa chữa Trung tâm Chính trị huyện Thống Nhất | 8.086.937 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 4003/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 | 6.241 |  | 2.600 | 2.000 | - | 600 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 21 | Cải tạo, sửa chữa Đền thờ liệt sỹ | 8.040.047 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 4104/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | 9.563 |  | 5.800 | 5.000 | - | 800 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 22 | Trung tâm thể dục thể thao, HM: Cải tạo, sửa chữa sân vận động | 8.064.116 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 2096/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 | 7.700 |  | 4.000 | 4.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 23 | Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã Quang Trung | 8.075.727 | Quang Trung | 2023-2025 | 4004/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 | 4.581 |  | 3.000 | 3.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 24 | Trụ sở Ban CHQS huyện, HM: Nhà chiến sĩ, hồ bơi | 8.161.237 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 3882/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 16.317 |  | 3.654 | 3.654 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 25 | Lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Thống Nhất | 8.144.035 | Huyện Thống Nhất | 2021-2025 | 3681/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 4.575 |  | 2.000 | 2.000 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 26 | Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân | 7.861.908 | Xã Lộ 25 | 2023-2025 | 9429/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 | 19.608 |  | 940 | - | 940 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 27 | Cải tạo, sửa chữa TTVH thể thao HTCĐ xã Gia Kiệm và Nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Võ Võng 1, Võ Dõng 2 và Đông Kim |  | Gia Kiệm | 2023-2025 | 4106/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 | 2.998 |  | 190 | - | 190 |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 28 | Cải tạo, sửa chữa Trung tâm văn hóa thể thao HTCĐ xã Gia Tân 2 và Nhà Văn hóa kết hợp văn phòng ấp Đức Long 1 và ấp Bạch Lâm 2 |  | Gia tân 2 | 2023-2025 | 1441/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 | 4.102 |  | 450 | - | 450 |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 29 | Trang bị 10 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn huyện | 8.142.214 | Huyện Thống Nhất | 2023-2025 | 1736/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 | 5.911 |  | 3.420 | 3.420 | - |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 30 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây | 8.097.673 | xã Hưng Lộc và Thị trấn Dầu Giây |  | 2217/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 144.732 |  | 9.957 |  | 9.957 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 31 | Đường vào trường THCS Lý Tự Trọng (đoạn ra đường ĐT 769) | 8160454 | xã Dầu Giây | 2025-2027 | 2571/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 | 11.267 |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 32 | Trường TH&THCS Hùng Vương | 7867767 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  | 2.000 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 33 | Hệ thống thoát nước mưa bên trái đường QL1A (Đoạn từ cống Ba Miệng đến đường D19) | 8161117 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 34 | Trường TH Phan Bội Châu, Hạng mục: Mở rộng và xây mới nhà đa năng | 8140922 |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 35 | Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) | 7.947.013 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 973/QĐ-BQLDA ngày 15/5/2024 | 149.155 |  | 14.720 |  |  |  |  | 14.720 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 36 | Đường N7 nối dài | 7.906.609 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 1968/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 48.643 |  | 7.200 |  |  |  |  | 7.200 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 37 | Đường Nguyễn Thái Học | 7.945.329 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 1690/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 | 34.863 |  | 15.500 |  |  |  |  | 15.500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 38 | Đường trục chính D8 (Từ đường N1 đến QL1A) | 8.011.519 | Thị trấn Dầu Giây | 2024-2026 | 769/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 | 47.889 |  | 20.000 |  |  |  |  | 20.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 39 | Đường vào trường THCS Lý Tự Trọng | 7.971.619 | Lộ 25 | 2023-2025 | 3030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 | 7.762 |  | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 40 | Cải tạo sửa chữa trung tâm văn hoá xã Xuân Thiện HTCĐ xã Xuân Thiện; Nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp Xuân Thiện và ấp Tín nghĩa |  | Xuân Thiện | 2021-2025 | 3333/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 4.967 |  | 3.100 |  |  |  |  | 3.100 |  | UBND phường Bình Lộc |
| 41 | Cải tạo, sửa chữa TTVH - HTCĐ xã Lộ 25 và nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 |  | Lộ 25 | 2023-2025 | 2890/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 | 7.632 |  | 3.400 |  |  |  |  | 3.400 |  | UBND xã Dầu Giây |
| 42 | Trường THCS Thăng Long | 7.896.516 | Quang trung | 2022-2025 | 9899/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 49.591 |  | 4.500 |  |  |  |  | 4.500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| II | Khởi công mới |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường tiểu học Xuân Thạnh, HM: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | 7.948.968 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 2381/QĐ-UBND ngày 08/07/2022 | 12.252 |  | 74 | - | 74 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 2 | Trụ sở Ban CHQS huyện, HM:xây dựng mới nhà huấn luyện, tập luyện thi đấu võ thuật. | 8.161.236 | Thị trấn Dầu Giây | 2021-2025 | 3238/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 | 3.018 |  | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường trục chính N1 - đô Thị Dầu Giây (đoạn từ đường D6 đến đường Trảng Bom-Xuân Lộc) | 8.015.412 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 3831/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 | 35.190 |  | 22.000 |  |  |  |  | 22.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 4 | Đường 135 (Đoạn từ đường Suối tre - Bình Lộc đến đường Lạc Sơn - Xuân Thiện) | 7.939.290 | Xuân Thiện | 2023-2025 | 4673/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 | 25.914 |  | 5.200 |  |  |  |  | 5.200 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 5 | Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh | 7.906.610 | Xuân Thiện | 2023-2025 | 5257/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 43.075 |  | 13.000 |  |  |  |  | 13.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 6 | Đường vành đai phía đông của huyện giáp thành phố Long khánh | 7.960.029 | Quang Trung | 2025-2028 | 03/NQ-HĐND ngày 25/02/2022 | 242.726 |  | 2.282 |  |  |  |  | 2.282 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 7 | Xây dựng hệ thống chiếu sáng và bổ sung hệ thống biển báo giao thông trên tuyến đường song hành phía đông Quốc lộ 20 | 8.113.276 | Huyện Thống Nhất | 2025-2028 | 3334/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 14.871 |  | 11.500 |  |  |  |  | 11.500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 8 | Trường mầm non Gia Kiệm, HM: Xây mới trên khuôn viên trường THCS Gia Kiệm cũ | 8.067.723 | Gia Kiệm | 2023-2025 | 4434/QĐ-UBND ngày 8/12/2023 | 40.802 |  | 8.500 |  |  |  |  | 8.500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 9 | Trường Mầm non Gia Tân 3, hạng mục: xây mới phòng học và phòng chức năng | 8.078.695 | Gia Tân 3 | 2021-2025 | 254/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 37.400 |  | 1.300 |  |  |  |  | 1.300 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 10 | Trường mầm non Họa Mi, HM: Mở rộng, nâng cấp và cải tạo sửa chữa | 8.078.694 | Lộ 25 | 2021-2025 | 225/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 44.994 |  | 15.000 |  |  |  |  | 15.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 11 | Trường tiểu học Bạch Lâm, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | 8.036.189 | Gia Tân 2 | 2023-2025 | 1381/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 | 44.604 |  | 1.338 |  |  |  |  | 1.338 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 12 | Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám | 8.078.693 | Gia Tân 3 | 2023-2025 | 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 101.815 |  | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 13 | Trường tiểu học Tín Nghĩa, Hạng mục: xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng) | 8.077.312 | Xuân Thiện | 2024-2026 | 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 72.473 |  | 1.500 |  |  |  |  | 1.500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 14 | Trụ sở công an Thị trấn Dầu Giây; hạng mục: Xây mới | 8.062.030 | Thị trấn Dầu Giây | 2023-2025 | 3949/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 14.956 |  | 495 |  |  |  |  | 495 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 15 | Trụ sở Công an xã Lộ 25 | 8.070.886 | Lộ 25 | 2023-2025 | 3947/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 13.712 |  | 530 |  |  |  |  | 530 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 16 | Trung tâm hành chính xã Bàu Hàm 2 (hạng mục hạ tầng kỹ thuật) | 7.962.509 | Bàu Hàm 2 | 2023-2025 | 2526/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 | 40.132 |  | 350 |  |  |  |  | 350 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 17 | Xây dựng Trường bắn súng bộ binh và Thao trường huấn luyện cho LLVT huyện Thống Nhất, HM: Hạ tầng kỹ thuật | 8.161.235 | Gia Kiệm | 2023-2025 | 5549/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 | 31.201 |  | 3.100 |  |  |  |  | 3.100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 18 | Cải tạo, sửa chữa trung tâm VHTT-HTCĐ xã Quang Trung; nhà văn hoá kết hợp văn phòng ấp Nguyễn Huệ 1 và ấp Lê Lợi 2 |  | Quang trung | 2021-2025 | 2900/QĐ-UBND ngày 29/7/2024 | 4.972 |  | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| III | Chuẩn bị đầu tư/ Bồi thường GPMB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường 326 (Đoạn từ đường Đông kim-Xuân Thiện vào trường THCS Gia Kiệm) |  | Gia Kiệm | 2025-2028 | 3421/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 | 19.777 |  | - |  |  |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 2 | Đường phía Nam KCN Dầu Giây | 7.963.812 | Hưng Lộc | 2025-2028 | 467/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 | 14.464 |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường suối Cạn | 8.015.480 | Gia Tân 1 | 2025-2028 | 23/NQ-HĐND ngày 13/9/2022 | 73.500 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 4 | Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ UBND xã Bàu Hàm 2 đến đường N7) | 8036745 | Bàu Hàm 2 | 2025-2028 |  | 22.850 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 5 | Đường phía nam suối Gia Đức (Từ đường Song hành quốc lộ 20 đến đường D6 Hồ Gia Đức) | 8.129.740 | Bàu hàm 2 | 2025-2028 |  | - |  | 1.010 |  |  |  |  | 1.010 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 6 | Đường Mùng 4 tết | 8.129.738 | Gia Tân 1, Gia tân 2 | 2025-2028 | 4838/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 38.450 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 7 | Đường Đức Huy - Thanh Bình |  | Gia Tân 1, Gia tân 2 | 2025-2028 | 44/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 131.596 |  | - |  |  |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 8 | Cải tạo sửa chữa trường THCS Gia Kiệm (Cơ sở THCS Lam Sơn cũ) |  | Gia Kiệm | 2025-2028 | 2171/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 | 5.729 |  | - |  |  |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 9 | Xây dựng văn phòng ấp Ngô Quyền | 8.062.031 | Bàu Hàm 2 | 2025-2028 | 3948/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 3.038 |  | - |  |  |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 10 | Nạo vét suối sau cống Ba miệng |  | Thị trấn Dầu Giây, Bàu Hàm 2 | 2025-2028 | 1839/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 | 9.730 |  | - |  |  |  |  | - |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 11 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây | 8.097.673 | Xã Hưng Lộc và thị trấn Dầu Giây | 2025-2028 | Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 | 144.732 |  | 20.043 |  |  |  |  | 20.043 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 12 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | 8.098.401 | Xã Hưng Lộc | 2025-2028 | Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 | 107.310 |  | 13.225 |  |  |  |  | 13.225 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 13 | Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây | 8.103.763 | Thị trấn Dầu Giây | 2025-2028 | 3336/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 59.775 |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 14 | Cải tạo vỉa hè hệ thống chiếu sáng xung quanh công viên trung tâm huyện Thống Nhất | 8.140.932 | TT Dầu Giây | 2025-2028 | 4622/QĐ-UBND ngày 16/11/2024 | 31.036 |  | 19.100 |  |  |  |  | 19.100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 15 | Cải tạo sửa chữa trụ sở Đài truyền thanh huyện | 8.108.130 | Thị trấn Dầu Giây | 2025-2028 | 3441/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 | 3.297 |  | 835 |  |  |  |  | 835 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 16 | Đường N13 giai đoạn 1 (đoạn từ đường ĐT 769 đến QL 1) | 8.160.391 | Hưng Lộc - TT Dầu Giây | 2026-2030 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 17 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 4 xã Bàu Hàm 2 | 8.141.597 | Bàu Hàm 2 | 2.025 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 18 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bàu Hàm 2 - thị trấn Dầu Giây | 8.141.595 | Thị trấn Dầu Giây | 2.025 |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 44 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 19 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Hưng Lộc | 8.141.596 | Hưng Lộc | 2.025 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 20 | Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng (đoạn ra đường DT 769) | 8.160.454 | Xã Lộ 25 | 2025-2028 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 21 | Đường N11 - Thị trấn Dầu Giây từ Tỉnh lộ ĐT.769 đến khu tái định cư tại thị trấn Dầu Giây | 8.161.115 | Thị trấn Dầu Giây |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 22 | Đường nội đồng 78A, 78B (tờ bản đồ số 43 xã Lộ 25) |  | Xã Lộ 25 |  | 415/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 | 3.200 |  | 3.152 |  |  |  |  |  | 3.152 | UBND xã Dầu Giây |
| 23 | Đường nội đồng 78C (tờ bản đồ số 42, tổ 8, ấp 3 xã Lộ 25): |  | Xã Lộ 25 |  | 4416/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 | 4.000 |  | 3.417 |  |  |  |  |  | 3.417 | UBND xã Dầu Giây |
| 24 | Đường Tổ 15 nhánh 1 ấp Ngô Quyền. |  | Bàu Hàm 2 |  | 4435/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 | 1.850 |  | 2.664 |  |  |  |  |  | 2.664 | UBND xã Dầu Giây |
| 25 | Nạo vét khơi thông mương thủy lợi cánh đồng Cây Khô |  | Xã Lộ 25 |  |  | 1.200 |  | 1.172 |  |  |  |  |  | 1.172 | UBND xã Dầu Giây |
| 26 | Nạo vét và sửa chữa gia cố suối Bí | 8.141.141 | Xã Lộ 25 |  |  | 7.200 |  | 3.000 |  |  |  |  |  | 3.000 | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 27 | Nạo vét và sửa chữa gia cố Suối cạn | 8.141.140 | Xã Lộ 25 |  |  | 5.325 |  | 1.750 |  |  |  |  |  | 1.750 | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 28 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | 8.098.401 | Xã Hưng Lộc |  | 12/NQ-HĐND ngày 07/6/2024 | 103.310 |  | 6.775 |  |  |  |  |  | 6.775 | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 29 | Hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc | 8160274 | xã Dầu Giây |  | 2987/QĐ-UBND 30/6/2025 | 161.160 |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 30 | Đường N13 giai đoạn 1 (đoạn từ đường ĐT769 đến đường QL1). | 8160391 | xã Dầu Giây |  | 2990/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 336.734 |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| IV | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cự phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc. |  | Ban QLDA | 2022-2025 | 995/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 | 478 |  | 149 |  |  |  |  | 149 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc |  | Ban QLDA | 2022-2025 | 1103/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 991 |  | 440 |  |  |  |  | 440 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 3 | Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cự phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn dầu giây |  | Ban QLDA | 2022-2025 | 1322/QĐ-UBND ngày 21/4/2024 | 479 |  | 200 |  |  |  |  | 200 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 4 | Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Gia Tân 1 (Bước lập đồ án quy hoạch). |  | Gia Tân 1 | 2022-2025 | 1085/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 | 560 |  | 400 |  |  |  |  | 400 |  | UBND xã Thống Nhất |
| 5 | Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thống Nhất |  | Huyện Thống Nhất | 2024-2025 |  | 2.200 |  | 1.340 |  |  |  |  | 1.340 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 6 | Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây |  | Dầu Giây | 2023-2025 | 2313/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 971 |  | 72 |  |  |  |  | 72 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| V | Cấp sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Gia Tân 1 |  |  |  |  |  |  | 239,000000 |  |  |  |  | 239,000000 |  | UBND xã Thống Nhất |
| 2 | Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 57,000000 |  |  |  |  | 57,000000 |  | Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thống Nhất |
| 3 | Khối nhà làm việc Trụ sở UBND xã Gia Kiệm | 7.879.321 |  |  |  |  |  | 64,767000 |  |  |  |  | 64,767000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá, khuôn viên cây xanh của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị | 7.879.320 |  |  |  |  |  | 44,507000 |  |  |  |  | 44,507000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 5 | Trường Trung học cơ sở Quang Trung, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa | 7.879.319 |  |  |  |  |  | 124,887000 |  |  |  |  | 124,887000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 6 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ đề án 06 | 8.045.252 |  |  |  |  |  | 95,325000 |  |  |  |  | 95,325000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 7 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở khối vận | 7.782.624 |  |  |  |  |  | 115,785000 |  |  |  |  | 115,785000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 8 | Trường MN Dầu Giây | 7.699.750 |  |  |  |  |  | 4.920,715000 |  |  |  |  | 4.920,715000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 9 | Khu cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 |  |  |  |  |  |  | 13,000000 |  |  |  |  | 13,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 10 | Mua máy phát điện 3 pha cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 15,000000 |  |  |  |  | 15,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 11 | Trường Mầm non Gia Tân 3 (mở rộng) | 7948969 |  |  |  |  |  | 36,856224 | 7,118224 |  |  |  | 29,738000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 12 | Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa dân tộc Chơ Ro | 7759427 |  |  |  |  |  | 695,355840 | 126,951840 |  |  |  | 568,404000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 13 | Cải tạo, sửa chữa cổng chào Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 | 7870827 |  |  |  |  |  | 239,989000 | 23,952000 |  |  |  | 216,037000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 14 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thư viện thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao | 7.966.868 |  |  |  |  |  | 290,000000 |  |  |  |  | 290,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 15 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND xã Quang Trung | 7.543.885 |  |  |  |  |  | 42,000000 |  |  |  |  | 42,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 16 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở UBND huyện Thống Nhất | 7.870.829 |  |  |  |  |  | 562,000000 |  |  |  |  | 562,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 17 | Đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở theo ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 03 xã Quang Trung, Bàu Hàm 2, Lộ 25 |  |  |  |  |  |  | 157,000000 |  |  |  |  | 157,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 18 | Đầu tư trang thiết bị truyền thanh cơ sở theo ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 03 xã Gia Tân 1, Xuân Thiện, Hưng Lộc |  |  |  |  |  |  | 140,000000 |  |  |  |  | 140,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 19 | Sửa chữa, mua sắm, thay thế trang thiết bị trang trí bảng đèn Led, trang trí các biểu trưng Mừng Đảng - Mừng Xuân trong khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất |  |  |  |  |  |  | 485,000000 |  |  |  |  | 485,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 20 | Trang thiết bị phòng Máy vi tính phục vụ dạy học môn tin học cho các trường có cấp tiểu học |  |  |  |  |  |  | 185,000000 |  |  |  |  | 185,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 21 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban CHQS huyện |  |  |  |  |  |  | 620,000000 |  |  |  |  | 620,000000 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |
| 22 | Sửa chữa, nâng cấp văn phòng khu phố Trần Cao Vân (phía Bắc khu phố) |  |  |  |  |  |  | 19,000000 |  |  |  |  | 19,000000 |  | UBND xã Dầu Giây |
| 23 | Đường vào Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây, HM: Sửa chữa đường và nâng cấp hệ thống mương thoát nước |  |  |  |  |  |  | 416,938000 |  |  |  |  | 416,938000 |  | UBND xã Dầu Giây |
| 24 | Đường nội đồng nhánh 3 tổ 18 ấp Lê Lợi |  |  |  |  |  |  | 87,727000 |  |  |  |  | 87,727000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 25 | Đường nhánh rẽ Đức Huy - Thanh Bình 3 |  |  |  |  |  |  | 285,517000 |  |  |  |  | 285,517000 |  | UBND xã Thống Nhất |
| 26 | Đường nội đồng Tây Kim |  |  |  |  |  |  | 387,400000 |  |  |  |  | 387,400000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 27 | Đường Suối Cạn Võ dõng 1 |  |  |  |  |  |  | 167,807000 |  |  |  |  | 167,807000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 28 | Đường nhánh rẽ Phụ nữ Đức Long 3 |  |  |  |  |  |  | 605,000000 |  |  |  |  | 605,000000 |  | UBND xã Thống Nhất |
| 29 | Đường Đông bắc nối dài giai đoạn 3 |  |  |  |  |  |  | 150,000000 |  |  |  |  | 150,000000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 30 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu phố Trần Cao Vân (phía Nam QL1A) |  |  |  |  |  |  | 300,000000 |  |  |  |  | 300,000000 |  | UBND xã Dầu Giây |
| 31 | Hẻm 317 đường Đông kim Xuân Thiện |  |  |  |  |  |  | 100,000000 |  |  |  |  | 100,000000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 32 | Đường nội thôn nội đồng dốc thiên đàng ấp Nguyễn Huệ 2 nối dài |  |  |  |  |  |  | 130,000000 |  |  |  |  | 130,000000 |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 33 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | 7870825 |  |  |  |  |  |  | 163,607 |  |  |  |  |  |  |
| B | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU ĐỐI VỚI DỰ ÁN XHH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Cấp sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XÃ GIA KIỆM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường kinh tế 1 ấp Gia Yên |  |  |  |  |  |  | 329,727 | 329,727 |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 2 | Tuyến điện hạ thế đường Mông Triệu - Dốc Mơ Farm |  |  |  |  |  |  | 27,070 | 27,070 |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
|  | XÃ THỐNG NHẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội đồng 2 -3 (Phú Dòng) |  |  |  |  |  |  | 678,286 | 678,286 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 2 | Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập ( đoạn 1), xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 352,106 | 352,106 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 3 | Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 282,696 | 282,696 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 4 | Đường nội đồng KDC 9 ( nhánh 1) ấp Tân Lập, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 317,587 | 317,587 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 5 | Nâng cấp đường nhánh 1, nhánh 2, Dong 2 ấp Thái Hòa, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 91,776 | 91,776 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 6 | Đường KDC 3, 4,5,6 ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 41,422 | 41,422 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 7 | Đường KDC 3, ấp Phú Thọ, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 72,865 | 72,865 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 8 | Đường tổ 7, KDC 4, ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 248,045 | 248,045 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 9 | Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 950,572 | 950,572 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 10 | Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập (Đoạn 1), xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 1.126,264 | 1.126,264 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 11 | Đường KDC 1,3 KDC4, KDC 5 ấp Tân Lập xã Phú Túc. |  |  |  |  |  |  | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 12 | Đường KDC 5-6 (Đoạn 2, nhánh 2) ấp Suối rút, xã Phú Túc |  |  |  |  |  |  | 231,269 | 231,269 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 13 | Đường KDC 6B ấp Phú Tâm, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 113,753 | 113,753 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 14 | Đường nội đồng KDC 7 ấp Phú Dòng, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 298,666 | 298,666 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 15 | Đường KDC 2, KDC 4, KDC 4A, KDC 5 ấp Phú Thọ, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 216,154 | 216,154 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 16 | Đường liên ấp KDC 3 ấp Phú Tân- KDC 8 ấp Thống Nhất, xã Phú Cường |  |  |  |  |  |  | 700,027 | 700,027 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 17 | Nâng cấp Đường nhánh 1, nhánh 2 Dong 2 ấp Thái Hòa , xã Phú túc |  |  |  | 1306/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 | 2006 |  | 1.003,000 | 1.003,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 18 | Nâng cấp Đường Cây Xăng- Ấp Chợ- ấp Thái Hòa, xã Phú túc |  |  |  | 1591/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 | 5440 |  | 2.720,000 | 2.720,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 19 | Nâng cấp đường vào trung tâm văn hóa xã Phú Cường. |  |  |  | 1162/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 | 1580 |  | 364,000 | 364,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 20 | Đường KDC ấp Tam Bung xã Phú Cường |  |  |  | 57/QĐ-UBND ngày 14/06/2023 | 188 |  | 59,000 | 59,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 21 | Đường KDC 3 ấp Phú Thọ xã Phú cường |  |  |  | 1121/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 610 |  | 197,000 | 197,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 22 | Đường KDC 2, KDC 4, KDC 4A, KDC 5 ấp Phú Thọ, xã Phú Cường |  |  |  | 1412/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 | 1769 |  | 572,000 | 572,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 23 | Đường tổ 7 KDC 4 ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường |  |  |  | 1116/QĐ-UBND ngày 27/04/2023 | 2299 |  | 749,000 | 749,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 24 | Đường KDC 6B ấp Phú Tâm xã Phú Cường |  |  |  | 436a/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 221 |  | 71,000 | 71,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 25 | Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập xã Phú Túc |  |  |  | 2101/QĐ-UBND ngày 11/09/2023 | 1719 |  | 700,000 | 700,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 26 | Nâng cấp đường trục chính nội đồng ấp Tân Lập (Đoạn 1) xã Phú Túc |  |  |  | 2052/QĐ-UBND ngày 09/07/2024 | 2065 |  | 839,000 | 839,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
|  | XÃ DẦU GIÂY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường CẦU MÁNG tổ 20 ấp Ngô Quyền |  |  |  |  |  |  | 37,035 | 37,035 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| II | Vốn thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XÃ GIA KIỆM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội đồng Tây kim - Ngã Ba Hoàng |  |  |  | 3379/QĐ-UBND ngày 23/8/2024; 27/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 7.872,643 |  | 5.937,845 | 5.937,845 |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 2 | Đường nội đồng tổ 6 ấp Nguyễn Huệ 2 |  |  |  | 5243/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 ; 108/QĐ-UBND ngày 28/3/2025 | 4.697,481 |  | 3.390,229 | 3.390,229 |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 3 | Đường Võ dõng 3 đi dốc Thiên đàng nhánh 1 |  |  |  | 770/QĐ-UBND ngày 24/03/2023 | 4.650,967 |  | 500,000 | 500,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
| 4 | Hẻm Ông Giáp rau cần đường Võ dõng 3 - Soklu nhánh 1 |  |  |  | 3689/QĐ-UBND ngày 17/9/2024 | 2.901,863 |  | 300,000 | 300,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Gia Kiệm |
|  | XÃ THỐNG NHẤT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nhánh 2 đường nội đồng đồi 2 |  |  |  | 5244/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 5.892,875 |  | 3.972,210 | 3.972,210 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 2 | Đường nhánh 1, 2 Thanh Bình |  |  |  | 5688/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 4.083,122 |  | 2.447,494 | 2.447,494 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 3 | Đường nhánh rẽ Suối cạn 2 |  |  |  | 1789/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 | 9.672,904 |  | 1.971,799 | 1.971,799 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 4 | Đường KDC 2 ấp Bến Nôm 2 xã Phú Cường |  |  |  | 3729/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 | 6.111,698 |  | 4.146,850 | 4.146,850 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 5 | Đường đi bộ quanh hồ Cầu Ván |  |  |  | 120/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 | 234,000 |  | 234,000 | 234,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
| 6 | Đường nội đồng KDC 7 ấp Phú Dòng, xã Phú Cường |  |  |  | 1122/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 | 786,748 |  | 168,000 | 168,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Thống Nhất |
|  | XÃ DẦU GIÂY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường đồi đông nhánh 1 ấp lê lợi |  |  |  | 1856/QĐ-UBND ngày 16/06/2023 | 7.113,983 |  | 483,982 | 483,982 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 2 | Đường đồi đông nhánh 2 ấp lê lợi |  |  |  | 1858/QĐ-UBND ngày 16/06/2023 | 3.504,726 |  | 357,726 | 357,726 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 3 | Đường nội đồng tổ 15 ấp 9/4 |  |  |  | 776/QĐ-UBNd ngày 24/03/2023 | 6.301,000 |  | 2.268,000 | 2.268,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 4 | Đường nội đồng liên tổ 7 ấp 9/4 |  |  |  | 4166/QĐ-UBND ngày 06/07/2023 | 3.541,000 |  | 1.118,000 | 1.118,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 6 | Nâng cấp, cải tạo đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước đường vào Cầu số 3 ấp 2 |  |  |  | 3335/QĐ-UBND ngày 16/08/2024 | 2.938,093 |  | 1.336,592 | 1.336,592 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 7 | Tuyến điện hạ thế khu cánh đồng đồi chuối ấp Lê lợi – Nhánh 2 |  |  |  | 1535/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 | 670,000 |  | 420,000 | 420,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 8 | Đường tuyến tổ 8 Bàu Ao |  |  |  | 5661/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 1.647,000 |  | 762,000 | 762,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 9 | Đường Thành chắc nhánh 1 |  |  |  | 773/QĐ-UBND ngày 24/03/2023 | 934,070 |  | 189,070 | 189,070 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 10 | Đường vào Đồi đông nối dài |  |  |  | 1284/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 | 4.089,270 |  | 788,270 | 788,270 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 11 | Đường tổ 8 ấp 1 |  |  |  | 4175/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 | 3.409,000 |  | 1.031,000 | 1.031,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 12 | Đường nội đồng nhánh 1,2 tổ 18 ấp Lê Lợi |  |  |  | 5687/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 2.888,000 |  | 2.134,000 | 2.134,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 13 | Nâng cấp, cải tạo đường xung quanh Chợ Tân Lập |  |  |  | 5672/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 | 1.674,000 |  | 544,000 | 544,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 14 | Đường điện hạ thế khu đồi đỏ |  |  |  | 1606/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 | 1.450,000 |  | 584,500 | 584,500 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 15 | Tuyến điện hạ thế khu cầu Máng ấp Ngô Quyền |  |  |  | 1607/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 | 494,000 |  | 199,000 | 199,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 16 | Tuyến điện hạ thế khu Lê lợi – Bàu Hàm nối dài |  |  |  | 1608/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 | 465,000 |  | 187,500 | 187,500 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |
| 17 | Đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học |  |  |  | 1012/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 | 9.791,000 |  | 5.000,000 | 5.000,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Dầu Giây |