Phụ lục III.5

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| S T T | Nội dung | Phân loại | Địa điểm đầu tư (cấp xã cũ) | Mã dự án | Mã ngành kinh tế | Quyết định đầu tư dự án |  | Kế hoạch trung hạn 2021-2025 | Lũy kế giải ngân từ đầu tư án đến hết kế hoạch 2024 | Năm 2025 |  |  |  |  |  | Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Số/ngày | Tổng mức vốn đầu tư |  |  | Kế hoạch 2025 | trong đó |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT | XSKT | ĐẤT | Vốn doanh nghiệp hỗ trợ | XSKT (từ HTMT huyện cũ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 12 |
|  | Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  | 893.265,717 | 179.980,550 | 92.504 | 537.666 | 500 | 83.098 |  |
|  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhà công vụ Trụ sở HĐND-UBND huyện Long Thành | HT 2025 | Thị trấn Long Thành | 8012825 | 309 | 3682/QĐ-UBND ngày 17/04/2023 | 10.964 | 10.947 | 9.038 | 1.269,000 | 1.269,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 2 | Nâng cấp hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Long Thành | CT sang 2026 | Thị trấn Long Thành | 7009680 | 309 | 888/QĐ-UBND ngày 4/4/2024 | 490.641 | 198.654 | 263.100 | 10.000,000 | 10.000,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 3 | Đường vào khu Logistics Tân Hiệp | HT 2025 | Xã Tân Hiệp | 7872167 | 292 | 7212/QĐ-UBND ngày 17/07/2023 | 28.583 | 28.583 | 9.947 | 5.446,000 | 5.446,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 4 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Vũ Hồng Phô) | HT 2025 | Thị trấn Long Thành | 7870151 | 292 | 10812/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 | 76.246 | 79.355 | 47.333 | 13.514,000 | 13.514,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 5 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) | CT sang 2026 | Thị trấn Long Thành | 7957406 | 292 | 7919/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 | 104.675 | 95.000 | 20.398 | 57.450,000 | 24.998,000 |  | 9.752 |  | 22.700 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 6 | Trường Mẫu giáo An Phước | HT 2025 | An phước | 8001061 | 071 | 7572/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 | 44.875 | 44.889 | 32.014 | 6.729,000 | 6.729,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 7 | Trường THCS An Phước (mở rộng) | CT sang 2026 | An Phước | 7945623 | 73 | 5762/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 | 25.164 | 22.200 | 18.238 | 2.948,000 | 2.948,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 8 | Tiểu học Thái Hiệp Thành | CT sang 2026 | Bàu Cạn | 7986735 | 72 | 868/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 74.595 | 74.600 | 5.950 | 55.092,000 | 10.000,000 | 14.694 |  |  | 30.398 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 9 | Trụ sở UBND xã Phước Bình | CT sang 2026 | Phước Bình | 7774639 | 309 | 12856/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 | 39.934 | 44.364 | 3.435 | 600,000 | 600,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 10 | Trường Tiểu học Thái Thiện | CT sang 2026 | Phước Thái | 7986734 | 72 | 4001/QĐ-UBND ngày 24/04/2023 | 95.706 | 94.835 | 2.308 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 11 | Trường Tiểu học Long Thành C | HT 2025 | Long Đức | 7945625 | 72 | 8143/QĐ-UBND ngày 30/08/2022 | 71.212 | 49.106 | 42.609 | 6.497,000 | 6.497,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 12 | Trường Tiểu học Tam Thiện | CT sang 2026 | Phước Thái | 7945624 | 72 | 10877/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 85.756 | 74.499 | 23.081 | 51.418,000 | 51.418,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 13 | Trường THCS Tân Thành xã Bàu Cạn | CT sang 2026 | Bàu Cạn | 8012831 | 073 | 6455/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 | 119.820 | 119.820 | 60.926 | 36.771,000 |  | 36.771 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 14 | Trường Mẫu giáo Cẩm Đường (mở rộng) | CT sang 2026 | Cẩm Đường | 8012828 | 71 | 5763/QĐ-UBND ngày 01/06/2023 | 65.126 | 73.744 | 17.703 | 32.892,000 |  | 22.844 | 10.048 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 15 | Đường Chu Văn An ra Phạm Văn Đồng và đoạn từ TTVH.TT huyện ra hẻm 224 xã An Phước | CT sang 2026 |  |  |  |  | 85.000 | 32.756 |  | 10,000 |  |  | 10 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 16 | Đường Nguyễn Du | CT sang 2026 |  |  |  |  | 1.257.000 | 120.000 | 1.000 | 100,000 |  |  | 100 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 17 | Hạ tầng khu TĐC tại xã Long Đức, huyện Long Thành | HT 2025 | Long Đức | 7945327 | 292 | 5799/QĐ-UBND ngày 22/06/2022 | 288.476 | 193.986 | 119.368 | 24.668,000 |  |  | 24.668 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 18 | Hạ tầng khu Tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành | HT 2025 | Long Phước | 7986737 | 309 | 13732/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 364.718 | 184.000 | 58.250 | 125.750,000 |  |  | 125.750 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 19 | Khu tái định cư tại Trung tâm dịch vụ công ích và Trung Tâm phát triển quỹ đất (cũ), thị trấn Long Thành | HT 2025 | Long Thành | 7993329 | 309 | 10042/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 | 4.882 | 5.156 | 2.530 | 2.626,000 |  |  | 2.626 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 20 | Khu Tái định cư tại khu đất Hợp tác xã Nông nghiệp (cũ), thị trấn Long Thành | HT 2025 | Long Thành | 7993328 | 309 | 10041/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 | 2.655 | 2.964 | 891 | 1.307,000 |  |  | 1.307 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 21 | Hạ tầng khu tái định cư tại thị trấn Long Thành (giai đoạn 1) | CBĐT | Long Thành | 8083839 | 309 | 14504/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 | 934.106 | 1.650.000 | 400 | 4.460,000 |  |  | 4.460 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 22 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành) | CBĐT | thị trấn Long Thành | 7986736 | 292 | 5412/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 98.295 | 110.000 | 1.156 | 62.279,000 |  | 18.000 | 14.279 |  | 30.000 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 23 | Sở chỉ huy thời chiến huyện Long Thành | HT 2025 | Long Thành | 8001062 | 309 | 4303/QĐ-UBND ngày 27/04/2023 | 38.738 | 38.738 | 13.628 | 14,000 |  |  | 14 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 24 | Trụ sở Công an xã Lộc An | HT 2025 | xã Lộc An | 8022923 | 309 | 5966/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 | 14.996 | 14.987 | 8.374 | 3.722,000 |  |  | 3.722 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 25 | Trường MN Hoa Mai (giai đoạn 2) | HT 2025 | thị trấn Long Thành | 8022922 | 71 | 7985/QĐ-UBND ngày 18/08/2023 | 35.540 | 30.046 | 13.636 | 13.087,000 |  |  | 13.087 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 26 | Trường TH Thái Hiệp Thành | CT sang 2026 | Bàu Cạn | 7986735 | 72 | 868/QĐ-UBND ngày 26/11/2023 | 74.595 | 74.600 | 5.950 | 8.162,000 |  |  | 8.162 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 28 | Trường TH Tam An (Phân hiệu ấp 5) | CBĐT | xã Tam An | 8079550 | 072 | 409/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 | 30.180 | 31.000 | 48 | 803,000 |  |  | 803 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 29 | Trường MN Thái Hiệp Thành | CT sang 2026 | Bàu Cạn | 8012830 | 71 | 5764/QĐ- UBND ngày 01/6/2023 | 58.362 | 58.390 | 23.317 | 18.420,000 |  |  | 18.420 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 30 | Nâng cấp đường Hương lộ 21 | CBĐT | xã An Phước, xã Tam An | 8042803 | 292 | 7569/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 | 511.166 | 460.000 | 3.000 | 18.900,000 | 16.167,000 |  | 2.733 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 31 | Cầu Suối Phèn đường Võ Thị Sáu, xã long Đức | CT sang 2026 | Long Đức | 8020738 | 292 | 2092/QĐ-UBND ngày 02/03/2023 | 14.898 | 8.850 | 399 | 4.310,000 |  |  | 4.310 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 32 | Đường vào khu Trung tâm hành chính xã Bàu Cạn | CT sang 2026 | Bàu Cạn | 8020737 | 292 | 7315/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 | 20.059 | 20.214 | 571 | 4.000,000 |  |  | 4.000 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 33 | Nâng cấp, mở rộng đường khai thác đá 3, xã Long An | CT sang 2026 | Long An | 8045472 | 292 | 9771/QĐ-UBND ngày 28/08/2024 | 47.707 | 48.874 | 586 | 9.639,000 |  |  | 9.639 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 34 | Xây dựng 02 cổng chào, biểu tượng và chỉnh trang khu hoa viên Mũi tàu Nam và Mũi tàu Bắc | CT sang 2026 | xã An Phước, thị trấn Long Thành | 8020735 | 309 | 1309/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 | 21.874 | 21.875 | 1.174 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 35 | Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771 huyện Long Thành | CBĐT | Long Thành | 7993327 | 292 | 14309/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 | 1.201.981 | 10.000 | 1.966 | 4.400,000 |  |  | 4.400 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 36 | Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A) | CBĐT | Long Thành | 8012827 | 292 | 3256/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 | 1.228.080 | 800.000 | 996 | 1.065,000 |  |  | 1.065 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 37 | Trụ sở HĐND-UBND xã Long Đức | CBĐT | xã Long Đức | 8042805 | 309 | 11824/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 68.634 | 68.640 | 985 | 10,000 |  |  | 10 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 38 | Trụ sở HĐND-UBND xã Bình An | CBĐT | Bình An | 8042806 | 309 | 10861/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 68.881 | 68.887 | 773 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 39 | Trụ sở HĐND-UBND xã Tân Hiệp | CBĐT | Tân Hiệp | 8072164 | 309 | 10677/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 | 69.099 | 67.000 | 180 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 40 | Trụ sở HĐND-UBND xã Bàu Cạn | CBĐT | Bàu Cạn | 8042804 | 309 | 1817/QĐ-UBND ngày 27/03/2024 | 71.556 | 71.556 | 787 | 1.954,000 |  |  | 1.954 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 41 | Trường TH Long Phước | CT sang 2026 | Long Phước | 8012829 | 72 | 9649/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 56.853 | 56.871 | 5.809 | 14.500,000 |  |  | 14.500 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 42 | Trường MN Tân Thành xã Bàu Cạn | CT sang 2026 | Bàu Cạn | 8042807 | 71 | 2738/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 | 60.066 | 30.000 | 1.243 | 1.400,000 |  |  | 1.400 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 43 | Trường TH Phước Thái (giai đoạn 2) | CT sang 2026 | Phước Thái | 8068397 | 72 | 6401/QĐ-UBND ngày 12/07/2024 | 27.580 | 27.429 | 297 | 9.600,000 |  |  | 9.600 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 44 | Trường TH Tân Thành | CT sang 2026 | xã Bàu Cạn | 8072167 | 072 | 13744/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 | 79.205 | 7.000 | 1.000 | 2.200,000 |  |  | 2.200 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 45 | Nâng cấp mở rộng đường Lê Duẩn (Quốc lộ 51A), huyện Long Thành | CT sang 2026 | An Phước, TT Long Thành | 7896573 | 292 | 521/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 1.027.000 | 712.040 | 274.883 | 159.329,000 |  |  | 159.329 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 46 | Xây dựng đường QH1 (đoạn 1 và đoạn 3) tại xã An Phước, xã Long Đức | CBĐT |  |  |  |  | 79.711 | 79.771 |  | 500,000 |  |  |  | 500 |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 47 | Cải tạo trụ sở Tòa án nhân dân huyện Long Thành | HT 2025 | Long Thành | 8097875 |  | 6767/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 | 4.365 | 4.367 | 1.290 | 2.759,000 | 2.759,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 48 | Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Long Thành | HT 2025 | Long Thành | 8092490 |  | 3875/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 9.928 | 9.928 | 2.496 | 6.550,000 |  |  | 6.550 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 49 | Hệ thống đèn chiếu sáng Đường Bàu Cạn - Suối Trầu - Cẩm Đường | HT 2025 | Long Thành | 8054264 |  | 9651/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 11.659 | 11.659 | 6.412 | 3.598,000 |  |  | 3.598 |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 50 | Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Phước Bình (đoạn từ nhà văn hóa ấp 6 đến khu dân tộc Chơro) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 51 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,000 | 96,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 52 | Hẻm 21 Đường Bàu Giao |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 53 | Nâng cấp đường liên xã An Phước - Tam An |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 | 62,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 54 | Đường Song hành Quốc lộ 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 | 35,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 55 | Sửa chữa nhà tạm giam (Công an huyện Long Thành) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 | 28,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 56 | Xây dựng tường rào xung quanh khu Trung tâm hành chính xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 | 9,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 57 | Trụ sở Đài truyền thanh huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,000 | 46,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 58 | Trụ sở Một cửa huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 | 82,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 59 | Trường Tiểu học Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,000 | 784,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 60 | Trường THCS Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,000 | 65,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 61 | Trường tiểu học Bình Sơn |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 | 70,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 62 | Trường Tiểu học Long Đức (Phân hiệu Ấp 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,000 | 134,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 63 | Trường Trung học cơ sở Bình An (giai đoạn 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,000 | 58,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 64 | Trường Mầm non Bình An (Phân hiệu ấp Sa Cá) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,000 | 92,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 65 | Xây dựng Văn phòng làm việc bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 | 14,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 66 | Trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Long thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,000 | 190,000 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 67 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Trung tâm Dịch vụ công ích huyện Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,072 | 13,072 |  |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
| 68 | Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân huyện Long thành |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,000 |  | 195 |  |  |  | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |
|  | UBND xã An Phước |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tạo, sửa chữa Hẻm 134 đường ĐT. Chất thải rắn (đường Lôi Hổ) | CBĐT | An Phước |  |  |  | - | 6.000 |  | 30,000 | 30,000 |  |  |  |  | UBND xã An Phước |
| 2 | Cải tạo, sửa chữa Hẻm 165 ấp 3, xã An Phước | CT sang 2026 | An Phước |  |  | 10106/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 | 3.976 | 4.000 |  | 3.730,000 | 3.730,000 |  |  |  |  | UBND xã An Phước |
| 3 | Xây dựng Nhà Văn hóa ấp 8 xã An Phước | CBĐT | An Phước |  |  |  | - | 8.850 |  | 50,000 |  |  | 50 |  |  | UBND xã An Phước |
| 4 | Xây dựng Nhà Văn hóa ấp 2, xã An Phước | HT 2025 | An Phước | 7173824 |  | 5548/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 5.669 | 7.737 | 1.000 | 4.253,000 |  |  | 4.253 |  |  | UBND xã An Phước |
| 5 | Xây dựng Nhà Văn hóa ấp 6, xã An Phước | HT 2025 | An Phước | 7173824 |  | 6400/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 | 7.714 | 7.737 | 1.000 | 5.563,000 |  |  | 5.563 |  |  | UBND xã An Phước |
| 6 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã An Phước | HT 2025 | An Phước | 7173824 |  | 1466/QĐ-UBND ngày 04/03/2024 | 14.251 | 8.551 | 5.697 | 2.040,000 |  |  | 2.040 |  |  | UBND xã An Phước |
| 7 | Xây dựng nhà văn hoá ấp 4 xã Tam An | CBĐT | Tam An |  |  |  | 6.430 | 2.600 |  | 400,000 | 400,000 |  |  |  |  | UBND xã An Phước |
| 8 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tam An giai đoạn 2 | CBĐT | Tam An |  |  |  | 8.155 | 100 |  | 50,000 |  |  | 50 |  |  | UBND xã An Phước |
| 9 | Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 1 xã Tam An | HT 2025 | Tam An | 7173830 |  |  | 5.457 | 5.461 | 2.175 | 3.021,000 |  |  | 3.021 |  |  | UBND xã An Phước |
| 10 | Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 2 xã Tam An | HT 2025 | Tam An | 7173830 |  |  | 3.288 | 3.289 | 1.315 | 1.783,000 |  |  | 1.783 |  |  | UBND xã An Phước |
| 11 | Sửa chữa đường và mương thoát nước các tuyến đường ấp 3, ấp 5 xã Tam An | HT 2025 | Tam An | 7173830 |  |  | 2.591 | 2.592 | 1.036 | 1.494,000 |  |  | 1.494 |  |  | UBND xã An Phước |
| 12 | Quy hoạch chung xây dựng xã Tam An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,400 | 59,400 |  |  |  |  | UBND xã An Phước |
| 13 | Quy hoạch chung xây dựng xã An Phước, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,400 | 59,400 |  |  |  |  | UBND xã An Phước |
|  | UBND xã Phước Thái |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp đường Nguyễn Thi Nhẫn xã Tân Hiệp (đoạn từ đường D1 đến đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường) | dự án XHH | Tân Hiệp | 7173839 |  | 9155/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 13.832 | 5.088 | 2.000 | 7.506,000 | 4.574,000 |  | 2.932 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 2 | Xây dựng nhà Văn hoá ấp 3, xã Tân Hiệp | HT 2025 | Tân Hiệp | 7173839 |  | 3795/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 2.994 | 2.700 | 1.000 | 1.681,000 |  |  | 1.681 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 3 | Nâng cấp đường Nguyễn Thị Mai xã Tân Hiệp (đoạn từ đường Tân Hiệp đến đường D5) | dự án XHH | Tân Hiệp | 7173839 |  | 9154/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 4.263 | 1.537 | 1.000 | 1.818,000 | 1.354,000 |  | 464 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 4 | Nâng cấp đường Đinh Phú Sỹ xã Tân Hiệp | dự án XHH | Tân Hiệp | 7173839 |  | 9157/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 | 12.515 | 4.445 | 2.000 | 5.188,000 | 3.434,000 |  | 1.754 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 5 | Nâng cấp hẻm 132 đường Tân Hiệp | CBĐT | Tân Hiệp |  |  |  | 140 | 20 |  | 20,000 |  |  | 20 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 6 | Nâng cấp đường Võ Thị Nhạn | CBĐT | Tân Hiệp |  |  |  | 1.800 | 20 |  | 20,000 |  |  | 20 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 7 | Nâng cấp đường Nguyễn Văn Bình | CBĐT | Tân Hiệp |  |  |  | 1.600 | 20 |  | 20,000 |  |  | 20 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 8 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Tân Hiệp | HT 2025 | Tân Hiệp | 7173839 |  | 1463/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 | 14.952 | 8.707 | 5.969 | 1.218,000 |  |  | 1.218 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 9 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình | HT 2025 | Phước Bình | 7173838 |  | 3799/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 9.913 | 7.720 | 3.965 | 2.974,000 |  |  | 2.974 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 10 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Phước Thái | HT 2025 | Phước Thái | 7173840 |  | 1464/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 11.494 | 8.047 | 4.598 | 3.448,000 |  |  | 3.448 |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 11 | Hẻm 259 đường ranh tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu, xã Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,226 | 6,226 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 12 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2937 ấp 2. xã Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,326 | 20,326 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 13 | Nâng cấp, sửa chữa đường hẻm 2989. xã Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,466 | 18,466 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 14 | Hẻm 142 đường Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,211 | 14,211 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 15 | Hẻm 330 đường Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,707 | 2,707 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 16 | Hẻm 702 đường Phước Bình, xã Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,541 | 8,541 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 17 | Hẻm 690 đường Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,392 | 14,392 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 18 | Đường liên ấp 4 (Hẻm 331 đường Tân Hiêp: Hẻm 55 số 1), xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,040 | 9,040 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 19 | Hẻm 15 Khu Quảng Ngãi, xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,787 | 7,787 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 20 | Đường Khu Láng Đế, xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,109 | 20,109 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 21 | Xây dựng mới hàng rào Nhà văn hóa dân tộc Chơ ro xã Phước Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,530 | 9,530 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
| 22 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp 2, xã Tân Hiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,333 | 22,333 |  |  |  |  | UBND xã Phước Thái |
|  | UBND xã Long Phước |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hẻm 2436 Quốc lộ 51, xã Long Phước | dự án XHH | Long Phước |  |  | 3794/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 7.978 | 1.358 | - | 4.485,000 | 3.020,000 |  | 1.465 |  |  | UBND xã Long Phước |
| 2 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Long Phước | HT 2025 | Long Phước | 7173837 |  | 3793/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 10.492 | 6.000 | 4.491 | 1.641,000 |  |  | 1.641 |  |  | UBND xã Long Phước |
| 3 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Bàu Cạn | HT 2025 | Bàu Cạn | 8054261 |  | 3798/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 10.942 | 5.488 | 4.371 | 3.283,000 |  |  | 3.283 |  |  | UBND xã Long Phước |
|  | UBND xã Bình An |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường tổ 14 ấp An Viễng, xã Bình An (Hẻm 21 đường An Viễng) | CBĐT | Bình An |  |  |  | 1.325 | 530 |  | 30,000 |  |  | 30 |  |  | UBND xã Bình An |
| 2 | Hẻm tổ 2 ấp Bàu Tre xã Bình An (Hẻm 83/1 đường Cầu Mên) | dự án XHH | Bình An |  |  |  | 1.187 | 475 |  | 830,800 | 474,800 |  | 356 |  |  | UBND xã Bình An |
| 3 | Hẻm tổ 3 ấp Bàu Tre xã Bình An (Hẻm 21/27 đường Cầu Mên) | CBĐT | Bình An |  |  |  | 231 | 167 |  | 30,000 |  |  | 30 |  |  | UBND xã Bình An |
| 4 | Đường tổ 1 ấp Sa Cá, xã Bình An (Hẻm 35 và Hẻm 65 đường Sa Cá) | CBĐT | Bình An |  |  |  | 3.504 | 1.402 |  | 30,000 |  |  | 30 |  |  | UBND xã Bình An |
| 5 | Đường tổ 10 ấp An Bình, xã Bình An (Hẻm 490/1 đường ĐT.769) | dự án XHH | Bình An |  |  |  | 742 | 297 |  | 519,800 | 296,800 |  | 223 |  |  | UBND xã Bình An |
| 6 | Xây dựng Nhà văn hóa khu 14 xã Long Đức | HT 2025 | Long Đức | 7173826 |  | 2641/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 | 8.457 | 8.500 | 3.000 | 5.417,000 |  |  | 5.417 |  |  | UBND xã Bình An |
| 7 | Xây dựng Nhà văn hóa khu 15 xã Long Đức | HT 2025 | Long Đức | 7173826 |  | 2640/QĐ-UBND ngày 04/5/2024 | 8.490 | 8.500 | 3.000 | 5.495,000 |  |  | 5.495 |  |  | UBND xã Bình An |
| 8 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Long Đức | HT 2025 | Long Đức | 7173826 |  | 3223/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 | 13.269 | 8.830 | 5.308 | 4.784,000 |  |  | 4.784 |  |  | UBND xã Bình An |
| 9 | Sửa chữa đường, mương thoát nước đường D3 khu 15 và hẻm 13 đường Long Đức - Lộc An, xã Long Đức |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,515 | 8,515 |  |  |  |  | UBND xã Bình An |
| 10 | Hệ thống chiếu sáng khu 15 xã Long Đức |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,478 | 10,478 |  |  |  |  | UBND xã Bình An |
| 11 | Đường dây điện hạ thế khu 15 xã Long Đức |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,184 | 25,184 |  |  |  |  | UBND xã Bình An |
| 12 | Quy hoạch chung xây dựng xã Long Đức, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,400 | 59,400 |  |  |  |  | UBND xã Bình An |
|  | UBND xã Long Thành |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hẻm 238/24 đường ĐT.769 xã Bình Sơn | dự án XHH | Bình Sơn | 7173829 |  | 10108/QĐ-UBND ngày 19/9/2024 | 2.237 | 521 | 663 | 0,000 |  |  | 0 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 2 | Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 1 - 9 xã Bình Sơn | CBĐT | Bình Sơn |  |  |  | 5.964 | 100 |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 3 | Nâng cấp đường và mương thoát nước tuyến đường ấp 8 xã Bình Sơn | CBĐT | Bình Sơn |  |  |  | 6.581 | 100 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Long Thành |
| 4 | Nâng cấp đường và mương thoát nước Hẻm 238 đường ĐT.769, xã Bình Sơn | CBĐT | Bình Sơn |  |  |  | 2.576 | 50 |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 5 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Bình Sơn | dự án XHH | Bình Sơn | 7173829 |  | 1461/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 | 9.960 | 6.364 | 4.243 | 1.991,000 |  |  | 1.991 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 6 | Xây dựng tường rào nhà Văn hóa dân tộc Chăm, xã Bình Sơn | CBĐT | Bình Sơn |  |  |  | 1.234 | 1.234 |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 7 | Nâng cấp các tuyến đường GTNT và xây dựng mương thoát nước trên địa bàn xã Long An | CBĐT | Long An |  |  |  | 4.098 | 50 |  | 0,000 |  |  |  |  |  | UBND xã Long Thành |
| 8 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp An Lâm, xã Long An | HT 2025 | Long An | 7173833 |  | 3797/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 4.609 | 8.000 | 1.000 | 3.083,000 |  |  | 3.083 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 9 | Mở rộng hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Long An | HT 2025 | Long An | 7173833 |  | 2244/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 | 7.505 | 5.744 | 2.471 | 2.819,000 |  |  | 2.819 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 10 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp Hàng Gòn xã Lộc An | HT 2025 | Lộc An | 7173827 |  | 5549/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 | 4.374 | 8.747 | 1.000 | 2.071,000 |  |  | 2.071 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 11 | Bổ sung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã Lộc An | HT 2025 | Lộc An | 7173827 |  | 5609/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 5.998 | 6.000 | 1.500 | 4.217,000 |  |  | 4.217 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 12 | Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn xã Lộc An | HT 2025 | Lộc An | 7173827 |  | 3824/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 433 | 1.609 | 217 | 100,000 |  |  | 100 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 13 | Xây dựng Nhà văn hóa ấp Suối Trầu xã Lộc An | CBĐT | Lộc An |  |  |  | 6.942 | 7.451 |  | 2.110,000 |  |  | 2.110 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 14 | Xây dựng mương thoát nước đường Thanh Bình xã Lộc An | HT 2025 | Lộc An |  |  |  | 5.064 | 5.064 |  | 0,000 |  |  | 0 |  |  | UBND xã Long Thành |
| 15 | Công viên Phước Hải, thị trấn Long Thành |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,731 |  |  |  |  | UBND xã Long Thành |
| 16 | Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Sơn, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,024 |  |  |  |  | UBND xã Long Thành |
| 17 | Quy hoạch chung xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành giai đoạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,078 |  |  |  |  | UBND xã Long Thành |
| 18 | Đường và mương ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn | dự án XHH |  |  |  | 3790/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 | 850,923808 |  |  |  |  |  | 340 |  |  | UBND xã Long Thành |
|  | Nhiệm vụ khác |  |  |  |  |  | - |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cấp vốn điều lệ cho ngân hàng chính sách xã hội | KHAC |  |  |  |  | - |  |  | 8.900,000 | 6.000,000 |  | 2.900 |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân thuộc Hội nông dân huyện | KHAC |  |  |  |  | - |  |  | 2.000,000 | 2.000,000 |  |  |  |  |  |