| Phụ lục III.4 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 04 |  |  |  |  |  |  | 332.550 | 107.000 | 149.550 | 76.000 |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  | 601.464 | 292.000 | 107.000 | 134.000 | 51.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8011520 | Đường trục chính D4 + D5 (tiếp giáp dự án khu dân cư A1-C1 đến đường N13) | 2220/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 53.165 | 32.760 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7947013 | Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) | 4120/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 | 173.319 | 100.926 | 15.000 | 10.000 |  | 5.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8019761 | Đường D6 (đoạn từ đường trước trụ sở khối vận nối dài cắt đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với Đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2. | 2219/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 40.014 | 27.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7968674 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường ĐT.770B đến Cầu Suối đá) | 1495/QĐ-UBND ngày 30/5/2023 | 38.694 | 33.715 | 500 | 500 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7920130 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện | 3628/QĐ-UBND ngày 10/09/2024 | 80.038 | 71.500 | 500 | 500 |  |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 7963811 | Đường N7 giai đoạn 3 | 4264/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 105.188 | 73.020 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 7 | 10.1 Giao thông | 7906609 | Đường N7 nối dài | 1968/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 | 53.808 | 15.810 | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 8 | 10.1 Giao thông | 8011519 | Đường trục chính D8 (Từ đường N1 đến QL1A) | 769/QĐ-UBND ngày 11/03/2024 | 46.889 | 27.000 | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 9 | 10.1 Giao thông | 8015412 | Đường trục chính N1 - đô Thị Dầu Giây (đoạn từ đường D6 đến đường Trảng Bom-Xuân Lộc) | 3813/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 | 35.091 | 29.300 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 10 | 10.1 Giao thông | 7939290 | Đường 135 (đoạn từ đường Suối Tre - Bình Lộc đến đường Lạc Sơn - Xuân Thiện) | 5147/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 | 19.714 | 6.125 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 11 | 10.1 Giao thông | 7906610 | Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh | 5257/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 38.612 | 15.580 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 12 | 10.1 Giao thông | 7960029 | Đường vành đai phía Đông của huyện (Giáp thành phố Long Khánh) | 1002/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 | 166.908 | 2.282 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 13 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7966805 | Trường Mầm non Hoa Cúc | 3393/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 | 9.183 | 7.074 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 14 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7861907 | Trường Mầm non Sơn Ca | 1228/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 | 22.417 | 16.100 | 6.000 |  | 6.000 |  |
| 15 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8073285 | Trường THCS Lý Tự trọng (chuẩn quốc gia) | 1244/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 | 96.549 | 44.636 | 36.000 |  | 30.000 | 6.000 |
| 16 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8078694 | Trường Mầm non Họa Mi, hạng mục Mở rộng, nâng cấp và cải tạo sửa chữa | 4366/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 | 44.929 | 17.100 | 22.000 |  | 22.000 |  |
| 17 | 11. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước … | 8140932 | Cải tạo vỉa hè hệ thống chiếu sáng xung quanh công viên trung tâm huyện Thống Nhất | 1842/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 | 31.036 | 19.100 | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 18 | 1.Quốc phòng | 8161235 | Xây dựng Trường bắn súng bộ binh và thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện Thống Nhất, hạng mục hạ tầng kỹ thuật | 5549/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 | 31.466 | 3.100 | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 19 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8067723 | Trường Mầm non Gia Kiệm, HM: Xây mới trên khuôn viên Trường THCS Gia Kiệm cũ | 1450/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 | 40.734 | 8.500 | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 20 | 11. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước … | 8108130 | Cải tạo sửa chữa trụ sở Đài Truyền thanh huyện | 672/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 | 3297 | 835 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 21 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8097673 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây | 1092/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 | 144.931 | 30.000 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 22 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8098401 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | 1089/QĐ-UBND ngày 24/3/2025 | 99.388 | 20.000 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 23 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8078695 | Trường Mầm non Gia Tân 3, hạng mục: xây mới phòng học và phòng chức năng | 2387/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 | 37.402 | 1.300 | 15.000 |  | 15.000 |  |
| 24 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8036189 | Trường Tiểu học Bạch Lâm, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | 733/QĐ-UBND ngày 04/3/2025 | 43.015 | 1.338 | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 25 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8077312 | Trường Tiểu học Tín Nghĩa, hạng mục: xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng) | 1211/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 | 72.470 | 1.700 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 26 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7948968 | Trường Tiểu học Xuân Thạnh, hạng mục Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | 5269/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 | 27.649 | 573 | 15.000 |  | 15.000 |  |
| II. Dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  | 35.900 | 0 | 10.900 | 25.000 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8036188 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, hạng mục: Mở rộng diện tích đất và xây dựng hồ bơi | 713/QĐ-UBND ngày 6/3/2024 | 10.611 | 327 | 900 |  | 900 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7963812 | Đường phía Nam KCN Dầu Giây | 2383/QĐ-UBND ngày 09/6/2025 | 65.754 | 1.000 | 10.000 |  | 5.000 | 5.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8129740 | Đường phía Nam suối Gia Đức (Từ đường song hành Quốc lộ 20 đến đường D6 Hồ Gia Đức) | 2796/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 | 79.719 | 1.010 | 25.000 |  | 5.000 | 20.000 |
| IV. Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 2.140 | 4.650 | 0 | 4.650 | 0 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8036745 | Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ UBND xã Bàu Hàm 2 đến đường N7) |  |  | 110 | 150 |  | 150 |  |
| 2 | 10.2-Cấp nước, thoát nước | 8103763 | Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây |  |  | 400 | 300 |  | 300 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8015480 | Nâng cấp, mở rộng đường Suối Cạn |  |  | 10 | 500 |  | 500 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8129738 | Đường Mồng 4 tết |  |  | 500 | 300 |  | 300 |  |
| 8 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8160274 | Hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc |  |  | 500 | 1.200 |  | 1.200 |  |
| 9 | 10.1 Giao thông | 8160391 | Đường N13 giai đoạn 1 (đoạn từ đường ĐT769 đến đường QL1). |  |  | 520 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 10 | 10.1 Giao thông | 8161115 | Đường N11 Thị trấn Dầu Giây (từ tỉnh lộ ĐT.769 đến khu tái định cư tại Thị trấn Dầu Giây) |  |  | 100 | 500 |  | 500 |  |
| 11 | 10.1 Giao thông | 8161117 | Hệ thống thoát nước mưa bên trái đường QL1A (Đoạn từ cống Ba Miệng đến đường D19) |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 12 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường TH Phan Bội Châu hạng mục Xây mới và mở rộng nhà đa năng |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 13 | 10.12 Quy hoạch |  | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 4 xã Bàu Hàm 2 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 14 | 10.12 Quy hoạch |  | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bàu Hàm 2 - thị trấn Dầu Giây |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 15 | 10.12 Quy hoạch |  | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Hưng Lộc |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 16 | 6.2- Văn hóa |  | Xây dựng Văn phòng ấp Ngô Quyền |  |  |  | 100 |  | 100 |  |