| Phụ lục III.5 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 05 |  |  |  |  |  |  | 408.633 | 67.258 | 178.575 | 162.800 |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  | 208.633 | 67.258 | 118.575 | 22.800 |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7957406 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) | 7919/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 | 104.675 | 77.848 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 7986737 | Hạ tầng Khu tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành | 5999/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 | 364.712 | 307.585 | 17.800 | 10.000 |  | 7.800 |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8042803 | Nâng cấp đường Hương lộ 21 | 7569/QĐ-UBND ngày 28/07/2023 | 511.166 | 21.900 | 25.000 | 10.000 |  | 15.000 |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8020738 | Cầu Suối Phèn đường Võ Thị Sáu, xã long Đức | 13735/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 10.869 | 4.709 | 3.258 | 3.258 |  |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 8020737 | Đường vào khu Trung tâm hành chính xã Bàu Cạn | 7315/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 | 20.213 | 4.571 | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 6 | 10.1-Giao thông | 8045472 | Nâng cấp, mở rộng đường khai thác đá 3 xã Long An | 9771/QĐ-UBND ngày 28/08/2024 | 47.707 | 10.225 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 7 | 10.1-Giao thông | 7986736 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành) | 5412/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 98.295 | 63.435 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 8 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8012829 | Trường Tiểu học Long Phước | Số 9649/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 56.853 | 20.309 | 26.000 |  | 26.000 |  |
| 9 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8068397 | Trường Tiểu học Phước Thái (giai đoạn 2) | 6401/QĐ-UBND ngày 12/07/2024 | 27.580 | 9.600 | 12.000 |  | 12.000 |  |
| 10 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8042807 | Trường Mầm non Tân Thành xã Bàu Cạn | 2738/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 | 60.066 | 2.643 | 21.275 |  | 21.275 |  |
| 11 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7986734 | Trường Tiểu học Thái Thiện | 4001/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 95.706 | 2.308 | 23.798 |  | 23.798 |  |
| 12 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8079550 | Trường Tiểu học Tam An (Phân hiệu ấp 5) | 409/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 | 30.398 | 851 | 7.717 |  | 7.717 |  |
| 13 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8042807 | Trường Tiểu học Tân Thành | 13744/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 | 79.205 | 3.200 | 27.785 |  | 27.785 |  |
| II. Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  | 200.000 | 0 | 60.000 | 140.000 |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8085839 | Hạ tầng khu tái định cư tại thị trấn Long Thành (giai đoạn 1) | 14504/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 | 934.106 | 4.860 | 75.000 |  | 25.000 | 50.000 |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7993327 | Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771 huyện Long Thành | 14301/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 | 1.351.000 | 6.366 | 75.000 |  | 25.000 | 50.000 |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8012827 | Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A) | 3256/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 | 1.228.080 | 2.031 | 50.000 |  | 10.000 | 40.000 |