| Phụ lục III.6 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 06 |  |  |  |  |  |  | 351.450 | 82.000 | 54.450 | 215.000 |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  | 147.000 | 72.000 | 0 | 75.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7819091 | Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch | 5687/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 231.138 | 163.179 | 15.000 | 10.000 |  | 5.000 |
| 2 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 8126923 | Nâng cấp mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Ký, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch | 7395/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 | 14.600 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 3 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 8044343 | Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, | 7228/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 | 30.000 | 16.900 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 4 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7924376 | Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh | 2913/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 | 59.999 | 24.000 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7909434 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ), huyện Nhơn Trạch | 113/QĐ-UBND ngày 18/9/2024 | 79.623 | 32.185 | 40.000 | 10.000 |  | 30.000 |
| 6 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7924379 | Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch | 95/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 19.794 | 7.900 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 7 | 10.1 Giao thông | 7925165 | Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 khu dân cư HUD) | 111/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 | 134.224 | 52.100 | 60.000 | 20.000 |  | 40.000 |
| 8 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7888233 | Mương thoát nước đường Bà Hiệp, xã Long Thọ | 4857/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 | 3.299 | 150 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 9 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7888235 | Mương thoát nước đường Ông Lại, xã Long Thọ | 4856/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 | 2.923 | 132 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 10 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7924375 | Mương thoát nước đường Vườn chuối, xã Đại Phước | 2254/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 | 2.599 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 11 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7924377 | Mương thoát nước đường Cộng Đồng, xã Đại Phước | 4946/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 2.595 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 12 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7924374 | Tuyến mương thoát nước tổ 8, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | 507/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 2.765 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 13 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước | 7924380 | Tuyến mương thoát nước tổ 13-14, xã Phú Hội | 506/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 | 2.543 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 14 | 10.2 Cấp nước, Thoát nước |  | Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và vỉa hè đường từ nhà máy nước đến KCN1 (đoạn từ đường ĐT 769 đến ranh khu tái định cư Phước Thiền), xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | 508/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 7.826 | 2000 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| II. Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  | 178.200 | 0 | 53.200 | 125.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Đường số 2 (đoạn từ đường ranh khu tái định cư Phước Thiền đến đường Trần Phú) | 7205/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 | 57.745 | 700 | 23.000 |  | 13.000 | 10.000 |
| 2 | 10.1 Giao thông |  | Đường số 7 (đoạn từ đường Khu công nghiệp 5 đến đường Nguyễn Ái Quốc (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch | 6226/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 | 395.836 | 2.820 | 130.000 |  | 30.000 | 100.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông |  | Đường số 13 đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Ái Quốc (gđ 1), huyện Nhơn Trạch | 6071/QĐ-UBND ngày 20/09/2024 | 308.597 | 1.455 | 200 |  | 200 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông |  | Đường số 3 (giai đoạn 1) (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường số 1), xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | 3392/QĐ-UBND ngày 29/08/2022 | 38.961 | 200 | 25.000 |  | 10.000 | 15.000 |
| III. Dự án Khởi công mới 2026 |  |  |  |  |  |  | 25.000 | 10.000 | 0 | 15.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp mở rộng đường Phạm Thái Bường, huyện Nhơn Trạch | 7217/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 | 269.404 | 1300 | 25.000 | 10.000 |  | 15.000 |
| IV. Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 1.250 | 0 | 1.250 | 0 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Dương Văn Thì |  |  | 490 | 50 |  | 50 |  |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường Tiểu học Phú Đông |  |  | 450 | 100 |  | 100 |  |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường Mầm non Phú Đông |  |  | 415 | 100 |  | 100 |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường Tiểu học Long Thọ 3 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường THCS Long Thọ 3 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 6 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Mở rộng Trường Mầm non Phú Đông huyện Nhơn Trạch |  |  | 150 | 100 |  | 100 |  |
| 7 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường Mẫu giáo Phước Thiền (cơ sở 1) |  |  | 225 | 100 |  | 100 |  |
| 8 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Hùng Vương đoạn qua xã Phú Đông |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 9 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Phú Thạnh |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 10 | 10.1 Giao thông |  | Đường D, khu dân cư ngã tư Hiệp Phước |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 11 | 10.1 Giao thông |  | Đường số 7 (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến ranh khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân) |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 12 | 10.1 Giao thông |  | Đường số Lý Tự Trọng giai đoạn 1 (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường vành đai 3), huyện Nhơn Trạch. |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 13 | 6.2 Văn hóa |  | Trùng tu, tôn tạo di tích Đình Phú Mỹ tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, |  |  | 390 | 100 |  | 100 |  |