| Phụ lục III.7 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 07 |  |  |  |  |  |  | 100.900 | 19.800 | 41.100 | 40.000 |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  | 49.100 | 19.800 | 19.300 | 10.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7884469 | Nâng cấp đường Gia Tỵ, Cao Su | 1198/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 | 150.990 | 89.909 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7884125 | Đường Suối Rết B | 1568/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 | 147.858 | 101.267 | 20.000 | 10.000 |  | 10.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8001523 | Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (giai đoạn 2) | 2170/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | 55.000 | 30.453 | 4.800 | 4.800 |  |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8035827 | Trường Mầm non Xuân Hưng | 3981/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 | 31.145 | 16.577 | 9.000 |  | 9.000 |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8013991 | Trường Mầm non Trảng Táo | 2410/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 | 31.483 | 27.626 | 1.800 |  | 1.800 |  |
| 6 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 7964076 | Chỉnh trang khu vực nút giao ngã ba Bưu điện | 3011/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 3.500 | 1.607 | 500 |  | 500 |  |
| 7 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7923632 | Trường Tiêu học Mạc Đỉnh Chi | 4124/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 | 32.444 | 450 | 8.000 |  | 8.000 |  |
| II. Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  |  | 50.000 | 0 | 20.000 | 30.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7901199 | Đường Đồi Đá - Bàu Trâm | 426/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 | 99.980 | 1.310 | 50.000 |  | 20.000 | 30.000 |
| III- Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 1 | 13. Dự án khác | 8128050 | Khu tái định cư xã Xuân Hiệp |  |  | 1.000 | 200 |  | 200 |  |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014734 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu |  |  | 100 | 200 |  | 200 |  |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014692 | Trường THCS Nguyễn Thái Bình |  |  | 100 | 200 |  | 200 |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014693 | Trường tiểu học Quang Trung |  |  | 100 | 200 |  | 200 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8065697 | Nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền và Lê Văn Vận |  |  | 500 | 1.000 |  | 1.000 |  |