| Phụ lục III.10 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 10 |  |  |  |  |  |  | 305.800 | 70.800 | 144.000 | 91.000 |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  | 305.800 | 70.800 | 144.000 | 91.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7958185 | Đường Suối Rắc (đoạn từ Km0+700 đến Km2+050) | 793/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 | 21.880 | 15.641 | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7958182 | Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh | 2308/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 | 197.202 | 96.560 | 48.000 | 10.000 |  | 38.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7958186 | Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Huệ) | 625/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 | 14.939 | 9.228 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7958184 | Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn | 1820/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 | 104.485 | 23.832 | 43.000 | 10.000 |  | 33.000 |
| 5 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7777892 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 1992/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 | 62.776 | 29.415 | 22.000 |  | 22.000 |  |
| 6 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8033938 | Nâng cấp Trường Mầm non Túc Trưng | 3828/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 | 41.620 | 15.758 | 12.000 |  | 12.000 |  |
| 7 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7889395 | Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Định Quán | 3266/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 | 94.643 | 46.657 | 23.000 |  | 23.000 |  |
| 8 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7986128 | Trường Tiểu học Lê Lợi | 3125/QĐ-UBND ngày 2/11/2023 | 65.119 | 16.397 | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 9 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7958183 | Trường Mầm non Sao Mai | 1641/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 | 47.121 | 17.187 | 27.000 |  | 27.000 |  |
| 10 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7986124 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm chính) | 3124/QĐ-UBND ngày 2/11/2023 | 48.632 | 28.500 | 25.000 |  | 25.000 |  |
| 11 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7986127 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Liên Sơn (điểm chính) | 1939/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 52.531 | 2.221 | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 12 | 11. Hoat động của cơ quan nhà nước … | 8091238 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy huyện Định Quán | 3170/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 | 13.028 | 10.383 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 13 | 13. Dự án khác | 8012256 | Khu tái định cư khu 8 ấp 5 xã Gia Canh | 1507/QĐ-UBND ngày 7/7/2023 | 25.007 | 13.278 | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 14 | 13. Dự án khác | 8012257 | Mở rộng khu tái định cư Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán | 2151/QĐ-UBND ngày 29/07/2024 | 210.431 | 55.285 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 15 | 2. An ninh và trật tự, an toàn xã hội | 8030164 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an huyện Định Quán | 188/QĐ-UBND ngày 5/9/2024 | 14.911 | 12.440 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 16 | 10.2 Cấp nước, thoát nước | 8026828 | Đường ống cấp nước sinh hoạt ấp 1, 2 xã Thanh Sơn | 2822/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 | 23.658 | 17.626 | 800 | 800 |  |  |
| 17 | 10.2 Cấp nước, thoát nước | 8068396 | Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Gia Canh | 1138/QĐ-UBND ngày 6/5/2025 | 14.539 | 12.800 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 18 | 10.2 Cấp nước, thoát nước | 8087172 | Mở rộng cấp nước 03 xã Là Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (giai đoạn 1) | 2123/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 35.920 | 1.500 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 19 | 10.4 NN, LN, DN, thủy lợi và thủy sản | 7904228 | Kênh nội đồng Trạm bơm ấp 1, xã Thanh Sơn | 1634/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 | 9.276 | 5.502 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 20 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8040541 | Nâng cấp, mở rộng trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi | 1284/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 | 48.993 | 1.200 | 10.000 |  | 10.000 |  |