| Phụ lục III.11 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 11 |  |  |  |  |  |  | 147.600 | 44.500 | 48.100 | 55.000 |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  | 132.500 | 44.500 | 33.000 | 55.000 |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7895800 | Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân | 5373/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 | 116.419 | 59.500 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7895801 | Đường Be 129 (giai đoạn 2) | 3817/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 | 70.855 | 40.289 | 14.500 | 14.500 |  |  |
| 3 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 7957403 | Khu tái định cư 15 ha huyện Tân Phú | 3521/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 và 2493/QĐ-UBND ngày 15/6/2024 | 592.762 | 455.255 | 55.000 | 20.000 |  | 35.000 |
| 4 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7964418 | Nâng cấp Trường Tiểu học Phù Đổng | 3626/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 39.477 | 11.050 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 5 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7957402 | Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (23-26) | 4916/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 | 119.590 | 23.622 | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 6 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8094163 | Nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 4974/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 | 31.942 | 10.000 | 18.000 |  | 18.000 |  |
| II - Dự án Khởi công mới 2026 |  |  |  |  |  |  | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 |
| 1 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8096491 | Nâng cấp trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên | 4917/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 | 28.952 |  | 5.500 |  | 5.500 |  |
| 2 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7985764 | Mở rộng Trường Tiểu học Phú Trung | 4923/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 | 26.391 |  | 4.500 |  | 4.500 |  |
| 3 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8094166 | Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 4617/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 | 22.930 |  | 4.000 |  | 4.000 |  |
| III- Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8083032 | Xây dựng cơ sở 2 Trường Tiểu học Phú Thanh |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 2 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7970341 | Mở rộng Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 3 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7950102 | Nâng cấp Trường THCS Phú Lâm |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 4 | 3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7936913 | Nâng cấp Trường Tiểu học Phú Lâm |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 5 | 6.2 Văn hóa | 8094168 | Xây dựng Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Phú Lập |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 6 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8112074 | Đường dây trung thế trạm biến áp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú |  |  |  | 50 |  | 50 |  |
| 7 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8112075 | Đường dây trung thế trạm biến áp trụ sở Huyện uỷ Tân Phú |  |  |  | 50 |  | 50 |  |