| Phụ lục III.12 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 1.254.447 | 562.551 | 208.146 | 483.750 |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài |  |  |  |  |  | 194.006 | 102.300 | 35.706 | 56.000 |
| 1.Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 138.300 | 63.300 | 34.000 | 41.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7729604 | Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn từ QL14 đến đường Vành đai Khu công nghiệp Đồng Xoài III) | 3969/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 79.499 | 58.451 | 21.000 | 10.000 |  | 11.000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8110273 | Xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tiến Thành (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường vành đai) | 2844/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 | 25.000 | 10.895 | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7936273 | Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường số 31 đến đường Trường Chinh) | 5014/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 80.000 | 38.182 | 40.000 | 10.000 |  | 30.000 |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7936275 | GPMB + xây dựng phần còn lại đường Lê Lợi và các tuyến đường tiếp giáp Công viên Xoài, P. Tân Phú | 5019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 16.000 | 2.020 | 13.500 | 13.500 |  |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8110271 | Xây dựng 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng Trường THCS Tân Phú | 2843/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 | 30.000 | 12.865 | 16.000 |  | 16.000 |  |
| 6 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8128294 | Xây dựng 07 phòng học, trang thiết bị, hệ thống PCCC và sửa chữa Trường MN Hoa Hồng | 3213/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 15.000 | 5.000 | 8.500 |  | 8.500 |  |
| 7 | 5. Y tế, dân số và gia đình | 8128292 | Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài | 3211/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 15.000 | 5.000 | 9.500 |  | 9.500 |  |
| 8 | 4. Khoa học, công nghệ | 8128290 | Lắp đặt đèn trang trí, led, màn hình một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố | 3209/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 15.000 | 9.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 9 | 10.12 Quy hoạch | 8095960 | Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảnh quan đô thị kết hợp thoát lũ suối Rạt, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 3202/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 5.130 | 2.596 | 300 | 300 |  |  |
| 10 | 6.2 Văn hóa | 8128291 | Lắp đặt hệ thống sân khấu ngoài trời Quảng trường thành phố Đồng Xoài | 3210/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 15.000 | 900 | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 2. Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 54.000 | 39.000 | 0 | 15.000 |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 7967636 | GPMB+ chỉnh trang vỉa hè, ngã rẽ đường Hai Bà Trưng | 1315/QĐ-UBND ngày 20 /7/2022 | 6.000 | 23 | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8055425 | GPMB + Xây dựng mương thoát nước đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hùng Vương đến suối Tầm Vông), phường Tân Bình | 2419QĐ-UBND ngày 01/11/2023 | 5.900 | 39 | 5.300 | 5.300 |  |  |
| 3 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8149214 | Cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập trên địa bàn thành phố | 1007/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 | 12.500 | 200 | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8149215 | Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh (từ đường QH số 21 đến đường Võ Văn Tần) | 989/Đ-UBND ngày 22/3/2025 | 19.900 | 200 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7936276 | Xây dựng đường vành đai thành phố Đồng Xoài từ khu Công nghiệp Đồng Xoài I đến đường Phú Riềng Đỏ | 813/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 | 300.000 | 1.070 | 25.000 | 10.000 |  | 15.000 |
| 3. Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 1.706 | 0 | 1.706 | 0 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Xây dựng 10P học lầu và 05 phòng học bộ môn Trường TH Tân Phú B |  |  |  | 240 |  | 240 |  |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Xây dựng 10P học lầu và 05 phòng học bộ môn Trường TH Tân Đồng |  |  |  | 240 |  | 240 |  |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Xây dựng 09 phòng học lầu trường TH Tân Bình |  |  |  | 216 |  | 216 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường An Dương Vương (đường Quy hoạch 48) phường Tân Phú (đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường Lý Thường Kiệt), thành phố Đồng Xoài |  |  |  | 150 |  | 150 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông |  | GPMB + xây dựng đường Nguyễn Văn Trỗi (QH34) đoạn từ QL14 đến TTHC phường Tân Thiện |  |  |  | 360 |  | 360 |  |
| 6 | 10.1 Giao thông |  | GPMB + xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn kết nối từ đường ĐT741 đến đường Đồng Tiến Tân Phước) |  |  | 0 | 500 |  | 500 |  |
| II | Ban Quản lý dự án khu vực Phước Long |  |  |  |  |  | 63.700 | 23.700 | 0 | 40.000 |
| 1. Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 63.700 | 23.700 | 0 | 40.000 |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8060342 | Đầu tư hạ tầng, san lấp mặt bằng Nghĩa Trang Nhân dân thị xã Phước Long xã Long Giang | 1259 /QĐ-UBND ngày 09/11/2023 | 23.000 | 18.500 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8077763 | Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến thôn 7 xã Long Giang) | 156/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 | 52.000 | 44.324 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8131455 | Nâng cấp, mở rộng mặt đường Mạc Đăng Dung (nối đường ĐT 759 từ thôn Phước Yên đi xã Phước Tân - huyện Phú Riềng | 3502/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 19.000 | 16.302 | 700 | 700 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8149623 | Xây dựng trường Mẫu giáo Sao Sáng | 697/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 | 20.500 | 9.665 | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8133517 | Đầu tư xây dựng vỉa hè và hệ thống chiếu sáng đường Lê Trọng Tấn, khu phố Phước An, phường Phước Bình | 269/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 | 10.500 | 4.311 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 7971600 | Xây dựng đường từ đường ĐT 759 phường Phước Bình đến đường Bàu Nghé xã Phước Tín (song song đường ĐT 759) | 512/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 | 99.000 | 20.420 | 50.000 | 10.000 |  | 40.000 |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành |  |  |  |  |  | 120.840 | 63.200 | 18.640 | 39.000 |
| 1. Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 59.200 | 30.200 | 0 | 29.000 |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 7957565 | Cải tạo, kè bờ Suối Đôi (đoạn từ cầu Suối Đôi đến đường Cao Bá Quát) | 1135/QĐ-UBND 27/5/2022 | 80.000 | 32.289 | 39.000 | 10.000 |  | 29.000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8045832 | Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Hưng, phường Hưng Long | 2277/QĐ-UBND 06/9/2023 | 44.100 | 26.510 | 11.800 | 11.800 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8023660 | Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, thị trấn Chơn Thành | 1718/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 | 120.000 | 107.400 | 8.400 | 8.400 |  |  |
| 2. Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 61.000 | 33.000 | 18.000 | 10.000 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8130784 | Xây dựng 10 phòng học lầu Trường Tiểu học Minh Hưng A | 3483/QĐ-UBND 30/12/2024 | 10.000 |  | 5.000 |  | 5.000 |  |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8137963 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Thành Tâm | 3548/QĐ-UBND 31/12/2024 | 100.000 |  | 13.000 |  | 13.000 |  |
| 3 | 6.2 Văn hóa | 8042254 | Cải tạo, sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã | 1680/QĐ-UBND 10/7/2024 | 25.000 |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8023659 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng, thị trấn Chơn Thành | 3008/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 85.000 |  | 20.000 | 10.000 |  | 10.000 |
| 5 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8079240 | Xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi | 3166/QĐ-UBND 22/11/2023 | 45.500 |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 6 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8036025 | Xây dựng đường nội bộ trong khu nghĩa trang nhân dân thị xã Chơn Thành | 1646/QĐ-UBND , ngày 30/06/2023 | 4.500 |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 3. Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 640 | 0 | 640 | 0 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7939711 | Xây dựng vòng xoay ngã tư Chơn Thành | 523/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 | 57.000 |  | 500 |  | 500 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | chưa có mã | Xây dựng đường N3 nối dài (từ đường Lạc Long Quân đến đường 2 tháng 4) |  | 80.000 |  | 140 |  | 140 |  |
| IV | Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú |  |  |  |  |  | 257.100 | 104.800 | 300 | 152.000 |
| 1. Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 238.800 | 86.800 | 0 | 152.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7850938 | Tuyến số 1: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 02): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (khoảng Km51+450, ấp 2, xã Tân Lập), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục khu tái định cư khoảng Km35), dài 10,48km; quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 5,6/10,48 km, lộ giới 32 m (NSH: 100%) | 2188/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 663/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 69.303 | 23.418 | 44.000 | 10.000 |  | 34.000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7850939 | Tuyến số 2: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 03): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km53+435), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú – Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km32+600); Quy mô: Chiều dài tuyến 4,2/9,8 km, lộ giới 65 m | 2189/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 664/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 46.132 | 35.339 | 10.700 | 10.700 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7850941 | Tuyến số 4: (theo quy hoạch là tuyến kết nối số 05): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km60+750), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km27+600). Quy mô: Chiều dài tuyến 8,2/10,5 km, lộ giới 42 m | 2191/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; 665/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 61.464 | 29.421 | 30.500 | 10.000 |  | 20.500 |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7881509 | San lấp mặt bằng QH KDC ấp 4, xã Đồng Tâm | 4548/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 661/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 2.100 | 865 | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7985417 | Xây dựng đường Âu Cơ đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến ĐT 741 và đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú (NSH: 100%) | 4534/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; 669/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 26.638 | 5.403 | 21.000 | 10.000 |  | 11.000 |
| 6 | 10.1 Giao thông | 7881510 | Nâng cấp mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú | 4023/QĐ-UBND ngày 01/07/2021; 668/QĐ-UBND ngày 01/03/2023 | 48.717 | 21.938 | 26.500 | 10.000 |  | 16.500 |
| 7 | 10.1 Giao thông | 7964833 | Xây dựng đường quy hoạch D1 - Khu TTHC xã Tân Lập (đường bên hông Chợ) | 10010/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 | 5.500 | 1.254 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 8 | 10.1 Giao thông | 8023898 | Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng - Tân Lập | 7554/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 | 180.000 | 74.811 | 90.000 | 20.000 |  | 70.000 |
| 9 | 10.1 Giao thông | 8035331 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Tân Hòa đi xã Tân Lợi | 2117/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 | 90.000 | 77.000 | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 2. Dự án Khởi công mới |  |  |  |  |  |  | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (đoạn từ ĐT753 đến đường Đồng Phú - Bình Dương, xã Tân Lợi) | 4172/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 14.900 | 0 | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang hàng rào huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú | 5252/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 3. Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Khu dân cư Nhà máy nước xã Đồng Phú (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) |  | 23.000 |  | 100 |  | 100 |  |
| 2 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Khu Hoa viên Quân sự - Kiểm lâm (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú) |  | 22.000 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Khu dân cư ấp 9 (xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) |  | 32.000 |  | 100 |  | 100 |  |
| V | Ban quản lý dự án khu vực Bù Đăng |  |  |  |  |  | 57.651 | 27.151 | 17.000 | 13.500 |
| 1. Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 57.651 | 27.151 | 17.000 | 13.500 |
| 1 | 11. Hoat động của cơ quan nhà nước … | 8115582 | Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy QH điểm mới. (bao gồm sân vườn, khuôn viên) | QĐ 2168/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 và 2873/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 38.000 | 13.860 | 23.500 | 10.000 |  | 13.500 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8158806 | San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đường kết nối KDC đường Lê Quý Đôn, TT Đức Phong | 1564/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 | 11.000 | 6.624 | 3.751 | 3.751 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7999368 | Xây dựng đường quanh hồ 7 mẫu, thị trấn Đức Phong | 2552/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 | 14.990 | 10.897 | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8088947 | Nâng cấp, mở rộng từ ngã ba Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Phong | 489/QĐ-UBND ngày 12/3/2024 và 2701/QĐ-UBND ngày 05/12/2024 | 16.000 | 5.487 | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8129924 | XD hạ tầng kỹ thuật đường Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai 8129924 | 2783/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 | 14.500 | 10.300 | 2.700 | 2.700 |  |  |
| 6 | 5. Y tế, dân số và gia đình | 8133520 | Nâng cấp, SC các khoa phòng và hạng mục khác Trung tâm y tế huyện Bù Đăng ( giai đoạn 2) | 213/QĐ-UBND ngày 11/2/2025 | 18.000 | 500 | 17.000 |  | 17.000 |  |
| VI | Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long |  |  |  |  |  | 157.000 | 49.000 | 18.000 | 90.000 |
| 1.Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 157.000 | 49.000 | 18.000 | 90.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8068601 | Xây dựng đường giao thông bao quanh vùng đệm nhà máy xi măng Bình Phước. (01 nguồn: Nguồn đất) | 1120/QĐ-UBND ngày 26/04/2024 | 27.327 | 12.050 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8091801 | Thảm bê tông nhựa, mương nước đường Đoàn Thị Điểm (từ Hùng Vương đến Nguyễn Thái Học) (01 nguồn: Nguồn đất) | 2884/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 20.900 | 18.300 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7910235 | XD đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương | 2233/QĐ-UBND ngày 20/11/2024 | 360.000 | 14.779 | 100.000 | 30.000 |  | 70.000 |
| 4 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8128973 | Xây dựng mương hậu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long | 3308/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 52.450 | 14.390 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8129431 | Nâng cấp mở rộng, láng nhựa đường tổ 5,6,7,8,10 ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương | 3307/QĐ-UBND ngày 31/12/2024; 2786/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 | 13.393 | 8.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 6 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8067886 | Xây dựng Trường TH-THCS Thanh Lương (giai đoạn 2), thị xã Bình Long | 2823/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 44.000 | 27.800 | 18.000 |  | 18.000 |  |
| VII | Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng |  |  |  |  |  | 137.500 | 86.000 | 6.500 | 45.000 |
| 1. Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 137.500 | 86.000 | 6.500 | 45.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7947281 | Xây dựng đường liên xã Phú Trung đi Phước Tân, huyện Phú Riềng. | 2950/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 | 30.000 | 25.107 | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7973883 | Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường gom (đoạn 2) TTHC huyện Phú Riềng | 4165/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 40.000 | 15.307 | 15.000 | 10.000 |  | 5.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8019333 | Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè khu dân cư Phú Riềng (13,9ha) | 2347/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 | 39.000 | 32.864 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 7793170 | Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Tân Phú 1 (từ ĐT 741 - TBTH) TTHC huyện Phú Riềng | 3125/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | 14.900 | 6.662 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 5 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8019328 | Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9ha) | 2362/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 10.812 | 8.363 | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 6 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8019322 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư Phú Riềng (13,9ha) | 2363/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 7.000 | 4.670 | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 7 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8019339 | Xây dựng hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) | 2705/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 | 20.500 | 17.284 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 8 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8019336 | Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) - giai đoạn 2 | 2361/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 | 6.000 | 3.520 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 9 | 10.1 Giao thông | 8019337 | Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng đường dọc Sông Bé (giai đoạn 2) | 2973/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 | 40.000 | 35.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 10 | 10.1 Giao thông | 8081303 | Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng đường dọc Sông Bé (giai đoạn 4) | 612/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 | 40.000 | 21.000 | 17.000 | 10.000 |  | 7.000 |
| 11 | 10.1 Giao thông | 8099305 | Nâng cấp, mở rộng đường kết nối xã Đa Kia (Suối Cát giáp ranh với huyện Bù Gia Mập) với xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng | 2864/QĐ-UBND ngày 25/7/2024 | 25.000 | 21.016 | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 12 | 10.1 Giao thông | 8132594 | Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân - Tân Hưng Hớn Quản kết nối với ĐT 758 | 449/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 | 23.500 | 20.879 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 13 | 10.1 Giao thông | 8132598 | Nâng cấp đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé - xã Long Hà | 448/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 | 28.500 | 26.605 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 14 | 10.1 Giao thông | 8098517 | Nâng cấp láng nhựa đường dọc sông Bé đoạn từ Long Tân đi Long Hà | 597/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 18.000 | 13.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 15 | 10.1 Giao thông | 8132595 | Nâng cấp đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng | 450/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 | 14.500 | 12.000 | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 16 | 10.1 Giao thông | 8098515 | Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Long Bình đi xã Đakia, Bù Gia Mập (đoạn ĐT.757b - tuyến Long Hưng - Long Bình) | 451/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 | 23.000 | 14.177 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 17 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8155679 | Xây dựng cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phú Riềng (cũ) - giai đoạn 1 | 1183/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 | 15.500 | 7.897 | 6.500 |  | 6.500 |  |
| 18 | 10.1 Giao thông | 8149231 | Nâng cấp đường ĐH.312 thuộc xã Phú Riềng (đoạn từ ĐT.741 đi về hướng xã Long Tân) | 1140/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 | 19.500 | 11.897 | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 19 | 10.1 Giao thông | 8149226 | Nâng cấp đường dọc suối Dên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng | 1141/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 | 19.900 | 12.400 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 20 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị |  | Xây dựng công viên quảng trường trường tâm huyện Phú Riềng | 3715/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 58.000 | 17.000 | 38.000 | 10.000 |  | 28.000 |
| 21 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng đường N3a (từ ĐT.741 - TBTH), xã Bù Nho (chi phí bồi thường GPMB) | 3720/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 17.800 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |  | 5.000 |
| VIII | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp |  |  |  |  |  | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 1 | Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường GTNT từ đường ĐT 759B (chợ biên giới cũ) đi đường tuần tra biên giới (khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường từ ĐT 759 (đoạn nắn cua Tân Tiến) đến khu dân cư đi chốt dân quân liền kề xã Tân Thành ra đường tuần tra biên giới |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
| 3 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường từ ĐT 759B (trung tâm xã Tân Tiến) đi xã Thanh Hòa |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường từ đường ĐT 759B (chợ Tân Thành) đi xã Lộc Quang - huyện Lộc Ninh |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp xây cầu thay thế cầu sắt ấp Tân Hiệp xã Tân Thành |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 6 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp cầu suối Mười Đạo ấp Tân Đông xã Tân Thành |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 7 | 10.1 Giao thông |  | Đường GTNT ấp Tân Định xã Tân Thành |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 8 | 10.1 Giao thông |  | Xây dựng đường ấp Tân Thuận xã Tân Tiến đi Đội 2 Trung đoàn 717 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| IX | Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản |  |  |  |  |  | 102.000 | 36.000 | 41.000 | 25.000 |
| 1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 102.000 | 36.000 | 41.000 | 25.000 |
| 1 | 10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị | 8069966 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC huyện | 985/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 | 8.400 | 423 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8095971 | Nâng cấp, xây dựng đường và cầu Bù Dinh - Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản | 2039/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 85.000 | 65.000 | 15.000 | 10.000 |  | 5.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8095972 | Xây dựng đường từ Trung tâm xã An Phú kết nối với đường phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi cụm công nghiệp Đại Tân). | 2058/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 | 60.000 | 25.000 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8001707 | Xây dựng đường trục chính Bắc Nam (đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10) | 1296/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 44.000 | 34.089 | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | XD các hạng mục phụ trợ Trường MN Minh Đức | 1969/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 | 6.500 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 6 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8159364 | XD 06 phòng học + sửa chữa khối hiệu bộ và các khối phòng học cũ Trường MN Tân Hưng | 959/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 | 11.300 | 3.000 | 7.000 |  | 7.000 |  |
| 7 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8159365 | XD 16 phòng học bộ môn Trường TH Tân Hưng A | 962/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 | 23.000 | 7.000 | 13.000 |  | 13.000 |  |
| 8 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8159118 | XD 14 phòng học, bộ môn Trường TH Đồng Nơ | 958/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 | 19.000 | 7.000 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| 9 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8066462 | XD 08 phòng học Trường MN Thanh An | 1713/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 13.000 | 8.000 | 4.000 |  | 4.000 |  |
| 10 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8096152 | Xây dựng 08 phòng học + 08 phòng chức năng, bộ môn Trường Tiểu học Tân Khai B, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản | 2055/QÐ-UBND ngày 31/7/2024 | 23.400 | 16.000 | 7.000 |  | 7.000 |  |
| X | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |  |  |  |  |  | 80.100 | 10.400 | 69.700 | 0 |
| 1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 78.900 | 10.400 | 68.500 | 0 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8128246 | Xây dựng 02 phòng khối HCQT, 06 phòng khối học tập, 02 phòng khối phụ trợ học tập, 03 phòng khối phụ trợ, nhà tập thể dục thể thao có mái che, nhà xe giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thuận | 7930/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 19.100 | 11.792 | 5.600 |  | 5.600 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8161829 | Nâng cấp đường Nguyễn Huệ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 7144/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 |  | 4.000 | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8081705 | Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận | 2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 | 45.000 | 31.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8036028 | Xây dựng 10 phòng học chức năng và nhà tập đa năng Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh B | 2062/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 | 14.900 | 4.860 | 9.000 |  | 9.000 |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8099309 | Xây dựng hàng rào, sân bê tông và một số công trình phụ trợ khác Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh B | 3557/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 | 5.880 | 3.308 | 2.200 |  | 2.200 |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 8036028 | Xây dựng cầu và đường tổ 11, ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú | 1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2025 | 14.627 | 13.000 | 900 | 900 |  |  |
| 7 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8124003 | Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông, giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) Trường Tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh | QĐ 7929/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 39.000 | 15.712 | 19.000 |  | 19.000 |  |
| 8 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Cúc (Lộc Tấn) | 492/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 | 30.000 | 9.200 | 19.000 |  | 19.000 |  |
| 9 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8128569 | Xây dựng 08 phòng khối học tập, 04 phòng khối hỗ trợ học sinh, 06 phòng khối phụ trợ, 04 phòng khối HCQT và các công trình phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thạnh | 7931/QĐ-UBND ngày 04/12/2024 | 23.500 | 14.081 | 7.700 |  | 7.700 |  |
| 10 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8133788 | Xây dựng 04 phòng học, 02 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; phòng thư viện; nhà kho; nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Măng Non xã Lộc Điền. | 1286/QĐ-UBND ngày 14/4/2025 | 13.300 | 6.500 | 6.000 |  | 6.000 |  |
| 2. Dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 1 | 10.1 Giao thông |  | Đường từ UBND xã Lộc Thuận kết nối QL 13 |  |  |  | 400 |  | 400 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông |  | Đường Bù Núi đi đường tuần tra Biên Giới |  |  |  | 600 |  | 600 |  |
| 3 | 10.1 Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng đường từ ấp Ba Ven đi khu 41 hộ ấp Cần Lê |  |  |  | 200 |  | 200 |  |
| XI | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập |  |  |  |  |  | 47.250 | 40.000 | 0 | 7.250 |
| 1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 47.250 | 40.000 | 0 | 7.250 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8078174 | Xây dựng đường ĐH16 từ ĐT760 đi phường Long Phước, thị xã Phước Long | 2329/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 | 36.000 | 12.946 | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8000499 | Xây dựng đường Vành đai ngoài TTHC huyện (đoạn từ ĐT.741 đến ĐT.760) | 2248/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | 25.000 | 25.800 | 17.250 | 10.000 |  | 7.250 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8078177 | Xây dựng và hoàn thiện các tuyến đường TTHC huyện | 220/QĐ-QLDA ngày 30/09/2024 | 19.228 | 14.800 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8078299 | Xây dựng kết cấu hạ tầng Trung tâm xã Bù Gia Mập | 2141/QĐ-UBND ngày 18/06/2024 | 27.100 | 6.291 | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8078178 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐH06 (đoạn từ ĐT.760 đến đường 19/5) | 2012/QĐ-UBND ngày 04/06/2024 | 23.500 | 13.000 | 7.000 | 7.000 |  |  |
| XII | Phường Chơn Thành |  |  |  |  |  | 66.000 | 30.000 | 0 | 36.000 |
| 1. Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 66.000 | 30.000 | 0 | 36.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8056059 | Nâng cấp, mở rộng đường tổ 7 - tổ 9, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành | 53/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 49.000 | 22.900 | 20.000 | 10.000 |  | 10.000 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8049800 | Nâng cấp, mở rộng đường liên khu phố 4 - khu phố 8, phường Hưng Long | 189/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 | 60.000 | 36.000 | 16.000 | 10.000 |  | 6.000 |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7975805 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước | 1354/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 | 160.000 | 440 | 30.000 | 10.000 |  | 20.000 |