| Phụ lục III.13 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 nguồn NSTT |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  | 11.083 |
| UBND Xã Tà Lài |  |  |  |  |  |  | 4.360 |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 4.360 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8152896 | Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4 | 2562/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 | 6.263 | 1.523 | 4.360 |
| UBND Xã Định Quán |  |  |  |  |  |  | 4.400 |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 4.400 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8160407 | Cầu Suối Lớn, ấp Hòa Thuận xã Ngọc Định | 2041/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 | 3.270 | 500 | 2.100 |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8160406 | Cầu Suối Nhỏ ấp Hòa Thành xã Ngọc Định | 2042/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 | 3.517 | 500 | 2.300 |
|  | UBND xã Trị An |  |  |  |  |  | 1.200 |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 1.200 |
| 1 | 9.1 Môi trường | 8103933 | Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Trị An | 3345/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 | 1.856 | 589 | 1.200 |
|  | UBND phường Tân Triều |  |  |  |  |  | 1.123 |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  | 1.123 |
| 1 | 11. Hoat động của cơ quan nhà nước … | 8118953 | Cải tạo nhà làm việc trụ sở UBND xã Thạnh Phú | 5037/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 | 2.271 | 1.015 | 1.123 |