| Phụ lục III.1 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 01 |  |  |  |  |  | 0 | 373.050 | 67.460 | 216.480 | 89.110 |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  | 0 | 289.840 | 30.000 | 195.730 | 64.110 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7658050 | Trường Tiểu học Tân Phong | 5191/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 85.057 | 49.529 | 3.200 |  | 3.200 |  |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7658049 | Trường Tiểu học Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa | 13919/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 | 113.157 | 100.470 | 800 |  | 800 |  |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014696 | Trường Tiểu học Quang Vinh | 843/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 | 75.057 | 10.898 | 31.600 |  | 31.600 |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7850703 | Trường Mầm non Tân Vạn | 5479/QĐ-UBND ngày 07/8/2021 | 69.913 | 33.199 | 29.900 |  | 29.900 |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7705597 | Trường Tiểu học Hóa An 2 | 482/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 | 88.772 | 52.599 | 27.000 |  | 27.000 |  |
| 6 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8029308 | Xây dựng, cải tạo Trường mầm non Tân Mai (cơ sở 1) | 3903/QĐ-UBND ngày 30/8/2024 | 23.322 | 10.010 | 10.770 |  | 10.770 |  |
| 7 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8012158 | Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Tân Hòa | 1754/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 | 23.366 | 8.068 | 8.820 |  | 8.820 |  |
| 8 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7656943 | Trường Tiểu học Long Bình 1 | 1000/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 190.218 | 14.477 | 62.040 |  | 62.040 |  |
| 9 | 13. Nhiệm vụ khác | 7775076 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai, thành phố Biên Hòa | 3536/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 | 1.054.532 | 930.608 | 55.000 | 20.000 |  | 35.000 |
| 10 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8022455 | Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Long Bình Tân | 3874/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 | 33.732 | 100 | 21.600 |  | 21.600 |  |
| 11 | 10.1 Giao thông | 7785985 | Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa | 1590/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 | 187.762 | 31.670 | 39.110 | 10.000 |  | 29.110 |
| II. Lập thiết kế bản vẽ thi công, bồi thường giải phóng mặt bằng |  |  |  |  |  | 0 | 79.510 | 37.460 | 17.050 | 25.000 |
| 1 | 13. Dự án khác | 7708087 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (quy mô 6,2 ha) | 2484/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 | 715.544 | 294.105 | 1.400 |  | 1.400 |  |
| 2 | 13. Dự án khác | 7711974 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa (quy mô 3 ha) | 2661/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 | 154.215 | 104.254 | 3.360 |  | 3.360 |  |
| 3 | 13. Dự án khác | 7660013 | Khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Vạn | 574/QĐ-UBND ngày 18/1/2018; 4195/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 | 174.820 | 111.680 | 3.460 |  | 3.460 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 782837 | Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương | 9385/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 | 123.255 | 30.492 | 3.350 |  | 3.350 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7875719 | Đường D23 theo quy hoạch phường Tân Biên (đường vào khu tập thể nhà máy dệt Thống Nhất) | 13714/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 | 26.616 | 5.153 | 5.480 |  | 5.480 |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 7915677 | Đường nối từ khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp 9,4ha ra đường Trần Quốc Toản | 2762/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 | 64.989 | 6.594 | 23.280 | 13.280 |  | 10.000 |
| 7 | 10.1 Giao thông | 8005495 | Đường theo quy hoạch D8 tại phường Quang Vinh | 1991/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 | 42.817 | 6.102 | 10.770 | 5.770 |  | 5.000 |
| 8 | 10.1 Giao thông | 7889403 | Đường kết nối đường Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) | 381/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 | 51.634 | 6.689 | 28.410 | 18.410 |  | 10.000 |
| III- Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 0 |
| 1 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8028323 | Xây dựng, cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương |  |  | 245 | 500 |  | 500 |  |
| 2 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8028322 | Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh |  |  | 100 | 500 |  | 500 |  |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8026680 | Xây dựng, cải tạo Trường THCS Hoàng Diệu |  |  | 244 | 500 |  | 500 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8132569 | Xây dựng cầu Bà Bột, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa |  |  | 10 | 300 |  | 300 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8132568 | Nâng cấp, mở rộng cầu Ông Gia, đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, thành phố Biên Hòa |  |  | 10 | 300 |  | 300 |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 7931277 | Xây dựng đường liên khu phố 3,4 phường Long Bình, TP. Biên Hòa |  |  | 29 | 300 |  | 300 |  |
| 7 | 13. Dự án khác | 7871590 | Hạ tầng Khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3ha phường Bửu Long |  |  | 469 | 500 |  | 500 |  |
| 8 | 13. Dự án khác | 8149852 | Hạ tầng Khu tái định cư 7,4ha phường Bửu Long |  |  | 10 | 200 |  | 200 |  |
| 9 | 13. Dự án khác | 7876145 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Tân Biên 5,8ha (dự án 2) |  |  | 287 | 200 |  | 200 |  |
| 10 | 13. Dự án khác | 7915266 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 2 tại phường Tân Hiệp |  |  | 60 | 200 |  | 200 |  |
| 11 | 13. Dự án khác | 7881709 | Khu dân cư phục vụ tái định cư 2, phường Hiệp Hòa |  |  | 10 | 200 |  | 200 |  |