| Phụ lục III.2 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã QHNS | Danh mục dự án/chủ đầu tư | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Kế hoạch 2026 | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  | NSTT | XSKT | Đất |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |
| Ban Quản lý dự án khu vực 02 |  |  |  |  |  |  | 76.100 | 46.100 | 0 | 30.000 |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  | 76.100 | 46.100 | 0 | 30.000 |
| 1 | 10.1 Giao thông | 8072996 | Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn | 1585/QĐ-UBND ngày 25/9/2024 | 33.101 | 12.266 | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8132149 | Nâng cấp tuyến đường Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung (đoạn đầu tuyến giáp đường Hùng Vương cuối tuyến giáp đường Hồ Thị Hương) | 338/QĐ-UBND ngày 21/03/2025 | 16.173 | 10.300 | 800 | 800 |  |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8101503 | Ngầm hóa đường dây hạ thế, trung thế trên đường CMT8 (đoạn giao Hùng Vương với Nguyễn Thị Minh Khai) | 1582/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 | 24.184 | 20.620 | 400 | 400 |  |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8128225 | Nâng cấp, mở rộng đường 9 tháng 4, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | 336/QĐ-UBND ngày 20/03/2025 | 187.313 | 1.400 | 50.000 | 20.000 |  | 30.000 |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7922110 | Đầu tư xây dựng đường giao thông và công viên cây xanh dọc tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An) | 1476/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 | 66.204 | 58.257 | 7.900 | 7.900 |  |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 7845689 | Nâng cấp tuyến đường Võ Duy Dương | 1104/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 | 78.219 | 13.330 | 5.000 | 5.000 |  |  |