| Phụ lục III.2 DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU (VỐN TRONG NƯỚC) (Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã dự án | Tên dự án | Nhóm dự án | Ngành, lĩnh vực, CTMTQG | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC | Thời gian HT | Quyết định đầu tư/QĐ chủ trương đầu tư/QĐ phê duyệt dự toán CBĐT |  |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn NSTW |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Số quyết định, ngày ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng nhu cầu | Trong đó: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (Tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Báo cáo việc sử dụng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ có mục tiêu được thông báo là 5.313.100 triệu đồng | Nhu cầu vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 hỗ trợ có mục tiêu ngoài mức vốn thông báo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=13+14 | 13 | 14 |
|  |  | Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (09 dự án) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.580.000 | 5.313.100 | 266.900 |
| 1 | 262000001101 | Dự án xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2025 | 2028 | 1743/QĐ-UBND ngày 24/7/2023; 2323/QĐ-UBND ngày 30/6/2025; | 877.813 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2 | 262000001102 | Dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2025 | 2028 | 3538/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 | 1.493.042 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 3 | 262000001105 | Dự án đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2025 | 2028 | 1981/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 | 816.331 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 4 | 262000001107 | Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú và huyện Định Quán | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2025 | 2028 | 3496/QĐ-UBND ngày 29/12/2023; | 852.059 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| 5 | 262000001109 | Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2025 | 2028 | 3145/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 | 1.053.145 | 840.000 | 840.000 | 740.000 | 100.000 |
| 6 | 262000001111 | Dự án tuyến đường Vành đai 3 kéo dài (đoạn từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo) - giai đoạn 1 | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2029 |  | 1.427.150 | 1.280.000 | 1.280.000 | 1.113.100 | 166.900 |
| 7 | 262000003591 | Dự án đường Vành đai 1 (tuyến tránh thành phố Đồng Xoài) | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2027 | 2030 |  | 800.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |  |
| 8 | 262000003592 | Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT 759 đoạn giao Quốc lộ 14(Bù Na) - giao ĐT 759B (ngã ba Thanh Hòa) | Nhóm B | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2027 | 2030 |  | 1.000.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |  |
| 9 | 262000003599 | Xây dựng tuyến 2 nối dài đến các KCN Đông Nam Đồng Phú, xã Tân Hòa | Nhóm B | Giao thông | tỉnh Đồng Nai | 2027 | 2030 |  | 400.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |  |