| Phụ lục II.1 DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030) |  |  | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 | Nhu cầu vốn 2026-2030 | Dự kiến kế hoạch 2026-2030 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh, Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 89.459.544 | 55.566.126 |  |
| A | Phân bổ chi tiết |  |  |  |  |  |  |  | 7.248.617 | 7.248.617 |  |
| I | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | 7.248.617 | 7.248.617 |  |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 2.385.545 | 2.385.545 |  |
| 1 | 10.1. Giao thông | 7832239 | Xây dựng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | 05/NQ-HĐND ngày 20/3/2020; 1103/QĐ-UBND ngày 9/4/2020 | 3.960.000 | 3.960.000 | 2021 | 184.982 | 388.923 | 388.923 |  |
| 2 | 10.1. Giao thông | 7914621 | Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành) | 2915/QĐ-UBND 25/8/2021 | 355.998 | 355.998 | 2022 | 270.800 | 5.000 | 5.000 |  |
| 3 | 10.1. Giao thông | 7891066 | Đường Xuân Quế đi Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai | 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 | 462.270 | 462.270 | 2022 | 138.112 | 130.312 | 130.312 |  |
| 4 | 10.1. Giao thông | 8160118 | Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà | 283/QĐ-UBND, ngày 02/07/2025 | 188.877 | 188.877 | 2025 | 35.000 | 86.437 | 86.437 |  |
| 5 | 10.1. Giao thông | 7968066 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (NST 50%) | 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 | 2.584.000 | 1.473.187 | 2023 | 209.187 | 864.683 | 864.683 |  |
| 6 | 5. Y Tế, DS, GĐ | 7946362 | Dự án xây mới Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch | 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; 1902/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 | 676.754 | 676.754 | 2023 | 39.350 | 575.880 | 575.880 |  |
| 7 | 5. Y Tế, DS, GĐ | 7915499 | Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | 546/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 15/10/2022 | 170.514 | 170.514 | 2022 | 70.000 | 100.000 | 100.000 |  |
| 8 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN | 8051847 | Sửa chữa cải tạo Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai | 2334/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 | 42.802 | 42.802 |  | 39.212 | 1.000 | 1.000 |  |
| 9 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7005078 | Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa | 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 | 267.620 | 267.620 | 2017 | 54.741 | 3.000 | 3.000 |  |
| 10 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7917150 | Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo, phường An Bình, thành phố Biên Hòa (NST 100%) | 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 | 201.643 | 201.643 | 2023 | 74.942 | 126.586 | 126.586 |  |
| 11 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7850701 | Dự án gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | 193/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 | 101.143 | 101.143 | 2023 | 29.870 | 32.807 | 32.807 |  |
| 12 | 10.2.Cấp nước, thoát nước | 7543016 | Dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Long Thành, huyện Long Thành | 20/NQ-HĐND ngày 30/07/2021 | 92.987 | 92.987 | 2023 | 21.750 | 70.917 | 70.917 |  |
| I.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 4.863.072 | 4.863.072 |  |
| I.2.1 | Dự án đã phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 11. HĐ CQQLNN, ĐV SNCL, Tổ chức chính trị | 8131565 | Dự án thay thế hệ thống máy lạnh trụ sở khối nhà nước | 334/QĐ-UBND ngày 03/02/2025 | 28.780 | 28.780 | 2025 | 260 | 21.000 | 21.000 |  |
| 2 | 12. Xã hội | 8042960 | Xây dựng Tượng đài Thanh niên xung phong | 1985/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 | 19.840 | 19.840 | 0 | 347 | 18.500 | 18.500 |  |
| 3 | 5. Y Tế, DS, GĐ | 8162513 | Dự án Trụ sở Kiểm dịch Y tế quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành | 1353/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 | 161.000 | 161.000 |  |  | 149.000 | 149.000 |  |
| 4 | 10.2.Cấp nước, thoát nước | 7245279 | Tuyến thu gom về trạm xử lý số 1, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa | 158/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 | 99.570 | 99.570 |  | 2.290 | 97.279 | 97.279 |  |
| 5 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7589849 | Dự án nạo vét Suối Săn Máu đoạn đầu của nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai, thành phố Biên Hòa | 3073/SKHĐT-XDCB ngày 27/11/2015 | 377.000 | 377.000 | 2021 | 7.461 | 369.539 | 369.539 |  |
| 6 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7924713 | Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú | 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 và 21/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 | 207.561 | 207.561 |  | 1.670 | 205.891 | 205.891 |  |
| I.2.2 | Chưa phê duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1 | 10.2. Giao thông | 7891064 | Xây dựng đường 25C đoạn từ đường Hùng Vương (Hương lộ 19) đến đường Liên Cảng, huyện Nhơn Trạch | 2324/QĐ UBND ngày 30/6/2025 | 1.948.341 | 1.948.341 |  | 3.584 | 1.944.757 | 1.944.757 |  |
| 2 | 10.2. Giao thông | 7891065 | Nâng cấp đường Xuân Bắc - Thanh Sơn đoạn từ Km2+100 đến Km18+100 và đoạn Km33+783 (cầu số 2) đến Km54+183, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán và huyện Vĩnh Cửu (NST 100%) | 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020; 522/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 935.910 | 935.910 |  | 2.952 | 932.958 | 932.958 |  |
| 3 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 8101167 | Dự án chống sạt lở tại khu vực đài tưởng niệm các chiến sĩ đặc công 113 | 19/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 | 37.800 | 37.800 |  | 300 | 37.500 | 37.500 |  |
| 4 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7772849 | Dự án nạo vét Rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu | 20/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 | 459.620 | 459.620 |  | 1.185 | 458.435 | 458.435 |  |
| 5 | 10.2.Cấp nước, thoát nước | 7759955 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Trảng bom giai đoạn ưu tiên | 169/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 | 291.656 | 291.656 |  | 2.142 | 289.514 | 289.514 |  |
| 6 | 10.2.Cấp nước, thoát nước | 7759954 | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Long Thành giai đoạn ưu tiên | 169/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 | 143.114 | 143.114 |  | 3.040 | 140.074 | 140.074 |  |
| 7 | 10.2.Cấp nước, thoát nước | 8080136 | Dự án xây dựng kiên cố hóa đoạn từ lý trình Km6+692 đến lý trình Km8+592 tuyến kênh T0 và đoạn từ lý trình Km0+108 đến lý trình Km1+077 tuyến kênh T2 suối Nước Trong, huyện Long Thành | 03/NQ-HĐND ngày 19/01/2024 | 200.000 | 200.000 |  | 1.375 | 198.625 | 198.625 |  |
| II | Ban Quản lý dự án khu vực 01 |  |  |  |  |  |  |  | 338.500 | 338.500 |  |
| II.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 61.500 | 61.500 |  |
| 1 | 17-Giao thông | 7812822 | Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 178/NQ-HDND ngày 29/10/2019 | 1.340.000 | 940.000 | 2020 | 838.788 | 26.000 | 26.000 | Có vốn TW, hoàn thành 2026 vốn tỉnh thêm 26 tỷ |
| 2 | 20-Thủy lợi | 7812823 | Kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) | 178/NQ-HDND ngày 29/10/2019 | 614.000 | 299.721 | 2021 | 203.162 | 7.000 | 7.000 | Có vốn TW, hoàn thành 2026 vốn tỉnh thêm 7 tỷ |
| 3 | 8-Y tế | 8028324 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Hòa thành phố Biên Hòa | 850/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 5.115 | 5.115 | 2025 | 2.230 | 2.800 | 2.800 |  |
| 4 | 8-Y tế | 8003682 | Xây dựng Trạm Y tế phường Tân Hiệp thành phố Biên Hòa | 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 13.300 | 13.300 | 2025 | 3.200 | 4.000 | 4.000 |  |
| 5 | 8-Y tế | 8045469 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế phường Tân Vạn thành phố Biên Hòa | 731/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 | 2.967 | 2.967 | 2025 | 430 | 1.900 | 1.900 |  |
| 6 | 8-Y tế | 8027791 | Xây dựng Trạm Y tế phường Bửu Long thành phố Biên Hòa | 848/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 4.853 | 4.853 | 2025 | 784 | 4.000 | 4.000 |  |
| 7 | 8-Y tế | 8027790 | Xây dựng Trạm Y tế xã Long Hưng thành phố Biên Hòa | 849/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 | 6.116 | 6.116 | 2025 | 1.175 | 4.900 | 4.900 |  |
| 8 | 8-Y tế | 8003683 | Xây dựng Trạm Y tế phường Long Bình thành phố Biên Hòa | 2280/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 9.460 | 9.460 | 2025 | 1.250 | 4.900 | 4.900 |  |
| 9 | 8-Y tế | 8003681 | Xây dựng Trạm Y tế phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa | 2281/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 | 10.130 | 10.130 | 2025 | 1.480 | 6.000 | 6.000 |  |
| II.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 277.000 | 277.000 |  |
| 1 | 17-Giao thông | 7891062 | Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa | 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 | 310.000 | 310.000 | 2026 | 1.636 | 277.000 | 277.000 |  |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực 02 |  |  |  |  |  |  |  | 568.000 | 568.000 |  |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 568.000 | 568.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7927333 | Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh | 3464/QĐ-UBND 28/12/2023; 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 | 1.458.382 | 585.721 | 2023 | 267.911 | 50.000 | 50.000 | Có vốn TW, hoàn thành 2026 vốn tỉnh thêm 50 tỷ |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7851697 | Nâng cấp tuyến đường Duy Tân (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Hàm Nghị), thành phố Long Khánh | 2877/QĐ-UBND ngày 14/8/2020; 1167/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 | 160.413 | 160.413 | 2022 | 146.299 | 14.000 | 14.000 |  |
| 3 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7323489 | Dự án chống ngập úng khu vực Suối Cải, thị xã Long Khánh | 169/QĐ-UBND ngày 16/7/2015; 509/QĐ-UBND ngày 08/2/2021 | 544.659 | 246.601 | 2020 | 220.495 | 323.000 | 323.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7852273 | Dự án mở rộng mặt đường, bố trí làn chờ chuyển hướng tại 02 nút giao Quốc lộ 1 - Hùng Vương (điểm Bến xe Long Khánh và điểm Công viên tượng đài), thành phố Long Khánh (CPBT NSTP) | 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 | 212.400 | 93.569 | 2024 | 30.827 | 181.000 | 181.000 |  |
| IV | Ban Quản lý dự án khu vực 03 |  |  |  |  |  |  |  | 1.118.800 | 1.118.800 |  |
| IV.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 68.800 | 68.800 |  |
| 1 | 17-Giao thông | 7895798 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ), (100% NST) | 2896/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 | 110.330 | 110.330 | 2019 | 48.162 | 58.000 | 58.000 |  |
| 2 | 18-Cấp nước, thoát nước | 7228594 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát xã Đồi 61 huyện Trảng Bom (100% NST) | 14/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 | 88.920 | 88.920 | 2023 | 78.072 | 10.800 | 10.800 |  |
| IV.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000 | 1.050.000 |  |
| 1 | 17-Giao thông | 7896194 | Nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An) huyện Trảng Bom | 1349/QĐ-UBND ngày 23/04/2021 | 161.987 | 161.987 | 2025 | 31.120 | 13.000 | 13.000 |  |
| 2 | 17-Giao thông | 7895799 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trảng Bom - Thanh Bình, huyện Trảng Bom (chỉ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng) | 772/QĐ-UBND ngày 09/03/2021 | 1.039.494 | 1.039.494 | 2026 | 1.940 | 1.037.000 | 1.037.000 |  |
| V | Ban Quản lý dự án khu vực 04 |  |  |  |  |  |  |  | 298.194 | 298.120 |  |
| V.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 298.194 | 298.120 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7777886 | Đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất | 2928/QĐ_UBND ngày 25/08/2021 | 99.247 | 99.247 | 2023 | 40.741 | 58.000 | 58.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7869745 | Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST 100%) | 2899/QĐ_UBND ngày 14/08/2020 | 199.000 | 199.000 | 2022 | 124.430 | 74.000 | 74.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7870442 | Đường song hành Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất | 2901/QĐ_UBND ngày 14/08/2020 | 183.000 | 183.000 | 2022 | 144.999 | 38.000 | 38.000 |  |
| 4 | 5- Y tế | 8015410 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Tân 3 huyện Thống Nhất | 1272/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 | 1.999 | 1.999 | 2024 | 1.500 | 150 | 150 |  |
| 5 | 5- Y tế | 8015484 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Gia Kiệm huyện Thống Nhất | 1273/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 | 1.693 | 1.693 | 2024 | 1.200 | 20 | 20 |  |
| 6 | 5- Y tế | 8015483 | Cải tạo, sửa chữa Trạm Y tế xã Xuân Thiện huyện Thống Nhất | 1270/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 | 2.615 | 2.615 | 2024 | 1.950 | 2.024 | 1.950 |  |
| 7 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7920132 | Dự án nạo vét và kè 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất | 2921/QĐ-UBND ngày 25/08/2021 | 299.852 | 299.852 | 2023 | 173.450 | 126.000 | 126.000 |  |
| VI | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |  |  |  |  |  |  |  | 1.481.800 | 1.481.800 |  |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 721.800 | 721.800 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7343181 | Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, do Long Thành thực hiện bồi thường |  |  |  | 2025 | 115.330 | 26.800 | 26.800 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7896573 | Mở rộng đường Lê Duẩn (NST hỗ trợ 50% chi phí xây lắp) | 521/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 | 1.025.670 | 1.025.670 | 2023 | 554.860 | 470.000 | 470.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7912051 | Đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành (NST 100%) | 1916/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 | 297.426 | 297.426 | 2024 | 141.572 | 155.000 | 155.000 |  |
| 4 | 10.2- Cấp -Thoát nước | 7912052 | Dự án xây dựng tuyến thoát nước mưa từ khu dân cư Kim Oanh qua khu tái định cư Bình Sơn ra suối Ông Trữ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành (NST 50%, phần còn lại do Công ty CPĐTPT Thuận Lợi 50%) | 1350/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 | 91.426 | 45.713 | 2024 | 7.630 | 70.000 | 70.000 |  |
| VI.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 760.000 | 760.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7957397 | Dự án đường Vũ Hồng Phô (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường ĐT.769), thị trấn Long Thành, huyện Long Thành (02 khu đất khoảng 23,5 ha trên địa bàn huyện) (bao gồm hoàn trả vốn ứng trước) | 4829/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 | 376.393 | 376.393 | 2026 | 1.268 | 330.000 | 330.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7904226 | Đường Phước Bình-Bàu Cạn - Cẩm Đường (NST 100%) (bao gồm hoàn trả vốn ứng trước) | 2303/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 | 479.923 | 479.923 | 2026 | 1.692 | 430.000 | 430.000 |  |
| VII | Ban Quản lý dự án khu vực 06 |  |  |  |  |  |  |  | 761.000 | 2.086.000 |  |
| VII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 761.000 | 2.086.000 |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7853021 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch | 2895/QÐ-UBND ngày 14/8/2020 | 639.040 | 639.040 | 2023 | 437.058 | 200.000 | 200.000 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7585990 | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch | 4057/QÐ-UBND ngày 26/12/2024 | 816.335 | 816.335 | 2025 | 417.386 | 398.000 | 398.000 |  |
| 3 | 10.2-Cấp nước, thoát nước | 8013074 | Tuyến thoát nước hạ lưu đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch | 3693/QÐ-UBND ngày 30/12/2022 | 105.999 | 105.999 | 2025 | 52.500 | 53.000 | 53.000 |  |
| 4 | 10.2-Cấp nước, thoát nước | 7853019 | Dự án kiên cố hóa tuyến kênh Bà Ký (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C), huyện Nhơn Trạch (ngân sách huyện Nhơn Trạch thực hiện bồi thường) | 4780/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 | 207.315 | 207.315 | 2022 | 152.023 | 55.000 | 55.000 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7890946 | Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, giai doạn 1 | 28/NQ-HĐND ngày 29/10/2021, 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 | 4.142.000 | 2.000.000 | 2025 | 2.100.000 | 55.000 | 1.380.000 |  |
| VIII | Ban Quản lý dự án khu vực 07 |  |  |  |  |  |  |  | 327.000 | 327.000 |  |
| VIII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 327.000 | 327.000 |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7889412 | Đường Xuân Hưng - Xuân Tâm | 822/NQ-HĐND ngày 01/04/2022 | 172.348 | 172.348 | 2022 | 91.830 | 80.000 | 80.000 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7692037 | Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương - Trần Phú | 2306/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 | 479.640 | 479.640 | 2024 | 243.630 | 236.000 | 236.000 |  |
| 3 | 5. Y tế, dân số và gia đình | 8040045 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc | 961/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 12.060 | 12.060 | 2024 | 3.400 | 5.000 | 5.000 |  |
| 4 | 5. Y tế, dân số và gia đình | 8040042 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc huyện Xuân Lộc | 1186/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 | 10.730 | 10.730 | 2024 | 3.400 | 6.000 | 6.000 |  |
| IX | Ban Quản lý dự án khu vực 08 |  |  |  |  |  |  |  | 979.000 | 979.000 |  |
| IX.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 279.000 | 279.000 |  |
| 1 | 10.2-Cấp nước, thoát nước | 7967916 | Hệ thống thoát nước TTHC huyện Cẩm Mỹ ra Suối Cả | 2892/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 102.962 | 102.962 | 2025 | 3.542 | 99.000 | 99.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7930180 | Đường dọc Sông Ray | 2904/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 189.220 | 189.220 | 2024 | 33.046 | 156.000 | 156.000 |  |
| 3 | 5-Y tế, dân số và gia đình | 8030996 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Quế | 1950/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 | 14.260 | 14.260 | 2024 | 399 | 9.000 | 9.000 |  |
| 4 | 5-Y tế, dân số và gia đình | 8030999 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Thừa Đức | 27/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 | 13.130 | 13.130 | 2024 | 489 | 10.000 | 10.000 |  |
| 5 | 5-Y tế, dân số và gia đình | 8030998 | Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bảo | 1951/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 | 12.400 | 12.400 | 2025 | 2.200 | 5.000 | 5.000 |  |
| IX.2 | Dự án khởi công mới 2026 -2030 |  |  |  |  |  |  |  | 700.000 | 700.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7930179 | Đường Xuân Đường - Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ | 12/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 | 1.453.726 | 1.453.726 |  | 2.000 | 700.000 | 700.000 |  |
| X | Ban Quản lý dự án khu vực 09 |  |  |  |  |  |  |  | 1.491.000 | 1.491.000 |  |
| X.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 329.000 | 329.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7868397 | Nâng cấp đường Hương lộ 15, huyện Vĩnh Cửu | 27/NQ-HĐND ngày 22/9/2022 | 538.998 | 538.998 | 2024 | 281.000 | 257.000 | 257.000 |  |
| 2 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7935507 | Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn qua khu vực xã Tân An và Thiện Tân (khu vực chùa Phổ Đà và đinh cổng Tân An) huyện Vĩnh Cửu | 20/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 | 273.250 | 273.250 | 2024 | 72.218 | 72.000 | 72.000 |  |
| X.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 1.162.000 | 1.162.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7868297 | Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu (bao gồm hoàn vốn ứng trước) | 29/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 1.056.000 | 1.056.000 | 2025 | 3.722 | 944.000 | 944.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7935509 | Đường Quang Trung và đường Lê Đại Hành nối ra đường ĐT 768 nối dài và đường ĐT 762, huyện Vĩnh Cửu | 29/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 | 315.025 | 315.025 | 2024 | 72.265 | 218.000 | 218.000 |  |
| XI | Ban Quản lý dự án khu vực 10 |  |  |  |  |  |  |  | 154.200 | 154.200 |  |
| XI.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 154.200 | 154.200 |  |
| 1 | Giao thông | 7880688 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 | 145.840 | 145.840 | Năm 2024 | 72.911 | 7.200 | 7.200 |  |
| 2 | Giao thông | 7813560 | Đường Vành đai thị trấn Định Quán, huyện Định Quán | 193/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 | 239.000 | 239.000 | Năm 2022 | 157.338 | 81.000 | 81.000 |  |
| 3 | Thủy lợi | 7161160 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh | 169/NQ-HĐND ngày 16/07/2015; 2889/NQ-HĐND ngày 14/08/2020 | 454.601 | 454.601 | Năm 2019 | 387.961 | 66.000 | 66.000 |  |
| XII | Ban Quản lý dự án khu vực 11 |  |  |  |  |  |  |  | 74.355 | 74.355 |  |
| XII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 74.355 | 74.355 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7895798 | Đường Nguyễn Chí Thanh, huyện Tân Phú | 3465/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 150.135 | 150.135 | 2022 | 135.424 | 14.700 | 14.700 |  |
| 2 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7895799 | Trạm bơm ấp 3 xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | 2924/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 | 41.923 | 41.923 | 2023 | 35.372 | 6.500 | 6.500 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7895798 | Đường Nguyễn Văn Cừ, huyện Tân Phú | 2905/QĐ-UBND ngày 14/08/2020 và 2304/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 | 191.900 | 191.900 | 2023 | 139.001 | 52.000 | 52.000 |  |
| 4 | Y tế | 8053649 | Dự án xây dựng mới Trạm Y tế xã Phú Thanh huyện Tân Phú | 251/QĐ-SKHĐT ngày 18/12/2024 | 120.000 | 120.000 | 2025 | 4.700 | 1.155 | 1.155 |  |
| XIII | Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | 10.274.603 | 10.274.603 |  |
| XIII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 2.499.000 | 2.499.000 |  |
| 1 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8042118 | Dự án Khu tái định cư tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa | 1914/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 | 717.500 | 717.500 | 2024 | 208.023 | 435.000 | 435.000 |  |
| 2 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8025324 | Dự án Khu tái định cư tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất (bao gồm hoàn trả vốn ứng trước) | 945/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 | 564.052 | 564.052 | 2025 | 21.840 | 508.000 | 508.000 |  |
| 3 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8042117 | Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư 49,32 ha tại phường Phước Tân | 1912/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 | 1.127.520 | 1.127.520 | 2024 | 197.613 | 919.000 | 919.000 |  |
| 4 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8042119 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hạ tầng Khu tái định cư 49,32 ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa | 1913/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 | 1.719.649 | 1.719.649 | 2025 | 1.081.785 | 637.000 | 637.000 |  |
| XIII.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 7.775.603 | 7.775.603 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8130700 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành | 5356/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 | 3.096.521 | 3.096.521 | 2025 | 1.907 | 2.785.000 | 2.785.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8130698 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành | 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 | 1.709.548 | 1.709.548 | 2025 | 1.370 | 1.537.000 | 1.537.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8130699 | Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh | 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 | 3338663 | 3338663 | 2025 | 1.428 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8014337 | Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua thành phố Biên Hòa | 233/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 | 1785467 | 1118025 | 2023 | 1.275.566 | 450.000 | 450.000 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 8160200 | Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đầu tư xây dựng cầu Mã Đà | 283/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 | 3.787 | 3.787 | 2026 | 184 | 3.603 | 3.603 |  |
| XIV | Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  | 14.327 | 14.327 |  |
| XIV.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 14.327 | 14.327 |  |
| 1 | 10.3 Công nghệ Thông tin | 8112095 | Dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai | 3035/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 | 15.000 | 15.000 |  |  | 14.327 | 14.327 |  |
| XV | Công an tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | 707.100 | 707.100 |  |
| XV.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 707.100 | 707.100 |  |
| 1 | 2 - An ninh và trật tự, an toàn xã hội | 7004692 | Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025 | 2912/QĐ-UBND ngày 25/08/2021 | 988.000 | 988.000 | 2023 | 180.938 | 506.000 | 506.000 |  |
| 2 | 2 - An ninh và trật tự, an toàn xã hội | 7004692 | Xây dựng cơ sở làm việc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh | 3694/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 | 59.385 | 59.385 | 2024 | 55.461 | 1.600 | 1.600 |  |
| 3 | 10.3 Công nghệ Thông tin | 7004692 | Dự án xây dựng Trung tâm điều hành tác chiến quản lý an ninh trật tự | 3462/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 | 796.921 | 796.921 | 2024 | 608.973 | 187.000 | 187.000 |  |
| 4 | 10.3 Công nghệ Thông tin | 7004692 | Dự án đầu tư hệ thống bộ đàm kỹ thuật số trên phạm vị toàn tỉnh | 164/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 | 29.976 | 29.976 | 2025 | 15.100 | 12.500 | 12.500 |  |
| XVI | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | 309.000 | 309.000 |  |
| XVI.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 309.000 | 309.000 |  |
| 1 | Quốc phòng | 7004688 | Dự án V1 | 1107/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 | 536.700 | 536.700 | 2023 | 226.939 | 309.000 | 309.000 |  |
| 2 | Quốc phòng | 7004688 | Dự án Sở Chỉ huy thống nhất tỉnh Bình Phước - giai đoạn 1 | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 | 50.000 | 50.000 | 2024 | 0 | 50.000 | 50.000 |  |
| XVII | Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch |  |  |  |  |  |  |  | 1.392.000 | 1.392.000 |  |
| XVII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 1.392.000 | 1.392.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8135719 | Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1) huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch, đoạn qua huyện Nhơn Trạch | 2327/QĐ-UBND ngày 30/06/2025 | 704.533 | 704.533 | 2025 |  | 384.000 | 384.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8025889 | Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai | 57/2002/QH15 ngày 16/06/2022 | 75.378.000 | 36.637.000 | 2023 |  | 1.008.000 | 1.008.000 |  |
| XVIII | Văn phòng Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 | 8.500 |  |
| XVIII.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 8.500 | 8.500 |  |
| 1 | 10.3 Công nghệ Thông tin | 8101520 | Nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai | 165/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 | 20.000 | 20.000 | 2024 | 10.209 | 8.500 | 8.500 |  |
| XIX | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |  |  |  |  |  |  |  | 53.800 | 53.800 |  |
| XIX.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 53.800 | 53.800 |  |
| 1 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7882606 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Gia Ui, huyện Xuân Lộc | 2879/QĐ-UBND ngày 14/8/2020; 2883/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 | 89.774 | 89.774 | 2023 | 44.970,18 | 44.800 | 44.800 |  |
| 2 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7882604 | Dự án cải tạo, sửa chữa hồ Sông Mây, huyện Trảng Bom | 2882/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 | 59.770 | 59.770 | 2023 | 50.670,00 | 9.000 | 9.000 |  |
| XIX | Sở Tài chính |  |  |  |  |  |  |  | 23.186 | 23.186 |  |
| XIX.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 23.186 | 23.186 |  |
| 1 |  |  | Lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 |  |  |  |  | 6.800 | 18.469 | 18.469 |  |
| 2 | 10.3 Công nghệ Thông tin | 8039130 | Dự án xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  |  | 9.856 | 4.717 | 4.717 |  |
| B | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030 đối với danh mục dự án dự đã được UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  | 15.817.558 | 3.200 | (200 triệu/01 dự án) |
| 1 | 10.1. Giao thông |  | Dự án đường 761, đường trên cao Mã Đà (tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường vành đai 4) | 131/KH-UBND ngày 9/4/2025 | 21.345.891 | 21.345.891 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.1. Giao thông |  | Đường Liên xã Bình Minh đi Trảng Bom | 8398/UBND-KTNS ngày 25/6/2025 | 698.212 | 698.212 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.1. Giao thông |  | Đường Bắc Sơn - Long Thành (ĐT.778 từ Km7+900 đến Km18+150) | 7640/UBND-KTNS ngày 16/10/2025 | 1.826.705 | 1.826.705 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Đầu tư sửa chữa 1 số hạng mục Trường THPT Năng Khiếu Thể thao | 14579/UBND-KTNS ngày 24/11/2021 | 11.600 | 11.600 |  |  |  |  |  |
| 5 | 12. Xã hội |  | Dự án Nhà ở xã hội kết hợp nhà ở công vụ tại phường Tân Hiệp. | 4778/UBND-KTN ngày 24/4/2025 | 873.000 | 873.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12. Xã hội |  | Dự án Nhà ở xã hội kết hợp nhà ở công vụ tại phường Quang Vinh. | 4778/UBND-KTN ngày 24/4/2025 | 826.000 | 826.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án hồ chứa nước sông Ray 2, huyện Xuân Lộc | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 965.149 | 965.149 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án hồ chứa nước Suối Cả, huyện Cẩm Mỹ | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 514.243 | 514.243 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án hồ chứa nước Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 539.902 | 539.902 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án sửa chữa, nâng cấp đập Đồng Dâu (Đập Năm Mến) xã Phú Thanh, huyện Tân Phú. | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 35.000 | 35.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn từ Bến đò kho đến cầu Thống Nhất, phía Cù lao Phố, phường Trấn Biên tỉnh Đồng Nai | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 646.298 | 646.298 |  |  |  |  |  |
| 12 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án đầu tư cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến sông Buông | 167/UBND-KTN ngày 04/7/2025 | 4.300.000 | 4.300.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án di dời đập dâng Suối Cả, mương Thủy lợi và tuyến ống cấp nước của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa | 114/TTr-BQLDAĐTXD ngày 28/10/2025 | 1.007.000 | 1.007.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh (thuộc phường Bửu Hòa và Hóa An). | 5771/UBND-KTN ngày 9/6/2023 | 4.286.819 | 4.286.819 |  |  |  |  |  |
| 15 | 10.2.Cấp nước, thoát nước |  | Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thành phố Long Khánh, giai đoạn 1 | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 1.413.925 | 1.413.925 |  |  |  |  |  |
| 16 | 10.2.Cấp nước, thoát nước |  | Hệ thống thoát nước khu vực xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | Dự án đang trình thẩm định chủ trương | 379.222 | 379.222 |  |  |  |  |  |
| C | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2030-2035 đối với danh mục dự án đầu tư theo định hướng ngành, lĩnh vực chưa được UBND tỉnh giao đơn vị lập hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  | 19.407.386 | 3.400 |  |
| 1 | 12. Xã hội |  | Xây dựng mới trung tâm Văn hóa-Điện ảnh, nhà hát nghệ thuật, thư viện, bảo tàng , nhà hát lớn |  | 936.000 | 936.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 12. Xã hội |  | Xây dựng nhà hát nghệ thuật |  | 750.000 | 750.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 12. Xã hội |  | Xây dựng thư viện tỉnh |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 12. Xã hội |  | Xây dựng bảo tàng |  | 700.000 | 700.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 12. Xã hội |  | Trường Phổ thông năng khiếu thể thao |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12. Xã hội |  | Khu phức hợp thể dục thể thao cấp tỉnh |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 12. Xã hội |  | Nhà luyện tập thể thao cho các vận động viên |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 12. Xã hội |  | Xây dựng kí túc xá, nhà ở vận động viên |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 12. Xã hội |  | Xây dựng mới một số hạng mục thuộc sân vận động tỉnh Đồng Nai |  | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Xây dựng Trường THPT |  | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Sông Ray, xã Xuân Đông |  | 53.345 | 53.345 |  |  |  |  |  |
| 12 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Trần Phú, Phường Bình Lộc |  | 63.028 | 63.028 |  |  |  |  |  |
| 13 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tây Sơn, xã Thanh Sơn |  | 120.500 | 120.500 |  |  |  |  |  |
| 14 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Điểu Cải, xã La Ngà |  | 71.450 | 71.450 |  |  |  |  |  |
| 15 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Định Quán, xã Định Quán |  | 62.595 | 62.595 |  |  |  |  |  |
| 16 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Bình Sơn, xã Long Thành |  | 113.845 | 113.845 |  |  |  |  |  |
| 17 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Xuân Hưng, Xã Xuân Lộc |  | 70.505 | 70.505 |  |  |  |  |  |
| 18 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học phổ thông Vĩnh Cửu, phường Tân Triều |  | 67.795 | 67.795 |  |  |  |  |  |
| 19 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Huỳnh Văn Nghệ, xã Phú Lý |  | 123.695 | 123.695 |  |  |  |  |  |
| 20 | 3. Giáo dục, đào tạo và GDNN |  | Dự án xây dựng cơ sở vật chất mới cho trường trung học phổ thông Thanh Bình, xã Phú Lâm |  | 185.550 | 185.550 |  |  |  |  |  |
| 21 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Xây dựng mới Bệnh viên Đa khoa khu vực Long Thành |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Nâng cấp Bệnh viên Đa khoa khu vực Trảng Bom |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 23 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Xây dựng Trung tâm Giám định y khoa và trung tâm Pháp y |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Trung tâm cấp cứu 115 |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Bệnh viện Phụ sản |  | 450.000 | 450.000 |  |  |  |  |  |
| 26 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Bệnh viện ung bứu |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Viện dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |  |  |  |
| 28 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năm |  | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |
| 29 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Nâng cấp mở rộng trung tâm y tế khu vực Thống Nhất |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 30 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Mở rộng khối nhà khám bệnh Trung tâm y tế khu vực Xuân Lộc |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 31 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Nâng cấp Bệnh viên Đa khoa khu vực Định Quán |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 32 | 5. Y Tế, DS, GĐ |  | Xây dựng mới Trung tâm Y tế khu vực Biên Hòa |  | 560.000 | 560.000 |  |  |  |  |  |
| 33 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến tỉnh Bình Dương. |  | 6.459.078 | 6.459.078 |  |  |  |  |  |
| 34 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Dự án kiên cố hóa suối Chúa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan (từ lý trình K0+000 đến K2+641 đoạn tuyến suối Bà Lúa và K0+000 đến K2+152 đoạn Tuyến suối Cầu Quan) |  | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |  |
| D | Vốn cấp sau quyết toán |  |  |  |  |  |  |  | 400.000 | 400.000 |  |
| E | Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 | 100.000 |  |
| F | Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp xã và XHH |  |  |  |  |  |  |  | 4.577.500 | 4.577.500 |  |
| G | Bội chi ngân sách địa phương |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |  |
| H | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  | 16.484.118 | 16.484.118 |  |
| 1 |  |  | Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Tổng số 4.193.730 trđ, Đã phân bổ 233.040 trđ) |  |  |  |  |  | 3.960.690 | 3.960.690 |  |
| 2 |  |  | Chi cho ngành, lĩnh vực khác và đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 (nếu có) |  |  |  |  |  | 12.523.428 | 12.523.428 |  |