| Phụ lục II.2 DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư |  |  | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 | Nhu cầu vốn 2026-2030 | Dự kiến kế hoạch 2026-2030 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 51.829.538 | 14.536.438 |  |
| A | Phân bổ chi tiết |  |  |  |  |  |  |  | 11.969.138 | 11.969.138 |  |
| I | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |  |  |  |  |  |  |  | 11.969.138 | 11.969.138 |  |
| I.1 | Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 3.324.156 | 3.324.156 |  |
| 1 | 10.1 - Giao thông | 7944665 | Dự án xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Phước | 02/NQ-HĐND ngày 13/5/2024 | 1.474.000 | 474.000 | 2025 | 1.000.000 | 474.000 | 474.000 |  |
| 2 | 10.1 - Giao thông | 8117856 | Dự án thành phần 5: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước | 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 | 3.977.000 | 1.233.500 | 2025 | 2.743.500 | 1.233.500 | 1.233.500 |  |
| 3 | 10.1 - Giao thông | 7858772 | Xây dựng đường phía Tây QL13 kết nối Bàu Bàng | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021; | 440.000 | 440.000 | 2022 | 224.428 | 215.572 | 215.572 |  |
| 4 | 10.1 - Giao thông | 7910215 | Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 và xây dựng cầu Mã Đà kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, Thị Vải Bà Rịa Vũng Tàu | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020; 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021; 32/NQ-HĐND ngày 9/12/2022; 14/NQ-HDND ngày 12/7/2023 | 480.000 | 247.266 | 2024 | 283.747 | 195.418 | 195.418 |  |
| 5 | 10.1 - Giao thông | 7910229 | Nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021; 01/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 | 1.450.000 | 1.450.000 | 2022 | 175.169 | 917.310 | 917.310 |  |
| 6 | 3 - GD, ĐT và GDNN | 7910241 | Kiên cố hóa phòng học tạm, phòng học bán kiên cố cấp học Mầm non và Tiểu học cho vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa theo QĐ 900/QĐ-TTg (300 phòng học) | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 300.000 | 300.000 | 2022 | 137.320 | 30.000 | 30.000 |  |
| 7 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7927072 | Tăng cường khả năng thoát lũ Suối Rạt | 3327/QĐ-BNN-XD ngày 23/7/2021; 2262/QĐ-BNN-KH ngày 9/6/2023 | 646.000 | 186.000 | 2024 | 225.209 | 164.456 | 164.456 |  |
| 8 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7910216 | Nạo vét mở rộng lòng suối, xây kè, đường đi suối Đắk Woa huyện Bù Đăng | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 138.000 | 138.000 | 2024 | 59.606 | 65.200 | 65.200 |  |
| 9 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7858746 | Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng Sikico mở rộng | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 50.000 | 50.000 | 2022 | 22.177 | 11.200 | 11.200 |  |
| 10 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7853819 | Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài Khu công nghiệp và khu dân cư Becamex Bình Phước (giai đoạn II) | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 100.000 | 100.000 | 2021 | 74.211 | 17.500 | 17.500 |  |
| I.2 | Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 8.644.982 | 8.644.982 |  |
| I.2.1 | Dự án đã phê duyệt đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 - Giao thông | 7858748 | Xây dựng đường nối đường vòng quanh Hồ Phước Hòa với Khu công nghiệp Đồng Xoài I | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; 03/NQ-HĐND ngày 16/4/2021 | 120.000 | 120.000 |  | 466 | 108.000 | 108.000 |  |
| 2 | 10.1 - Giao thông | 7858743 | Xây dựng đường cặp theo đường dây 500 kV đoạn Đồng Xoài - Đồng Phú | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; | 180.000 | 180.000 |  | 823 | 162.000 | 162.000 |  |
| 3 | 10.1 - Giao thông | 7910233 | Xây dựng đường kết nối ngang QL13 và tuyến Tây QL 13 đoạn Chơn Thành - Hoa Lư | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021; 01/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 | 150.000 | 150.000 |  | 660 | 149.340 | 149.340 |  |
| 4 | 10.1 - Giao thông | 7858757 | Xây dựng đường nối Đồng Tiến - Tân Phú nối dài đến Tân Lập | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 200.000 | 200.000 |  | 860 | 180.000 | 180.000 |  |
| 5 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7910214 | Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Phước | 631/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 | 587.139 | 389.394 | 2024 | 11.200 | 185.194 | 185.194 |  |
| 6 | 10.9 -HCN và KKT | 7910221 | Xây dựng hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư (hoàn thành các tuyến đường còn lại) | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 300.000 | 300.000 |  | 1.320 | 270.000 | 270.000 |  |
| I.2.2 | Chưa phê duyệt đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng đường Minh Lập (Chơn Thành) - Bù Nho (Phú Riềng) | 19/NQ-HDND ngày 9/11/2022 | 890.000 | 890.000 |  | - | 801.000 | 801.000 |  |
| 2 | 10.1 - Giao thông | 7910230 | Xây dựng các đường kết nối QL14 với các hồ bậc thang Suối Cam | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 150.000 | 150.000 |  | 660 | 135.000 | 135.000 |  |
| 3 | 10.1 - Giao thông | 7910226 | Mở rộng ĐT.758 từ Bình Long đến Thuận Phú và đoạn kết nối QL14 | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 3.773.000 | 3.773.000 |  | 2.200 | 3.281.000 | 3.281.000 |  |
| 4 | 10.1 - Giao thông | 7910238 | Xây dựng đường trung tâm hành chính xã Thành Tâm nối dài | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 60.000 | 60.000 |  | 264 | 54.000 | 54.000 |  |
| 5 | 10.1 - Giao thông | 7910236 | Xây dựng đường phía tây nam huyện Đồng Phú (từ ĐT 741 vào đường Đồng Phú - Bình Dương) | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 220.000 | 220.000 |  | 507 | 198.000 | 198.000 |  |
| 6 | 10.1 - Giao thông | 7910237 | Xây dựng đường tránh phía đông QL13, đoạn qua thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 190.000 | 190.000 |  | 836 | 171.000 | 171.000 |  |
| 7 | 10.1 - Giao thông | 7910231 | Xây dựng đường kết nối các khu công nghiệp khu vực huyện Chơn Thành | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 200.000 | 200.000 |  | 758 | 180.000 | 180.000 |  |
| 8 | 10.1 - Giao thông | 7910232 | Xây dựng đường kết nối Đồng Xoài - Hớn Quản | 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 | 800.000 | 800.000 |  | 2.650 | 720.000 | 720.000 |  |
| 9 | 10.1 - Giao thông | 7910239 | Xây dựng đường từ ngã 3 Đồng Tâm huyện Lộc Ninh đi TX Phước Long | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 670.000 | 670.000 |  | 1.760 | 603.000 | 603.000 |  |
| 10 | 10.1 - Giao thông | 7910242 | Đường từ QL14, xã Minh Thắng đi sân bay Tecnich | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 300.000 | 300.000 |  | 950 | 270.000 | 270.000 |  |
| 11 | 3 - GĐ, ĐT và GDNN | 7910224 | Xây dựng Trường TH, THCS & THPT Tân Phú TP.Đồng Xoài | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 500.000 | 500.000 |  | 1.108 | 498.892 | 498.892 |  |
| 12 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7858753 | Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 50.000 | 50.000 | 2026 | 200 | 49.800 | 49.800 |  |
| 13 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS | 7858761 | Hồ bậc thang suối cam 3 | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 550.000 | 550.000 | 2026 | 892 | 549.108 | 549.108 |  |
| 14 | 11 - Hoạt động của CQQLNN, ĐVSNC , tổ chức CTXH | 7910222 | XD nhà làm việc và nhà ở cho các lực lượng chức năng tại các cửa khẩu và lối mở biên giới | 18/NQ-HĐND ngày 2/7/2021 | 80.000 | 80.000 |  | 352 | 79.648 | 79.648 |  |
| II | Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài |  |  |  |  |  |  |  | 47.700 | 47.700 |  |
| Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.700 | 47.700 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7917790 | Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn qua khu đô thị Cát Tường) | 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 | 80.000 | 80.000 | 2022 | 67.202 | 12.700 | 12.700 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7853631 | Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú) | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 250.000 | 250.000 | 2021 | 214.857 | 35.000 | 35.000 |  |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực Phước Long |  |  |  |  |  |  |  | 167.300 | 167.300 |  |
| II.1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.300 | 41.300 |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7859180 | Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến đường vòng quanh núi Bà Rá | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 55.000 | 55.000 | 2023 | 34.468 | 20.500 | 20.500 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7859195 | Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần Công ty cao su Phước Long, huyện Phú Riềng) đến đường ĐT 759 (khu vực Long Điền, Long Phước) | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 60.000 | 60.000 | 2023 | 48.940 | 11.000 | 11.000 |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 7859182 | Xây dựng đường từ ĐT.759 đi qua khu di tích lịch sử Cây Khế Bà Định và nhà tù Bà Rá | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 60.000 | 60.000 | 2023 | 50.164 | 9.800 | 9.800 |  |
| II .2. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.000 | 126.000 |  |
| 1 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7857311 | Đầu tư cải tạo hệ thống thủy lợi, khai thông ngập úng cánh đồng Sơn Long (từ khu vực hồ Đắk Tol, phường Sơn Giang đến thôn An Lương, xã Long Giang) | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 140.000 | 140.000 | 2026 | 0 | 126.000 | 126.000 |  |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành |  |  |  | 390.000 | 390.000 |  |  | 583.000 | 583.000 |  |
| III.1 Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.000 | 53.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7878994 | Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài, (từ Quốc lộ 14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước (Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và giải phóng mặt bằng) | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; 34/NQ/HĐND ngày 10/12/2020 | 60.000 | 60.000 | 2026 | 702 | 53.000 | 53.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7870328 | Xây dựng đường vành đai thị trấn Chơn Thành kết nối Khu công nghiệp Becamex | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 120.000 | 120.000 |  | 445 | 107.000 | 107.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7865742 | Hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập huyện Chơn Thành | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 130.000 | 130.000 |  | 0 | 117.000 | 117.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7874356 | Xây dựng đường tổ 7B từ QL13 đến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13), huyện Chơn Thành (Trước đây theo 11/NQ-HĐND dự án có tên là Xây dựng các tuyến đường ngang kết nối tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư (phía Tây QL13) nhưng sau đó đã được điều chỉnh sang tên mới theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND) | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020; 18/NQ/HĐND ngày 02/07/2021 | 80.000 | 80.000 |  | 340 | 306.000 | 306.000 |  |
| IV | Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú |  |  |  | 842.000 | 842.000 |  |  | 183.400 | 183.400 |  |
| IV.1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.400 | 183.400 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7854188 | Xây dựng đường từ trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 372.000 | 372.000 | 2022 | 286.199 | 85.000 | 85.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7876340 | Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 340.000 | 340.000 | 2022 | 265.979 | 74.000 | 74.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7901638 | Xây dựng đường từ ĐT.741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 130.000 | 130.000 | 2022 | 105.550 | 24.400 | 24.400 |  |
| V | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng |  |  |  | 170.000 | 170.000 |  |  | 113.000 | 113.000 |  |
| V.1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.000 | 113.000 |  |
| 1 | 3 - Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8137086 | XD Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Bù Đăng (NS tỉnh 100%) | 41/NQ-HĐND ngày 6/12/2024 | 90.000 | 90.000 | 2025 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7859184 | Xây dựng đường liên xã từ Bình Minh đi Minh Hưng (tuyến trong) (NST 100%) | 1271/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 | 30.000 | 30.000 | 2025 | 5.120 | 24.000 | 24.000 |  |
| 3 | Giao thông | 7879374 | Xây dựng đường liên xã Đăk Nhau huyện Bù Đăng tới Đăk Ngo, Tuy Đức (NST 100%) | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 50.000 | 50.000 | 2025 | 700 | 49.000 | 49.000 |  |
| VI | Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long |  |  |  | 260.000 | 260.000 |  |  | 84.000 | 84.000 |  |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 84.000 | 84.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7865744 | Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình Long nối dài tiếp giáp Hớn Quản | 11/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 | 130.000 | 130.000 | 2022 | 59.615 | 70.000 | 70.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7865758 | Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản | 11/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 | 130.000 | 130.000 | 2022 | 115.505 | 14.000 | 14.000 |  |
| VII | Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng |  |  |  | 565.000 | 565.000 |  |  | 267.000 | 267.000 |  |
| VII.1 | Dự án chuyển tiếp sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 159.000 | 159.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7870723 | Xây dựng kết nối đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản). | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 90.000 | 90.000 | 2023 | 77.921 | 12.000 | 12.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7934299 | Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 759 | 18/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 | 120.000 | 120.000 | 2022 | 94.528 | 25.000 | 25.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7857106 | Xây dựng đường vào Khu công nghiệp Long Tân | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 85.000 | 85.000 | 2022 | 27.425 | 57.000 | 57.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7857058 | Xây dựng đường kết nối từ Bù Nho đi Phước Tân qua trung tâm hành chính huyện Phú Riềng hướng về cầu Long Tân - Tân Hưng Hớn Quản | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 100.000 | 100.000 | 2022 | 41.271 | 58.000 | 58.000 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 7870724 | Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng (xã Long Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng) | 18/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 | 50.000 | 50.000 | 2022 | 41.563 | 7.000 | 7.000 |  |
| II - Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108.000 | 108.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông; 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Xây dựng kè đá và cải tạo lòng hồ Bàu Lách gắn với phát triển du lịch huyện Phú Riềng | 207/HĐND-KT ngày 21/10/2019 | 120.000 | 120.000 | 2026 |  | 108.000 | 108.000 |  |
| VIII | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp |  |  |  | 37.500 | 37.500 |  |  | 101.000 | 101.000 |  |
| VI.1 | Dự án chuyển tiếp sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 22.000 | 22.000 |  |
| 1 | Giao thông | 8161305 | Xây dựng đường liên xã từ đường ĐT 759 (cầu Sông Bé) xã Thanh Hòa đi xã Tân Tiến, xã Tân Thành huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước | 30/NQ-HĐND ngày 06/10/2023 | 37.500 | 37.500 | 2025 | 15.000 | 22.000 | 22.000 |  |
| II - Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.000 | 79.000 |  |
| 1 | Giao thông | 7860710 | Xây dựng đường vành đai từ đường Lê Duẩn (ĐT 759) đi xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 80.000 | 80.000 | 2026 | 279,3 | 79.000 | 79.000 |  |
| IX | Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản |  |  |  | 750.000 | 750.000 |  |  | 442.000 | 442.000 |  |
| VIII.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  | 442.000 | 442.000 |  |
| 1 | 1.1-Giao thông | 7861730 | Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 180.000 | 180.000 | 2022 | 24.362 | 155.000 | 155.000 |  |
| 2 | 1.2-Giao thông | 7857313 | Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 270.000 | 270.000 | 2022 | 110.000 | 160.000 | 160.000 |  |
| 3 | 1.3-Giao thông | 7920410 | Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Hớn Quản | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 110.000 | 110.000 | 2022 | 72.484 | 37.000 | 37.000 |  |
| 4 | 1.4-Giao thông | 7861731 | Xây dựng đường từ xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đi xã Long Tân, huyện Phú Riềng | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 100.000 | 100.000 | 2025 | 31.300 | 68.000 | 68.000 |  |
| 5 | 1.5-Giao thông | 7861728 | Xây dựng đường liên xã Phước An đi Tân Hưng và Tân Quan | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 60.000 | 60.000 | 2022 | 45.331 | 14.000 | 14.000 |  |
| 6 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS | 7857314 | Xây dựng hệ thống kênh thủy lợi nội đồng xã An Khương, huyện Hớn Quản | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 | 30.000 | 30.000 | 2022 | 21.988 | 8.000 | 8.000 |  |
| X | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |  |  |  | 655.000 | 520.000 |  |  | 319.000 | 319.000 |  |
| VIII.1 | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 247.000 | 247.000 |  |
| 1 | Giao thông | 7733075 | Đường tránh QL13 đoạn qua thị trấn Lộc Ninh huyện Lộc Ninh | 256/HĐND-KT ngày 23/10/2018 | 245.000 | 245.000 | 2022 | 190.500 | 54.000 | 54.000 |  |
| 2 | Giao thông | 7949830 | Xây dựng đường và kè suối Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh (đoạn từ cầu Chế Biến đi cầu Đỏ, xã Lộc Điền) | 34/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 | 150.000 | 15.000 | 2022 | 114.879 | 35.000 | 35.000 |  |
| 3 | Giao thông | 7871059 | Cải tạo suối chống hạn (đoạn từ chân đập nước Lộc Tấn đến cầu Chế Biến), huyện Lộc Ninh | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 100.000 | 100.000 | 2025 | 20.231 | 79.000 | 79.000 |  |
| 4 | Giao thông | 7879373 | Xây dựng đường liên xã Lộc Thuận - Lộc Hiệp - Lộc Quang kết nối đường ĐT.756 và ĐT.759B | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 100.000 | 100.000 | 2025 | 20.430 | 79.000 | 79.000 |  |
| VIII.2. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.000 | 72.000 |  |
| 1 | Giao thông |  | Đường liên xã Lộc Hưng - Lộc Thành kết nối QL13 | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 60.000 | 60.000 | 2026 |  | 54.000 | 54.000 |  |
| 2 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7877356 | Trường Mẫu giáo Lộc Thái | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 | 20.000 | 20.000 |  |  | 18.000 | 18.000 |  |
| XI | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập |  |  |  | 299.000 | 299.000 |  |  | 257.000 | 257.000 |  |
| IX.1 | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  |  |  |  | 257.000 | 257.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7877571 | Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT 760 chạy qua trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập | 2044/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 | 90.000 | 90.000 | 2025 | 11.350 | 78.000 | 78.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7855254 | Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm hành chính huyện | 11/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 | 90.000 | 90.000 | 2023 | 6.000 | 84.000 | 84.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7936268 | Xây dựng đường liên xã Phú Nghĩa đi Phú Văn | 11/NQ-HĐND ngày 13/07/2020 | 54.000 | 54.000 | 2025 | 15.338 | 38.000 | 38.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7880019 | Đường và cầu từ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập đi xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp | 02/NQ-HĐND ngày 05/5/2022 | 65.000 | 65.000 | 2025 | 18.271 | 46.000 | 46.000 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 7919468 | Nâng cấp, mở rộng đường từ cầu bắc qua Sông Bé (kết nối thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập) đến đường QL 14C xã Phú Nghĩa huyện Bù Gia Mập | 18/NQ-HĐND ngày 02/07/2021 | 75.000 | 75.000 | 2022 | 64.000 | 11.000 | 11.000 |  |
| B | Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2030 - 2035 đối với danh mục dự án đầu tư theo định hướng ngành, lĩnh vực chưa được UBND tỉnh giao đơn vị lập hồ sơ |  |  |  |  |  |  |  | 37.296.000 | 2.900 | (100 triệu/01 dự án) |
| 1 | 10.1 - Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng ĐT.754 đi cửa khẩu Tà Vát |  | 923.000 | 923.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10.1 - Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng ĐT.755 đoạn QL.14 đến ĐT.753B |  | 2.706.000 | 2.706.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10.1 - Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng ĐT.757 |  | 2.214.000 | 2.214.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10.1 - Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng ĐT.759 và đoạn nối dài đến ĐT.755 |  | 861.000 | 861.000 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10.1 - Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng ĐT.760 đoạn QL.14 đến cầu Đak Ơ 2 |  | 2.030.000 | 2.030.000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10.1 - Giao thông |  | Dự án xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương (PPP) |  | 1.725.000 | 1.725.000 |  |  |  |  |  |
| 7 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng đường kết nối các KCN khu vực Đồng Phú - khu vực Chơn Thành (đường Đồng Phú - Chơn Thành QH) |  | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng các trục giao thông kết nối ĐT.741 với đường Đồng Phú - Bình Dương (các đoạn còn lại) |  | 4.040.000 | 4.040.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng các tuyến đường kết nối đường Đồng Phú – Bình Dương với ĐT.753 |  | 4.600.000 | 4.600.000 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10.1 - Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng ĐT.755B kết nối Đồng Nai - Lâm Đồng (đường Sao Bọng - Đăng Hà) |  | 2.079.000 | 2.079.000 |  |  |  |  |  |
| 11 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng QL.55B (QH), đoạn QL.14 - ĐT.741 |  | 1.490.000 | 1.490.000 |  |  |  |  |  |
| 12 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng ĐT 760 kéo dài kết nối ĐT.741 - QL.13 |  | 4.272.000 | 4.272.000 |  |  |  |  |  |
| 13 | 10.1 - Giao thông |  | Xây dựng đường Vành đai Suối Cam kết nối QL14 |  | 420.000 | 420.000 |  |  |  |  |  |
| 14 | 12 - Xã hội |  | Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công viên Bờ hồ suối Cam giai đoạn I |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |
| 15 | 12 - Xã hội |  | Xây dựng hồ bơi ; nhà ở cho vận động viên và hạ tầng tổng thể Trung tâm TDTT tỉnh Đồng Nai (Cơ sở 2) |  | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |
| 16 | 12 - Xã hội |  | GPMB để phục vụ xây dựng Khu công viên Bờ hồ suối Cam (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Hàm Nghi) |  | 360.000 | 360.000 |  |  |  |  |  |
| 17 | 12 - Xã hội |  | Xây dựng Khu công viên Bờ hồ suối Cam (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Hàm Nghi) |  | 500.000 | 500.000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Khác |  | Xây dựng Quốc môn, nhà làm việc của các cơ quan nhà nước và hoàn thiện hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư |  | 95.000 | 95.000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Xây dựng cầu cảnh quan bắt qua hồ Suối Cam |  | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 20 | 3 - GD, ĐT và GDNN |  | Trường Cao đẳng Bình Phước (giai đoạn II) |  | 400.000 | 400.000 |  |  |  |  |  |
| 21 | 3 - GD, ĐT và GDNN |  | Xây dựng Trường THCS&THPT Đăk Mai, huyện Bù Gia Mập |  | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  |
| 22 | 3 - GD, ĐT và GDNN |  | Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông trên địa bàn phường Bình Phước |  | 130.000 | 130.000 |  |  |  |  |  |
| 23 | 3 - GD, ĐT và GDNN |  | Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giáo dục giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phía Bắc tỉnh Đồng Nai |  | 635.000 | 635.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | 3 - GD, ĐT và GDNN |  | Xây dựng đề án phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại các xã Biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai |  | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS |  | Tăng cường khả năng thoát lũ suối Rạt, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2 |  | 2.800.000 | 2.800.000 |  |  |  |  |  |
| 26 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS |  | Xây dựng mương thoát nước và đường giao thông ngoài hàng rào Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (Suối Ngang) |  | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |  |
| 27 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS |  | Nạo vét, mở rộng lòng suối, xây kè, đường đi suối Đăk Woa giai đoạn 2 |  | 180.000 | 180.000 |  |  |  |  |  |
| 28 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS |  | Hồ bậc thang suối Cam 4; 5 |  | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |  |  |  |
| 29 | 10.4 - NN, LN, DN, TL và TS |  | Xây dựng hệ thống tiêu, thoát nước cho các Khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn phường Bình Phước và phường Đồng Xoài. |  | 450.000 | 450.000 |  |  |  |  |  |