| Phụ lục II.3 DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt dự án đầu tư |  |  | Năm đầu tiên bố trí vốn thực hiện dự án (tính từ năm vốn bố trí sau khi có QĐ duyệt dự án) | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025 | Nhu cầu vốn 2026-2030 | Dự kiến kế hoạch 2026-2030 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn: TW, tỉnh, khác) | Trong đó: ngân sách tỉnh |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A | Phân bổ chi tiết |  |  |  |  |  |  |  | 15.800.893 | 15.800.893 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.177.200 | 2.177.200 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 698.000 | 698.000 |  |
| 1 | 7-Giáo dục | 7658050 | Trường Tiểu học Tân Phong | 131/NQ-HĐND ngày 26/9/2018 | 103.000 | 103.000 | 2019 | 49.529 | 35.000 | 35.000 |  |
| 2 | 7-Giáo dục | 7658049 | Trường Tiểu học Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa | 20/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 | 116.900 | 116.900 | 2018 | 100.470 | 12.000 | 12.000 |  |
| 3 | 7-Giáo dục | 8014696 | Trường Tiểu học Quang Vinh | 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 | 77.341 | 77.341 | 2025 | 10.898 | 64.000 | 64.000 |  |
| 4 | 7-Giáo dục | 7850703 | Trường Mầm non Tân Vạn | 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 | 75.300 | 75.300 | 2022 | 33.199 | 36.000 | 36.000 |  |
| 5 | 7-Giáo dục | 7705597 | Trường Tiểu học Hóa An 2 | 54/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 | 90.000 | 90.000 | 2020 | 52.599 | 36.000 | 36.000 |  |
| 6 | 7-Giáo dục | 8029308 | Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Tân Mai (cơ sở 1) | 4240/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 23.341 | 23.341 | 2025 | 10.010 | 13.000 | 13.000 |  |
| 7 | 7-Giáo dục | 8012158 | Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Tân Hòa | 4245/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 25.846 | 25.846 | 2025 | 8.068 | 15.000 | 15.000 |  |
| 8 | 7-Giáo dục | 7656943 | Trường Tiểu học Long Bình 1 | 51/HĐND ngày 15/7/2022 | 199.031 | 199.031 | 2019 | 14.477 | 175.000 | 175.000 |  |
| 9 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7775076 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai, thành phố Biên Hòa | 3536/QĐ-UBND ngày 05/6/2025 | 1.054.531 | 1.054.531 | 2020 | 930.608 | 123.000 | 123.000 |  |
| 10 | 7-Giáo dục | 8022455 | Xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Long Bình Tân | 4240/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 33.752 | 33.752 | 2025 | 100 | 33.000 | 33.000 |  |
| 11 | 17-Giao thông | 7785985 | Gia cố bờ sông khu vực trụ T9 cầu Bửu Hòa | 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 | 215.000 | 215.000 | 2019 | 31.670 | 156.000 | 156.000 |  |
| II. Dự án khởi công mới gian đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1.479.200 | 1.479.200 |  |
| 1 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7708087 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp (quy mô 6,2 ha) | 70/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 | 436.483 | 436.483 | 2021 | 294.105 | 128.000 | 128.000 |  |
| 2 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7711974 | Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Bình Đa (quy mô 3 ha) | 54/NQ-HĐND ngày 12/07/2018 | 183.942 | 183.942 | 2019 | 104.254 | 45.000 | 45.000 |  |
| 3 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7660013 | Khu dân cư phục vụ tái định cư Tân Vạn | 127/HĐND ngày 03/10/2017; 3914/QĐ-UBND ngày 25/6/2025 | 174.821 | 174.821 | 2019 | 111.680 | 57.000 | 57.000 |  |
| 4 | 17-Giao thông | 782837 | Xây dựng đường nối từ đường Võ Thị Sáu sang đường Hưng Đạo Vương | 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 | 123.500 | 123.500 | 2021 | 30.492 | 83.000 | 83.000 |  |
| 5 | 17-Giao thông | 7875719 | Đường D23 theo quy hoạch phường Tân Biên (đường vào khu tập thể nhà máy dệt Thống Nhất) | 106/NQ-HĐND ngày 31/08/2020 | 22.617 | 22.617 | 2022 | 5.153 | 19.000 | 19.000 |  |
| 6 | 17-Giao thông | 7915677 | Đường nối từ khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp 9,4 ha ra đường Trần Quốc Toản | 19/HĐND ngày 03/08/2021 | 65.000 | 65.000 | 2023 | 6.594 | 52.000 | 52.000 |  |
| 7 | 17-Giao thông | 8005495 | Đường theo quy hoạch D8 tại phường Quang Vinh | 59/HĐND ngày 13/10/2022 | 42.818 | 42.818 | 2024 | 6.102 | 33.000 | 33.000 |  |
| 8 | 17-Giao thông | 7889403 | Đường kết nối đường Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài) | 19/HĐND ngày 03/08/2021 | 51.757 | 51.757 | 2024 | 6.689 | 40.000 | 40.000 |  |
| 9 | 7-Giáo dục | 8028323 | Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | 4244/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 23.152 | 23.152 |  | 245 | 20.500 | 20.500 |  |
| 10 | 7-Giáo dục | 8028322 | Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | 4247/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 21.018 | 21.018 |  | 100 | 18.800 | 18.800 |  |
| 11 | 7-Giáo dục | 8026680 | Xây dựng, cải tạo Trường THCS Hoàng Diệu | 4246/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 | 44.484 | 44.484 |  | 244 | 39.700 | 39.700 |  |
| 12 | 17-Giao thông | 8132569 | Xây dựng cầu Bà Bột, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa | 6252/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 | 10.999 | 10.999 |  | 10 | 9.800 | 9.800 |  |
| 13 | 17-Giao thông | 8132568 | Nâng cấp, mở rộng cầu Ông Gia, đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, thành phố Biên Hòa | 6253/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 | 12.111 | 12.111 |  | 10 | 10.800 | 10.800 |  |
| 14 | 17-Giao thông | 7931277 | Xây dựng đường liên khu phố 3,4 phường Long Bình, TP. Biên Hòa | 28/NQ-HĐND ngày 04/11/2021 | 125.179 | 125.179 |  | 29 | 112.600 | 112.600 |  |
| 15 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7871590 | Hạ tầng Khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3 ha phường Bửu Long | 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 | 383.822 | 383.822 |  | 469 | 344.900 | 344.900 |  |
| 16 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 8149852 | Hạ tầng Khu tái định cư 7,4 ha phường Bửu Long | 96/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 | 242.524 | 242.524 |  | 10 | 218.200 | 218.200 |  |
| 17 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7876145 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại phường Tân Biên 5,8 ha (dự án 2) | 129/NQ-HĐND ngày19/12/2024 | 154.517 | 154.517 |  | 287 | 138.700 | 138.700 |  |
| 18 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7915266 | Xây dựng hạ tầng khu tái định cư 2 tại phường Tân Hiệp | 19/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 | 29.367 | 29.367 |  | 60 | 26.300 | 26.300 |  |
| 19 | 35-Hạ tầng Tái định cư | 7881709 | Khu dân cư phục vụ tái định cư 2, phường Hiệp Hòa | 106/NQ-HĐND ngày 31/8/2020 | 91.026 | 91.026 |  | 10 | 81.900 | 81.900 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.700 | 288.700 |  |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 288.700 | 288.700 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8072996 | Xây dựng tuyến đường Xuân Lập - Hàng Gòn | 1500/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 | 33.101 |  | Năm 2024 | 12.266 | 20.800 | 20.800 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8132149 | Nâng cấp tuyến đường Hồng Thập Tự, phường Xuân Trung (đoạn đầu tuyến giáp đường Hùng Vương cuối tuyến giáp đường Hồ Thị Hương) | 1863/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 | 16.457 |  | Năm 2025 | 10.300 | 5.800 | 5.800 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8101503 | Ngầm hóa đường dây hạ thế, trung thế trên đường CMT8 (đoạn giao Hùng Vương với Nguyễn Thị Minh Khai) | 917/QĐ-UBND ngày 24/6/2023 | 24.277 |  | Năm 2024 | 20.620 | 3.500 | 3.500 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8128225 | Nâng cấp, mở rộng đường 9 tháng 4, phường Xuân Thanh (nay thuộc phường Xuân An) | 2043/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 187.313 |  | Năm 2025 | 1.400 | 185.900 | 185.900 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 7922110 | Đầu tư xây dựng đường giao thông và công viên cây xanh dọc tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Xuân Trung (nay thuộc phường Xuân An) | 1476/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 | 66.204 |  | Năm 2023 | 58.257 | 7.900 | 7.900 |  |
| 6 | 10.1-Giao thông | 7845689 | Nâng cấp tuyến đường Võ Duy Dương | 685/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 | 78.219 |  | Năm 2022 | 13.330 | 64.800 | 64.800 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.067.400 | 2.067.400 |  |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.174.800 | 1.174.800 |  |
| 1 | 17. Giao thông | 7334372 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba đường Trảng Bom - Cây Gáo) | 2326/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 105.818 | 105.818 | 2018 | 110.000 | 119.000 | 119.000 |  |
| 2 | 17. Giao thông | 7635140 | Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; NST 50% - NSH 50%) | 3269/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 | 68.022 | 68.022 | 2022 | 15.628 | 60.000 | 60.000 |  |
| 3 | 17. Giao thông | 7674076 | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 114/NQ-HĐND ngày 12/11/2019 | 306.267 | 306.267 | 2021 | 267.179 | 290.000 | 290.000 |  |
| 4 | 7. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8096172 | Trường Tiểu học - THCS Sông Mây | 09/NQ-HĐND ngày 31/05/2024 | 108.516 | 108.516 | 2025 | 24.000 | 63.000 | 63.000 |  |
| 5 | 10. Quốc phòng | 8034344 | Nhà Xã đội xã Đồi 61 | 1794/QĐ-UBND ngày 22/04/2024 | 6.477 | 6.477 | 2024 | 2.005 | 3.800 | 3.800 |  |
| 6 | 35. Dự án khác | 8096167 | Công viên cây xanh tại xã Bình Minh | 3138/QĐ-UBND ngày 27/06/2024 | 9.204 | 9.204 | 2024 | 1.500 | 8.000 | 8.000 |  |
| 7 | 7. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8045532 | Xây mới Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tại tổ 7, ấp 5, xã Sông Trầu | 3147/QĐ-UBND ngày 31/07/2023 | 85.211 | 85.211 | 2024 | 12.000 | 37.000 | 37.000 |  |
| 8 | 7. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8085324 | Xây bậc tiểu học của Trường THCS Võ Thị Sáu (cơ sở tại ấp 1, xã Sông Trầu) | 1796/QĐ-UBND ngày 22/04/2023 | 33.224 | 33.224 | 2024 | 22.500 | 27.000 | 27.000 |  |
| 9 | 7. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8115176 | Sửa chữa Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Hưng và xây mới phân hiệu tiểu học của Trường Nguyễn Bá Ngọc tại ấp Tân Phát, xã Đồi 61 | 24/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 | 77.335 | 77.335 | 2025 | 17.000 | 53.000 | 53.000 |  |
| 10 | 7. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8096171 | Trường Tiểu học - THCS Minh Đức | 08/NQ-HĐND 31/05/2024 | 141.605 | 141.605 | 2025 | 21.600 | 78.000 | 78.000 |  |
| 11 | 7. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8133272 | Nâng cấp, cải tạo Trường Mẫu giáo Quảng Tiến | 5945/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 | 20.555 | 20.555 | 2025 | 9.000 | 11.000 | 11.000 |  |
| 12 | 17. Giao thông | 7914135 | Đường Đinh Quang Ân | 2760/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 | 14.723 | 14.723 | 2022 | 13.831 | 13.000 | 13.000 |  |
| 13 | 17. Giao thông | 8003759 | Đường nội đồng Suối Đá - cầu Công An | 15872/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 | 21.369 | 21.369 | 2023 | 17.500 | 16.000 | 16.000 |  |
| 14 | 17. Giao thông | 7591784 | Đường 3/2 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh) | 897/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 | 42.175 | 42.175 | 2023 | 19.900 | 34.000 | 34.000 |  |
| 15 | 17. Giao thông | 8003753 | Đường Vườn Ngô | 15997/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 | 46.586 | 46.586 | 2023 | 34.384 | 40.000 | 40.000 |  |
| 16 | 17. Giao thông | 8085325 | Xây dựng nút giao thông đường Nguyễn Huệ, đường D8 Khu dân cư đấu nối với QL1A | 1798/QĐ-UBND ngày 22/04/2024 | 12.443 | 12.443 | 2024 | 7.700 | 9.000 | 9.000 |  |
| 17 | 17. Giao thông | 8087949 | Cải tạo, chỉnh trang đường 29/4 (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Trần Phú) | 2214/QĐ-UBND ngày 17/05/2024 | 43.761 | 43.761 | 2024 | 20.500 | 20.000 | 20.000 |  |
| 18 | 17. Giao thông | 8087983 | Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Ngô Quyền) | 2137/QĐ-UBND ngày 10/05/2024 | 57.711 | 57.711 | 2024 | 31.749 | 32.000 | 32.000 |  |
| 19 | 17. Giao thông | 8105917 | Đường D1 (trục dọc khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo) | 4581/QĐ-UBND ngày 30/08/2024 | 48.115 | 48.115 | 2025 | 24.000 | 28.000 | 28.000 |  |
| 20 | 17. Giao thông | 8132734 | Cải tạo, chỉnh trang đường Trường Chinh | 5939/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 | 26.920 | 26.920 | 2025 | 13.000 | 15.000 | 15.000 |  |
| 21 | 17. Giao thông | 8132732 | Xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập khu vực ngã tư Tân Lập và ấp Tân Lập 2 | 5961/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 24.329 | 24.329 | 2025 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |  |
| 22 | 17. Giao thông | 8153070 | Cải tạo mương thoát nước dọc đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ cầu số 6 đến cầu số 10) | 2423/QĐ-UBND ngày 12/05/2025 | 19.939 | 19.939 | 2025 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |  |
| 23 | 17-Giao thông | 8160032 | Mở rộng mặt đường, mương thoát nước đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ đường Hùng Vương đến cầu số 6 và từ đoạn cầu số 10 đến đường 762) | 4272/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 20.467 | 20.467 | 2025 | 5.500 | 11.000 | 11.000 |  |
| 24 | 35. Dự án khác | 8105918 | Tổng thể chỉnh trang cảnh quan khu vực Bờ Hồ | 4643/QĐ-UBND ngày 311/6/2024 | 46.961 | 46.961 | 2025 | 32.000 | 34.000 | 34.000 |  |
| 25 | 35. Dự án khác | 8134748 | Khu tái định cư tại xã Bắc Sơn | 10/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 | 144.221 | 144.221 | 2026 | 11.500 | 132.000 | 132.000 |  |
| 26 | 17. Giao thông | 7891117 | Đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường Hùng Vương) | 894/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 | 54.835 | 54.835 | 2021 | 6.866 | 12.000 | 12.000 |  |
| II. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 892.600 | 892.600 |  |
| 1 | 17-Giao thông |  | Nâng cấp mặt đường, mương thoát nước đường Tân Lập 2 | 3743/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 | 14.300 | 14.300 |  |  | 12.800 | 12.800 |  |
| 2 | 17-Giao thông |  | Cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường thuộc ấp Tân Phát | 3750/QĐ-UBND ngày 24/6/2025 | 26.800 | 26.800 |  |  | 24.100 | 24.100 |  |
| 3 | 17-Giao thông |  | Đường Lô 35 Trung Tâm - Di tích U1 | 1724/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 | 12.000 | 12.000 |  |  | 10.800 | 10.800 |  |
| 4 | 35. Dự án khác |  | Khu tái định cư tại xã Cây Gáo | 27NQ-HĐND ngày 16/12/2022 | 223.245 | 223.245 |  |  | 200.900 | 200.900 |  |
| 5 | 35. Dự án khác |  | Khu tái định cư tại xã Đông Hòa | Số 6617/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 | 579.556 | 579.556 |  |  | 521.600 | 521.600 |  |
| 6 | 17-Giao thông |  | Đường số 30 ấp Tân Bình (Nam QL 1A trong đường Sắt) | 26257/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 | 71.500 | 71.500 |  |  | 64.300 | 64.300 |  |
| 7 | 17-Giao thông |  | Đường số 31 ấp Tân Bình | Số 1802/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 | 12.000 | 12.000 |  |  | 10.800 | 10.800 |  |
| 8 | 17-Giao thông |  | Đường N1 (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường D6) | Sô 1000/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 | 52.611 | 52.611 |  |  | 47.300 | 47.300 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.876.500 | 1.876.500 |  |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 937.100 | 937.100 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8011520 | Đường trục chính D4 + D5 (tiếp giáp dự án khu dân cư A1-C1 đến đường N13) | 4453/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 | 53.165 | 53.165 | 2024 | 32.760 | 20.000 | 20.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7947013 | Đường bên hông chợ đầu mối (giai đoạn 2) | 9185/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 | 173.339 | 173.339 | 2024 | 100.926 | 72.000 | 72.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8019761 | Đường D6 (đoạn từ đường trước Trụ sở khối vận nối dài cắt đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây (giai đoạn 2) đến kết nối với Đường ven lô 203-205 ấp Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2. | 3169/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 | 40.014 | 40.014 | 2024 | 27.000 | 13.000 | 13.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7968674 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường ĐT.770B đến cầu Suối Đá) | 2827/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 | 41.352 | 41.352 | 2023 | 33.715 | 4.900 | 4.900 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 7920130 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện | 8011/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 | 97.283 | 97.283 | 2023 | 71.500 | 8.500 | 8.500 |  |
| 6 | 10.1-Giao thông | 7963811 | Đường N7 giai đoạn 3 | 897/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 | 107.119 | 107.119 | 2022 | 73.020 | 32.000 | 32.000 |  |
| 7 | 10.1-Giao thông | 7906609 | Đường N7 nối dài | 1791/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 54.074 | 54.074 | 2023 | 15.810 | 37.000 | 37.000 |  |
| 8 | 10.1-Giao thông | 8011519 | Đường trục chính D8 (từ đường N1 đến QL1A) | 4692/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 58.947 | 58.947 | 2024 | 27.000 | 19.000 | 19.000 |  |
| 9 | 10.1-Giao thông | 8015412 | Đường trục chính N1 - đô thị Dầu Giây (đoạn từ đường D6 đến đường Trảng Bom - Xuân Lộc) | 4691/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 | 35.017 | 35.017 | 2024 | 29.300 | 5.700 | 5.700 |  |
| 10 | 10.1-Giao thông | 7939290 | Đường 135 (đoạn từ đường Suối Tre - Bình Lộc đến đường Lạc Sơn - Xuân Thiện) | 9038/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 27.415 | 27.415 | 2025 | 6.125 | 13.000 | 13.000 |  |
| 11 | 10.1-Giao thông | 7906610 | Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh | 1785/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 | 43.115 | 43.115 | 2025 | 15.580 | 23.000 | 23.000 |  |
| 12 | 10.1-Giao thông | 7960029 | Đường vành đai phía Đông của huyện (Giáp thành phố Long Khánh) | 21/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 | 188.620 | 188.620 | 2025 | 2.282 | 164.000 | 164.000 |  |
| 13 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7966805 | Trường Mầm non Hoa Cúc | 2383/QĐ-UBND ngày 8/7/2022 | 10.105 | 10.105 | 2023 | 7.074 | 1.000 | 1.000 |  |
| 14 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7861907 | Trường Mầm non Sơn Ca | 3013/QĐ-UBND ngày 6/10/2020 | 22.418 | 22.418 | 2024 | 16.100 | 6.000 | 6.000 |  |
| 15 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8073285 | Trường THCS Lý Tự trọng (Chuẩn quốc gia) | 902/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 | 96.948 | 96.948 | 2024 | 44.636 | 51.000 | 51.000 |  |
| 16 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8078694 | Trường Mầm non Họa Mi, hạng mục Mở rộng, nâng cấp và cải tạo sửa chữa | 225/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 44.994 | 44.994 | 2024 | 17.100 | 27.000 | 27.000 |  |
| 17 | 11. HĐ CQQLNN, ĐV SNCL, Tổ chức chính trị | 8140932 | Cải tạo vỉa hè hệ thống chiếu sáng xung quanh công viên trung tâm huyện Thống Nhất | 1842/QĐ-UBND ngày 13/5/2025 | 30.063 | 30.063 | 2025 | 19.100 | 11.000 | 11.000 |  |
| 18 | 1.Quốc phòng | 8161235 | Xây dựng Trường bắn súng bộ binh và thao trường huấn luyện cho lực lượng vũ trang huyện Thống Nhất, hạng mục hạ tầng kỹ thuật | 323/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 | 31.500 | 31.500 | 2025 | 3.100 | 28.000 | 28.000 |  |
| 19 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8067723 | Trường Mầm non Gia Kiệm, HM: Xây mới trên khuôn viên Trường THCS Gia Kiệm cũ | 4434/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 | 40.802 | 40.802 | 2025 | 8.500 | 32.000 | 32.000 |  |
| 20 | 11. HĐ CQQLNN, ĐV SNCL, Tổ chức chính trị | 8108130 | Cải tạo sửa chữa trụ sở Đài Truyền thanh huyện | 3441/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 | 3.297 | 3.297 | 2025 | 835 | 2.000 | 2.000 |  |
| 21 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8097673 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, Thị trấn dầu Giây | 2217/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 144.732 | 144.732 | 2025 | 30.000 | 114.000 | 114.000 |  |
| 22 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8098401 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | 2218/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 107.310 | 107.310 | 2025 | 20.000 | 79.000 | 79.000 |  |
| 23 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8078695 | Trường Mầm non Gia Tân 3, hạng mục: xây mới phòng học và phòng chức năng | 254/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 37.403 | 37.403 | 2025 | 1.300 | 36.000 | 36.000 |  |
| 24 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8036189 | Trường Tiểu học Bạch Lâm, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | 1381/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 | 44.604 | 44.604 | 2025 | 1.338 | 41.000 | 41.000 |  |
| 25 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8077312 | Trường Tiểu học Tín Nghĩa, Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng) | 25/NQ-HĐND ngày 20/12/2023; 250/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 | 72.473 | 72.473 | 2025 | 1.700 | 70.000 | 70.000 |  |
| 26 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7948968 | Trường Tiểu học Xuân Thạnh, hạng mục Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | 660/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 | 27.941 | 27.941 | 2025 | 573 | 27.000 | 27.000 |  |
| II. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 939.400 | 939.400 |  |
| 1 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8036188 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, hạng mục: Mở rộng diện tích đất và xây dựng hồ bơi | 1838/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 | 10.808 | 10.808 |  | 327 | 9.000 | 9.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7963812 | Đường phía Nam KCN Dầu Giây | 4974/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 | 65.797 | 65.797 |  | 1.000 | 58.000 | 58.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8129740 | Đường phía Nam suối Gia Đức (từ đường Song hành Quốc lộ 20 đến đường D6 Hồ Gia Đức) | 5285/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 | 79.762 | 79.762 | 2025 | 1.010 | 70.000 | 70.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8036745 | Đường D17 (giai đoạn 2, đoạn từ UBND xã Bàu Hàm 2 đến đường N7) | 739/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 | 22.849 | 22.849 |  | 110 | 20.500 | 20.500 |  |
| 5 | 10.2-Cấp nước, thoát nước | 8103763 | Trạm xử lý nước thải đô thị Dầu Giây | 3336/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 | 59.775 | 59.775 |  | 400 | 53.700 | 53.700 |  |
| 6 | 10.1-Giao thông | 8015480 | Nâng cấp, mở rộng đường Suối Cạn | 5148/QĐ-UBND ngày 17/12/2022 | 118.900 | 118.900 |  | 10 | 107.000 | 107.000 |  |
| 7 | 10.1-Giao thông | 8129738 | Đường Mồng 4 tết | 4838/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 | 38.450 | 38.450 |  | 500 | 34.600 | 34.600 |  |
| 8 | 10.13 Công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị | 8160274 | Hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Hưng Lộc | 2987/QĐ-UBND 30/6/2025 | 161.160 | 161.160 |  | 500 | 145.000 | 145.000 |  |
| 9 | 10.1-Giao thông | 8160391 | Đường N13 giai đoạn 1 (đoạn từ đường ĐT 769 đến đường QL1). | 2990/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 336.734 | 336.734 |  | 520 | 303.000 | 303.000 |  |
| 10 | 10.1-Giao thông | 8161115 | Đường N11 thị trấn Dầu Giây (từ tỉnh lộ ĐT.769 đến khu tái định cư tại thị trấn Dầu Giây) | 2989/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 106.083 | 106.083 |  | 100 | 98.400 | 98.400 |  |
| 11 | 10.1-Giao thông | 8161117 | Hệ thống thoát nước mưa bên trái đường QL1A (đoạn từ cống Ba Miệng đến đường D19) | 2988/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 | 29.873 | 29.873 |  |  | 26.800 | 26.800 |  |
| 12 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Trường TH Phan Bội Châu hạng mục xây mới và mở rộng nhà đa năng | 121/QĐ-UBND ngày 13/1/2025 | 10.022 | 10.022 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |
| 13 | 10.12 - Quy hoạch |  | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư số 4 xã Bàu Hàm 2 | 5641/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 447 | 447 |  |  | 400 | 400 |  |
| 14 | 10.12 - Quy hoạch |  | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bàu Hàm 2 - thị trấn Dầu Giây | 5643/QĐ-UBND ngày 25/12/2024 | 700 | 700 |  |  | 600 | 600 |  |
| 15 | 10.12 - Quy hoạch |  | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại xã Hưng Lộc | 809/QĐ-UBND ngày 14/3/2025 | 877 | 877 |  |  | 700 | 700 |  |
| 16 | 6.2- Văn hóa |  | Xây dựng Văn phòng ấp Ngô Quyền | 3948/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 3.038 | 3.038 |  |  | 2.700 | 2.700 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.121.000 | 4.121.000 |  |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 972.000 | 972.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7957406 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ Võ Thị Sáu đến Vũ Hồng Phô) | 7919/QĐ-UBND ngày 22//8/2022 | 105.557 | 105.557 | 2022 | 77.848 | 26.000 | 26.000 |  |
| 2 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 7986737 | Hạ tầng khu tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành | 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 364.721 | 364.721 | 2023 | 307.585 | 57.000 | 57.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8042803 | Nâng cấp đường Hương lộ 21 | 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 | 511.165 | 511.165 | 2023 | 21.900 | 489.000 | 489.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8020738 | Cầu Suối Phèn đường Võ Thị Sáu, xã long Đức | 2092/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 | 14.898 | 14.898 | 2024 | 4.709 | 6.000 | 6.000 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 8020737 | Đường vào khu Trung tâm hành chính xã Bàu Cạn | 2094/QĐ-UBND ngày 2/3/2023 | 20.213 | 20.213 | 2023 | 4.571 | 15.000 | 15.000 |  |
| 6 | 10.1-Giao thông | 8045472 | Nâng cấp, mở rộng đường khai thác đá 3 xã Long An | 7792/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 | 48.873 | 48.873 | 2024 | 10.225 | 37.000 | 37.000 |  |
| 7 | 10.1-Giao thông | 7986736 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hai Bà Trưng đến chợ Long Thành) | 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 98.333 | 98.333 | 2023 | 63.435 | 34.000 | 34.000 |  |
| 8 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8012829 | Trường Tiểu học Long Phước | 10413/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 | 56.870 | 56.870 | 2023 | 20.309 | 36.000 | 36.000 |  |
| 9 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8068397 | Trường Tiểu học Phước Thái (giai đoạn 2) | 10185/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 | 27.579 | 27.579 | 2024 | 9.600 | 17.000 | 17.000 |  |
| 10 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8042807 | Trường Mầm non Tân Thành xã Bàu Cạn | 7569/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 | 60.067 | 60.067 | 2024 | 2.643 | 57.000 | 57.000 |  |
| 11 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7986734 | Trường Tiểu học Thái Thiện | 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 95.739 | 95.739 | 2023 | 2.308 | 93.000 | 93.000 |  |
| 12 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8079550 | Trường Tiểu học Tam An (Phân hiệu ấp 5) | 1467/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 | 31.474 | 31.474 | 2025 | 851 | 29.000 | 29.000 |  |
| 13 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8042807 | Trường Tiểu học Tân Thành | 10677/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 | 79.205 | 79.205 | 2025 | 3.200 | 76.000 | 76.000 |  |
| II. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.149.000 | 3.149.000 |  |
| 1 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8085839 | Hạ tầng khu tái định cư tại thị trấn Long Thành (giai đoạn 1) | 7231/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 | 934.106 | 934.106 | 2025 | 4.860 | 836.000 | 836.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7993327 | Đường Trần Phú (đường N7) đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường tỉnh ĐT 771 huyện Long Thành | 9177/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 | 1.354.593 | 1.354.593 | 2025 | 6.366 | 1.210.000 | 1.210.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8012827 | Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Trần Phú đến đường 25A) | 10413/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 | 1.315.888 | 1.315.888 | 2025 | 2.031 | 1.103.000 | 1.103.000 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.167.400 | 2.167.400 |  |
| I. Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 271.600 | 271.600 |  |
| 1 | Giao thông | 7819091 | Đường Lê Hồng Phong nối dài, huyện Nhơn Trạch | 71/NQ-HÐND ngày 16/7/2019 | 231.138 | 231.138 | 2023 | 163.179 | 67.000 | 67.000 |  |
| 2 | Cấp nước, Thoát nước | 8126923 | Nâng cấp mở rộng mặt đường và hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Văn Ký, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch | 7395/NQ-HÐND ngày 27/11/2024 | 14.600 | 14.600 | 2025 | 8.000 | 6.600 | 6.600 |  |
| 3 | Cấp nước, Thoát nước | 8044343 | Chống sạt lở khu vực hồ chứa nước Hang Nai, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, | 2039/NQ-HÐND ngày 05/07/2023 | 30.000 | 30.000 | 2025 | 16.900 | 13.000 | 13.000 |  |
| 4 | Cấp nước, Thoát nước | 7924376 | Tuyến thoát nước Suối Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh | 2913/QÐ-UBND ngày 10/8/2021 |  |  | 2025 | 24.000 | 35.000 | 35.000 |  |
| 5 | Giao thông | 7909434 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ), huyện Nhơn Trạch | 2582/QÐ-UBND; ngày 19/7/2021 | 79.900 | 79.900 | 2025 | 32.185 | 47.000 | 47.000 |  |
| 6 | Cấp nước, Thoát nước | 7924379 | Tuyến thoát nước suối Đại Thắng, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch | 2914/NQ-HÐND ngày 10/8/2021 | 34.716 | 34.716 | 2025 | 7.900 | 11.000 | 11.000 |  |
| 7 | Giao thông | 7925165 | Nâng cấp mặt đường và đầu tư hệ thống thoát nước đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường D1 khu dân cư HUD) | 42/NQ-HÐND ngày 06/8/2021 | 134.368 | 134.368 | 2025 | 52.100 | 82.000 | 82.000 |  |
| 8 | Cấp nước, Thoát nước | 7888233 | Mương thoát nước đường Bà Hiệp, xã Long Thọ | 4617/QÐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3.400 | 3.400 | 2025 | 150 | 1.000 | 1.000 |  |
| 9 | Cấp nước, Thoát nước | 7888235 | Mương thoát nước đường Ông Lại, xã Long Thọ | 4618/QÐ-UBND ngày 25/11/2021 | 3.100 | 3.100 | 2025 | 132 | 1.000 | 1.000 |  |
| 10 | Cấp nước, Thoát nước | 7924375 | Mương thoát nước đường Vườn chuối, xã Đại Phước |  | 2.599 | 2.599 | 2025 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |
| 11 | Cấp nước, Thoát nước | 7924377 | Mương thoát nước đường Cộng Đồng, xã Đại Phước | 2897/QÐ-UBND ngày 10/8/2021 | 2.595 | 2.595 | 2025 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |
| 12 | Cấp nước, Thoát nước | 7924374 | Tuyến mương thoát nước tổ 8, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội | 2894/QÐ-UBND ngày 10/8/2021 | 2.765 | 2.765 | 2025 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |
| 13 | Cấp nước, Thoát nước | 7924380 | Tuyến mương thoát nước tổ 13-14, xã Phú Hội | 2985/QÐ-UBND ngày 12/8/2021 | 2.543 | 2.543 | 2025 | 100 | 1.000 | 1.000 |  |
| 14 | Cấp nước, Thoát nước |  | Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và vỉa hè đường từ nhà máy nước đến KCN1 (đoạn từ đường ĐT 769 đến ranh khu tái định cư Phước Thiền), xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | 2428/NQ-HÐND ngày 08/7/2021 | 7.989 | 7.989 | 2025 | 2000 | 4.000 | 4.000 |  |
| II. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.895.800 | 1.895.800 |  |
| 1 | Giao thông |  | Đường số 2 (đoạn từ đường ranh khu tái định cư Phước Thiền đến đường Trần Phú) | 2324/NQ-HÐND ngày 02/08/2023 | 57.746 | 57.746 | 2026 | 700 | 51.000 | 51.000 |  |
| 2 | Giao thông |  | Đường số 7 (đoạn từ đường khu công nghiệp 5 đến đường Nguyễn Ái Quốc (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch | 5710/NQ-HÐND ngày 19/08/2024 | 395.836 | 395.836 | 2026 | 2.820 | 353.000 | 353.000 |  |
| 3 | Giao thông |  | Đường số 13 đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Ái Quốc (gđ 1), huyện Nhơn Trạch | 5708/NQ-HÐND ngày 19/08/2024 | 308.597 | 308.597 | 2026 | 1.455 | 276.000 | 276.000 |  |
| 4 | Giao thông |  | Đường số 3 (giai đoạn 1) (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường số 1), xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch | 5711/NQ-HÐND ngày 19/08/2024 | 38.962 | 38.962 | 2026 | 200 | 34.000 | 34.000 |  |
| 5 | Giao thông |  | Nâng cấp mở rộng đường Phạm Thái Bường, huyện Nhơn Trạch | 783/NQ-HÐND ngày 09/03/2021 | 269.405 | 269.405 | 2026 | 1300 | 268.000 | 268.000 |  |
| 6 | Giáo dục |  | Cải tạo, sửa chữa Trường THCS Dương Văn Thì | 2422/NQ-HÐND ngày 08/7/2021 | 13.644 | 13.644 |  | 490 | 11.700 | 11.700 |  |
| 7 | Giáo dục |  | Trường Tiểu học Phú Đông (Khu dân cư Sen Việt) | 3702/NQ-HÐND ngày 29/10/2020 | 38.000 | 38.000 |  | 450 | 33.700 | 33.700 |  |
| 8 | Giáo dục |  | Trường Mầm non Phú Đông (Khu dân cư Sen Việt) | 3698/NQ-HÐND ngày 29/9/2020 | 31.882 | 31.882 |  | 415 | 28.200 | 28.200 |  |
| 9 | Giáo dục |  | Trường Tiểu học Long Thọ 3 | 3798/NQ-HÐND ngày 14/10/2021 | 100.214 | 100.214 |  |  | 90.100 | 90.100 |  |
| 10 | Giáo dục |  | Trường THCS Long Thọ 3 | 3799/NQ-HÐND ngày 14/10/2021 | 103.705 | 103.705 |  | 100 | 93.200 | 93.200 |  |
| 11 | Giáo dục |  | Mở rộng Trường Mầm non Phú Đông huyện Nhơn Trạch | 2208/NQ-HÐND ngày 25/6/2021 | 18.860 | 18.860 |  | 150 | 16.800 | 16.800 |  |
| 12 | Giáo dục |  | Trường Mẫu giáo Phước Thiền (cơ sở 1) | 3695/NQ-HÐND ngày 29/9/2020 | 14.900 | 14.900 |  | 225 | 13.100 | 13.100 |  |
| 13 | Công trình công cộng |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Hùng Vương đoạn qua xã Phú Đông | 770/NQ-HÐND ngày 09/03/2021 | 7.000 | 7.000 |  |  | 6.300 | 6.300 |  |
| 14 | Công trình công cộng |  | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng đường Lý Thái Tổ đoạn qua xã Phú Thạnh | 769/NQ-HÐND ngày 09/03/2021 | 2.200 | 2.200 |  |  | 1.900 | 1.900 |  |
| 15 | Giao thông |  | Đường D, khu dân cư ngã tư Hiệp Phước | 764/NQ-HÐND ngày 09/3/2021 | 6.030 | 6.030 |  |  | 5.400 | 5.400 |  |
| 16 | Giao thông |  | Đường số 7 (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến ranh khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân) | 5709/NQ-HÐND ngày 19/08/2024 | 141.897 | 141.897 |  |  | 127.700 | 127.700 |  |
| 17 | Giao thông |  | Đường số Lý Tự Trọng giai đoạn 1 (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Vành đai 3), huyện Nhơn Trạch | 3791/NQ-HÐND ngày 14/10/2021 | 528.052 | 528.052 |  |  | 475.200 | 475.200 |  |
| 18 | Văn hóa |  | Trùng tu Đình Phú Mỹ | 2647/NQ-HÐND ngày 10/06/2025 | 12.161 | 12.161 |  | 390 | 10.500 | 10.500 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 955.110 | 955.110 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.300 | 178.300 |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7884469 | Nâng cấp đường Gia Tỵ, Cao Su | 748/NQ-HÐND ngày 14/3/2023 | 150.990 | 150.990 | 2022 | 89.909 | 61.000 | 61.000 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 7884125 | Đường Suối Rết B | 1380/NQ-HÐND ngày 28/5/2025 | 147.858 | 147.858 | 2022 | 101.267 | 46.000 | 46.000 |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8001523 | Đường Thọ Chánh - Thọ Tân (giai đoạn 2) | 6058/NQ-HÐND ngày 19/11/2020 | 55.000 | 55.000 | 2023 | 30.453 | 24.000 | 24.000 |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8035827 | Trường Mầm non Xuân Hưng | 4233/NQ-HÐND ngày 30/10/2023 | 31.145 | 31.145 | 2024 | 16.577 | 14.000 | 14.000 |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8013991 | Trường Mầm non Trảng Táo | 4234/NQ-HÐND ngày 30/10/2023 | 31.483 | 31.483 | 2024 | 27.626 | 1.800 | 1.800 |  |
| 6 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 7964076 | Chỉnh trang khu vực nút giao ngã ba Bưu điện | 2578/NQ-HÐND ngày 25/8/2023 | 3.500 | 3.500 | 2024 | 1.607 | 500 | 500 |  |
| 7 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 7923632 | Trường Tiêu học Mạc Đỉnh Chi | 4232/NQ-HÐND ngày 30/10/2023 | 32.444 | 32.444 | 2025 | 450 | 31.000 | 31.000 |  |
| II. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 776.810 | 776.810 |  |
| 1 | 10.1 Giao thông | 7901199 | Đường Đồi Đá - Bàu Trâm | 748/NQ-HÐND ngày 14/3/2023 | 100.000 | 100.000 | 2023 | 1.310 | 88.000 | 88.000 |  |
| 2 | 10.13-Công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị | 8128050 | Khu tái định cư xã Xuân Hiệp | 3011/NQ-HÐND ngày 25/8/2023 | 706.322 | 706.322 |  | 1.000 | 634.600 | 634.600 |  |
| 3 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014734 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | 6100/NQ-HÐND ngày 23/11/2020 | 14.000 | 14.000 |  | 100 | 12.500 | 12.500 |  |
| 4 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014692 | Trường THCS Nguyễn Thái Bình | 6110/NQ-HÐND ngày 23/11/2020 | 14.500 | 14.500 |  | 100 | 12.900 | 12.900 |  |
| 5 | 3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8014693 | Trường Tiểu học Quang Trung | 6112/NQ-HÐND ngày 23/11/2020 | 14.000 | 14.000 |  | 100 | 12.500 | 12.500 |  |
| 6 | 10.1 Giao thông | 8065697 | Nâng cấp mở rộng đường Ngô Quyền và Lê Văn Vận | 18/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 | 181.792 | 181.792 |  | 500 | 16.310 | 16.310 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.000 | 151.000 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.000 | 95.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7955231 | Đường N20 (đoạn N16-QL56) giai đoạn 1: QL56-D3-1 | 3008/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 | 48.468 |  | 2025 | 1.180 | 20.000 | 20.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8118371 | Sửa chữa tuyến đường Cẩm Sơn - Cù Bị | 1214/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 | 21.262 |  | 2025 | 4.600 | 13.000 | 13.000 |  |
| 3 | Quản lý nhà nước | 7955224 | Xây dựng mới trụ sở làm việc UBND xã Xuân Quế | 2933/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 | 28.264 |  | 2023 | 23.770 | 2.000 | 2.000 |  |
| 4 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8087944 | Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Xuân Tây, xã Xuân Tây | 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 | 60.036 |  | 2025 | 6.500 | 60.000 | 60.000 |  |
| II - Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.000 | 56.000 |  |
| 1 | Hạ tầng kỹ thuật | 8108308 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư xã Nhân Nghĩa | 90/QĐ-UBND ngày 04/02/2025 | 67.296 |  | 2026 | 1.300 | 56.000 | 56.000 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.100 | 758.100 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 758.100 | 758.100 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8016762 | Nâng cấp đường Hương lộ 6, xã Thạnh Phú | 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 411.882 | 411.882 | 2025 | 33.924 | 377.000 | 377.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8016757 | Đường Lý Thái tổ, đoạn từ ĐT.762 đến đường Võ Văn Tần | 580/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 | 63.396 | 63.396 | 2024 | 10.777 | 52.000 | 52.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8016763 | Đường kết nối, dẫn vào Cầu Hiếu Liêm | 581/QĐ-UBND ngày 15/03/2023 | 108.180 | 108.180 | 2024 | 46.200 | 48.000 | 48.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8129417 | Đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Vĩnh An (đường D3 theo quy hoạch). | 4113/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 | 77.321 | 77.321 | 2025 | 1.500 | 74.000 | 74.000 |  |
| 5 | 10.12- Quy hoạch | 8144643 | Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Tân Bình | 1406/UBND-KT ngày 21/3/2025 | 1.477 | 1.477 | 2025 | 1.300 | 100 | 100 |  |
| 6 | 3- Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8101249 | Xây dựng mới trường TH Kim Đồng (cơ sở 2) | 2544/QĐ-UBND ngày 06/08/2024 | 44.754 | 44.754 | 2024 | 42.705 | 5.000 | 5.000 |  |
| 7 | 3- Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8118352 | Xây dựng Trường TH-THCS Vĩnh Tân | 3530/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 | 140.745 | 140.745 | 2025 | 27.843 | 110.000 | 110.000 |  |
| 8 | 3- Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8129415 | Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới một số hạng mục trường Tiểu học Cây Gáo B (cơ sở 1) | 4113/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 | 42.091 | 42.091 | 2025 | 9.500 | 32.000 | 32.000 |  |
| 9 | 10.1-Giao thông | 7872166 | Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân | 101/NQ-HĐND ngày 19/6/2023 | 140.100 | 140.100 | 2023 | 79.697 | 60.000 | 60.000 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.800 | 679.800 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 679.800 | 679.800 |  |
| 1 | Giao thông | 7958185 | Đường Suối Rắc (đoạn từ Km0+700 đến Km2+050) | 4/NQ-HĐND ngày 25/05/2022 | 21.898 | 21.898 | Năm 2023 | 15.641 | 8.000 | 8.000 |  |
| 2 | Giao thông | 7958182 | Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh | 4/NQ-HĐND ngày 25/05/2022 | 202.056 | 202.056 | Năm 2024 | 96.560 | 100.000 | 100.000 |  |
| 3 | Giao thông | 7958186 | Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Huệ) | 4/NQ-HĐND ngày 25/05/2022 | 14.999 | 14.999 | Năm 2025 | 9.228 | 5.000 | 5.000 |  |
| 4 | Giao thông | 7958184 | Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn | 4/NQ-HĐND ngày 25/05/2022 | 104.504 | 104.504 | Năm 2024 | 23.832 | 80.000 | 80.000 |  |
| 5 | Giáo dục | 7777892 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 19/NQ-HĐND ngày 11/04/2018; 150/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 | 63.322 | 63.322 | Năm 2022 | 29.415 | 33.000 | 33.000 |  |
| 6 | Giáo dục | 8033938 | Nâng cấp Trường Mầm non Túc Trưng | 1411/NQ-HĐND ngày 20/06/2023 | 42.898 | 42.898 | Năm 2025 | 15.758 | 25.000 | 25.000 |  |
| 7 | Giáo dục | 7889395 | Trường Mầm non Hoa Hồng thị trấn Định Quán | 150/NQ-HĐND ngày 24/12/2020; 03/NQ-HĐND ngày 25/05/2022; 05/NQ-HĐND ngày 27/03/2023 | 94.643 | 94.643 | Năm 2024 | 46.657 | 47.000 | 47.000 |  |
| 8 | Giáo dục | 7986128 | Trường Tiểu học Lê Lợi | 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 | 65.228 | 65.228 | Năm 2024 | 16.397 | 48.000 | 48.000 |  |
| 9 | Giáo dục | 7958183 | Trường Mầm non Sao Mai | 4/NQ-HĐND ngày 25/05/2022 | 47.425 | 47.425 | Năm 2025 | 17.187 | 29.000 | 29.000 |  |
| 10 | Giáo dục | 7986124 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm chính) | 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 | 48.993 | 48.993 | Năm 2025 | 28.500 | 20.000 | 20.000 |  |
| 11 | Giáo dục | 7986127 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Liên Sơn (điểm chính) | 19/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 | 52.872 | 52.872 | Năm 2024 | 2.221 | 50.000 | 50.000 |  |
| 12 | Các hoạt động kinh tế | 8091238 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy huyện Định Quán | 1872/NQ-HĐND ngày 10/06/2024 | 13.488 | 13.488 | Năm 2024 | 10.383 | 7.000 | 7.000 |  |
| 13 | Các hoạt động kinh tế | 8012256 | Khu tái định cư khu 8 ấp 5 xã Gia Canh | 27/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 | 47.383 | 47.383 | Năm 2024 | 13.278 | 11.000 | 11.000 |  |
| 14 | Các hoạt động kinh tế | 8012257 | Mở rộng khu tái định cư Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán | 27/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 1678/NQ-HĐND ngày 28/07/2023 | 178.930 | 178.930 | Năm 2025 | 55.285 | 155.000 | 155.000 |  |
| 15 | ANTT | 8030164 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an huyện Định Quán | 1011/NQ-HĐND ngày 13/04/2023 | 14.942 | 14.942 | Năm 2024 | 12.440 | 1.000 | 1.000 |  |
| 16 | Cấp nước | 8026828 | Đường ống cấp nước sinh hoạt ấp 1, 2 xã Thanh Sơn | 1183/NQ-HĐND ngày 16/05/2023 | 24.294 | 24.294 | Năm 2025 | 17.626 | 800 | 800 |  |
| 17 | Cấp nước | 8068396 | Mở rộng đường ống cấp nước tập trung cho xã Gia Canh | 2000/NQ-HĐND ngày 28/06/2024 | 14.977 | 14.977 | Năm 2025 | 12.800 | 1.000 | 1.000 |  |
| 18 | Cấp nước | 8087172 | Mở rộng cấp nước 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (giai đoạn 1) | 1711/NQ-HĐND ngày 10/05/2024 | 36.819 | 36.819 | 2025 | 1.500 | 10.000 | 10.000 |  |
| 19 | Thủy lợi | 7904228 | Kênh nội đồng Trạm bơm ấp 1, xã Thanh Sơn | 2156/NQ-HĐND ngày 10/06/2021 | 11.000 | 11.000 | Năm 2023 | 5.502 | 2.000 | 2.000 |  |
| 20 | Giáo dục | 8040541 | Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi | 15/NQ-HĐND ngày 18/07/2023 1677/NQ-HĐND ngày 28/07/2023 | 47.500 | 47.500 | 2025 | 1.200 | 47.000 | 47.000 |  |
| Ban Quản lý dự án khu vực 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 547.600 | 547.600 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 367.000 | 367.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7895800 | Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân | 2644/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 | 116.419 | 116.419 | 2024 | 59.500 | 56.000 | 56.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7895801 | Đường Be 129 (giai đoạn 2) | 2025/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 | 70.855 | 70.855 | 2024 | 40.289 | 30.000 | 30.000 |  |
| 3 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 7957403 | Khu tái định cư 15 ha huyện Tân Phú | 1198/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 và 2009/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 | 592.762 | 592.762 | 2023 | 455.255 | 137.000 | 137.000 |  |
| 4 | Giáo dục | 7964418 | Nâng cấp Trường Tiểu học Phù Đổng | 2465/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 | 41.153 | 41.153 | 2024 | 11.050 | 28.000 | 28.000 |  |
| 5 | Giáo dục | 7957402 | Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (23-26) | Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/10/2024 | 119.590 | 119.590 | 2024 | 23.622 | 95.000 | 95.000 |  |
| 6 | Giáo dục | 8094163 | Nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 2434/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 | 31.997 | 31.997 | 2025 | 10.000 | 21.000 | 21.000 |  |
| II - Dự án khởi công mới 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.600 | 180.600 |  |
| 1 | Giáo dục | 8096491 | Nâng cấp trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên | 2632/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 29.462 | 29.462 | 2026 |  | 26.000 | 26.000 |  |
| 2 | Giáo dục | 7985764 | Mở rộng Trường Tiểu học Phú Trung | 2633/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 | 26.418 | 26.418 | 2026 |  | 23.000 | 23.000 |  |
| 3 | Giáo dục | 8094166 | Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 2489/QĐ-UBND ngày 15/6/2024 | 22.930 | 22.930 | 2026 |  | 20.000 | 20.000 |  |
| 4 | Giáo dục | 8083032 | Xây dựng Cơ sở 2 Trường Tiểu học Phú Thanh | 1711/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 | 27.278 | 27.278 |  |  | 24.500 | 24.500 |  |
| 5 | Giáo dục | 7970341 | Mở rộng Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng | 1296/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 | 24.394 | 24.394 |  |  | 21.900 | 21.900 |  |
| 6 | Giáo dục | 7950102 | Nâng cấp Trường THCS Phú Lâm | 987/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 | 34.685 | 34.685 |  |  | 31.200 | 31.200 |  |
| 7 | Giáo dục | 7936913 | Nâng cấp Trường Tiểu học Phú Lâm | 1393/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 | 22.036 | 22.036 |  |  | 19.800 | 19.800 |  |
| 8 | Văn hóa | 8094168 | Xây dựng Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Phú Lập | 2605/QĐ-UBND ngày 24/06/2024 | 14.891 | 14.891 |  |  | 13.400 | 13.400 |  |
| 9 |  | 8112074 | Đường dây trung thế trạm biến áp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú | 3930/QĐ-UBND ngày 20/09/2024 | 658 | 658 |  |  | 500 | 500 |  |
| 10 |  | 8112075 | Đường dây trung thế trạm biến áp trụ sở Huyện ủy Tân Phú | 3929/QĐ-UBND ngày 20/09/2024 | 403 | 403 |  |  | 300 | 300 |  |
| UBND xã Tà Lài |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.360 | 4.360 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.360 | 4.360 |  |
| 1 | Giao thông | 8152896 | Đầu tư đường nội đồng vùng sản xuất lúa ấp 2 đi ấp 4 | 4506/QĐ-UBND ngày 25/10/2024 | 6.271 | 6.271 | 2025 | 1.523 | 4.360 | 4.360 |  |
| UBND xã Định Quán |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.400 | 4.400 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.400 | 4.400 |  |
| 1 | Giao thông | 8160407 | Cầu Suối Lớn, ấp Hòa Thuận xã Ngọc Định | 775/NQ-HĐND ngày 24/3/2025 | 3.589 | 3.589 | 2025 | 500 | 2.100 | 2.100 |  |
| 2 | Giao thông | 8160406 | Cầu Suối Nhỏ ấp Hòa Thành xã Ngọc Định | 776/NQ-HĐND ngày 24/3/2025 | 3.572 | 3.572 | 2025 | 500 | 2.300 | 2.300 |  |
|  | UBND xã Trị An |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 |  |
| 1 | Môi trường | 8103933 | Xây dựng trạm trung chuyển rác thải tại xã Trị An | 2544/NQ-HĐND ngày 06/8/2025 | 1.856 | 1.856 | 2025 | 589 | 1200 | 1200 |  |
|  | UBND phường Tân Triều |  |  |  |  |  |  |  | 1.123 | 1.123 |  |
| I - Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.123 | 1.123 |  |
| 1 | 11. HĐ CQQLNN, ĐV SNCL, Tổ chức chính trị | 8118953 | Cải tạo nhà làm việc trụ sở UBND xã Thạnh Phú | 3531/NQ-HĐND ngày 08/11/2024 | 2.271 | 2.271 | 2025 | 1.015 | 1123 | 1123 |  |