| Phụ lục II.4 DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH (Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư |  |  | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 | Nhu cầu vốn 2026-2030 | Dự kiến kế hoạch 2026-2030 | Ghi chú |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh Khác) | Trong đó: NS tỉnh |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 3.414.951 | 3.414.951 |  |
| I | Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài |  |  |  |  |  |  |  | 752.000 | 752.000 |  |
| 1.Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172.900 | 172.900 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7729604 | Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn từ QL14 đến đường Vành đai khu Công nghiệp Đồng Xoài III) | 3536/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 | 79.800 | 79.800 | 2019 | 58.451 | 21.000 | 21.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8110273 | Xây dựng đường Phạm Ngọc Thạch, phường Tiến Thành (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường vành đai) | 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 | 34.000 | 34.000 | 2024 | 10.895 | 14.000 | 14.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7936273 | Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường số 31 đến đường Trường Chinh) | Số 146/CV-HĐND ngày 25/10/2021 | 80.000 | 80.000 | 2023 | 38.182 | 41.800 | 41.800 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7936275 | GPMB + xây dựng phần còn lại đường Lê Lợi và các tuyến đường tiếp giáp Công viên Xoài, P. Tân Phú | 165/CV-HĐND ngày 24/11/2021 | 16.000 | 16.000 | 2022 | 2.020 | 13.900 | 13.900 |  |
| 5 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8110271 | Xây dựng 29 phòng học, phòng học bộ môn, chức năng Trường THCS Tân Phú | 10/NQ_HĐND ngày 29/04/2024 | 30.000 | 30.000 | 2025 | 12.865 | 17.100 | 17.100 |  |
| 6 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8128294 | Xây dựng 07 phòng học, trang thiết bị, hệ thống PCCC và sửa chữa Trường MN Hoa Hồng | 35/NQ-HĐND ngày 14/10/2024 | 15.000 | 15.000 | 2025 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| 7 | 5-Y tế, dân số và gia đình | 8128292 | Cải tạo, sửa chữa và mua sắm thiết bị Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài | 35/NQ-HĐND ngày 14/10/2024 | 15.000 | 15.000 | 2025 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| 8 | 4-Khoa học, công nghệ | 8128290 | Lắp đặt đèn trang trí, led, màn hình một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố | 35/NQ-HĐND ngày 14/10/2024 | 15.000 | 15.000 | 2025 | 9.000 | 6.000 | 6.000 |  |
| 9 | 10.12-Quy hoạch | 8095960 | Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu cảnh quan đô thị kết hợp thoát lũ suối Rạt, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 10/NQ-HĐND ngày 29/04/2024 | 5.130 | 5.130 | 2025 | 2.596 | 25.000 | 25.000 |  |
| 10 | 6.2-Văn hóa | 8128291 | Lắp đặt hệ thống sân khấu ngoài trời Quảng trường thành phố Đồng Xoài | 3210/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 | 15.000 | 15.000 | 2026 | 900 | 14.100 | 14.100 |  |
| 2. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 579.100 | 579.100 |  |
| 1 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 7967636 | GPMB + chỉnh trang vỉa hè, ngã rẽ đường Hai Bà Trưng | CV/03-HĐND ngày 17 /1/2022 | 6.000 | 6.000 | 2026 | 23 | 5.300 | 5.300 |  |
| 2 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8055425 | GPMB + xây dựng mương thoát nước đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hùng Vương đến suối Tầm Vông), phường Tân Bình | 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 | 5.900 | 5.900 | 2026 | 39 | 5.200 | 5.200 |  |
| 3 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8149214 | Cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập trên địa bàn thành phố | 33/NQ-HĐND ngày 25/8/2023 | 12.500 | 12.500 | 2026 | 200 | 11.000 | 11.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8149215 | Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh (từ đường QH số 21 đến đường Võ Văn Tần) | 63/NQ-HĐND ngày 8/9/2023 | 19.900 | 19.900 | 2026 | 200 | 17.700 | 17.700 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 7936276 | Xây dựng đường Vành đai thành phố Đồng Xoài từ khu Công nghiệp Đồng Xoài I đến đường Phú Riềng Đỏ | 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 | 300.000 | 300.000 | 2026 | 1.070 | 269.000 | 269.000 |  |
| 6 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Chưa mở mã | Xây dựng 10P học lầu và 05 phòng học bộ môn Trường TH Tân Phú B | 159/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 | 24.000 | 24.000 |  |  | 21.600 | 21.600 |  |
| 7 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Chưa mở mã | Xây dựng 10P học lầu và 05 phòng học bộ môn Trường TH Tân Đồng | 159/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 | 24.000 | 24.000 |  |  | 21.600 | 21.600 |  |
| 8 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | Chưa mở mã | Xây dựng 09 phòng học lầu Trường TH Tân Bình | 159/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 | 18.000 | 18.000 |  |  | 16.200 | 16.200 |  |
| 9 | 10.1-Giao thông | Chưa mở mã | Xây dựng đường An Dương Vương (đường Quy hoạch 48) phường Tân Phú (đoạn từ Quốc lộ 14 đến đường Lý Thường Kiệt), thành phố Đồng Xoài | 152/HĐND-VP ngày 28/10/2020 | 50.000 | 50.000 |  |  | 45.000 | 45.000 |  |
| 10 | 10.1-Giao thông | Chưa mở mã | GPMB + xây dựng đường Nguyễn Văn Trỗi (QH34) đoạn từ QL14 đến TTHC phường Tân Thiện | 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 | 185.000 | 185.000 |  |  | 166.500 | 166.500 |  |
| II | Ban Quản lý dự án khu vực Phước Long |  |  |  |  |  |  |  | 660.150 | 660.150 |  |
| 1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110.100 | 110.100 |  |
| 1 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8060342 | Đầu tư hạ tầng, san lấp mặt bằng Nghĩa Trang Nhân dân thị xã Phước Long xã Long Giang | 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 | 23.000 | 23.000 | 2023 | 18.500 | 4.500 | 4.500 |  |
| 2 | 10.1 Giao thông | 8077763 | Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến thôn 7 xã Long Giang) | 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 | 52.000 | 52.000 | 2024 | 44.324 | 7.600 | 7.600 |  |
| 3 | 10.1 Giao thông | 8131455 | Nâng cấp, mở rộng mặt đường Mạc Đăng Dung (nối đường ĐT 759 từ thôn Phước Yên đi xã Phước Tân - huyện Phú Riềng | 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 | 19.000 | 19.000 | 2025 | 16.302 | 2.600 | 2.600 |  |
| 4 | 10.1 Giao thông | 8149623 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Sao Sáng | 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 | 20.500 | 20.500 | 2025 | 9.665 | 10.800 | 10.800 |  |
| 5 | 10.1 Giao thông | 8133517 | Đầu tư xây dựng vỉa hè và hệ thống chiếu sáng đường Lê Trọng Tấn, khu phố Phước An, Phường Phước Bình | 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 | 10.500 | 10.500 | 2025 | 4.311 | 6.100 | 6.100 |  |
| 6 | 10.1. Giao thông | 7971600 | Xây dựng đường từ đường ĐT 759 phường Phước Bình đến đường Bàu Nghé xã Phước Tín (song song đường ĐT 759) | 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 | 99.000 | 99.000 | 2023 | 20.420 | 78.500 | 78.500 |  |
| 1. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 550.050 | 550.050 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông |  | Cải tạo một số tuyến đường nội ô phường Long Phước | 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 | 26.800 |  |  |  | 24.000 | 24.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông |  | Xây dựng đường kết nối từ Long Điền đến đường Vành đai 1 (chi phí GPMB) | 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 | 130.000 |  |  |  | 117.000 | 117.000 |  |
| 3 | 10.4. NN, LN, DN, TL và TS |  | Nạo vét, cải tạo lòng hồ Đắk Krat điều tiết chống ngập úng, thị xã Phước Long (chi phí GPMB) | 46/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 | 250.000 |  |  |  | 225.000 | 225.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Tú Xương thuộc khu phố 9, phường Long Phước | 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 | 35.000 |  |  |  | 31.500 | 31.500 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông |  | Xây dựng đường Vành đai 1 từ Long Điền đi Long Thủy (phần khối lượng chưa thực hiện) | 14/NQ-HĐND ngày 28/7/2023 | 45.000 |  |  |  | 40.500 | 40.500 |  |
| 6 | 10.1-Giao thông |  | Đầu tư hoàn thiện vỉa hè, hố trồng cây xanh đường Điện Biên Phủ (đoạn từ ngã ba Phước Quả đến ngã ba Phước Lộc) | 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 | 13.500 |  |  |  | 12.150 | 12.150 |  |
| 7 | 10.1-Giao thông |  | Đầu tư mở rộng hoàn thiện mặt đường theo quy hoạch, xây dựng hệ thống thoát nước đường Thống Nhất (đoạn từ ngã ba Phước Quả đến giáp ranh xã Phước Tân) | 15/NQ-HĐND ngày 30/7/2024 | 75.000 |  |  |  | 67.500 | 67.500 |  |
| 8 | 10.1-Giao thông |  | Nâng cấp, sửa chữa đường vòng quanh núi Bà Rá, thị xã Phước Long | 15/NQ-HĐND ngày 15/9/2022 | 36.000 |  |  |  | 32.400 | 32.400 |  |
| 9 | 6.2-Văn hóa |  | Giải phóng mặt bằng xây dựng hàng rào khu di tích Cây khế - Bà Định và phục dựng khi di tích nhà tù Bà Rá | 15/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 | 10.000 |  |  |  | - | - |  |
| III | Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành |  |  |  |  |  |  |  | 320.800 | 320.800 |  |
| 1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.800 | 77.800 |  |
| 1 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 7957565 | Cải tạo, kè bờ Suối Đôi (đoạn từ cầu Suối Đôi đến đường Cao Bá Quát) | 132/NQ/HĐND ngày 27/12/2021; 144/NQ/HĐND ngày 26/12/2024 | 80.000 | 80.000 | 2022 | 32.289 | 47.700 | 47.700 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8045832 | Nâng cấp, mở rộng đường Phùng Hưng, phường Hưng Long | 40/NQ/HĐND ngày 25/7/2022; 95/NQ/HĐND ngày 26/12/2022; 36/NQ/HĐND ngày 05/6/2023; 144/NQ/HĐND ngày 26/12/2024 | 44.100 | 44.100 | 2024 | 26.510 | 17.500 | 17.500 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8023660 | Nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, thị trấn Chơn Thành | 132/NQ-HĐND ngày 27/12/2021; 40/NQ/HĐND ngày 25/7/2022 | 120.000 | 120.000 | 2023 | 107.400 | 12.600 | 12.600 |  |
| 2. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.000 | 243.000 |  |
| 1 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8130784 | Xây dựng 10 phòng học lầu Trường Tiểu học Minh Hưng A | 86/NQ-HĐND ngày 31/7/2024 | 10.000 | 10.000 | 2026 |  | 9.000 | 9.000 |  |
| 2 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8137963 | Xây dựng Trường Trung học cơ sở Thành Tâm | 22/NQ-HĐND ngày 11/3/2024 | 100.000 | 100.000 | 2026 |  | 90.000 | 90.000 |  |
| 3 | 6.2-Văn hóa | 8042254 | Cải tạo, sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ thị xã | 22/NQ-HĐND ngày 11/3/2024 | 25.000 | 25.000 | 2026 |  | 22.500 | 22.500 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8023659 | Nâng cấp, mở rộng đường Cao Thắng, thị trấn Chơn Thành | 132/NQ-HĐND ngày 27/12/2021; 40/NQ/HĐND ngày 25/7/2022 | 85.000 | 85.000 | 2026 |  | 76.500 | 76.500 |  |
| 5 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8079240 | Xây dựng hệ thống điện, cấp thoát nước khu dân cư đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi | 36/NQ/HĐND ngày 05/6/2023; 144/NQ/HĐND ngày 26/12/2024 | 45.500 | 45.500 | 2026 |  | 40.950 | 40.950 |  |
| 6 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8036025 | Xây dựng đường nội bộ trong khu nghĩa trang nhân dân thị xã Chơn Thành | 36/NQ/HĐND ngày 05/6/2023; 144/NQ/HĐND ngày 26/12/2024 | 4.500 | 4.500 | 2026 |  | 4.050 | 4.050 |  |
| 7 | 10.1-Giao thông | 7939711 | Xây dựng vòng xoay ngã tư Chơn Thành | 16/NQ-HĐND ngày 09/04/2021 | 57.000 | 57.000 |  |  | - | - |  |
| 8 | 10.1-Giao thông | Chưa có mã | Xây dựng đường N3 nối dài (từ đường Lạc Long Quân đến đường 2 tháng 4) | 95/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 | 80.000 | 80.000 |  |  | - | - |  |
| IV | Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú |  |  |  |  |  |  |  | 277.900 | 277.900 |  |
| 1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259.100 | 259.100 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7850938 | Tuyến số 1: (Theo quy hoạch là tuyến kết nối số 02): Đầu tuyến giao với ĐT.741 (khoảng Km51+450, ấp 2, xã Tân Lập), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục khu tái định cư khoảng Km35), dài 10,48 km; quy mô đầu tư: Chiều dài tuyến 5,6/10,48 km, lộ giới 32 m (NSH: 100%) | 08/NQ- HĐND ngày 29/7/2020; 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 69.303 | 69.303 | 2020 | 23.418 | 45.800 | 45.800 |  |
| 2 | Giao thông | 7850939 | Tuyến số 2: (Theo quy hoạch là tuyến kết nối số 03): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km53+435), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km32+600); Quy mô: Chiều dài tuyến 4,2/9,8 km, lộ giới 65 m | 08/NQ- HĐND ngày 29/7/2020; 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 46.132 | 46.132 | 2020 | 35.339 | 10.700 | 10.700 |  |
| 3 | Giao thông | 7850941 | Tuyến số 4: (Theo quy hoạch là tuyến kết nối số 05): Đầu tuyến giao với đường ĐT.741 (khoảng Km60+750), cuối tuyến giao với đường Đồng Phú - Bình Dương (giáp đường trục KCN tại khoảng Km27+600). Quy mô: Chiều dài tuyến 8,2/10,5 km, lộ giới 42 m | 08/NQ- HĐND ngày 29/7/2020; 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 61.464 | 61.464 | 2020 | 29.421 | 32.000 | 32.000 |  |
| 4 | Giao thông | 7881509 | San lấp mặt bằng QH KDC ấp 4, xã Đồng Tâm | 39/NQ- HĐND ngày 23/12/2020; 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 2.100 | 2.100 | 2021 | 865 | 1.100 | 1.100 |  |
| 5 | Giao thông | 7985417 | Xây dựng đường Âu Cơ đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến ĐT 741 và đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Bắc Nam 3, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú (NSH: 100%) | 39/NQ- HĐND ngày 23/12/2020; 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 26.638 | 26.638 | 2021 | 5.403 | 21.000 | 21.000 |  |
| 6 | Giao thông | 7881510 | Nâng cấp mở rộng đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú | 39/NQ- HĐND ngày 23/12/2020; 28/NQ-HĐND ngày 16/12/2022; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 48.717 | 48.717 | 2021 | 21.938 | 26.500 | 26.500 |  |
| 7 | Giao thông | 7964833 | Xây dựng đường quy hoạch D1 - Khu TTHC xã Tân Lập (đường bên hông Chợ) | 59/NQ-HDND ngày l6/12/2021; 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 | 5.500 | 5.500 | 2022 | 1.254 | 4.000 | 4.000 |  |
| 8 | Giao thông | 8023898 | Xây dựng đường xuyên tâm Tân Hưng - Tân Lập | 30/NQ-HDND ngày l6/12/2022 | 180.000 | 180.000 | 2022 | 74.811 | 105.000 | 105.000 |  |
| 9 | Giao thông | 8035331 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Tân Hòa đi xã Tân Lợi | 11/NQ-HDND ngày 26/04/2024 | 90.000 | 90.000 | 2023 | 77.000 | 13.000 | 13.000 |  |
| 2. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.800 | 18.800 |  |
| 1 | Giao thông |  | Xây dựng đường quy hoạch số 7, huyện Đồng Phú (đoạn từ ĐT 753 đến đường Đồng Phú - Bình Dương, xã Tân Lợi) | 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 14.900 | 14.900 | 2026 | 0 | 13.400 | 13.400 |  |
| 2 | Công trình công cộng tại các đô thị và nông thôn; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị |  | Xây dựng mới, nâng cấp, chỉnh trang hàng rào huyện ủy, UBND huyện, Hội trường huyện Đồng Phú | 37/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 6.000 | 6.000 | 2026 | 0 | 5.400 | 5.400 |  |
| V | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng |  |  |  |  |  |  |  | 57.651 | 57.651 |  |
| 1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.651 | 57.651 |  |
| 1 | 10.1-Hành chính | 8115582 | Xây dựng trụ sở làm việc Huyện ủy QH điểm mới. (bao gồm sân vườn, khuôn viên) | 41/NQ-HĐND ngày 23/12/2020; 39/NQ-HĐND ngày 25/12/2024; 1822/QĐ-UBND ngày 29/06/2025 | 38.000 | 38.000 | 2025 | 13.860 | 23.500 | 23.500 |  |
| 2 | Giao thông | 8158806 | San lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đường kết nối KDC đường Lê Quý Đôn, TT Đức Phong | 720/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 | 11.000 | 11.000 | 2025 | 6.624 | 3.751 | 3.751 |  |
| 3 | Giao thông | 7999368 | Xây dựng đường quanh hồ 7 mẫu, thị trấn Đức Phong | 08/NQ-HĐND ngày 28/7/2022 | 14.990 | 14.990 | 2022 | 10.897 | 1.200 | 1.200 |  |
| 4 | Giao thông | 8088947 | Nâng cấp, mở rộng từ ngã ba Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Đức Phong | 34/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 21/NQ-HĐND ngày 22/07/2024 35/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 | 16.000 | 16.000 | 2024 | 5.487 | 9.500 | 9.500 |  |
| 5 | Giao thông | 8129924 | XD hạ tầng kỹ thuật đường Lê Quý Đôn đi Nguyễn Thị Minh Khai 8129924 | 35/NQ-HĐND ngày 29/10/2024 | 14.500 | 14.500 | 2024 | 10.300 | 2.700 | 2.700 |  |
| 6 | Y tế, dân số và gia đình | 8133520 | Nâng cấp, SC các khoa phòng và hạng mục khác Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (giai đoạn 2) | 112/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 | 18.000 | 18.000 | 2025 | 500 | 17.000 | 17.000 |  |
| VI | Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long |  |  |  |  |  |  |  | 420.000 | 420.000 |  |
| 1.Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420.000 | 420.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8068601 | Xây dựng đường giao thông bao quanh vùng đệm Nhà máy xi măng Bình Phước. (01 nguồn: Nguồn đất) | 2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 | 27.327 | 27.327 | 2024 | 12.050 | 15.000 | 15.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8091801 | Thảm bê tông nhựa, mương nước đường Đoàn Thị Điểm (từ Hùng Vương đến Nguyễn Thái Học) (01 nguồn: Nguồn đất) | 943/QĐ-UBND ngày 25/03/2024 | 20.900 | 20.900 | 2024 | 18.300 | 2.000 | 2.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7910235 | XD đường liên xã Hưng Chiến đi Thanh Lương | 15/NQ-HĐND ngày 27/02/2024 | 360.000 | 360.000 | 2025 | 14.779 | 345.000 | 345.000 |  |
| 4 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT | 8128973 | Xây dựng mương hậu trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long | 132/NQ-HĐND ngày 22/10/2020; 169/NQ-HĐND ngày 21/11/2024 | 57.000 | 57.000 | 2025 | 14.390 | 38.000 | 38.000 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 8129431 | Nâng cấp mở rộng, láng nhựa đường tổ 5, 6, 7, 8, 10 ấp Thanh Hải, xã Thanh Lương | 133/NQ-HĐND ngày 20/10/2020 | 17.100 | 17.100 | 2025 | 8.000 | 2.000 | 2.000 |  |
| 6 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8067886 | Xây dựng Trường TH-THCS Thanh Lương (giai đoạn 2), thị xã Bình Long | 1420/QD-UBND ngày 30/6/2023 | 44.000 | 44.000 | 2024 | 27.800 | 18.000 | 18.000 |  |
| VII | Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng |  |  |  |  |  |  |  | 148.500 | 148.500 |  |
| 1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.500 | 148.500 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 7947281 | Xây dựng đường liên xã Phú Trung đi Phước Tân, huyện Phú Riềng. | 355/QĐ-UBND ngày 8/3/2022 | 30.000 |  | 2022 | 25.107 | 3.000 | 3.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 7973883 | Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường gom (đoạn 2) TTHC huyện Phú Riềng | 2122/QĐ-UBND ngày 9/8/2022; | 40.000 |  | 2023 | 15.307 | 24.000 | 24.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8019333 | Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) | 51/NQ-HĐND ngày 22/3/2023; | 39.000 |  | 2023 | 32.864 | 6.000 | 6.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 7793170 | Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường Tân Phú 1 (từ ĐT 741 - TBTH) TTHC huyện Phú Riềng | 2814/QĐ-UBND ngày 19/9/2019; | 14.900 |  | 2020 | 6.662 | 7.000 | 7.000 |  |
| 5 | 10.6-Công nghiệp | 8019328 | Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) | 52/NQ-HĐND ngày 22/3/2023; | 10.812 |  | 2023 | 8.363 | 1.500 | 1.500 |  |
| 6 | 10.6-Công nghiệp | 8019322 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) | 53/NQ-HĐND ngày 22/3/2023; | 7.000 |  | 2023 | 4.670 | 1.500 | 1.500 |  |
| 7 | 10.13-hạ tầng kỹ thuật khu đô thị | 8019339 | Xây dựng hệ thống vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) | 56/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 | 20.500 |  | 2023 | 17.284 | 2.000 | 2.000 |  |
| 8 | 10.6-Công nghiệp | 8019336 | Xây dựng hệ thống điện trung hạ áp và TBA khu dân cư Phú Riềng (13,9 ha) - giai đoạn 2 | 55/NQ-HĐND ngày 22/3/2023; | 6.000 |  | 2023 | 3.520 | 2.000 | 2.000 |  |
| 9 | 10.1-Giao thông | 8019337 | Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng đường dọc Sông Bé (giai đoạn 2) | 50/NQ-HĐND ngày 22/3/2023; | 40.000 |  | 2023 | 35.000 | 3.000 | 3.000 |  |
| 10 | 10.1-Giao thông | 8081303 | Ủi phóng tuyến và các hạng mục phụ trợ công trình xây dựng đường dọc Sông Bé (giai đoạn 4) | 221/NQ-HĐND ngày 25/12/2023 | 40.000 |  | 2024 | 21.000 | 17.000 | 17.000 |  |
| 11 | 10.1-Giao thông | 8099305 | Nâng cấp, mở rộng đường kết nối xã Đa Kia (Suối Cát giáp ranh với huyện Bù Gia Mập) với xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng | 65/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 | 25.000 |  | 2024 | 21.016 | 3.000 | 3.000 |  |
| 12 | 10.1-Giao thông | 8132594 | Nâng cấp đường giao thông thôn 7, xã Long Tân từ Km0+600 đường Long Tân - Tân Hưng Hớn Quản kết nối với ĐT 758 | 171/NQ-HĐND ngày 23/12/2024 | 23.500 |  | 2025 | 20.879 | 2.000 | 2.000 |  |
| 13 | 10.1-Giao thông | 8132598 | Nâng cấp đường thôn Phu Mang 1 và kết nối với đường dọc Sông Bé - xã Long Hà | 168/NQ-HĐND ngày 23/12/2024; | 28.500 |  | 2025 | 26.605 | 1.000 | 1.000 |  |
| 14 | 10.1-Giao thông | 8098517 | Nâng cấp láng nhựa đường dọc Sông Bé đoạn từ Long Tân đi Long Hà | 73/NQ-HĐND ngày 22/7/2024; 597/QĐ-UBND ngày 17/3/2025 | 18.000 |  | 2025 | 13.000 | 4.000 | 4.000 |  |
| 15 | 10.1-Giao thông | 8132595 | Nâng cấp đường kết nối ĐT 757 với đường từ xã Đakia huyện Bù Gia Mập về xã Long Hưng, Long Bình huyện Phú Riềng | 167/NQ-HĐND ngày 23/12/2024; | 14.500 |  | 2025 | 12.000 | 1.500 | 1.500 |  |
| 16 | 10.1-Giao thông | 8098515 | Nâng cấp, mở rộng đường từ trung tâm xã Long Bình đi xã Đakia, Bù Gia Mập (đoạn ĐT.757b - tuyến Long Hưng - Long Bình) | 71/NQ-HĐND ngày 23/12/2024; | 23.000 |  | 2025 | 14.177 | 7.000 | 7.000 |  |
| 17 | 3-Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8155679 | Xây dựng cải tạo, sửa chữa Trường THPT Phú Riềng (cũ) - giai đoạn 1 | 1137/QĐ-UBND ngày 17/4/2025 | 15.500 |  | 2025 | 7.897 | 6.500 | 6.500 |  |
| 18 | 10.1-Giao thông | 8149231 | Nâng cấp đường ĐH.312 thuộc xã Phú Riềng (đoạn từ ĐT.741 đi về hướng xã Long Tân ) | 1046/QĐ-UBND ngày 11/4/2025; | 19.500 |  | 2025 | 11.897 | 3.500 | 3.500 |  |
| 19 | 10.1-Giao thông | 8149226 | Nâng cấp đường dọc suối Dên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng | 1047/QĐ-UBND ngày 11/4/2025; | 19.900 |  | 2025 | 12.400 | 5.000 | 5.000 |  |
| 20 | 10.13-CTCC tại các ĐT và NT; HTKT KĐT |  | Xây dựng công viên quảng trường trường tâm huyện Phú Riềng | 69/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 | 58.000 |  | 2025 | 17.000 | 38.000 | 38.000 |  |
| 21 | 10.1-Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng đường N3a (từ ĐT.741 - TBTH), xã Bù Nho (chi phí bồi thường GPMB) | 225/NQ-HĐND ngày 25/12/2023 | 17.800 |  | 2026 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |  |
| VIII | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đốp |  |  |  |  |  |  |  | 140.400 | 140.400 |  |
| 1 | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 140.400 | 140.400 |  |
| 1 | Giao thông |  | Xây dựng đường GTNT từ đường ĐT 759B (chợ biên giới cũ) đi đường tuần tra biên giới (khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 22.000 | 22.000 |  |  | 19.800 | 19.800 |  |
| 2 | Giao thông |  | Xây dựng đường từ ĐT 759 (đoạn nắn cua Tân Tiến) đến khu dân cư đi chốt dân quân liền kề xã Tân Thành ra đường tuần tra biên giới | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 50.000 | 50.000 |  |  | 45.000 | 45.000 |  |
| 3 | Giao thông |  | Xây dựng đường từ ĐT 759B (trung tâm xã Tân Tiến) đi xã Thanh Hòa | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 | 28.000 | 28.000 |  |  | 25.200 | 25.200 |  |
| 4 | Giao thông |  | Xây dựng đường từ đường ĐT 759B (chợ Tân Thành) đi xã Lộc Quang - huyện Lộc Ninh | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 30.000 | 30.000 |  |  | 27.000 | 27.000 |  |
| 5 | Giao thông |  | Nâng cấp xây cầu thay thế cầu sắt ấp Tân Hiệp xã Tân Thành | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 5.000 | 5.000 |  |  | 4.500 | 4.500 |  |
| 6 | Giao thông |  | Nâng cấp cầu suối Mười Đạo ấp Tân Đông xã Tân Thành | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 7.000 | 7.000 |  |  | 6.300 | 6.300 |  |
| 7 | Giao thông |  | Đường GTNT ấp Tân Định xã Tân Thành | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 7.000 | 7.000 |  |  | 6.300 | 6.300 |  |
| 8 | Giao thông |  | Xây dựng đường ấp Tân Thuận xã Tân Tiến đi Đội 2 Trung đoàn 717 | 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 | 7.000 | 7.000 |  |  | 6.300 | 6.300 |  |
| IX | Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản |  |  |  |  |  |  |  | 114.900 | 114.900 |  |
| 1 | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 114.900 | 114.900 |  |
| 1 | 1.1 Chiếu sáng | 8069966 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trung hạ thế khu U,V,X,Y của TTHC huyện | 23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 | 8.400 | 8.400 | 2024 | 423 | 7.000 | 7.000 |  |
| 2 | 2.1-Giao thông | 8095971 | Nâng cấp, xây dựng đường và cầu Bù Dinh - Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản | 10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024 | 85.000 | 85.000 | 2024 | 65.000 | 20.000 | 20.000 |  |
| 3 | 2.2-Giao thông | 8095972 | Xây dựng đường từ Trung tâm xã An Phú kết nối với đường phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi cụm công nghiệp Đại Tân) | 10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024 | 60.000 | 60.000 | 2024 | 25.000 | 35.000 | 35.000 |  |
| 4 | 2.3-Giao thông | 8001707 | Xây dựng đường trục chính Bắc Nam (đoạn từ Đông Tây 7 đến Đông Tây 10) | 1296/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 | 44.000 | 44.000 | 2022 | 34.089 | 9.900 | 9.900 |  |
| 5 | 3.1 Giáo dục |  | XD các hạng mục phụ trợ Trường MN Minh Đức | 528/QĐ-UBND ngày 27/03/2025 | 6.500 | 6.500 | 2025 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |  |
| 6 | 3.2 Giáo dục | 8159364 | XD 06 phòng học + sửa chữa khối hiệu bộ và các khối phòng học cũ Trường MN Tân Hưng | 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 | 11.300 | 11.300 | 2025 | 3.000 | - | - |  |
| 7 | 3.3 Giáo dục | 8159365 | XD 16 phòng học bộ môn Trường TH Tân Hưng A | 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 | 23.000 | 23.000 | 2025 | 7.000 | 16.000 | 16.000 |  |
| 8 | 3.4 Giáo dục | 8159118 | XD 14 phòng học, bộ môn Trường TH Đồng Nơ | 33/NQ-HĐND ngày 13/12/2024 | 19.000 | 19.000 | 2025 | 7.000 | 12.000 | 12.000 |  |
| 9 | 3.5 Giáo dục | 8066462 | XD 08 phòng học trường MN Thanh An | 23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 | 13.000 | 13.000 | 2023 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |  |
| 10 | 3.6 Giáo dục | 8096152 | Xây dựng 08 phòng học + 08 phòng chức năng, bộ môn Trường Tiểu học Tân Khai B, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản | 10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024 | 23.400 | 23.400 | 2024 | 16.000 | 7.000 | 7.000 |  |
| X | Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh |  |  |  |  |  |  |  | 266.400 | 266.400 |  |
| 1 | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 96.300 | 96.300 |  |
| 1 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8128246 | Xây dựng 02 phòng khối HCQT, 06 phòng khối học tập, 02 phòng khối phụ trợ học tập, 03 phòng khối phụ trợ, nhà tập thể dục thể thao có mái che, nhà xe giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thuận | 13/NQ-HĐND ngày 29/7/2024 | 19.100 | 19.100 | 2024 | 11.792 | 7.000 | 7.000 |  |
| 2 | Giao thông | 8161829 | Nâng cấp đường Nguyễn Huệ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh | 7144/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 | 13.000 | 13.000 | 2025 | 4.000 | 7.500 | 7.500 |  |
| 3 | Giao thông | 8081705 | Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận | 32/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 | 45.000 | 45.000 | 2024 | 31.000 | 14.000 | 14.000 |  |
| 4 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8036028 | Xây dựng 10 phòng học chức năng và nhà tập đa năng Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh B | 05/NQ-UBND ngày 03/4/2023 | 14.900 | 14.900 | 2023 | 4.860 | 9.000 | 9.000 |  |
| 5 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8099309 | Xây dựng hàng rào, sân bê tông và một số công trình phụ trợ khác Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh B | 05/NQ-UBND ngày 02/5/2024 | 6.000 | 6.000 | 2024 | 3.308 | 2.200 | 2.200 |  |
| 6 | Giao thông | 8036028 | Xây dựng cầu và đường tổ 11, ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú | 329/QĐ-UBND ngày 04/02/2025 | 15.000 | 15.000 | 2025 | 13.000 | 900 | 900 |  |
| 7 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8124003 | Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông, giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thịnh | 13/NQ-HĐND ngày 29/7/2024 | 39.000 | 39.000 | 2025 | 15.712 | 23.000 | 23.000 |  |
| 8 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  | Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Cúc (Lộc Tấn) | 18/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 | 30.000 | 30.000 | 2023 | 9.200 | 19.000 | 19.000 |  |
| 9 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8128569 | Xây dựng 08 phòng khối học tập, 04 phòng khối hỗ trợ học sinh, 06 phòng khối phụ trợ, 04 phòng khối HCQT và các công trình phụ trợ Trường TH&THCS Lộc Thạnh | 13/NQ-HĐND ngày 29/7/2024 | 23.500 | 23.500 | 2025 | 14.081 | 7.700 | 7.700 |  |
| 10 | Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp | 8133788 | Xây dựng 04 phòng học, 02 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; phòng thư viện; nhà kho; nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Măng Non xã Lộc Điền | 38/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 | 13.300 | 13.300 | 2025 | 6.500 | 6.000 | 6.000 |  |
| 2. Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.100 | 170.100 |  |
| 1 | Giao thông |  | Đường từ UBND xã Lộc Thuận kết nối QL 13 | 43/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 | 60.000 | 60.000 |  |  | 54.000 | 54.000 |  |
| 2 | Giao thông |  | Đường Bù Núi đi đường tuần tra Biên Giới | 43/NQ-HĐND ngày 25/12/2021 | 115.000 | 115.000 |  |  | 103.500 | 103.500 |  |
| 3 | Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng đường từ ấp Ba Ven đi khu 41 hộ ấp Cần Lê | 43/NQ-HĐND ngày 25/12/2022 | 14.000 | 14.000 |  |  | 12.600 | 12.600 |  |
| XI | Ban Quản lý dự án khu vực Bù Gia Mập |  |  |  |  |  |  |  | 47.250 | 47.250 |  |
| 1 | Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  | 47.250 | 47.250 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8078174 | Xây dựng đường ĐH16 từ ĐT760 đi phường Long Phước, thị xã Phước Long | 24/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 | 36.000 | 36.000 | 2023 | 12.946 | 10.000 | 10.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8000499 | Xây dựng đường vành đai ngoài TTHC huyện (đoạn từ ĐT.741 đến ĐT.760) | 14/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | 25.000 | 25.000 | 2023 | 25.800 | 17.250 | 17.250 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 8078177 | Xây dựng và hoàn thiện các tuyến đường TTHC huyện | 1951/QĐ-UBND ngày 23/05/2024 | 20.000 | 20.000 | 2024 | 14.800 | 1.000 | 1.000 |  |
| 4 | 10.1-Giao thông | 8078299 | Xây dựng kết cấu hạ tầng Trung tâm xã Bù Gia Mập | 14/NQ-HĐND ngày 13/10/2022 | 40.000 | 40.000 | 2025 | 6.291 | 12.000 | 12.000 |  |
| 5 | 10.1-Giao thông | 8078178 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐH06 (đoạn từ ĐT.760 đến đường 19/5) | 52/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 23.500 | 23.500 | 2024 | 13.000 | 7.000 | 7.000 |  |
| XII | Phường Chơn Thành |  |  |  |  |  |  |  | 209.000 | 209.000 |  |
| 1. Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.000 | 209.000 |  |
| 1 | 10.1-Giao thông | 8056059 | Nâng cấp, mở rộng đường tổ 7-tổ 9, ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành | 53/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 | 49.000 | 49.000 | 2024 | 22.900 | 26.000 | 26.000 |  |
| 2 | 10.1-Giao thông | 8049800 | Nâng cấp, mở rộng đường liên khu phố 4 - khu phố 8, phường Hưng Long | 189/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 | 60.000 | 60.000 | 2024 | 36.000 | 24.000 | 24.000 |  |
| 3 | 10.1-Giao thông | 7975805 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước | 144/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 | 160.000 | 160.000 | 2025 | 440 | 159.000 | 159.000 |  |