| Phụ lục III.1 DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) (Kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã dự án | Tên dự án | Nhóm dự án | Ngành, lĩnh vực, CTMTQG | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC | Thời gian HT | Quyết định đầu tư/ QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự toán CBĐT |  |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn NSTW |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Số quyết định, ngày ban hành | Tổng mức đầu tư |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (Tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSNN | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư | Trọng điểm liên kết vùng |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.278.613 |  |  |  | 35.278.613 |
| 1 | 212000038130 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | Dự án quan trọng quốc gia | Giao thông |  | 2024 | 2026 | 233/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 | 6.012.349 | 4.594.299 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2 | 212000026890 | Dự án đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, giai doạn 1 | Nhóm A | Giao thông |  | 2025 | 2030 | 3027/QĐ- 18/10/2024 (XL); 1686/QĐ- 05/6/2024 (GPMB) | 3.871.110 | 2.000.000 | 528.613 |  |  |  | 528.613 |
| 3 | 262000001091 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành | Nhóm A | Giao thông | Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 | 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; Đang hoàn thiện thủ tục xin hỗ trợ có mục tiêu | 4.311.410 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 |
| 4 | 262000001092 | Dự án xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh | Nhóm A | Giao thông | Huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 | 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; | 8.043.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 |
| 5 | 262000001094 | Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành | Nhóm A | Giao thông | Huyện Thống Nhất và Long Thành, tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 | 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; 3341/QĐ-UBND 08/11/2024; 3446/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 | 6.256.300 | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| 6 | 262000001095 | Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường ĐT.770B) | Nhóm B | Giao thông | Huyện Long Thành - Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 | 68/NQ-HĐND ngày 20/12/2024; | 1.498.442 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 7 | 262000005226 | Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu cạn đến đường vành đai 4 và Dự án thành phần 3 - Nâng cấp, mở rộng ĐT.753 đoạn còn lại từ Km13+000 đến Km29+700 thuộc Dự án tuyến đường kết nối từ Đồng Xoài đến đường Vành đai 4 qua đường tỉnh 753 -tuyến nối cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 | Nhóm A | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 |  | 12.337.672 | 8.750.000 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 8.750.000 |
| 8 | '262000005988 | Dự án cải tạo, nâng cao khả năng tiêu thoát nước Sông Buông chống ngập úng cho khu vực phường Phước Tân | Nhóm A | Cấp nước, thoát nước | Tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 |  | 4.375.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |  |  |  | 3.800.000 |
| 9 | 262000005989 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa, thành phố Biên Hòa | Nhóm A | Giao thông | Tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 |  | 5.979.339 | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |  | 5.000.000 |
| 10 | 262000005990 | Dự án Khu Trung tâm Chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai | Nhóm A | 11. HĐ CQQLNN, ĐV SNCL, Tổ chức chính trị | Tỉnh Đồng Nai | 2026 | 2030 |  | 9.000.000 | 8.600.000 | 8.600.000 |  |  |  | 8.600.000 |