| ###### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 01 KẾ HOẠCH VỐN VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH XDCB NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công trình (hạng mục công trình) | Chủ đầu tư | Quy mô đầu tư | Tổng mức đầu tư | Xã huy động | Đã thanh toán | Nhu cầu vốn cần bổ sung | Kế hoạch vốn năm 2014 | Phân theo nguồn vốn |  |  |  |  | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngân sách tập trung |  |  | Nguồn thu tiền giao đất | Nguồn SNKT có tính chất XDCB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cân đối ổn định hàng năm | Ngành giáo dục | Hạ tầng nông thôn mới |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  |  | 529.819 | 2.500 | 334.075 | 193.244 | 112.100 | 17.750 | 44.950 | 17.400 | 28.000 | 4.000 |  |
| I | THANH TOÁN NỢ CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  | 406.033 |  | 319.719 | 86.314 | 34.200 | 8.000 | 16.200 | 10.000 |  |  |  |
| II | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  |  | 64.321 | 2.500 | 14.356 | 47.465 | 48.100 | 3.300 | 22.000 |  | 22.800 |  |  |
|  | Nông thôn mới |  |  | 9.957 |  | 2.500 | 7.457 | 3.500 |  | 3.500 |  |  |  |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Tân Thành - xã Thanh Bình | P. GDĐT | 06 phòng học + nhà bếp, diện tích xây dựng 1.292m2 | 9.957 |  | 2.500 | 7.457 | 3.500 |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  | Giáo dục |  |  | 27.192 |  | 4.500 | 22.692 | 18.500 |  | 18.500 |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 15 phòng học, 01 trệt 02 lầu, diện tích sàn 2.121m2; nhà bảo vệ + nhà xe + cổng tường rào | 19.441 |  | 1.800 | 17.641 | 15.800 |  | 15.800 |  |  |  |  |
| 3 | Trường Mẫu giáo Tân Lập - xã Sông Trầu | Ban QLDA | 06 phòng học, 01 trệt 01 lầu, diện tích sàn 966m2 | 7.751 |  | 2.700 | 5.051 | 2.700 |  | 2.700 |  |  |  |  |
|  | Các công trình còn lại |  |  | 27.172 | 2.500 | 7.356 | 17.316 | 26.100 | 3.300 |  |  | 22.800 |  |  |
| 4 | Đường Ngô Quyền, thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | BTNN, dài 1.368m, rộng 12m | 16.499 |  | 5.038 | 11.461 | 5.800 | 1.000 |  |  | 4.800 |  |  |
| 5 | Đường giáp ranh liên xã Giang Điền - Quảng Tiến | Giang Điền | BTNN dài 530m, rộng 4,0m | 3.734 | 500 |  | 3.234 | 800 | 800 |  |  |  |  | Dân đóng góp tiền |
| 6 | Đường vào Trường Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | BTNN dài 657,08m, rộng 3,5 -4,0m | 2.665 | 1.000 | 1.111 | 554 | 200 | 200 |  |  |  |  | Dân đóng góp tiền |
| 7 | Đường khu 1 - khu 3 và đường số 3 khu 2 - khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa | Đông Hòa | BTNN dài 1376,5m, rộng 4,0m | 4.274 | 1.000 | 1.207 | 2.067 | 800 | 800 |  |  |  |  | Dân đóng góp tiền |
| 8 | Cầu Bến Tẹc (huyện hỗ trợ 1,5 tỷ đồng) | H. Thống Nhất |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Hoàn trả nguồn thu hạ tầng KCN Giang Điền để thanh toán vốn đầu tư Khu TĐC Bình Minh |  |  |  |  |  |  | 18.000 |  |  |  | 18.000 |  |  |
| III | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  |  | 12.931 |  |  | 12.931 | 4.600 |  |  | 4.600 |  |  |  |
|  | Nông thôn mới |  |  | 12.931 |  |  | 12.931 | 4.600 |  |  | 4.600 |  |  |  |
| 1 | Nâng cấp nhựa hóa đường Hưng Bình đi xã Lộ 25 giai đoạn 01 | Hưng Thịnh | BTNN, dài 3.760m, rộng 4,5m | 12.931 |  |  | 12.931 | 4.600 |  |  | 4.600 |  |  | Dân hiến đất và tài sản trên đất |
|  | CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHI HOÀN TẤT HỒ SƠ |  |  | 46.534 |  |  | 46.534 | 15.750 | 3.200 | 6.750 | 2.800 | 3.000 |  |  |
|  | Nông thôn mới |  |  | 16.628 |  |  | 16.628 | 6.150 |  | 3.350 | 2.800 |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Hưng Thịnh | BQLDA | Sửa chữa, nâng cấp | 2.500 |  |  | 2.500 | 875 |  | 875 |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền, xã Hưng Thịnh | BQLDA | Sửa chữa, nâng cấp | 2.500 |  |  | 2.500 | 875 |  | 875 |  |  |  |  |
| 4 | Đường CPSĐ nội đồng ấp Hưng Bình (phía Nam QL 1A) | Hưng Thịnh | CPSĐ dài 2.939m, rộng 5m | 5.000 |  |  | 5.000 | 1.750 |  |  | 1.750 |  |  | Dân hiến đất và tài sản trên đất |
| 5 | Đường CPSĐ nội đồng ấp Hưng Bình (phía Bắc QL1A) | Hưng Thịnh | CPSĐ, dài 2.194m, rộng 6m | 3.000 |  |  | 3.000 | 1.050 |  |  | 1.050 |  |  | Dân hiến đất và tài sản trên đất |
| 6 | Trường MG Hoa Anh Đào, xã Trung Hòa (phân hiệu 02) | P. GDĐT | 03 phòng học + 01 nhà bếp, diện tích xây dựng 417,6m2 | 3.628 |  |  | 3.628 | 1.600 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  | Giáo dục |  |  | 9.472 |  |  | 9.472 | 3.400 |  | 3.400 |  |  |  |  |
| 7 | Trường MG Hoa Phượng, xã Tây Hòa | Ban QLDA | 06 phòng học + nhà ăn, diện tích xây dựng 965m2 | 9.472 |  |  | 9.472 | 3.400 |  | 3.400 |  |  |  |  |
|  | Các công trình còn lại |  |  | 20.434 |  |  | 20.434 | 6.200 | 3.200 |  |  | 3.000 |  |  |
| 8 | Đường vào Trường Tiểu học Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | BTNN, dài 976m, rộng 4 - 5m | 5.654 |  |  | 5.654 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Sửa chữa đường Đông Hải - Lộ Đức, xã Hố Nai 3 | Hố Nai 3 | BTNN dài 1.100m | 3.000 |  |  | 3.000 | 1.200 | 1.200 |  |  |  |  | Dân đóng góp tiền làm mương |
| 10 | Xây dựng hạ tầng Cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh | P. Kinh tế | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật rộng 2,061 ha | 11.780 |  |  | 11.780 | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  | NS huyện ứng trước, thu hồi dần khi các cơ sở SX tham gia vào cụm |
| IV | NHÓM CÔNG TRÌNH |  |  |  |  |  |  | 9.450 | 3.250 |  |  | 2.200 | 4.000 |  |
| 1 | Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  | 4.000 |  |
|  | Sự nghiệp giao thông |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  | 3.000 |  |
|  | Sự nghiệp thị chính |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |
| 2 | Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã |  |  |  |  |  |  | 4.450 | 3.250 |  |  | 1.200 |  |  |
| 3 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |