| ###### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 03 DỰ KIẾN CÔNG NỢ CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CHUYỂN SANG NĂM 2014 (Kèm theo Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013 của HĐND huyện)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: 1.000 đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công trình (hạng mục công trình) | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư/ Quyết toán được duyệt | Đã thanh toán đến 31/12/2012 | Công nợ đến 31/12/2012 (nhu cầu vốn cần bổ sung) | Thanh toán năm 2013 (đến 15/12/2013) | Ước thực hiện KH vốn năm 2013 đến 31/12/2013 | Vốn nhân dân đóng góp | Nhu cầu vốn cần bổ sung 2014 | Ghi chú |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8 | 9=5-7-8 |  |
|  | TỔNG CỘNG CÔNG NỢ DỰ KIẾN CHUYỂN SANG NĂM 2014 |  | 403.907.838 | 203.400.019 | 200.507.819 | 79.823.191 | 109.393.576 | 6.600.000 | 84.514.243 |  |
| A | CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC |  | 213.774.292 | 169.636.857 | 44.137.435 | 24.049.615 | 31.785.000 | 0 | 12.352.435 | Công nợ tính đến ngày 15/12/2013 là 20.087.820 ngàn đồng, ước giải ngân đến ngày 31/12/2013 thêm 7.735.385 ngàn đồng cho các dự án đã có hồ sơ quyết toán thì công nợ còn lại là 12.352.435 ngàn đồng |
| A1 | CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH NĂM 2010 TRỞ VỀ TRƯỚC |  | 98.872.989 | 90.336.783 | 8.536.206 | 1.564.795 |  |  | 6.971.411 |  |
| I | CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN |  | 47.946.503 | 45.943.430 | 2.003.073 | 910.777 |  |  | 1.092.296 |  |
| 1 | Trạm Y tế xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 1.923.740 | 1.787.092 | 136.648 | 136.648 |  |  | 0 |  |
| 2 | Khu tái định cư Bắc Sơn | Ban QLDA | 682.064 | 649.000 | 33.064 | 0 |  |  | 33.064 |  |
| 3 | Lưới điện hạ thế sau các TBA xã Quang Trung | Ban QLDA | 212.066 | 202.773 | 9.293 | 0 |  |  | 9.293 |  |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng khuôn viên UBND huyện | Ban QLDA | 251.898 | 246.484 | 5.414 | 0 |  |  | 5.414 |  |
| 5 | Lưới điện hạ thế nhánh rẽ kinh tế sau TBA kinh tế 01 và kinh tế 02, xã Gia Tân 3 | Ban QLDA | 159.621 | 104.000 | 55.621 | 0 |  |  | 55.621 |  |
| 6 | Hệ thống chiếu sáng đường vào xã Bàu Hàm | Ban QLDA | 378.288 | 334.147 | 44.141 | 0 |  |  | 44.141 |  |
| 7 | Hồ bơi huyện Trảng Bom | Ban QLDA | 4.955.215 | 4.943.647 | 11.568 | 0 |  |  | 11.568 |  |
| 8 | Đại tu nâng cấp đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn 01) | Ban QLDA | 3.347.050 | 3.153.677 | 193.373 | 0 |  |  | 193.373 |  |
| 9 | Nâng cấp đường ấp 2 đi ấp 1, xã Sông Trầu | Ban QLDA | 1.691.243 | 1.461.238 | 230.005 | 230.005 |  |  | 0 |  |
| 10 | Khu dân cư Sông Mây (3,57 ha) | Ban QLDA | 815.601 | 715.000 | 100.601 | 0 |  |  | 100.601 |  |
| 11 | Tụ điểm văn hóa xã Sông Trầu | Ban QLDA | 856.671 | 846.154 | 10.517 | 0 |  |  | 10.517 |  |
| 12 | Đường vào khu tập thể giáo viên ấp Thuận Trường | Ban QLDA | 98.039 | 88.587 | 9.452 | 0 |  |  | 9.452 |  |
| 13 | Đại tu nâng cấp nhựa đường ấp Thuận Hòa đi Tây Hòa | Ban QLDA | 178.532 | 156.594 | 21.938 | 0 |  |  | 21.938 |  |
| 14 | Nhà truyền thống | Ban QLDA | 1.086.004 | 1.070.000 | 16.004 | 0 |  |  | 16.004 |  |
| 15 | Tụ điểm đê đất xã Sông Trầu | Ban QLDA | 199.918 | 198.554 | 1.364 | 0 |  |  | 1.364 |  |
| 16 | Đường khu 2 và khu 3, ấp 3, xã Sông Trầu | Ban QLDA | 1.960.331 | 1.811.883 | 148.448 | 0 |  |  | 148.448 |  |
| 17 | Nhà làm việc Khối vận Trảng Bom | Ban QLDA | 2.931.962 | 2.850.520 | 81.442 | 81.442 |  |  | 0 |  |
| 18 | Khu dân cư Đông Bắc, thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 1.512.797 | 1.467.984 | 44.813 | 0 |  |  | 44.813 |  |
| 19 | Đường song hành nhánh Nam đoạn trước sân banh | Ban QLDA | 4.859.456 | 4.747.967 | 111.489 | 0 |  |  | 111.489 |  |
| 20 | Đường song hành nhánh trái QL 1A (đoạn trước CA huyện) | Ban QLDA | 1.087.459 | 1.057.168 | 30.291 | 0 |  |  | 30.291 |  |
| 21 | Đường Phan Đăng Lưu - TT. Trảng Bom | Ban QLDA | 1.406.688 | 1.405.281 | 1.407 | 0 |  |  | 1.407 |  |
| 22 | Công trình phụ UBND huyện Trảng Bom | Ban QLDA | 970.227 | 970.027 | 200 | 0 |  |  | 200 |  |
| 23 | Trạm Truyền thanh không dây xã Quảng Tiến | Ban QLDA | 143.311 | 130.634 | 12.677 | 0 |  |  | 12.677 |  |
| 24 | Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Bình Minh | Ban QLDA | 925.917 | 957.784 | -31.867 | 0 |  |  | -31.867 |  |
| 25 | Nhà tiếp dân + nhà WC UBND huyện Thống Nhất cũ | Ban QLDA | 300.001 | 311.813 | -11.812 | 0 |  |  | -11.812 |  |
| 26 | Mở rộng nâng cấp đường số 2 và số 4, ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61 | Ban QLDA | 440.722 | 442.174 | -1.452 | 0 |  |  | -1.452 |  |
| 27 | Đường 3B, thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 3.893.000 | 3.586.746 | 306.254 | 0 |  |  | 306.254 |  |
| 28 | Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 3 pha - 320 KVA khu dân cư 2 ha TT. Trảng Bom | Ban QLDA | 314.021 | 316.126 | -2.105 | 0 |  |  | -2.105 |  |
| 29 | Đường Bình Minh Quảng Tiến đoạn 01 | Ban QLDA | 434.276 | 435.742 | -1.466 | 0 |  |  | -1.466 |  |
| 30 | Nhà làm việc trụ sở Đài Truyền thanh | Ban QLDA | 589.144 | 613.974 | -24.830 | 0 |  |  | -24.830 |  |
| 31 | Trụ sở tạm UBND xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất mới | Ban QLDA | 152.195 | 154.296 | -2.101 | 0 |  |  | -2.101 |  |
| 32 | Phù điêu cổng đền thờ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ | Ban QLDA | 2.340.147 | 2.282.945 | 57.202 | 57.202 |  |  | 0 |  |
| 33 | Đường giáp ranh Khu Công nghiệp Bàu Xéo | Tây Hòa | 3.624.720 | 3.382.000 | 242.720 | 242.720 |  |  | 0 |  |
| 34 | Khu dân cư 3,031 ha xã Tây Hòa | Ban QLDA | 2.934.314 | 2.809.108 | 125.206 | 125.206 |  |  | 0 |  |
| 35 | Sửa chữa Nhà truyền thống huyện | Ban QLDA | 95.872 | 75.525 | 20.347 | 20.347 |  |  | 0 |  |
| 36 | Đường dây hạ thế, HTCS và TBA TTVH xã Sông Trầu | Ban QLDA | 193.993 | 176.786 | 17.207 | 17.207 |  |  | 0 |  |
| II | CÁC CÔNG TRÌNH CHƯA QUYẾT TOÁN |  | 50.926.486 | 44.393.353 | 6.533.133 | 654.018 |  |  | 5.879.115 |  |
| 1 | Xây dựng mới 05 phòng khách Huyện ủy | VP - HU | 1.557.271 | 1.411.290 | 145.981 | 0 |  |  | 145.981 |  |
| 2 | Cải tạo phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy | VP - HU | 896.655 | 816.505 | 80.150 | 0 |  |  | 80.150 |  |
| 3 | Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện | Ban QLDA | 4.647.956 | 4.099.999 | 547.957 | 547.957 |  |  | 0 |  |
| 4 | Trường TH Sông Thao | Ban QLDA | 5.477.098 | 4.606.150 | 870.948 | 0 |  |  | 870.948 |  |
| 5 | Đường ấp 7 đi Vĩnh Tân, Sông Trầu | Sông Trầu | 990.842 | 847.806 | 143.036 | 0 |  |  | 143.036 |  |
| 6 | Trường TH Diên Hồng (phân hiệu Phú Sơn) | Ban QLDA | 5.753.065 | 4.840.825 | 912.240 | 0 |  |  | 912.240 |  |
| 7 | Trung tâm Văn hóa xã Tây Hòa | Ban QLDA | 2.010.000 | 1.800.000 | 210.000 | 0 |  |  | 210.000 |  |
| 8 | Đền thờ liệt sỹ huyện | Ban QLDA | 2.629.760 | 2.590.493 | 39.267 | 0 |  |  | 39.267 |  |
| 9 | Thiết bị sàn nhà thi đấu | Ban QLDA | 2.193.051 | 2.002.757 | 190.294 | 0 |  |  | 190.294 |  |
| 10 | Đường Thanh Bình - Dốc Mơ | Ban QLDA | 3.882.058 | 3.070.684 | 811.374 | 0 |  |  | 811.374 |  |
| 11 | Trạm Y tế xã Thanh Bình | Ban QLDA | 868.497 | 841.742 | 26.755 | 26.755 |  |  | 0 |  |
| 12 | Đường cây số 9 đi Dăm Bay | Ban QLDA | 1.124.861 | 785.957 | 338.904 | 0 |  |  | 338.904 |  |
| 13 | Cổng tường rào Trung tâm TDTT huyện năm 2002 -2005 | Ban QLDA | 532.477 | 517.304 | 15.173 | 0 |  |  | 15.173 |  |
| 14 | Trường Tiểu học Nam Cao | Ban QLDA | 555.901 | 480.000 | 75.901 | 0 |  |  | 75.901 |  |
| 15 | Di dời đường dây trung - hạ thế và TBA đường Trần Phú | Ban QLDA | 128.039 | 116.479 | 11.560 | 0 |  |  | 11.560 |  |
| 16 | Tụ điểm văn hóa xã Lộ 25 | Ban QLDA | 1.087.681 | 1.053.603 | 34.078 | 0 |  |  | 34.078 |  |
| 17 | Nhà thi đấu đa năng | Ban QLDA | 6.274.521 | 5.886.691 | 387.830 | 0 |  |  | 387.830 |  |
| 18 | Mái che bể bơi TT. TDTT huyện | Ban QLDA | 1.085.506 | 1.006.200 | 79.306 | 79.306 |  |  | 0 |  |
| 19 | Cống và mương thoát nước dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh | Ban QLDA | 394.983 | 361.735 | 33.248 | 0 |  |  | 33.248 |  |
| 20 | Nhà phục vụ Đền thờ liệt sỹ huyện | Ban QLDA | 276.110 | 247.759 | 28.351 | 0 |  |  | 28.351 |  |
| 21 | Cải tạo, mở rộng sửa chữa Trạm Y tế xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 1.388.231 | 1.000.000 | 388.231 | 0 |  |  | 388.231 |  |
| 22 | Đường dây hạ thế 3P Trường MG Cây Gáo | P. GDĐT | 43.664 | 0 | 43.664 | 0 |  |  | 43.664 |  |
| 23 | Ốp tường 02 phòng học Trường MG Thanh Bình | P. GDĐT | 73.724 | 0 | 73.724 | 0 |  |  | 73.724 |  |
| 24 | Tường rào, nhà bảo vệ Trung tâm VHTT và TT (khu liên hợp) | TTVH - TTTT | 759.657 | 650.000 | 109.657 | 0 |  |  | 109.657 |  |
| 25 | Sửa chữa trụ sở xã Hưng Thịnh | Hưng Thịnh | 450.317 | 360.000 | 90.317 | 0 |  |  | 90.317 |  |
| 26 | Trường Tiểu học Đức Trí | Ban QLDA | 1.267.194 | 1.144.733 | 122.461 | 0 |  |  | 122.461 |  |
| 27 | Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện | Ban QLDA | 201.878 | 131.787 | 70.091 | 0 |  |  | 70.091 |  |
| 28 | Trụ sở UBND xã Gia Tân 2 | Ban QLDA | 676.151 | 590.000 | 86.151 | 0 |  |  | 86.151 |  |
| 29 | Đường liên ấp Tân Bình - Trà Cổ, Bình Minh | Bình Minh | 2.165.438 | 2.130.621 | 34.817 | 0 |  |  | 34.817 |  |
| 30 | Sửa chữa, gia cố hạ lưu đập tràn xả lũ đập Suối Đầm | Ban QLDA | 354.535 | 117.540 | 236.995 | 0 |  |  | 236.995 |  |
| 31 | Sân bê tông nhà vệ sinh UBND xã Bình Minh | Bình Minh | 170.460 | 168.153 | 2.307 | 0 |  |  | 2.307 |  |
| 32 | Đường ấp Lộ Đức, Hố Nai 3 | Hố Nai 3 | 873.213 | 627.000 | 246.213 | 0 |  |  | 246.213 |  |
| 33 | Đường dây và trạm biến áp Trường Tiểu học Lê Văn Tám | P. GDĐT | 135.692 | 89.540 | 46.152 | 0 |  |  | 46.152 |  |
| A2 | CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH NĂM 2011 |  | 11.040.058 | 7.816.340 | 3.223.718 | 1.481.513 |  |  | 1.742.205 |  |
|  | CÔNG TRÌNH CHƯA QUYẾT TOÁN |  | 11.040.058 | 7.816.340 | 3.223.718 | 1.481.513 |  |  | 1.742.205 |  |
| 1 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 4.520.878 | 3.636.966 | 883.912 | 500.000 |  |  | 383.912 |  |
| 2 | Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh | Đài TT | 1.630.184 | 1.350.374 | 279.810 | 0 |  |  | 279.810 |  |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh | P. Kinh tế | 412.000 | 400.000 | 12.000 | 0 |  |  | 12.000 |  |
| 4 | Sửa chữa đập Suối Dâu | P. Kinh tế | 607.783 | 489.000 | 118.783 | 0 |  |  | 118.783 |  |
| 5 | Trường MG. An Viễn (01 phòng học + VP cơ sở chính ấp 3) | An Viễn | 621.513 | 440.000 | 181.513 | 181.513 |  |  | 0 |  |
| 6 | Trường MN Tuổi Thơ (các hạng mục phát sinh bổ sung) | P. GDĐT | 406.000 | 300.000 | 106.000 | 0 |  |  | 106.000 |  |
| 7 | Đường số 8, ấp Quảng Biên | Quảng Tiến | 906.700 | 200.000 | 706.700 | 400.000 |  |  | 306.700 |  |
| 8 | Đường số 7, ấp Quảng Biên | Quảng Tiến | 835.000 | 200.000 | 635.000 | 400.000 |  |  | 235.000 |  |
| 9 | Sửa chữa đoạn tường chắn bị sạt đập dâng Bàu Hàm, xã Sông Thao | P. Kinh tế | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 0 |  |  | 100.000 |  |
| 10 | Thay mới 04 cánh phai, lắp đặt hệ thống nâng hạ phai đập Gia Tôn - Sông Trầu | P. Kinh tế | 350.000 | 200.000 | 150.000 | 0 |  |  | 150.000 |  |
| 11 | Đường tổ 5, ấp Cây Điều | Bàu Hàm | 350.000 | 300.000 | 50.000 | 0 |  |  | 50.000 |  |
| A3 | CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH NĂM 2012 |  | 103.861.245 | 71.483.734 | 32.377.511 | 21.003.307 |  |  | 11.374.204 |  |
| I | CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN |  | 40.385.212 | 28.628.000 | 11.757.212 | 11.757.212 |  | 0 | 0 |  |
| 1 | Đường tổ 7 - 10, ấp Lợi Hà | Thanh Bình | 2.140.880 | 1.800.000 | 340.880 | 340.880 |  |  | 0 |  |
| 2 | Đường Tân Thành - Bàu Hàm | Thanh Bình | 3.405.328 | 3.000.000 | 405.328 | 405.328 |  |  | 0 |  |
| 3 | Trường THCS Phan Chu Trinh | Ban QLDA | 25.316.729 | 18.828.000 | 6.488.729 | 6.488.729 |  |  | 0 |  |
| 4 | Đường BTNN tổ 7 - 10, ấp Lợi Hà (đoạn 2, từ Km0+840 -> Km1+840) | Thanh Bình | 2.865.549 | 0 | 2.865.549 | 2.865.549 |  |  | 0 |  |
| 5 | Đường liên xã Tây Hòa - Sông Thao (xã khó khăn) | Sông Thao | 6.656.726 | 5.000.000 | 1.656.726 | 1.656.726 |  |  | 0 |  |
| II | CÔNG TRÌNH CHƯA QUYẾT TOÁN |  | 63.476.033 | 42.855.734 | 20.620.299 | 9.246.095 |  | 0 | 11.374.204 |  |
| 1 | Trường THCS Tây Hòa | Ban QLDA | 27.139.238 | 20.895.734 | 6.243.504 | 1.800.000 |  |  | 4.443.504 |  |
| 2 | Trường MG Hoa Lan, xã Sông Trầu | P. GDĐT | 4.727.000 | 3.800.000 | 927.000 | 0 |  |  | 927.000 |  |
| 3 | Trường Tiểu học Đức Trí, xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 9.589.000 | 7.750.000 | 1.839.000 | 0 |  |  | 1.839.000 |  |
| 4 | Đường vào Khu tái định cư xã Bắc Sơn (gần KCN Hố Nai) | P. QLĐT | 858.700 | 250.000 | 608.700 | 400.000 |  |  | 208.700 |  |
| 5 | Đường ấp 2 đi ấp 1, xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu | 5.350.000 | 4.000.000 | 1.350.000 | 500.000 |  |  | 850.000 |  |
| 6 | Xây dựng nhà làm việc của BCH Quân sự xã Sông Thao | Sông Thao | 637.000 | 450.000 | 187.000 | 0 |  |  | 187.000 |  |
| 7 | Nâng cấp, sửa chữa Đài Chiến thắng - TT. Trảng Bom | Ban QLDA | 1.196.095 | 1.100.000 | 96.095 | 96.095 |  |  | 0 |  |
| 8 | Xây dựng hạ tầng nghĩa địa xã Đồi 61 | TTDVHTCI | 6.799.000 | 3.000.000 | 3.799.000 | 2.800.000 |  |  | 999.000 |  |
| 9 | Chống thấm các phòng học và đường vào Trường THCS Trịnh Hoài Đức | An Viễn | 702.000 | 500.000 | 202.000 | 0 |  |  | 202.000 |  |
| 10 | Đường số 2, số 3 ấp Quảng Hòa, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.418.000 | 300.000 | 1.118.000 | 900.000 |  |  | 218.000 |  |
| 11 | Đường khu 2, ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa | Đông Hòa | 1.239.000 | 350.000 | 889.000 | 550.000 |  |  | 339.000 |  |
| 12 | Đường số 1 khu 2 - khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa | Đông Hòa | 1.688.000 | 0 | 1.688.000 | 1.300.000 |  |  | 388.000 |  |
| 13 | Đường khu 1, ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa | Tây Hòa | 1.191.000 | 0 | 1.191.000 | 900.000 |  |  | 291.000 |  |
| 14 | Đường dây hạ thế 0,4 KV sau các TBA ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm | P. QLĐT | 610.000 | 210.000 | 400.000 | 0 |  |  | 400.000 |  |
| 15 | Sửa chữa hội trường UBND xã Sông thao | Sông Thao | 332.000 | 250.000 | 82.000 | 0 |  |  | 82.000 |  |
| B | CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2013 DỰ KIẾN HOÀN THÀNH |  | 190.133.546 | 33.763.162 | 156.370.384 | 55.773.576 | 77.608.576 | 6.600.000 | 72.161.808 |  |
| I | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  | 102.000.529 | 33.763.162 | 68.237.367 | 40.483.576 | 49.007.576 | 2.200.000 | 17.029.791 |  |
| 1 | Đường BTNN Tân Thành - Bàu Hàm (giai đoạn 02) | Thanh Bình | 10.881.000 | 1.500.000 | 9.381.000 | 6.450.000 | 7.700.000 |  | 1.681.000 |  |
| 2 | Đường liên xã Trung Hòa - Tây Hòa - Đồi 61 (gđ 01) | Trung Hòa | 10.202.000 | 5.000.000 | 5.202.000 | 3.500.000 | 4.100.000 |  | 1.102.000 |  |
| 3 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 3.761.000 | 0 | 3.761.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |  | 261.000 |  |
| 4 | TTVH xã Trung Hòa | Trung Hòa | 3.992.731 | 0 | 3.992.731 | 3.200.000 | 3.700.000 |  | 292.731 |  |
| 5 | Đền tưởng niệm - Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa | Ban QLDA | 3.699.090 | 1.965.424 | 1.733.666 | 1.733.576 | 1.733.576 |  | 90 |  |
| 6 | Trường TH Trưng Vương | Ban QLDA | 26.029.000 | 13.541.000 | 12.488.000 | 8.500.000 | 9.500.000 |  | 2.988.000 |  |
| 7 | Trường Tiểu học Bắc Sơn, xã Bắc Sơn | Ban QLDA | 12.111.000 | 4.900.000 | 7.211.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |  | 1.711.000 |  |
| 8 | Cầu Cống Bi - Tây Hòa (đường vào Nhà máy xử lý chất thải) | Tây Hòa | 4.022.000 | 2.380.240 | 1.641.760 | 600.000 | 1.584.000 |  | 57.760 |  |
| 9 | Đường số 9, ấp An Chu, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | 4.009.841 |  | 4.009.841 | 600.000 | 600.000 | 1.600.000 | 1.809.841 |  |
| 10 | Đường số 1, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.598.000 |  | 1.598.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 398.000 |  |
| 11 | Đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom | P. QLĐT | 1.781.261 |  | 1.781.261 | 1.100.000 | 1.590.000 |  | 191.261 |  |
| 12 | Mương thoát nước và vỉa hè đường 29/4, TT. Trảng Bom | TTDVHTCI | 2.948.606 |  | 2.948.606 | 2.600.000 | 2.700.000 |  | 248.606 |  |
| 13 | Đường ấp 1 đi Tây Hòa, xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu | 5.949.000 | 2.100.000 | 3.849.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |  | 1.149.000 |  |
| 14 | Đường Lý Nam Đế nối dài | Ban QLDA | 11.016.000 | 2.376.498 | 8.639.502 | 2.000.000 | 3.500.000 |  | 5.139.502 |  |
| II | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  | 79.490.112 | 0 | 79.490.112 | 13.880.000 | 24.601.000 | 4.400.000 | 50.489.112 |  |
| 1 | Trường THCS Hòa Bình , xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 7.287.000 |  | 7.287.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |  | 4.687.000 |  |
| 2 | Trường Tiểu học An Bình, xã Trung Hòa | Ban QLDA | 7.095.000 |  | 7.095.000 | 1.400.000 | 2.500.000 |  | 4.595.000 |  |
| 3 | Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Sông Trầu | Ban QLDA | 6.468.000 |  | 6.468.000 | 2.000.000 | 2.300.000 |  | 4.168.000 |  |
| 4 | Nhà công vụ giáo viên khu vực Bàu Hàm | Ban QLDA | 4.134.000 |  | 4.134.000 | 800.000 | 1.500.000 |  | 2.634.000 |  |
| 5 | Mầm non Ánh Dương xã Đồi 61 (xây mới 04 phòng học cơ sở 02 và sửa chữa sân, tường rào cơ sở 01) | P. GDĐT | 3.573.940 |  | 3.573.940 | 500.000 | 1.250.000 |  | 2.323.940 |  |
| 6 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Tân Lập, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 2.416.576 |  | 2.416.576 |  | 875.000 |  | 1.541.576 |  |
| 7 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Quang Vinh, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 2.408.330 |  | 2.408.330 |  | 875.000 |  | 1.533.330 |  |
| 8 | Đường BTNN khu dân cư ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh | Hưng Thịnh | 8.261.000 |  | 8.261.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | 4.761.000 |  |
| 9 | Đường vào Nghĩa trang huyện Trảng Bom tại xã Đồi 61 | TTDVHTCI | 1.534.000 |  | 1.534.000 | 180.000 | 600.000 |  | 934.000 |  |
| 10 | Đường tổ 21, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 13.371.000 |  | 13.371.000 |  | 4.901.000 |  | 8.470.000 |  |
| 11 | Đường số 2, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.708.593 |  | 1.708.593 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 908.593 |  |
| 12 | Đường số 3, ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1.852.000 |  | 1.852.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 | 1.052.000 |  |
| 13 | Đường vào rừng Linh Quy, ấp An Hòa, xã Tây Hòa | Tây Hòa | 1.151.000 |  | 1.151.000 |  | 100.000 | 500.000 | 551.000 |  |
| 14 | Đường số 5, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 3.116.000 |  | 3.116.000 | 200.000 | 200.000 | 900.000 | 2.016.000 |  |
| 15 | Đường khu C2, ấp Thuận An đi Tây Hòa | Sông Thao | 6.012.000 |  | 6.012.000 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 5.162.000 |  |
| 16 | Đường giáp ranh ấp Bùi Chu - Phú Sơn, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | 2.285.000 |  | 2.285.000 | 150.000 | 150.000 | 900.000 | 1.235.000 |  |
| 17 | Nâng cấp đường nội bộ KP2, TT. Trảng Bom (đường Đình Thần) | TT. Trảng Bom | 1.974.000 |  | 1.974.000 | 700.000 | 700.000 |  | 1.274.000 |  |
| 18 | Cải tạo, nâng cấp đường nội bộ KDC 4 ha và 2 ha tại TT. Trảng Bom | P. QLĐT | 1.662.770 |  | 1.662.770 |  | 700.000 |  | 962.770 |  |
| 19 | Văn phòng làm việc Đội Cảnh sát trật tự Công an huyện | CA huyện | 3.179.903 |  | 3.179.903 | 1.500.000 | 1.500.000 |  | 1.679.903 |  |
| III | CÔNG TRÌNH NHỎ, VP ẤP |  | 8.642.905 | - | 8.642.905 | 1.410.000 | 4.000.000 | - | 4.642.905 |  |
| 1 | Sửa chữa hội trường, nhà Công an, Xã đội Trung Hòa | Trung Hòa | 498.000 |  |  | 420.000 |  |  |  |  |
| 2 | Sửa chữa tường rào, trồng cỏ khuôn viên UBND huyện | VP. UBNDH | 496.000 |  |  | 440.000 |  |  |  |  |
| 3 | Sửa chữa, cải tạo hội trường Phòng Tài chính - Kế hoạch | P. TCKH | 498.000 |  |  | 350.000 |  |  |  |  |
| 4 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Thanh Bình | Thanh Bình | 366.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Cây Gáo | Cây Gáo | 307.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mương thoát nước phía Nam QL 1A (đoạn từ Km1851+010 đến 1851+209, xã Quảng Tiến) | Quảng Tiến | 386.000 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 7 | Sửa chữa phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả huyện | VP. UBNDH | 450.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng nhà vòm Viện Kiểm sát nhân dân huyện | VKS | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sửa chữa Trường THCS Lê Đình Chinh - Hố Nai 3 | P. GDĐT | 498.092 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Thống Nhất A | Trường TNA | 440.813 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nhà Công an, Xã đội xã Bình Minh | Bình Minh | 419.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mở rộng, cải tạo kho lưu trữ chuyên dụng cấp huyện | P. NV | 485.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cải tạo nhà Công an, Xã đội Cây Gáo | Cây Gáo | 450.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sửa chữa cơ sở vật chất UBND xã Thanh Bình | Thanh Bình | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa trụ sở UBND xã An Viễn | An Viễn | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sửa chữa VP Đội CSGT, CSTT cơ động huyện | CA huyện | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sửa chữa hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện | BCH QS huyện | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Văn phòng ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Văn phòng ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Văn phòng ấp Tân Thành, xã Thanh Bình | Thanh Bình | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2013 DỰ KIẾN CHƯA HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2014 |  | 76.100.963 | 3.053.813 | 73.047.150 | 1.784.157 | 19.600.000 | 2.500.000 | 50.947.150 |  |
| 1 | Đường Ngô Quyền, thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 16.499.000 | 3.053.813 | 13.445.187 | 984.157 | 4.000.000 |  | 9.445.187 | Đã thực hiện |
| 2 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 19.441.000 |  | 19.441.000 | 0 | 6.800.000 |  | 12.641.000 | Đã thực hiện |
| 3 | Trường Mẫu giáo Tân Lập, xã Sông Trầu | Ban QLDA | 7.751.000 |  | 7.751.000 | 800.000 | 2.700.000 |  | 5.051.000 | Đã thực hiện |
| 4 | Trường Mẫu giáo Tân Thành - xã Thanh Bình | P. GD-ĐT | 9.957.000 |  | 9.957.000 |  | 3.500.000 |  | 6.457.000 | Đã thực hiện |
| 5 | Đường giáp ranh liên xã Giang Điền, Quảng Tiến | Giang Điền | 3.733.963 |  | 3.733.963 |  |  | 500.000 | 3.233.963 | Chưa khởi công |
| 6 | Đường khu 1 - khu 3 và đường số 3, khu 2 - khu 4, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa | Đông Hòa | 4.274.000 |  | 4.274.000 |  | 350.000 | 1.000.000 | 2.924.000 | Đã thực hiện |
| 7 | Đường vào Trường Huỳnh Văn Nghệ, xã Bắc Sơn | Bắc Sơn | 2.665.000 |  | 2.665.000 |  | 250.000 | 1.000.000 | 1.415.000 | Đã thực hiện |
| 8 | Xây dựng hạ tầng Cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh | P. Kinh tế | 11.780.000 |  | 11.780.000 |  | 2.000.000 |  | 9.780.000 | Chưa khởi công |
| Ghi chú: - Nếu ước thực hiện đạt 100% kế hoạch vốn năm 2013 thì dự kiến công nợ các công trình hoàn thành chuyển sang 2014 là 84,514 tỷ đồng. - Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất bị hụt so với kế hoạch là 20 tỷ đồng (dự kiến thu tiền sử dụng đất được điều tiết chỉ được khoảng 8 tỷ đồng trên tổng thu 20 tỷ đồng). - Nguồn vốn bù đắp phần tiền sử dụng đất thu hụt là: 12 tỷ đồng; trong đó, thu tiền hạ tầng khoảng 9,9 tỷ đồng, Tập đoàn Phong Thái hỗ trợ 2,1 tỷ đồng (100.000 USD). - Ngân sách tỉnh tạm ứng cho các công trình XHH là 6,2 tỷ đồng. Do đó, ước công nợ các công trình hoàn thành chuyển sang năm 2014 là: 86,314 tỷ đồng (84,514 tỷ đồng + 20 tỷ đồng - 12 tỷ đồng - 6,2 tỷ đồng). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |