| ###### HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM Số: 49/2013/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc #### Trảng Bom, ngày 19 tháng 12 năm 2013 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB

từ nguồn ngân sách huyện năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Sau khi xem xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 16/12/2013 của UBND huyện về kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 139/BC-BKTXH ngày 17/12/2013 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 16/12/2013 của UBND huyện về kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2014 như sau:

I. NGUỒN VỐN:

Tổng vốn đầu tư: 112 tỷ 100 triệu đồng, được cân đối từ các nguồn vốn như sau:

1. Vốn cân đối từ ngân sách tập trung tỉnh phân cấp năm 2014: 80 tỷ 100 triệu đồng; cơ cấu tối thiểu của ngành giáo dục: 33 tỷ đồng, trong đó bố trí vốn để thanh toán các công trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 02 theo cơ cấu tỉnh giao: 31 tỷ 500 triệu đồng.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất (điều tiết 40%): 28 tỷ đồng (dự toán tỉnh giao là 45 tỷ đồng, được điều tiết 18 tỷ đồng; huyện phấn đấu thu thêm 25 tỷ đồng để được điều tiết thêm 10 tỷ đồng).

3. Vốn sự nghiệp kinh tế cân đối cho đầu tư: 4 tỷ đồng; trong đó, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông: 3 tỷ đồng; duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng: 1 tỷ đồng.

II. DANH MỤC VÀ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2014:

1. Danh mục công trình:

Danh mục đầu tư XDCB năm 2014 của huyện: 17 công trình (07 công trình chuyển tiếp, 10 công trình khởi công mới) và 04 nhóm công trình (không kể danh mục cầu Bến Tẹc, hoàn trả nguồn thu hạ tầng KCN Giang Điền để thanh toán vốn đầu tư Khu TĐC Bình Minh). Cụ thể:

a) Công trình chuyển tiếp: 07 công trình.

+ 03 công trình giáo dục, trong đó có 01 công trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 02 và 02 công trình phổ cập mầm non cho trẻ 05 tuổi (có 01 công trình thuộc xã điểm nông thôn mới).

+ 04 công trình giao thông, trong đó có 03 công trình thực hiện XHH theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh.

b) Công trình khởi công mới: 10 công trình.

+ 01 công trình giao thông xã điểm nông thôn mới thực hiện XHH theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh, đã có đủ hồ sơ theo quy định.

+ 09 công trình do hồ sơ chuẩn bị chưa kịp trước ngày 31/10/2013 theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhưng do nhu cầu cần thiết để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương nên bố trí để triển khai thực hiện trong năm khi hoàn tất hồ sơ theo quy định.

c) Nhóm công trình:

+ Nhóm thanh toán nợ.

+ Nhóm công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp (thực hiện theo tình hình thực tế phát sinh trong năm).

+ Nhóm duy tu, sửa chữa các công trình giao thông, hệ thống chiếu sáng (thực hiện theo tình hình thực tế phát sinh trong năm).

+ Nhóm chuẩn bị đầu tư.

Đối với các nhóm công trình, giao UBND huyện chủ động điều hành và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND huyện trong năm.

2. Bố trí vốn:

Tổng kế hoạch vốn: 112 tỷ 100 triệu đồng, phân bổ như sau:

a) Đối với các công trình đã hoàn thành từ năm 2013 trở về trước:

Bố trí 34 tỷ 200 triệu đồng, đạt tỷ lệ 39,62% trên tổng số nợ phải trả và chiếm tỷ lệ 30,5% trên tổng kế hoạch vốn năm 2014; trong đó thanh toán nợ các công trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 02 là 16 tỷ 200 triệu đồng (theo số liệu công nợ ước tính đến hết ngày 31/12/2013), phần còn lại thanh toán nợ cho các công trình khác theo tiến độ hoàn tất hồ sơ khối lượng, quyết toán công trình hoàn thành.

b) Công trình chuyển tiếp:

Bố trí để thanh toán cho 07 công trình: 29 tỷ 600 triệu đồng, đạt tỷ lệ 62,36% trên tổng nhu cầu vốn cần bổ sung và chiếm tỷ lệ 26,4% trên tổng kế hoạch vốn năm 2014 (đã loại trừ 18 tỷ 500 triệu đồng bố trí cho công trình cầu Bến Tẹc và hoàn trả nguồn thu hạ tầng KCN Giang Điền để thanh toán vốn đầu tư Khu TĐC Bình Minh).

c) Các công trình xây dựng mới:

+ Bố trí để thanh toán cho 01 công trình giao thông xã điểm nông thôn mới (thực hiện XHH) là 4 tỷ 600 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,57% trên tổng mức đầu tư và chiếm tỷ lệ 4,1% trên tổng kế hoạch vốn năm 2014 (đã có đủ hồ sơ theo quy định).

+ Bố trí 09 công trình (thực hiện khi hoàn tất hồ sơ) là 15 tỷ 750 triệu đồng, đạt tỷ lệ 33,84% trên tổng mức đầu tư và chiếm tỷ lệ 14,04% trên tổng kế hoạch vốn năm 2014 (nếu không kể danh mục hạ tầng Cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh thì kế hoạch vốn bố trí cho 08 công trình còn lại là 12 tỷ 750 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,69% trên tổng mức đầu tư (12.750/34.754)).

d) Nhóm công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng: Bố trí 4 tỷ đồng, trong đó sự nghiệp giao thông là 3 tỷ đồng, sự nghiệp thị chính là 1 tỷ đồng.

đ) Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp: Bố trí 4 tỷ 450 triệu đồng.

e) Công trình chuẩn bị đầu tư: Bố trí 1 tỷ đồng.

(Chi tiết có Phụ lục 01, 02, 03 kèm theo).

Điều 2. Nhất trí với các đề xuất của UBND huyện, cụ thể như sau:

Về mức hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp - khu phố cho các xã - thị trấn từ ngân sách huyện là 400 (bốn trăm) triệu đồng/văn phòng (đã bao gồm 50 triệu đồng trang thiết bị), UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chuẩn bị mặt bằng (không sử dụng ngân sách để mua mặt bằng) và huy động nhân dân đóng góp phần kinh phí còn lại.

Điều 3. Giao UBND huyện cụ thể hóa bằng quyết định về chỉ tiêu kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2014 để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải điều chỉnh bổ sung, UBND huyện phải thống nhất với Thường trực HĐND huyện trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. Chỉ khởi công xây dựng công trình sau khi đã có đủ thủ tục hồ sơ về xây dựng và đất đai. Trong quá trình khảo sát, thiết kế khởi công xây dựng công trình phải báo cáo với Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện. Khi thông qua thiết kế phải được sự góp ý của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Điều 4. Thường trực HĐND, hai ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Trảng Bom khóa II (nhiệm kỳ 2011 - 2016) thông qua tại kỳ họp thứ 7, ngày 19 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Khải