| Phụ lục I BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 (Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |
| TT | Nguồn vốn | Kế hoạch 2021-2025 (đợt 5 tại NQ số 30/NQ-HĐND ngày 17/7/2024) | Đã giao 2021-2024 | Trong đó: |  |  |  | Còn lại năm 2025 | Dự kiến năm 2025 (theo số Bộ Kế hoạch đã thông báo) | Số giao thêm trung hạn để đảm bảo kế hoạch 2025 | Số điều chỉnh giảm nguồn đấu giá đất | Kế hoạch 2021-2025 (đợt 6) | Trong đó: |  |
|  |  |  |  | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 |  |  |  |  |  | Tỉnh | Huyện |
|  | TỔNG SỐ (A+B+C) | 84.810.433 | 51.635.011 | 13.089.183 | 10.528.780 | 12.363.264 | 15.653.784 | 33.175.422 | 20.334.392 | 8.357.420 | (14.499.737) | 78.668.116 | 61.494.636 | 17.173.480 |
|  | TỔNG SỐ (A+B) | 69.556.212 | 42.050.942 | 7.942.250 | 9.980.868 | 10.833.040 | 13.294.784 | 27.505.270 | 17.018.410 | 8.357.420 | (14.499.737) | 63.413.895 | 46.240.415 | 17.173.480 |
| A | VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 38.604.500 | 34.943.510 | 6.871.600 | 8.335.100 | 9.748.405 | 9.988.405 | 3.660.990 | 12.018.410 | 8.357.420 | 0 | 46.961.920 | 29.788.440 | 17.173.480 |
| 1 | Vốn ngân sách tập trung | 18.299.100 | 15.518.110 | 3.246.200 | 3.235.100 | 4.518.405 | 4.518.405 | 2.780.990 | 4.518.410 | 1.737.420 | 0 | 20.036.520 | 12.206.620 | 7.829.900 |
| 1.1 | Ngân sách tỉnh | 10.979.460 | 9.553.510 | 1.948.200 | 2.183.100 | 2.711.105 | 2.711.105 | 1.425.950 | 2.653.110 | 1.227.160 | 0 | 12.206.620 | 12.206.620 | 0 |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu | 10.979.460 | 9.553.510 | 1.948.200 | 2.183.100 | 2.711.105 | 2.711.105 | 1.425.950 | 2.653.110 | 1.227.160 |  | 12.206.620 | 12.206.620 |  |
| b | Dự phòng chưa phân bổ 5% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Vốn ngân sách huyện | 7.319.640 | 5.964.600 | 1.298.000 | 1.052.000 | 1.807.300 | 1.807.300 | 1.355.040 | 1.865.300 | 510.260 | 0 | 7.829.900 | 0 | 7.829.900 |
| a | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 7.319.640 | 5.964.600 | 1.298.000 | 1.052.000 | 1.807.300 | 1.807.300 | 1.355.040 | 1.865.300 | 510.260 |  | 7.829.900 |  | 7.829.900 |
| 2 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất (gồm 7.500 tỷ đồng được giao từ đầu kỳ trung hạn và 3.100 tỷ bổ sung trong kỳ trung hạn) | 10.600.000 | 10.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.600.000 | 0 | 3.450.000 | 3.450.000 | 0 | 14.050.000 | 8.254.420 | 5.795.580 |
| a | Quỹ phát triển nhà | 792.300 | 792.300 | 200.000 | 200.000 | 241.500 | 150.800 | 0 |  |  |  | 792.300 | 792.300 |  |
| b | Quỹ phát triển đất | 2.376.900 | 2.376.900 | 600.000 | 600.000 | 724.500 | 452.400 | 0 |  |  |  | 2.376.900 | 2.376.900 |  |
| c | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 4.753.800 | 4.753.800 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.449.000 | 904.800 | 0 | 1.041.780 | 1.041.780 | 0 | 5.795.580 |  | 5.795.580 |
| d | Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh | 2.677.000 | 2.677.000 |  | 500.000 | 85.000 | 2.092.000 | 0 | 2.408.220 | 2.408.220 | 0 | 5.085.220 | 5.085.220 |  |
| 3 | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết | 7.700.000 | 6.820.000 | 1.620.000 | 1.600.000 | 1.730.000 | 1.870.000 | 880.000 | 2.050.000 | 1.170.000 | 0 | 8.870.000 | 5.322.000 | 3.548.000 |
| a | Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu | 4.620.000 | 3.906.000 | 972.000 | 718.000 | 1.038.000 | 1.178.000 | 714.000 | 1.416.000 | 702.000 |  | 5.322.000 | 5.322.000 |  |
| b | Dự phòng chưa phân bổ 5% | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| c | Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện | 3.080.000 | 2.914.000 | 648.000 | 882.000 | 692.000 | 692.000 | 166.000 | 634.000 | 468.000 |  | 3.548.000 |  | 3.548.000 |
| 4 | Ngân sách trung ương thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2021 | 1.000.000 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |  |  | 0 |  |  |  | 1.000.000 | 1.000.000 |  |
| 5 | Bội chi ngân sách địa phương | 1.005.400 | 1.005.400 | 5.400 | 0 | 1.000.000 |  | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 3.005.400 | 3.005.400 | 0 |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Vay lại vốn ODA | 5.400 | 5.400 | 5.400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.400 | 5.400 |  |
| b | Vốn trái phiếu chính quyền địa phương | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |  | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |  |
| B | NGUỒN VỐN BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 | 30.951.712 | 7.107.432 | 1.070.650 | 1.645.768 | 1.084.635 | 3.306.379 | 23.844.280 | 5.000.000 | 0 | (14.499.737) | 16.451.975 | 16.451.975 | 0 |
| 1 | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang | 186.412 | 186.412 | 1.092 | 30.768 | 154.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.412 | 186.412 | 0 |
| a | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 NSTT | 20.208 | 20.208 |  | 20.208 |  |  | 0 |  |  |  | 20.208 | 20.208 |  |
| b | Nguồn vốn kết dư ngân sách tỉnh hỗ trợ các dự án xã hội hóa các năm trước | 11.652 | 11.652 | 1.092 | 10.560 |  |  | 0 |  |  |  | 11.652 | 11.652 |  |
| c | Nguồn kết dư giai đoạn 2016 - 2020 XSKT | 154.552 | 154.552 |  |  | 154.552 |  | 0 |  |  |  | 154.552 | 154.552 |  |
| 2 | Nguồn thu vượt XSKT năm 2022, 2023 | 882.293 | 882.293 |  |  |  | 882.293 | 0 |  |  |  | 882.293 | 882.293 |  |
| 3 | Nguồn khai thác đấu giá đất | 29.499.737 | 5.655.457 | 1.069.558 | 1.615.000 | 930.083 | 2.040.816 | 23.844.280 | 5.000.000 |  | (14.499.737) | 15.000.000 | 15.000.000 |  |
| 4 | Nguồn Quỹ sắp xếp doanh nghiệp | 383.270 | 383.270 |  |  |  | 383.270 | 0 |  |  |  | 383.270 | 383.270 |  |
| C | VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG | 15.254.221 | 9.584.069 | 5.146.933 | 547.912 | 1.530.224 | 2.359.000 | 5.670.152 | 3.315.982 | 0 | 0 | 15.254.221 | 15.254.221 | 0 |
| I | Vốn trong nước | 13.221.621 | 9.386.403 | 5.048.100 | 449.079 | 1.530.224 | 2.359.000 | 3.835.218 | 3.315.982 | 0 | 0 | 13.221.621 | 13.221.621 | 0 |
|  | Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia | 8.629.721 | 7.845.749 | 4.660.000 |  | 1.076.749 | 2.109.000 | 783.972 | 783.972 |  |  | 8.629.721 | 8.629.721 |  |
| 2 | Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững | 2.000.000 | 17.000 | 2.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 1.983.000 | 1.463.764 |  |  | 2.000.000 | 2.000.000 |  |
| 3 | Hỗ trợ có mục tiêu | 2.591.900 | 1.523.654 | 386.100 | 439.079 | 453.475 | 245.000 | 1.068.246 | 1.068.246 |  |  | 2.591.900 | 2.591.900 |  |
| II | Vốn nước ngoài | 2.032.600 | 197.666 | 98.833 | 98.833 | 0 |  | 1.834.934 |  |  |  | 2.032.600 | 2.032.600 |  |