| Phụ lục II DANH MỤC DỰ ÁN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 (Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tính: Triệu đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Ngành, lĩnh vực | Mã quan hệ ngân sách | Danh mục dự án | Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư (hoặc Văn bản chấp thuận lập hồ sơ chủ trương đầu tư đối với dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2030)/Quyết định duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Năm đầu tiên bố trí vốn "thực hiện dự án" | Lũy kế vốn bố trí từ đầu án đến hết năm 2025 (số vốn năm 2025 là số ước) |  | Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến năm 2025 (số giải ngân năm 2024, 2025 là số ước) |  | Vốn bố trí còn thiếu so với TMĐT |  | Nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 |  | Ghi chú |
|  |  |  |  | Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư |  |  | Quyết định duyệt dự án đầu tư |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW |  |
|  |  |  |  | Số/ngày | TMĐT |  | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian |  | Số/ngày | TMĐT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW |  |  | Khởi công | Hoàn thành |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn TW, Tỉnh) | Trong đó: NS TW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 =13-18 | 21=14-19 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  | TỔNG CỘNG |  | 27.765.921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.800.000 |  |
| A |  |  | DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA |  | 81.618.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.714.925 |  |
| I |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao thông | 7968276; 8081858; 8014337 | Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 | NQ số 59/2022/QH15 16/6/2022 | 6.240.000 | 4.445.500 | Biên Hòa - Long Thành | 16 km | 2023 | 2026 | 233/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 | 6.012.349 | 4.594.299 | 2023 |  | 3.246.000 |  | 3.246.000 |  | 1.348.299 |  | 1.348.299 | Đang thi công |
| 2 | Giao thông | 7968066; 8025889 | Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua Đồng Nai có dự án thành phần 3, thành phần 4) | NQ số 57/2022/QH15 | 75.378.000 | 38.741.000 | Nhơn Trạch | 11,26 km | 2023 | 2026 | 295/QĐ 24/2/2023 (TP 3); 3613/QĐ 27/12/2023 (TP4) | 3.867.995 | 1.933.998 | 2.023 |  | 1.567.372 |  | 1.567.372 |  | 366.626 |  | 366.626 | TP 3 có TM 2.583.995 trđ; TP 4 có TM 1.284.000 trđ; Cơ cấu 50% TW + 50% tỉnh |
| B |  |  | LIÊN KẾT VÙNG |  | 21.404.966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.800.000 |  |
| I |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao thông |  | Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành |  | 4.311.410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.900.000 | Đã duyệt chủ trương đầu tư, đã lập hồ sơ dự án, đang hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở duyệt dự án |
| 2 | Giao thông |  | Dự án xây dựng đường ĐT.770B, huyện Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Long Thành và thành phố Long Khánh |  | 8.043.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300.000 | Đã duyệt chủ trương đầu tư, đã lập hồ sơ dự án, đang hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở duyệt dự án |
| 3 | Giao thông |  | Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.769, huyện Thống Nhất và Long Thành |  | 6.256.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.200.000 | Đã duyệt chủ trương đầu tư, đang thẩm định hồ sơ dự án, dự kiến phê duyệt dự án trong tháng 10/2024 |
| 4 | Giao thông |  | Xây dựng tuyến đường ĐT.769E (đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến đường ĐT.770B) |  | 1.498.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800.000 | Đang lập chủ trương đầu tư dự án |
| 5 | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  | Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) |  | 1.295.814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000 | Đang lập chủ trương đầu tư dự án |
| C |  |  | HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU |  | 6.360.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000.000 |  |
| I |  |  | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 sang 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao thông |  | Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch |  | 647.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000 | Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công |
| 2 | Giao thông |  | Nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch |  | 1.493.042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 | Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công |
| 3 | Giao thông |  | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 774B (Tà Lài - Trà Cổ), huyện Tân Phú và huyện Định Quán |  | 852.059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580.000 | Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công |
| 4 | Giao thông |  | Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo (giai đoạn 1), huyện Nhơn Trạch |  | 816.331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000 | Đã phê duyệt dự án, đang lập thiết kế bản vẽ thi công |
| II |  |  | Dự án khởi công mới giai đoạn 2026 - 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giao thông |  | Tuyến đường Vành đai 3 kéo dài (đoạn từ đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo) - giai đoạn 1 |  | 1.496.462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880000 | Đang lập chủ trương đầu tư dự án |
| 2 | Giao thông |  | Đường Vành đai thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu |  | 1.056.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640.000 | Đã duyệt chủ trương đầu tư, đang thẩm định hồ sơ dự án, dự kiến phê duyệt trong tháng 10.2024 |