BIỂU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (Kèm theo Nghị quyết số 58/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của HĐND thị xã)

|  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2014 | Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2014 | Chênh lệch |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 |
|  | TỔNG SỐ (A + B) | - |  | 93.100 | 129.300 | 36.200 |  |
| A | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG (I + II + III) | - |  | 83.100 | 119.300 | 36.200 |  |
| I | THỰC HIỆN DỰ ÁN | - | - | 82.200 | 118.500 | 36.300 | - |
| I.1 | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP | - | - | 72.472 | 72.132 | (340) | - |
| a | Nguồn vốn XDCB tập trung | - | - | 38.272 | 37.932 | (340) | - |
| 1 | Hệ thống lưới điện hạ thế khu vực tổ nhân dân số 7, ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | 440 | 440 | - | Đã tất toán dự án |
| 2 | Hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế khu vực tổ nhân dân số 37, ấp Hàng Gòn (chi hội 7), xã Hàng Gòn | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | 1.983 | 1.983 | - | Đã tất toán dự án |
| 3 | Đường nội ô ấp Bàu Sen | Xã Bàu Sen | BQLDA thị xã | 419 | 419 | - | Đã tất toán dự án |
| 4 | Đường vào khu hành chính phường Phú Bình | Phường Phú Bình | BQLDA thị xã | 423 | 423 | - | Đã tất toán dự án |
| 5 | Xây dựng đường từ hẻm 908 Hùng Vương nối dài phường Xuân Hòa đi Xuân Định, huyện Xuân Lộc. | Phường Xuân Hòa | BQLDA thị xã | 809 | 809 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 6 | Nâng cấp đường Bảo Quang - Bàu Cối | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 4.000 | 3.660 | (340) | Đã tất toán dự án |
| 7 | Xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp cánh đồng Háp, xã Bảo Vinh và Bảo Quang | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 2.600 | 2.600 | - | Đã quyết toán |
| 8 | Xây dựng đập Bàu Tra, xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 1.130 | 1.130 | - | Đã hoàn thành |
| 9 | Xây dựng trụ sở Công an phường Phú Bình | Phường Phú Bình | BQLDA thị xã | 3.000 | 3.000 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 10 | Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh (50% vốn xây lắp ngân sách tỉnh) | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 13.000 | 13.000 | - | Đang thi công đạt 60% KL |
| 11 | Cải tạo nâng cấp sân vận động thị xã Long Khánh | Phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | 10.468 | 10.468 | - | Đang thi công đạt 80% KL |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục | - | - | 34.200 | 34.200 | - | - |
| 1 | Xây dựng 10 phòng học Trường Tiểu học Trần Phú | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 339 | 339 | - | Đã tất toán dự án |
| 2 | Xây dựng 12 phòng học Trường Tiểu học Xuân Vinh 4 (Nguyễn Du) | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 933 | 933 | - | Đã tất toán dự án |
| 3 | Xây dựng Trường THCS Xuân An | Xã Suối Tre | BQLDA thị xã | 1.162 | 1.162 | - | Đã tất toán dự án |
| 4 | Trường Mẫu giáo Xuân Tân (HM: Cải tạo 02 phòng học, xây dựng nhà vệ sinh học sinh và giáo viên (phân hiệu Tân Phong 1); sửa chữa hệ thống điện, nước, tường sơn và quét vôi lại phân hiệu Tân Phong 2; xây dựng phòng chăm sóc y tế phân hiệu chính | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 345 | 345 | - | Đã tất toán dự án |
| 5 | Trường THCS Xuân Tân (xây dựng nhà đa năng, sửa chữa khối nhà 04 phòng học) | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 3.050 | 3.050 | - | Đã quyết toán |
| 6 | Trường Tiểu học Xuân Lập (hạng mục: Dãy phòng học 03 tầng cạo bỏ lớp bã mastic và sơn ở vị trí bị thấm và rong rêu, bã mastic và sơn lại mặt trước và một số nơi bị rong rêu, cải tạo hệ thống thoát nước mưa từ sàn mái xuống đất, xử lý chống thấm sàn nhà vệ sinh | Xã Xuân Lập | BQLDA thị xã | 680 | 680 | - | Đã quyết toán |
| 7 | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh (HM: Phân hiệu trường làng tháo dỡ 01 phòng mẫu giáo, xây dựng mới cổng, tường rào phân hiệu mẫu giáo, sân nền) | Xã Bình Lộc | BQLDA thị xã | 1.250 | 1.250 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 8 | Xây dựng Trường THCS Xuân Lập | Xã Xuân Lập | BQLDA thị xã | 12.600 | 12.600 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 9 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Bảo Quang | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 1.600 | 1.600 | - | Đã tất toán dự án |
| 10 | Trường Tiểu học Trưng Vương (nhà đa năng, phòng học, phòng chức năng và sân nền) | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 7.811 | 7.811 | - | Đã hoàn thành |
| 11 | Trường Mầm non Sen Hồng (hạng mục: Cải tạo mái ngói, trần, hệ thống điện, quét vôi khối phòng học và khu vệ sinh, xây mới khối hành chính và phòng nghệ thuật, cải tạo hàng rào lưới B40 bên phải (phân hiệu chính); cải tạo hàng rào lưới B40 (phân hiệu ấp Dư)) | Xã Suối Tre | BQLDA thị xã | 1.570 | 1.570 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 12 | Trường Mầm non Sao Mai (hạng mục: Xây mới khối hành chính và phòng nghệ thuật (phân hiệu chính); cải tạo hàng rào kẽm gai (phân hiệu nhà trẻ)) | Xã Suối Tre | BQLDA thị xã | 810 | 810 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 13 | Trường Mầm non Hàng Gòn (hạng mục: Xây mới 01 phòng học) | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | 580 | 580 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 14 | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm (hạng mục: Xây 01 phòng chức năng) | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã | 385 | 385 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 15 | Trường Mẫu giáo Xuân Lập (hạng mục: Xây mới 01 phòng hành chính và 01 phòng học) | Xã Xuân Lập | BQLDA thị xã | 865 | 865 | - | Đã tất toán dự án |
| 16 | Trường Mẫu giáo An Bình (hạng mục: Xây mới 01 nhà vệ sinh, xử lý chống thấm tại các vị trí bị thấm) | Phường Xuân Hòa | BQLDA thị xã | 220 | 220 | - | Đang lập HS quyết toán |
| I.2 | Công trình khởi công mới | - | - | 9.728 | 46.368 | 36.640 |  |
| a | Nguồn vốn XDCB tập trung | - | - | 9.728 | 37.024 | 27.296 |  |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 530 | 530 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 2 | Xây dựng trụ sở Công an phường Xuân Bình | Phường Xuân Bình | BQLDA thị xã | 1.800 | 1.800 | - | Đang thi công đạt 30% KL |
| 3 | Xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | Xã Xuân Lập | 420 | 420 | - | Đang thi công đạt 60% KL |
| 4 | Sửa chữa 03 phòng làm việc và xây mới nhà kho trong khuôn viên Tòa hành chính thị xã Long Khánh | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 273 | 273 | - | Đang lập HS quyết toán |
| 5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám (hạng mục: Đóng trần tole lạnh, thay gạch tàu bằng gạch ceramic, cải tạo lại hệ thống điện tại 04 phòng làm việc; làm mương dẫn nước phía trước 04 phòng học) | Phường Xuân Thanh | BQLDA thị xã | 260 | 260 | - | Đã tất toán dự án |
| 6 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ và Trường Mẫu giáo Bảo Quang (hạng mục: Trường Tiểu học Nguyễn Huệ thay thế cửa sổ và cửa đi, thay gạch tàu bằng gạch ceramic, xử lý các vệ nứt, quét vôi lại các lớp học ở phân hiệu Lác chiếu); thay mái tole phòng làm việc (phân hiệu Lác Chiếu) | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 470 | 470 | - | Đã hoàn thành |
| 7 | Trường Tiểu học Nguyễn Du (hạng mục: Sân nền bêtông phía trước dãy 12 phòng học) | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã | 195 | 195 | - | Đã hoàn thành |
| 8 | Đường dây trung thế và trạm biến áp 03 pha cánh đồng Ruộng Tre, xã Bảo Quang | Xã Bảo Quang | Phòng QLĐT | 780 | 780 | - | Đã hoàn thành |
| 9 | Hỗ trợ các công trình XHHGT các xã, theo Nghị quyết 152 của HĐND tỉnh và các công trình sửa chữa của các xã, phường và đơn vị | Các xã | Các xã | 5.000 | 13.300 | 8.300 | Các xã đang thực hiện |
| 10 | Trùng tu Bia tưởng niệm liệt sỹ xã Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã |  | 431 | 431 | Đã phê duyệt KH đấu thầu |
| 11 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng. Hạng mục: Xây 02 phòng học, phòng chăm sóc y tế và khu hiệu bộ, hành chính | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã |  | 1.452 | 1.452 | Đang xét hồ sơ đề xuất |
| 12 | Trường Tiểu học Bảo Vinh. Hạng mục: Xây 01 phòng học | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã |  | 378 | 378 | Đang thi công |
| 13 | Trường THCS Bùi Thị Xuân. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp 04 phòng học bộ môn, phòng chức năng | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã |  | 123 | 123 | Đang thi công |
| 14 | Trường Mẫu giáo Bảo Quang. Hạng mục: Xây cổng tường rào để hình thành 02 điểm trường riêng biệt tại phân hiệu Lác Chiếu; xây 02 phòng học ở điểm Trường Thọ An và xây 01 phòng học ở điểm Trường 18 Gia Đình; xây dựng tường rào, trụ cờ, đổ bê tông 100m2 sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Du. | Xã Bảo Quang | BQLDA thị xã |  | 788 | 788 | Đang thi công |
| 15 | Trường Tiểu học Bàu Sen | Xã Bàu Sen | BQLDA thị xã |  | 8.132 | 8.132 | Đang thẩm tra TKBVTC - TDT |
| 16 | Trường Mầm non Hoa Sen. Hạng mục: Nâng cấp các phòng học, phòng hiệu bộ và bếp ăn | Xã Bàu Sen | BQLDA thị xã |  | 1.049 | 1.049 | Đang thi công |
| 17 | Trường Mẫu giáo Vành Khuyên. Hạng mục: 02 phòng chức năng, 01 phòng học, sân, tường rào | Xã Bàu Trâm | BQLDA thị xã |  | 1.017 | 1.017 | Đang lập BCKTKT |
| 18 | Trường Tiểu học Hùng Vương. Hạng mục: Phòng bộ môn, phòng chức năng | Xã Hàng Gòn | BQLDA thị xã |  | 970 | 970 | Đang lập BCKTKT |
| 19 | Trung tâm Văn hóa thể thao xã Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã |  | 2.236 | 2.236 | Đang thi công |
| 20 | Trung tâm Văn hóa thể thao xã Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm | BQLDA thị xã |  | 2.170 | 2.170 | Đang thẩm tra TKBVTC - TDT |
| 21 | Nhà văn hóa ấp Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm | Xã Bàu Trâm |  | 250 | 250 | Đã phê duyệt BCKTKT |
| b | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  |  | 9.344 | 9.344 |  |
| 1 | Trường Mầm non Ánh Dương | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã |  | 9.344 | 9.344 | Đang xét đánh giá hồ sơ dự thầu |
| II | CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  | 800 | 750 | (50) | - |
|  | Xây dựng, sửa chữa các công trình giáo dục |  |  | 800 | 750 | (50) |  |
| 1 | Xây dựng Trường THCS Ngô Quyền | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 700 | 700 | - | Đang lập KH đấu thầu |
| 2 | Trường Mầm non Ánh Dương | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 50 |  | (50) | Chuyển sang mục thực hiện DA |
| 3 | Xây dựng Trường Mầm non Xuân An | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 50 | 50 | - | Đang lập KH đấu thầu |
| III | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  | 100 | 50 | (50) | - |
|  | Nguồn vốn XDCB tập trung |  |  | 100 | 50 | (50) | - |
| 1 | Trùng tu Bia tưởng niệm liệt sỹ xã Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 50 |  | (50) | Chuyển sang mục thực hiện DA |
| 2 | Xây dựng Trường Mẫu giáo Phú Bình | Phường Phú Bình | BQLDA thị xã | 50 | 50 | - | Đang lập BCKTKT |
| B | NGUỒN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT (I+II) | - | - | 10.000 | 10.000 | - | - |
| I | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP | - | - | 7.000 | 7.000 | - | - |
| 1 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (GĐ1) khu tái định cư xã Bảo Vinh | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 4.295 | 4.295 | - | Đã quyết toán |
| 2 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Bảo Vinh (GĐ1). HM: Hệ thống điện khu tái định cư | Xã Bảo Vinh | BQLDA thị xã | 705 | 705 | - | Đã tất toán dự án |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân | Xã Xuân Tân | BQLDA thị xã | 2.000 | 2.000 | - | Đã hoàn thành |
| II | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI | - | - | 3.000 | 3.000 | - | - |
| 1 | Nâng cấp nền đường, mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng đường song hành đường Hùng Vương (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường N4) | Phường Xuân An | BQLDA thị xã | 3.000 | 3.000 | - | Đang lập HS quyết toán |
| * Ghi chú: Nguồn khai thác quỹ đất năm 2014 của thị xã chỉ triển khai thực hiện theo thực tế số thu được trong năm và ngân sách thị xã được điều tiết./. |  |  |  |  |  |  |  |