| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Nguồn vốn ngân sách huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Tờ trình số 278/TTr-UBND huyện ngày 12/12/2008 của UBND huyện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơm vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Chỉ tiêu | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công - hoàn thành | Năng lực thiết kế | Tổng MĐT hoặc TDT được duyệt | Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/08 | Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/08 | Kế hoạch 2008 | Ước thực hiện năm 2008 | Kế hoạch năm 2009 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng Số | Trong đó |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,943 | 153,340 | 1,800 | 40,803 |
|  | Nguồn ngân sách tập trung |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,943 | 18,450 | 1,800 | 693 |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,943 | 18,450 | 1,800 | 693 |
| A | Công trình chuyển tiếp: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,943 | 18,450 | 1,800 | 693 |
| a | Giao thông: |  |  |  |  |  |  | 7,000 | 7,000 | 5,900 | 5,900 | - | - |
| 1 | Đường số 01 | NT | 2008-2009 |  | 33,865 | 16,271 | 24,792 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |  |  |
| 2 | Đường dốc Nhà thờ |  |  |  | 3,487 |  |  | 1,000 | 1,000 | 2,300 | 2,300 |  |  |
| 3 | Cống Đoàn Kết |  |  |  | 617 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |
| b | Xây dựng: |  |  |  |  | 1,638 | 781 | 4,300 | 4,300 | 2,400 | 2,400 | - | - |
| 1 | Tụ điểm văn hóa Hiệp Phước |  | 2008-2009 |  | 4,407 | 138 | 781 | 2,800 | 2,800 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 2 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy |  | 2008-2009 |  |  | 1,500 |  | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 |  |  |
| c | Công trình điện: |  |  |  |  | - | - | 1,050 | 50 | 2,800 | 1,000 | 1,800 | - |
| 1 | Di dời hệ thống điện đường HL19 |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 2 | Máy phát điện dự phòng Huyện ủy, UBND huyện |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 1,800 |  | 1,800 |  |
| d | Y Tế: |  |  |  |  |  |  | 1,980 | 1,850 | 9,843 | 9,150 | - | 693 |
| 1 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Long Tân |  |  |  | 1,246 |  |  | 500 | 500 | 600 | 550 |  | 50 |
| 2 | Trạm Y tế Phú Thạnh |  |  |  | 1,996 |  |  | 150 | 150 | 1,800 | 1,700 |  | 100 |
| 3 | Trạm Y tế Phú Đông |  |  |  | 2,602 |  |  | 530 | 500 | 2,000 | 1,900 |  | 100 |
| 4 | Trạm Y tế Phú Hội |  |  |  | 3,708 |  |  | 670 | 500 | 2,800 | 2,600 |  | 200 |
| 5 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Vĩnh Thanh |  |  |  | 3,062 |  |  | 130 | 200 | 2,643 | 2,400 |  | 243 |
|  | Nguồn sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,000 | 102,340 | - | 27,660 |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,250 | 102,340 | - | 5,910 |
| A | Công trình chuyển tiếp: |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,650 | 79,950 | - | 2,700 |
| a | Giao thông |  |  |  |  |  |  | 188,800 | 122,200 | 81,300 | 78,600 | - | 2,700 |
| 1 | Đường từ 319 đến HL19 |  |  |  | 194,797 | 1,211 | 6,105 | 92,350 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |  |  |
| 2 | Đường từ KCN5 đến HL19 |  |  |  |  | 50 | 50 | 40,000 | 500 | 2,700 | 2,000 |  | 700 |
| 3 | Đường vào UBND xã Phước Khánh |  |  |  |  | 740 | 740 | 35,000 | 35,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |
| 4 | Đường vào khu Đại học |  |  |  |  |  |  | 20,000 | 20,000 | 1,000 |  |  | 1000 |
| 5 | Cầu đường Phú Tân - Phú Đông |  |  |  | 128,542 |  |  | 1,450 | 1,450 | 1,000 |  |  | 1000 |
| 6 | Đường vào Trường Kỹ thuật Công nghiệp |  |  |  | 1,358 |  |  |  | 500 | 650 | 650 |  |  |
| 7 | Đường từ khu TĐC Đại Lộc đến Trường Tiểu học Đ.Phước |  |  |  | 924 |  |  |  | 500 | 850 | 850 |  |  |
| 8 | Đường ấp Phước Lương |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 500 | 500 |  |  |
| 9 | Hoàn thiện đường số 02 |  |  |  |  | 216 | 216 |  | 500 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 10 | Mở rộng HL19 đoạn 1 |  |  |  | 2,773 |  |  |  | 150.0 | 2,300 | 2,300 |  |  |
| 11 | Mở rộng HL19 đoạn 2 |  |  |  | 2,186 |  |  |  | 400.0 | 1,500 | 1,500 |  |  |
| 12 | Mở rộng HL19 đoạn 3 |  |  |  | 3,660 |  |  |  | 700.0 | 1,300 | 1,300 |  |  |
| 13 | Mở rộng HL19 đoạn 4 |  |  |  | 3,808 |  |  |  | 960.0 | 1,400 | 1,400 |  |  |
| 14 | Mở rộng HL19 đoạn 5 |  |  |  | 4,868 |  |  |  | 1,000.0 | 2,500 | 2,500 |  |  |
| 15 | Mở rộng HL19 đoạn 6 |  |  |  | 4,827 |  |  |  | 150.0 | 2,500 | 2,500 |  |  |
| 16 | Mở rộng HL19 đoạn 7 |  |  |  | 4,479 |  |  |  | 150.0 | 4,000 | 4,000 |  |  |
| 17 | Mở rộng HL19 đoạn 8 |  |  |  | 4,650 |  |  |  | 150.0 | 4,100 | 4,100 |  |  |
| B | Công trình khởi công mới: |  |  |  |  | - | - | 4,148 | 2,523 | 25,600 | 22,390 | - | 3,210 |
| a | Giáo dục |  |  |  |  |  |  | 1,868 | 1,868 | 18,100 | 15,600 | - | 2,500 |
| 1 | Trường Tiểu học Đại Phước giai đoạn 2 |  |  |  | 10,942 |  |  | 656 | 656 | 3,000 | 2,700 |  | 300 |
| 2 | Trường Tiểu học Phú Thạnh |  |  |  | 6578 |  |  | 190 | 190 | 2000 | 1800 |  | 200 |
| 3 | Trường Tiểu học Vĩnh Thanh 2 giai đoạn 2 |  |  |  | 14107 |  |  | 147 | 47 | 4000 | 3500 |  | 500 |
| 4 | Trường Tiểu học Hiệp Phước 2 |  |  |  | 17894 |  |  | 549 | 549 | 3500 | 3000 |  | 500 |
| 5 | Trường Tiểu học Phú Hữu |  |  |  | 35892 |  |  | 276 | 276 | 3800 | 3000 |  | 800 |
| 6 | Cổng hàng rào, nhà bảo vệ, sân đường cây xanh Trường Mẫu giáo Long Thọ |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 1800 | 1600 |  | 200 |
| b | Quản lý Nhà Nước |  |  |  |  |  |  | 410 | 50 | 150 | 100 | - | 50 |
| 1 | Hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện |  |  |  |  |  |  | 60 | 50.0 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Phòng tiếp dân Công an huyện |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 50 |  |  | 50 |
| c | Công trình điện: |  |  |  |  |  |  | 1,350 | - | 1,350 | 1,350 | - | - |
| 1 | Hệ thống điện chiếu sáng HL19 |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Hệ thống điện chiếu sáng HL12 |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  |
| 3 | Di dời hệ thống điện đường HL19 |  | 2008-2009 |  |  |  |  | 1,000 |  | 1,000 | 1,000 |  |  |
| d | Các công trình XDCB thuộc lĩnh vực nông nghiệp |  |  |  |  |  |  | 520 | 605 | 6,000 | 5,340 | - | 660 |
| * | (Các tiểu dự án thuộc vùng quy hoạch nuôi tôm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cầu giao thông số 01 |  | 2008-2009 | 34.2 |  |  |  | 220 | 190.0 | 2,000 | 1,800 |  | 200 |
| 2 | Kênh cấp thoát nước KT1; KT1-KCII-4 |  | 2008-2009 | 545m |  |  |  | 140 | 255.0 | 2,500 | 2,200 |  | 300 |
| 3 | Đường dây trung, hạ thế; TBA, máy phát điện |  | 2008-2009 | 1865 |  |  |  | 160 | 160.0 | 1,500 | 1,340 |  | 160 |
| II | Chuẩn bị đầu tư - CB.THDA |  |  |  |  | 1,231 | 1,231 | 10,424 | 485 | 16,700 | - | - | 16,700 |
| a | Giao thông |  |  |  |  | 1,231 | 1,231 | 9,660 | 485 | 11,550 | - | - | 11,550 |
| 1 | Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ |  |  |  |  | 613 | 613 | 8,000 |  | 8,300 |  |  | 8,300 |
| 2 | Đường từ nhà máy nước đến KCN1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 3 | Đường từ HL19 đến kênh Hiệp Phước |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 4 | Đường số 03 khu dân cư P.Thiền từ 25A đến KCN1) |  |  |  |  | 83 | 83 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 5 | Đường 14 khu dân cư ngã tư Hiệp Phước |  |  |  |  |  |  | 200 | 60 | 300 |  |  | 300 |
| 6 | Nâng cấp trải nhựa đường từ Mẫu giáo H.Sen đến Trường THCS Long Tân |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 200 |  |  | 200 |
| 7 | Cống Vũng Gấm |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 100 |
| 8 | Đường từ đường khu ĐH đến đường cao tốc |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
| 9 | Đường từ 319 nối dài đến sông Đồng Môn |  |  |  |  | 535 | 535 | 500 |  | 500 |  |  | 500 |
| 10 | Đường Cầu Cháy Phú Đông |  |  |  |  |  |  | 310 | 75 | 200 |  |  | 200 |
| 11 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 200 |  |  | 200 |
| 12 | Đường và hàng rào Đình Phú Mỹ |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 100 |  |  | 100 |
| 13 | Hoàn thiện hạ tầng khu 347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| 14 | Đường Độn Long Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 250 |
| b | Xây dựng (văn hóa - giáo dục): |  |  |  |  |  | - | 764 | - | 2,150 | - | - | 2,150 |
| 1 | Trường Tiểu học Hiệp Phước giai đoạn 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |
| 2 | Trường THCS Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 3 | Trường Tiểu học Long tân |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 4 | Trường THCS Hiệp Phước |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 5 | Trường THCS Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| 6 | Trường Mẫu giáo Đại Phước |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 7 | Trường Mẫu giáo Phước An |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 8 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 9 | Trường Mẫu giáo Phú Thạnh |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |
| 10 | Tụ điểm văn hóa Phước Khánh |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 100 |  |  | 100 |
| 11 | Tụ điểm văn hóa Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 100 |  |  | 100 |
| 12 | Tụ điểm văn hóa Phước An |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 100 |  |  | 100 |
| 13 | Tụ điểm văn hóa Phú Thạnh |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 100 |  |  | 100 |
| 14 | Tụ điểm văn hóa Phú Hội |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 100 |  |  | 100 |
| 15 | Công viên đối diện đền thờ liệt sĩ |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |
| c | Các tiểu dự án thuộc vùng dự án rau an toàn, vùng dự án mô hình nông nghiệp |  |  |  |  |  |  | - | - | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 1 | Vùng rau an toàn (kèm biểu chi tiết của phòng Kinh tế) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |
| 2 | Các tiểu dự án thuộc mô hình phát triển nông nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |
| III | Quy hoạch |  |  |  |  |  |  | 5501 | 4771 | 5050 | 0 | 0 | 5050 |
| 1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Long Thọ |  |  |  |  |  |  | 460 | 460 | 100 |  |  | 100 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Phú Hội |  |  |  |  |  |  | 570 | 570 | 110 |  |  | 110 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường Giồng Ông Đông |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 500 |  |  | 500 |
| 4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường vào UBND xã Phước Khánh |  |  |  |  |  |  | 410 | 410 | 180 |  |  | 180 |
| 5 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường HL19 đoạn qua xã Vĩnh Thanh và xã Phước An |  |  |  |  |  |  | 1650 | 1650 | 540 |  |  | 540 |
| 6 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư cặp đường 25A tại xã Phú Thạnh và Long Tân |  |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 270 |  |  | 270 |
| 7 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước An A |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 | 550 |  |  | 550 |
| 8 | Quy hoạch 1/2000 khu dân cư Phú Thạnh - Vĩnh Thanh |  |  |  |  |  |  | 71 | 71 | 0 |  |  | 0 |
| 9 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Hiệp Phước |  |  |  |  |  |  | 170 | 170 | 100 |  |  | 100 |
| 10 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Phước Thiền |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 300 |  |  | 300 |
| 11 | Thiết kế khu chung cư tạm cư Long Thọ - Phước An |  |  |  |  |  |  | 340 | 340 | 2,000 |  |  | 2,000 |
| 12 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước An 2 |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 400 |  |  | 400 |
|  | Nguồn phí hạ tầng |  |  |  |  |  | 18713 | 24467 | 18000 | 30000 | 18500 | 0 | 11500 |
| 1 | Nghĩa địa Long Thọ (bao gồm chi phí bồi thường) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,500 | 10,000 |  | 11500 |
| 2 | Tái định cư Đại Lộc |  |  |  |  |  | 18713 | 24467 | 18000 | 6,500 | 6,500 |  |  |
| 3 | Tái định cư Long Thọ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 4 | Tái Định cư Phước Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 5 | Tái định cư Hiệp Phước 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 6 | Tái định cư Đại Lộc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
|  | Nguồn bồi thường đất công |  |  |  | 619 | 0 | 0 | 8155 | 1670 | 15000 | 14050 | 0 | 950 |
| 1 | Đường vào Trường THCS Dương Văn Thì |  |  |  | 619 |  |  | 1,000 | 320 | 600 | 600 |  |  |
| 2 | Xây dựng trụ sở Trung tâm Đầu tư Phát triển Cụm công nghiệp huyện |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 900 | 2,000 | 1,850 |  | 150 |
| 3 | Hỗ trợ xã Phú Thạnh kinh phí xây dựng văn phòng một cửa |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 100 |  | 50 |
| 4 | Mở rộng HL19 đoạn từ 25C đến Đại Phước |  |  |  |  |  |  | 4,405 | 300 | 10,000 | 9,500 |  | 500 |
| 5 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2,000 | 2,000 |  |  |
| 6 | Hổ trợ kinh phí dự án trụ sở làm việc Ngân hàng Chính sách huyện |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 |