| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Phụ lục 01 DANH MỤC VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015 Nguồn vốn: Ngân sách huyện (Kèm theo Nghị quyết số 66/2014/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 của HĐND huyện Trảng Bom khóa II - kỳ họp thứ 10)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công trình (Hạng mục công trình) | Chủ đầu tư | Tổng mức đầu tư | Huy động | Đã thanh toán đến 31/12/2014 | Còn phải thanh toán đến 31/12/2014 | Kế hoạch vốn năm 2015 | Nguồn vốn |  |  |  |  |  |  | Ước giá trị còn phải thanh toán đến 31/12/2015 | Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NSTT tỉnh phân cấp giao chỉ tiêu |  | Thu tiền giao đất | SNKT có tính chất XDCB | Tồn quỹ năm 2014 chuyển sang | Nguồn ứng trước dự toán trong năm 2014 chuyển sang | Nguồn vốn vay Ngân hàng Công Thương |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tổng cộng | Trong đó: Đầu tư cho lĩnh vực giáo dục |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG CỘNG |  | 689.132 | 12.093 | 417.918 | 118.625 | 158.962 | 88.110 | 36.300 | 28.000 | 4.000 | 1.200 | 24.150 | 13.502 | 102.600 | Không kể phần kinh phí tỉnh hỗ trợ XHH GTNT và xây dựng hạ tầng Cụm nghễ gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh là 34 tỷ 231 triệu đồng |
| I | THANH TOÁN CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH |  | 465.042 |  | 400.418 | 64.624 | 42.301 | 29.899 | 16.300 |  |  |  |  | 12.402 | 22.323 |  |
| II | CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG NĂM 2014 CHUYỂN TIẾP SANG THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN TRONG NĂM 2015 |  | 53.777 | 2.276 | 17.500 | 54.001 | 30.200 | 3.500 |  | 24.400 |  | 1.200 |  | 1.100 | 10.822 |  |
|  | Giáo dục |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hoàn trả nguồn vay tạm ứng ngân sách tỉnh đầu tư cho các công trình giáo dục |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  | Hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí tạm ứng 05 công trình giáo dục |
|  | Giao thông |  | 40.504 | 2.276 | 14.500 | 23.728 | 9.700 | 3.000 |  | 4.400 |  | 1.200 |  | 1.100 | 9.012 |  |
| 2 | Sửa chữa đường Đông Hải - Lộ Đức - xã Hố Nai 3 | Hố Nai 3 | 6.832 | 1.248 | 2.000 | 3.584 | 1.200 |  |  |  |  | 1.200 |  |  | 558 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,826 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 3 | Đường liên ấp An Hòa - Lộc Hòa đến Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, xã Tây Hòa | Tây Hòa | 8.941 | 1.028 | 3.500 | 4.413 | 1.100 |  |  |  |  |  |  | 1.100 | 123 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 3,190 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 4 | Đường 30/4 nối dài (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường An Dương Vương) | Ban QLDA | 24.731 |  | 9.000 | 15.731 | 7.400 | 3.000 |  | 4.400 |  |  |  |  | 8.331 |  |
|  | Khác |  | 13.273 |  | 3.000 | 10.273 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1.810 |  |
| 5 | Xây dựng hạ tầng Cụm nghề gỗ mỹ nghệ xã Bình Minh | Kinh tế | 13.273 |  | 3.000 | 10.273 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1.810 | Chưa tính nguồn khuyến nông tỉnh hỗ trợ là 7,963 tỷ đồng |
| III | CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI |  | 170.313 | 9.817 |  |  | 72.361 | 46.211 | 20.000 | 2.000 |  |  | 24.150 |  | 69.455 |  |
| a | Các công trình đã thi công từ nguồn vốn ứng trước năm 2014 bố trí để thanh toán trong năm 2015 |  | 62.734 | 1.122 |  |  | 34.751 | 10.601 | 6.500 |  |  |  | 24.150 |  | 24.657 |  |
|  | Giáo dục |  | 37.094 |  |  |  | 18.000 | 6.500 | 6.500 |  |  |  | 11.500 |  | 19.094 |  |
| 1 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học xã Đồi 61 | Ban QLDA | 1.994 |  |  |  | 1.500 | 850 | 850 |  |  |  | 650 |  | 494 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 2 | Trường Mẫu giáo An Viễn | Ban QLDA | 6.719 |  |  |  | 3.000 | 500 | 500 |  |  |  | 2.500 |  | 3.719 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 3 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Sông Thao | Phòng GD - ĐT | 1.285 |  |  |  | 800 | 250 | 250 |  |  |  | 550 |  | 485 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 4 | Trường Mẫu giáo Thạch Thảo | Ban QLDA | 6.856 |  |  |  | 3.000 | 400 | 400 |  |  |  | 2.600 |  | 3.856 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 5 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (giai đoạn 02) | Ban QLDA | 12.207 |  |  |  | 5.000 | 3.000 | 3.000 |  |  |  | 2.000 |  | 7.207 | Hoàn ứng năm 2014. Nếu Tập đoàn Phong Thái hỗ trợ thì tiếp tục giải ngân (theo cam kết Tập đoàn Phong Thái hỗ trợ 200.000 đô la Mỹ) |
| 6 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Minh Đức | Ban QLDA | 3.519 |  |  |  | 2.000 | 750 | 750 |  |  |  | 1.250 |  | 1.519 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 7 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Mẫu giáo Giang Điền | Ban QLDA | 3.613 |  |  |  | 2.000 | 600 | 600 |  |  |  | 1.400 |  | 1.613 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 8 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Nam Cao | Ban QLDA | 901 |  |  |  | 700 | 150 | 150 |  |  |  | 550 |  | 201 | Hoàn ứng năm 2014 |
|  | Giao thông |  | 17.378 | 1.122 |  |  | 10.301 | 2.001 |  |  |  |  | 8.300 |  | 3.751 |  |
| 9 | Đường Sông Thao - Bàu Hàm (giai đoạn 02) | Bàu Hàm | 6.557 | 1.122 |  |  | 2.300 | 800 |  |  |  |  | 1.500 |  | 931 | Hoàn ứng năm 2014. Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 2,204 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 10 | Nâng cấp đường liên ấp Bùi Chu - Phú Sơn và mương kiên cố ra phía QL1A | Ban QLDA | 4.060 |  |  |  | 2.500 | 1.000 |  |  |  |  | 1.500 |  | 1.560 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 11 | Mương hở ngang đường tại điểm giao gần Trường Trần Đại Nghĩa và mương thoát nước từ khu vực Trường CĐ dạy nghề Cơ giới 3 ra QL1A | Ban QLDA | 701 |  |  |  | 701 | 201 |  |  |  |  | 500 |  |  | Hoàn ứng năm 2014 |
| 12 | Hạ tầng cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng - hạng mục đường D2 | P. QLĐT | 2.538 |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  | 2.000 |  | 538 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 13 | Hạ tầng cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng - hạng mục đường D3 | P. QLĐT | 3.522 |  |  |  | 2.800 |  |  |  |  |  | 2.800 |  | 722 | Hoàn ứng năm 2014 |
|  | Các công trình còn lại |  | 8.262 |  |  |  | 6.450 | 2.100 |  |  |  |  | 4.350 |  | 1.812 |  |
| 14 | Nhà làm việc Công an xã Đông Hòa | Ban QLDA | 1.332 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  | 1.000 |  | 332 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 15 | Trang bị máy x-quang kỹ thuật số DR phục vụ cho công tác chuyên môn | BVĐK Trảng Bom | 1.444 |  |  |  | 1.300 |  |  |  |  |  | 1.300 |  | 144 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 16 | Trụ sở làm việc Xã đội xã An Viễn | Ban QLDA | 1.381 |  |  |  | 1.000 | 500 |  |  |  |  | 500 |  | 381 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 17 | Trụ sở làm việc Xã đội Bình Minh | Ban QLDA | 1.468 |  |  |  | 1.100 | 550 |  |  |  |  | 550 |  | 368 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 18 | Trụ sở làm việc Xã đội xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 1.175 |  |  |  | 950 | 500 |  |  |  |  | 450 |  | 225 | Hoàn ứng năm 2014 |
| 19 | Trụ sở làm việc Xã đội xã Tây Hòa | Ban QLDA | 1.462 |  |  |  | 1.100 | 550 |  |  |  |  | 550 |  | 362 | Hoàn ứng năm 2014 |
| b | Các công trình khởi công mới năm 2015 |  | 107.579 | 8.695 |  |  | 37.610 | 35.610 | 13.500 | 2.000 |  |  |  |  | 44.798 |  |
|  | Giáo dục |  | 32.281 |  |  |  | 13.500 | 13.500 | 13.500 |  |  |  |  |  | 18.781 |  |
| 1 | Trường Tiểu học An Viễn | Ban QLDA | 3.616 |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  | 2.116 |  |
| 2 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | Ban QLDA | 4.236 |  |  |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  | 2.236 |  |
| 3 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trảng Bom | Ban QLDA | 3.682 |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  | 2.182 |  |
| 4 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Cây Điệp | Ban QLDA | 3.765 |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  | 2.265 |  |
| 5 | Sửa chữa, nâng cấp Trường THCS Trần Quốc Tuấn | Ban QLDA | 3.094 |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  | 1.594 |  |
| 6 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Phú | Ban QLDA | 10.403 |  |  |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  |  |  |  | 6.403 |  |
| 7 | Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quý Cáp | Ban QLDA | 3.485 |  |  |  | 1.500 | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  | 1.985 |  |
|  | Giao thông |  | 61.767 | 8.695 |  |  | 19.110 | 18.110 |  | 1.000 |  |  |  |  | 17.486 |  |
| 8 | Đường Cầu Ghi ấp Tân Hưng | Đồi 61 | 4.573 | 804 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 767 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,502 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 9 | Đường nội đồng ấp Tân Thịnh | Đồi 61 | 4.404 | 500 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 1.158 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,246 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 10 | Đường vào cánh đồng 3, xã Sông Thao | Sông Thao | 5.162 | 689 |  |  | 1.800 | 1.800 |  |  |  |  |  |  | 788 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,885 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 11 | Đường liên ấp 2 - 3 - 4, xã An Viễn | Ban QLDA | 4.010 | 666 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 791 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,053 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 12 | Đường số 9 (liên ấp 2 và 6), xã An Viễn | Ban QLDA | 2.617 | 600 |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | 490 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 727 triệu đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 13 | Đường liên ấp Tân Việt - Tân Hợp - Tân Hoa | Bàu Hàm | 5.750 | 1.039 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 1.297 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,914 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 14 | Đường song song đường vành đai KCN Bàu Xéo ấp 1, xã Sông Trầu | Sông Trầu | 5.416 | 800 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 897 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 2,219 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 15 | Duy tu, sửa chữa đường Trảng Bom - Cây Gáo | P. QLĐT | 9.000 |  |  |  | 3.500 | 2.500 |  | 1.000 |  |  |  |  | 5.500 |  |
| 16 | Đường trung tâm xã Hố Nai 3 đi 02 ấp Đông Hải, Lộ Đức | Hố Nai 3 | 16.769 | 2.257 |  |  | 4.510 | 4.510 |  |  |  |  |  |  | 5.403 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 4,599 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
| 17 | Đường số 3 - 4 ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến | Quảng Tiến | 4.066 | 1.340 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  |  |  | 395 | Ngân sách đầu tư và XHH GTNT (chưa tính 1,331 tỷ đồng từ nguồn NST hỗ trợ XHH theo dự toán được duyệt) |
|  | Các công trình còn lại |  | 13.531 |  |  |  | 5.000 | 4.000 |  | 1.000 |  |  |  |  | 8.531 |  |
| 18 | Trung tâm Văn hóa xã Đồi 61 | Ban QLDA | 7.916 |  |  |  | 3.000 | 2.000 |  | 1.000 |  |  |  |  | 4.916 |  |
| 19 | Trung tâm Văn hóa xã Sông Thao | Ban QLDA | 5.615 |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 3.615 |  |
| IV | NHÓM CÔNG TRÌNH |  |  |  |  |  | 14.100 | 8.500 |  | 1.600 | 4.000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhóm duy tu sửa chữa công trình giao thông, thị chính |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |
|  | Sự nghiệp giao thông |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  |
|  | Sự nghiệp thị chính |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nhóm các công trình nhỏ và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã |  |  |  |  |  | 5.500 | 5.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chuẩn bị đầu tư |  |  |  |  |  | 4.600 | 3.000 |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |