ỦY BAN NHÂN DÂN				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NHƠN TRẠCH					       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu số 02

| BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn vốn: Ngân sách huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| STT | Chỉ tiêu | Thời gian - khởi công - hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch năm 2009 | Vốn đã giải ngân | Kế hoạch năm 2009 đề nghị điều chỉnh |  |  |  | Tăng, giảm (+,-) |
|  |  |  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi phí khác |  |
|  | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Tổng cộng |  |  |  | 195943 | 30133 | 191443 | 147580 | 244 | 43619 | -4500 |
|  | Nguồn ngân sách tập trung |  |  |  | 20943 | 4561 | 20943 | 20643 | 0 | 300 | 0 |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 20943 | 4561 | 20943 | 20643 | 0 | 300 | 0 |
| 1 | Đường số 01 |  | 124926 | 33865 | 3000 |  | 3571 | 3571 |  |  | 571 |
| 2 | Đường dốc nhà thờ |  | 3622 | 3488 | 2300 | 837 | 2300 | 2300 |  |  | 0 |
| 3 | Cống Đoàn Kết |  | 854 | 617 | 600 |  | 600 | 300 |  | 300 | 0 |
| 4 | Tụ điểm văn hóa Hiệp Phước |  | 4676 | 4404 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |
| 5 | Di dời hệ thống điện đường HL19 |  | 2857 | 2376 | 1000 | 417 | 2000 | 2000 |  |  | 1000 |
| 6 | Máy phát điện dự phòng Huyện ủy, UBND huyện |  | 1734 | 1726 | 1800 |  | 1400 | 1400 |  |  | -400 |
| 7 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Long Tân |  | 1667 | 1247 | 600 | 356 | 600 | 600 |  |  | 0 |
| 8 | Trạm Y tế Phú Thạnh |  | 2002 | 1966 | 1800 | 326 | 1800 | 1800 |  |  | 0 |
| 9 | Trạm Y tế Phú Đông |  | 2603 | 2603 | 2000 | 1455 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |
| 10 | Trạm Y tế Phú Hội |  | 3708 | 3708 | 2800 | 650 | 2800 | 2800 |  |  | 0 |
| 11 | Cải tạo mở rộng Trạm Y tế Vĩnh Thanh |  | 3885 | 3062 | 2643 | 520 | 2643 | 2643 |  |  | 0 |
| 12 | Sửa chữa trụ sở Huyện ủy |  | 3230 | 2702 | 1400 |  | 229 | 229 |  |  | -1171 |
|  | Nguồn sử dụng đất |  |  |  | 130000 | 22798 | 140000 | 112467 | 244 | 27289 | 10000 |
| I | Thực hiện dự án |  |  |  | 111100 | 22647 | 115850 | 110267 | 244 | 5339 | 4750 |
| A | Công trình chuyển tiếp: |  |  |  | 76950 | 16655 | 68877 | 67527 | 0 | 1350 | -8073 |
| a | Giao thông |  |  |  | 76950 | 16655 | 68877 | 67527 | 0 | 1350 | -8073 |
| 1 | Đường từ 319 đến HL19 |  | 246597 | 184107 | 30000 | 7000 | 30000 | 30000 |  |  | 0 |
| 2 | Đường vào UBND xã Phước Khánh |  | 108104 | 56038 | 24000 | 4470 | 11500 | 11500 |  |  | -12500 |
| 3 | Đường vào Trường Kỹ thuật Công nghiệp |  | 3447 | 2942 | 650 | 650 | 2127 | 777 |  | 1350 | 1477 |
| 4 | Đường từ Khu TĐC Đại Lộc đến Trường Tiểu học Đại Phước |  | 1403 | 924 | 850 |  | 850 | 850 |  |  | 0 |
| 5 | Đường ấp Phước Lương |  | 3190 | 2655 | 500 | 409 | 2000 | 2000 |  |  | 1500 |
| 6 | Mở rộng HL19 đoạn 1 |  | 3094 | 3074 | 2300 | 486 | 2000 | 2000 |  |  | -300 |
| 7 | Mở rộng HL19 đoạn 2 |  | 2387 | 2325 | 1500 |  | 1300 | 1300 |  |  | -200 |
| 8 | Mở rộng HL19 đoạn 3 |  | 4723 | 3795 | 1300 | 394 | 2200 | 2200 |  |  | 900 |
| 9 | Mở rộng HL19 đoạn 4 |  | 4063 | 4045 | 1400 |  | 2500 | 2500 |  |  | 1100 |
| 10 | Mở rộng HL19 đoạn 5 |  | 5551 | 4823 | 2850 | 1658 | 3500 | 3500 |  |  | 650 |
| 11 | Mở rộng HL19 đoạn 6 |  | 6111 | 5330 | 3500 | 12 | 3700 | 3700 |  |  | 200 |
| 12 | Mở rộng HL19 đoạn 7 |  | 4545 | 3905 | 4000 | 763 | 3500 | 3500 |  |  | -500 |
| 13 | Mở rộng HL19 đoạn 8 |  | 4537 | 4176 | 4100 | 813 | 3700 | 3700 |  |  | -400 |
| B | Công trình khởi công mới: |  |  |  | 34150 | 5992 | 46973 | 42740 | 244 | 3989 | 12823 |
| a | Giao thông |  |  |  | 50 | 0 | 1100 | 1000 | 0 | 100 | 1050 |
|  | Đường vào bến đò Phước Khánh |  |  | 1124 | 50 |  | 1100 | 1000 |  | 100 | 1050 |
| b | Giáo dục |  |  |  | 18350 | 3329 | 25294 | 24800 | 244 | 250 | 6944 |
| 1 | Trường TH Đại Phước giai đoạn 2 |  | 10944 | 10941 | 3000 | 1867 | 5000 | 5000 |  |  | 2000 |
| 2 | Trường TH Phú Thạnh |  | 6670 | 6579 | 2000 | 1088 | 5000 | 5000 |  |  | 3000 |
| 3 | Trường TH Vĩnh Thanh 2 giai đoạn 2 |  | 11410 |  | 4000 |  | 4000 | 4000 |  |  | 0 |
| 4 | Trường TH Hiệp Phước 2 |  | 20340 |  | 3500 |  | 2000 | 2000 |  |  | -1500 |
| 5 | Trường TH Phú Hữu |  | 24130 |  | 3800 |  | 5000 | 5000 |  |  | 1200 |
| 6 | Trường TH Hiệp Phước giai đoạn 2 |  | 10348 |  | 250 |  | 2000 | 1750 |  | 250 | 1750 |
| 7 | Cổng hàng rào, nhà bảo vệ, sân đường cây xanh MG Long Thọ |  | 2243 | 2234 | 1800 | 374 | 1800 | 1800 |  |  | 0 |
| * | Các công trình quyết toán còn thiếu vốn |  |  |  | 0 | 0 | 494 | 250 | 244 | 0 | 494 |
| 1 | Trạm y tế Phú Hữu |  | 858 | 824 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 2 | Trạm y tế Phước Thiền |  | 813 | 813 |  |  | 150 | 150 |  |  | 150 |
| 3 | Trạm y tế Long Tân |  |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  | 16 |
| 4 | Trạm y tế Long Thọ |  |  |  |  |  | 228 |  | 228 |  | 228 |
| c | Quản lý Nhà nước |  |  |  | 100 | 0 | 1900 | 1300 | 0 | 600 | 1800 |
| 1 | Hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện |  |  |  | 100 |  | 500 | 400 |  | 100 | 400 |
| 2 | Trụ sở Phòng Tài Nguyên - Môi Trường huyện |  | 5447 | 5758 |  |  | 1400 | 900 |  | 500 | 1400 |
| d | Công trình điện: |  |  |  | 1350 | 0 | 5290 | 4940 | 0 | 350 | 3940 |
| 1 | Hệ thống điện chiếu sáng HL19 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 0 |
| 2 | Hệ thống điện chiếu sáng HL12 |  |  |  | 250 |  | 250 |  |  | 250 | 0 |
| 3 | Di dời hệ thống điện đường HL19 |  |  |  | 1000 | 0 | 4820 | 4820 | 0 | 0 | 3820 |
|  | - Di dời HT điện HL19 đoạn 2 |  | 1780 | 1562 | 250 |  | 1200 | 1200 |  |  | 950 |
|  | - Di dời HT điện HL19 đoạn 3 |  | 2517 | 2309 | 500 |  | 2000 | 2000 |  |  | 1500 |
|  | - Di dời HT điện HL19 đoạn 4 |  | 1992 | 1810 | 250 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1250 |
| 4 | Hệ thống chiếu sáng đường Phú Thạnh - Phú Đông |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 |
| e | Giao thông |  |  |  | 8300 | 2035 | 7000 | 4900 | 0 | 2100 | -1300 |
| 1 | Đường từ chợ Phú Hữu đến Cổng Đỏ |  | 42910 |  | 8300 | 2035 | 7000 | 4900 |  | 2100 | -1300 |
| f | Các công trình XDCB thuộc lĩnh vực nông nghiệp |  |  |  | 6000 | 628 | 6389 | 5800 | 0 | 589 | 389 |
|  | (Các tiểu dự án thuộc vùng quy hoạch nuôi tôm) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 1 | Cầu giao thông số 1 |  |  | 3274 | 2000 | 189 | 3000 | 2800 |  | 200 | 1000 |
| 2 | Kênh cấp thoát nước KT1; KT1-KCII-4 |  |  | 3514 | 2500 | 294 | 3239 | 3000 |  | 239 | 739 |
| 3 | Đường dây trung , hạ thế; TBA, máy phát điện |  |  | 4622 | 1500 | 145 | 150 |  |  | 150 | -1350 |
| II | Chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị tiến hành dự án |  |  |  | 13850 | 151 | 19100 | 2200 | 0 | 16900 | 5250 |
| a | Giao thông |  |  |  | 9050 | 50 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | -2050 |
| 1 | Đường từ nhà máy nước đến KCN 1 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Đường từ KCN 5 đến HL 19 |  | 132356 |  | 2700 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường vào khu đại học |  | 179640 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cầu đường Phú Tân - Phú Đông |  | 128542 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hoàn thiện đường số 2 |  | 214794 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Đường từ HL19 đến kênh Hiệp Phước |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Đường số 3 khu dân cư Phước Thiền từ 25A đến KCN1 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Đường số 3 nối dài đến khu TĐC Hiệp Phước 3 |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Đường 14 khu dân cư ngã tư Hiệp Phước |  |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Nâng cấp trải nhựa đường từ MG Hoa Sen đến cấp 2 Long Tân |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Cống Vũng Gấm |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Đường từ đường khu đại học đến đường cao tốc |  |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Đường từ 319 nối dài đến Sông Đồng Môn |  | 44323 |  | 500 |  | 0 |  |  |  |  |
| 14 | Đường cầu Cháy Phú Đông |  |  |  | 200 |  | 0 |  |  |  |  |
| 15 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Đường và hàng rào Đình Phú Mỹ |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Hoàn thiện hạ tầng khu 347 |  | 63310 |  | 600 |  | 0 |  |  |  |  |
| 18 | Đường Độn Long Tân |  |  |  | 250 |  | 0 |  |  |  |  |
| 19 | Đường vào Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| b | Xây dựng (văn hóa - giáo dục): |  |  |  | 1800 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 8200 | 6400 |
|  | Trường học + nhà văn hóa |  |  |  |  |  | 2200 |  |  | 2200 |  |
| 1 | Trường THCS Vĩnh Thanh |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Trường TH Long Tân |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Hiệp Phước |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Long Thọ |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Trường Mẫu giáo Đại Phước |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Trường Mẫu giáo Phước An |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 7 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Thanh |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Trường Mẫu giáo Phú Thạnh |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Tụ điểm văn hóa Phước Khánh |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Tụ điểm văn hóa Vĩnh Thanh |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 | Tụ điểm văn hóa Phú Thạnh |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 | Tụ điểm văn hóa Phú Hội |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 13 | Trường Mẫu giáo Phú Đông |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Trường Mẫu giáo Phước Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Sửa chữa sân vận động xã Phước Thiền |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Công viên đối diện đền thờ liệt sĩ |  |  |  | 800 |  | 6000 |  |  | 6000 | 5200 |
| c | Quản lý Nhà nước |  |  |  |  |  | 900 |  |  | 900 | 900 |
| 1 | Nhà làm việc BCHQS xã Phước Thiền |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 2 | Tường rào, nhà bảo vệ Khu di tích Giồng Sắn |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 3 | Xây dựng văn phòng ban ấp 4, UBND xã Hiệp Phước |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| d | Các tiểu dự án thuộc vùng dự án rau an toàn, vùng dự án mô hình nông nghiệp |  |  |  | 3000 | 101 | 3000 | 2200 | 0 | 800 | 0 |
| 1 | Các dự án vùng rau an toàn |  |  |  | 1000 | 101 | 2500 | 2200 |  | 300 | 1500 |
| 2 | Các tiểu dự án thuộc mô hình phát triển nông nghiệp |  |  |  | 2000 |  | 500 |  |  | 500 | -1500 |
| III | Quy hoạch |  |  |  | 5050 | 0 | 5050 | 0 | 0 | 5050 | 0 |
| 1 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Long Thọ |  |  |  | 100 |  | 380 |  |  | 380 | 280 |
| 2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư xã Phú Hội |  |  |  | 110 |  | 130 |  |  | 130 | 20 |
| 3 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường Giồng Ông Đông |  |  |  | 500 |  | 300 |  |  | 300 | -200 |
| 4 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường vào UBND xã Phước Khánh |  |  |  | 180 |  | 530 |  |  | 530 | 350 |
| 5 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư dọc đường HL19 đoạn qua xã Vĩnh Thanh và xã Phước An |  |  |  | 540 |  | 540 |  |  | 540 | 0 |
| 6 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư cặp đường 25A tại xã Phú Thạnh và Long Tân |  |  |  | 270 |  | 400 |  |  | 400 | 130 |
| 7 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước An A |  |  |  | 550 |  | 500 |  |  | 500 | -50 |
| 8 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu TĐC xã Hiệp Phước |  |  |  | 100 |  | 300 |  |  | 300 | 200 |
| 9 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu ĐC xã Phước Thiền |  |  |  | 300 |  | 520 |  |  | 520 | 220 |
| 10 | Thiết kế khu chung cư tạm cư Long Thọ -Phước An |  |  |  | 2000 |  | 300 |  |  | 300 | -1700 |
| 11 | Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Phước An 2 |  |  |  | 400 |  | 100 |  |  | 100 | -300 |
| 12 | Quy hoạch chi tiết khu làng đại học tỷ lệ 1/2000 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 |
| 13 | Quy hoạch chi tiết khu du lịch cống Ông Kèo tỷ lệ 1/2000 |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 | 500 |
| 14 | Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu TTTM-DV xã Phước Thiền |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 50 |
|  | Nguồn phí hạ tầng |  |  |  | 30000 | 2774 | 15500 | 13000 | 0 | 2500 | -14500 |
| 1 | Nghĩa địa Long Thọ (bao gồm chi phí bồi thường) |  | 62291 |  | 21500 | 123 | 500 |  |  | 500 | -21000 |
| 2 | Tái định cư Đại Lộc |  | 60659 | 54151 | 6500 | 2555 | 13000 | 13000 |  |  | 6500 |
| 3 | Tái định cư Long Thọ |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 0 |
| 4 | Tái Định cư Phước Thiền |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 0 |
| 5 | Tái định cư Hiệp Phước 3 |  |  |  | 500 |  | 500 |  |  | 500 | 0 |
| 6 | Tái định cư Đại Lộc 2 |  | 28482 |  | 500 | 96 | 500 |  |  | 500 | 0 |
|  | Nguồn bồi thường đất công |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 1470 | 0 | 13530 | 0 |
| 1 | Đường vào Trường THCS Dương Văn Thì |  |  |  | 600 |  | 100 |  |  | 100 | -500 |
| 2 | Xây dựng trụ sở trung tâm đầu tư phát triển cụm CN huyện |  |  |  | 2000 |  | 1500 | 1100 |  | 400 | -500 |
| 3 | Hỗ trợ xã Phú Thạnh kinh phí xây dựng văn phòng một cửa |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  | 150 | 0 |
| 4 | Mở rộng HL19 đoạn từ 25C đến Đại Phước |  |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 100 | -9900 |
| 5 | Nâng cấp trải nhựa đường D9 |  |  |  | 2000 |  | 250 |  |  | 250 | -1750 |
| 6 | Hỗ trợ kinh phí dự án trụ sở làm việc Ngân hàng chính sách |  |  |  | 250 |  | 100 |  |  | 100 | -150 |
| 7 | Công viên đối diện đền thờ liệt sĩ |  | 44078 |  |  |  | 12300 |  |  | 12300 | 12300 |
| 8 | Hệ thống thoát nước Trường THCS Đại Phước |  |  |  |  |  | 300 | 270 |  | 30 |  |
| 9 | Cống thoát nước cầu Suối Cạn |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| 10 | Mương cống thoát nước HL19 (đoạn Hiệp Phước) |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |