| Phụ lục 02 BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2013 (Kèm theo Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục dự án | Kế hoạch 2013 | Giải ngân đến 31/5/2013 | Chủ đầu tư đề nghị | Kế hoạch năm 2013 |  |  |  | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Xây lắp | Thiết bị | Chi khác, BTGPMB |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số | 1.000.000 | 729.756 | 1.526.687 | 1.000.000 | 309.088 | 116.282 | 574.630 |  |
| I | Thực hiện dự án | 973.700 |  | 1.378.933 | 973.061 | 289.088 | 116.282 | 567.691 | - |
| 1 | Giao thông | 350.505 |  | 556.404 | 350.865 | 115.260 | 0 | 235.605 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 120.616 |  | 326.515 | 120.976 | 115.260 | 0 | 5.716 | - |
| 1 | Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ Bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51) | 9.000 | 9.000 | 71.293 | 9.000 | 5.000 |  | 4.000 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 10 đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đi huyện Long Thành | 8.000 | 7.439 | 38.774 | 8.000 | 7.800 |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 3 | Đường Hố Nai 4 - Trị An | 8.000 | 7.637 | 18.574 | 8.000 | 7.800 |  | 200 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 4 | Đường Nguyễn Văn Bé - Xuân Định | 5.000 | 1.338 | 5.000 | 5.000 | 4.900 |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 5 | Đường Cua Heo - Bình Lộc | 10.000 | 9.940 | 10.000 | 10.000 | 9.800 |  | 200 | UBND thị xã Long Khánh |
| 6 | Đường 25C giai đoạn 01, huyện Nhơn Trạch, đoạn từ Hương lộ 19 đến đường 319, huyện Nhơn Trạch | 7.000 | 6.959 | 7.000 | 7.000 | 6.900 |  | 100 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 7 | Đường Long Thọ 1 (đoạn nối từ đường 319B đến Hương lộ 19), huyện Nhơn Trạch | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.900 |  | 100 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 8 | Tuyến đường liên huyện Xuân Định đi Lâm San, huyện Cẩm Mỹ | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.900 |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 9 | Đường 600A, huyện Tân Phú | 10.000 | 9.988 | 60.000 | 10.000 | 9.900 |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 10 | Đường Phú Xuân - Núi Tượng, huyện Tân Phú (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây lắp, phần còn lại thanh toán từ vốn ngân sách huyện) | 8.000 | 8.000 | 33.000 | 8.000 | 8.000 |  |  | UBND huyện Tân Phú |
| 11 | Đường Xuân Bắc - Suối Cao - Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (ngân sách tỉnh chi xây lắp phần 04 cầu của dự án và các hạng mục đường, mương cống từ điểm đầu dự án đến Km 9+000) | 8.100 | 2.175 | 8.100 | 8.100 | 8.000 |  | 100 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 12 | Xây dựng mới cầu Sông Ray trên ĐT 764 | 1.000 | 1.000 | 4.168 | 1.000 | 900 |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 13 | Cầu Long Tân trên TL 25A (ĐT 769) | 6.000 | 3.103 | 13.386 | 6.000 | 5.900 |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 14 | Đường vào xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (ngân sách tỉnh thanh toán phần chi phí xây lắp, phần còn lại đầu tư từ ngân sách huyện) | 5.000 | 5.000 | 9.344 | 5.000 | 5.000 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 15 | Đường liên xã Suối Nho (Định Quán) đi xã Xuân Thiện (Thống Nhất) | 7.000 | 7.000 | 19.000 | 7.000 | 7.000 |  |  | UBND huyện Định Quán |
| 16 | Đường D29, D30, D31 khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | 4.220 | 4.210 | 4.220 | 4.220 | 4.100 |  | 120 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 17 | Đường N6 nối dài khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ | 4.296 | 4.294 | 4.296 | 4.296 | 4.100 |  | 196 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 18 | Đường vào Nghĩa trang thành phố Biên Hòa (đoạn qua chùa Quảng Nghiêm và Long Hoa Tự Viện) | 0 | 0 | 360 | 360 | 360 |  |  | Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị |
| 19 | Đường Ruộng Tre - Thọ An, thị xã Long Khánh (ngân sách tỉnh chi 50% vốn xây lắp) | 4.000 | 3.231 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |  | UBND thị xã Long Khánh |
| b | Bố trí vốn thanh toán đối với các dự án đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2012 | 459.778 |  | 229.889 | 229.889 | - | - | 229.889 | - |
| 1 | Tiểu dự án BTGPMB dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 765 đoạn từ Km 1+526 đến Km 5+500, huyện Xuân Lộc | 9.723 | 9.723 | 9.723 | 9.723 |  |  | 9.723 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Dự án đường Huỳnh Văn Lũy nối dài, thành phố Biên Hòa | 20.687 | - | 20.687 | 20.687 |  |  | 20.687 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 3 | Dự án BOT đường ĐT 768 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu | 60.248 | 48.733 | 60.248 | 60.248 |  |  | 60.248 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 4 | BTGPMB đường 25A, Tỉnh lộ 769 | 5.729 | 5.728 | 5.729 | 5.729 |  |  | 5.729 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 5 | Di dời hạ tầng kỹ thuật và Tiểu dự án BTGPMB cầu Hóa An | 74.693 | 59.833 | 74.693 | 74.693 |  |  | 74.693 | UBND thành phố Biên Hòa |
| 6 | Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 767 và cầu Vĩnh An, đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | 27.503 | 27.099 | 27.503 | 27.503 |  |  | 27.503 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 7 | BTGPMB một bên đường 25B tại xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch | 31.306 | 31.306 | 31.306 | 31.306 |  |  | 31.306 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh |
| 2 | Giáo dục - Đào tạo | 116.900 |  | 166.853 | 116.900 | 76.600 | 38.600 | 1.700 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 116.900 |  | 166.853 | 116.900 | 76.600 | 38.600 | 1.700 | - |
| 1 | Trường Trung cấp nghề 26/3 | 14.000 | 8.924 | 29.513 | 14.000 | 2.000 | 11.800 | 200 | Tỉnh Đoàn Đồng Nai |
| 2 | Sửa chữa một số hạng mục trường Trung cấp nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch (ngân sách tỉnh + vốn sự nghiệp) | 2.200 | 795 | 2.200 | 2.200 | 2.100 |  | 100 | Trường Trung cấp nghề khu vực Long Thành - Nhơn Trạch |
| 3 | Trường DTNT huyện Xuân Lộc | 15.000 | 12.349 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 4.800 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 4 | Trường THPT huyện Xuân Lộc | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.100 |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 5 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Cửu | 10.000 | 0 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |  |  | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 6 | Trường THPT Tam Phước | 12.000 | 9.911 | 33.993 | 16.612 | 12.612 | 3.800 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 7 | Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 7.000 | 6.428 | 17.447 | 10.477 | 8.477 | 1.900 | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 8 | Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Long Thành | 12.000 | 10.605 | 15.000 | 12.000 | 8.000 | 3.900 | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 9 | Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Định Quán | 10.500 | 6.330 | 12.589 | 10.500 | 7.500 | 2.800 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 10 | Trung tâm Kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp Nhơn Trạch | 15.000 | 12.960 | 18.000 | 15.000 | 10.000 | 4.800 | 200 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 11 | Xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh | 15.000 | 14.892 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 4.800 | 200 | Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh |
| 12 | Sửa chữa Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 1.900 |  | 100 | Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai |
| 3 | Quản lý Nhà nước | 16.722 |  | 24.222 | 16.722 | 13.200 | 3.150 | 372 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 16.722 |  | 24.222 | 16.722 | 13.200 | 3.150 | 372 | - |
| 1 | Trụ sở làm việc và lưu trữ hồ sơ VP đăng ký sử dụng đất | 2.500 | 0 | 8.000 | 2.500 | 1.500 | 900 | 100 | VP Đăng ký quyền sử dụng đất |
| 2 | Trụ sở UBND xã Hiếu Liêm (ngân sách tỉnh thanh toán phần xây lắp; riêng các chi phí khác và chi phí bồi thường cân đối từ ngân sách huyện) | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |  |  | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 3 | Xây dựng mới nhà làm việc và các công trình phụ trợ Hạt Kiểm lâm Xuân Lộc | 3.000 | 2.750 | 5.000 | 3.000 | 2.500 | 450 | 50 | Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai |
| 4 | Di dời đường dây điện đi qua đền thờ liệt sỹ Đông Nam Bộ tại xã Tân An, Vĩnh Cửu | 1.632 | 1.435 | 1.632 | 1.632 | 1.000 | 600 | 32 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 5 | Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh | 2.340 | 1.200 | 2.340 | 2.340 | 1.500 | 800 | 40 | Thanh tra tỉnh |
| 6 | Sửa chữa trụ sở Đảng ủy khối Kinh tế | 1.650 | 1.355 | 1.650 | 1.650 | 1.200 | 400 | 50 | Đảng ủy khối Kinh tế |
| 7 | Cải tạo sửa chữa trụ sở Sở Giao thông Vận tải (vốn ngân sách tỉnh 70%) | 3.000 | 2.950 | 3.000 | 3.000 | 2.900 |  | 100 | Sở Giao thông Vận tải |
| 4 | Cấp nước | 26.000 |  | 26.000 | 26.000 | 21.960 | 3.700 | 340 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 26.000 |  | 26.000 | 26.000 | 21.960 | 3.700 | 340 | - |
| 1 | Hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom | 3.500 | 96 | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 900 | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 2 | Hệ thống cấp nước Hóa An Tân Hạnh | 460 | 383 | 460 | 460 | 460 |  |  | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 3 | Hệ thống cấp nước thị trấn Tân Phú | 3.600 | 193 | 3.600 | 3.600 | 3.000 | 550 | 50 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 4 | Hệ thống cấp nước phường Trảng Dài | 12.440 | 12.440 | 12.440 | 12.440 | 12.000 | 350 | 90 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hệ thống cấp nước phường Bửu Hòa | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 1.900 | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 5 | Hạ tầng công cộng | 176.947 |  | 227.291 | 176.964 | 10.912 | 1.376 | 164.676 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 12.500 |  | 12.844 | 12.517 | 10.912 | 1.376 | 229 | - |
| 1 | Xây dựng hệ thống cấp nước tập trung ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh | 4.500 | 3.830 | 3.861 | 3.861 | 3.288 | 526 | 47 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 2 | Đường vào Trạm xử lý nước thải số 01, huyện Nhơn Trạch | 5.500 | 31 | 5.827 | 5.500 | 5.000 | 400 | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
|  | Đường ranh giới bảo vệ công trình hồ Cầu Mới | 0 |  | 656 | 656 | 624 |  | 32 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 3 | Các hạng mục còn lại của dự án khu dân cư đường Đồng Khởi | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 450 | 50 | Công ty cổ phần kinh doanh nhà |
| b | Bố trí vốn thanh toán đối với các dự án đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2012 | 164.447 |  | 214.447 | 164.447 | 0 | 0 | 164.447 | - |
| 1 | Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, Long Thành | 14.565 | 14.066 | 64.565 | 14.565 |  |  | 14.565 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 2 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai đoạn 01 (hoàn trả vốn ứng trước năm 2012) | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |  |  | 69.000 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 3 | BTGPMB khu bãi rác xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu | 80.882 | 80.882 | 80.882 | 80.882 |  |  | 80.882 | Công ty TNHH MTV DV MT Đô thị Biên Hòa |
| 6 | Nông - Lâm - Thủy lợi | 168.365 |  | 259.902 | 167.349 | 22.556 | 1.250 | 143.543 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 168.365 |  | 259.902 | 167.349 | 22.556 | 1.250 | 143.543 | - |
| 1 | Dự án sinh cảnh trong khu sinh thái cảnh quan thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 2.000 | 0 | 670 | 670 |  | 600 | 70 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 2 | Dự án vườn ươm thuộc Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa | 2.300 | 1.169 | 3.247 | 2.300 | 2.000 | 250 | 50 | Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa |
| 3 | Dự án nạo vét suối Săn Máu (đoạn từ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 02 đến cầu Mương Sao) | 15.000 | 3.274 | 15.000 | 15.000 | 14.000 |  | 1.000 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 4 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành | 2.500 | 2.322 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 400 | 100 | Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành |
| 5 | Trồng và chăm sóc rừng năm 2012 | 2.442 | 0 | 2.442 | 2.442 | 2.442 |  |  | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
| 6 | Trụ sở làm việc Trạm Thú y thị xã Long Khánh | 2.000 | 1.900 | 3.350 | 2.314 | 2.114 |  | 200 | Chi cục Thú y |
| b | Bố trí vốn thanh toán đối với các dự án đã có dự toán BTGPMB được duyệt trong 2012 | 142.123 |  | 232.693 | 142.123 | 0 | 0 | 142.123 | - |
| 1 | Hồ chứa nước Cầu Dầu, Long Khánh | 51.520 | 50.320 | 51.520 | 51.520 |  |  | 51.520 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Dự án hồ chứa nước chống lũ Lộc An | 21 | - | 21 | 21 |  |  | 21 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 3 | Dự án hồ chứa nước Suối Tre | 27.099 | 26.849 | 27.099 | 27.099 |  |  | 27.099 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 4 | Dự án hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc | 32.711 | - | 123.281 | 32.711 |  |  | 32.711 | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi |
| 5 | Dự án suối Săn Máu | 30.772 | 30.772 | 30.772 | 30.772 |  |  | 30.772 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 7 | An ninh quốc phòng | 26.261 |  | 26.261 | 26.261 | 8.500 | 450 | 17.311 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 26.261 |  | 26.261 | 26.261 | 8.500 | 450 | 17.311 | - |
| 1 | Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuân Lộc | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 450 | 50 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 2 | Trụ sở Công an huyện Định Quán (ngân sách tỉnh 50%, ngân sách Bộ Công an 50%) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |  |  | Công an tỉnh |
| 3 | Tường rào bao quanh nhà tạm giữ của Công an huyện Long Thành | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.500 |  | 100 | Công an tỉnh |
| 4 | Tường rào bao quanh nhà tạm giữ của Công an huyện Vĩnh Cửu | 850 | 0 | 850 | 850 | 800 |  | 50 | Công an tỉnh |
| b | Bố trí vốn để thanh toán các dự án thực hiện BTGPMB trong năm 2012 | 17.111 |  | 17.111 | 17.111 | 0 | 0 | 17.111 |  |
| 1 | BTGPMB nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Lộc | 6.241 | - | 6.241 | 6.241 |  |  | 6.241 | Công an tỉnh |
| 2 | BTGPMB nhà tạm giữ Công an huyện Thống Nhất | 563 | - | 563 | 563 |  |  | 563 | Công an tỉnh |
| 3 | BTGPMB nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán | 9.892 | - | 9.892 | 9.892 |  |  | 9.892 | Công an tỉnh |
| 4 | BTGPMB nhà tạm giữ Công an thị xã Long Khánh | 415 | - | 415 | 415 |  |  | 415 | Công an tỉnh |
| 8 | Khoa học công nghệ | 92.000 |  | 92.000 | 92.000 | 20.100 | 67.756 | 4.144 | - |
| a | Công trình chuyển tiếp | 52.200 |  | 52.806 | 52.806 | 10.100 | 41.756 | 950 | - |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thông tin quản lý nhân hộ khẩu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010 (giai đoạn 01) | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |  | 1.900 | 100 | Công an tỉnh |
| 2 | Dự án Trung tâm đo kiểm tiêu chuẩn đo lường chất lượng | 20.000 | 3.484 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 9.800 | 200 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Dự án giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 |  | 18.500 | 500 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy |
| 4 | Nâng cấp phần mềm đăng ký, cấp phép qua mạng | 0 |  | 606 | 606 |  | 556 | 50 | Sở Công Thương |
| 5 | Cung cấp tài liệu số trực tuyến và xây dựng kho tư liệu số Thư viện tỉnh Đồng Nai | 11.200 | 9.524 | 11.200 | 11.200 | 100 | 11.000 | 100 | Thư viện tỉnh Đồng Nai |
| b | Công trình khởi công mới | 16.109 |  | 39.194 | 39.194 | 10.000 | 26.000 | 3.194 | - |
| 1 | Nâng cấp mạng nội bộ Sở Công Thương | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 |  | 1.500 | 100 | Sở Công Thương |
| 2 | Phần mềm quản lý trực tuyến hoạt động đối ngoại | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 |  | 2.000 | 100 | Sở Ngoại Vụ |
| 3 | Xây dựng phần mềm quản lý hộ tịch và phần mềm quản lý đăng ký giao dịch bảo đảm | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |  | 4.800 | 200 | Sở Tư pháp |
| 4 | Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |  | 1.900 | 100 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh |
| 5 | Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước | 2.543 | 1.390 | 25.628 | 25.628 | 10.000 | 13.000 | 2.628 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 6 | Đầu tư 01 xe chuyên dụng có cần cẩu để phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Đồng Nai | 2.866 | 882 | 2.866 | 2.866 |  | 2.800 | 66 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| c | Vốn bố trí dự phòng cho các dự án khi đủ điều kiện về hồ sơ và bồi thường giải phóng mặt bằng | 23.691 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| II | Chuẩn bị đầu tư | 6.300 | 2.131 | 127.754 | 6.939 | 0 | 0 | 6.939 |  |
| 1 | Chi khác và BTGPMB dự án gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Ban Quản lý dự án NN & PTNT |
| 2 | Dự án thoát nước và xử lý nước thải tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu | 100 | 80 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 3 | DA hệ thống thu gom nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ng.đ huyện Nhơn Trạch | 100 | 18 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 4 | DA trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ng.đ huyện Nhơn Trạch | 100 | 100 | 5.942 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 5 | Hệ thống thoát nước trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu | 100 | 20 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 6 | Chống ngập úng suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 7 | Chi khác và BTGPMB dự án tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch ra rạch Bà Ký | 100 | 0 | 15.126 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 8 | Chi khác và BTGPMB dự án tuyến thoát nước dải cây xanh | 100 | 0 | 6.559 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 9 | Chi khác và BTGPMB dự án nạo vét kênh thoát nước cuối đường số 2 | 100 | 0 | 5.100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 10 | Chi khác và BTGPMB dự án tuyến thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình | 100 | 0 | 34.596 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Thoát nước Đồng Nai |
| 11 | Trung tâm Huấn luyện quân nhân dự bị động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh |
| 12 | Chi khác và BTGPMB dự án Trạm Thú y huyện Thống Nhất | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Chi cục Thú y |
| 13 | Hệ thống cấp nước thị trấn Vĩnh An | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 14 | Hệ thống cấp nước xã Thạnh Phú | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 15 | Hệ thống cấp nước phường An Bình, Tân Mai, Tân Hiệp, Tam Hiệp | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 16 | Tuyến ống cấp nước từ QL 51 đến Trường Sỹ quan Lục quân 2 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 17 | Hệ thống cấp nước TT. Long Giao | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 18 | Hệ thống cấp nước phường Long Bình Tân | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV Xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 19 | Mở rộng hệ thống cấp nước TT. Gia Ray | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Công ty TNHH MTV xây dựng cấp nước Đồng Nai |
| 20 | Nâng cấp đường nội bộ nối thông các bia, nâng cấp các bia tại di tích Trung ương Cục Miền Nam và đường nội bộ nối thông các bia tại Di tích Khu ủy Miền Đông | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai |
| 21 | Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 | 100 | 0 | 1.039 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 22 | Xây dựng hệ thống thoát nước ngang đường ĐT 764 tại Km 17+100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 23 | Xử lý chống ngập úng trên ĐT 765 đoạn từ Km 19+300 đến Km 19+750 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 24 | Chi khác và BTGPMB đường Sông Nhạn - Dầu Giây từ Hương lộ 10 đến ĐT 769 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 25 | Chi khác và BTGPMB đoạn 3 đường liên huyện Vĩnh Cửu - Trảng Bom | 100 | 0 | 40.000 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 26 | Xây dựng mới tuyến đường nối Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành tới vị trí giao với đường tỉnh 769 | 100 | 84 | 2.800 | 300 |  |  | 300 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 27 | Nâng cấp đường ĐT 763 từ Km 0+000 đến Km 29+500 | 100 | 0 | 4.066 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 28 | Nâng cấp đường ĐT 765 từ Km 10+000 đến Km 28+300 | 100 | 100 | 2.448 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 29 | Nâng cấp đường ĐT 768 từ Km 21+400 đến Km 42+315 | 100 | 0 | 4.239 | 100 |  |  | 100 | Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai |
| 30 | Trụ sở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh |
| 31 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Lộ 25, Thống Nhất | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 32 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lộc, huyện Tân Phú | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 33 | Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ | 100 | 100 | 200 | 200 |  |  | 200 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 34 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 35 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền | 100 | 97 | 539 | 539 |  |  | 539 | Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn |
| 36 | Đường song hành QL 56 đoạn qua xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ (theo quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Long Giao) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 37 | Kiên cố hoá kênh mương đập Cù Nhí | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 38 | Xây dựng mới tuyến đường Long Giao - Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Cẩm Mỹ |
| 39 | Hệ thống cấp nước tập trung ấp 7, xã Phú Tân | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Định Quán |
| 40 | Tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch 1 ra sông Đồng Môn, huyện Nhơn Trạch (BTGPMB sử dụng từ vốn NS huyện và vận động nhân dân) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Nhơn Trạch |
| 41 | BTGPMB dự án hệ thống thoát nước liên xã Đông Hòa - Trung Hòa - Tây Hòa, huyện Trảng Bom | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Trảng Bom |
| 42 | Khu Văn hóa Thể thao huyện Tân Phú (HM: Cổng tường rào sân đường nội bộ, thoát nước toàn khu) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 43 | Xây dựng mới Trạm bơm Giang Điền, huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 44 | Bờ bao ngăn lũ sông La Ngà, huyện Tân Phú | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 45 | Nâng cấp trạm bơm ấp 6a, 6b xã Núi Tượng, huyện Tân Phú (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Tân Phú |
| 46 | Nạo vét suối Sâu, huyện Vĩnh Cửu | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 47 | Hạ tầng Khu trung tâm văn hóa H. Vĩnh Cửu | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Vĩnh Cửu |
| 48 | Tuyến kênh dẫn nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Xuân Lộc | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND huyện Xuân Lộc |
| 49 | Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải, thị xã Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 50 | Dự án thoát lũ xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh (đền bù GPMB và hệ thống kênh mương nội đồng do ngân sách huyện đầu tư và vận động nhân dân) | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 51 | Cải tạo nâng cấp tuyến đường Hùng Vương | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
| 52 | Xây dựng cơ sở hạ tầng Làng văn hóa đồng bào dân tộc Chơro, xã Bảo Vinh, Long Khánh | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | UBND thị xã Long Khánh |
|  | Dự án thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |
|  | Trường THPT Chu Văn An | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
|  | Các dự án thuộc ngành Khoa học và Công nghệ | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |  |
| 1 | Nâng cấp và mở rộng hệ thống mạng nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh | 500 | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 2 | Dự án trung tâm chiếu xạ, huyện Cẩm Mỹ | 500 | 132 | 500 | 500 |  |  | 500 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| III | Bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã quyết toán nhưng còn thiếu vốn kế hoạch | 20.000 | 19.999 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |