Phụ lục 07 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO CHI ĐẦU TƯ (Kèm theo Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

|  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | ĐĐ XD | Tiến độ thực hiện dự án | Tổng mức vốn đầu tư | Trong đó |  | Dự kiến thực hiện giai đoạn 2018-2020 | Nguồn vốn để lại | Chủ đầu tư |
|  |  |  |  |  | vốn ngân sách | nguồn thu để lại |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Tổng số |  |  | 423.310 | 134.165 | 289.145 | 289.145 |  | - |
| 1 | Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Thành | LT-NT | tối đa 03 năm | 1.146 |  | 1.146 | 1.146 | Nguồn vốn trích nộp 35% nguồn cải cách tiền lương của Bệnh viện | Trung tâm Y tế huyện Long Thành |
| 2 | Xây dựng khoa hồi sức tích cực, chống độc và lọc thận của Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán | ĐQ | tối đa 03 năm | 21.128 |  | 21.128 | 21.128 | Nguồn vốn trích nộp 35% nguồn cải cách tiền lương của Bệnh viện | Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán |
| 3 | Trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, sản xuất chương trình cho studio ca nhạc 108 m2 | BH | tối đa 03 năm | 20.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 4 | Trang thiết bị hệ thống camera, thiết bị sản xuất chương trình cho nhà hát truyền hình 400 chỗ ngồi (5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH + 20 tỷ ngân sách) | BH | tối đa 03 năm | 25.000 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 5 | Trang thiết bị hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu ca nhạc 400 chỗ Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (6 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH) | BH | tối đa 03 năm | 6.000 |  | 6.000 | 6.000 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 6 | Trang thiết bị HD cho 35 phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (11,5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH) | BH | tối đa 03 năm | 11.500 |  | 11.500 | 11.500 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 7 | Sửa chữa, bảo trì tháp ăng ten tự đứng cao 125 m Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (1,5 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH) | BH | tối đa 03 năm | 1.500 |  | 1.500 | 1.500 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 8 | Trang thiết bị hệ thống dựng hình phi tuyến tính, nối mạng trung tâm phục vụ đồng thời 40 phóng viên, biên tập viên 03 phòng dựng hình Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (20 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH) | BH | tối đa 03 năm | 20.000 |  | 20.000 | 20.000 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đài | Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 9 | Thiết kế, quản trị và mua sắm hệ thống lưu trữ cho Trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai (4 tỷ sự nghiệp phát triển của Đài PTTH) | BH | tối đa 3 năm | 4.000 |  | 4.000 | 4.000 | Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Dịch vụ Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai | Trung tâm Dịch vụ Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai |
| 10 | Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc nâng cao tính liên tục trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | BH | tối đa 3 năm | 15.505 |  | 15.505 | 15.505 | Nguồn cải cách tiền lương là 13,059 tỷ đồng và nguồn quỹ phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai | Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai |
| 11 | Hệ thống công nghệ thông tin khoa khám bệnh - cấp cứu và khu hành chính mới Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện là 5 tỷ + ngân sách tỉnh) | BH | 3 năm | 15.860 | 10.860 | 5.000 | 5.000 | Nguồn phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất | Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất |
| 12 | Sửa chữa, gia cố 07 trạm bảo vệ rừng ngập mặn thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành | LT | 2017 - 2018 | 4.400 |  | 4.400 | 4.400 | Nguồn vốn tái tạo rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành | Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành |
| 13 | Xây dựng mới 04 trạm bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú | TP | 2017 - 2018 | 1.470 |  | 1.470 | 1.470 | Nguồn dịch vụ môi trường của đơn vị | Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú |
| 14 | Xây dựng Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai | BH | 2018 - 2020 | 33.158 | 18.836 | 14.322 | 14.322 | Nguồn vốn của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (kể cả dự phòng) | Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng |
| 15 | Dự án trụ sở làm việc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (NST 50% chi phi xây lắp + thiết bị) | BH | 2017 - 2020 | 157.863 | 64.650 | 93.213 | 93.213 | Chi phí Ban Quản lý dự án | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 16 | Dự án xây dựng nhà tập luyện đa năng của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai | BH | 2017 - 2018 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | Nguồn trích 40% nguồn thu để lại thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của đơn vị | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |
| 17 | Dự án thiết bị ngành y tế giai đoạn 2017 - 2020 cho đơn vị tuyến huyện | ĐN | 2017 - 2020 | 73.780 | 4.819 | 68.961 | 68.961 | Nguồn 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh |