Phụ lục 01 TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017 (Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ĐVT: Triệu đồng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn vốn | Kế hoạch giao đầu năm 2017 | Kế hoạch điều chỉnh đến tháng 7 năm 2017 | Kế hoạch năm 2017 sau điều chỉnh | Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu |  |  |  |  | Nguồn vốn do huyện giao chỉ tiêu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tổng số | Thực hiện 10 tháng |  | Dự kiến cả năm 2017 |  | Tổng số | Thực hiện 10 tháng |  | Dự kiến cả năm 2017 |  |
|  |  |  |  |  | Số giải ngân | Tỷ lệ % so với kế hoạch | Số giải ngân | Tỷ lệ % so với kế hoạch |  | Số giải ngân | Tỷ lệ % so với kế hoạch | Số giải ngân | Tỷ lệ % so với kế hoạch |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A. CÁC NGUỒN VỐN ĐÃ CÂN ĐỐI ĐẦU NĂM VÀ GIAO BỔ SUNG ĐẾN 31/5/2017 | 5.786.250 | 5.834.195 | 5.834.195 | 3.511.066 | 2.591.578 | 73,8% | 3.427.045 | 97,6% | 2.323.129 | 1.652.729 | 71,1% | 2.245.679 | 96,7% |
| 1. Vốn ngân sách tập trung | 2.439.100 | 2.186.932 | 2.186.932 | 2.186.932 | 1.459.572 | 66,7% | 2.141.311 | 97,9% |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ngân sách tỉnh | 2.439.100 | 2.186.932 | 2.186.932 | 2.186.932 | 1.459.572 | 66,7% | 2.141.311 | 97,9% |  |  |  |  |  |
| - Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa; các huyện đầu tư nông thôn mới; các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom có tình trạng quá tải học sinh tại địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp | 250.000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã vay, tạm ứng | 656.000 | 639.871 | 639.871 | 639.871 | 610.000 | 95,3% | 639.871 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| - Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án | 1.533.100 | 1.520.700 | 1.520.700 | 1.520.700 | 826.421 | 54,3% | 1.475.079 | 97,0% |  |  |  |  |  |
| - Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2016 | 0 | 26.361 | 26.361 | 26.361 | 23.151 | 87,8% | 26.361 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2. Ngân sách huyện | 1.234.000 | 1.512.529 | 1.512.529 |  |  |  |  |  | 1.512.529 | 1.080.629 | 1 | 1.450.829 | 95,9% |
| - Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch | 1.234.000 | 1.234.000 | 1.234.000 |  |  |  |  |  | 1.234.000 | 802.100 | 65,0% | 1.172.300 | 95,0% |
| - Bổ sung nguồn hoàn trả từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với bồi thường hỗ trợ di dời 35 hộ dân thuộc ấp 4, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú | 0 | 16.129 | 16.129 |  |  |  |  |  | 16.129 | 16.129 | 100,0% | 16.129 | 100,0% |
| - Hỗ trợ nguồn dự phòng chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2017 của tỉnh để chi khen thưởng nông thôn mới | 0 | 12.400 | 12.400 |  |  |  |  |  | 12.400 | 12.400 | 100,0% | 12.400 | 100,0% |
| - Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa; các huyện đầu tư nông thôn mới; các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom có tình trạng quá tải học sinh tại địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp | 0 | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 | 100,0% | 250.000 | 100,0% |
| 2. Nguồn vốn khai thác quỹ đất | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 320.000 | 320.000 | 100,0% | 320.000 | 100,0% | 480.000 | 336.000 | 70,0% | 480.000 | 100,0% |
| 2.1. Quỹ phát triển đất | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 100,0% | 240.000 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 2.2. Quỹ phát triển nhà ở xã hội | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100,0% | 80.000 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 2.3. Vốn phân cấp đối với UBND cấp huyện | 480.000 | 480.000 | 480.000 |  |  |  |  |  | 480.000 | 336.000 | 70,0% | 480.000 | 100,0% |
| 3. Nguồn vốn xổ số kiến thiết | 1.275.000 | 1.280.984 | 1.280.984 | 965.984 | 454.439 | 47,0% | 927.584 | 96,0% | 315.000 | 220.500 | 70,0% | 299.250 | 95,0% |
| 3.1 Phần do UBND tỉnh giao kế hoạch | 960.000 | 965.984 | 965.984 | 965.984 | 454.439 | 47,0% | 927.584 | 96,0% |  |  |  |  |  |
| - Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 960.000 | 454.439 | 47,3% | 921.600 | 96,0% |  |  |  |  |  |
| - Bổ sung nguồn kết dư năm 2016 |  | 5.984 | 5.984 | 5.984 | 0 | 0,0% | 5.984 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.2. Vốn phân cấp đối với UBND cấp huyện (để đầu tư NTM và hỗ trợ thành phố Biên Hòa xóa ca ba) | 315.000 | 315.000 | 315.000 |  |  |  |  |  | 315.000 | 220.500 | 70,0% | 299.250 | 95,0% |
| 4. Nguồn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2016 chi khen thưởng nông thôn mới |  | 15.600 | 15.600 |  |  |  |  |  | 15.600 | 15.600 | 100,0% | 15.600 | 100,0% |
| 5. Nguồn vốn chương trình mục tiêu do ngân sách Trung ương hỗ trợ | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 37.567 | 98,5% | 38.150 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| B. CÁC NGUỒN VỐN KHÁC |  | 1.344.806 | 1.375.485 | 748.049 |  |  |  |  | 627.436 | 32.264 | 5,1% | 462.379 | 73,7% |
| 5. Kéo dài kế hoạch giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn vay để đầu tư hạ tầng nông thôn mới và các dự án cấp bách sang năm 2017 |  | 183.845 | 183.485 | 107.438 | 79.152 | 73,7% | 107.430 | 100,0% | 76.047 | 32.264 | 42,4% | 76.407 | 100,5% |
| 6. Nguồn vốn bội chi năm 2017 |  | 792.000 | 792.000 | 240.611 |  |  | 168.428 | 70,0% | 551.389 |  |  | 385.972 | 70,0% |
| 7. Nguồn vốn bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016) |  | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 62.181 | 15,5% | 92.000 | 23,0% |  |  |  |  |  |
| 8. Nguồn vốn bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015) |  | 68.961 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |