| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2010

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ (KHAI THÁC QUỸ ĐẤT)

(Kèm theo Nghị quyết số 88/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2009 của HĐND thị xã Long Khánh)

| (ĐVT: Triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Năm khởi công - hoàn thành | Kế hoạch năm 2010 | Tiến độ thực hiện |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ (A+B): |  |  |  | 2.500 |  |
| A | THỰC HIỆN DỰ ÁN: |  |  |  | 500 |  |
| 1 | Đường tổ 8 - tổ 10 ấp 1, xã Bình Lộc | Ban QLDA | Xã Bình Lộc | 2009 - 2011 | 500 | Đang lập hồ sơ mời thầu |
| B | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: |  |  |  | 2.000 |  |
| 1 | Nâng cấp mở rộng đường 31B đi khu Bàu Tra, ấp Nông Doanh, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2011 | 40 | Đang lập thủ tục giới thiệu địa điểm xây dựng |
| 2 | Xây dựng hệ thống thoát nước tổ 8, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân | Ban QLDA | Xã Xuân Tân | 2009 - 2011 | 40 | Đã lập xong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật |
| 3 | Đường hẻm tổ 7 + tổ 12 khu phố 2, phường Xuân Hòa | Ban QLDA | Phường Xuân Hòa | 2010 - 2011 | 20 | Đang khảo sát hiện trạng |
| 4 | Hỗ trợ xây dựng trụ sở Công an xã, phường đội, hỗ trợ đền bù và xây dựng trụ sở khu ấp còn lại chưa thực hiện và các công trình cần thiết khác ở xã, phường và đơn vị | UBND các xã, phường | Các xã, phường và đơn vị | 2010 | 1.900 |  |

*Ghi chú: Danh mục các dự án thuộc nguồn vốn khai thác quỹ đất nêu trên chỉ triển khai thực hiện khi có nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2010./.