| ## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ## HUYỆN TRẢNG BOM ## Số: 97/2010/NQ-HĐND | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trảng Bom, ngày 13 tháng 7 năm 2010 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư XDCB
từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM
KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 10/7/2010 của UBND huyện về công tác đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2010; Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10/7/2010 của UBND huyện về việc xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư XDCB năm 2010; Báo cáo thẩm tra số 307/BC-B.KTXH ngày 10/7/2010 của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của UBND huyện về đánh giá công tác đầu tư XDCB 06 tháng đầu năm 2010, phương hướng nhiệm vụ và biện pháp triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2010 và Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 10/7/2010 của UBND huyện về việc xin điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư XDCB năm 2010, như sau:

1. Tổng vốn đầu tư XDCB năm 2010 từ ngân sách huyện theo Nghị quyết số 93/2009/NQ-HĐND ngày 29/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa  I, kỳ họp thứ 13 (nhiệm kỳ 2004 - 2011) là 124 tỷ 600 triệu đồng, được bố trí cho 76 công trình - nhóm công trình. Sau khi được điều chỉnh là 150 tỷ 100 triệu đồng, được bố trí cho 79 công trình - nhóm công trình, tăng 25 tỷ 500 triệu đồng (trong đó có 11 tỷ 500 triệu đồng do tiểu thương đóng góp).

2. Điều chỉnh và bổ sung danh mục, vốn giải ngân của các công trình như sau:

a) Các công trình trong danh mục đầu năm:

- Công trình chuyển tiếp: Bổ sung vốn cho 06 công trình. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 40 tỷ 150 triệu đồng, tăng so kế hoạch đầu năm là 9 tỷ 500 triệu đồng.

- Công trình khởi công mới: Điều chỉnh giảm vốn của 07 công trình là 18 tỷ 500 triệu đồng nguyên nhân do dự báo không đủ khối lượng để giải ngân, điều chỉnh tăng vốn cho 03 nhóm công trình (sự nghiệp giao thông, thị chính, các công trình sửa chữa nhỏ) và 06 công trình là 6 tỷ đồng. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 76 tỷ 250 triệu đồng, giảm so kế hoạch đầu năm là 12 tỷ 500 triệu đồng.

- Công trình chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án: Bổ sung vốn cho các công trình đã chuyển sang thực hiện dự án. Kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 7 tỷ 500 triệu đồng, tăng so kế hoạch đầu năm là 2 tỷ 300 triệu đồng.

b) Các công trình phát sinh ngoài danh mục đã thực hiện 06 tháng đầu năm:

- Bổ sung danh mục xây dựng chợ Đông Hòa và vốn cho công trình này là 6 tỷ đồng từ nguồn thu đóng góp của các hộ tiểu thương.

- Bổ sung danh mục và vốn cho các công trình được ghi kế hoạch năm 2009 còn tồn đọng, đã xây dựng hoàn thành và quyết toán nhưng chưa được giải ngân đủ do các nhà đầu tư trên địa bàn chậm nộp tiền sử dụng đất trong năm 2009. Tổng số vốn được bổ sung là 9 tỷ 400 triệu đồng.

c) Các công trình phát sinh mới:

- Bổ sung thêm danh mục và vốn chuẩn bị đầu tư - chuẩn bị thực hiện dự án các công trình phát sinh mới, đã có chủ trương nhưng chưa đưa vào kế hoạch (60 công trình), do đây là các công trình phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng hạ tầng cơ sở ở xã điểm nông thôn mới, xã có hạ tầng giao thông thấp, đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo chỉ đạo của UBND tỉnh và xây dựng, sửa chữa nơi làm việc của các ban, ngành, các xã và văn phòng cho các ấp. Kế hoạch vốn bố trí cho nhóm công trình này là 10 tỷ 800 triệu đồng (trong đó có 5 tỷ 500 triệu đồng huy động từ nguồn tiểu thương đóng góp xây dựng chợ Giang Điền).

- Giao UBND huyện chủ động điều hành đối với các dự án đã ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư trên cơ sở: Nguồn vốn khai thác và tiến độ lập dự án để bố trí vốn thực hiện. Đối với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ có thể xem xét cho triển khai thực hiện ngay trong năm 2010 khi khai thác thêm được nguồn vốn; những dự án còn lại tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện trong năm 2011. Chú ý cân đối, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ giao thông nông thôn đối với những nơi huy động được dân đóng góp và tập trung ưu tiên cho các xã có hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất yếu kém, theo kiến nghị của nhân dân qua các lần tiếp xúc cử tri tại địa phương.

(Danh mục công trình được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB  từ nguồn vốn ngân sách huyện năm 2010 kèm theo).

- Nhất trí theo đề nghị của UBND huyện về việc xử lý nguồn ngân sách huyện để chi trả, vốn đầu tư xây dựng lưới điện hạ thế cho các xã anh hùng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã hoàn thành, do tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn, khi được tỉnh bổ sung vốn, UBND huyện có trách nhiệm cân đối để đầu tư cho các công trình khác đúng mục đích.

- Chấp thuận cho phép UBND huyện và các chủ đầu tư được chọn lựa và kêu gọi các nhà thầu đủ năng lực, điều kiện ứng vốn thi công trước các công trình đã được ghi kế hoạch chuẩn bị đầu tư 2010 và thanh toán vào nguồn vốn trong kế hoạch 2010 - 2011 (khi có nguồn thu) khoảng 15 - 20 tỷ đồng (do dự báo khả năng thu tiền sử dụng đất một số dự án trên địa bàn huyện cuối năm 2010 mới được nộp vào ngân sách) để đầu tư xây dựng các công trình mang tính cấp bách, bức thiết và hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, đi lại của nhân dân theo chủ trương “Tam nông” của Đảng và Nhà nước, thực hiện an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Điều 2. Giao UBND huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch của UBND huyện để triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh bổ sung vốn và danh mục đầu tư XDCB thì UBND huyện phải báo cáo trực tiếp với Thường trực HĐND huyện xem xét thống nhất trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các Tổ Đại biểu HĐND và các Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2011) thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 13 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH

Trần Nghi Dũng

| ## HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN ## HUYỆN TRẢNG BOM | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

| DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính: Triệu đồng |
| Số TT | Danh mục công trình | Chủ đầu tư | Kế hoạch vốn đầu năm 2010 | Điều chỉnh tăng + giảm - | Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh | Ghi chú |
|  | TỔNG CỘNG |  | 124,600 | 25,500 | 150,100 |  |
|  | PHẦN I - CÁC CÔNG TRÌNH TRONG DANH MỤC ĐẦU NĂM |  | 124,600 | -700 | 123,900 |  |
| A | CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP |  | 30,650 | 9,500 | 40,150 |  |
| 1 | Đường 3/2 nối dài đến Huyện ủy | Ban QLDA | 2,000 |  | 2,000 | Đang thi công |
| 2 | Sân vận động huyện (giai đoạn 2) | Ban QLDA | 2,000 |  | 2,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 3 | Đồn Công an Khu công nghiệp Hố Nai - Sông Mây | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 4 | Đường Trung Hòa - Tây Hòa (thoát lũ) | Trung Hòa | 300 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 5 | Đường Thanh Bình - Dốc Mơ | Ban QLDA | 1,000 | 1,500 | 2,500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 6 | Vỉa hè, cây xanh đường Lê Lợi | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 7 | Xây dựng mới 05 phòng khách HU và hạng mục cải tạo phòng họp BCH | VP HU | 200 |  | 200 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 8 | Nhà Chỉ huy Quân sự huyện | Ban QLDA | 700 |  | 700 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 9 | Phù điêu cổng đền thờ Liệt sỹ và Nghĩa trang Liệt sỹ | Ban QLDA | 1,000 | 1,000 | 2,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 10 | Sửa chữa đập suối Dâu | Trung Hòa | 100 |  | 100 | Đang điều chỉnh lại h/s để chuẩn bị thi công |
| 11 | Trường MG Hố Nai 3 | Ban QLDA | 3,000 | 2,000 | 5,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 12 | Trường TH Sông Thao | Ban QLDA | 3,500 | 1,000 | 4,500 | Giải ngân theo khối lượng |
| 13 | Đường vào KDL Thác đá Hàn | Sông Trầu | 1,000 | 2,500 | 3,500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 14 | Đường vào nghĩa địa ấp 1 (xã An Viễn) | An Viễn | 300 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 15 | Đường tổ 11 - ấp Tân Lập 2 | Cây Gáo | 300 |  | 300 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 16 | Đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa - Trung Hòa | Trung Hòa | 3,000 | 1,500 | 4,500 | Đã thi công hoàn thành |
| 17 | Đường giáp ranh 02 xã Hưng Lộc - Hưng Thịnh (liên huyện T.Nhất - T.Bom) | Huyện TN | 1,250 |  | 1,250 | Đã thanh toán đủ |
| 18 | Đường Huỳnh Văn Nghệ - thị trấn Trảng Bom | TT-T.Bom | 1,000 |  | 1,000 | Đang thi công |
| 19 | Các công trình đã quyết toán chờ tất toán vốn đầu tư |  | 8,000 |  | 8,000 |  |
| B | CÔNG TRÌNH MỚI NĂM 2010 |  | 88,750 | -12,500 | 76,250 |  |
| I | Các công trình chuyển từ chuẩn bị đầu tư 2009 sang thực hiện dự án |  | 21,200 | -1,000 | 20,200 |  |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng đường Trần Phú | Ban QLDA | 500 |  | 500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 2 | Hệ thống chiếu sáng đường Lê Lợi | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 3 | Hội trường và nhà tiếp dân trụ sở xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 1,000 | 500 | 1,500 | Giải ngân theo khối lượng |
| 4 | Trường MG Tuổi Thơ | Phòng GD-ĐT | 1,500 | 500 | 2,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp đập suối Đầm (gia cố mái taluy) | Bàu Hàm | 500 |  | 500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 6 | Trường TH Diên Hồng (Phân hiệu Phú Sơn) | Ban QLDA | 3,200 | 1,500 | 4,700 | Giải ngân theo khối lượng |
| 7 | Trung tâm Văn hóa xã Tây Hòa | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 8 | Trung tâm Văn hóa xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 1,000 | -500 | 500 | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 9 | Trung tâm Văn hóa xã Cây Gáo | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| 10 | Đường Ngô Quyền - thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 7,000 | -3,000 | 4,000 | Đã ký hợp đồng. Đang thi công |
| 11 | Đường vào Trường THCS Đinh Tiên Hoàng | Bình Minh | 1,500 |  | 1,500 | Đã hoàn thành nghiệm thu |
| 12 | Trạm Y tế xã Hố Nai 3 | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đang thi công |
| 13 | Trạm Y tế thị trấn Trảng Bom | Ban QLDA | 1,000 |  | 1,000 | Đang thẩm định BC - KTKT |
| II | Các công trình bố trí mới 2010 |  | 67,550 | -11,500 | 56,050 |  |
| II.1 | XDCB tập trung trong cân đối |  | 18,600 | -4,200 | 14,400 |  |
| 1 | Đường Lý Nam Đế nối dài (nguồn giao đất dự án của C.ty Đinh Thuận) | Ban QLDA | 10,000 | -5,000 | 5,000 | Đang thi công |
| 2 | Đường giảm tải liên xã Tây Hòa - Trung Hòa - Đông Hòa (giải quyết ATGT trường học) | Trung Hòa | 2,400 |  | 2,400 | Đang thi công |
| 3 | Đầu tư mua sắm xe chuyên dùng cho TT.DVHTCI | TT.DVHTCI | 1,500 |  | 1,500 | Đã hợp đồng, đang thực hiện |
| 4 | Trụ sở Ban Quản lý Dự án huyện | Ban QLDA | 2,000 | 1,000 | 3,000 | Đang thi công |
| 5 | Trụ sở Trung tâm Dịch vụ hạ tầng công ích huyện | TT.DVHTCI | 2,000 | -500 | 1,500 | Đã xong hồ sơ, chờ giải tỏa mặt bằng để khởi công |
| 6 | Máy phát sóng và hệ thống phát thanh kỹ thuật số Đài Truyền thanh | Đài TT | 700 | 300 | 1,000 | Đã xong hồ sơ. Đang mời thầu thực hiện |
| II.2 | Hỗ trợ hạ tầng giao thông - thủy lợi nông thôn |  | 6,600 |  | 6,600 |  |
| 1 | Đường vào TTVH và Trường cấp 2, 3 Bàu Hàm | Bàu Hàm | 350 |  | 350 | Đã quyết toán |
| 2 | Đường nối Cây Gáo - Vĩnh Cửu (xã yếu hạ tầng nông thôn) | Cây Gáo | 3,000 |  | 3,000 | Đã quyết toán |
| 3 | Đường phục vụ khu dân cư và cánh đồng ấp Hưng Long - Hưng Thịnh (xã điểm) | Hưng Thịnh | 3,000 |  | 3,000 | Đang thi công |
| 4 | Đường khu 3 - 4 ấp Lộc Hòa | Tây Hòa | 250 |  | 250 | Đã xong hồ sơ. Chuẩn bị khởi công |
| II.3 | Các công trình y tế |  | 800 | 200 | 1,000 |  |
| 1 | Cải tạo, mở rộng sửa chữa Trạm Y tế xã Hưng Thịnh | Ban QLDA | 800 | 200 | 1,000 | Giải ngân theo khối lượng |
| II.4 | Các công trình giáo dục |  | 20,900 | -9,500 | 11,400 |  |
| 1 | Sửa chữa Trường THCS Võ Thị Sáu | Phòng GD-ĐT | 400 |  | 400 | Đã hoàn thành |
| 2 | Trường THCS Tây Hòa | Ban QLDA | 11,000 | -6,000 | 5,000 | Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân |
| 3 | Trường THCS Phan Chu Trinh | Ban QLDA | 8,000 | -3,000 | 5,000 | Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân |
| 4 | Trường TH Trưng Vương | Ban QLDA | 1,500 | -500 | 1,000 | Giảm do dự báo khối lượng không đủ để giải ngân |
| II.5 | Các công trình điện hạ thế xã anh hùng + đồng bào dân tộc tỉnh hỗ trợ |  | 3,813 |  | 3,813 |  |
| 1 | Đường điện hạ thế nông thôn xã Bàu Hàm (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang) | Bàu Hàm | 903 |  | 903 | Đã hoàn thành, đề nghị NS huyện ứng vốn |
| 2 | Đường điện hạ thế nông thôn xã Sông Thao (phần NS tỉnh hỗ trợ 50% - chuyển 2009 sang) | Sông Thao | 95 |  | 95 | Đang lập hồ sơ |
| 3 | Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 50%) | Tây Hòa | 100 |  | 100 | Đang lập hồ sơ |
| 4 | Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Tây Hòa (NST hỗ trợ 100%) | Tây Hòa | 1,710 |  | 1,710 | Đang thi công, đề nghị NS huyện ứng vốn |
| 5 | Các CT điện hạ thế vùng có 30% - 80% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 50%) | Thanh Bình | 60 |  | 60 | Đang lập hồ sơ |
| 6 | Các CT điện hạ thế vùng có 100% đồng bào dân tộc xã Thanh Bình (NST hỗ trợ 100%) | Thanh Bình | 945 |  | 945 | Đang thi công, đề nghị NS huyện ứng vốn |
| II.6 | Sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư XDCB |  | 6,587 | 1,000 | 7,587 |  |
| 1 | Sự nghiệp giao thông |  | 3,000 | 500 | 3,500 | Đang thực hiện theo tiến độ chung |
|  | Duy tu + dặm vá ổ gà đường giao thông huyện quản lý | TT.DVHTCI | 3,000 | 500 | 3,500 | Do phát sinh đột xuất, ngoài kế hoạch đã cân đối |
| 2 | Sự nghiệp thị chính |  | 2,500 | 500 | 3,000 | Đang thực hiện theo tiến độ chung |
|  | Duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng + chốt tín hiệu giao thông + công viên cây xanh | TT.DVHTCI | 2,500 | 500 | 3,000 | Do phát sinh đột xuất, ngoài kế hoạch đã cân đối |
| 3 | Sự nghiệp thủy lợi |  | 1,087 |  | 1,087 | Đang thực hiện theo tiến độ chung |
|  | Cải tạo, sửa chữa đập Hưng Long - Hưng Thịnh | Ban QLDA | 100 |  | 100 |  |
|  | Sửa chữa gia cố phần hạ lưu đập tràn xã lũ hồ suối Đầm - xã Bàu Hàm | Ban QLDA | 480 |  | 480 |  |
|  | Sửa chữa đoạn tường chắn bị sạt đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao | Ban QLDA | 150 |  | 150 |  |
|  | Xây mới nhà quản lý đập dâng Bàu Hàm - xã Sông Thao | Ban QLDA | 157 |  | 157 |  |
|  | Thay mới 04 cánh phai, lắp đặt hệ thống nâng hạ phai đập Gia Tôn - Sông Trầu | Ban QLDA | 200 |  | 200 |  |
| II.7 | Các công trình thực hiện Chương trình 135 - giai đoạn 2 (năm 2009 - 2010) | Các xã | 3,850 |  | 3,850 | Giải ngân theo tiến độ |
| II.8 | Công trình nhỏ, cải tạo, sửa chữa và hỗ trợ xây dựng văn phòng ấp ở các xã |  | 6,400 | 1,000 | 7,400 | (Do UBND huyện chủ động điều hành) |
| C | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2010 CHUYỂN SANG THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 3,400 | 2,300 | 5,700 |  |
| 1 | Đường, sân Đồn CA Khu CN Hố Nai - Sông Mây (các hạng mục B/sung) | CA huyện |  | 500 | 500 | Đã quyết toán |
| 2 | Đường vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Quảng Tiến | Quảng Tiến | 1,200 |  | 1,200 | Đã hoàn thành |
| 3 | Đường giáp ranh KCN Bàu Xéo | Tây Hòa |  | 1,000 | 1,000 | Đang thi công |
| 4 | Các công trình đường GTNT xã Sông Trầu (giai đoạn 2) | Sông Trầu | 1,200 | 800 | 2,000 | Chuẩn bị thi công |
| 5 | Các công trình đường GTNT xã Đồi 61 (giai đoạn 2) | Đồi 61 | 1,000 |  | 1,000 | Chuẩn bị thi công |
| D | CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ - CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN |  | 1,800 |  | 1,800 |  |
| 1 | Đường An Dương Vương - đoạn nối đường Đinh Tiên Hoàng đến Hùng Vương | Ban QLDA |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 2 | Trụ sở Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 3 | Trụ sở làm việc Hội Người mù và Hội Y học dân tộc | Ban QLDA |  |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ |
| 4 | Văn phòng làm việc Đội CSGT - TT Công an huyện | CA huyện |  |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ |
| 5 | Đường liên huyện Sông Thao - Bàu Hàm (phần địa phận huyện) | Sông Thao |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 6 | Đường vào Trường TH Tân Bình và Trường MG Anh Đào - xã Bình Minh | Bình Minh |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 7 | Hệ thống truyền thanh không dây xã Đông Hòa | Đông Hòa |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 8 | Hệ thống truyền thanh không dây thị trấn Trảng Bom | TT.Trảng Bom |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 9 | Xây dựng Trường TH Bắc Sơn - xã Bắc Sơn | Ban QLDA |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
| 10 | Trung tâm Văn hóa xã Giang Điền | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 11 | Trung tâm Văn hóa xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 12 | Xây mới Trạm Y tế xã An Viễn | Ban QLDA |  |  |  | Đang lập hồ sơ |
| 13 | Đường vào Trường THCS Lý Tự Trọng | Bình Minh |  |  |  | Đang thẩm định BC - KTKT |
|  | PHẦN II - CÁC CÔNG TRÌNH PHÁT SINH NGOÀI DANH MỤC ĐÃ THỰC HIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM |  |  | 15,400 | 15,400 |  |
| 1 | Xây dựng chợ Đông Hòa | Đông Hòa |  | 6,000 | 6,000 | Đã hoàn thành - nguồn tiểu thương đóng góp |
| 2 | Các công trình được điều chỉnh bổ sung | Các xã |  | 9,400 | 9,400 | Các công trình năm 2009 đã quyết toán còn tồn đọng |
|  | PHẦN III - CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG MỚI - ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG |  |  | 10,800 | 10,800 |  |
| A | CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ LẬP HỒ SƠ - DỰ KIẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2010 |  |  | 10,350 | 10,350 |  |
| I | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ |  |  | 2,360 | 2,360 |  |
| * | NS tỉnh phân cấp về huyện theo Văn bản 2316/UBND-CNN ngày 30/3/2009 |  |  | 500 | 500 |  |
| 1 | Trường Tiểu học Trảng Bom | Ban QLDA |  | 500 | 500 | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| * | Kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ theo Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 |  |  | 1,500 | 1,500 |  |
| 2 | Trường Tiểu học Đức Trí - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  | 500 | 500 | Đã xong bước CBĐT |
| 3 | Trường THCS Võ Thị Sáu - xã Sông Trầu | Ban QLDA |  | 500 | 500 | Đã xong bước CBĐT |
| 4 | Trường MG Hoa Lan - xã Sông Trầu | Phòng GD-ĐT |  | 500 | 500 | Đã xong bước CBĐT |
| * | XHH-GTNT theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 |  |  | 180 | 180 |  |
| 5 | Nâng cấp tuyến đường khu 5 - ấp Quảng Đà | Đông Hòa |  | 180 | 180 | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| * | NS tỉnh hỗ trợ khác |  |  | 180 | 180 |  |
| 6 | Hỗ trợ vốn đối ứng 25% NS huyện để xây dựng nhà vệ sinh 04 trường học | Phòng GD-ĐT |  | 180 | 180 | NS huyện - ước khoảng 180 triệu, theo thỏa thuận |
| II | Nguồn NS huyện |  |  | 7,990 | 7,990 |  |
| * | Các công trình đề nghị ghi vốn thực hiện trong năm |  |  | 7,990 | 7,990 |  |
| 1 | Sửa chữa trụ sở làm việc, cổng - tường rào Công an huyện | CA huyện |  | 500 | 500 |  |
| 2 | Văn phòng ấp Tân Bình | Bình Minh |  | 130 | 130 |  |
| 3 | Văn phòng ấp Tân Bắc | Bình Minh |  | 130 | 130 |  |
| 4 | Sửa chữa tường rào Nhà Văn hóa huyện | TT.DVHTCI |  | 130 | 130 | Ngân sách huyện - đang thi công |
| 5 | Đường vào khu dân tộc Châu Ro | Tây Hòa |  | 500 | 500 | Ngân sách huyện - đã hoàn thành |
| 6 | Đường bao khu dân cư phía Bắc TT.Trảng Bom | Ban QLDA |  | 300 | 300 |  |
| 7 | Đường BTXM khu 1 - ấp An Hòa phục vụ đồng bào dân tộc | Tây Hòa |  | 300 | 300 |  |
| 8 | Sửa chữa CSVC Trường THCS Hùng Vương | Phòng GD-ĐT |  | 500 | 500 |  |
| 9 | Chợ Giang Điền (nguồn tiểu thương đóng góp) | Giang Điền |  | 5,500 | 5,500 | Đang trình duyệt thủ tục đấu thầu |
| * | Các công trình đề nghị ứng vốn thi công trước - bố trí vốn năm 2011 |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội đồng ấp Hưng Bình sang ấp Hưng Long (xã điểm) | Hưng Thịnh |  |  |  | Đã phê duyệt BC - KTKT |
| 2 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 6 - ấp 7, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 3 | Đường cấp phối sỏi đỏ liên ấp 7 - ấp 8, xã Sông Trầu (vùng đồng bào dân tộc) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 4 | Đường ấp 1 đi ấp 2 - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 5 | Đường ấp 1 đi Tây Hòa - xã Sông Trầu (xã khó khăn) | Sông Trầu |  |  |  | Đang trình duyệt BC - KTKT |
| 6 | Đường liên xã Tây Hòa - Sông Thao (xã khó khăn) | Sông Thao |  |  |  | Đang hoàn chỉnh hồ sơ |
| B | CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2010 - THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011 |  |  | 450 | 450 |  |
| I | Nguồn NS tỉnh hỗ trợ |  |  | 250 | 250 |  |
| * | NS tỉnh phân cấp về huyện theo Văn bản 2316/UBND-CNN ngày 30/3/2009 |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường Tiểu học Bàu Hàm | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 2 | Trường Tiểu học Trần Quý Cáp - xã Đông Hòa | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 3 | Trường THCS Quang Vinh - xã Thanh Bình | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 4 | Trường THCS Trần Quốc Tuấn - xã Giang Điền | Ban QLDA |  |  |  |  |
| * | Kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ theo Quyết định 5669/QĐ-UBND ngày 20/12/2009 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trường Tiểu học Ngũ Phúc - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 6 | Trường Tiểu học An Bình - xã Trung Hòa | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 7 | Trường THCS Hòa Bình - xã Hố Nai 3 | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 8 | Nhà công vụ khu vực Bàu Hàm - xã Bàu Hàm | Phòng GD-ĐT |  |  |  |  |
| 9 | Nhà công vụ Tiểu học Tân Lập - xã Thanh Bình | Phòng GD-ĐT |  |  |  |  |
| * | XHH-GTNT theo Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 |  |  |  |  |  |
| 10 | Đường số 1, khu 2 - 3 ấp Hòa Bình | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 11 | Đường số 3, khu 2 - 4 ấp Hòa Bình | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 12 | Đường khu 2 - ấp Quảng Đà | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 13 | Nâng cấp đường liên ấp 2 - 3 - 4 (đoạn 1), xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 14 | Nâng cấp đường liên ấp 2 - 3 - 4 (đoạn 2), xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 15 | Nâng cấp đường số 09 - ấp 2, xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 16 | Nâng cấp đường số 11 - ấp 4, xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 17 | Nâng cấp đường số 10 - ấp 4, xã An Viễn | An Viễn |  |  |  |  |
| 18 | Nâng cấp đường ấp Cây Điều - Bàu Hàm | Bàu Hàm |  |  |  | Chương trình 135 + XHH-GTNT |
| II | Nguồn NS huyện |  |  | 200 | 200 |  |
| 1 | Trường Mẫu giáo Tân Lập (04 phòng cấp 4) - xã Sông Trầu | Phòng GD-ĐT |  |  |  | Chuyển từ CBĐT năm 2008 sang |
| 2 | Trường Tiểu học Kim Đồng (01 trệt, 01 lầu) - xã Bình Minh | Phòng GD-ĐT |  |  |  | Chuyển từ CBĐT năm 2008 sang |
| 3 | Đường vào nghĩa địa xã Đồi 61 | TT.DVHTCI |  |  |  |  |
| 4 | Xây dựng hạ tầng nghĩa địa xã Đồi 61 | TT.DVHTCI |  |  |  |  |
| 5 | Đường Phú Sơn - đoạn song song đường ray từ Bắc Sơn xuống Bình Minh | Bắc Sơn |  |  |  | NSH: 50% - NS xã và huy động: 50% |
| 6 | Đường, mương thoát nước sân Trường TH Quảng Biên | Phòng GD-ĐT |  |  |  |  |
| 7 | Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Trường An (h/mục: Cổng - tường rào, giếng nước, nhà vệ sinh, sân nền) | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 8 | Nhà truyền thống khu di tích Tỉnh ủy U1 Biên Hòa | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 9 | Khu dân cư phục vụ tái định cư tại TT. Trảng Bom (9,4 ha) | Ban QLDA |  |  |  |  |
| 10 | Đường liên ấp Tân Hoa - Tân Việt - Tân Hợp phục vụ đồng bào dân tộc | Bàu Hàm |  |  |  |  |
| 11 | Sửa chữa trụ sở UBND xã Đồi 61 (cổng - tường rào, nhà để xe) | Đồi 61 |  |  |  |  |
| 12 | Văn phòng ấp Hòa Bình | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 13 | Văn phòng ấp Hưng Bình | Hưng Thịnh |  |  |  |  |
| 14 | Đường Sông Thao nối xã Hưng Lộc | Sông Thao |  |  |  |  |
| 15 | Sửa chữa hội trường UBND xã Sông Thao | Sông Thao |  |  |  |  |
| 16 | Nâng cấp đường vào khu dân cư Phú Sơn 2 | Bắc Sơn |  |  |  |  |
| 17 | Văn phòng ấp Trung Tâm | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 18 | Văn phòng ấp Lợi Hà | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 19 | Văn phòng ấp Tân Thành | Thanh Bình |  |  |  |  |
| 20 | Nhựa hóa đường giáp ranh liên xã Đông Hòa - Trung Hòa | Đông Hòa |  |  |  |  |
| 21 | Đường cấp phối sỏi đỏ nội đồng giáp ranh 02 xã Đông Hòa - Hưng Thịnh | Đông Hòa |  |  |  |  |
|  |  |  | TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Nghi Dũng |  |  |  |